Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

1	OBJETO	2

2	GESTÃO TÉCNICA	2

3	GESTÃO OPERACIONAL	3

4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3

5	GESTÃO FORMAL	3

6	COORDENAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA	4

7	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA	4

8	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OES)	5

9	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ROTINAS DE PROTOCOLO	6

10	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – APRESENTAÇÃO DE ART E RRT	7

11	GARANTIAS CONTRATUAIS	8

12	ADVERTÊNCIA	8

13	MULTA	8

14	METODOLOGIA DE FATURAMENTO	9

15	CASOS DE SUBCONTRATAÇÃO	9

16	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	10

17	RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	10

18	EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	11

19	RELAÇÃO DE MODELOS E FORMULÁRIOS	12

20	EQUIPE TÉCNICA	13

21	COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL	14

22	COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE TÉCNICA AUXILIAR	15

23	PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA	17

24	DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO DA CAIXA	18

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Projetos passíveis de subcontratação	9

Tabela 2 – Modelos e Formulários	12

Tabela 3 – Composição mínima da Equipe Técnica Principal	14

Tabela 4 – Classificação no CBO – Arquiteto	14

Tabela 5 – Classificação no CBO – Engenheiro Civil	14

Tabela 6 – Classificação no CBO – Engenheiro Eletricista	15

Tabela 7 – Classificação no CBO – Engenheiro Mecânico	15

Tabela 10 – Composição mínima da Equipe Técnica Auxiliar	15

Tabela 11 – Classificação no CBO – Técnico em Edificações	16

Tabela 12 – Classificação no CBO – Técnico Eletricista / Eletrotécnico	16

Tabela 13 – Classificação no CBO – Técnico Mecânico	16

# OBJETO

1.1	Contratação de empresa de engenharia e arquitetura para a execução de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração de projetos e análises nas especialidades requeridas, vistoria de unidades lotéricas, assessoria à fiscalização da CAIXA sobre os serviços de empresas contratadas de obras e de serviços de manutenção, limpeza e conservação, especificações, planilhas orçamentárias, estudos de viabilidade técnica, laudos, levantamentos, cronogramas físico-financeiros, pareceres, vistorias e outros de mesmas naturezas, necessários à administração, conservação e manutenção dos imóveis patrimoniais de uso da CAIXA bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que a CAIXA possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações da CAIXA, situados no âmbito das Regiões de abrangência da Centralizadora Nacional de Ambiência e Infraestrutura - CEINF, Base Curitiba, localizados na Região das SR MATO GROSSO e SR MATO GROSSO DO SUL, relacionadas no Anexo I – Apêndice E.

1.1.1	As características do objeto a ser contratado encontram-se relacionadas nos Apêndices A a I, com os serviços a serem executados e suas especificidades; a forma de execução; locais de operação; quantidade e a qualificação; horários de atendimento; e todas as demais obrigações da CONTRATADA.

1.2	O presente Termo de Referência inclui os seguintes Apêndices:

- Apêndice A – Projetos, Memoriais, Planilhas e Procedimentos Técnicos

- Apêndice B – Serviços Especiais Permitida a Subcontratação

- Apêndice C – Remuneração e Prazos Para Projetos

- Apêndice D – Remuneração e Prazos para Procedimentos e Deslocamentos

- Apêndice E – Relação de Unidades

- Apêndice F – Planilha de Composição de Custos

- Apêndice G – Assessoria à Fiscalização de Manutenção

- Apêndice H – Vistoria de Unidades Lotéricas

- Apêndice I – Matriz de Risco

# GESTÃO TÉCNICA

## Todos os procedimentos de caráter técnico inerentes ao contrato serão da alçada dos Gestores Técnicos, representados pelos Engenheiros ou Arquitetos do quadro da Carreira Profissional da CAIXA, lotados na Centralizadora Nacional de Ambiência e Infraestrutura – CEINF, da Base que atende as regiões do objeto do contrato.

## Competirá ao Gestor Técnico o acompanhamento, controle e gerenciamento do contrato no que tange a todos os aspectos técnicos, devendo obrigatoriamente a CONTRATADA se reportar ao mesmo para dirimir eventuais dúvidas de caráter técnico referente às demandas de trabalho.

## Todas as demandas de serviço à CONTRATADA deverão estar devidamente autorizadas pelo Gestor Técnico no documento de emissão, Ordem de Execução de Serviços – OES.

### A CONTRATADA não deverá iniciar ou desenvolver serviços sem que haja emissão formal de OES pela CAIXA sob pena de não recebimento dos honorários se assim o fizer.

### A CONTRATADA deverá apresentar eventual impedimento ou impossibilidade técnica para a execução do serviço objeto da OES emitida pela CAIXA no prazo de até 24 horas após a emissão.

## A aceitação dos serviços técnicos apresentados pela CONTRATADA será de atribuição exclusiva do Gestor Técnico que opinará, de forma soberana, quanto ao seu acatamento ou não, determinando as impugnações parciais ou total no fechamento da OES.

## A CAIXA poderá, durante o contrato, promover adequações (inclusões / exclusões) nos modelos dos formulários, devendo tal fato ser comunicado formalmente à CONTRATADA por meio do envio do novo modelo e do início de sua vigência.

## Todas as tratativas, envolvendo objetos deste contrato, deverão ser devidamente cientificadas ao Gestor Técnico por parte da CONTRATADA, que se obriga também a prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo mesmo, dando também amplo conhecimento do andamento dos trabalhos, especialmente quando na esfera de aprovação junto a Órgãos Públicos e/ou Concessionárias.

# GESTÃO OPERACIONAL

## Todas as atividades de natureza operacional, inerentes ao contrato, serão de alçada do Gestor Operacional representado por Supervisor, lotado na Centralizadora Nacional de Ambiência e Infraestrutura – CEINF, da Base de vinculação das regiões atendidas pelo contrato.

## Compreendem essas atividades as orientações exclusivamente de cunho gerencial, tais como definições de metas, prioridades de serviços e demais deliberações quanto a assuntos relacionados envolvendo a atuação da CONTRATADA conforme os interesses da Administração da CAIXA.

# GESTÃO ADMINISTRATIVA

## Todas as atividades de natureza administrativa, inerentes ao contrato, tais como pagamentos, controle financeiro do contrato e suas tratativas pertinentes, serão de alçada do Gestor Administrativo, representado por empregado da CAIXA, lotado na Centralizadora Nacional de Ambiência e Infraestrutura – CEINF, da Coordenação de Apoio à Operação.

# GESTÃO FORMAL

## Todas as atividades de natureza formal, inerentes ao contrato, tais como alterações contratuais, repactuações de preços, aplicação de penalidades, rescisão, serão de alçada do Gestor Formal representado por empregado da CAIXA lotado na Centralizadora Nacional de Gestão Formal de Contratos - CEFOR, de vinculação das regiões atendidas pelo contrato.

## As multas e outras penalidades, as alterações contratuais, quando cabíveis, serão demandadas pelo Gestor Administrativo e aplicadas pelo Gestor Formal, com base nas disposições previstas no contrato e, no que couber, fundamentado em parecer ou recomendação do Gestor Operacional que por sua vez, quando tratar-se de questões técnicas, pautar-se-á na manifestação de um Engenheiro / Arquiteto.

# COORDENAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA

## O Coordenador Técnico será o representante da CONTRATADA junto ao Gestor Técnico para tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao presente contrato, inclusive para participar de reuniões e outros eventos demandados pela CAIXA no âmbito de suas dependências ou fora dela, e que responderá formalmente em todas as tratativas técnicas entre as partes, bem como nos atos e demais providências de incumbência da CONTRATADA junto a Órgãos Públicos, Conselhos de Classe e Concessionárias.

## O Coordenador Técnico será indicado à CAIXA pela CONTRATADA no ato da assinatura do contrato e deverá obrigatoriamente ser um dos membros da Equipe Técnica indicada no contrato, legalmente habilitado para assinar pela mesma.

## Competirá também ao Coordenador Técnico a observação do cumprimento das formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas técnicas aqui estabelecidos, comunicando aos Gestores fatos pertinentes e do interesse do melhor desenvolvimento dos trabalhos, providenciando a compatibilização dos serviços técnicos que envolvem mais de um Responsável Técnico e praticando todos os atos técnicos necessários à condução e ao fiel cumprimento do presente contrato.

# COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

## O Coordenador Administrativo será o representante da CONTRATADA junto ao Gestor Operacional, Gestor Administrativo e Gestor Formal da CAIXA, para tratar de todos os assuntos administrativos e operacionais pertinentes ao presente contrato, inclusive para participar de reuniões e outros eventos demandados pela CAIXA no âmbito de suas dependências ou fora dela, e que responderá formalmente em todas as tratativas de cunho administrativo e operacional entre as partes.

## O Coordenador Administrativo será indicado à CAIXA pela CONTRATADA no ato da assinatura do presente contrato, legalmente habilitado para assinar pela mesma.

## Competirá também ao Coordenador Administrativo a observação do cumprimento das formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas de cunho administrativo e operacional aqui estabelecidos, acatando demandas, comunicando aos Gestores fatos pertinentes e do interesse do melhor desenvolvimento do contrato, providenciando a compatibilização dos serviços técnicos que envolvem mais de um Responsável Técnico, dando anuência de todos os trabalhos demandados pela CAIXA e praticando todos os atos necessários a condução administrativa e operacional e ao fiel cumprimento do presente contrato.

## As funções de Coordenador Técnico e Coordenador Administrativo poderão ser exercidas cumulativamente, desde que o indicado atenda as exigências contidas no item 6.2.

# PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (OES)

## Toda demanda de trabalhos técnicos solicitados à CONTRATADA será formalizada por meio de Ordem de Execução de Serviço – OES emitida pelo Gestor Técnico da CEINF, da Base que atende as regiões do objeto do contrato, conforme o modelo disponibilizado pela CAIXA, a qual conterá:

- Numeração sequencial;

- Dados da CONTRATADA;

- Dados da unidade da CAIXA vinculada à demanda do serviço técnico;

- Discriminação do serviço técnico solicitado;

- Data da emissão;

- Data prevista para apresentação do serviço técnico;

- Valor previsto para o serviço técnico solicitado, incluindo deslocamento quando for o caso;

- Observações com informações adicionais e outros esclarecimentos cabíveis;

- Condições gerais da execução dos serviços

- Campo para assinaturas.

## A OES será encaminhada via correio eletrônico, com comprovação eletrônica da data de envio e recebimento, ensejando posteriormente a devida conferência por meio do relatório mensal e da GRCS (Guia de Recebimento e Controle de Serviços), bem como coletadas as assinaturas competentes do representante da CONTRATADA e da CAIXA.

## O prazo estabelecido na OES terá sua contagem iniciada no dia imediatamente subsequente à data da emissão do documento.

## Quando o prazo previsto para conclusão de serviços esgotar-se em final de semana ou feriado, a entrega do serviço deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente, exceto para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras / serviços.

## O preenchimento das OES quanto a  valores e prazos obedecerá aos critérios definidos neste contrato, podendo haver retificações, em decorrência de:

- Revisão de determinação do valor do serviço estabelecido com base em estimativa de valor global, área ou hora técnica;

- Revisão de prazo para apresentação do serviço com base em justificativas técnicas cabíveis.

- Revisão de prazo e/ou valor devido a alterações parciais no objeto da OES por motivo atribuível à CAIXA.

## A data da efetiva liquidação da OES corresponderá à data do aceite e aprovação pelo Gestor Técnico da CAIXA do serviço apresentado pela CONTRATADA.

## Os serviços descritos nos Apêndices A, B, G e H serão considerados liquidados quando aprovados pela CAIXA e entregues impressos, plotados e devidamente assinados pelos Responsáveis Técnicos que, obrigatoriamente, deverão constar da Equipe Técnica Principal de abrangência das regiões do contrato.

## Os arquivos digitais dos serviços descritos nos Apêndices A, B, G e H também deverão ser entregues no formato “pdf”, devidamente assinados eletronicamente pelos Responsáveis Técnicos que, obrigatoriamente, deverão constar da Equipe Técnica Principal de abrangência das regiões do contrato.

## As assinaturas eletrônicas do item 8.7.1 deverão ser com certificação digital padrão ICP Brasil.

## A avaliação da qualidade e pontualidade dos serviços prestados irá influenciar nos encargos previstos no item 13 – Multa.

## As OES emitidas até o último dia de vigência contratual com o EEAT devem ser entregues pela CONTRATADA e conferidas no sistema de OES da CAIXA (LOG.EEAT) no prazo máximo de 180 dias, a contar da data fim da vigência do contrato, com cancelamento automático após esse prazo.

# PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ROTINAS DE PROTOCOLO

## Os documentos e serviços técnicos apresentados pela CONTRATADA advindos de demandas da CAIXA deverão ser acompanhados de GRCS, conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.

## Será facultado à CAIXA o não acolhimento de qualquer documentação apresentada que não esteja devidamente registrada na GRCS respectiva, mesmo que encaminhada por meio eletrônico.

## As solicitações de alterações no quadro de profissionais durante a vigência do contrato deverão ser formalizadas por requerimento, acompanhadas do acervo técnico do novo profissional, para análise prévia por parte da CAIXA, observando-se o item 20.9.

## Após aprovações pela CAIXA de modificações no corpo técnico da CONTRATADA, esta se obrigará a incluir o(s) profissional(is) em seu quadro de Responsáveis Técnicos, cuja comprovação será feita mediante apresentação à CAIXA de Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, constando a alteração em questão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

## A substituição de profissionais da Equipe Técnica Principal do contrato somente será possível nos casos em que o acervo do novo profissional seja equivalente ao daquele(s) profissional(is) substituído(s), observando-se ainda o disposto no item 20.9.

## As alterações dos integrantes da equipe técnica promovidas pela CONTRATADA sem prévia consulta e autorização da CAIXA poderão ensejar aplicação de penalidade.

## As reuniões com a participação da CONTRATADA que envolva atividades inerentes ao presente contrato, quando solicitadas pela CAIXA, deverão ser registradas em relatórios técnicos e remetidas para registro e anuência pelo Gestor Técnico.

## Toda e qualquer visita por parte da CONTRATADA a unidades da CAIXA deverá ser precedida de agendamento prévio com a CEINF, por meio de comunicação formal, com indicação da data, horário e identificação (nome/documento) das pessoas que irão ao local.

## Os Agentes de Ambiência da CEINF promoverão o contato com a gerência local.

## Para a prestação de serviços descritos nos Apêndices G e H no interior das dependências da CAIXA ou de Unidades Lotéricas deverá a CONTRATADA manter seus técnicos e/ou prepostos devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá padronizado pela CAIXA.

## Para a prestação de serviços descritos nos Apêndices A e B no interior das dependências da CAIXA deverá a CONTRATADA manter seus técnicos e/ou prepostos identificados por meio de crachá padronizado pela CAIXA.

## As especificações de padrão de crachá serão fornecidas à CONTRATADA após a assinatura do contrato.

## Da confidencialidade e propriedade intelectual:

### A CONTRATADA não poderá revelar a qualquer pessoa, governo e/ou a outra entidade externa à CAIXA quaisquer informações gerais e /ou particulares reservadas à empresa relativas aos serviços objetos do contrato.

### Esta obrigação de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do contrato firmado.

### Todos os serviços executados na produção de quaisquer peças técnicas, desenhos, relatórios ou outros documentos produzidos no âmbito deste contrato são de propriedade da CAIXA, ficando a ela reservada todos os direitos autorais na forma prevista da legislação vigente.

# PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – APRESENTAÇÃO DE ART E RRT

## A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), no âmbito do CREA, e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no âmbito do CAU, referentes aos serviços técnicos executados, devidamente recolhidas, condição necessária para que os serviços sejam considerados liquidados e liberados para faturamento.

### A critério do Gestor Técnico, e desde que informado previamente na OES, pequenos serviços ou obras que necessitem de projetos de pequenas intervenções com baixa complexidade, poderão ser dispensados da apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme Resolução CONFEA nº 361 de 10/12/91, art. 5º, inciso II.

## Para procedimentos como vistorias, fiscalizações, pequenos projetos como os enquadrados no item 10.1.1 e outros devidamente enquadrados pelo CREA e pelo CAU como de natureza de desempenho de cargo, será admitida ART ou RRT única vinculada ao profissional responsável técnico da CONTRATADA, devendo ser apresentada até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

## Todos os demais projetos e respectivas planilhas orçamentárias somente serão aceitos se acompanhados de suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

## A planilha orçamentária por itens poderá ser assinada apenas pelo engenheiro civil ou arquiteto, desde que as parcelas componentes do orçamento que extrapolem suas atribuições tenham sido transcritas tal qual definidas por profissional(is) de outra(s) especialidade(s).

## Projetos e serviços envolvendo acessibilidade, segundo o Decreto nº 5296 de 02/12/2004 - Art. 11 - Parágrafo 1º, devem vir acompanhados de RRT ou ART tendo como responsáveis profissionais de Arquitetura ou Engenharia Civil.

# GARANTIAS CONTRATUAIS

## Para fins de assegurar a correta execução do contrato e para prevenir eventuais perdas, será exigida garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor global da contratação.

# ADVERTÊNCIA

## A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços, em especial nos seguintes casos:

- Descumprimento de prazo contratual;

- Execução irregular dos serviços;

- Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual;

- Erros e/ou omissões na execução dos serviços contratados, que resultem na impossibilidade de conclusão da obra ou serviço dentro do valor inicialmente contratado, resultando na necessidade de aditamentos contratuais.

# MULTA

## Pelo atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA se sujeitará à multa de mora (Art. 82, da Lei nº 13.303/2016), a incidir sobre cada serviço executado, conforme previsão

## O cômputo de atraso verificado deverá ser efetuado de acordo com a fórmula abaixo:

Onde:

Dat = dias de atraso

Dac = data de aceite final

Dem+1 = data de emissão

PC = Prazo contratual (em dias) para entrega do

Ta = tempo utilizado pela CAIXA (em dias) para análise do serviço

## Quando o resultado for menor ou igual a zero, ficará caracterizada a entrega dentro do prazo contratual previsto, não tendo ocorrido atrasos.

## Pelo atraso de qualquer um dos serviços inseridos em uma determinada OES, por culpa imputada à CONTRATADA, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso incidente sobre o valor do pagamento correspondente ao(s) serviço(s) entregue(s) em atraso, limitada a incidência de 30% do valor do serviço.

## Caso o atraso injustificado, ultrapasse 30 dias, estará caracterizada inexecução parcial do contrato (Art. 83, da Lei nº 13.303/2016), sujeitando-se às demais sanções cabíveis e rescisão contratual.

## Pela execução incorreta dos serviços que resulte na necessidade de contratação de adicionais para complementação dos mesmos, será aplicada multa no mesmo percentual do aditamento necessário, incidente sobre o valor do pagamento correspondente ao(s) serviço(s) irregular (es), sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

## O valor total das multas se limitará a 10% do valor global do contrato. Caso ultrapasse esse valor será configurada inexecução total do contrato, sujeitando-se às demais sanções cabíveis e rescisão contratual.

# METODOLOGIA DE FATURAMENTO

## O valor do pagamento mensal à CONTRATADA, previsto no contrato, corresponderá ao somatório dos serviços liquidados no mês imediatamente anterior (mês de competência), descontados os eventuais encargos por inadimplência no atendimento das demandas.

## Para o caso de OES dos serviços descritos nos Apêndices A, B e H para uma mesma unidade CAIXA, estas somente poderão ser incluídas no pagamento mensal quando todos os serviços forem aceitos pela CAIXA, não se admitindo, nessa situação, pagamento parcial de serviços em diferentes faturas, salvo quando for do interesse da CAIXA, e desde que seja expedida autorização expressa para inclusão na planilha de medição.

## Para o caso dos serviços descritos no Apêndice G, estes só poderão ser demandados após a CAIXA solicitar e aprovar a Equipe Técnica Auxiliar descrita no item 22.

### As OES referentes a esses serviços poderão ser solicitadas a critério do Gestor Técnico, para cada contrato de manutenção vigente, sendo pagas somente quando todos os serviços forem aceitos pela CAIXA, não cabendo pagamento parcial.

## A CONTRATADA se obriga a entregar mensalmente à CAIXA, até o 20º (vigésimo) dia corrido do mês corrente da prestação dos serviços, ou em dia útil imediatamente anterior quando esta data se referir a fim de semana ou feriado, a Planilha de Medição do Escritório de Engenharia (PME), conforme modelo disponibilizado pela CAIXA, contendo a relação das OES liquidadas no mês de competência.

## A PME elaborada pela CONTRATADA, com a relação dos serviços executados, servirá de subsídio para a CAIXA elaborar a PME final, com os serviços aprovados pelo pagamento.

## A CAIXA deve informar à CONTRATADA o valor da Nota Fiscal até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços.

## A Nota Fiscal / Fatura dos serviços prestados deverá ser entregue à CAIXA imediatamente após a comunicação do valor pela CAIXA.

## A CAIXA, após aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, até o 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, podendo haver prorrogação do prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

# CASOS DE SUBCONTRATAÇÃO

## Será admitida a subcontratação de serviços e projetos de empresas especializadas em áreas específicas de Engenharia e Arquitetura, desde que sua necessidade seja devidamente justificada pelo Gestor Técnico.

## O detalhamento e as especificações dos serviços para os quais é permitida a subcontratação estão contidos no Apêndice B. Além desses serviços, laudos, perícias e serviços técnicos que necessitem conhecimento altamente especializado também poderão ser subcontratados.

## Os projetos passíveis de subcontratação estão relacionados abaixo, conforme respectivas especialidades:

Tabela 1 – Projetos passíveis de subcontratação

| Especialidade | Projeto |
| --- | --- |
| Arquitetura | Projeto de Acústica |
| Engenharia Civil | Projeto de Reforço Estrutural em Fibra de Carbono |
|  | Projeto de Impermeabilização Complexa |
|  | Projeto Estrutural em Steel Frame |
|  | Projeto Estrutural em Concreto Pré-moldado |
|  | Projeto de Restauração de Estruturas em concreto |
|  | Projeto Estrutural em Aço |
|  | Projeto Geotécnico de Fundação |
| Engenharia Elétrica | Projeto de Automação e Inteligência Predial (integrado) |
|  | Projeto de Sistema de Geração Descentralizada de Energia Fotovoltaica |
|  | Projeto de Sonorização |
| Engenharia Mecânica | Projeto de Controle de CO2 |
|  | Projeto de Transporte Vertical (Elevadores) |
|  | Projeto de Controle Entálpico |

## A subcontratada somente poderá iniciar a prestação de serviços após a aprovação do valor do serviço / projeto pela CAIXA.

## Para o pagamento de projetos, laudos, perícias e análises cujo valor não esteja previsto no contrato, estes serviços deverão ser pagos como EDT (estudos e detalhamentos técnicos diversos) mediante comprovação do valor pago pela CONTRATADA à empresa subcontratada.

## No caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual.

# FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

## A empresa deverá manter disponível para a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência todos os equipamentos e ferramentas necessárias.

## Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá deixar de realizar os serviços previstos em contrato alegando que não possui equipamento ou ferramental necessário.

# RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

## A relação apresentada a seguir compreende o mínimo necessário de equipamentos e de ferramentas essenciais, não isentando a CONTRATADA de disponibilizar todos os demais que se fizerem necessários:

## Veículos

### A contratada deverá disponibilizar veículos necessários à perfeita execução do serviço.

## Ferramental

### Para atendimento dos serviços descritos neste Termo de Referência a empresa deverá dispor de todo o ferramental necessário à sua execução.

### Qualquer outro instrumento ou equipamento necessário à execução do objeto deverá ser providenciado imediatamente pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CAIXA.

### Os equipamentos de medição deverão ser aferidos periodicamente ou quando solicitados pela CAIXA, devendo tal aferição ser efetuada pelo fabricante ou laboratório idôneo, com apresentação de certificado à fiscalização, rastreado à RBC (Rede Brasileira de Calibração).

### A utilização de instrumentos de múltiplas funções será admitida, desde que esse atenda as exigências quanto à precisão, limite de escala e emprego especificados.

# EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## A relação mínima de equipamentos de proteção individual (EPI) é a seguinte;

- Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio;

- Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes;

- Protetor auditivo de inserção;

- Respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas;

- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;

- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes;

- Luva de segurança para proteção das mãos contra choques elétricos;

- Manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos;

- Calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;

- Calçado de segurança para proteção dos pés contra choques elétricos;

- Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura;

- Demais equipamentos necessários, previstos na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.

## Cabe à CONTRATADA quanto ao EPI:

- Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

- Exigir seu uso;

- Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;

- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;

- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;

- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

## Cabe aos funcionários da CONTRATADA quanto ao EPI:

- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

- Responsabilizar-se pela guarda e conservação;

- Comunicar à CONTRATADA qualquer alteração que o torne impróprio para uso;

- Cumprir as determinações da CONTRATADA sobre o uso adequado.

# RELAÇÃO DE MODELOS E FORMULÁRIOS

## Os modelos de formulários serão disponibilizados pela CAIXA à CONTRATADA, conforme relação abaixo:

Tabela 2 – Modelos e Formulários

| Descrição Modelo / Formulário | Sigla |
| --- | --- |
| Anexo de Autorização de Início de Obra/Serviço | AIO |
| Relatório de Fiscalização de Obras sem medição | RFO |
| Relatório de Fiscalização de Obras com Medição | RFM |
| Anexo de Recebimento Provisório de Obra/Serviço | ARP |
| Anexo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço | ARD |
| Relatório Técnico-Administrativo | RTA |
| Estimativa de Custo Global | ECG |
| Relatório de Vistoria com Parecer | RVP |
| Laudo Técnico de Edificação – Acessibilidade | LTE |
| Laudo Vistoria Imóvel | LVI |
| Cadastro de Áreas e de Medidas | CAM |
| Planilha Orçamentária Detalhada | PLO |
| Análise de Alterações de Planilha de Obras/Serviços Contratados | APC |
| Cronograma Físico-Financeiro | CFF |
| Planejamento e Controle de Medição de Obras/Serviços | PMO |
| Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhada | PLQ |
| Planilha de Levantamento de Quantitativo de Mobiliário | PLM |
| Planilha de Levantamento de Equipamento de Uso | PEU |
| Planilha de Sinalização Externa | PSE |
| Planilha de Sinalização Interna | PSI |
| Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas | RUL |
| Anexo Fotográfico | AFO |
| Assessoria à Fiscalização da Manutenção | AFM |
| Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | AVG |
| Anexo de Verificação de Condicionadores de Energia (estabilizadores e no-breaks) | ACE |
| Anexo de Verificação de Aparelho de Ar Condicionado de Janela | AVA |
| Anexo de Verificação de equipamentos tipo mini-split vistoriado - até 5 TR (unidades internas e externas) | AVM |
| Anexo de Verificação de áreas de casa de máquinas | ACM |
| Anexo de Verificação de equipamento tipo self-contained / splitão | AVS |
| Anexo de Verificação por equipamento tipo chiller/centrífuga incluindo as bombas de água gelada | AVC |
| Anexo de Verificação de equipamento tipo fan-coil vistoriado | AVF |
| Anexo de Verificação de conjunto torres-bombas vistoriado | AVT |
| Anexo de Verificação de Equipamentos de Transporte Vertical | AVP |
| Guia de Recebimentos e Controle de Serviços | GRCS |
| Planilha de Medição do Escritório de Engenharia | PME |
| Anexo Check List | ACL |
| Modelo de Declaração de Equipe Técnica | DET |

# EQUIPE TÉCNICA

## A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com efetivo mínimo necessário de pessoal, cuja qualificação profissional e quantidade de componentes não poderá ser inferior às mínimas discriminadas.

## A CONTRATADA deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, a relação da Equipe Técnica Principal que se responsabilizará pelos trabalhos, anexando:

### Certidão de Registro no CREA dentro do prazo de validade;

### Certidão de Registro no CAU dentro do prazo de validade.

## O início da execução dos serviços estará vinculado à análise e aprovação, pela CAIXA, da documentação apresentada.

## Qualquer alteração do quadro do pessoal técnico deverá ser comunicada por escrito à CEINF com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e aprovada pelo Gestor Técnico do contrato.

## Havendo desligamento do funcionário, o crachá deverá ser entregue à CAIXA em até 48 (quarenta e oito) horas após o desligamento.

## Caso necessário, a equipe deverá ser ampliada para garantir o atendimento a todas as demandas previstas no contrato e em seus anexos.

## A Equipe Técnica Principal, que é obrigatória, será aquela formada pela quantidade mínima de profissionais de nível superior de cada especialidade técnica indicada pela CONTRATADA na declaração de constituição de infraestrutura de equipe técnica, detentores de acervos técnicos de projetos que tenham sido apresentados na licitação, podendo atuar na elaboração de todos os projetos e procedimentos especificados neste Termo de Referência e seus Apêndices, dentro de sua especialidade.

## A Equipe Técnica Principal poderá elaborar projetos de Arquitetura e Engenharia, seja na categoria de Responsável Técnico Principal ou Corresponsável Técnico.

## Os profissionais que compõem a Equipe Técnica Principal deverão, isoladamente ou em conjunto, possuir acervos técnicos em todas as modalidades técnicas definidas no item 23 - Parcelas de maior relevância, durante toda a vigência contratual.

## A substituição de qualquer profissional da Equipe Técnica Principal poderá ser feita por profissional que possua acervo equivalente àquele do profissional que se pretende substituir.

## Todas as peças técnicas deverão ser assinadas pelos profissionais das respectivas especialidades da Equipe Técnica Principal, que serão os responsáveis técnicos pelas informações prestadas.

## A empresa, caso deseje, poderá fazer uso de outros profissionais como apoio operacional.

## A atuação desses profissionais deverá ser autorizada previamente pela CAIXA.

## Os serviços descritos no Apêndice A poderão ser executados por Técnicos de Nível Médio (Técnico em Edificações, Técnico em Eletricidade e Técnico em Refrigeração) dentro dos limites de suas atribuições, devendo apresentar Certidão de Registro no CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais, dentro do prazo de validade.

## Os serviços descritos no Apêndice H, poderão ser executados por Técnicos de Nível Médio (Técnico em Edificações) dentro dos limites de suas atribuições, devendo apresentar Certidão de Registro no CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais, dentro do prazo de validade

### Considerando que as atribuições do Engenheiro ou Arquiteto superam as do Técnico em Edificações, a CONTRATADA também poderá optar por realizar os serviços descritos no Apêndice H com profissionais de Nível Superior.

### A remuneração dos serviços do Apêndice H não será alterada, independentemente do profissional que realizar o serviço.

### Os serviços descritos no Apêndice G, deverão ser executados prioritariamente por Técnicos de Nível Médio, integrantes da Equipe Técnica Auxiliar, de acordo com os equipamentos / instalações a serem avaliadas.

### A Equipe Técnica Auxiliar, que deverá ser apresentada somente após a solicitação da CAIXA, será aquela formada pela quantidade mínima de Técnicos de Nível Médio informados na Tabela 10.

### A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 dias após a solicitação da CAIXA, a relação da Equipe Técnica Auxiliar anexando Certidão de Registro no CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais dentro do prazo de validade.

# COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL

## A equipe técnica principal será composta por, no mínimo:

Tabela 3 – Composição mínima da Equipe Técnica Principal

| PROFISSIONAL | Quantidade |
| --- | --- |
| ARQUITETO | 2 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA (artigos 8º e 9º da Resolução 218/1973 do CONFEA) | 2 |
| ENGENHEIRO MECÂNICO | 1 |
| TOTAL PROFISSIONAIS | 6 |

## ARQUITETO

### Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 4 – Classificação no CBO – Arquiteto

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2141-05 | Arquiteto de Edificações | Engenheiro arquiteto Projetista (arquiteto) |

### Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

### O profissional deverá ter registro nos Conselho(s) Regional(is) da área de abrangência do contrato.

## ENGENHEIRO CIVIL

### Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 5 – Classificação no CBO – Engenheiro Civil

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2142 | Engenheiro Civil | Engenheiro Civil |

### Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

### O profissional deverá ter registro nos Conselho(s) Regional(is) da área de abrangência do contrato.

## ENGENHEIRO ELETRICISTA

### Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 6 – Classificação no CBO – Engenheiro Eletricista

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2143-05 | Engenheiro Eletricista | Engenheiro Eletrotécnico Engenheiro Elétrico |
| 2143-15 | Engenheiro Eletricista de Manutenção | Engenheiro de Manutenção Elétrica |

### Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

### O profissional deverá ter registro nos Conselho(s) Regional(is) da área de abrangência do contrato.

### Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10 em até 60 dias após a assinatura do contrato.

## ENGENHEIRO MECÂNICO

### Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 7 – Classificação no CBO – Engenheiro Mecânico

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2144-05 | Engenheiro Mecânico | Engenheiro Mecânico |

### Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

### O profissional deverá ter registro nos Conselho(s) Regional(is) da área de abrangência do contrato.

# COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE TÉCNICA AUXILIAR

## A Equipe Técnica Auxiliar será composta por, no mínimo:

Tabela 10 – Composição mínima da Equipe Técnica Auxiliar

| PROFISSIONAL | Quantidade |
| --- | --- |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 1 |
| TÉCNICO EM ELETRICIDADE | 1 |
| TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 1 |
| TOTAL TÉCNICOS | 3 |

## TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

### Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 11 – Classificação no CBO – Técnico em Edificações

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 3121-05 | Técnico de Obras Civis | Técnico em Edificações Técnico de Obras Técnico de Engenharia Civil Técnico de Manutenção de Obras Técnico em Construção Civil |

### Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível médio equivalente, devidamente reconhecida pelo CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

### O profissional deverá ter registro nos Conselho(s) Regional(is) da área de abrangência do contrato.

## TÉCNICO EM ELETRICIDADE

### Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 12 – Classificação no CBO – Técnico Eletricista / Eletrotécnico

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 3131-05 | Eletrotécnico | Técnico de Ensaios Elétricos Técnico de Operação Eletrotécnica |
| 3131-30 | Técnico Eletricista | Técnico de Projetos Elétricos Técnico de Eletricidade Técnico de Equipamentos Elétricos |

### Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível médio equivalente, devidamente reconhecida pelo CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

### O profissional deverá ter registro nos Conselho(s) Regional(is) da área de abrangência do contrato.

### Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10 em até 60 dias após a assinatura do contrato.

## TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

### Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 13 – Classificação no CBO – Técnico Mecânico

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 3141-15 | Técnico mecânico (calefação, ventilação e Refrigeração) | Técnico Mecânico em ar condicionado |

### Apresentar a Certidão de Registro Profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível médio equivalente, devidamente reconhecida pelo CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

### O profissional deverá ter registro nos Conselho(s) Regional(is) da área de abrangência do contrato.

## Um dos profissionais da Equipe Técnica da especialidade de Arquitetura e Urbanismo, e um dos profissionais da Equipe Técnica da especialidade de Engenharia Elétrica, deverão estar lotados fisicamente na representação de apoio do escritório de engenharia e arquitetura localizada em Campo Grande – MS.

# PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

## Apresentação, em papel timbrado, de atestados / certidões / declarações fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a CONTRATADA desempenhado as atividades descritas no item abaixo devidamente averbado(s) no CREA ou no CAU.

## Para fins de comprovação ao atendimento das parcelas de maior relevância serão considerados os seguintes elementos:

- 01 (um) projeto arquitetônico referente à construção ou reforma de edificação comercial com área mínima de 1.500 m²;

- 01 (um) projeto hidrossanitário de rede de água fria e esgoto, referente à construção ou reforma de edificação comercial, com área mínima de 500 m²;

- 01 (um) projeto de prevenção contra incêndio e pânico contendo rede de hidrantes e sprinklers, referente à construção ou reforma de edificação comercial;

- 01 (um) projeto estrutural e/ou de fundação em concreto armado referente à construção ou reforço estrutural de edificação comercial, com número mínimo de 2 pavimentos;

- 01 (um) projeto de instalações elétricas de baixa tensão referente à construção ou reforma de edificação comercial, com potência instalada mínima de 150 kVA;

- 01 (um) projeto de entrada de energia em média tensão com subestação transformadora, com potência instalada mínima de 150 kVA;

- 01 (um) projeto de instalações de cabeamento estruturado (voz e dados), categoria 5e/100 Mbps/350 MHz ou superior, referente à construção ou reforma de edificação comercial, com no mínimo 100 pontos lógicos;

- 01 (um) projeto de infraestrutura para  circuitos fechados de televisão – CFTV, com no mínimo 32 pontos;

- 01 (um) projeto de infraestrutura para alarme contra roubo e intrusão, com no mínimo de 60 pontos;

- 01 (um) projeto de sistema de climatização com equipamento tipo central (chiller, splitão, self-contained ou roof-top) com capacidade frigorífica mínima de 30 TR’s;

- 01 (um) projeto de sistema de climatização com tecnologia VRF ou VRV, com capacidade frigorífica mínima de 50 hp’s;

- Fiscalização ou vistoria de obras ou serviços de engenharia em instalações do segmento bancário ou para fins comerciais, com área mínima de intervenção de 1.000 m², num único imóvel.

## Serão aceitos atestados de edificações do segmento bancário ou comercial que reflitam instalações equivalentes ou tecnicamente mais complexas do que as definidas acima, desde que seu conteúdo, bem como das respectivas C.A.T., apresentem descritivo claro da instalação técnica para a qual se pretende comprovar o acervo.

## Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes a seu favor ou a favor de profissionais a ela vinculados.

## A comprovação das diferentes modalidades técnicas exigidas no item 23.2 poderá ser feita por meio de acervos independentes entre si, não havendo a necessidade de comprovação concomitante de diversas modalidades técnicas em um mesmo acervo.

## A comprovação técnico-operacional da empresa se dará por meio da apresentação dos atestados e certidões mencionados acima que comprovem as todas as alíneas.

## A comprovação técnico-profissional da Equipe Técnica Principal se dará por meio da apresentação dos atestados e certidões mencionados acima que comprovem todas as alíneas “a” a “k”, à exceção dos quantitativos.

## A comprovação de atendimento das parcelas de maior relevância do item 23.2 não exime a contratada da elaboração de todos os tipos de projetos e procedimentos especificados neste Termo de Referência e seus Apêndices, dentro dos princípios das normas técnicas pertinentes e padrões técnicos definidos pela CAIXA, ainda que para isso a contratada necessite de um número maior do que o mínimo exigido de profissionais em cada especialidade em sua Equipe Técnica.

## Não é permitida a participação da licitante que direta ou indiretamente, esteja prestando à CAIXA, em todo o território nacional, serviços de manutenção, obras de engenharia, ou qualquer outro serviço que seja incompatível com os serviços de apoio à fiscalização descritos nos Apêndices G e H, e que possa causar conflito de interesses.

# DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO DA CAIXA

## A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf).

## A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

## A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

## A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

## A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

## A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

## A CONTRATADA deve garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos.

## A CONTRATADA deve cumprir as Leis e normas que regulamentam a propriedade intelectual e direitos autorais.

## A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

## A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado.

## A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

## A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima.

## A CONTRATADA deve garantir que o(s) seu(s) dirigente(s), empregado(s) e colaborador(es) com acesso às informações da CAIXA assinem o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço.

## A CONTRATADA deve enviar, anualmente, à CAIXA a versão vigente do(s) Termo(s) de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, disponível no Portal Licitações CAIXA, devidamente assinado(s) por seu(s) dirigente(s), empregados(s) e colaborador(es).

## A CONTRATADA deve realizar ou contratar, treinamento para seus dirigentes, empregados e colaboradores, visando a sensibilização e conscientização em relação à segurança da informação e privacidade de dados, abordando no mínimo o seguinte conteúdo:

- conhecimento da política de segurança da informação da empresa CONTRATADA e da CAIXA, mencionada no item 24.1;

- uso seguro de informações corporativas a que tiver acesso;

- proteção de dados e privacidade – LGPD – direitos do titular dos dados;

- proteção de dados e privacidade – LGPD – responsabilidades do controlador, operador e do agente de tratamento dos dados;

- uso seguro de dispositivos;

- uso seguro de e-mails;

- uso seguro de soluções em nuvem;

- uso seguro de redes sociais e comunicadores instantâneos;

- adoção da política de “mesa limpa”, “tela limpa” e “impressora limpa”;

- formas defensivas contra phishing e smshing;

- formas defensivas contra códigos maliciosos recebidos em dispositivos;

- formas defensivas contra engenharia social; 24

- formas de reporte de incidentes de segurança da informação na empresa e na CAIXA;

- vazamento de dados e proteção de senhas;

- metodologia e princípios da Privacy by Design e Secure by Design

## O treinamento referido no item 24.15 será integralmente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere aos custos, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima semestral de 04 horas.

## A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento referido no item 24.15.

## A CONTRATADA deve apresentar semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre anterior, relatórios de acompanhamento dos controles de segurança executados pela CONTRATADA.

## A CONTRATADA deve se adequar às normas e a legislação vigente inerentes à Segurança da Informação relacionadas às atividades da CAIXA, enquanto empresa pública e instituição financeira.

## A CAIXA poderá exercer o direito de exigir alterações nos controles de segurança da CONTRATADA, à medida que os ambientes externos e internos se modifiquem.

## A CONTRATADA deve solicitar formalmente autorização para subcontratação de serviços, cabendo à CAIXA autorizar ou não.

## Em caso de concretização de subcontratação de serviços, previamente autorizada pela CAIXA, a CONTRATADA deverá enviar notificação mandatória sobre o fato à CAIXA.

## A CONTRATADA deverá informar à CAIXA periodicamente, os resultados dos indicadores:

- Quantidade de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, treinados em Segurança da Informação, no último semestre dividido pela quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido semestralmente e informado à CAIXA anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

- Quantidade de empregados que assinaram o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, dividido pela quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CAIXA até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

- Outros (pode-se adicionar e detalhar indicadores específicos que a unidade contratante julgar pertinente).

## O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no instrumento contratual, implicará em:

- advertência;

- multa;

- suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

- impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

## Em caso de indisponibilidade parcial ou total do serviço contratado, a CONTRATADA se compromete a executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia / transferência para a CAIXA ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente.

## Quaisquer materiais ou documentos com informações confidenciais que tenham sido fornecidos à CONTRATADA pela CAIXA serão devolvidos, acompanhados de todas as cópias, em até 5 (cinco) dias, a partir da formalização de solicitação de devolução das informações confidenciais pela CAIXA.

## No encerramento/extinção do contrato a CONTRATADA se compromete a executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia / transferência para a CAIXA ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente.