Matriz de Riscos

- A CONTRATADA assume, integral e exclusivamente, todos os riscos relacionados ao presente contrato, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

- A Matriz de Risco é o instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades do CONTRATANTE e do CONTRATADO na execução do contrato.

- A análise dos riscos associados a este contrato é realizada através da matriz de risco abaixo que tem como objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

| Matriz de Risco |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
| Manutenção / Reforma do Edifício | Eventos durante a obra ou serviços de manutenção que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos. | Aumento de prazo e custos | Possibilidade de execução de serviços fora do horário comercial / Contratação de seguro para Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica / Capacitação da equipe e observação a normas de segurança | CONTRATADA |
| Modificações das especificações do serviço | Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo | Aumento de prazo e custos | Reajustes periódicos / reequilíbrio econômico-financeiro / aditivo contratual | Administração / CAIXA |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos / ferramentas | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade | Retrabalhos Aumento de prazo e de custo | Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Seguro risco de engenharia Seguro de Responsabilidade Civil Profissional | CONTRATADA Seguradora |
| Inflação Flutuação de Câmbio Aumentos desproporcionais de custo de insumos | Diminuição da margem de lucro da empresa | Aumento do custo | Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Planejamento de compras Reajuste contratual Reequilíbrio econômico financeiro | CAIXA, até o limite da variação verificada, e desde que comprovada que as ações mitigadoras da CONTRATADA não tenham surtido efeito. OU CONTRATADA, caso seja decorrente de atrasos da obra injustificados, postergação de aquisições ou outras causas sob sua responsabilidade |
| Caso Fortuito ou força maior | Situações de obra (PSAA / SCE) que configurem caso fortuito ou força maior. | Aumento do custo Atraso no cronograma | Seguro de Risco de Engenharia | CONTRATADA Seguradora |
| Danos a terceiros | Danos causados a terceiros em decorrência de más decisões durante os serviços. | Aumento prazo e custos | Seguros | CONTRATADA Seguradora |
| Falta de qualificação de pessoal | Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço | Retrabalhos Aumento prazos e custos | Exigência de qualificação técnica na contratação Subcontratação de empresas especializadas, dentro das cláusulas contratuais | CONTRATADA |
| Roubos ou furtos no local da obra | Prejuízos gerados por segurança inadequada no local de manutenção ou em canteiro de obras, gerando custos adicionais | Aumento prazo e custos | Administração e vigilância locais | CONTRATADA |
| Problemas de liquidez financeira | Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação da obra | Aumento de prazo | Qualificação Econômico-financeira adequada ao porte da obra Planejamento financeiro | CONTRATADA |