ANEXO I - E

RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS

- Constitui obrigação da CONTRATADA fornecer os relatórios pertinentes ou visualizações online (dashboard) que demonstrem a condição geral dos serviços suportados pelo objeto do contrato, os principais indicadores de desempenho e disponibilidade alcançados e ainda os incidentes e/ou fatos mais relevantes ocorridos no período, devendo ser consolidados em forma de gráficos, planilhas ou fichas/formulários padrão por períodos pré-determinados – diariamente, semanalmente, mensalmente e acumulativas (tendência), sob demanda da equipe CAIXA.

  - A CONTRATADA deverá gerar e apresentar os relatórios previstos, sendo que os campos, bem como, os formatos e ajustes dos relatórios poderão ser alterados em comum acordo entre as partes.

    - Os modelos de relatórios poderão ser apresentados pela Contratada, com a validação pela CAIXA após a assinatura do contrato.

      - A CAIXA, a seu critério, poderá determinar os modelos do(s) relatório(s).

    - A CAIXA se reserva o direito de solicitar, a seu exclusivo critério, a criação de novos relatórios, bem como ajustes nos relatórios já existentes e suas periodicidades.

      - A CAIXA definirá a periodicidade dos novos relatórios.

    - A seu critério, a CAIXA poderá disponibilizar os arquivos fontes das atuais   páginas de controle e de indicadores, bem como as respectivas bases de dados para a CONTRATADA, para a manutenção e atualização dessas ferramentas.

  - Todos os relatórios deverão apresentar informações comparativas (evolução e tendência), bem como, a análise e diagnóstico da CONTRATADA a respeito da oscilação do desempenho dos serviços.

    - Em caso de não atingimento dos níveis de serviço, a CONTRATADA deverá relatar as causas e justificativas, bem como o Plano de Melhoria descrito no item 14.3 – Processo de Melhoria Contínua do Termo de Referência.

    - O prazo para entrega de relatórios categorizados como eventual será de até 72 horas, a partir da solicitação.

    - Para os relatórios apresentados através de dashboards deverão ser disponibilizados arquivos com versões editável e não editável, mediante publicação em repositório de documentos a ser definido pela CAIXA.

  - A ausência de fornecimento dos relatórios sujeitará a CONTRATADA a aplicação de desconto na fatura mensal, conforme definido no ANEXO I - B - INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇO.

  - Segue a lista de alguns dos relatórios a serem entregues pela CONTRATADA.

| Relatório | Descrição/Conteúdo Básico | Periodicidade: |
| --- | --- | --- |
| Relatórios de Incidentes em curso | Retorno preliminar a ser emitido sempre que solicitado pela CAIXA, com as informações básicas de ocorrência de quaisquer irregularidades nos serviços suportados pelo objeto deste contrato, informando minimamente a dimensão do incidente, usuários ou unidades CAIXA afetados, pré-diagnóstico e ações de contorno e recuperação em curso. | 15 (quinze) minutos com recorrência a cada 30 (trinta) minutos informando ações adotadas até a solução do Incidente. |
| Relatórios de Ocorrências | Relatório preliminar com as informações básicas, após ocorrência de qualquer irregularidade no ambiente da CAIXA | Até 02 (duas) horas, com atualizações periódicas até que a ocorrência esteja solucionada e; No dia subsequente, deve apresentar relatório revisado/definitivo |
| Passagem de Turno | Relatório de passagem de turno com informações sobre a execução dos serviços, todas as ocorrências/incidentes do turno, ou qualquer outra irregularidade identificada com a descrição da atividade realizada | Diário |
| Controle de Licenças | Controle de licenças dos softwares dos ambientes e suas respectivas versões | Semanal |
| Requisições de Mudanças | Mudanças executadas no período, classificadas por tipo, prioridade, impacto, abrangência e resultado. | Semanal |
|  | Formulário obrigatório de planejamento das mudanças a serem executadas no período contendo mapeamento das atividades, responsáveis, risco/redundância do IC alterado e plano de retorno em caso de falhas, horário de execução, prazo de execução de cada tarefa e atividades, incluindo testes de validação e horário previsão de conclusão da mudança. | Semanal – Comitê |
| Relatório do início da sprint | Relatório contendo o quantitativo e percentual de demandas que entraram na sprint, distribuído por coordenação/cliente, por gerência executiva e por ferramenta; descrição das solicitações mais relevantes; quantitativo e status das demandas do backlog. | A cada início de sprint |
| Relatório do resultado da sprint | Relatório contendo o quantitativo e percentual de demandas entregues na sprint, distribuído por coordenação/cliente, por gerência executiva e por ferramenta; descrição das entregas mais relevantes; resultado do backlog (quantidade refinada etc); quantidade e percentual de retornos e resultado da pesquisa de satisfação da sprint. | A cada término de sprint |
| Planilha mensal de Indicadores | Contendo indicadores/metas de níveis de serviços alcançados para cada Macro células/célula refletindo no faturamento. | Mensal, até o 3º dia útil subsequente ao mês de prestação de serviços |
| Relatórios de ausências, desligamentos e licenças | Relatório demonstrativo de ausências, desligamentos e licenças do preposto e da equipe técnica, com os respectivos períodos. | Mensal |
| Níveis de Serviço - CONTRATADA | Relatório demonstrativo de desempenho da CONTRATADA com base nos níveis de serviços do contrato alcançados para cada Macro célula/Célula com gráficos, planilhas, estatísticas e informações de evolução dos indicadores / serviços, recomendações de melhorias técnicas e administrativas para o próximo período e demais informações relevantes para a gestão contratual. | Mensal |
|  | Quantidade de chamados solucionados por período – mensal e evolutivo Quantidade e percentual de chamados por qualquer tipo de classificação (categorização nível 1, 2 e 3; sumário; serviço; por tipo de ferramenta, unidade demandante; usuário demandante; colaborador; prioridade; grupo de suporte; status; motivo do status; dentro e fora do SLA; por CIAUS; por UF; etc) – mensal e evolutivo, com diagnóstico, análise e motivo de qualquer alteração na tendência Quantidade e percentual de chamados atendidos, transferidos e reabertos por equipe ou coordenação, por colaborador, por grupo de suporte; por serviço e/ou outros critérios que a CAIXA venha definir – mensal e evolutivo, com diagnóstico, análise e motivo de qualquer alteração na tendência. TOP 10 acionamentos por equipe; por serviço; por usuário e/ou outros critérios que a CAIXA venha definir – mensal e evolutivo, com diagnóstico, análise e motivo de qualquer alteração na tendência. Relatório dos treinamentos realizados por equipe – mensal e evolutivo Relatório de documentos construídos e atualizados geral e por coordenação – mensal e evolutivo Relatório de documentos construídos ou atualizados por solicitações na sprint – desenho de solução, modelagem de dados, arquitetura e manual de usuário | Mensal |
|  | Relatório contendo a percepção dos usuários quanto aos serviços prestados pela CONTRATADA – quantidade de requisições atendidas X quantidade de Satisfação/Percentual Geral e por coordenação/equipe/grupo de suporte e/ou outros critérios que a CAIXA venha definir – mensal e evolutivo, com diagnóstico, análise e motivo de qualquer alteração na tendência. Quantidade de pesquisa de satisfação por conceito Geral e por coordenação/equipe/grupo de suporte e/ou outros critérios que a CAIXA venha definir – mensal e evolutivo, com diagnóstico, análise e motivo de qualquer alteração na tendência. |  |
| Incidentes e Manutenções | Relatório do quantitativo de Incidentes tratados e percentual, contendo o tempo médio de solução, MTBF e MTTR por equipe ou coordenação – mensal e evolutivo | Mensal |
|  | Relatório de incidentes recorrentes por ferramenta; grupo de suporte; coordenação e/ou outros critérios que a CAIXA venha definir | Mensal |
|  | Ranking dos 10 usuários/unidades que tiveram mais incidentes | Mensal |
|  | Ranking dos 10 itens de configuração/ferramenta que tiveram mais incidentes | Mensal |
|  | Relatório dos principais incidentes ocorridos durante a semana | Semanal – para apresentação no comitê |
| Problemas | Quantidade de problemas encerrados por período por equipe por IC | Mensal |
|  | Tempo médio de diagnóstico de problemas |  |
|  | Quantidade de problemas abertos e estimativa de volume de incidentes associados |  |
|  | Quantidade de Problemas Pendentes ocasionados por Mudanças |  |
|  | Quantidade de Problemas em Diagnóstico |  |
| Documentações produzidas | Relatório contendo documentos operacionais, documentos descritivos dos processos, atividades e rotinas, procedimentos operacionais, especificações e outros documentos produzidos. | Mensal |
| Serviços Eventuais Sob Demanda | Relatório de demandas entregues no período e estatística do serviço entregue pós-implantação. Relatório de demandas em andamento com o respectivo cronograma, ações e responsáveis. | Mensal |
| Eventos/Alertas | Relatório dos eventos/alertas relevantes detectados por ferramenta contendo o respectivo Incidente aberto para registo das tratativas relacionadas. | Eventual |
|  | Relatório analítico com todos os eventos/alertas com o tempo de validação e o tratamento dado à ocorrência | Mensal |
| Níveis de Serviço - FORNECEDORES | Relatório demonstrativo do desempenho de outros fornecedores por meio dos chamados registrados nos respectivos grupos de suporte das ferramentas de gestão dos atendimentos, incluindo incidentes, demonstrando o MTBF e MTTR praticado pelo terceiro e o percentual de atendimento de acordo com o SLA. | Eventual |
| Liberações | Relatório da situação da distribuição de software/aplicativos | Eventual |
|  | Relatório da situação das atualizações de software/aplicativos | Eventual |
| Projetos | Relatório dos projetos em andamento | Eventual |
| Repasse de Conhecimento | Relatório detalhado das ações de Repasse de Conhecimento, contendo público-alvo, ementa, lista de presença e informações adicionais necessárias. | Eventual |
| Disponibilidade | Relatório de Incidentes pós-implantação de mudanças. | Eventual |
|  | Relatório demonstrativo da disponibilidade dos serviços/IC de acordo com as metas ou Acordos de Níveis de Serviço | Eventual |

Tabela - Relatórios de Acompanhamento de Serviços