ANEXO I - APÊNDICE B

REMUNERAÇÃO E PRAZOS PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

1	HORA TÉCNICA	2

2	ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	2

3	REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	2

4	PRAZOS	3

5	PAGAMENTO	4

# HORA TÉCNICA

Valor unitário da hora-técnica em Reais (R$) proposto pela empresa - hora técnica de referência Eng. Civil Sênior (Apêndice C).

ht1 = Hora Técnica

# ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

## São considerados procedimentos técnicos os serviços que sejam enquadrados nas tabelas a seguir.

## Todos os procedimentos listados neste APÊNDICE geram a obrigação de elaboração e apresentação à CAIXA de relatório técnico ou formulário específico devidamente preenchido.

# REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

## A remuneração para os procedimentos técnicos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços, bem como eventuais anexos, será conforme tabelas a seguir.

#### Tabela B1 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da Remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem Medição | Incluso no fixo mensal |
| RFM | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com Medição | Incluso no fixo mensal |
| PTC | Parecer técnico conclusivo | Incluso no fixo mensal |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | Incluso no fixo mensal |

### A remuneração do fixo mensal será paga no serviço COT - Consultoria e Assessoria Técnica por especialidade.

#### Tabela B2 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços MENSAL

| Sigla | Descrição | Valor da Remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| COT | Consultoria e Assessoria Técnica | (N x Q) x ht1 |

Onde:

ht1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa

N = 748 (número de horas por mês das especialidades (Apêndice C)

Q = 0,8787285 (fator de ponderação do valor da HT das especialidades em função da ht1)

### Os relatórios RFO, RFM e PTC da tabela B1, deverão conter mínimo de 12 (doze) fotografias coloridas legendadas.

Tabela B3 – Remuneração para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| ARP | Anexo de Recebimento Provisório de Obra | Incluso no fixo mensal |
| ARD | Anexo de Recebimento Definitivo de Obra | Incluso no fixo mensal |

Tabela B4 – Remuneração para anexos sob demanda de pareceres, relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| AVC | Anexo de Verificação de Equipamentos de Climatização, incluindo acessórios. | Incluso no fixo mensal |
| AVE | Anexo de Verificação de Elevadores e Escadas Rolantes | Incluso no fixo mensal |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | Incluso no fixo mensal |

# PRAZOS

## Os prazos para elaboração dos procedimentos técnicos serão definidos conforme tabelas adiante:

#### Tabela B5 – Prazo para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| SIGLA | DESCRIÇÃO | PRAZO (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços | Semanal por especialidade |
| RFM | Relatório de Fiscalização com Medição, com Relatório mensal descritivo por especialidade | Mensal |
| PTC | Parecer Técnico Conclusivo | 5 dias |

#### Tabela B6 – Prazos para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| SIGLA | DESCRIÇÃO | PRAZO (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| ARP | Anexo de Recebimento Provisório de Obra | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| ARD | Anexo de Recebimento Definitivo de Obra | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVC | Anexo de Verificação por equipamento de climatização | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVE | Anexo de Verificação de Elevadores e Escadas Rolantes | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |

#### Tabela B7 – Prazo para procedimentos de análise, estimativa e orçamentação

| Sigla | Descrição | Prazo |
| --- | --- | --- |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | 3 dias |

# PAGAMENTO

### O pagamento dos procedimentos técnicos ocorrerá mensalmente após a apresentação completa dos trabalhos solicitados e desde que tenham sido devidamente aceitos por parte da CAIXA.