- APÊNDICE I

- TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Registro de Preços para prestação de serviços de fornecimento e instalação de sinalização interna, externa, de acessibilidade e de carenagem para unidades CAIXA existentes e novas, por item, vinculadas às regiões de abrangência da CILOG/BE – Estados do Pará e Amapá.

Os serviços serão realizados nas unidades atendidas pelas regiões determinadas pela CELOG – Centralizadora Nacional de Logistica e Gestão de Imóveis, as quais estão listadas no Apêndice B e, deverão seguir os projetos executivos e material técnico disponibilizados no Apêndice A deste Termo de Referência.

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

É obrigatório, para a empresa classificada em primeiro lugar, a apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da convocação do pregoeiro, no Ed. CAIXA - Sede de Sorocaba (Av. Antonio Carlo Comitre, 86 2º andar. Bairro Parque Campolim. CEP 18047-620. Sorocaba/SP) ou em outra unidade CAIXA a ser indicada no momento da habilitação, de, no mínimo, amostras dos seguintes itens de sinalização e protótipo de carenagem, para verificação do atendimento às Especificações Básicas e à qualidade e adequação do material, conforme checklist disponibilizado no Apêndice C:

      - Painel Letreiro – 70.

      - Painel Simples FX 70.

      - Totem Diretório - TD.

      - Adesivo 2 – Nome da agência porta duas folhas.

      - Sinalização para Entrada Autoatendimento e Entrada da Agência - Modelo 03A (Braile).

      - Adesivo caixa preferencial novo.

      - Adesivo Totem Agiliza no Novo Modelo Varejo.

      - Identificação Aérea - padrão área meio com pictogramas.

      - Módulo carenagem – MCAR completo (MDCAR, TSCAR, funil, PFCAR e LXRA).

      - Identificação de Setor B – Sala de Reunião Edifício Administrativo

As amostras e o protótipo deverão ser identificadas com o nº da licitação, o objeto, o nome do licitante, seu telefone e endereço.

A CAIXA se reserva o direito de não aceitar as amostras, caso não atenda às especificações exigidas ou sejam de qualidade inferior à dos materiais solicitados.

As amostras e protótipos aprovados e não aprovados deverão ser retiradas no prazo máximo de 10 dias úteis após a conclusão do processo licitatório.

O descarte deve seguir o procedimento informado no item 8.1.20.

Será emitido um relatório sucinto de análise conforme checklist aplicado para cada peça, informando a aprovação ou não dos produtos.

A empresa não terá direito a reapresentação de amostra.

A qualquer momento, a CAIXA poderá realizar fiscalizações das instalações da contratada para acompanhamento do processo de produção de produção das amostras.

As verificações serão realizadas pela equipe técnica da CAIXA ou por ela indicada, de forma amostral, com base nos checklists de amostras, cadernos de especificações e/ou projetos, bem como demais exigências e obrigações constantes no Edital e seus anexos.

ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS

As especificações técnicas para fornecimento e instalação das sinalizações objeto desta licitação estão listadas no Apêndice A, e serão disponibilizadas conforme descrito neste anexo.

CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE

Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste documento, foram utilizadas marcas/fabricantes de referência, cujo objetivo é atender plenamente aos requisitos específicos da instalação e ao padrão de qualidade requerido.

Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações poderá ser possível admitir-se substituição por tecnicamente equivalente, desde que aprovada formalmente pela equipe técnica da CAIXA.

LOCAIS DE ENTREGA

Unidades da CAIXA existentes ou a serem inauguradas, respeitando a abrangência das UF de cada item, conforme segue:

| Item | CILOG | ABRANGÊNCIA - UF |
| --- | --- | --- |
| ÚNICO | BE | Estados do Pará e Amapá |

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – INCLUINDO PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO E REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Como condição para assinatura da Ata, a empresa deve apresentar a documentação abaixo:

Referente ao cumprimento de requisitos da legislação ambiental específica nos moldes do que dispõe a Lei Federal n° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, o Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010:

Licença de Operação, comprovando atendimento à legislação estadual para tratamento de efluentes e poluição atmosférica, expedida pelo órgão competente;

Certificado de aprovação de destinação de resíduos industriais, emitido pelo órgão local competente;

Certificado de regularidade e de registro no cadastro de atividades potencialmente poluidoras, emitido em nome da empresa.

A empresa classificada em primeiro lugar no processo licitatório deverá apresentar, na fase de habilitação, Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico adequados para a execução do objeto do edital, conforme Anexo III, bem como as amostras dos elementos definidos em 2.1.

CONDIÇÕES PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS

Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de execução e o contrato do responsável técnico com validade mínima referente ao período do contrato com a CAIXA sempre antes do início dos serviços de instalação de peças externas aplicadas à fachada ou substrato e execução de carenagens, a serem executados.

- Agendamento prévio com a Representação de Logística vinculada às unidades atendidas.

- O fornecedor deverá verificar junto à CAIXA se os arquivos estão atualizados antes da fabricação das peças, tendo em vista que a CAIXA poderá realizar atualizações em seus projetos de sinalização. Esclarecemos as alterações aqui tratadas não refletem no custo final das peças.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ESPECÍFICAS AO OBJETO

Seguem abaixo as obrigações da Contratada relacionadas ao objeto:

É exigida a apresentação de Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada por acidentes pessoais e danos materiais, e o Seguro de Risco de Engenharia, para os itens mencionados em 8.1.22 e elementos de carenagem, quando a soma do valor  dos referidos itens for igual ou superior a R$50.000,00. As apólices devem ser apresentadas no prazo máximo de 10 dias da assinatura do contrato vinculado à Ata de Registro de Preços. A apresentação da apólice, devidamente quitada, é requisito para início dos serviços.

A CONTRATADA deverá apresentar a Planilha de Quantitativos e Custos conforme a planilha disponibilizada pela CAIXA.

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.

Manter equipe técnica devidamente habilitada disponibilizando tantos profissionais quantos necessários à execução dos serviços.

Para os elementos em Braile, a CONTRATADA ficará responsável pela transcrição dos textos para braile, devendo esta ser realizada por profissional responsável que tenha Certificado de conclusão de Curso de Braille.

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

Cumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de Segurança do Trabalho e demais normas e regulamentos pertinentes.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CAIXA.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da CAIXA.

Relatar à CAIXA toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

Manter, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições que ensejarem à sua habilitação e qualificação no certame licitatório.

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, atendendo de imediato as reclamações.

Designar preposto para representá-la perante a CAIXA.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CAIXA autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

A embalagem para entrega do material deverá possuir resistência compatível para transporte rodoviário.

Fragmentar qualquer material personalizado que venha a ser descartado pelo controle de qualidade, durante a produção ou rejeitado após a entrega, antes de eventual comercialização, como forma de evitar a responsabilização pelo uso indevido de material com a imagem da CAIXA.

Não copiar, contrafazer ou infringir qualquer direito autoral ou de propriedade intelectual ou industrial (marcas, patentes, invenções e outras) da CAIXA ou de terceiros, responsabilizando-se por qualquer indenização, penalidade, procedimento administrativo ou judicial decorrente do descumprimento desta condição.

Para o caso de item considerado irrecuperável, cuja reforma não for suficiente para garantir sua recuperação, compete a CONTRATADA realizar, às próprias custas, sua inutilização e desfazimento, dando-lhe destinação ambientalmente correta.

Este procedimento deve ter anuência da CAIXA, apresentando justificativas técnicas, e, seguir os procedimentos informados no item 8.1.20.

Para os itens mencionados abaixo, deve haver vistoria prévia de engenheiro civil ou arquiteto, visando a elaboração de laudo técnico com a análise da forma de fixação no substrato e posicionamento quanto a viabilidade de sua instalação:

    - Bandeiras;

    - Totens;

    - Faixas horizontais (simples e letreiros);

    - Painéis sinalizadores letreiro;

    - Conjuntos reduzidos (tipo I e tipo II);

    - Identificação Externa A e B (Edifícios Administrativos);

Não há previsão de remuneração para a vistoria prévia ou para os documentos e projetos técnicos mencionados acima, inclusive para o caso de inviabilidade de instalação dos elementos. Estes custos devem fazer parte do custo indireto da empresa.

Deve ser encaminhado à CAIXA, Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, nos termos da legislação brasileira vigente, referente ao laudo elaborado e a instalação do(s) elemento(s).

Para o caso específico de totens e elementos de identificação externa tipo B, que dependem de análise de solo, o laudo pode ser substituído por projeto de fundação com ART ou RRT, a critério da CAIXA.

A CONTRATADA deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART / RRT) junto ao CREA/CAU, quando os serviços incluírem instalação de carenagens, apresentado tal documento devidamente quitado previamente à realização dos serviços.

A empresa com sede fora do Estado de abrangência do local dos serviços deverá, quando da execução dos serviços, apresentar visto emitido pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme o caso, da região em que será realizada a intervenção. Tal documento deve ser encaminhado para CAIXA em até 15 dias úteis após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

A CONTRATADA é responsável pela limpeza do local após a execução dos serviços contratados, devendo realizar a correta destinação dos resíduos, inclusive elementos e carenagens antigas desinstaladas/substituídas, encaminhando, sempre que possível, para centros de reciclagem.

Todo material deverá ser fabricado conforme especificações constantes dos ANEXOS – Especificações Técnicas.

Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas com produção, instalação, armazenagem de todos os componentes e estrutura necessária para fixação das peças, bem como limpeza do local e correta destinação dos resíduos.

A instalação das carenagens nas Unidades da Caixa deverá ser executada fora do horário de atendimento aos clientes, priorizando os períodos noturnos e finais de semana, salvo em situações excepcionais, mediante orientação expressa da CAIXA.

Manter uma conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações sustentáveis, compatíveis com a legislação e o interesse público, observando com rigor as premissas norteadoras de comportamento estabelecidas no Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, entregue à Contratada no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Todas as licenças (Alvará de reforma, construção ou Reparos Gerais), taxas e exigências da Prefeitura Municipal, e/ou Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA.

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes à impostos em geral. Deve ser recolhido o ISSQN sobre o valor dos serviços executados quando a CAIXA não figurar como substituto tributário, sendo que as respectivas certidões de quitação dos tributos à CAIXA devem ser apresentadas no prazo máximo de 20 (vinte) dias da conclusão da intervenção.

GARANTIA DOS ITENS

O prazo de garantia dos elementos segue a tabela abaixo e detalhamentos descritos:

| Elementos de sinalização | Garantia |
| --- | --- |
| Capas de longarina (preferencial e para obesos) | 3 meses |
| Sinalização de espera (cadeirante e área de resgate) | 6 meses |
| Adesivo de sinalização de emergência dos sanitários adaptados Fitas antiderrapantes, de demarcação de fila e de sinalização de degraus Botoeira Elementos de sinalização tátil interna e externa (inclusive piso tátil) Sinalização sonora | 1 ano |
| Adesivos com impressão Sinalização de assento preferencial Testeiras Réguas (p/ testeiras, totens e diretórios) Placas (numéricas, de mesa, placas informativas Placas do CAIXA Aqui Suportes de placas Suportes de Merchandising Fechamento de vídeo Aplicação de adesivo em acrílico de bandeira Totens (incluso todos os tipos de totens) e mini totens, inclusive reforma Conjunto Básico e Conjuntos Reduzidos (tipo I e II) Placas diretórias, placas aéreas e meias-placas Bandeiras Painéis faixas horizontais e painéis letreiros Diretórios internos e diretório geral Subpórticos – todos os tipos Sinalização primária de edifícios administrativos | 2 anos |
| Adesivos lisos Puxadores Conjunto estacionamento Películas Execução de estrutura metálica para reforço estrutural de elementos de sinalização | 5 anos |

Os prazos de garantia só serão válidos se garantida a integridade das peças.

O prazo de garantia para a proteção aplicada contra corrosão e pintura das peças metálicas, bem como dos componentes em acrílico, será de, no mínimo, 02 (dois) anos a contar da data da sua instalação.

O prazo de garantia total dos componentes elétricos integrantes dos elementos instalados é de, no mínimo, 01 (um) ano.

Para películas e impressões, o fabricante deve apresentar laudos que comprove, as especificações, garantia e tempo de vida útil do produto.

As películas de segurança devem ter espessura de 0,15mm, ser de cor transparente, com resistência a impacto mínima de 12kgf/cm² a 25kgf/cm² e resistência ao rasgamento mínima de 522(kg%).

Para os elementos de carenagem, a CONTRATADA é obrigada a prestar garantia total, em conformidade com sua proposta comercial apresentada na licitação, de, no mínimo, 05 (cinco) anos, para os elementos da carenagem por ela instalados, contados a partir da data da instalação.

A CONTRATADA deverá afixar etiqueta indelével autoadesiva na parte interna dos elementos metálicos, acrílicos e de carenagem instalados, onde conste os dados de identificação da mesma (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.), data da fabricação e data da instalação do elemento.

Os prazos aqui informados não eximem a CONTRATADA da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.

GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual deverá ser de 5,0% (cinco por cento) do valor de cada Contrato vinculado à Ata de Registro de Preços emitido.

A garantia só será exigida para contratos de valor acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

A solicitação de apresentação da garantia contratual visa assegurar que a CONTRATADA efetivamente cumpra as obrigações contratuais assumidas, tornando possível à CAIXA, a rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer em caso de inadimplemento em relação a prestação dos serviços.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CAIXA

Emitir Contratos vinculados à Ata de Registro de Preços para a fornecimento e instalação do objeto deste Termo de Referência, conforme preços registrados na planilha que sagrou a CONTRATADA vencedora do procedimento licitatório.

Fornecer à CONTRATADA os Projetos Executivos e especificações técnicas dos elementos a serem fornecidos.

Remunerar a CONTRATADA pelos serviços executados e aceitos, conforme Contratos vinculados à Ata de Registro de Preços assinados.

FISCALIZAÇÃO

A qualquer momento, a CAIXA poderá realizar fiscalizações das instalações da contratada, dos elementos fornecidos e/ou instalados.

As verificações serão realizadas pela equipe técnica da CAIXA ou por ela indicada, de forma amostral, ou vinculado à ateste de contrato,  com base nos checklists de amostras, cadernos de especificações e/ou projetos.

A CAIXA emitirá relatório, em casos de recusa por falta de qualidade dos materiais fornecidos ou dos serviços executados, descrevendo os procedimentos de verificação realizados e contendo fotografias que justifiquem a não aprovação.

Caso haja peças rejeitadas, estas deverão ser substituídas em até 10 dias úteis, não eximindo a CONTRATADA de aplicação das Sanções Administrativa, conforme previsto  na Ata de Registro de Preços e seus Contratos derivados.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no presente instrumento contratual, implicará em:

- Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

- c) Suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

- - 0,3% (três décimos por cento) sobre valor da respectiva fatura, por dia de atraso injustificado, considerado o prazo estabelecido para entrega dos serviços, até o máximo de 15 (quinze) dias;

- - 0,6% (seis décimos por cento) sobre o valor da respectiva fatura, a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o máximo do 30º (trigésimo) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para entrega dos serviços.

- - 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para entrega dos serviços, podendo-se após esse prazo, configurar-se a inexecução do contrato e rescisão contratual, a critério da CAIXA.

- - Independentemente do nível de criticidade do dano, será cobrada multa de 5% (cinco por cento) sobre valor da respectiva fatura, por irregularidade.

- - Caso o pagamento da multa não seja realizado no prazo estipulado, será cobrado multa de 2% sobre o valor devido, mais juros de mora de 0,5% por dia de atraso por até 10 dias.

- - A multa pela não assinatura do contrato no prazo estipulado pela caixa enseja multa de 10% sobre o valor global do contrato.

- - As aplicações de multa estão limitadas ao valor máximo de 10% do valor do contrato.

As multas serão descontadas da garantia ou do valor do documento fiscal e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA judicialmente.

Em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 10% do valor global contratado.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Todo material deverá ser fabricado conforme especificações constantes na Planilha Orçamentária Geral da Ata de Registro de Preços, neste Termo de Referência, nos projetos executivos e especificações técnicas.

Nos preços, deverão estar inclusas todas as despesas com fabricação, instalação, transporte, embalagem e armazenagem de todos os componentes e estrutura necessários para fixação das peças.

A critério da CAIXA, poderá ser solicitada apenas a entrega dos elementos de sinalização e Carenagens, sem as respectivas instalações. Deste modo, caso seja demandado pela CAIXA, apenas a instalação do elemento a posteriori, será devido o pagamento do valor de instalação previsto nas planilhas que compõem este Termo de Referência.

A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas afetadas pelos serviços.

A CONTRATADA se obriga a utilizar somente materiais de primeira qualidade, sem defeitos ou deformações e todos os serviços deverão ser executados com esmero e perfeição.

É proibido o reaproveitamento de materiais ou o emprego de materiais já utilizados para os casos de itens pagos como se fossem novos.

A CONTRATADA receberá da CAIXA, Ordem de Fornecimento/Contrato indicando o prazo, o código do item e o local da sinalização a ser instalada.

Caso o pedido contenha somente o fornecimento dos elementos, a CONTRATADA receberá da CAIXA, Contrato vinculado à Ata de Registro de Preço indicando o prazo, o código do item e o endereço para o envio da sinalização.

A empresa contratada deverá ter capacidade de atendimento de no mínimo 6 (seis) Unidades completas da CAIXA de forma simultânea, em cada um dos itens.

Durante o processo de substituição da sinalização e da Carenagem, a Unidade da CAIXA não poderá ficar sem os referidos itens, devendo para isto, a retirada dos elementos antigos e a instalação dos novos, inclusive itens reformados, serem realizadas concomitantemente.

Ressalta-se que a retirada dos elementos de sinalização e de carenagens deverá ser executada utilizando-se equipamentos adequados, com segurança e de acordo com as normas técnicas pertinentes.

TRANSPORTE E EMBALAGEM

Quaisquer despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste termo de referência tais como: combustível, pedágios, impostos, taxas, serão remunerados conforme cálculo de frete, previsto na planilha que compõe este TR.

O pagamento do transporte será contabilizado, por roteiro, a partir do município sede da Superintendência Regional de vinculação até a unidade mais distante do roteiro estabelecido para o atendimento, sendo limitado a 20% do valor total do contrato. Para fins de remuneração, será considerada apenas a distância de ida do roteiro.

Como foram considerados sempre caminhões com a capacidade de carga máxima, foram desconsiderados os custos com pedágio.

A remuneração dos itens de Transporte considera a distância apurada, em quilômetros, independente do modal a ser utilizado.

A CONTRATADA deverá garantir o correto e adequado acondicionamento das peças durante o transporte, para evitar avarias.

A depender da urgência medida por meio do tempo de atendimento das demandas de sinalização nas unidades, a entrega dos elementos produzidos ocorrerá na base da CILOG, sem pagamento de frete, visto que o transporte é pago apenas para o caso de roteiros estabelecidos a partir da base da sede da região da CEINF, conforme item 13.2. Neste caso, o despacho será realizado pela CAIXA, por meio de malote, por Correios ou outro transportador logístico contratado.

Para o caso de solicitação de adesivos e placas (internas ou externas), entregues em caixas médias ou grandes, nas dimensões estabelecidas pelos Correios – vide item 13.8, o fluxo de demanda definido acima será prioritário em detrimento da entrega realizada diretamente pela CONTRATADA.

Quando solicitado pela CAIXA o fornecimento do item sem instalação, a entrega das peças deverá ser em embalagens com caixas de papelão reforçado com onda dupla ou equivalente, que suporte diversos empilhamentos.

Todas as peças deverão utilizar caixas com embalagens de abertura frontal, fundo inteiriço, travamento automático ou semiautomático e com o mínimo uso de fita no fechamento, seguindo também os critérios das caixas RPC, especificadas pelos Correios, conforme medidas e resistências mínimas recomendadas no “Guia Técnico: embalagens recomendadas pelos Correios”, disponível no site da instituição.

Os itens deverão ser embrulhados individualmente com folhas de jornal, papelão corrugado ou plástico bolha, quantas forem necessárias para a garantir sua integridade.

Para objetos de vidro, acrílico e outros considerados frágeis, após a colocação na caixa, os espaços vazios entre os itens e as paredes da caixa devem ser preenchidos com papel picado, bolas de jornal, serragem, papel, isopor ou outra substância protetora, a fim de limitar o movimento dos objetos. Pontas e gumes devem ser protegidos com plástico bolha, papel ou jornal.

Para adesivos e outros elementos com constituição maleável, o item deve ser enrolado entre duas folhas de papel grosso (kraft ou cartão), prendendo o conjunto com fita adesiva e despachado dentro da caixa.

Caso seja utilizada caixa reutilizada, esta deverá estar em perfeito estado de conservação.

Na face lateral externa das embalagens devem constar etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, com os seguintes dados: nome do produto, código do material (utilizado pela CAIXA), quantidade contida em cada caixa, número e data (mês/ano) da ordem de fornecimento e o nome do(a) fornecedor(a)/fabricante.

Elementos com embalagem em desconformidade aos tópicos acima não serão recebidos pela CAIXA.

Os motoristas deverão portar aparelho de telefone celular ou rádio frequência, para facilitar a comunicação entre a CAIXA e a CONTRATADA devendo permanecer ligado e operante durante o tempo de transporte, sendo suas despesas de responsabilidade da CONTRATADA.

Os motoristas deverão estar legalmente habilitados e qualificados para condução dos veículos junto aos Órgãos competentes, levando-se em consideração o tipo e tamanho dos veículos, entre outros quesitos.

O transporte dos produtos deve ser realizado por veículos e equipamentos cujas características técnicas e operacionais, bem como o estado de conservação, manutenção e limpeza, estejam de acordo com a legislação competente e garantam condições de segurança.

RETIRADA E REMOÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E CARENAGEM

Os itens que não forem reaproveitados deverão ser retirados e recolhidos ao depósito da CONTRATADA, que deverá inutilizá-los eliminando os traços referentes à marca CAIXA.

Essas peças, após terem a logomarca retirada e o material retalhado, ficam à disposição da CONTRATADA, que lhes dará a destinação adequada, dentro dos preceitos de sustentabilidade e respeitando a legislação ambiental em vigor. Com exceção dos itens a reutilizar pela CAIXA, que serão deverão ser recolhidos ao depósito da CONTRATADA para futuro reaproveitamento.

A CONTRATADA deve recompor todos os elementos que forem eventualmente danificados (pavimentações, forros, pinturas, paredes, instalações etc.), usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública devem ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

As unidades devem ser entregues devidamente limpas após a instalação dos equipamentos e adequações necessárias em função de suas intervenções. Todos os resíduos e entulhos resultantes das operações de instalação devem ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

A CONTRATADA se responsabiliza por qualquer problema futuro nas instalações da CAIXA devido a problemas na execução dos serviços objeto desse Termo de Referência.

Casos de reaproveitamento serão pagos como itens reformados.

A remoção de pictograma, placas de piso tátil e fita de piso para demarcação de fila incluem a limpeza do piso com removedor, adequado ao piso existente.

REFORMA DAS PEÇAS DE SINALIZAÇÃO

As peças de sinalização a serem reformada deverão ser recolhidas ao depósito da CONTRATADA, devendo esta manter rigoroso controle da quantidade de peças que serão retiradas das Unidades da CAIXA.

À medida que a CAIXA solicitar, a CONTRATADA deverá providenciar a reforma dessas peças, para posterior instalação nos locais que a CAIXA indicar.

As peças a serem reformadas deverão receber novo tratamento anticorrosivo, mesmo que não apresentem sinais de corrosão.

Após o término da implementação da nova sinalização, todo saldo de peças antigas ficará à disposição da CAIXA, devendo a CONTRATADA efetuar prestação de contas demonstrando as peças retiradas, reformadas, reinstaladas e disponíveis

As peças deverão ser reformadas e pagas conforme observações e valores previstos nas planilhas orçamentárias de Registro de Preços.

RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS CONTRATOS VINCULADOS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Para os elementos de carenagem, o ateste será realizado pela fiscalização da CAIXA, que efetuará os exames necessários para aceitação/aprovação do produto, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da comunicação, por escrito, da contratada de que efetuou a entrega e instalação do material.

A vistoria de recebimento deverá ser efetuada pela fiscalização da CAIXA em conjunto com representante da contratada, devendo ser agendada previamente.

Para os elementos de sinalização, o recebimento e conferência da realização do fornecimento e instalação dos Contratos será realizado por meio de ateste da unidade beneficiada e/ou da Equipe fiscalizadora CAIXA/EEAT. A contratada deverá apresentar o ateste em meio eletrônico/digitalizado para a CELOG para os trâmites de autorização do faturamento.

A critério da Caixa, poderá ser implantado sistema de atendimento online para tratamento dos pedidos, gestão de prazos e atestes, devendo a fornecedora ajustar seus controles internos para repasse eletrônico dos dados à CAIXA.

Periodicamente, a área técnica da CAIXA ou o Escritório Terceirizado de Engenharia e Arquitetura (EEAT) por ela contratado, efetuará avaliação dos produtos fornecidos e instalados.

SEGUROS

Caso a OFS emitida para a contratação dos elementos mencionados em 8.1.22 e elementos de carenagem seja igual ou superior o valor de R$50.000,00 é exigida a apresentação de Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada por acidentes pessoais e danos materiais, e o Seguro de Risco de Engenharia, conforme previsto no Mapa de Risco.

O Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada deverá possuir as seguintes características:

A importância segurada deve ser de 10% da importância total segurada, limitada ao mínimo de R$ 50.000,00.

A cobertura de Risco de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada é contratada como cobertura adicional da apólice de Risco de Engenharia e estar conjugada em uma única apólice, ou é contratada em separado mediante apólice específica.

Quando conjugada em uma apólice, é necessariamente um percentual sobre a importância segurada básica.

O Seguro de Risco de Engenharia deve apresentar os valores correspondentes à cobertura básica, que é o valor total da intervenção, e caso necessário, a cobertura adicional, cujo percentual usual praticado no mercado é de 30% do valor da cobertura básica.

Nas Condições Contratuais deste seguro devem estar previstas as despesas necessárias à remoção do entulho, incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, sempre incluídas no Limite Máximo de Indenização da Cobertura Básica, até o percentual a ser estabelecido na apólice, o qual corresponde a, no mínimo, 5% (cinco por cento).

Caso não esteja prevista na cobertura básica, é prevista cobertura adicional necessária à remoção de entulho.

Caso o Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada ultrapasse o limite máximo do percentual usual da cobertura básica estipulado para o Seguro de Risco de Engenharia, previsto no item 17.3, o Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada é contratado em separado, ou seja, numa apólice específica.

A vigência das apólices coincide com a vigência dos contratos e, quando ocorrer alteração no prazo dos contratos, a vigência das apólices é prorrogada conforme esse novo prazo, com apresentação do endosso das apólices.

As apólices são apresentadas no prazo de até 10 dias da assinatura do contrato (OFS) e para objeto executado em localidade muito afastada ou de difícil acesso, a apólice pode ser entregue em até 20 dias a contar da assinatura do contrato.

Na ocorrência de sinistro, as partes atingidas são reparadas ou refeitas pela contratada.

Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos exigidos no Mapa de Risco, exceto no tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários relacionados ao fornecimento de bens e/ou de prestação de serviços sem mão de obra dedicada à CAIXA, cujo reembolso poderá ficar condicionado ao trânsito em julgado de sentença condenatória.

PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

O prazo de vigência da ARP é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O índice de reajuste a ser utilizado para a prorrogação da ARP é o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), calculado pelo FGV..

O prazo para assinatura do Contrato vinculado à Ata de Registro de Preços é de 5 dias úteis contados a partir da sua emissão.

O prazo para a entrega, instalação e troca de itens com defeitos é de, no máximo, 20 dias após o início da vigência do Contrato vinculado à Ata de Registro de Preços.

O não fornecimento/entrega do material solicitado na quantidade, data e locais previamente estipulados, através da formalização contratual sem justificativa, implicará em multa conforme definido em contrato.

AGENDAMENTO DA INSTALAÇÃO

Para imóveis com Unidade(s) em funcionamento, a instalação depende de diversas providências prévias, incluindo retirada de valores, autorização da área de Segurança e informação/cadastramento dos autorizados para acesso.

Por essas razões, as datas de acesso e realização das instalações devem ser comunicadas com no mínimo 07 (sete) dias de antecedência para a CAIXA através de e-mail.

Para imóveis com Unidade(s) que ainda não estão em funcionamento ou em fase de finalização solicitamos informar o nome das pessoas autorizadas para acesso com no mínimo 4 (quatro) dias úteis de antecedência.

Para obter autorização de acesso aos imóveis a empresa deverá encaminhar e-mail à CAIXA, através dos endereços eletrônicos a serem informados quando da assinatura da Ata de Registro de Preços, com a antecedência solicitada nos itens 19.1 e 19.2, informando:

datas e horários em que as atividades serão executadas (lembrando que sempre fora do horário de expediente quando a Unidade estiver em funcionamento);

relação de pessoas envolvidas na execução dos serviços, contendo nome, RG, CPF e filiação, conforme modelo abaixo:

| - Empresa: informar nome completo e CNPJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mudança Layout: | Sim / Não |  |  |
| Unidade CAIXA: |  |  |  |
| Período: indicar período completo do acesso. Máximo de 30 dias por pedido | Início: XX/XX/XX - hora xx:xx Término: XX/XX/XX – hora xx:xx |  |  |
| Dias Úteis: | Sim / Não | Horário: | xx:xx até xx:xx |
| Dias Não Úteis: | Sim / Não | Horário: | xx:xx até xx:xx |
| Descrição dos Serviços: | Exemplo – INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INTERNA DA AGÊNCIA XXXXXXX. |  |  |
| Desligamento de Energia (Quadro geral, sala técnica ou quadros equipamentos de segurança) | Sim/Não Data: XX/XX/XX Horário: xx:xx até xx:xx |  |  |
| Desligamento de Rede (que afete a comunicação da Agência – dados e telefonia) | Sim/Não Data: XX/XX/XX Horário: xx:xx até xx:xx |  |  |
| Desligamento/ Remanejamento Equipamento de segurança | Sim/Não Data: XX/XX/XX Horário: xx:xx até xx:xx |  |  |

| Ambiente; Local (outros); Data Início; Data Fim. SAA; XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. Corredor de Abastecimento; XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. Saguão / Áreas Comuns; XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. Tesouraria; XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. Cofre Forte; XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. Caixa Forte (Penhor); XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. Sala Técnica; XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. Outros; Estacionamento; XX/XX/XXXX; YY/YY/YYYY. |  |
| --- | --- |
| Responsável pela Obra (Para cadastramento Biométrico). CPF; Nome; Telefone; RG. XXX.XXX.XXX-XX; BELTRANO DA SILVA; (XX) XXXXXXXXX; XXXXXXX-SSP/SP. YYY.YYY.YYY-YY; FULANO DE SOUZA; (YY) YYYYYYYYY; YYYYYYY-SSP/RS. Funcionários da Obra. CPF; Nome; RG. XXX.XXX.XXX-XX; ZÉ DA SILVA; (XX) XXXXXXXXX. YYY.YYY.YYY-YY; JOÃO DE SOUZA; (YY) YYYYYYYYY. |  |

A CAIXA analisará as informações e autorizará a execução dos serviços de forma a não interferir nas atividades da Unidade.

A CONTRATADA deverá comunicar e justificar, de imediato, à CAIXA, formalmente por escrito caso ocorram eventuais impedimentos técnicos à instalação dos itens.

Ressaltamos que as ocorrências descritas no item acima não serão aceitas, posteriormente, como justificativa para o atraso na entrega/instalação ou sua inexecução, salvo se comunicadas e não solucionadas pela CAIXA em tempo hábil.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

A disponibilização de informações e dados técnicos pertencentes à CAIXA para a realização dos trabalhos previstos no contrato, não implica cessão de licença de uma parte à outra para sua livre utilização, nem mesmo em transferência de titularidade.

A CONTRATADA não poderá produzir, publicar ou distribuir folheto de divulgação ou qualquer outra publicação relativa à CAIXA ou ao contrato, sem autorização prévia, por escrito, da CAIXA.

A CONTRATADA deve obter autorização por escrito da CAIXA, antes de emitir qualquer pronunciamento sobre o contrato para o público em geral, mercado, imprensa ou através de qualquer outro meio de comunicação.

SIGILO

A CONTRATADA deverá manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato.

Esta obrigação de confidencialidade permanece vigente mesmo após o término do Contrato firmado.

Todos os serviços executados na produção de quaisquer peças técnicas, desenhos, relatórios ou outros documentos produzidos no âmbito deste Contrato são de propriedade da CAIXA, ficando a ela reservada todos os direitos autorais na forma prevista da legislação vigente.

CLÁUSULAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Considerando as regras estabelecidas sobre segurança da informação, entendemos que há RISCO BAIXO vinculado à presente contratação, onde a executora terá acesso pontual às dependências da CAIXA durante a realização dos serviços e não terá acesso à informação corporativa e pessoal. Devem ser incluídas as cláusulas no contrato as cláusulas indicadas abaixo, de acordo com o previsto no guia CAIXA diretrizes e privacidade.

Os fornecedores devem cumprir todos os requisitos da legislação brasileira aplicáveis à segurança da informação e privacidade de dados, bem como devem se comprometer integralmente à observância dos itens a seguir:

A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf), dando conhecimento aos seus funcionários no âmbito da prestação dos serviços objeto do contrato.

A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado, observadas as solicitações de órgãos de regulação, fiscalização, supervisão e de controle, bem como as determinações judiciais que deverão ser comunicadas imediatamente, pois ambas somente poderão ser atendidas mediante prévia autorização da área jurídica da CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima, principalmente para os casos em que ficar comprovado o comprometimento de informação corporativa da CAIXA ou sob sua responsabilidade

Estas diretrizes de segurança se aplicam aos fornecedores de bens e serviços contratados pela CAIXA, incluindo seus sócios, administradores, diretores, empregados, prepostos, contratados, consultores, ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade (direta ou indireta), que venham a ter acesso a ambientes, sistemas e informações da CAIXA.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATADA deverá assumir plena responsabilidade pela boa qualidade de todos os produtos fornecidos, assegurando que o desempenho dos mesmos estará em conformidade com o apresentado na fase de habilitação técnica da proposta, oferecendo completa garantia contra quaisquer defeitos ou vícios decorrentes da fabricação, se comprometendo ainda a entregar os materiais de reposição nos locais e prazos definidos pela CAIXA.

O ANEXO IV apresenta o quantitativo máximo que poderá ser requisitado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, bem como o preço unitário máximo a ser pago. A CAIXA não necessariamente estará requisitando todo o quantitativo que consta nesse Registro de Preços.

A planilha anexada apresenta o quantitativo estimado de aquisição dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, bem como o preço unitário máximo a ser pago. A  gestão financeira da Ata considerará o saldo financeiro dos macro itens.

A CONTRATADA deve fornecer e instalar qualquer serviço solicitado pela equipe técnica CAIXA, até o limite do saldo financeiro do macro item ao qual ele pertence, independentemente das quantidades estimadas na composição constante na Planilha de Composição de Preços, objeto da proposta comercial apresentada.

Considerando que os macro itens agrupam materiais/serviços de mesma natureza com quantidades estimadas, o saldo das composições será controlado pelo saldo financeiro do respectivo macro item, com os quantitativos das composições podendo variar de acordo com as demandas da CAIXA.

- APÊNDICE A – PROJETOS EXECUTIVOS E MATERIAL TÉCNICO

- CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, DE DIRETRIZES, DE PADRÃO DE AMBIÊNCIA OU DETALHES À PARTE

  - Este apêndice é composto pelos itens abaixo, disponibilizados por meio magnético:

    - Caderno de Diretrizes de instalação de sinalização para unidades de atendimento da Rede de Varejo- versão SET 2024 e outros arquivos técnicos;

    - Caderno de Diretrizes de instalação de sinalização- ambiência de sinalização externa e outros arquivos técnicos;

    - Caderno de Diretrizes de instalação de sinalização para espaços administrativos da Caixa- versão SET 2024 e outros arquivos técnicos;

    - Arquivo contendo os desenhos técnicos de carenagens.

OBSERVAÇÕES

Todos os arquivos em formato magnético podem ser obtidos no Portal de Compras da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br/compras_caixa (no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, escolher a opção “Licitações”/”Instauradas”; escolher a região de “XXXX” selecionar este Pregão Eletrônico e clicar em “Download).

Os arquivos em formato magnético também poderão ser obtidos no endereço da XXXXXX.

- APÊNDICE B - LISTA DE UNIDADES ATENDIDAS

LISTA DE UNIDADES ANEXADA (APÊNDICE G_CAM_AGENCIAS_28_04_2020.xlsm – verificar uma planilha G UNIDADES do CAM que esteja válida) COM OS SEGUINTES DADOS (COLUNAS):

Sequencial

Superintendência Regional

Código

Tipo de Unidade

Endereço

Número

Bairro

CEP

Município

Unidade Federativa

- APÊNDICE C - MODELOS DE CHECKLISTS DE AMOSTRAS

  - (anexar o PDF dos modelos de checklists disponibilizados em: https://caixa.sharepoint.com/:f:/r/sites/PadraoInfraestrutura/SINALIZAO_NO%20PUBLICADA/TR%20DE%20SINALIZA%C3%87%C3%83O/CHECK%20LIST%20AMOSTRAS?csf=1&web=1&e=8hIVT6 )

ANEXO I - APÊNDICE D

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)

Em conformidade com a POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA (PRSAC) CAIXA, com vistas a contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, considerando, na aquisição de bens, serviços e obras e no relacionamento com fornecedores, incentivando a redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada de resíduos;

A CONTRATADA deverá elaborar PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), conforme o Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, na qual  institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e do Decreto nº 11.043/2022, que aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

O PGRCC deverá atender a legislação Estadual e Municipal do local de execução da obra ou serviço.

Os resíduos deverão ser segregados e classificados de acordo com a ABNT NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos, e a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 307/2002 e suas alterações, que tratam da gestão dos resíduos da construção civil.

Os EPIs (luvas, máscaras, protetores auriculares, roupas...), contaminadas ou usadas, são classificados como Resíduos classe I – Perigosos, conforme NBR 10.004/2004, pois podem conter microrganismos patogênicos. Deverão ser destinados como resíduo orgânico (lixo comum).

É proibido o descarte, de qualquer resíduo gerado em obras ou serviços, nos coletores existentes nas unidades CAIXA. A CONTRATADA deverá providenciar seus próprios coletores ou caçambas em local externo das unidades CAXA e providenciar o transporte e destinação.

A CONTRATADA deverá documentar todo o planejamento e estratégias do PGRCC durante toda o a vigência do contrato, por meio de relatórios periódicos que deverão ser entregues à CONTRATANTE.

O PGRCC deverá ser elaborado por responsável técnico devidamente habilitado, com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou equivalente, com a atividade específica de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) ou Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme Art. 22 da Lei 12.305/2010.

O PGRCC e a ART deverão ser entregues antes do início dos serviços.

O APÊNDICE E - DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO RESÍDUOS deverá, ser entregue para o fiscal da CONTRATANTE, completamente preenchido e assinado, no momento da medição dos serviços.

- ANEXO I - APÊNDICE E

- DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

- CONTRATO NNNN/202N - CICLO mês/202N

- NOME DA EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF nº NN.NNN.NNN/NNNN-NN, DECLARA que SEGREGOU, CLASSIFICOU e DESTINOU os resíduos, nas quantidades e destinos apontados, de modo a cumprir as exigências legais, em especial, do Decreto Federal nº 10.936/2022 e Lei nº 12.305/2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais legislações Estaduais e Municipais do local de execução da obra ou serviço.

RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 307/02, 348/04, 431/11 E 469/15

E ABNT NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos - Classificação

| CONAMA | NBR 10.004 | DEFINIÇÃO | EXEMPLOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASSE A | CLASSE II B INERTES | reutilizáveis ou recicláveis como agregados | TIJOLOS, BLOCOS, ARGAMASSA, CONCRETO, CERÂMICA, PORCELANATO, PEDRAS | 00,00 | m³ |
| CLASSE B | CLASSE II B INERTES | recicláveis para COLETA SELETIVA | PAPEL, MADEIRA, PLÁSTICO, METAL E VIDRO. EMBALAGENS OU BANDEJAS VAZIAS DE TINTA* | 00,00 | m³ |
| CLASSE B | CLASSE II B INERTES | recicláveis para outras destinações | GESSO LISO, GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) | 00,00 | m³ |
| CLASSE C | CLASSE II B INERTES | não recicláveis | PAPEL, TECIDO, LIXAS, ROLOS, PINCÉIS, FITAS (USADOS) | 00,00 | m³ |
| CLASSE D | CLASSE I PERIGOSOS | TÓXICOS | PEÇAS DE AMIANTO, METAIS PESADOS (LAMPADAS FLUORECENTES) | 00,00 | m³ |
| CLASSE D | CLASSE I PERIGOSOS | TÓXICOS, INFLÁMÁVEIS | EMBALAGENS (COM LÍQUIDO OU PASTA) DE TINTAS, SOLVENTES, ÓLEOS, GRAXAS, SELANTES | 00,00 | m³ |

* Consideram-se embalagens vazias de tintas imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. As embalagens de tintas usadas na construção civil deverão submetidas a sistema de logística reversa. (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).

| TRANSPORTADOR/DESTINATÁRIO |  |
| --- | --- |
| TRANSPORTADORA / CNPJ | NOME DA TRANSPORTADORA |
| LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL | NNNNNNNN |
| MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS | https://mtr.sinir.gov.br/ NNNNNNNN |
| DATA DO TRANSPORTE | dd/mm/2022 |

Local, dd de mmmm de 2022.

| Assinatura com certificação digital | Assinatura com certificação digital |
| --- | --- |
| Engenheiro Responsável pelo PGRCC | Representante Legal da Contratada |
| CREA NNNN – ART NNNNNN | CPF NN.NNN.NNN-NN |

  - ANEXO I – APÊNDICE F - TERMO DE CIÊNCIA DA PRSAC CAIXA – FORNECEDORES

Grau de sigilo #PUBLICO

| Nome Fantasia | CNPJ |
| --- | --- |
| Endereço | Telefone |
| Nome do Representante Legal | CPF |

    - Declaramos estar cientes das diretrizes da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática disponíveis na página de Sustentabilidade CAIXA (https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade) e que nos comprometemos a observar as referidas diretrizes no relacionamento com a CAIXA.

_____________________________, _________ de _______________________ de ________.

Local/Data

____________________________________________

Assinatura do Representante Legal

| - ANEXO II - MATRIZ DE RISCO - MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tipo de Risco | - Descrição | - Materialização | - Mitigação | - Alocação |
| - Projeto de fundação | - Inadequação do projeto à realidade dos serviços, impactando na qualidade, quantidade, prazos e custos. | - Aumento de custos e prazos, podendo impactar na qualidade dos serviços. | - Caberá a Contratada assumir, as suas expensas, o aumento de custos devido a inadequação do projeto de execução de fundação elaborada, sem ônus para a CAIXA. | - Contratada |
| - Execução dos serviços nas unidades CAIXA | - Eventos durante a obra que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos. | - Aumento de prazo e custos | - Possibilidade de execução de serviços em regime 24h - Glosa dos serviços com baixa qualidade - Capacitação da equipe e observação a normas de segurança | - Contratada |
| - Modificações das especificações do serviço | - Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo | - Aumento de prazo e custos | - Caso o preço do serviço modificado esteja muito além ou aquém do inicial, este pode ser cancelado sem ônus para o fornecedor, com as devidas comprovações. | - CAIXA |
| - Inflação - Flutuação de Câmbio - Aumento desproporcionais de custo de insumos | - Diminuição da margem de lucro da empresa | - Aumento do custo | - Planejamento de compras - Caso o preço do serviço modificado esteja muito além ou aquém do inicial, este pode ser cancelado sem ônus para o fornecedor, com as devidas comprovações. | - Contratada, caso seja decorrente de atrasos da obra injustificados, postergação de aquisições ou outras causas sob sua responsabilidade |
| - Danos a terceiros | - Danos causados a terceiros em decorrência de imprudência, imperícia ou negligência durante o serviço | - Aumento prazo e custos | - Previsão de responsável com experiência na instalação dos elementos - Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada. - Contratação de Seguro Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica | - Contratada - Seguradora |
| - Falta de qualificação de pessoal | - Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço | - Retrabalhos - Aumento prazos e custos | - Contratação de mão de obra especializada | - Contratada |
| - Problemas de liquidez financeira | - Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação dos serviços | - Aumento de prazo | - Qualificação Econômico-financeira adequada ao porte da obra - Planejamento financeiro | - Contratada |
| - Regulatório | - Alterações nas leis, normas e regulamentações vigentes | - Aumento ou redução dos custos e dos prazos dos serviços propostos | - Estudo e levantamento preliminar das regulamentações aplicadas ao serviço | - CAIXA |
| - Oferta e demanda | - Dificuldade ou impossibilidade de adquirir algum material de acordo com as especificações técnicas da CAIXA | - Aumento do prazo e redução da qualidade do serviço | - Comunicar imediatamente à CAIXA sempre que essa dificuldade for observada. | - Contratada responsável por comunicar à CAIXA assim que observada a dificuldade - CAIXA responsável por elaborar novas especificações técnicas disponíveis no mercado |

  - ANEXO III – DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA. (Em papel timbrado da empresa)

- (identificação), inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal, o Sr. (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº e do CPF nº , DECLARA, para fins do Processo Administrativo n° XXXXX/XX-XX que, conforme estabelece o artigo 58, da Lei Federal nº 13.303/2016 e suas alterações, dispõe máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para a execução do objeto do presente processo.

- ..........................................., .......... de.......................................... de 2024.

- (assinatura do representante legal do licitante)