EDITAL LICITAÇÃO CAIXA 0046/2026 – CECOT/BU

AVISOS

AVISO 1: As licitações realizadas pela CAIXA ocorrem, exclusivamente, por meio eletrônico.

Para participar do certame, o interessado deve se cadastrar no Portal Licitações CAIXA (www.licitacoes.caixa.gov.br), conforme procedimento descrito no item 3 deste Edital, não sendo necessário comparecer a uma agência da CAIXA.

AVISO 2: O Portal de Licitações CAIXA ((www.licitacoes.caixa.gov.br) disponibiliza a ferramenta Guarda de Documentos de Habilitação, na qual o licitante deve anexar e manter atualizada a sua documentação de habilitação.

Ao manter seus documentos atualizados nessa ferramenta, o licitante não necessita realizar individualmente o upload dos documentos de habilitação, podendo participar de todos os certames em que tenha interesse, bastando selecionar os documentos do seu repositório e vinculá-los ao certame/ item do Edital desejado.

RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

A CAIXA está orientada a gerir seus negócios, processos, atividades e relacionamentos com as partes interessadas com base nos princípios e diretrizes de sua Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), de modo a assegurar a atuação e o desenvolvimento sustentável, prezando pelo respeito ao meio ambiente, pela proteção e conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, da biodiversidade e da adaptação às mudanças climáticas do País.

Acesse e conheça a PRSAC: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sustentabilidade/PRSAC_CAIXA.pdf

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação:

RESPEITO

HONESTIDADE

COMPROMISSO

TRANSPARÊNCIA

RESPONSABILIDADE

Acesse e saiba mais: Código de Ética CAIXA

Alô CAIXA

4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

EDITAL

CENTRALIZADORA NACIONAL CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS – CECOT

LICITAÇÃO CAIXA 0046/2026 - CECOT/BU tipo MENOR PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DOU EM 04/03/2026

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, pela sua Centralizadora Nacional Contratações Administrativas em Bauru – CECOT/BU, representada por Licitador (empregado CAIXA designado por Portaria que realiza os procedimentos da Licitação CAIXA), divulga aos interessados a presente licitação.

Modalidade: LICITAÇÃO CAIXA

Tipo: MENOR PREÇO

Legislação aplicável:

- Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA – RLCC

- Lei nº 13.303 de 30/06/2016

- Lei nº 8.429 de 02/06/1992.

- LC nº 123 de 14/12/2006.

- Decreto nº 8.538 de 06/10/2015.

- Decreto nº 11.462 de 31/03/2023.

- Resolução Conjunta nº 6 de 21/05/2020 do CNJ e do TSE.

O CREDENCIAMENTO para esta Licitação CAIXA deverá ser efetuado até às 09h00min do dia 25/03/2026 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio do endereço eletrônico, conforme item 3.4 deste edital.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 10h00min do dia 25/03/2026, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico, conforme item 5.1 deste edital.

A abertura da SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, inicia-se após a data e horário limites para o recebimento das propostas, às 10h00min do dia 25/03/2026, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet será aberta das 11h00min às 11h15min do dia 26/03/2026, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico, conforme item 7.1 deste edital.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital desta Licitação CAIXA até às 23h59min do dia 18/03/2026, exclusivamente por meio do endereço eletrônico, por uma das formas a seguir:

a)	Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br  acionar o botão ENTRAR  digitar o CPF  acionar o botão RECEBER CÓDIGO  informar o CÓDIGO recebido no e-mail  digitar a SENHA  acionar o link LOGIN - FORNECEDOR E COMPRADOR, selecionar ACESSAR A ÁREA PESSOA FÍSICA ou ACESSAR A ÁREA PESSOA JURÍDICA  selecionar o CNPJ desejado  selecionar a MODALIDADE desejada  selecionar o link IMPUGNAÇÃO  no certame/item desejado selecionar o link ENVIAR IMPUGNAÇÃO  registrar os argumentos e confirmar.

b)	Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br  no quadro “PESQUISA DE CERTAME”, localizar a licitação desejada  clicar no Nº Certame  aba “IMPUGNAÇÃO”  selecionar o botão “CADASTRAR IMPUGNAÇÃO”  efetuar os preenchimentos devidos, anexar eventuais arquivos e para finalizar clicar em “ENVIAR IMPUGNAÇÃO”.

A decisão sobre a impugnação será incluída no próprio sistema em até 3 dias úteis contados do seu recebimento.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até as 23h59min do dia 18/03/2026, exclusivamente por meio do endereço, por uma das formas a seguir:

a)	Se tiver senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br  acionar o botão ENTRAR  digitar o CPF  acionar o botão RECEBER CÓDIGO  informar o CÓDIGO recebido no e-mail  digitar a SENHA  acionar o link LOGIN - FORNECEDOR E COMPRADOR, selecionar ACESSAR A ÁREA PESSOA FÍSICA ou ACESSAR A ÁREA PESSOA JURÍDICA  selecionar o CNPJ desejado  selecionar a MODALIDADE desejada  selecionar o link QUESTIONAMENTO  no certame/item desejado selecionar o link ENVIAR QUESTIONAMENTO  registrar os argumentos e confirmar.

b)	Caso não tenha senha de acesso ao sistema, acessar o endereço http://licitacoes.caixa.gov.br  no quadro “PESQUISA DE CERTAME”, localizar a licitação desejada  clicar no Nº Certame  aba “QUESTIONAMENTO”  selecionar o botão “CADASTRAR QUESTIONAMENTO”  efetuar os preenchimentos devidos, anexar eventuais arquivos e para finalizar clicar em “ENVIAR QUESTIONAMENTO”.

Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos até 2 dias úteis antes da data da sessão pública.

O Licitador poderá suspender os prazos do certame, mediante motivação do ato, registrada em ata da sessão pública, para responder ao(s) esclarecimento(s) e à(s) impugnação(ões).

1	DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de escritório de engenharia e arquitetura, compreendendo consultoria, assessoramento, elaboração de manuais conceituais, especificações, orçamentos, cronogramas físico financeiros, acompanhamento de protótipos, laudos, levantamentos, pesquisas, estudos de caso, estudos de viabilidade técnica, elaboração de projetos em plataforma CAD (Computer Aided Design) e BIM (Building Information Modeling) e análises nas especialidades requeridas em todas as tipologias, detalhamentos, pareceres, vistorias, serviços de escaneamento a laser e outros de mesma natureza, necessários à padronização, funcionalidade e adequação às necessidades, normas e leis vigentes dos bens móveis e imóveis de uso da CAIXA bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que a CAIXA possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações da CAIXA, para atendimento à GELOG - Gerência Nacional de Logística e Infraestrutura, em âmbito nacional, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, conforme abaixo:

| Modelo I | Declaração de MPE |
| --- | --- |
| Modelo II | Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre Licitantes e de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática |
| Modelo III | Proposta Comercial |
| Modelo IV | Planilha de Composição de Preços |
| Modelo V | Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica |
| Modelo VI | Declaração do Licitante |
| Modelo VII | Checklist Documentação Habilitação |
| Modelo VIII | Minuta de Contrato |
| Anexo I | Termo de Referência |
| Anexo II | Matriz de Riscos |
| Anexo III | Declaração de Vedação ao Nepotismo e Impedimentos |
| Anexo IV | Termo de Ciência e Adesão ao Código de Conduta do Fornecedor CAIXA |
| Anexo V | Declaração de Empresa Optante do Simples Nacional |
| Anexo VI | Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação |
| Anexo VII | Termo de Ciência da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática CAIXA - Empresas Prestadoras de Serviço |
| Anexo VIII | Termo de Ciência da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação da CAIXA – Fornecedores e Empresas Prestadoras de Serviço |
| Anexo IX | Declaração de Treinamento dos Empregados |
| Anexo X | Declaração de Recebimento e Conhecimento dos Apêndices do Contrato |

1.2 	As especificações do objeto, os locais de prestação dos serviços e a forma de execução do contrato constam do Modelo VIII – Minuta de Contrato, do Anexo I (Termo de Referência) e demais anexos deste Edital.

2	DA PARTICIPAÇÃO

2.1	Podem participar desta Licitação CAIXA as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação.

2.1.1	O licitante não cadastrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, mas que tenha interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação poderá providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento em seus níveis em qualquer Unidade Cadastradora.

2.1.1.1	O Credenciamento da empresa no SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

2.1.1.2	Os documentos exigidos, bem como as instruções para efetuar o registro no SICAF constam do manual que pode ser obtido no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital  Aba Manuais.

2.2	O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual – MEI, nos termos do art. 3º e §1º do Art. 18-A da LC 123/2006, desde que não esteja inserido nas hipóteses do §4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na LC, observadas as condições estabelecidas neste Edital.

2.2.1	Para fins deste Edital, as microempresas, as empresas de pequeno porte e o microempreendedor individual - MEI são identificados como MPE.

# 2.2.2	A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declaração nos termos do Modelo I, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006, devendo ser encaminhada na forma do item 8.8.

2.3	Não é admitida nesta licitação a participação de empresa(s):

2.3.1	em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; exceto aquelas que apresentem Plano de Recuperação aprovado e homologado judicialmente e em pleno vigor; além de cumprir todos os requisitos do item 8.5 deste edital, estando dispensada apenas, nesses casos, a certidão negativa de falência e concordata;

2.3.2	que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.3.3	organizada sob a forma de cooperativa, tendo em vista que pela natureza do(s) serviço(s) existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a contratada, bem como de pessoalidade e habitualidade, considerando, ainda, que, por definição, não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados;

2.3.4	que esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

2.3.5	cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja dirigente ou empregado da CAIXA;

2.3.6	constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

2.3.7	cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

2.3.8	constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

2.3.9	cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

2.3.10	que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

2.3.11	de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o projeto, básico ou executivo;

2.3.12	de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

2.4	Aplica-se também a vedação prevista no item 2.3 acima:

I	À contratação do empregado CAIXA ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II	A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- Dirigente da CAIXA;

- Empregado da CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação, contratação ou pela gestão operacional do contrato e pela autoridade da CAIXA hierarquicamente superior as áreas mencionadas;

- Autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada.

III	Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.

3	DO CADASTRO, DA RECUPERAÇÃO DE SENHA E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para participar desta Licitação CAIXA, o interessado deve providenciar o Cadastro no Portal de Compras Licitações CAIXA e efetuar o Credenciamento neste certame específico, seguindo os passos abaixo.

3.1.1	O cadastramento para acesso ao Portal Licitações CAIXA é realizado obrigatoriamente para pessoa física, que após concluído o cadastro, pode vincular e cadastrar pessoas jurídicas as quais possua a qualificação de sócio, podendo este designar representantes e equipe de usuários.

3.1.1.1	O Guia de Orientações de acesso ao Portal – manual de acesso, fica disponível na Área Pública do Portal, em FAQ e Tutoriais.

3.2	O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: acionar o botão ENTRAR  selecione o campo “CADASTRE-SE”, siga as telas informando  o CPF,  o NOME COMPLETO,  o CELULAR, a DATA DE NASCIMENTO e o E-MAIL, na sequência defina a SENHA de 6 números, preencha os dados do PRÉ-CADASTRO, anexe a documentação de habilitação obrigatória de pessoa física utilizando a extensão de arquivo jpg ou pdf, selecione as ÁREAS DE INTERESSE, confirme o aceite do TERMO DE ADESÃO e  acione “CONCLUIR CADASTRO”.

3.2.1 	Para cadastrar pessoa Jurídica o SÓCIO de uma empresa deve acessar seu cadastro de Pessoa Física, e selecionar o campo “ACESSAR A ÁREA PESSOA JURÍDICA”, na sequência, acionar o botão “VINCULAR NOVO CNPJ”,  preencher o formulário para cadastro da pessoa jurídica a ser vinculada à pessoa física, anexar a documentação de habilitação obrigatória de pessoa jurídica utilizando a extensão de arquivo jpg ou pdf, selecionar as ÁREAS DE INTERESSE, confirmar o aceite do TERMO DE ADESÃO e acionar “CONCLUIR CADASTRO”.

3.3	Toda a validação cadastral é realizada com sincronia com o banco de dados da Receita Federal, portanto concluído o cadastro não é necessário se dirigir a agência da CAIXA.

3.4	Os procedimentos para CADASTRO, citados no item 3.2, devem ser adotados apenas pelos interessados ainda não cadastrados no Portal Licitações CAIXA - www.licitacoes.caixa.gov.br.

3.5	Para recuperar a senha de acesso ao sistema, acesse o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br  acionar o botão ENTRAR  digitar o CPF  acionar o botão RECEBER CÓDIGO  informar o CÓDIGO recebido no e-mail  definir a nova SENHA.

3.5.1	O usuário receberá no e-mail cadastrado mensagem com LINK PARA REDEFINIÇÃO DE SENHA, caso não seja recepcionado, pesquise também na pasta SPAM de sua conta de e-mail. Efetue o troca senha obrigatório informando nova senha com 6 dígitos numéricos.

3.6	Para participar desta LICITAÇÃO CAIXA, a interessada deverá providenciar o CREDENCIAMENTO ao certame até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, efetuar autenticação com login e senha acionando o botão “ENTRAR”  efetuar login  selecionar o fornecedor que deseja prosseguir  marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA  no quadro “MINHAS ATIVIDADES”  acionar o link “Credenciamento em Novos Certames" e marcar Comprador “CAIXA”, selecionar o certame desejado e clicar na Atividade “Credenciamento”, selecionar a declaração de ciência  e marcar a(s) opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique, e finalizar o credenciamento clicando em “Concordar”.

3.6.1	Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação nesta Licitação CAIXA.

3.6.2	Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 3.6, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC.

3.6.2.1	O sistema somente identificará o licitante como MPE caso faça a opção indicada no item 3.6.2 acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza ao licitante declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital.

3.6.2.2	Até o início da fase de lances, o licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções de preferência e até mesmo se descredenciar.

3.7	Os procedimentos para cadastramento, citados no item 3.2, devem ser adotados apenas pelos interessados não cadastrados no site “Licitações CAIXA” no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br.

3.7.1	Caso esteja cadastrado, adotar os procedimentos de Credenciamento para participar do presente conforme item 3.6.

3.8	O cadastro possibilita a participação em todas as Licitações CAIXA, sendo que a etapa de credenciamento é específica para cada certame, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de uma Licitação CAIXA específica.

3.9	O link “Credenciamento em novos certames”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 3.6, permite o acesso a todos certames que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização e impressão do Edital no link “Edital”.

3.9.1	Ao clicar em “Credenciar” no certame escolhido, serão apresentadas as seguintes opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances.

4.2	Se o portal de Licitações CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva da Licitação CAIXA, o certame será suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes.

4.3	No caso de desconexão apenas do Licitador, no decorrer da etapa competitiva da Licitação CAIXA, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o Licitador, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do Licitador persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão da licitação será suspensa e reiniciada após comunicação aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.4.2	comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 4004 0104 – Capitais e regiões metropolitanas ou 0800 104 0104 – Demais localidades, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a Licitação CAIXA.

4.7	Manter a gestão da documentação de habilitação no repositório do cadastro do Fornecedor (“Guarda de Documentação de Habilitação”), no Portal Licitações CAIXA.

5	DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	A Proposta Comercial (Modelo III) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, por meio do endereço Eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão “ENTRAR”  efetuar login  selecionar o fornecedor que deseja prosseguir  marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA  no quadro “MINHAS ATIVIDADES”  acionar o link “ENVIAR/ALTERAR PROPOSTA PREÇO”, no certame/item desejado, informar o valor proposto e anexar o arquivo acionando o botão “ANEXAR PROPOSTA”  confirme o upload do arquivo correspondente na coluna PROPOSTA e, para confirmar a participação no item, acione o botão “CONCLUIR/ENVIAR”.

5.2	A Proposta Comercial com preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo ÚNICO, limitado às extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods/zip.

5.2.1	A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Modelo III) e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Modelo III).

5.2.2	O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Modelo III) deverão ser coincidentes.

5.2.3	É de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.3	A Proposta Comercial (Modelo III) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1	Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP), número de telefone, e-mail e todas as demais informações descritas no Modelo III.

5.3.2	Preço UNITÁRIO, MENSAL e GLOBAL para Prestação de serviços técnicos especializados de escritório de engenharia e arquitetura, compreendendo consultoria, assessoramento, elaboração de manuais conceituais, especificações, orçamentos, cronogramas físico financeiros, acompanhamento de protótipos, laudos, levantamentos, pesquisas, estudos de caso, estudos de viabilidade técnica, elaboração de projetos em plataforma CAD (Computer Aided Design) e BIM (Building Information Modeling) e análises nas especialidades requeridas em todas as tipologias, detalhamentos, pareceres, vistorias, serviços de escaneamento a laser e outros de mesma natureza, necessários à padronização, funcionalidade e adequação às necessidades, normas e leis vigentes dos bens móveis e imóveis de uso da CAIXA bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que a CAIXA possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações da CAIXA, para atendimento à GELOG - Gerência Nacional de Logística e Infraestrutura, em âmbito nacional, de acordo com o modelo de proposta (Modelo III), atentando-se para o disposto no item 6.5 e seus subitens.

5.3.2.1	Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos.

5.3.2.1.1	Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente, devendo o licitante prever em sua planilha de composição do preço todos os custos e benefícios fiscais inerentes ao objeto ou à atividade desempenhada, observando as particularidades tributárias de cada segmento.

5.3.2.1.2	Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha orçamentária/ composição do preço.

5.3.2.1.3	A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL.

# 5.3.2.1.4	Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, o licitante deve indicá-los.

5.3.2.1.5	Na definição do preço a ser proposto, em se tratando de MPE, a empresa deve considerar eventual elevação dos custos decorrentes de seu desenquadramento da situação de MPE nos termos da LC nº 123/2006, caso ocorra a extrapolação do faturamento que permite a utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado durante a execução do contrato, uma vez que tal situação não configura motivo para reequilíbrio e/ou repactuação.

5.3.2.2	Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos.

5.3.3	Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.3.4	Declaração da licitante de que:

I) 	se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

II)	cumpre todos os requisitos exigidos no edital para a perfeita execução do serviço, inclusive quanto aos critérios de participação (item 2) e habilitação (item 8).

5.3.5	Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.

5.4	Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será enviado ao licitante, via e-M@il, a confirmação do recebimento da proposta.

5.5	O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão “ENTRAR”  efetuar login  selecionar o fornecedor que deseja prosseguir  marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA  no quadro “MINHAS ATIVIDADES”  acionar o link  “ENVIAR/ALTERAR PROPOSTA PREÇO”   selecionar o certame/item desejado  excluir a proposta anterior clicando no ícone “X”  inserir a nova proposta, conforme procedimentos descritos no item 5.1.

5.5.1	Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 5.2.1.

5.6	Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e da apresentação de suas propostas.

6	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# 6.1	Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

# 6.2	Em seguida, o Licitador verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# 6.3	As propostas classificadas pelo Licitador serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos, conforme item 7 abaixo.

6.3.1	O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 10 deste edital.

# 6.4	Encerrada a etapa de lances, o Licitador solicitará do licitante detentor do menor preço o envio da Proposta Comercial (Modelo III) e da planilha de Composição de Preços (Modelo IV), conforme itens 5.3 e 6.10, com os valores adequados ao preço do melhor lance, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

# a)	condições dos itens 6.5 e subitens, e

# b) compatibilidade do preço ofertado com os insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

6.4.1	A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de até 24 (vinte quatro) horas a contar da solicitação do Licitador por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão “ENTRAR”  efetuar login  selecionar o fornecedor que deseja prosseguir  marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA  no quadro “MINHAS ATIVIDADES”  clicar em “ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA”, anexar os arquivos e confirmar.

# 6.5	Será desclassificada a proposta que:

6.5.1		não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2	contenham vícios insanáveis;

6.5.3		apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.4	apresentem preços manifestamente inexequíveis ou não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CAIXA;

# 6.5.4.1	Poderá ser considerada manifestamente inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, caso o licitante não demonstre sua viabilidade:

# a)	média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CAIXA; ou

# b)	valor orçado pela CAIXA.

# 6.5.4.2	Verificada a hipótese de preço inexequível, o Licitador concederá o direito de contraditório, solicitando que o licitante apresente nota explicativa para comprovar a regularidade de sua proposta, sob pena de desclassificação.

# 6.5.5	apresentem preços superiores aos valores estimados pela CAIXA;

# 6.5.5.1	Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o preço global e unitário(s), que se apresentem superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante na Planilha de Composição de Preços (Modelo IV), disponibilizada juntamente com o edital.

# 6.5.5.1.1    No caso de não haver lances, serão considerados, para análise dos preços excessivos, os preços constantes na proposta comercial. Caso seja verificado que os preços global e unitário(s) estão acima do máximo admitido pela CAIXA, ainda cabe negociação para redução dos valores apresentados.

# 6.5.5.1.2	A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.

# 6.5.6	apresente na planilha de composição de preços cotação de itens em desacordo com as condições estabelecidas no item 5.3 e subitens e no item 6.10, ressalvado o disposto no item 6.5.6.2;

# 6.5.6.1	No caso de eventuais divergências entre percentuais e valores informados na proposta comercial e na planilha de composição de preços (Modelos III e IV) e aqueles decorrentes da legislação ou norma específica e/ou ausências de provisão de valor, em razão de isenção ou benefício fiscal, o licitante deverá apresentar nota explicativa, bem como a documentação que comprove essa condição;

# 6.5.6.2	Havendo divergências, por erro material, entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços e aqueles estabelecidos em legislação ou norma vigente, a licitante poderá corrigir o item, compatibilizando-o com a legislação ou norma aplicável, mantido o preço vencedor.

6.5.7	apresente declaração de enquadramento como MPE, mas extrapole o faturamento previsto no art. 3º, inciso II da LC 123/2006, ou o limite proporcional de que trata o art.3º, § 2º, em caso de início de atividade no ano vigente, ressalvado o disposto nos §§ 9º-A, 10 e 12, do referido artigo.

6.5.8	que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários do mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

6.6	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

# 6.7	No julgamento das propostas, o Licitador poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

# 6.8	A CAIXA poderá solicitar esclarecimentos adicionais a respeito da proposta, para fiel entendimento do Licitador, que servirão de subsidio ao julgamento, inclusive, no que se refere à apresentação de especificações claras e precisas, com a indicação de marcas, cores, formato, etc., e anexação de catálogos ou croquis ilustrativos para melhor identificação do material cotado, quando for o caso.

# 6.9	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Licitador poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

# 6.9.1	Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

# 6.10	Da Planilha de Composição de Preços

6.10.1	A Planilha de Composição de Preços (Modelo IV) deve ser obrigatoriamente apresentada pelo licitante detentor do menor preço, na forma dos itens 6.4 e 7.12, sob pena de desclassificação, preenchida e assinada pelo representante legal da empresa.

6.10.2	O licitante deverá efetuar as alterações que julgar necessárias, uma vez que a Planilha será utilizada para subsidiar o julgamento quanto à aceitabilidade da proposta, bem como para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, quando de eventuais repactuações ou reequilíbrios de preços, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, observadas as disposições do item 5.3.2 e subitens.

6.10.2.1	Não é admitida a inclusão da “reserva técnica” como item da remuneração da mão-de-obra, ou a qualquer título, sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item.

6.10.2.2	Os custos com supervisão e fiscalização devem ser englobados nas despesas administrativas, não sendo permitida a sua inclusão em outro item da planilha.

6.10.2.3 	O Modelo IV deverá ser adaptado à sua natureza jurídica, objeto ou atividade desempenhada, observando-se as particularidades tributárias de cada segmento.

6.10.2.4	O licitante deverá informar o seu regime de tributação, se é optante pelo regime do Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido.

6.10.3	Na análise da Planilha de composição de preços os itens em branco, com valor zero ou valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado serão desconsiderados como elementos de formação dos custos, observado o disposto no item 5.3.2 e subitens e, como consequência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exequibilidade da proposta, não podendo o Licitante alegar posteriormente desconhecimento de fatos existentes quando da elaboração da proposta ou erros no preenchimento da planilha como fundamento para solicitar a repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

6.10.4	O Licitador poderá convocar o licitante para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exequibilidade, cuja aceitação ficará condicionada à análise pelo Licitador e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

6.10.4.1	Aceita a Nota Explicativa pelo Licitador, o licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão com vistas à repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

- DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO

7.1	Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência em http://licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão “ENTRAR”  efetuar login  selecionar o fornecedor que deseja prosseguir  marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA  no quadro “MINHAS ATIVIDADES”  acionar o link “EFETUAR LANCES”, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1	Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no próprio sistema, sendo vedada a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante às penalidades constantes no item 15 deste Edital.

7.1.2	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Licitador.

7.2	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.2.1	a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.2.2	no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.2.3	os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.3	Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.4	Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.5	Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o recebimento dos lances, o sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, sendo encerrada a recepção de lances.

7.5.1	O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.5.2	Por isso, o horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.6	Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome do licitante detentor do melhor preço.

7.7	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.8	Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o Licitador abrirá a etapa de negociação em conformidade com o item 7.11.

7.9	Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.9.1	Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.9.1.1	O direito de preferência consiste na possibilidade do licitante apresentar proposta de preço inferior à do licitante melhor classificado que não se enquadra como MPE.

7.9.2	O Licitador dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE, apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.9.2.1	O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Licitador, sob pena de perda do direito de preferência.

7.9.3	Havendo o exercício de preferência pela MPE, o licitador passa à etapa de negociação, em conformidade com o item 7.11, observando os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.9.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite estabelecido no item 7.9.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.9.5	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 10% (dez por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.10	No caso de Propostas com valores iguais e depois de observado o exercício do direito de preferência previsto neste Edital, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

7.10.1	Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento.

7.10.2	Permanecendo o empate, será assegurada a preferência para o bem ou serviço objeto dessa licitação, conforme abaixo:

I	produzido ou prestado por empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

II	produzido ou prestado por empresas brasileiras;

III	produzido ou prestado por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV	produzido ou prestado por empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.10.2.1	Para a conferência das ocorrências dos incisos acima, será realizada diligência e conferência do cadastro do licitante para ratificar as informações.

7.10.3	Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.11	Esgotadas as etapas anteriores, o Licitador deverá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br - acionar o botão “ENTRAR”  efetuar login  selecionar o fornecedor que deseja prosseguir  marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA  no quadro “MINHAS ATIVIDADES”  acionar o link  “EFETUAR NEGOCIAÇÃO”.

7.12	Quando da negociação o licitante vencedor deverá encaminhar, na forma do item 8.8, a proposta comercial e a planilha de Composição de Preços com a descrição detalhada dos custos, observado o item 6.10, com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.12.1	Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, o Licitador poderá negociar com o licitante condições mais vantajosas, nos termos do subitem 6.5.5.1.

7.13	Se a proposta ou lance não for aceito ou se o licitante não atender às exigências do edital, o Licitador examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, observando o direito de preferência estabelecido, a sua aceitabilidade, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1	Para fins de habilitação no certame, o licitante terá de satisfazer os requisitos abaixo:

a) habilitação jurídica;

b) qualificação técnica;

c) qualificação econômico-financeira;

d) regularidade fiscal federal e trabalhista;

8.1.1	O licitante deverá anexar a documentação de habilitação no repositório de documentos localizado no Cadastro do Licitante. Na área logada do Fornecedor, acesse o link “Vincular Documentação de Habilitação” e selecione o item desejado, acione o botão VINCULAR DOCUMENTAÇÃO, selecione a documentação correspondente e conclua acionando o botão CONFIRMAR. A documentação vinculada fica disponível na coluna Documentação, realize a conferência e, para confirmar, acione o botão CONCLUIR/ENVIAR.

8.1.2	Toda a gestão da documentação no repositório é de plena responsabilidade do licitante, que deve se atentar para a conferência sempre que for participar de um novo certame.

8.1.3	A inserção da documentação de habilitação no REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS poderá ocorrer a qualquer tempo acessando o ícone MEU CADASTRO na Área Logada do Fornecedor, entretanto, a vinculação dos documentos de habilitação ao certame de interesse deverá ser realizada até o momento de envio indicado no item 8.8.

8.1.4	As instruções para inserção dos documentos no Repositório de Documentos constam no “Manual do fornecedor guarda da documentação de habilitação” que pode ser obtido na plataforma do usuário, no Portal de Licitações CAIXA (www.licitacoes.caixa.gov.br) ou na área pública do Portal em FAQ e TUTORIAIS.

8.2	O Credenciamento do Licitante no SICAF e o cadastramento em cada nível abaixo indicado são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Nível I – credenciamento: nível básico e pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis;

Nível II – o registro regular nesse nível supre as exigências de Habilitação jurídica, quando seus anexos no SICAF atenderem aos documentos dispostos no item 8.3 e subitens deste Edital.

Nível III – o registro regular nesse nível supre as exigências de Regularidade Fiscal e Trabalhista definida no item 8.4;

Nível V – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação Técnica em relação ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente, quando for exigido para o exercício da atividade;

Nível VI – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação Econômico-Financeira, quando seus anexos no SICAF atenderem aos documentos dispostos no item 8.5 e subitens deste Edital.

8.2.1	Caso não seja possível efetuar a consulta de algum documento ou nível de cadastro no SICAF, ou na hipótese daquele estar vencido, o licitante deverá encaminhar o(s) documento(s) vencido(s)/faltante(s) na forma do item 8.8.

8.2.2	A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, será feita conforme item 9.2.

8.2.3	Para fins de habilitação, a verificação pela CAIXA nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.3	A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

8.3.1	ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.3.2	inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.3.3	decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3.4	Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

- 8.4	A documentação relativa à regularidade fiscal federal e trabalhista consistirá em:

- 8.4.1	prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- 8.4.2	prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND - ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND), na forma da lei.

- 8.4.3	prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) caso não seja atendida pela Certidão mencionada no item 8.4.2.

8.4.4	prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.4.5	prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de consulta à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

8.4.5.1	Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da habilitação, será concedido ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.

- 8.4.6	O licitante que se declarar MPE, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.

- 8.4.6.1	Será assegurado à MPE declarada vencedora, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para comprovar a sua regularidade fiscal.

- 8.5	A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

8.5.1	Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da Justiça Comum Estadual da sede da pessoa jurídica, com validade expressa no próprio documento ou, no caso de omissão, que tenha sido expedida, no máximo, há 30 (trinta) dias;

- 8.5.2	comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Ativo Circulante + Ativo realizável a longo prazo

LG = --------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = --------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -------------------------------

Passivo Circulante

8.5.2.1	O licitante credenciado e cadastrado no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF terá sua qualificação econômico-financeira avaliada por meio desses índices econômicos registrados no referido Sistema.

8.5.3	A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 688.699,20 (seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

8.5.3.1	O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, exigíveis na forma da lei:

a)	Patrimônio Líquido = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

8.5.3.1.1	Para a licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o patrimônio líquido exigido acima será obtido a partir das informações do balanço do licitante, registrado no referido Sistema, relativo ao último exercício, exigíveis na forma da lei.

8.5.3.2	Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referidos nos itens 8.5.2 e 8.5.3, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.

8.5.3.3	São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.5.3.3.1	publicado em Diário Oficial; ou

8.5.3.3.2	publicado em jornal, ou

8.5.3.3.3	por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.5.3.3.4	por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento; ou

8.5.3.3.5	registrado no SPED – Sistema de Público de Escrituração Digital e/ou na ECD - Escrituração Contábil Digital, nos termos do Decreto nº 6.022 de 22/01/2007 e da Instrução Normativa RFB nº 2003 de 18/01/2021 e alterações.

8.5.3.3.5.1 Sendo apresentados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis na forma do subitem 8.5.3.3.5 o licitante deverá apresentar termo de autenticação digital na Junta Comercial respectiva ou outro documento que possibilite a comprovação dos documentos em site público.

- 8.5.4	As entidades Sem Fins Lucrativos estão dispensadas da apresentação da documentação referente à Qualificação Econômico-Financeira.

8.5.5	O licitante enquadrado como microempreendedor individual - MEI está dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.6	A qualificação técnica será comprovada mediante a vinculação dos seguintes documentos:

8.6.1	CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

8.6.1.1 	Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA e CAU, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus responsáveis técnicos;

8.6.1.2	Apresentação de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT ou ART/RRT do responsável técnico que realizou o serviço, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

8.6.1.2.1 	Para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s)/certidão(ões) /declaração(ões) que comprove(m):

a) 01 (um) projeto arquitetônico executivo de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, desenvolvido por meio de modelagem 3D/BIM, com área mínima de 1.500 m² e pelo menos 02 (dois) pavimentos, em único imóvel;

b) 01 (um) projeto de sinalização ou comunicação visual para edificação com área mínima de 400 m²;

c) 01 (um) projeto executivo de prevenção contra incêndio e pânico contendo rede de hidrantes, referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, com área mínima de 1.500 m² e pelo menos 02 (dois) pavimentos, em único imóvel;

d) 01 (um) projeto estrutural ou de fundação em concreto armado referente à construção ou reforço estrutural de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo com número mínimo de 2 pavimentos e área mínima de 1.500 m²;

e) 01 (um) projeto executivo de instalações elétricas de baixa tensão referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, com potência mínima de 150 kVA;

f) 01 (um) projeto executivo de entrada de energia em média tensão com subestação transformadora, com potência mínima de 150 kVA;

g) 01 (um) projeto executivo de sistema de climatização com equipamento tipo central (chiller, splitão, self-contained ou roof-top) com capacidade frigorífica mínima de 30 TR ou projeto executivo de sistema de climatização com tecnologia VRF ou VRV, com capacidade frigorífica mínima de 30 HP;

h) 01 (um) orçamento para construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, com área mínima de 1.500m²;

i) Elaboração de documento técnico do tipo: Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico; para projeto de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo em pelo menos uma das especialidades elencadas em a), c), e) e g) acima;

j) Serviço de escaneamento a laser de obras de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo com área mínima de 400 m².

8.6.1.3 	Para fins de esclarecimento, não serão aceitos atestados relacionados a edificações do segmento habitacional, industrial, logística e distribuição, hospitalar, educacional, cultural, religioso, entre outros não aderentes aos segmentos comercial, financeiro ou corporativo, escopo deste Edital.

8.6.1.4 	Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes a seu favor ou a favor de profissionais a ela vinculados.

8.6.1.5 	A comprovação das diferentes modalidades técnicas exigidas no item 8.6.1.2.1 poderá ser feita por meio de acervos independentes entre si, não havendo a necessidade de comprovação concomitante de diversas modalidades técnicas em um mesmo acervo.

8.6.1.6 	Não será admitida a somatória de atestados para comprovação do item 8.6.1.2.1.

8.6.1.6.1 	Justifica-se, pois, a soma de vários atestados não é equivalente a um atestado com a área mínima solicitada. Por exemplo: Elaborar 1 (um) projeto 1.500,00 m² é mais complexo que elaborar 10 de projetos de 150m².

8.6.2	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

8.6.2.1 	Comprovação de que a empresa possui em sua Equipe Técnica, no mínimo, os seguintes profissionais de nível superior graduados, de acordo com as especialidades abaixo:

a) 03 (três) Arquitetos Plenos;

b) 01 (um) Arquiteto Sênior;

c) 01 (um) Engenheiro Civil Pleno;

d) 01 (um) Engenheiro Eletricista Pleno (artigos 8º e 9º da RES 218/1973 do CONFEA);

e) 01 (um) Engenheiro Mecânico Pleno.

8.6.2.2 	Os profissionais citados no subitem anterior deverão comprovar ser detentores de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) responsabilidade técnica para os serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, acompanhada da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA/CAU.

8.6.2.2.1	No caso de outra titulação que não aquelas elencadas no subitem 8.6.2.1 acima, deverá haver indicação expressa pela licitante da resolução/norma CONFEA que estabeleça a competência do profissional indicado, à luz das obrigações contratuais.

8.6.2.2.2 	Caso sejam apresentados currículos de profissionais de Engenharia que detenham as atribuições do Decreto Federal nº. 23.569/33, as análises quanto à qualificação técnica serão norteadas por aquele dispositivo legal, bem como nas resoluções ou outros dispositivos emitidos pelo sistema CONFEA que tratem do assunto, podendo a CAIXA, com base no disposto no § 2º do art. 56 da Lei 13.303/2016, promover diligências para obtenção de informações e esclarecimentos complementares.

8.6.2.3	A comprovação citada no item 8.6.2.1 será por meio de:

8.6.2.3.1	No caso de profissionais que constam na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU como responsáveis técnicos, não há necessidade de comprovação do vínculo profissional.

8.6.2.3.2 	No caso de ser sócio proprietário da empresa, por meio da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

8.6.2.3.3	No caso de empregado da empresa, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante.

8.6.2.3.4	No caso de profissionais que detenham vínculo por meio de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia e arquitetura com a empresa se dará por meio da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente com assinatura de forma eletrônica com Certificação Digital.

8.6.2.3.5	Experiência de no mínimo 4 anos (profissional pleno), comprovada por tempo de registro ativo no CONFEA/CREA ou CAU.

8.6.2.3.6	Experiência de no mínimo 8 anos (profissional sênior), comprovada por tempo de registro ativo no CAU.

8.6.2.4	Os profissionais citados no subitem 8.6.2.1 deverão possuir registro no CREA / CAU, dentro do seu prazo de validade.

8.6.2.5	Apresentação de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que o profissional da Equipe Técnica tenha cumprido, de forma satisfatória e nos prazos contratados, a realização de projetos de edificações devidamente registrados no CREA/CAU, e acompanhados da respectiva C.A.T. (Certidão de Acervo Técnico), que deverá apresentar descritivo claro do serviço para o qual se pretende comprovar o respectivo acervo, nas seguintes modalidades:

a) 01 (um) projeto arquitetônico executivo de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, desenvolvido por meio de modelagem 3D/BIM;

b) 01 (um) projeto de sinalização ou comunicação visual para edificação;

c) 01 (um) projeto executivo de prevenção contra incêndio e pânico contendo rede de hidrantes, referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

d) 01 (um) projeto estrutural ou de fundação em concreto armado referente à construção ou reforço estrutural de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

e) 01 (um) projeto executivo de instalações elétricas de baixa tensão referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

f) 01 (um) projeto executivo de entrada de energia em média tensão com subestação transformadora;

g) 01 (um) projeto executivo de sistema de climatização com equipamento tipo central (chiller, splitão, self-contained ou roof-top) ou projeto executivo de sistema de climatização com tecnologia VRF ou VRV;

h) 01 (um) orçamento para construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

i) Elaboração de documento técnico do tipo: Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico; para projeto de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo em pelo menos uma das especialidades elencadas em a), c), e) e g) acima;

j) Serviço de escaneamento a laser de obras de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo.

8.6.2.5.1  	O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

8.6.2.6	A comprovação da capacidade técnico-profissional da Equipe Técnica (engenheiros e arquitetos) se dará por meio da apresentação dos atestados e certidões mencionados no item 8.6.2.5, que comprovem todas as alíneas.

8.6.2.7 	Os profissionais cuja capacitação foi comprovada nos termos do item 8.6.2.1 deverão participar diretamente da execução do objeto contratual, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente comunicada e aprovada pela CAIXA.

8.6.2.8	A licitante deverá apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, nos termos do Modelo V - Modelo de Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica, conforme estabelecido no item 19.5 do Anexo I – Termo de Referência.

8.6.3 	Acervo de Projetos e Documentos Técnicos

8.6.3.1 	Deverão ser apresentados projetos e documentos técnicos desenvolvidos pela licitante que demonstrem a equivalência aos projetos solicitados nas parcelas de maior relevância, conforme item 8.6.1.2.1 acima.

8.6.3.2 	A aprovação do acervo de projetos e documentos técnicos é condição obrigatória para formalização da Capacitação Técnico-Operacional.

8.6.3.3 	Os projetos e documentos técnicos deverão ser apresentados em conjunto com a documentação de habilitação da empresa.

8.6.3.4 	Os projetos e documentos técnicos deverão atender a uma quantidade mínima de critérios para cada um dos subitens do item 8.6.4 deste Edital.

8.6.3.5 	Além dos parâmetros definidos no item 8.6.4 deste Edital, os projetos e documentos técnicos deverão estar condizentes com as características dos projetos solicitados nas Parcelas de Maior Relevância descritas no item 8.6.1.2.1 deste Edital.

8.6.3.5 	Em cada subitem haverá critérios de atendimento obrigatório.

8.6.3.6	Deverá ser apresentado um único projeto técnico para cada tipo de Atividade Técnica para habilitação previstas.

8.6.3.7 	Todos os projetos apresentados deverão estar adequados às normas técnicas vigentes à época de sua elaboração.

8.6.3.7.1 	As normas técnicas vigentes na época da elaboração dos projetos deverão estar indicadas nas especificações ou no memorial de cálculo.

8.6.3.8 	O conjunto de documentos (plantas, memoriais de cálculo, especificações, etc.) que compõem o acervo deverá ser suficiente para atender aos critérios estabelecidos no item 8.6.4 deste Edital.

8.6.3.8.1 	Não será admitida a apresentação de documentos (plantas, memoriais de cálculo, especificações, etc.) correlacionados a projetos distintos daqueles apresentados no acervo.

8.6.3.8.2 	Não será admitida a apresentação de mais de um projeto da mesma especialidade como forma de comprovar a qualificação técnica exigida através do somatório de áreas.

8.6.3.9 	Durante a análise do acervo apresentado, a CAIXA, a seu critério, poderá efetuar diligências a fim de sanar eventuais pendências/ressalvas observadas.

8.6.3.10 	Durante a análise, caso ocorra a reprovação do acervo apresentado, a empresa terá a oportunidade de substituir o acervo reprovado, desde que atendidas todas as condições previstas neste documento.

8.6.4 	Parâmetros para Verificação do Acervo de Projetos

8.6.4.1 	Os documentos digitalizados devem ser disponibilizados, em ferramenta digital (e-mail, driver compartilhado ou outros) indicados pela CAIXA a partir dos documentos devidamente autenticados.

8.6.4.2	 Os documentos devem ser apresentados nas seguintes extensões:

• Desenhos: DWG e/ou RVT e PDF

• Maquetes 3D: RVT

• Modelos: RVT, IFC

• Imagens e Fotos: JPG, GIF ou PNG

• Demais documentos: PDF

8.6.4.3 	Os arquivos digitais devem estar identificados e separados em pastas por especialidade, conforme exemplo abaixo:

8.6.4.4	     Critérios de análise de projetos – Arquitetura

| Categoria: PROJETO – ARQUITETURA (BIM) |  |
| --- | --- |
| Projeto Arquitetônico: Projeto executivo de construção ou reforma de imóvel, desenvolvido por meio de modelagem 3D/BIM, com área mínima de 1.500m², contendo: |  |
| - Mínimo de 5 critérios atendidos; itens “a”, “c” e “g” de atendimento obrigatório. |  |
| Critérios para análise dos projetos |  |
| a | Maquete Eletrônica, com identificação e classificação em famílias de todos os elementos aparentes da edificação, inclusive mobiliário e equipamentos |
| b | Imagem/Cena renderizada de Planta/Fachada com layout humanizado |
| c | Plantas baixas, cortes, fachadas, situação/localização/implantação, paginação de piso e forro que permitem fácil visualização e entendimento dos serviços a serem executados - relacionados no item 5.3.3 da NBR 6492/2021 |
| d | Apresentação das cotas e escalas tendo como referência a NBR 6492/2021 e adequadas para a execução dos serviços |
| e | Apresentação das especificações técnicas dos materiais utilizados |
| f | Representação gráfica de arquitetura das linhas de representação, letras e números, cotas de nível, marcação de detalhes e designação de portas e esquadrias, apresentada na planta baixa e nos cortes de acordo com a normatizada na NBR 6492/2021. |
| g | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

8.6.4.5	      Critérios de análise de projetos – Sinalização ou Comunicação visual

| Categoria: PROJETO – SINALIZAÇÃO OU COMUNICAÇÃO VISUAL |  |
| --- | --- |
| Projeto de sinalização ou comunicação visual para edificação com área mínima construída de 400 m²; |  |
| - Mínimo de 3 critérios atendidos; itens “a” e “d” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise dos projetos |  |
| a | Desenhos |
| b | Especificações técnicas-executivas da obra, de materiais e serviços. |
| c | Memoriais descritivos do projeto |
| d | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

8.6.4.6	     Critérios de análise dos documentos técnicos – Cadernos Técnicos ou Memoriais

| Categoria: DOCUMENTOS – Cadernos Técnicos ou Memoriais |  |
| --- | --- |
| Documento técnico do tipo: Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico; para projeto de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo: |  |
| - Todos os critérios devem ser atendidos; |  |
| Critérios para análise dos documentos técnicos |  |
| a | Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico, Memorial Descritivo; |
| b | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

8.6.5	Os documentos de habilitação, quando escritos em língua estrangeira, deverão ser apresentados, inicialmente, com tradução livre.

8.6.5.1	Para fins de assinatura do contrato, os documentos de habilitação escritos em língua estrangeira, bem como os documentos de procedência estrangeira emitidos em língua portuguesa, devem ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.6.5.2	Para os documentos públicos estrangeiros não se aplica a exigência de legalização consular, ou seja, o reconhecimento de assinatura ou autenticação pela autoridade consular ou diplomática, sendo exigida tão-somente a aposição de Apostila que consiste em anotação, selo ou carimbo dado pela autoridade competente do país de onde o documento é originário, nos termos do Decreto nº 8.660, de 29 de Janeiro de 2016.

8.6.6	A documentação encaminhada para a qualificação técnica deve ser relacionada pela empresa no Modelo VII - Checklist Documentação Habilitação, onde deve ser apontado qual documento atende a cada exigência.

8.7	Não são considerados válidos para fins de habilitação, atestados de prestação de serviços incompatíveis com as atividades econômicas previstas no contrato social do licitante. Os atestados devem demonstrar uma situação fática que tenha ocorrido em conformidade com a lei e com o contrato.

8.8	Encerrada a etapa de negociação, a documentação relacionada no item 8.8.1 ou 8.8.2 deverá ser encaminhada pelo Portal Licitações CAIXA, no prazo de até 24 (vinte quatro) horas a contar da solicitação do Licitador.

8.8.1	Para licitante credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

a)	Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;

b)	Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;

c)	Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (Modelo I);

d)	Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre Licitantes e de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (Modelo II);

e)	Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica (Modelo V);

f)	Declaração do Licitante (Modelo VI); e

g)  Checklist Documentação Habilitação (Modelo VII).

8.8.2	Para licitante NÃO credenciada e NÃO cadastrada em cada nível do SICAF:

a)	Documentação relativa a habilitação jurídica;

b)	Documentação relativa a qualificação econômico-financeira;

c)	Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;

d)	Documentação relativa a regularidade fiscal;

e)	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

f)	Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;

g)	Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (Modelo I);

h)	Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio entre Licitantes e de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (Modelo II);

i)	Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica (Modelo V);

j)	Declaração do Licitante (Modelo VI); e

k)  Checklist Documentação Habilitação (Modelo VII).

8.8.3	Os documentos de habilitação deverão ser enviados após abertura do prazo definido no item 8.8, que será comunicado via sistema na Área Logada do Fornecedor, em “NOTIFICAÇÕES”. Para tanto, a documentação deverá ser vinculada ao certame, pelo ícone “VINCULAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, localizado na Área Logada do Fornecedor.

8.8.3.1	A documentação vinculada fica disponível na coluna “DOCUMENTAÇÃO”. Após vincular toda a documentação exigida, realize a conferência e acione o botão “CONCLUIR/ENVIAR”.

8.8.4	As certidões apresentadas como prova da regularidade dos requisitos de habilitação da licitante devem estar válidas ao tempo de sua apreciação pelo Licitador.

8.8.5 	O Licitador, mediante decisão fundamentada, registrada em ata, poderá promover diligência para a complementação de informações necessárias que atestem condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública do certame, isto é, poderá requerer documento(s), uma única vez, que não altere(m) ou modifique(m) aquele(s) anteriormente encaminhado(s), garantindo-se a transparência e a isonomia aos demais licitantes.

8.9	Serão aceitos como autênticos os documentos do licitante vencedor enviados pelo Portal Licitações CAIXA, mediante envio do Modelo VI - Declaração do Licitante assinado.

8.9.1	O Licitador poderá exigir para conferência a apresentação do documento em cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original, caso exista dúvida a respeito da autenticidade do documento.

8.9.2	Os documentos que exigem assinatura podem ser assinados na forma do subitem 20.16 ou por assinatura física.

8.9.2.1	Em caso de dúvidas quanto a autenticidade/autoria dos documentos com assinatura física, o Licitador também poderá exigi-los a sua apresentação com firma reconhecida em cartório.

8.9.2.2	Em caso de assinatura eletrônica, conforme previsão legal, o título se reveste de eficácia executiva, dispensando-se a assinatura de testemunhas.

9	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1	Prosseguindo, o Licitador verificará o atendimento das condições de habilitação do licitante vencedor.

9.1.1	Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Licitador verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.9.1, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido, previsto no art. 3º, inciso II, da LC 123/2006, como condição para o benefício concedido à MPE.

9.1.1.1	A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela MPE, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o art. 3º, §§ 9º-A, 10 e 12, da LC 123/2006.

9.1.1.2	A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência no endereço eletrônico www.portaltransparencia.gov.br. Em Consulte pessoa jurídica  digite nome ou CNPJ  clicar em recursos recebidos.

9.1.2	A pessoa jurídica vencedora com utilização do direito de preferência, que extrapolar o faturamento máximo permitido, perderá o direito ao tratamento diferenciado, sendo examinadas as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, conforme item 7.13.

9.2	Prosseguindo, o Licitador efetuará a consulta ‘on line’ ao SICAF, para verificação da situação da licitante credenciada e cadastrada em cada nível do Sistema, se for o caso.

9.2.1	Nesse mesmo ato o Licitador verificará o atendimento das condições de habilitação do licitante vencedor, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do item 8.8.

# 9.3	É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação na forma do item 8.8.

# 9.3.1 	O prazo para envio da documentação complementar será de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação pelo licitador.

9.4	Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do licitador.

9.4.1	A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

9.4.2	Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

9.4.3	A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no item 9.4, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.5	A fim de verificar se existe restrição do licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios:

a)	ao CEIS/CNEP/CEPIM - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/Cadastro Nacional de Empresas Punidas/Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo;

b)	CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, constante no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” e “Consulta Requerido / Condenação”, selecionar esfera “TODOS(AS)”;

c)	SICOW – Sistema interno da CAIXA, que permite verificar se há impedimento de o interessado licitar e contratar com esta Empresa Pública.

# 9.6	Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

9.7	Não será habilitada a empresa que:

9.7.1	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no item 9.3 e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do item 9.4;

9.7.2	não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 9.4.

# 9.7.3	esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

# 9.7.4	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

# 9.7.5	Enquadre-se em uma das situações previstas no item 2.3 deste edital.

9.8	Se o licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do item 9.7, será inabilitado e o Licitador examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que um licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

# 9.9	No julgamento da habilitação, o Licitador poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

10	DOS RECURSOS

10.1	Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação do(s) licitante(s) vencedor(s) desta LICITAÇÃO CAIXA, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – acionar o botão “ENTRAR” à efetuar login à selecionar o fornecedor que deseja prosseguir à marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA à no quadro “MINHAS ATIVIDADES” à acionar o link “INTENÇÃO DE RECURSO” à selecionar o botão “INCLUIR INTENÇÃO DE RECURSO” à inserir a descrição argumentos à clicar em “ENVIAR”, no prazo de até 30 (trinta) minutos a partir da comunicação pelo sistema.

10.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Licitador será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.1.2	Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no item 10.1.

10.1.3	Os recursos e contrarrazões redigidos pelos licitantes deverão ser registrados em campo específico do http://licitacoes.caixa.gov.br, acionar o botão “ENTRAR” à efetuar login à selecionar o fornecedor que deseja prosseguir à marcar a modalidade LICITAÇÃO CAIXA à no quadro “MINHAS ATIVIDADES” à acionar o link desejado RECURSO e/ou “CONTRARRAZÃO”, registrar os argumentos e confirmar.

10.2	A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 10.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o Licitador autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

10.3	Qualquer recurso contra decisão do Licitador não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

10.4	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

10.6	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação via Portal de Licitações CAIXA.

11	DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1	À vista do relatório do Licitador, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

11.2	A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Modelo VIII).

11.3	Fica impedida de ser contratada para a execução de serviço objeto desta licitação o licitante que se enquadre em qualquer das situações mencionadas nos itens 2.3 do edital.

# 11.4	O licitante que for declarado vencedor da licitação e que não for cadastrado no SICAF deverá providenciar o cadastramento e habilitação no referido sistema, nos níveis exigidos como habilitação no edital, como condição para assinatura do contrato.

11.5	No ato da assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que consta anexada ao final da minuta de Contrato.

11.6	Caso o licitante vencedor seja MPE optante pelo Simples Nacional, para obter o benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, deverá firmar, no ato da assinatura do contrato, a Declaração de Empresas Optantes do Simples Nacional – conforme Anexo IV da IN RFB 1.244/2012, que consta anexa a minuta de contrato.

11.7	A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

11.7.1   	O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

11.7.1.1 	Em situações excepcionais e a critério da CAIXA, poderá ser admitida a dilação do prazo de prorrogação, desde que devidamente formalizado e justificado pela adjudicatária.

11.7.1.2	A convocação será encaminhada ao licitante vencedor por e-mail, no endereço cadastrado no site da CAIXA na forma do item 3.

11.7.2	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 15 deste Edital.

11.8	Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá retomar a Licitação CAIXA e convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação e observadas as preferências previstas neste Edital.

11.9	Poderá o licitante ser desclassificado até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

11.9.1	Neste caso, será efetuada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no item 11.8.

# 12	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

# 12.1	O contrato a ser firmado, cuja minuta (Modelo VIII) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, aplicando-se os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

13	DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1	O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

13.2	A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:

13.2.1	A Caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

13.2.1.1 	Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.

13.2.2	O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

13.2.2.1 	A apólice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

13.2.2.2	O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive dos encargos trabalhistas e previdenciários, ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela Contratada às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais;

13.2.2.3	No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.

13.2.2.4	A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais e/ou contratuais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

13.2.2.5	A notificação de Expectativa de Sinistro pela CAIXA se dará tão logo seja realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador e o processo de Comunicação (Reclamação) ocorrerá mediante comunicação pela CAIXA à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, logo após o conhecimento de sua caracterização;

13.2.2.6	A apólice não deverá estabelecer/impor prazo mínimo ou máximo para a comunicação dos procedimentos acima citados pela CAIXA, bem como para caracterização do sinistro;

13.2.2.7	No caso de alterações efetuadas no objeto principal, bem como para renovações, as apólices não deverão estabelecer/impor prazo máximo para a CAIXA comunicar o ato;

13.2.2.8	A apólice deverá manter o endereço eletrônico (e-mail) oficial para os casos de comunicação da CAIXA nos procedimentos acima sinalizados;

13.2.2.9	Os valores de LMG - Limite Máximo da Garantia e LMI - Limite Máximo de Indenização (caso o LMI seja descrito na apólice) deverão ser coincidentes e de acordo com o percentual correspondente ao valor global contratado, indicado no caput desta cláusula, para as coberturas elencadas no contrato.

13.2.2.10	A apólice deverá continuar em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

13.2.2.11	Não serão aceitas apólices que excluam quaisquer das coberturas previstas no item 13.2.2.2.

13.2.2.12	Para a Reclamação do Sinistro no processo administrativo, a apólice poderá elencar a apresentação dos seguintes documentos:

a)	Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;

b)	Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;

c)	Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

d)	Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

e)	Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

13.2.2.13	Para a Reclamação do Sinistro nas coberturas previdenciárias e trabalhistas, poderão ser exigidos os documentos a seguir relacionados:

a)	Certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;

b)	Acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, quando for o caso;

c)	Comprovante(s) de pagamento dos valores constantes na condenação do segurado;

d)	Documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

13.2.2.14	A apólice não poderá apresentar como condição para pagamento da indenização a exigência de que a CAIXA interponha recurso ordinário em ações trabalhistas quando o valor da condenação for inferior ao valor do depósito recursal.

13.2.2.15	A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

13.2.3	A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

13.2.3.1	Somente é aceita Fiança Bancária apresentada em papel timbrado da instituição financeira emissora e que possua todos os requisitos a seguir:

a) 	Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos), caso o registro seja feito pela via eletrônica, deve-se verificar a autenticidade do documento pela chave de acesso apresentada;

b) 	Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias;

c)	Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d)	Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 - Novo Código Civil;

e)	Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no item 13.6 deste Edital;

f)	Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

g)	Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

h)	subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

13.3	A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às sanções administrativas cabíveis.

13.4	A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

13.5	A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

13.6	A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda de 5% (cinco por cento) do valor global contratado. Quando não houver apresentação da garantia pelo Fornecedor no prazo estabelecido, a CAIXA poderá reter o valor correspondente quando do pagamento da fatura.

13.7	A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

# 14	DA FORMA DE PAGAMENTO

# 14.1	A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Modelo VIII).

15	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1	Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta de Contrato (Modelo VIII):

I	multa;

II	suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

15.1.1	A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados na minuta de contrato e no Anexo I – Termo de Referência.

15.1.2	A CONTRATADA ficará sujeita a sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, quando desatender os termos da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática dispostas no Contrato (Modelo VIII).

15.2	A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA poderá também ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

I	Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II	Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III	Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CAIXA em virtude de atos ilícitos praticados.

IV	Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

V	Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

VI	Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

VII	Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

VIII	Não mantiver a proposta;

IX	Falhar ou fraudar na execução do contrato;

X	Comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013 e violar o Código de Conduta do Fornecedor CAIXA.

15.3	As sanções previstas nos incisos I e II do subitem 15.1 poderão ser aplicadas concomitantemente.

15.4	As penalidades indicadas nesta cláusula, com exceção da multa de mora, aplicadas pela autoridade competente da CAIXA, após regular processo administrativo e garantida a defesa prévia, serão lançadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e devidamente publicados para manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

15.5	A penalidade de suspensão aplicada alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes.

16	DOS ILÍCITOS PENAIS

16.1	As infrações penais tipificadas nos artigos 337-E a 337-P do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal), aplicadas à licitação e ao(s) contrato(s), serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

17	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento orçamentário nº 8000054696.

18	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

18.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

18.2	A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

19	DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

19.1	O contrato a ser firmado terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da Contratada, por períodos sucessivos, até o limite permitido na Lei nº 13.303/2016.

19.1.1	O interesse da CONTRATADA na prorrogação contratual deve ser manifestado, por escrito, com, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias de antecedência do vencimento do contrato, podendo a falta de manifestação ser interpretada como desinteresse na prorrogação da relação contratual, ressalvada a possibilidade de discussão acerca de eventuais danos à CAIXA oriundos da não prorrogação.

20	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2	Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3	Não será permitida a utilização do malote da CAIXA para envio dos documentos, nem sua entrega nas Agências e Escritórios de Negócios, ou outra unidade que não seja(m) a(s) indicada(s) na forma deste edital.

20.4	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.5	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.6	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

20.7	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – CECOT/BU, em Bauru/SP.

20.8	É facultada ao Licitador ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

20.9	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da Licitação CAIXA.

20.10	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.10.1	Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s).

20.11	Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Painel Geral”, selecionar o número do certame desejado e clicar na aba “Pedidos de Esclarecimento”.

20.12	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Licitador e os licitantes, no endereço eletrônico mencionado no item 20.11.

20.13	É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br.

20.14	Os riscos inerentes à CONTRATADA e à CONTRATANTE quando da execução do contrato estão previstas no Anexo II – Matriz de Riscos, o qual constitui parte integrante deste edital e do contrato.

20.14.1	A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do presente contrato, conforme estabelecido na Matriz de Riscos, exceto quando estiver definido expressamente a responsabilidade da CONTRATANTE.

20.14.2	A Matriz de Riscos estabelece a probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro, que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra, incluindo prejuízo econômico.

20.15	A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do contrato, com a anuência prévia e por escrito da CAIXA, limitada a subcontratação para os serviços acessórios, conforme estabelecido no ANEXO I – APÊNDICE G – Orientações para a Subcontratação.

20.15.1	Para análise da empresa para a qual eventualmente for proposta a subcontratação relacionada acima, será exigida, anteriormente à manifestação da CAIXA, a regularidade fiscal, trabalhista, jurídica e qualificação técnica, nos mesmos limites exigidos do licitante no item que trata de habilitação.

20.15.1.1 	A CAIXA verificará a regularidade da subcontratada em relação aos impedimentos de licitar e contratar, não sendo admitida a subcontratação no caso de impedimento, conforme item 9.5.

20.15.1.2	A subcontratada deve emitir declaração informando não se enquadrar nas hipóteses previstas no item 2.3 e subitens.

20.15.2	No caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual.

20.16	É admitida como válida a assinatura de forma eletrônica do(s) representante(s) legal(is) nos documentos apresentados para participação neste certame, utilizando Certificado Digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil ou Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos, na forma do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

20.17	Em caso de assinatura eletrônica, conforme previsão legal, o título se reveste de eficácia executiva, dispensando-se a assinatura de testemunhas.

21	DO FORO

21.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de São Paulo, na cidade de Bauru.

Bauru, março de 2026.

Mailza Caixeta Arakaki Tossi

Licitadora

CN – Contratações Administrativas

MODELO I

#### DECLARAÇÃO DE MPE

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação na Licitação CAIXA n. 0046/2026, que:

- se enquadra na condição de _____________________(a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual - MEI), nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006 [Quando for microempresa ou empresa de pequeno porte] ou nos termos do §1º do art.18-A da LC 123, de 14 de dezembro de 2006 [Quando for microempreendedor individual - MEI], e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ____de ______________ de ____

_____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/CPF

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante (assinar, preferencialmente, nos moldes estabelecidos no item 20.16).

MODELO II

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL e CLIMÁTICA

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº..............................., por meio do seu representante devidamente constituído, [NOME E CPF DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins de participação do Edital da Licitação CAIXA nº 0046/2026, declara estar:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o artigo 299 e artigos 337-E a 337-P do Código Penal Brasileiro, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------

[ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

Obs.: Este termo deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante (assinar, preferencialmente, nos moldes estabelecidos no item 20.16).

MODELO III

PROPOSTA COMERCIAL

Licitação CAIXA nº 0046/2026

1 	OBJETO

1.1	Prestação de serviços técnicos especializados de escritório de engenharia e arquitetura, compreendendo consultoria, assessoramento, elaboração de manuais conceituais, especificações, orçamentos, cronogramas físico financeiros, acompanhamento de protótipos, laudos, levantamentos, pesquisas, estudos de caso, estudos de viabilidade técnica, elaboração de projetos em plataforma CAD (Computer Aided Design) e BIM (Building Information Modeling) e análises nas especialidades requeridas em todas as tipologias, detalhamentos, pareceres, vistorias, serviços de escaneamento a laser e outros de mesma natureza, necessários à padronização, funcionalidade e adequação às necessidades, normas e leis vigentes dos bens móveis e imóveis de uso da CAIXA bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que a CAIXA possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações da CAIXA, para atendimento à GELOG - Gerência Nacional de Logística e Infraestrutura, em âmbito nacional, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Modelos/Anexos.

2	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE

EMPRESA:

CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone:

e-mail:

3	PREÇOS OFERTADOS

| Região | Quantidade de horas técnicas (por mês) | Quantidade de horas técnicas (24 meses) | Valor da hora técnica PROPOSTO | Valor mensal PROPOSTO | Valor global PROPOSTO (24 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacional | 1.400 | 33.600 | R$ | R$ | R$ |

3.1	VALOR GLOBAL: (*) R$ __________________ (por extenso).

(*) Preço a ser enviado eletronicamente (ver subitem 5.2.1 do edital), e que será utilizado para efeito de julgamento das propostas antes da fase de lances.

4	DEMAIS INFORMAÇÕES

4.1	Prazo de validade da proposta (mínimo de 90 dias) = …. (......) dias, contados da data limite para recebimento das propostas.

4.2	Prazo de execução do serviço: 24 (vinte e quatro) meses.

4.3	Conforme item 3.4 do Anexo I – Termo de Referência, integrante ao edital, a Contratada deverá manter escritório de REPRESENTAÇÃO PRINCIPAL na cidade de BRASÍLIA/DF.

5	DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO

5.1	Do(s) representante(s) legal(is) para assinatura do Contrato, caso seja vencedor:

Nome: _____________________________________________________________

CPF: _________________________

5.2	Modalidade de Garantia Contratual que será apresentada: (informar modalidade que será apresentada para assinatura do contrato).

5.3	Informar o Regime de Tributação:___________________________________________

Obs.: 	Em caso de necessidade de alteração de qualquer um dos dados acima fornecidos, comunicar imediatamente na ocasião da convocação para assinatura do contrato, observando que tais alterações não serão justificativas para prorrogação de prazos.

6	DECLARAÇÕES:

6.1	A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

I) 	que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

II) 	não se enquadra em nenhuma das restrições previstas no item 2.3 e subitens deste edital.

III) 	Cumpre todos os requisitos exigidos no edital para a perfeita execução do serviço, inclusive quanto aos critérios de habilitação.

Município, (dia, mês e ano)

......................................................................................................

Assinatura e nome do representante legal da empresa licitante

Nome/CPF

Obs.: o documento deverá ser apresentado assinado, preferencialmente, nos moldes estabelecidos no item 20.16.

MODELO IV

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Deverá ser preenchido integralmente o Modelo IV, disponibilizado juntamente com o Edital.

O licitante detentor do melhor preço deverá apresentar a planilha de composição do preço ofertado observando as orientações que constam do Edital, especialmente nos itens 5 e 6.10.

O licitante deverá informar o seu regime de tributação, se é optante pelo regime do Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido.

Obs.: o documento deverá ser apresentado assinado, preferencialmente, nos moldes estabelecidos no item 20.16.

MODELO V

DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPE TÉCNICA

Nome da proponente:

CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone:

E-mail:

De acordo com os termos previstos no Edital da Licitação CAIXA 0046/2026, estabelecemos o compromisso de atender, exclusivamente na Região em que formos considerados vencedores, os requisitos abaixo referentes à infraestrutura e pessoal técnico.

  - Manter Escritório na cidade de BRASÍLIA/DF (representação principal).

  - Manter, durante a vigência do contrato, a Equipe Técnica Principal descrita na Composição Mínima da Equipe Técnica Principal do Anexo I - Termo de Referência, detentora de acervos técnicos equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância descritas no Edital.

| Nome completo do Profissional | Especialidade | n.º do CREA/CAU UF | CPF |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arquiteto e Urbanista |  |  |
|  | Arquiteto e Urbanista |  |  |
|  | Arquiteto e Urbanista |  |  |
|  | Arquiteto e Urbanista |  |  |
|  | Engenheiro Civil |  |  |
|  | Engenheiro Eletricista |  |  |
|  | Engenheiro Mecânico |  |  |

  - Atestamos também que, caso vencedora do certame, os membros da Equipe Técnica Principal, são ou virão a ser incluídos no quadro de Responsáveis Técnicos desta empresa, cuja confirmação se dará mediante apresentação à CAIXA da Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, onde deverão constar todos os profissionais indicados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

  - Declaramos que os profissionais pertencentes à Equipe Técnica Principal que tiveram seu acervo utilizado para comprovação de capacidade técnico-profissional participarão direta e exclusivamente da execução dos serviços objeto deste contrato. Ademais, caso qualquer desses profissionais já integre a equipe técnica de contrato atualmente vigente com a CAIXA, a Contratada deverá promover a devida alteração do quadro de pessoal, assegurando a observância da exclusividade prevista para a prestação dos serviços, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do Contrato.

  - Declaramos estar cientes de que deverá ser comunicada à CAIXA a pretensão de inclusão ou substituição de profissional da Equipe Técnica Principal ou outros profissionais que atendam ao contrato, para análise prévia, devendo ser apresentados os documentos comprovando as exigências contidas no Termo de Referência, sendo que no caso de substituição de profissional da Equipe Técnica Principal, o acervo do profissional substituto deverá ser equivalente ou superior ao do primeiro.

Localidade, ____de ______________ de ____

_____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/CPF

Obs1.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante (assinar, preferencialmente, nos moldes estabelecidos no item 20.16).

MODELO VI

DECLARAÇÃO DO LICITANTE

À

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CECOT

Referência: Licitação CAIXA nº 0046/2026

A empresa_________________________________, inscrita no CNPJ/MF _________________, por meio do seu representante devidamente constituído, [NOME E CPF DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta Licitação por meio do Edital publicado;

- Obriga-se a informar a existência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação;

- Preenche todos os requisitos e condições de habilitação constantes do Edital, não se enquadrando em quaisquer das situações de impedimento nele previstas;

- Tem ciência das condições impostas pela Lei nº 13.726/2018, está ciente que na hipótese de declaração falsa fica sujeita às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, e atesta que os documentos constantes no Portal Licitações CAIXA, apresentados a título de documentação para habilitação no certame (incluindo eventuais diligências) são cópias fiéis dos correspondentes documentos originais;

- Seu representante devidamente constituído responde por uma única pessoa jurídica, para manifestação nos procedimentos de habilitação e demais fases e atos inerentes à Licitação.

- Tem ciência das disposições da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e da publicação dos documentos fornecidos/consultados para habilitação neste Credenciamento no Portal da Transparência CAIXA e no PNCP, em atendimento à Lei nº 13.303/2016 e determinação dos Órgãos de Controle Externo.

|  | , |  | de |  | de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Local/Data

[Nome e assinatura do representante legal]

Esta declaração deve ser assinada por meio de certificado digital padrão ICP-BRASIL, tendo sua conferência e validação realizada através da ferramenta “verificador de conformidade”, disponibilizada pelo ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (https://verificador.iti.gov.br) ou por meio de Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos.

MODELO VII

CHECKLIST DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO

Deverá ser preenchido integralmente o Modelo VII, disponibilizado juntamente com o Edital.

MODELO VIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO DE MANUAIS CONCEITUAIS, ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIROS, ACOMPANHAMENTO DE PROTÓTIPOS, LAUDOS, LEVANTAMENTOS, PESQUISAS, ESTUDOS DE CASO, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM PLATAFORMA CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) E BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) E ANÁLISES NAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS EM TODAS AS TIPOLOGIAS, DETALHAMENTOS, PARECERES, VISTORIAS, SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO A LASER E OUTROS DE MESMA NATUREZA, NECESSÁRIOS À PADRONIZAÇÃO, FUNCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES, NORMAS E LEIS VIGENTES DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE USO DA CAIXA BEM COMO DE OUTROS IMÓVEIS DECORRENTES DE CONVÊNIOS QUE A CAIXA POSSA VIR A FIRMAR COM TERCEIROS OU QUE SE REFIRAM A FUTURAS INSTALAÇÕES DA CAIXA, PARA ATENDIMENTO À GELOG - GERÊNCIA NACIONAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA, EM ÂMBITO NACIONAL, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA .

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, por intermédio de sua Centralizadora Nacional Contratações Administrativas – CECOT, em Brasília, CNPJ (MF) nº 00.360.305/5614-83, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Lote 2, Bloco L, 7º andar  - Asa Sul – Brasília, - CEP 70070-110, neste ato representada pelo , , CPF: , nos termos do substabelecimento datado de , Terceiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Bauru/SP, pg.  do livro de notas n. , daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa , inscrita no CNPJ (MF) sob o nº , com sede na , neste ato representada por , CPF  e , CPF  doravante designada CONTRATADA, em face da autorização de ,  - , conforme , de , constante do Processo Administrativo nº 0146/2026, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao edital da Licitação CAIXA n° 0046/2026 e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 13.303, de 30/06/2016 e suas alterações posteriores, do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA e aos preceitos de Direito Privado, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de escritório de engenharia e arquitetura, compreendendo consultoria, assessoramento, elaboração de manuais conceituais, especificações, orçamentos, cronogramas físico financeiros, acompanhamento de protótipos, laudos, levantamentos, pesquisas, estudos de caso, estudos de viabilidade técnica, elaboração de projetos em plataforma CAD (Computer Aided Design) e BIM (Building Information Modeling) e análises nas especialidades requeridas em todas as tipologias, detalhamentos, pareceres, vistorias, serviços de escaneamento a laser e outros de mesma natureza, necessários à padronização, funcionalidade e adequação às necessidades, normas e leis vigentes dos bens móveis e imóveis de uso da CAIXA bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que a CAIXA possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações da CAIXA, para atendimento à GELOG - Gerência Nacional de Logística e Infraestrutura, em âmbito nacional.

Parágrafo Único - A especificação pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I e seus respectivos apêndices, que integram e complementam este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

I	Executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, assumindo total responsabilidade sobre as instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus, ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

II	Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos com pontualidade, apresentando à CAIXA os documentos comprobatórios de toda e qualquer quitação, inclusive os relativos aos salários, benefícios e encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de frequência, sendo diligentes na substituição de seus empregados quando necessário em face de incompatibilidades identificadas no desempenho da atividade, bem como em ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III	Manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

IV	Conferir e atestar os serviços prestados, garantindo que os mesmos atingem o nível de adequação descrito pela CAIXA, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V	Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços e prontamente prestar esclarecimentos sempre que lhe forem solicitados;

VI	Diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

VII	Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

VIII	Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

IX	Indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;

X	Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XI	Atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

XII	Fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;

XIII	Informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

XIV	Manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela CAIXA;

XV	Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato;

XVI	Obedecer às normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XVII	Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XVIII	Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

XIX	Orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XX	Estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XXI	Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XXII	Prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados e a plena execução do objeto contratado, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXIII	Manifestar-se quanto a aceitação ou não, nas mesmas condições contratuais, de acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, podendo a supressão exceder o limite estabelecido quando houver acordo entre as partes;

XXIV	Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação;

XXV	Manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXVI	Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXVII	Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão;

XXVIII	Diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXIX	Observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato;

XXX	Observar a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação;

XXXI	Manter conduta compatível com as premissas norteadoras de comportamento estabelecidas no Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, disponível pelo link: https://licitacoes1.caixa.gov.br/sicve-anexo/uploadArquivo?getfile=MjAyNS83LzMvMzRjZjFlNzcwNjU5ZTI3ODYyMWMwNGM2ZjNlYzBhMmVfMTc1MTU2NTI3NDc2OC5wZGYmQ8OzZGlnbyBkZSBDb25kdXRhIEZvcm5lY2Vkb3IgQ0FJWEEucGRm;

XXXII	Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e de suas regulamentações, zelando pela sua estrita observância, assim como garantindo que seus prestadores conheçam e observem o disposto na LGPD no exercício de suas atividades;

XXXIII	Providenciar assinatura de Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, anexo a este contrato, de todos os seus prestadores que tiverem acesso a sistemas e informações internas da CAIXA e entregar na Centralizadora Nacional de Logística e Gestão de Imóveis - CELOG, localizada no endereço: ST SBS Quadra 4, Lote 3/4, 5º andar, Matriz I, no prazo de 5 (cinco) dias uteis após a assinatura do contrato, devendo comunicar a CAIXA e realizar o mesmo procedimento quando houver novos prestadores na execução do serviço;

XXXIV	Aceitar alterações das condições dos serviços inicialmente pactuados no caso de eventuais mudanças estruturais da CAIXA, inclusive transferência da posição contratual para terceiros, quando essas não trouxerem impactos no equilíbrio financeiro do contrato, ou negociar com a CAIXA ou eventual instituição de transição ou para um adquirente definitivo, garantindo a continuidade da prestação do serviço até o final do contrato;

XXXV	Tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas regulamentações, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos atos praticados em seu interesse ou benefício, por qualquer pessoa que o represente, bem como adotar as medidas pertinentes no seu âmbito de atuação e influência, para combater a prática de atos lesivos à Administração Pública;

XXXVI	Atuar de acordo com Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da CAIXA (PLDFT), disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Politica-Prevencao-Lavagem-Dinheiro-e-Financiamento-Terrorismo.pdf e dar ciência a seus empregados do folder (flyer) sobre a PLDFT disponível no  Portal de Licitações da CAIXA http://licitacoes.caixa.gov.br;

XXXVII	Atender às obrigações da Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, dispostas na Cláusula Quinta;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato e anexos:

I	Responder por todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 76 da Lei 13.303/2016;

II	Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III	Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA;

IV	Guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I	Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA, para a execução das atividades contratadas, durante a vigência do contrato;

II	Notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, oportunizando justificativa;

III	Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência;

IV	Indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato;

V	Exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado;

VI	Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas em lei e neste contrato.

Parágrafo Único - No caso de supressão de bens, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser ressarcidos pela CAIXA pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

A CONTRATADA deve incorporar a responsabilidade social, ambiental e climática na estratégia, gestão, negócios, produtos, serviços, processos, operações, atividades e no relacionamento com as partes interessadas, no intuito de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável e obriga-se à:

I	Realizar o engajamento e o incentivo a boas práticas socioambientais de seus funcionários, clientes, fornecedores e demais stakeholders;

II	Cumprir as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais, instruções e resoluções, direta e indiretamente, aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, no que tange as atividades voltadas à responsabilidade social, ambiental e climática e ao gerenciamento do risco social, ambiental e climático;

III	Observar os impactos decorrentes das suas atividades, processos, produtos e/ou serviços, com relação à(ao):

a)	Combate ao trabalho análogo a escravo, ao trabalho infantil, à exploração sexual e à violação dos direitos e garantias fundamentais e atos lesivos ao interesse comum;

b)	Cumprimento das obrigações trabalhistas e Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança Ocupacional;

c)	Promoção de práticas de diversidade e inclusão;

d) 	Eficiência no consumo de energia e de recursos naturais;

e) 	Utilização de fontes renováveis de energia;

f)	Gestão adequada de resíduos.

IV	Participar das iniciativas de engajamento em mudanças climáticas e/ou segurança hídrica, quando convidado pela CAIXA;

a)	A CAIXA realizará convite formal para que a CONTRATADA se comprometa a participar, como forma de incrementar os seus conhecimentos sobre responsabilidade social, ambiental e climática, e possa incorporar progressivamente tais políticas à estratégia e gestão de seus negócios, produtos, serviços e processos.

V	Responder a pesquisa implementada pelo CDP – CARBON DISCLOSURE PROJECT, que trata sobre mudanças climáticas e segurança hídrica ou outra que vier a substitui-la futuramente, sempre que convocado pela CAIXA;

a)	A CAIXA viabilizará, junto ao CDP, agenda(s) anuais com a CONTRATADA para esclarecimentos sobre o preenchimento do questionário.

VI	Atuar na prevenção de impactos ambientais e climáticos gerados por seus processos, produtos e serviços e na mitigação, correção ou compensação, quando identificados;

VII	Proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo práticas danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente pertinente à responsabilidade social, ambiental e climática, principalmente no que se refere aos crimes ambientais;

VIII	Autorizar a CAIXA a realizar visitas de vistoria às instalações da CONTRATADA, quando solicitado pela CAIXA ou em decorrência de suspeita e/ou denúncia relativas ao descumprimento de obrigações de responsabilidade social, ambiental e climática, assumidas pela CONTRATADA para a execução do objeto contratual;

IX	Aplicar treinamento anual para seus empregados sobre boas práticas de governança corporativa, segurança da informação, gestão de riscos, ética e integridade, sustentabilidade e prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho, podendo para isso utilizar material de referência fornecido pela CAIXA e apresentar a respectiva Declaração de Treinamento dos Empregados, anexo ao contrato, comprovando a conclusão, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), a partir da assinatura do contrato;

a)	Caso a CONTRATADA tenha realizado cursos com temática similar, poderá ser apresentada evidência comprobatória (certificado, declaração ou documento equivalente), no mesmo prazo, sendo a carga horária mínima exigida de 05 (cinco) horas;

b)	A cada anualidade do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar evidência comprobatória das ações realizadas ao seu quadro funcional durante esse período de vigência do contrato e durante a jornada de trabalho.

X	Promover atividades periódicas relacionadas às normas e rotinas da segurança no trabalho com a adoção de normas técnicas de saúde e de segurança a serem observadas, de maneira a fomentar um ambiente de trabalho saudável e seguro para os seus colaboradores, implementando, inclusive, ações de Saúde e Qualidade de Vida para os empregados;

a)	A cada anualidade do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar evidência comprobatória das ações realizadas ao seu quadro funcional durante esse período de vigência do contrato.

XI	Observar, no que couber, a Lei N° 12.187/2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima), Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), na execução dos serviços.

XII	Apresentar, ao final de cada anualidade do contrato, evidências que comprovem as implementações e melhorias estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Redução, Reutilização, Reciclagem e Destinação Adequada de Resíduos, aprovado pela autoridade municipal, estadual ou distrital competente.

XIII	Desenvolver política de aquisição de bens cujos materiais sejam atóxicos ou biodegradáveis, que favoreçam a economia de insumos e energia, produzam menos poluentes e utilizem o conceito de tecnologia ou produção mais limpa.

XIV	Fornecer Plano de Gerenciamento de economia da manutenção e operacionalização da edificação, com a adoção de operações que promovam maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia nas obras e serviços de engenharia, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água.

a)	Caberá à CONTRATADA, antes de iniciar qualquer serviço, inteirar-se de toda a legislação atinente ao gerenciamento de resíduos sólidos, especialmente a Lei nº 12.305/2010; as Resoluções nº 307/2002, nº 348/2004, nº 431/2011, nº 448/2012, editadas pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente; leis Estadual/Municipal/Distrital; regulamentos e normas técnicas.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E SUA REVISÃO

Pela perfeita prestação dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor referente aos serviços efetivamente executados e atestados, conforme preços constantes da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, sendo estimados o valor mensal de R$  (), perfazendo o valor global de R$  (), pelo período de vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro – É admitida a revisão de preços deste contrato, para mais ou para menos, limitada à variação obtida pelo SINAPI do Distrito Federal ou por outro índice que o venha substituir, sujeito à negociação, observados os preços vigentes no mercado para a prestação do serviço, desde que respeitado o intervalo mínimo de 1 (um) ano.

Parágrafo Segundo – Na primeira revisão, o prazo de 12 (doze) meses será a contar da data limite para entrega das propostas na licitação. As revisões subsequentes observarão o mesmo intervalo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do último reajuste aplicado.

I	Caso a CONTRATADA não efetue o pedido de revisão dos preços do contrato até a data da assinatura do aditamento de prorrogação contratual, ocorrerá a preclusão do direito à revisão de preços referente ao período imediatamente anterior à data da assinatura do aditamento de prorrogação.

II	Ocorrerá a preclusão do direito à revisão se o pedido for apresentado depois de extinto o contrato.

III	Em nenhuma hipótese será permitida a majoração superior ao SINAPI do Distrito Federal, sendo, portanto, o limitador da revisão;

IV	O índice a ser aplicado será a variação apurada dos últimos 12 (doze) meses anteriores à data do direito.

Parágrafo Terceiro – A variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços prevista no próprio contrato dispensa a celebração de termo aditivo, podendo ser formalizado por apostilamento.

Parágrafo Quarto – A contratada pode interpor recurso administrativo, sem efeito suspensivo, sobre os cálculos efetuados pela CAIXA para a concessão da revisão de preços, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação do ato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 12º (décimo segundo) dia útil, do mês subseqüente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em Agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro - O correspondente documento fiscal deve ser apresentado à CAIXA até o dia 8 (oito) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura, cabendo à contratada emitir a correspondente nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação aplicável e regulamentações dos órgãos competentes.

I	Quando o dia 08 (oito) coincidir com dia não útil o documento fiscal deverá ser apresentado no 1º dia útil subsequente.

Parágrafo Segundo - O documento fiscal deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo e apresentar juntamente:

I	a identificação completa da CAIXA, para o CNPJ informado pelo gestor operacional do contrato no momento de solicitação do faturamento, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

II	descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Terceiro - O documento fiscal não aprovado pela CAIXA será devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução do documento fiscal não aprovado pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto - A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA, comprovadamente, se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Quinto - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantos documentos fiscais forem necessários, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Sexto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega do documento fiscal pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA, além de manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato, deverá se manter regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da sua regularidade fiscal, no âmbito Federal e trabalhista, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.

Parágrafo Oitavo - A critério e conveniência da CAIXA, será efetuada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - Constatada a situação de irregularidade, a CAIXA efetivará o pagamento devido pelos serviços prestados, contudo, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.

Parágrafo Décimo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo Primeiro - O não pagamento do documento fiscal, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

- VAT = VIN x (1+IGP-M1) x (1+IGPM-2) x ... (1+IGPM-n), onde:

- VAT: Valor atualizado

- VIN: Valor inicial

IGPM-n: Evolução mensal do índice IGP-M/FGV, desde o mês inicial até o mês final da apuração

### CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de , podendo ser prorrogado por sucessivos períodos nos limites definidos na Lei nº. 13.303/2016.

Parágrafo Primeiro – O interesse da CONTRATADA na prorrogação contratual deve ser manifestado, por escrito, com, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias de antecedência do vencimento do contrato, podendo a falta de manifestação ser interpretada como desinteresse na prorrogação da relação contratual, ressalvada a possibilidade de discussão acerca de eventuais danos à CAIXA oriundos da não prorrogação.

Parágrafo Segundo – A prorrogação dar-se-á por apostilamento, quando houver manifestação formal e expressa da CONTRATADA e não houver alteração das demais disposições contratuais, dispensando-se a assinatura da CONTRATADA. Caso a prorrogação esteja acompanhada de alterações contratuais que impliquem modificação das obrigações pactuadas, tais ajustes serão formalizados por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - A CAIXA, sempre que entender pertinente, realizará consulta ao Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e Cadastro Nacional das Empresas Punidas/ Cadastro de Entidades Privadas sem fins Lucrativos Impedidas), para verificar se existe ocorrência de sanções que restrinjam o direito de a empresa participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou a existência de penalidades aplicadas pela Administração Pública com base na Lei 12.846/2013;

Parágrafo Segundo - A CAIXA poderá promover as diligências que entender necessárias para verificar a aderência da CONTRATADA à legislação anticorrupção.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RESSARCIMENTO

A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos danos ou prejuízos apurados diretamente dos documentos fiscais pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA concorda, em casos de prejuízos sofridos pela CAIXA em condenações trabalhistas originadas por seus funcionários, que tais valores sejam glosados das faturas em quaisquer contratos mantidos com a CAIXA, independente de processo administrativo.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA concorda com o desconto de valores apurados a crédito da CAIXA em razão de ato lesivo que tenha praticado, tais como o valor de dano apurado no âmbito da Lei Anticorrupção e multa que lhe tenha sido aplicada com base na Lei 12.846/2013, e que tais valores sejam glosados das faturas em quaisquer contratos mantidos com a CAIXA, independente de processo administrativo.

Parágrafo Terceiro – O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VAT = VIN x (1+IGP-M1) x (1+IGPM-2) x ... (1+IGPM-n), onde:

VAT: Valor atualizado

VIN: Valor inicial

IGPM-n: Evolução mensal do índice IGP-M/FGV, desde o mês inicial até o mês final da apuração

Parágrafo Quarto - Caso o acumulado dos índices de correção monetária seja negativo (deflação) para o período referenciado, esse não deverá ser considerado no cálculo de atualização, prevalecendo o valor nominal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I	Todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II	As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$  (), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I	Caução em dinheiro;

II	Seguro-garantia

III	Fiança bancária

Parágrafo Primeiro - A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

I	Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Segundo - O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

Parágrafo Terceiro - A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 (trinta) dias após a última data de vencimento do contrato;

I	O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários e ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela Contratada às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais.

a)	No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.

II	A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

III	A notificação de Expectativa de Sinistro pela CAIXA se dará tão logo seja realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador e o processo de Comunicação (Reclamação) ocorrerá mediante comunicação pela CAIXA à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, logo após o conhecimento de sua caracterização;

IV	A apólice não deverá estabelecer/impor prazo máximo para a comunicação pela CAIXA dos procedimentos acima citados, da caracterização do sinistro, de alterações efetuadas no objeto principal e/ou renovações;

V	A apólice deverá manter o endereço eletrônico (e-mail) oficial para os casos de comunicação da CAIXA nos procedimentos acima sinalizados;

VI	Os valores de LMG - Limite Máximo da Garantia e LMI - Limite Máximo de Indenização (caso o LMI seja descrito na apólice) deverão ser coincidentes e de acordo com o percentual correspondente ao valor global contratado, indicado no caput desta cláusula, para as coberturas elencadas no contrato;

VII	A apólice continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.

Parágrafo Quarto - Para a Reclamação do Sinistro no processo administrativo, a apólice poderá elencar a apresentação dos seguintes documentos:

I	Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;

II	Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;

III	Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

IV	Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

V	Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

Parágrafo Quinto - Para a Reclamação do Sinistro nas coberturas previdenciárias e trabalhistas, poderão ser exigidos os documentos a seguir relacionados:

I	Certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;

II	Acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, quando for o caso;

III	Comprovante(s) de pagamento dos valores constantes na condenação do segurado;

IV	Documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

Parágrafo Sexto - A apólice não poderá apresentar como condição para pagamento da indenização a exigência de que a CAIXA interponha recurso ordinário em ações trabalhistas quando o valor da condenação for inferior ao valor do depósito recursal.

Parágrafo Sétimo - A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

Parágrafo Oitavo - A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

Parágrafo Nono - Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

I	Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);

II	Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias;

III	Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

IV	Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil;

V	Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual;

VI	Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

VII	Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

VIII	O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “III”, “IV”, “VI” e “VII” acima.

Parágrafo Décimo - A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Décimo Primeiro - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Décimo Segundo - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Contratada deve providenciar a renovação ou prorrogação da fiança bancária sempre que a vigência do contrato for estendida ou prorrogada, mantendo-se o atendimento ao prazo de validade exigido no item II do Parágrafo Nono acima.

Parágrafo Décimo Quarto - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

I	a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

Parágrafo Décimo Quinto - Em caso de decretação de liquidação extrajudicial ou qualquer hipótese de cessação das operações da Seguradora, a Contratada deve proceder imediatamente a substituição da respectiva garantia contratual por outra que seja eficaz.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções além das situações previstas no Termo de Referência, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I	Multa;

II	Suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Parágrafo Primeiro - A multa será aplicada nas situações e percentuais descritos no Anexo I – Termo de Referência, que integra este contrato, e também nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

I	Pelo descumprimento da legislação pertinente à responsabilidade social, ambiental e climática e gerenciamento do risco social, ambiental e climático: multa de 1% (um por cento) do faturamento mensal;

II	Pela violação do Código de Conduta do Fornecedor: multa de 1% (um por cento) do faturamento mensal;

III	Pelo atraso no envio da evidência comprobatória sobre a realização da capacitação de seus empregados sobre boas práticas de governança corporativa, segurança da informação, gestão de riscos, ética e integridade, sustentabilidade e prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho: multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia de atraso, limitado a 5% do faturamento mensal;

IV	Pela não realização de atividades periódicas relacionadas à segurança no trabalho com a adoção de normas técnicas de saúde e segurança, a partir do 6º (sexto) mês de vigência do contrato: multa de 1% (um por cento) do faturamento mensal;

V	Pela não realização de ações de sensibilização sobre a temática combate à discriminação no trabalho e à não utilização de práticas de assédio moral ou sexual, a partir do 6º (sexto) mês de vigência do contrato: multa de 1% (um por cento) do faturamento mensal;

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor da multa diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato e/ou de quaisquer outros contratos que porventura mantenha com a CAIXA, da garantia contratual e, se não for suficiente, será cobrado judicialmente, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Terceiro - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA poderá também ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

I	Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II	Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III	Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a CAIXA em virtude de atos ilícitos praticados.

IV	Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

V	Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

VI	Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

VII	Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

VIII	Não mantiver a proposta;

IX	Falhar ou fraudar na execução do contrato;

X	Comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013 e desatender e/ou violar o Código de Conduta do Fornecedor CAIXA;

XI 	Descumprir a legislação pertinente à responsabilidade social, ambiental e climática e gerenciamento do risco social, ambiental e climático.

Parágrafo Quarto - As sanções previstas nos incisos I e II do caput desta cláusula poderão ser aplicadas concomitantemente.

Parágrafo Quinto - As penalidades indicadas nesta cláusula, com exceção da multa de mora, aplicadas pela autoridade competente da CAIXA, após regular processo administrativo e garantida a defesa prévia, serão lançadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

Parágrafo Sexto - As penalidades serão devidamente publicadas no DOU e lançadas no sistema CGU-PJ, mantendo, desta forma, atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

Parágrafo Sétimo - A penalidade de suspensão aplicada à CONTRATADA alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas nos artigos 337-E a 337-P do Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal) serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A rescisão do contrato se dá:

I	De forma unilateral, assegurada a prévia defesa;

II	Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a CAIXA e para o contratado.

III	Por determinação judicial.

IV	De forma antecipada pela CAIXA, mediante comunicação escrita à contratada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo para a rescisão unilateral do contrato:

I	O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II	A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

III 	O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

IV 	A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;

V	Inobservância da vedação ao nepotismo;

VI	Prática de atos que prejudiquem ou comprometam à imagem ou reputação da CAIXA, direta ou indiretamente.

VII	Razões de interesse público, de alta relevância, amplo conhecimento e devidamente justificadas.

VIII	Descumprimento das obrigações previstas na Política de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e à discriminação da CAIXA.

Parágrafo Segundo - A rescisão decorrente dos motivos elencados nos incisos acima será efetivada após o regular processo administrativo, quando for o caso.

Parágrafo Terceiro - Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação escrita sobre o seu julgamento ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

Parágrafo Quarto - Caso a descontinuidade do contrato traga prejuízos à CAIXA, a decisão poderá prever que os efeitos da rescisão ocorrerão em data futura.

Parágrafo Quinto - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente ao serviço contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento orçamentário nº 8000054696.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de riscos definida no Anexo II deste contrato tem o objetivo de estabelecer os riscos assumidos pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA na execução do contrato.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do presente contrato, conforme estabelecido na Matriz de Riscos, exceto quando estiver definido expressamente a responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão objeto de análise pautada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo, conforme caso concreto.

Parágrafo Terceiro - A Matriz de Riscos estabelece a probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro, que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra, incluindo prejuízo econômico.

Parágrafo Quarto - Considera-se mantido o equilíbrio-financeiro do contrato quando atendidas as suas condições e mantidas as disposições da Matriz de Riscos, somente sendo possível a CONTRATADA solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando sua responsabilidade for excluída na Matriz de Riscos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato, nos limites e condições estabelecidos no item “Disposições Finais” do edital;

Parágrafo Único – No caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I	Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II	Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei nº. 13.303/2016;

III	Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV	Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V	Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

###### CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, subordinadas às seguintes disposições:

I	É facultado a alocação de pessoa com deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II	A CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III	Em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV	É vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da área da CAIXA responsável pela operação pretendida;

V	Nos casos de utilização deste contrato como garantia para concessão de crédito ou formalização de negócio para a CONTRATADA junto à CAIXA, a autorização caberá à área negocial responsável pelas tratativas;

VI	Na cessão de créditos para outras instituições financeiras, que não a CAIXA, a autorização caberá à área gestora do contrato;

VII	O pagamento de salários, benefícios e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e sociais, referentes aos empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste contrato, bem como multas e ressarcimentos por prejuízos sofridos pela CAIXA terão preferência sobre a cessão dos créditos;

VIII	No caso de MPE optante pelo Simples Nacional, a Declaração de Empresas Optantes do Simples Nacional, apresentada no ato da assinatura do contrato e que o integra, permite à contratada a obtenção do benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, na forma da IN RFB 1.244/2012.

IX	É admitida como válida a assinatura de forma eletrônica dos documentos apresentados, bem como para assinatura do presente contrato, utilizando Certificado Digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil ou Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos, na forma do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

X	A assinatura eletrônica dos documentos tratada no item anterior, deverá ser realizada pela(s) pessoa(s) física(s), representante(s) legal(is) da empresa ou por procurador com poderes expressos para tanto.

XI	A assinatura digital é válida para o documento todo, isto é, para o instrumento contratual e seus anexos, desde que tenham sido remetidos em um mesmo documento para serem assinados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru/SP.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Em caso de assinatura eletrônica, conforme previsão legal, o título se reveste de eficácia executiva, dispensando-se a assinatura de testemunhas.

Bauru,  de .

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: CPF(MF): |  | Rep Legal: CPF(MF): |

|  | Rep Legal: CPF(MF): |
| --- | --- |

ANEXO I DO CONTRATO Nº

TERMO DE REFERÊNCIA

1	OBJETO

1.1	Prestação de serviços técnicos especializados de escritório de engenharia e arquitetura, compreendendo consultoria, assessoramento, elaboração de manuais conceituais, especificações, orçamentos, cronogramas físico financeiros, acompanhamento de protótipos, laudos, levantamentos, pesquisas, estudos de caso, estudos de viabilidade técnica, elaboração de projetos em plataforma CAD (Computer Aided Design) e BIM (Building Information Modeling) e análises nas especialidades requeridas em todas as tipologias, detalhamentos, pareceres, vistorias, serviços de escaneamento a laser e outros de mesma natureza, necessários à padronização, funcionalidade e adequação às necessidades, normas e leis vigentes dos bens móveis e imóveis de uso da caixa bem como de outros imóveis decorrentes de convênios que a caixa possa vir a firmar com terceiros ou que se refiram a futuras instalações da caixa, para atendimento à GELOG - Gerência Nacional de Logística e Infraestrutura, em âmbito nacional.

1.2	As características do objeto a ser contratado encontram-se relacionadas nos APÊNDICES A ao G, com os serviços a serem executados e suas especificidades; a forma de execução; quantidade e a qualificação; remuneração e prazos de atendimento; e demais obrigações da CONTRATADA.

1.3	O presente Termo de Referência inclui os seguintes apêndices, nos quais constam as formas de execução, locais de operação, horários de atendimento e demais obrigações da CONTRATADA:

- Apêndice A – Projetos, Planilhas e Procedimentos Técnicos

- Apêndice B – Índices e Fórmulas

- Apêndice C – Remuneração e Prazos Para Projetos

- Apêndice D – Remuneração e Prazos para e Deslocamentos

- Apêndice E – Planilha de Composição de Custos

- Apêndice F – Serviços de Despacho de Documentos

- Apêndice G - Orientações Para a Subcontratação

2	GESTÃO TÉCNICA

2.1	O acompanhamento, monitoramento e gerenciamento dos procedimentos de caráter técnico, inerentes ao contrato, serão de responsabilidade dos Arquitetos ou Engenheiros do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA, lotados na GELOG - GERÊNCIA NACIONAL DE LOGISTICA E INFRAESTRUTURA.

2.1.1	O monitoramento, que tem por objetivo verificar a qualidade técnica dos serviços contratados, seguirá os procedimentos mencionados no item 10.

2.2	Os serviços serão autorizados por meio de Ordem de Execução de Serviços – OES, emitidas à CONTRATADA, exclusivamente por Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA, lotados na GELOG.

2.3	A CONTRATADA deverá se reportar ao Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA, responsável pela abertura da Ordem de Execução de Serviços – OES, para dirimir eventuais dúvidas referente às demandas de trabalho.

2.3.1	A CONTRATADA não deverá iniciar ou desenvolver serviços sem que haja emissão formal de OES pela CAIXA, sob pena de não recebimento dos honorários se assim o fizer.

2.4	A conferência dos serviços técnicos apresentados pela CONTRATADA será de atribuição exclusiva do Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA, que decidirá, de forma soberana, quanto a sua conferência, determinando no fechamento da OES, se haverá glosa, e caso haja, se será parcial ou total.

2.4.1	A conferência dos serviços não implica em corresponsabilidade técnica dos serviços elaborados pela CONTRATADA.

2.5	A CAIXA poderá, durante o contrato, promover adequações (inclusões/exclusões/ alterações) nos modelos dos formulários, devendo tal fato ser comunicado formalmente à CONTRATADA por meio do envio do novo modelo e do início de sua vigência.

2.6	As tratativas envolvendo objetos e produtos deste contrato deverão ser devidamente cientificadas ao Arquiteto e/ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA por parte da CONTRATADA, inclusive acerca do processo de aprovação junto aos órgãos públicos e/ou concessionárias.

2.7	A CONTRATADA se obriga a prestar todos os esclarecimentos solicitados por Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA.

2.8	O horário padrão de funcionamento da CAIXA é compreendido no intervalo das 7h às 20h – sendo procedimento regular a manutenção de contatos e apresentação de demandas ao EEAT ao longo de todo esse período, principalmente, mas, não exclusivamente, junto à Coordenação Técnica da Contratada.

3	GESTÃO OPERACIONAL

3.1	As atividades de natureza operacional, inerentes ao contrato, serão de alçada do Gestor Operacional representado pelo Gerente Executivo ou Coordenador, lotado na GELOG - GERÊNCIA NACIONAL DE LOGISTICA E INFRAESTRUTURA.

3.2	Compreendem essas atividades as orientações exclusivamente de cunho gerencial, tais como definições de metas, prioridades de serviços e demais deliberações relacionadas à atuação da CONTRATADA em consonância aos interesses da administração da CAIXA.

3.3	O horário padrão de funcionamento da CAIXA é compreendido no intervalo das 7h às 20h – sendo procedimento regular a manutenção de contatos e apresentação de demandas ao EEAT ao longo de todo esse período, principalmente, mas, não exclusivamente, junto à Coordenação Administrativa da Contratada.

3.4	Escritório de Representação

3.4.1	A CONTRATADA deverá manter escritório de REPRESENTAÇÃO PRINCIPAL na cidade de Brasília, DF.

3.4.2	É obrigatória a lotação física de profissionais no escritório de REPRESENTAÇÃO PRINCIPAL para atendimento tempestivo de serviços, solicitados pelo Gestor Operacional.

4	GESTÃO ADMINISTRATIVA

4.1	As atividades de natureza administrativa inerentes ao contrato, tais como pagamentos, controle financeiro e tratativas pertinentes a estes assuntos, serão de alçada do Gestor Administrativo, representado por empregado da CAIXA, lotado na CELOG – CENTRALIZADORA NACIONAL DE LOGÍSTICA E GESTÃO DE IMÓVEIS.

5	GESTÃO FORMAL

5.1	As atividades de natureza formal inerentes ao contrato, tais como alterações contratuais, repactuações de preços, aplicação de penalidades, rescisão, serão de alçada do Gestor Formal representado por empregado da CAIXA lotado na CEFOR - CENTRALIZADORA NACIONAL DE GESTÃO FORMAL DE CONTRATOS.

5.2	Multas e outras penalidades, bem como alterações contratuais, quando cabíveis, serão demandadas pelo Gestor Administrativo e aplicadas pelo Gestor Formal, com base nas disposições previstas no contrato e, no que couber, fundamentado em parecer ou recomendação do Gestor Operacional.

5.2.1	O Gestor Operacional, por sua vez, quando se tratar de questões técnicas, pautar-se-á na manifestação de Arquiteto/Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA para emitir seu parecer ou recomendação.

6	COORDENAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA

6.1	 A CONTRATADA deverá indicar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, Coordenador Técnico pertencente à Equipe Técnica indicada no contrato, legalmente habilitado para assinar por ela.

6.2	O Coordenador Técnico será o representante da CONTRATADA junto aos Arquitetos e Engenheiros do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA para tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao presente contrato, respondendo formalmente às tratativas técnicas entre as partes.

6.3	As atribuições do Coordenador Técnico incluem ainda:

6.3.1	Participação de reuniões e outros eventos demandados pela CAIXA, em suas dependências ou fora dela, além de atuar junto aos órgãos públicos, conselhos de classe e concessionárias.

6.3.2	Cumprimento das formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas técnicas aqui estabelecidos, comunicando aos Arquitetos/Engenheiros do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA fatos pertinentes e de interesse ao melhor desenvolvimento dos trabalhos.

6.3.3	Providenciar, previamente à entrega do serviço, a verificação da pertinência das soluções propostas, bem como a compatibilização entre as peças técnicas produzidas pela Equipe Técnica da CONTRATADA, incluindo as seguintes atividades:

a)	Verificar a compatibilização física, dimensional e sistêmica entre os diversos projetos e especialidades buscando uma solução definitiva e resolvendo previamente todas as possíveis interferências.

b)	Apontar e propor as adequações necessárias à perfeita compatibilidade entre os diversos projetos e especialidades.

c)	Orientar seus projetistas quanto aos padrões da CAIXA e à correta forma de apresentação de projetos (layers, escalas, selos, folhas, versão dos arquivos, entre outros).

6.3.4	Praticar todos os atos técnicos necessários à condução e ao fiel cumprimento do presente contrato.

6.3.5	Recepcionar as demandas da CAIXA e coordenar seu atendimento, em concomitância com os gestores técnicos e administrativos de ambas as partes.

7	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA

7.1	A CONTRATADA deverá indicar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, Coordenador Administrativo legalmente habilitado para assinar por ela.

7.2	O Coordenador Administrativo será o representante da CONTRATADA junto ao Gestor Operacional, Gestor Administrativo e Gestor Formal da CAIXA para tratar de todos os assuntos administrativos e operacionais pertinentes ao presente contrato.

7.3	As atribuições do Coordenador Administrativo incluem ainda:

7.3.1	Participação de reuniões e outros eventos demandados pela CAIXA, em suas dependências ou fora dela, respondendo formalmente em tratativas de cunho administrativo e operacional entre as partes.

7.3.2	Cumprimento das formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas de cunho administrativo e operacional aqui estabelecidos, acatando demandas, comunicando aos gestores da CAIXA fatos pertinentes e de interesse ao melhor desenvolvimento do contrato.

7.3.3	Praticar todos os atos necessários à condução administrativa e operacional e ao fiel cumprimento do presente contrato.

7.3.4	Recepcionar as demandas da CAIXA e coordenar seu atendimento, em concomitância com os gestores técnicos e administrativos de ambas as partes.

7.4	As funções de Coordenador Técnico e Coordenador Administrativo poderão ser exercidas cumulativamente, desde que o indicado atenda as exigências contidas no item 6.1.

8	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

8.1	Ordem de Execução de Serviços – OES

8.1.1	Toda demanda de trabalhos técnicos solicitados à CONTRATADA será formalizada por meio de Ordem de Execução de Serviço - OES, emitida pela CAIXA, a qual conterá:

- Numeração sequencial

- Dados da CONTRATADA

- Dados da unidade da CAIXA vinculada à demanda do serviço técnico, incluindo código da edificação (SAP) ou CAIXA (para procedimentos do padrão)

- Discriminação do serviço técnico solicitado

- Data da emissão

- Data prevista para apresentação do serviço técnico

- Valor previsto para o serviço técnico solicitado, incluindo deslocamento, quando for o caso

- Descrição detalhada com instruções para a execução dos serviços

- Condições gerais da execução dos serviços

- Nome e cargo do profissional CAIXA emitente da OES.

8.1.2	O campo “DESCRIÇÃO” é parte integrante da OES, contém as instruções e orientações para a correta execução dos serviços.

8.1.3	Esclarecimentos e dúvidas quantos às instruções e orientações deverão ser solicitadas pela CONTRATADA, no momento que receber a OES e antes da execução que qualquer serviço.

8.1.4	STATUS DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A OES

8.1.4.1	Iniciado: O Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA (GESTOR TÉCNICO) emitiu e a CONTRATADA recebeu o serviço a ser executado via Ordem de Execução de Serviço (OES).

8.1.4.2	Atrasado: A CONTRATADA não entregou o serviço demandado no prazo definido no campo Recebimento da OES. O sistema alterou o status de Iniciado para Atrasado.

8.1.4.3	Recebido:  A CONTRATADA executou o serviço, comunicou à CAIXA e entregou / forneceu as peças técnicas. O GESTOR TÉCNICO alterou o status de Iniciado para Recebido.

8.1.4.4	Conferido: O GESTOR TÉCNICO fez as retificações previstas no item 8.1.10, conferiu o serviço mediante avaliação de qualidade técnica descrita no item 10 e apresentação da documentação descrita no item 12.1, aceitou o serviço e alterou o status de Recebido para Conferido.

8.1.4.5	Devolvido: O GESTOR TÉCNICO não aceitou o serviço, na etapa de conferência, comunicou os erros e/ou faltas à CONTRATADA, aplicou as multas da Tabela 2, solicitou esclarecimentos, complementações ou correções e alterou o status de Recebido para Devolvido.

8.1.4.6	Cancelado: O GESTOR TÉCNICO apresentou a justificativa para o cancelamento enviou mensagem via sistema e alterou o status de Iniciado para Cancelado.

8.1.4.7	Revogado: A CONTRATADA não entregou o serviço no prazo definido. O GESTOR TÉCNICO alterou o status de Atrasado para Revogado. A multa de mora é calculada e aplicada na próxima PME.

8.1.4.8	Finalizado: Os serviços Conferidos foram incluídos na PME e o status foi alterado pelo sistema para: Finalizado.

8.1.5	O campo “Serviços(s) Vinculados(s)” contém apenas os serviços, valores e prazos estimados no momento da emissão.

8.1.6	Os serviços serão analisados e conferidos após o recebimento, podendo ser revisados (incluídos, excluídos, alterados ou devolvidos para correção), conforme os serviços efetivamente recebidos e de acordo com o campo “DESCRIÇÃO”.

8.1.7	Caso haja alguma dúvida, eventual impedimento ou dificuldade técnica que possa impactar na execução ou no cumprimento do prazo do serviço objeto da OES emitida pela CAIXA, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa técnica com solicitação de alteração dos serviços ou prorrogação do prazo inicial, em até um dia útil após a emissão formal da OES.

8.1.8	O acompanhamento da Ordem de Execução de Serviço - OES, desde sua emissão até seu encerramento, será feito por Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA, que se utilizará de correio eletrônico do sistema interno, ou outro que CAIXA vier a utilizar, para tratativas.

8.1.9	A OES será encaminhada automaticamente pela CAIXA à CONTRATADA via correio eletrônico, ou outro meio de notificação que CAIXA vier a utilizar, com comprovação eletrônica da data de envio.

8.1.10	O preenchimento das OES quanto aos valores e prazos obedecerá aos critérios definidos no contrato e nos apêndices/anexos, podendo haver retificações, em decorrência de:

a)	Revisão de determinação do valor do serviço estabelecido com base em estimativa de valor global, área ou hora técnica;

b)	Revisão de prazo para apresentação do serviço com base em justificativas técnicas cabíveis;

c)	Revisão de prazo e/ou valor devido a alterações parciais no objeto da OES por motivo atribuível à CAIXA.

8.1.11	O prazo estabelecido na OES terá sua contagem iniciada no dia útil imediatamente subsequente à datada emissão do documento.

8.1.12	Quando o prazo previsto para conclusão de serviços esgotar-se em final de semana ou feriado, a entrega do serviço deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente, exceto para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços.

8.1.13	Quando aceitos e aprovados os serviços serão conferidos para inclusão na Planilha de Medição de Escritório de Engenharia e Arquitetura - PME e, posterior pagamento.

8.1.13.1	O aceite para conferência será realizado mediante avaliação de qualidade técnica descrita no item 10 e apresentação da documentação descrita no item 12.1.

8.1.14	A data da efetiva conferência da OES corresponderá à data do aceite e aprovação pela CAIXA do serviço apresentado pela CONTRATADA.

8.1.15	Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA com prazo suficiente para o recebimento, a aprovação e posterior conferência pela CAIXA, conforme item 15.2.3.

8.2	Procedimentos para o fim de vigência do contrato

8.2.1	Trata-se de procedimentos para contratos que não serão prorrogados, seja pelo não interesse das partes ou improrrogável por impedimento legal.

8.2.2	A definição da prorrogação, ou não, do contrato ocorre com 180 dias de antecedência da data de fim da vigência.

8.2.3	PROCEDIMENTOS PARA O ÚLTIMO MÊS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.2.3.1	A CAIXA deve demandar via OES apenas os serviços que possam ser entregues pela CONTRATADA à CAIXA em até 15 dias do fim de vigência do contrato;

8.2.3.2	A CONTRATADA deve se programar para entregar os serviços recebidos via OES até 15 dias do fim de vigência do contrato. Caso haja alguma dúvida, eventual impedimento ou dificuldade técnica que possa impactar na execução ou no cumprimento do prazo de execução do serviço objeto da OES emitida pela CAIXA, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa técnica com solicitação de alteração dos serviços ou cancelamento, em até um dia útil após a emissão formal da OES.

8.2.3.3	Nenhuma OES pode ser aberta, ou serviço incluído, findo o prazo de vigência do contrato.

8.2.3.4	As OES emitidas devem ter seus serviços entregues pela CONTRATADA com prazo suficiente para a análise pela CAIXA.

8.2.3.5	Este inclui o prazo mencionado no item 15.2.3, visto que os serviços deverão ser aceitos e aprovados para a conferência no sistema da CAIXA até o fechamento da PME do último mês de vigência do contrato.

8.2.3.6	Todas as OES e respectivos serviços abertos deverão ser conferidos e finalizados até o último dia útil da vigência do contrato.

8.2.3.7	A prévia da última PME do contrato será emitida 15 dias antes da data de fim de vigência do contrato.

8.2.3.8	A PME definitiva será emitida no último dia útil da vigência do contrato.

8.2.3.9	Todos os serviços que não foram conferidos e incluídos na última PME do contrato terão cancelamento automático pelo sistema após o fechamento da última PME definitiva (inclusive os serviços recebidos que não tenham sido conferidos ou tenham sido devolvidos). E, desta forma, não poderão ser faturados pela CONTRATADA.

9	FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS SERVIÇOS

9.1	Os arquivos deverão ser apresentados conforme descrito no item 9 do Apêndice A - Projetos Planilhas e Procedimentos Técnicos.

10	CONTROLE DA QUALIDADE TÉCNICA

10.1	Para a garantia da qualidade nos projetos a serem desenvolvidos, deverão ser seguidas as premissas da norma ABNT NBR 10.006 – Diretrizes para a Qualidade em Gerenciamento de Projetos.

10.2	O objeto social da CONTRATADA, sua experiência, além da capacidade técnica e operacional do seu quadro técnico deverão ser compatíveis com as atividades técnicas objeto deste Termo de Referência.

10.3	Os serviços contratados, concluídos ou não, terão sua qualidade verificada por meio da sistemática de monitoramento, realizada pelos Arquitetos ou Engenheiros do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA, que atuarão como monitores.

10.3.1	O monitoramento consiste na orientação, acompanhamento e controle da atuação da CONTRATADA, durante a elaboração dos serviços, por meio de reunião, comunicação telefônica, correspondência ou mensagem eletrônica.

10.3.2	Este processo compreende a distribuição dos serviços, a orientação técnica/normativa, o esclarecimento de dúvidas, o acompanhamento do desenvolvimento do trabalho, a gestão do prazo de entrega das atividades e o atendimento dos procedimentos normativos aplicáveis à demanda.

10.3.3	No monitoramento será avaliado se a CONTRATADA detém o conhecimento técnico e experiência profissional necessários à execução da atividade objeto da demanda.

10.3.4	A atuação do monitor tem foco no atendimento às normas internas da CAIXA e no repasse de suas solicitações, não implicando em corresponsabilidade pelo trabalho executado.

10.4	O monitor é responsável por verificar se o serviço concluído contém faltas e/ou erros de preenchimento, não observância deste Termo de Referência ou normativos internos e pode decidir, inclusive, pela visita ao local, para apurar as informações prestadas que aparentem incoerências.

10.4.1	Caso identifique erros e/ou faltas no trabalho técnico elaborado:

10.4.1.1	O monitor devolverá a demanda via sistema, comunicará tais erros e/ou faltas à CONTRATADA e solicitará esclarecimentos, complementações ou correções.

11	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS: PROTOCOLOS DE ROTINA

11.1	Os documentos e serviços técnicos apresentados pela CONTRATADA advindos de demandas da CAIXA poderão ser acompanhados de GRCS, a critério da CAIXA, conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.

11.2	As reuniões com a participação da CONTRATADA que envolvam atividades inerentes ao presente contrato, quando solicitadas pela CAIXA, deverão ser registradas em relatórios técnicos e remetidas para registro e anuência pelo Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA.

11.3	Toda e qualquer visita por parte da CONTRATADA à unidade da CAIXA deverá ser precedida de agendamento prévio com a GELOG, por meio de comunicação formal, com indicação da data, horário e identificação (nome/documento) das pessoas que irão ao local.

11.3.1	Os empregados administrativos, designados pela GELOG, promoverão o contato com a gerência local para os trâmites de autorização de acesso, se for o caso.

11.4	Para a prestação de serviços descritos nos Apêndices A – Projetos, Planilhas e Procedimentos Técnicos e B – Índices e Fórmulas no interior das dependências da CAIXA, a CONTRATADA deverá manter seus profissionais e/ou prepostos identificados por meio de crachá padronizado pela CAIXA.

11.5	As especificações de padrão de crachá serão fornecidas pela CAIXA à CONTRATADA após a assinatura do contrato.

12	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS: APRESENTAÇÃO DE ART E RRT

12.1	Deverão ser apresentadas à CAIXA, em até 30 dias após a assinatura do contrato, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, no âmbito do CREA, e Registros de Responsabilidade Técnica - RRT, no âmbito do CAU, únicos da equipe técnica CONTRATADA, devidamente recolhidas, referentes ao conjunto dos serviços técnicos relacionados no presente contrato.

12.1.1	Em todas as peças técnicas deverão constar a assinatura e o número da ART/RRT do contrato, vinculada ao profissional responsável técnico da CONTRATADA, à qual se denomina neste TR como ART/RRT única.

12.2	Deverá ser apresentada à CAIXA, em até 30 dias após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, no âmbito do CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, no âmbito do CAU, devidamente recolhida, referente à atividade de Coordenação Técnica relacionada às atividades do presente contrato.

12.3	Para os procedimentos específicos, tais como processo de aprovação junto aos órgãos públicos e/ou concessionárias, perícias e outros, será exigida apresentação de ART/RRT específica do profissional que elaborou o serviço, a qual denomina-se, neste Termo de Referência, como ART/RRT vinculada.

12.3.1	Estão englobados na condição acima os projetos e serviços envolvendo acessibilidade, visto que, segundo o Decreto nº 5.296, de 02/12/2004 - Art.º 11, Parágrafo 1º, devem vir acompanhados de RRT ou ART específica, tendo como responsáveis profissionais de Arquitetura ou Engenharia Civil.

12.4	Na planilha orçamentária deverá constar a assinatura de todos os profissionais envolvidos nos serviços, que devem proceder com o registro das respectivas ART/RRT.

12.4.1	A planilha orçamentária poderá ser assinada apenas pelo Arquiteto ou Engenheiro Civil, desde que as parcelas componentes do orçamento que extrapolem suas atribuições tenham sido transcritas tal qual definidas por profissional(is) de outra(s) especialidade(s).

12.4.2	Para tanto, os demais profissionais envolvidos também terão de apresentar ART/RRT vinculada ao orçamento global elaborado.

12.5	A apresentação das ART/RRT exigidas neste item 12 é condição necessária para que os serviços sejam considerados conferidos e liberados para faturamento.

13	GARANTIAS CONTRATUAIS

13.1	Para fins de assegurar a correta execução do contrato e para prevenir eventuais perdas, será exigida garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor global da contratação.

14	DO DESCUMPRIMENTO, FALTA CONTRATUAL E SANÇÕES APLICÁVEIS

14.1	Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

a) notificação operacional;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 02 anos;

14.2	São passíveis de notificação operacional e aplicação de sanções administrativas as faltas operacionais, faltas de postura de atuação e erros técnicos, dentre outros descumprimentos contratuais, conforme disposto a seguir:

a) São consideradas Faltas Operacionais - FO aquelas ocorrências de descumprimento direto na execução do contrato, de natureza leve;

b) São consideradas Faltas de Postura de atuação - FP aquelas ocorrências que ferem a ética profissional, que não encontram amparo na legislação que regulamenta o exercício da profissão, que não observam as recomendações previstas neste Termo de Referência e que comprometem o bom andamento das atividades, assim como a imagem institucional da CAIXA;

c) São considerados Erros Técnicos Formais - EF aqueles referentes à atuação da CONTRATADA que contrariem a boa técnica, as normas brasileiras, as orientações deste Termo de Referência, a legislação que regulamenta o exercício da profissão e, ainda, os praticados por omissão total ou parcial de informações.

14.2.1	É cabível notificação operacional na ocorrência de descumprimentos contratuais listados abaixo:

Tabela 1 – Faltas com Penalidade de Notificação Operacional

| Falta Operacional - FO |  |
| --- | --- |
| Código | Descrição do Tipo de Falta |
| FO01 | Não executar o trabalho (OES inconclusa) |
| Faltas de Postura de atuação - FP |  |
| Código | Descrição do Tipo de Falta |
| FP01 | Não cumprir as orientações provenientes da CAIXA |
| FP02 | Elaborar serviço sem emissão de OES |
| FP03 | Alterar formulários fornecidos pela CAIXA para realizar o serviço |
| FP04 | Apresentar-se para realização do serviço em traje incompatível com a atividade a ser desempenhada |
| FP05 | Utilizar-se de termos ou gestos inadequados ao dirigir-se a empregado ou cliente da CAIXA |
| Erros Técnicos Formais - EF |  |
| Código | Descrição do Tipo de Falta |
| EF01 | Não observar as orientações estabelecidas no Termo de Referência |
| EF02 | Não observar a legislação pertinente |
| EF03 | Descrever incorretamente as características/dados do imóvel/ empreendimento/ bem analisando |
| EF04 | Descrever incorretamente as características do logradouro, terreno e/ou região |
| EF05 | Apresentar peças técnicas incompletas |
| EF06 | Utilizar metodologia inadequada para realização do serviço |
| EF07 | Prestar informações incorretas sobre a documentação apresentada |
| EF08 | Não observar incompatibilidade entre as diversas peças técnicas |
| EF09 | Elaborar projeto com concepção ou funcionalidade inadequados |
| EF10 | Não informar erro na situação/locação/localização da obra |
| EF11 | Não informar divergência entre a obra executada e os projetos (peças gráficas, orçamento e especificações) |
| EF12 | Descrever incorretamente o estágio das obras já executadas |
| EF13 | Não informar corretamente a qualidade da obra |
| EF14 | Não informar corretamente o desempenho da construtora |
| EF15 | Não informar a inexistência de placa de obra ou placa em desacordo com as normas |
| EF16 | Emitir AIO, TRP e TRD sem verificar o atendimento da documentação exigida para cada etapa de obra (ART de execução, planilha de medição, diário de obra, as built, manual do proprietário etc.) |
| EF17 | Quando do acompanhamento de obra/serviço, deixar de informar qualquer providência necessária à execução da obra/ serviço |
| EF18 | Deixar de informar ou informar incorretamente a execução de obras/serviços não incidentes no contrato |
| EF19 | Não informar erros de concepção de projeto percebido durante a execução da obra |
| EF20 | Enquadrar incorretamente o sinistro ocorrido considerando os subsídios disponíveis |
| EF21 | Descrever incorretamente os danos físicos decorrentes do sinistro reclamado considerando os subsídios disponíveis |
| EF22 | Identificar incorretamente a principal causa do sinistro considerando os subsídios disponíveis |
| EF23 | Descrever incorretamente as condições de habitabilidade do imóvel considerando os subsídios disponíveis |
| EF24 | Não se manifestar conclusivamente sobre a causa do sinistro considerando os subsídios disponíveis |
| EF25 | Apresentar parecer incorreto sobre as especificações e orçamentos dos serviços necessários ao reparo dos danos |
| EF26 | Apresentar parecer conclusivo incorreto sobre a execução de reparos nos imóveis sinistrados |

14.2.2	A critério da CAIXA, as Notificações Operacionais relacionadas às Faltas Operacionais - FO e/ou aos Erros Técnicos Formais - EF que demonstrem inabilidade técnica no desempenho ou incapacidade logística de atendimento, podem ensejar ação operacional de rescisão contratual.

14.3	É cabível multa compensatória na ocorrência dos descumprimentos contratuais listada na Tabela 2.

14.3.1	A multa compensatória, no percentual de 10%, será aplicada em quaisquer das situações indicadas a seguir, calculada sobre o valor do serviço, independentemente da quantidade de faltas cometidas.

Tabela 2 – Faltas com Penalidade de Multa

| Faltas de Postura de atuação |  |
| --- | --- |
| Código | Descrição do Tipo de Falta |
| FP06 | Atuar em serviço que envolva sócio ou responsável técnico da obra objeto da Ordem de Execução de Serviço demandada |
| FP07 | Atuar em serviço que envolva parente até segundo grau, bem como empresa em que este seja gerente, sócio ou dirigente |
| FP08 | Atuar em serviço em que haja interesse da empresa Contratada em participar da licitação para execução da obra |
| FP09 | Pronunciar-se em nome da CAIXA ou quanto a serviços a seu cargo contratados pela CAIXA |
| FP10 | Entregar serviço sem realizar a vistoria para serviço que demande vistoria |
| FP11 | Enviar pessoa não habilitada na atividade para fazer vistoria |
| FP12 | Realizar serviço estando suspensa ou com contrato rescindido |
| FP13 | Utilizar ou fornecer material divulgado pela CAIXA em trabalhos não contratados pela CAIXA |
| FP14 | Apresentar 2ª via da peça técnica diferente da 1ª via ou com dados divergentes do que consta no sistema |
| FP15 | Utilizar dependência da CAIXA para execução dos serviços contratados sem autorização expressa da CAIXA |
| Erros Técnicos Formais - EF |  |
| Código | Descrição do Tipo de Falta |
| EF27 | Acatar medições ou mensurar em desacordo c/ o estágio da obra apresentado pela empresa responsável pela execução do serviço ou obra |
| EF28 | Vistoriar imóvel errado |
| EF29 | Elaborar projeto em desacordo com os padrões homologados pela CAIXA |
| EF30 | Emitir manifestação equivocada sobre a viabilidade técnica de imóvel |

14.3.1.1	Caso a CONTRATADA não concorde com aplicação da multa, poderá apresentar defesa no prazo de 10 dias úteis após a notificação, apresentando as evidências que não cometeu a falta.

14.3.1.2	Na ausência de resposta no prazo ou na falta de evidências na defesa, a multa será aplicada.

14.4	Exclusivamente para a falha operacional de atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA se sujeitará à multa de mora, no percentual de até 30% (trinta por cento), a incidir sobre cada serviço executado.

14.4.1	O cômputo de atraso verificado deverá ser efetuado de acordo com a fórmula abaixo:

Onde:

Dat = dias de atraso

Dac = data de aceite final

Dem+1 = data de emissão

PC = prazo contratual (em dias) para entrega do serviço

Ta = tempo utilizado pela CAIXA (em dias) para análise do serviço

14.4.1.1	Quando o resultado for menor ou igual a zero, ficará caracterizada a entrega dentro do prazo contratual previsto, não tendo ocorrido atrasos.

14.4.2	Pelo atraso de qualquer um dos serviços inseridos em uma determinada OES, por culpa imputada à CONTRATADA, será aplicada multa de 0,3% por dia de atraso, incidente sobre o valor do pagamento correspondente ao(s) serviço(s) entregue(s) em atraso, limitada a incidência de 30% do valor do serviço.

14.4.3	Caso o atraso injustificado dos serviços ultrapasse 30 dias estará caracterizada a inexecução parcial do contrato (Art. 83, da Lei nº 13.303/2016), sujeitando-se às demais sanções cabíveis.

14.5	O somatório das multas de mora e compensatória seguirão a limitação de 30% do valor do serviço.

14.6	O valor total das multas se limitará a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

14.6.1	Caso ultrapasse esse valor será configurada inexecução total do contrato (Art. 83, da Lei nº 13.303/2016), sujeitando-se às demais sanções cabíveis e à rescisão contratual.

14.7	A multa será descontada do valor da fatura mensal, cobrada diretamente da CONTRATADA ou, se necessário, judicialmente.

14.8	A multa não incidirá sobre valor de deslocamento.

14.9	A aplicação de notificação operacional ou multa serão realizadas por meio do sistema LOGEEAT, ou outro que vier a substituí-lo.

14.10	Para os casos de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 02 anos, os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados à CEFOR para aplicação das penalidades previstas no contrato.

14.11	A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como justificativa inexecução ou para a execução inadequada dos serviços e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

14.12	As penalidades poderão ser aplicadas na vigência do prazo contratual e mesmo depois de rescindido o contrato ou expirado seu prazo de vigência, desde que constatado algum dos descumprimentos previstos no contrato, independentemente de provocarem prejuízo financeiro ou institucional à CAIXA.

14.13	As situações que ensejam rescisão contratual estão descritas na minuta de contrato, anexo ao Edital.

15	METODOLOGIA DE FATURAMENTO

15.1	O valor do pagamento mensal à CONTRATADA, previsto no contrato, corresponderá ao somatório dos serviços liquidados no mês imediatamente anterior (mês de competência), descontadas as eventuais multas por atraso no atendimento das demandas.

15.2	A CAIXA entregará mensalmente à CONTRATADA, no dia 20 do mês corrente da prestação dos serviços, a Planilha de Medição do Escritório de Engenharia - PME, contendo a relação dos serviços conferidos até o dia 20.

15.2.1	A PME será encaminhada automaticamente pela CAIXA à CONTRATADA via correio eletrônico, com comprovação eletrônica da data de envio.

15.2.2	A CONTRATADA deverá conferir a PME, aceitar integralmente ou solicitar alterações ou correções até o dia 25 do mês corrente da prestação dos serviços, quando será emitida a PME definitiva, que não será alterada, para emissão da Nota Fiscal.

15.2.3	Serviços entregues pela CONTRATADA ou recebidos pela CAIXA a partir do dia 20 (inclusive), poderão não ser incluídos na PME do mês corrente. Os serviços serão recebidos e conferidos em tempo hábil para inclusão na PME do mês subsequente.

15.3	A nota fiscal/fatura dos serviços prestados deverá ser emitida e entregue à CAIXA, com base na PME definitiva, até o dia 08 (oito) do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços.

15.4	A CAIXA, após aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 12º dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, podendo haver prorrogação do prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

16	CASOS DE SUBCONTRATAÇÃO

16.1	Será admitida a subcontratação de serviços e projetos de empresas especializadas em áreas específicas de Arquitetura e Engenharia, desde que sua necessidade seja devidamente justificada pelo Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA.

16.2	O detalhamento e as especificações dos serviços para os quais é permitida a subcontratação estão contidos nos Apêndices A – Projetos, Planilhas e Procedimentos Técnicos e B – Índices e Fórmulas.

16.3	As orientações para realizar a subcontratação dos serviços permitidos estão contidos no Apêndice G - Orientações Para a Subcontratação.

17	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1	A empresa deverá manter disponível todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços descritos neste Termo de Referência, providenciando qualquer instrumento ou equipamento necessário à execução do objeto de forma imediata, sem ônus para a CAIXA.

17.2	Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá deixar de realizar os serviços previstos em contrato alegando que não possui equipamento ou ferramental necessário.

17.2.1	Esta situação se aplica inclusive para o caso de vistorias, no qual não serão aceitos relatórios inconclusivos com alegações de dificuldade de acesso por ausência de equipamentos ou ferramental, tais como: escadas, chaves de fenda e outros.

17.3	A CONTRATADA deverá realizar seus serviços de forma independente, não sendo admitido vincular o desenvolvimento de suas atividades com a presença/acompanhamento de prestador de serviço de outro contrato da CAIXA.

17.3.1	Os equipamentos de medição deverão ser aferidos periodicamente ou quando solicitados pela CAIXA, devendo tal aferição ser efetuada pelo fabricante ou laboratório idôneo, com apresentação de certificado à fiscalização, rastreado pela RBC - Rede Brasileira de Calibração.

17.3.2	A utilização de instrumentos de múltiplas funções será admitida, desde que esses atendam às exigências quanto à precisão, limite de escala e emprego especificados.

17.4	A relação apresentada a seguir compreende o mínimo necessário de equipamentos e de ferramentas essenciais, não isentando a CONTRATADA de disponibilizar todos os demais que se fizerem necessários:

17.4.1	VEÍCULOS:

17.4.1.1	A contratada deverá disponibilizar veículos necessários à perfeita execução do serviço.

17.4.2	EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS:

17.4.2.1	Computador(es) em quantidade suficiente para o profissional ou equipe técnica montada para o atendimento da demanda. O(s) computador(es) deverá(ão) possuir capacidade de execução de programas relacionados aos serviços, dentre eles: AutoCAD (2016 ou superior), Revit (2021 ou superior), Navisworks e outros;

17.4.2.2	Câmera(s) fotográfica(s) digital(is) (mínimo de 10 megapixels de resolução) suficientes para atendimento da demanda;

17.4.2.3	Trena digital (alcance mínimo: 50 m);

17.4.2.4	Amperímetro do tipo alicate para 700 A, Multitester, Megômetro de 500 V;

17.4.2.5	Medidor de resistências de aterramento, Termovisor (ref: FLIR TG 165);

17.4.2.6	Multímetro digital, Link test ou Penta Scanner;

17.4.2.7	Laser Scanner 3D, inclusive software e acessórios (ref. Faro Focus s 350, ou similar);

17.4.2.8	Para a realização dos serviços de fiscalização e vistoria, a critério da CAIXA, poderá ser exigido que a CONTRATADA, quando da execução do serviço, transmita em tempo real a vistoria, sendo assim, deverá dispor de câmeras de visão 360º, com as seguintes especificações mínimas:

- Capacidade de gravação de vídeos estabilizados em, no mínimo, 4K

- Geração de fotografias em alta resolução

- Internet 4G ou superior

- Transmissão de imagens e dados em tempo real.

17.4.3	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI:

17.4.3.1	Segue abaixo a relação mínima de Equipamentos de Proteção Individual - EPI:

- Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio

- Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes

- Protetor auditivo de inserção

- Respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas

- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes

- Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes

- Luva de segurança para proteção das mãos contra choques elétricos

- Manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos

- Calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos

- Calçado de segurança para proteção dos pés contra choques elétricos

- Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura

- Demais equipamentos necessários, previstos na NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI.

17.4.3.2	Cabe à CONTRATADA quanto ao EPI:

- Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade

- Exigir seu uso

- Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho

- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação

- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado

- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica

- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

17.4.3.3	Cabe aos funcionários da CONTRATADA quanto ao EPI:

- Utilizá-lo adequadamente, destinando-o apenas para a finalidade a que se destina

- Responsabilizar-se pela guarda e conservação

- Comunicar à CONTRATADA qualquer alteração que o torne impróprio para uso

- Cumprir as determinações da CONTRATADA sobre o uso adequado.

18	RELAÇÃO DE MODELOS E FORMULÁRIOS

18.1	Os modelos de formulários serão disponibilizados pela CAIXA à CONTRATADA, conforme relação abaixo:

Tabela 3 – Modelos e Formulários

| Descrição | Sigla |
| --- | --- |
| Autorização de Início de Obra/Serviço | AIO |
| Relatório de Fiscalização de Obras sem Medição | RFO |
| Relatório de Fiscalização de Obras com Medição | RFM |
| Relatório de Fiscalização de Resíduos | RFR |
| Termo de Recebimento Provisório de Obra/Serviço | TRP |
| Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço | TRD |
| Relatório Técnico-Administrativo | RTA |
| Estimativa de Custo Global | ECG |
| Relatório de Vistoria com Parecer | RVP |
| Especificação Técnica de Serviços | ETS |
| Laudo Técnico de Edificação – Acessibilidade | LTE |
| Declaração Técnica de Acessibilidade | DTA |
| Laudo Vistoria Imóvel | LVI |
| Cadastro de Áreas e de Medidas | CAM |
| Ficha Cadastral de Ocupação | FCO |
| Planilha Orçamentária Detalhada | PLO |
| Análise de Alterações de Planilha de Obras/Serviços Contratados | APC |
| Cronograma Físico-Financeiro | CFF |
| Orçamento Discriminado por Itens | ODT |
| Planilha de Levantamento de Quantitativo de Mobiliário * | PLM |
| Planilha de Sinalização Externa * | PSE |
| Planilha de Sinalização Interna * | PSI |
| Planilha SICAU | SIC |
| Checklist de Verificação de Imóveis | CVI |
| Verificação de Grupo Motor-Gerador | AVG |
| Anexo de Verificação de Condicionadores de Energia (estabilizadores e nobreaks) | ACE |
| Verificação de Aparelho de Ar-Condicionado de Janela | AVA |
| Verificação de Equipamentos tipo Mini-split Vistoriado - até 5 TR (unidades internas e externas) | AVM |
| Verificação de Áreas de Casa de Máquinas | ACM |
| Verificação de Equipamento tipo Self-contained / splitão | AVS |
| Verificação de Equipamento tipo Chiller/centrífuga incluindo as bombas de água gelada | AVC |
| Verificação de Equipamento tipo Fan-coil Vistoriado | AVF |
| Verificação de Conjunto Torres-Bombas Vistoriado | AVT |
| Verificação de Equipamentos de Transporte Vertical | AVP |
| Guia de Recebimentos e Controle de Serviços | GRS |

* Os modelos planilhas de quantitativo de elementos poderão ser substituídos por templates disponibilizados pela CAIXA em DWG ou RVT, que contarão com orientações sobre a extração de dados e formas de apresentação dos respectivos relatórios de quantitativo.

19	EQUIPE TÉCNICA

19.1	Qualquer alteração do quadro do pessoal da Equipe Técnica deverá ser comunicada por escrito à CAIXA com 05 dias úteis de antecedência, devendo ser apresentados os documentos comprovando as exigências contidas no Edital para manutenção da qualificação técnica anterior.

19.1.1	Esta alteração deverá ser analisada e aprovada por Arquiteto ou Engenheiro do quadro próprio da carreira profissional da CAIXA.

19.1.2	No caso de substituição de profissional da Equipe Técnica Principal, o acervo do profissional substituto deverá ser equivalente ou superior ao do primeiro.

19.1.3	Havendo desligamento de pessoal da Equipe Técnica, o crachá utilizado por este deverá ser inutilizado pela CONTRATADA.

19.2	Caso necessário, a equipe deverá ser ampliada para garantir o atendimento a todas as demandas previstas no contrato e em seus anexos.

19.2.1	A atuação desses profissionais deverá ser autorizada previamente pela CAIXA, que analisará a qualificação técnica destes profissionais em conformidade ao que estabelecem o item 20 e o item 21.

19.3	Durante a vigência deste contrato, incluídos seus aditivos de prazo, se houver, a CAIXA, a seu critério, poderá convocar por ofício a CONTRATADA para nova análise de documentação.

19.3.1	Nessa ocasião, serão exigidos os documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando da contratação da empresa, devendo ser apresentados à CAIXA, conforme prazo e condições requeridos no ofício.

19.3.2	A perda das condições de habilitação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL poderá ensejar em rescisão contratual.

19.3.3	A exclusão de qualquer integrante da Equipe Técnica Principal, bem como alterações dos integrantes da equipe técnica promovidas pela CONTRATADA sem a comunicação à CAIXA e a devida aprovação poderão ensejar em rescisão contratual.

19.4	As notificações operacionais relacionadas a Faltas Operacionais do item 14, que demonstrem incapacidade logística de atendimento do contrato, podem ensejar sanção contratual.

19.5	Equipe Técnica Principal

19.5.1	A Equipe Técnica Principal, que é obrigatória, será aquela formada pela quantidade mínima de profissionais de nível superior de cada especialidade técnica indicada pela CONTRATADA no Modelo V - Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica, detentores de acervos técnicos que tenham sido apresentados na licitação, podendo atuar na elaboração de todos os projetos e procedimentos especificados neste Termo de Referência e seus Apêndices, dentro de sua respectiva especialidade.

19.5.1.1	A declaração citada no subitem anterior deve informar que os membros da Equipe Técnica Principal são ou virão a ser incluídos no quadro de responsáveis técnicos desta empresa, cuja confirmação se dará mediante apresentação à CAIXA da Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, onde deverão constar todos os profissionais indicados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

19.5.1.2	Na declaração a licitante se compromete a estabelecer, caso inexistente, representação para o escritório da empresa na cidade de Brasília/DF, contendo os recursos, aparelhamento e todos os membros da equipe técnica, requisitos esses necessários para execução dos serviços objeto do futuro contrato.

19.5.2	É vedada a vinculação da Equipe Técnica Principal da CONTRATADA a outro contrato assinado com a CAIXA.

19.5.3	É vedado a CONTRATADA fazer uso dos profissionais vinculados à Equipe Técnica Principal de um contrato assinado com a CAIXA para atendimento a outro contrato.

19.5.3.1 Ademais, caso qualquer desses profissionais já integre a equipe técnica de contrato atualmente vigente com a CAIXA, a CONTRATADA deverá promover a devida alteração do quadro de pessoal, assegurando a observância da exclusividade prevista para a prestação dos serviços, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do Contrato.

19.5.4	A Equipe Técnica Principal poderá elaborar projetos de Arquitetura e Engenharia, seja na categoria de Responsável Técnico Principal ou Corresponsável Técnico.

19.5.5	Todas as peças técnicas deverão ser assinadas pelos profissionais das respectivas especialidades da Equipe Técnica Principal, que serão os responsáveis técnicos pelas informações prestadas.

19.5.6	Os profissionais de Engenharia que compõem a Equipe Técnica Principal devem possuir o registro no Conselho Regional de Engenharia - CREA e os profissionais de Arquitetura devem possuir o registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, devidamente ativos e regularizados durante toda a vigência contratual.

19.5.7	A CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, a relação da Equipe Técnica Principal que se responsabilizará pelos trabalhos, anexando:

19.5.7.1	Certidão de Registro no CREA dentro do prazo de validade e Certidão de Registro no CAU dentro do prazo de validade, para cada profissional.

19.5.8	Os profissionais que compõem a Equipe Técnica Principal deverão, isoladamente ou em conjunto, possuir acervos técnicos em todas as modalidades técnicas definidas no item 21 - Parcelas de maior relevância, durante toda a vigência contratual.

19.6	Equipe Técnica Auxiliar

19.6.1	A Equipe Técnica Auxiliar, que é opcional, será aquela formada por profissionais de nível superior de cada especialidade técnica indicada pela CONTRATADA na declaração de capacidade técnica, podendo atuar na elaboração de todos os projetos e procedimentos especificados neste Termo de Referência e seus Apêndices, dentro de sua especialidade.

19.6.2	A Equipe Técnica Auxiliar poderá elaborar projetos de Arquitetura e Engenharia desde que na ART/RRT vinculada ao serviço conste registro de corresponsabilidade por profissional que componha a Equipe Técnica Principal.

19.6.3	A CONTRATADA deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias da data da assinatura do contrato, a relação da Equipe Técnica Auxiliar, anexando:

19.6.3.1	Certidão de Registro no CREA dentro do prazo de validade e Certidão de Registro no CAU dentro do prazo de validade, para cada profissional indicado.

20	COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL

20.1	A equipe técnica principal será composta por, no mínimo:

Tabela 4 – Composição Mínima da Equipe Técnica Principal

| PROFISSIONAL | Quantidade |
| --- | --- |
| ARQUITETO | 4 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA (artigos 8º e 9º da Resolução 218/1973 do CONFEA) | 1 |
| ENGENHEIRO MECÂNICO | 1 |
| TOTAL PROFISSIONAIS | 7 |

20.2	Arquiteto

20.2.1	Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 5 – Classificação no CBO – Arquiteto

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2141-05 | Arquiteto de Edificações | Engenheiro arquiteto projetista (arquiteto) |

20.2.2	Apresentar a certidão de registro profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

20.3	Engenheiro Civil

20.3.1	Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 6 – Classificação no CBO – Engenheiro Civil

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2142 | Engenheiro Civil | Engenheiro Civil |

20.3.2	Apresentar a certidão de registro profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

20.4	Engenheiro Eletricista

20.4.1	Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 4 – Classificação no CBO – Engenheiro Eletricista

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2143-05 | Engenheiro Eletricista | Engenheiro Eletrotécnico Engenheiro Elétrico |
| 2143-15 | Engenheiro Eletricista de Manutenção | Engenheiro de Manutenção Elétrica |

20.4.2	Apresentar a certidão de registro profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

20.4.3	Apresentar comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10 em até 60 dias após a assinatura do contrato.

20.5	Engenheiro Mecânico

20.5.1	Classificação no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Tabela 8 – Classificação no CBO – Engenheiro Mecânico

| Código | Ocupação | Sinônimos |
| --- | --- | --- |
| 2144-05 | Engenheiro Mecânico | Engenheiro Mecânico |

20.5.2	Apresentar a certidão de registro profissional, na sua modalidade ou outra titulação de nível superior, devidamente reconhecida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

21	PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

21.1	Conforme estabelecido no item 8.6 do Edital, aqui transcrito:

“8.6	A qualificação técnica será comprovada mediante a vinculação dos seguintes documentos:

8.6.1	Capacidade Técnico-Operacional

8.6.1.1	Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA e CAU, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus responsáveis técnicos;

8.6.1.2.	Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT ou ART/RRT do responsável técnico que realizou o serviço, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

8.6.1.2.1.	Para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m):

a)	01 (um) projeto arquitetônico executivo de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, desenvolvido por meio de modelagem 3D/BIM, com área mínima de 1.500 m² e pelo menos 02 (dois) pavimentos, em único imóvel;

b)	01 (um) projeto de sinalização ou comunicação visual para edificação com área mínima de 400 m²;

c)	01 (um) projeto executivo de prevenção contra incêndio e pânico contendo rede de hidrantes, referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, com área mínima de 1.500 m² e pelo menos 02 (dois) pavimentos, em único imóvel;

d)	01 (um) projeto estrutural ou de fundação em concreto armado referente à construção ou reforço estrutural de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, com número mínimo de 2 pavimentos e área mínima de 1.500 m²;

e)	01 (um) projeto executivo de instalações elétricas de baixa tensão referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, com potência mínima de 150 kVA;

f)	01 (um) projeto executivo de entrada de energia em média tensão com subestação transformadora, com potência mínima de 150 kVA;

g)	01 (um) projeto executivo de sistema de climatização com equipamento tipo central (chiller, splitão, self-contained ou roof-top) com capacidade frigorífica mínima de 30 TR ou projeto executivo de sistema de climatização com tecnologia VRF ou VRV, com capacidade frigorífica mínima de 30 HP;

h)	01 (um) orçamento para construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, com área mínima de 1.500m²;

i)	Elaboração de documento técnico do tipo: Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico; para projeto de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo em pelo menos uma das especialidades elencadas em a), c), e) e g) acima;

j)	Serviço de escaneamento a laser de obras de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo com área mínima de 400 m².

8.6.1.3.	Para fins de esclarecimento, não serão aceitos atestados relacionados a edificações do segmento habitacional, industrial, logística e distribuição, hospitalar, educacional, cultural, religioso, entre outros não aderentes aos segmentos comercial, financeiro ou corporativo, escopo deste Edital.

8.6.1.4.	Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes a seu favor ou a favor de profissionais a ela vinculados.

8.6.1.5.	A comprovação das diferentes modalidades técnicas exigidas no item 8.6.1.2.1 poderá ser feita por meio de acervos independentes entre si, não havendo a necessidade de comprovação concomitante de diversas modalidades técnicas em um mesmo acervo.

8.6.1.6.	Não será admitida a somatória de atestados para comprovação do item 8.6.1.2.1.

8.6.1.6.1	Justifica-se, pois, a soma de vários atestados não é equivalente a um atestado com a área mínima solicitada. Por exemplo: Elaborar 1 (um) projeto 1.500,00 m² é mais complexo que elaborar 10 de projetos de 150m².

8.6.2 	Capacitação Técnico-Profissional:

8.6.2.1 	Comprovação de que a empresa possui em sua Equipe Técnica, no mínimo, os seguintes profissionais de nível superior graduados, de acordo com as especialidades abaixo:

a) 03 (três) Arquitetos Plenos;

b) 01 (um) Arquiteto Sênior;

c) 01 (um) Engenheiro Civil Pleno;

d) 01 (um) Engenheiro Eletricista Pleno (artigos 8º e 9º da RES 218/1973 do CONFEA);

e) 01 (um) Engenheiro Mecânico Pleno.

8.6.2.2 	Os profissionais citados no subitem anterior deverão comprovar ser detentores de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) responsabilidade técnica para os serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, acompanhada da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA/CAU.

8.6.2.2.1	No caso de outra titulação que não aquelas elencadas no subitem 8.6.2.1 acima, deverá haver indicação expressa pela licitante da resolução/norma CONFEA que estabeleça a competência do profissional indicado, à luz das obrigações contratuais.

8.6.2.2.2 	Caso sejam apresentados currículos de profissionais de Engenharia que detenham as atribuições do Decreto Federal nº. 23.569/33, as análises quanto à qualificação técnica serão norteadas por aquele dispositivo legal, bem como nas resoluções ou outros dispositivos emitidos pelo sistema CONFEA que tratem do assunto, podendo a CAIXA, com base no disposto no § 2º do art. 56 da Lei 13.303/2016, promover diligências para obtenção de informações e esclarecimentos complementares.

8.6.2.3	A comprovação citada no item 8.6.2.1 será por meio de:

8.6.2.3.1	No caso de profissionais que constam na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU como responsáveis técnicos, não há necessidade de comprovação do vínculo profissional.

8.6.2.3.2 	No caso de ser sócio proprietário da empresa, por meio da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

8.6.2.3.3	No caso de empregado da empresa, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante.

8.6.2.3.4	No caso de profissionais que detenham vínculo por meio de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia e arquitetura com a empresa se dará por meio da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente com assinatura de forma eletrônica com Certificação Digital.

8.6.2.3.5	Experiência de no mínimo 4 anos (profissional pleno), comprovada por tempo de registro ativo no CONFEA/CREA ou CAU.

8.6.2.3.6	Experiência de no mínimo 8 anos (profissional sênior), comprovada por tempo de registro ativo no CAU.

8.6.2.4	Os profissionais citados no subitem 8.6.2.1 deverão possuir registro no CREA / CAU, dentro do seu prazo de validade.

8.6.2.5	Apresentação de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que o profissional da Equipe Técnica tenha cumprido, de forma satisfatória e nos prazos contratados, a realização de projetos de edificações devidamente registrados no CREA/CAU, e acompanhados da respectiva C.A.T. (Certidão de Acervo Técnico), que deverá apresentar descritivo claro do serviço para o qual se pretende comprovar o respectivo acervo, nas seguintes modalidades:

a) 01 (um) projeto arquitetônico executivo de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo, desenvolvido por meio de modelagem 3D/BIM;

b) 01 (um) projeto de sinalização ou comunicação visual para edificação;

c) 01 (um) projeto executivo de prevenção contra incêndio e pânico contendo rede de hidrantes, referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

d) 01 (um) projeto estrutural ou de fundação em concreto armado referente à construção ou reforço estrutural de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

e) 01 (um) projeto executivo de instalações elétricas de baixa tensão referente à construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

f) 01 (um) projeto executivo de entrada de energia em média tensão com subestação transformadora;

g) 01 (um) projeto executivo de sistema de climatização com equipamento tipo central (chiller, splitão, self-contained ou roof-top) ou projeto executivo de sistema de climatização com tecnologia VRF ou VRV;

h) 01 (um) orçamento para construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo;

i) Elaboração de documento técnico do tipo: Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico; para projeto de construção ou reforma de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo em pelo menos uma das especialidades elencadas em a), c), e) e g) acima;

j) Serviço de escaneamento a laser de obras de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo.

8.6.2.5.1  	O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

8.6.2.6	A comprovação da capacidade técnico-profissional da Equipe Técnica (engenheiros e arquitetos) se dará por meio da apresentação dos atestados e certidões mencionados no item 8.6.2.5, que comprovem todas as alíneas.

8.6.2.7 	Os profissionais cuja capacitação foi comprovada nos termos do item 8.6.2.1 deverão participar diretamente da execução do objeto contratual, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente comunicada e aprovada pela CAIXA.

8.6.2.8	A licitante deverá apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, nos termos do Modelo V - Modelo de Declaração de Constituição de Infraestrutura e Equipe Técnica, conforme estabelecido no item 19.5 do Anexo I – Termo de Referência.

8.6.3 	Acervo de Projetos e Documentos Técnicos

8.6.3.1 	Deverão ser apresentados projetos e documentos técnicos desenvolvidos pela licitante que demonstrem a equivalência aos projetos solicitados nas parcelas de maior relevância, conforme item 8.6.1.2.1 acima.

8.6.3.2 	A aprovação do acervo de projetos e documentos técnicos é condição obrigatória para formalização da Capacitação Técnico-Operacional.

8.6.3.3 	Os projetos e documentos técnicos deverão ser apresentados em conjunto com a documentação de habilitação da empresa.

8.6.3.4 	Os projetos e documentos técnicos deverão atender a uma quantidade mínima de critérios para cada um dos subitens do item 8.6.4 deste Edital.

8.6.3.5 	Além dos parâmetros definidos no item 8.6.4 deste Edital, os projetos e documentos técnicos deverão estar condizentes com as características dos projetos solicitados nas Parcelas de Maior Relevância descritas no item 8.6.1.2.1 deste Edital.

8.6.3.5 	Em cada subitem haverá critérios de atendimento obrigatório.

8.6.3.6	Deverá ser apresentado um único projeto técnico para cada tipo de Atividade Técnica para habilitação previstas.

8.6.3.7 	Todos os projetos apresentados deverão estar adequados às normas técnicas vigentes à época de sua elaboração.

8.6.3.7.1 	As normas técnicas vigentes na época da elaboração dos projetos deverão estar indicadas nas especificações ou no memorial de cálculo.

8.6.3.8 	O conjunto de documentos (plantas, memoriais de cálculo, especificações, etc.) que compõem o acervo deverá ser suficiente para atender aos critérios estabelecidos no item 8.6.4 deste Edital.

8.6.3.8.1 	Não será admitida a apresentação de documentos (plantas, memoriais de cálculo, especificações, etc.) correlacionados a projetos distintos daqueles apresentados no acervo.

8.6.3.8.2 	Não será admitida a apresentação de mais de um projeto da mesma especialidade como forma de comprovar a qualificação técnica exigida através do somatório de áreas.

8.6.3.9 	Durante a análise do acervo apresentado, a CAIXA, a seu critério, poderá efetuar diligências a fim de sanar eventuais pendências/ressalvas observadas.

8.6.3.10 	Durante a análise, caso ocorra a reprovação do acervo apresentado, a empresa terá a oportunidade de substituir o acervo reprovado, desde que atendidas todas as condições previstas neste documento.

8.6.4 	Parâmetros para Verificação do Acervo de Projetos

8.6.4.1 	Os documentos digitalizados devem ser disponibilizados, em ferramenta digital (e-mail, driver compartilhado ou outros) indicados pela CAIXA a partir dos documentos devidamente autenticados.

8.6.4.2	 Os documentos devem ser apresentados nas seguintes extensões:

• Desenhos: DWG e/ou RVT e PDF

• Maquetes 3D: RVT

• Modelos: RVT, IFC

• Imagens e Fotos: JPG, GIF ou PNG

• Demais documentos: PDF

8.6.4.3 	Os arquivos digitais devem estar identificados e separados em pastas por especialidade, conforme exemplo abaixo:

8.6.4.4	     Critérios de análise de projetos – Arquitetura

| Categoria: PROJETO – ARQUITETURA (BIM) |  |
| --- | --- |
| Projeto Arquitetônico: Projeto executivo de construção ou reforma de imóvel, desenvolvido por meio de modelagem 3D/BIM, com área mínima de 1.500m², contendo: |  |
| - Mínimo de 5 critérios atendidos; itens “a”, “c” e “g” de atendimento obrigatório. |  |
| Critérios para análise dos projetos |  |
| a | Maquete Eletrônica, com identificação e classificação em famílias de todos os elementos aparentes da edificação, inclusive mobiliário e equipamentos |
| b | Imagem/Cena renderizada de Planta/Fachada com layout humanizado |
| c | Plantas baixas, cortes, fachadas, situação/localização/implantação, paginação de piso e forro que permitem fácil visualização e entendimento dos serviços a serem executados - relacionados no item 5.3.3 da NBR 6492/2021 |
| d | Apresentação das cotas e escalas tendo como referência a NBR 6492/2021 e adequadas para a execução dos serviços |
| e | Apresentação das especificações técnicas dos materiais utilizados |
| f | Representação gráfica de arquitetura das linhas de representação, letras e números, cotas de nível, marcação de detalhes e designação de portas e esquadrias, apresentada na planta baixa e nos cortes de acordo com a normatizada na NBR 6492/2021. |
| g | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

8.6.4.5	      Critérios de análise de projetos – Sinalização ou Comunicação visual

| Categoria: PROJETO – SINALIZAÇÃO OU COMUNICAÇÃO VISUAL |  |
| --- | --- |
| Projeto de sinalização ou comunicação visual para edificação com área mínima construída de 400 m²; |  |
| - Mínimo de 3 critérios atendidos; itens “a” e “d” de atendimento obrigatório |  |
| Critérios para análise dos projetos |  |
| a | Desenhos |
| b | Especificações técnicas-executivas da obra, de materiais e serviços. |
| c | Memoriais descritivos do projeto |
| d | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

8.6.4.6	     Critérios de análise dos documentos técnicos – Cadernos Técnicos ou Memoriais

| Categoria: DOCUMENTOS – Cadernos Técnicos ou Memoriais |  |
| --- | --- |
| Documento técnico do tipo: Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico; para projeto de edificação do segmento comercial, financeiro ou corporativo: |  |
| - Todos os critérios devem ser atendidos; |  |
| Critérios para análise dos documentos técnicos |  |
| a | Caderno de Especificações ou Encargos, Manual Conceitual ou Técnico, Memorial Descritivo; |
| b | Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atividade concluída |

21.2	Os profissionais cuja capacitação foi comprovada nos termos do Edital deverão participar da execução do objeto contratual, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente comunicada e aprovada pela CAIXA.

21.3	A documentação encaminhada para a qualificação técnica deve ser relacionada pela empresa no Modelo VII - Checklist Documentação Habilitação, onde deve ser apontado que documento atende a cada exigência.

22	DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

22.1	Pertencerão à CAIXA, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato), incluindo os direitos de replicação parcial ou total, alteração e divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos Profissionais Responsáveis por eles.

22.2	Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato) autorizam a CAIXA a fazer quaisquer modificações que se fizerem necessárias, a seu exclusivo critério, nos projetos (e demais trabalhos), após sua entrega, independentemente de autorização específica de seus Autores, sendo que os profissionais que fizerem as alterações obrigam-se a recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica e responder pelas modificações realizadas.

22.3	Os Responsáveis Técnicos pelos projetos de Arquitetura, Ambiência, Layout e Paisagismo se comprometerão a não fazer o aproveitamento substancial destes projetos em outros projetos que venham a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

23	DA POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO DA CAIXA

23.1	São de uso exclusivo e de propriedade da CAIXA as informações, programas, modelos, documentos e metodologias, desenvolvidos ou em uso pela instituição.

23.2	Os assuntos referentes à CAIXA são tratados com a imprensa, exclusivamente, pelos dirigentes ou empregados por estes delegados.

23.3	Em relação a uso, divulgação e sigilo de informações, é dever da Empresa CONTRATADA:

- Guardar sigilo sobre dados, informações e operações da CAIXA, de seus clientes, de empresas coligadas ou subsidiárias, de prestadores de serviços e de fornecedores, que ainda não sejam públicas e das quais tenha conhecimento em razão de sua atuação profissional;

- Não utilizar nem reproduzir, fora dos serviços contratados, normativos, documentos e materiais encaminhados ou divulgados pela CAIXA;

- Não se pronunciar em nome da CAIXA a órgãos da imprensa ou clientes, agentes promotores, mutuários sobre quaisquer assuntos relativos à sua atividade, bem como sobre os serviços a seu cargo;

- Não fornecer informações, nos casos legais e determinação judicial, em nome da CAIXA;

- Obter prévia e expressa autorização da CAIXA para publicação de estudos, pareceres, pesquisas e demais trabalhos de caráter particular, que envolvam assuntos e/ou informações restritos ou sigilosos;

- Não fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

23.4	Considerando as regras estabelecidas sobre segurança da informação, entendemos que há risco médio vinculado à presente contratação pois a executora pode ou não ter acesso ao ambiente físico da CAIXA, durante a realização dos serviços, e eventualmente terá acesso à informação corporativa ou pessoal.

23.5	A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf), dando conhecimento aos seus funcionários no âmbito da prestação dos serviços objeto do contrato.

23.6	A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

23.7	A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

23.8	A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

23.9	A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

23.10	A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

23.11	A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

23.12	A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado, observadas as solicitações de órgãos de regulação, fiscalização, supervisão e de controle, bem como as determinações judiciais que deverão ser comunicadas imediatamente, pois ambas somente poderão ser atendidas mediante prévia autorização da área jurídica da CONTRATANTE.

23.13	A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela   divulgação   indevida, descuidada ou incorreta utilização   das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

23.14	A    CONTRATADA    deve    comunicar    imediatamente    à    CAIXA    qualquer descumprimento às cláusulas acima, principalmente para os casos em que ficar comprovado o comprometimento de informação corporativa da CAIXA ou sob sua responsabilidade.

23.15	A CONTRATADA deve garantir que o(s) seu(s) dirigente(s), empregado(s) e colaborador(es) com acesso às informações da CAIXA assinem o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço.

23.16	A CONTRATADA deve enviar, anualmente, à CAIXA a versão vigente do(s) Termo(s) de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, disponível no Portal Licitações CAIXA, devidamente assinado(s) por seu(s) dirigente(s), empregados(s) e colaborador(es).

23.17	A CONTRATADA deve realizar ou contratar, treinamento para seus dirigentes, empregados e colaboradores, visando a sensibilização e conscientização em relação à segurança da informação e privacidade de dados, abordando, no mínimo, 80% do seguinte conteúdo:

| Grau de Criticidade em SI Médio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domínio Temático | Conteúdo | Carga Horária Anual |
| Política de Segurança da Informação | - Conhecimento da política de segurança da informação da empresa e da Política de Segurança e Informação da CAIXA. | 4 horas |
| Tratamento da Informação | - Uso seguro de informações corporativas a que tiver acesso; - Adoção da política de “mesa limpa”, “tela limpa” e “impressora limpa”; - Descarte seguro de informação. |  |
| Reporte de Incidentes | - Formas de reporte de incidentes de segurança da informação na empresa e na CAIXA. |  |
| Fundamentos para Segurança Digital | - Conceitos básicos de segurança digital; - Uso da Internet |  |
| Segurança de Dispositivos Digitais Pessoais | - Proteção e privacidade em dispositivos digitais pessoais; - Conhecendo, configurando e usando o dispositivo; - Mantendo o dispositivo; -Vulnerabilidades e ameaças. |  |
| Segurança em Redes | - Segurança na Internet; - Segurança em redes wi-fi públicas; - Proteção de redes pessoais; - Computação em nuvem. |  |
| Segurança do Usuário | - Autenticação no acesso a sistema e a serviços; - Proteção de contas pessoais; - Mídias sociais; - Segurança com e-mails; - Armazenamento e compartilhamento de dados; - Backup de arquivos pessoais importantes; - Qualidade de vida digital. |  |
| Segurança e Comportamento em Mídias Sociais | - Netiqueta; - Construindo seu perfil na Internet; - Segurança em mídias sociais; - Administrando seu rastro digital; - Uso saudável de mídias sociais; - Fake News; - Jogos online. |  |
| Comunidades Digitais | - Educação na Internet; - Construindo comunidades digitais cidadãs. |  |
| Direito Digital | - Conceitos jurídicos e legislação relacionada à segurança da informação; - Direitos autorais; - Fraudes; - Assédio virtual; - Crimes na Internet; - *Hacktivismo. |  |
| Prevenção à fraude | - Engenharia social (formas defensivas contra **Phishing e ***Smishing). |  |

*Hacktivismo é normalmente entendido como escrever código fonte, ou até mesmo manipular bits, para promover ideologia política - promovendo expressão política, liberdade de expressão, direitos humanos, ou informação ética.

**Phishing é uma técnica de crime cibernético que usa fraude, truque ou engano para manipular as pessoas e obter informações confidenciais, geralmente disparado por e-mail, usando links ou anexos maliciosos disfarçados em uma mensagem aparentemente legítima.

***Smishing é um tipo de Phishing realizado por SMS e mensagens de texto enviadas para o celular. Geralmente, essas mensagens pedem para que você clique em um link e preencha um formulário ou responda à mensagem. Podem falar, por exemplo, sobre uma necessidade de atualização de cadastro ou a oportunidade de resgatar um prêmio imperdível.

23.18	O treinamento referido no item 23.17 será integralmente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere aos custos, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima anual de 04 horas.

23.19	A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento referido no item 23.17.

23.20	A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao término do período, relatórios de acompanhamento dos controles de segurança executados pela CONTRATADA.

23.21	A CONTRATADA deve se adequar às normas e a legislação vigente inerentes à Segurança da Informação relacionadas às atividades da CAIXA, enquanto empresa pública e instituição financeira.

23.22	A CAIXA poderá exercer o direito de exigir alterações nos controles de segurança da CONTRATADA, à medida que os ambientes externos e internos se modifiquem.

23.23	A CONTRATADA deve solicitar formalmente autorização para subcontratação de serviços, cabendo a CAIXA autorizar ou não.

23.24	Em caso de concretização de subcontratação de serviços, previamente autorizada pela CAIXA, a CONTRATADA deverá enviar notificação mandatória sobre o fato à CAIXA.

23.25	A CONTRATADA deverá informar anualmente à CAIXA os indicadores abaixo:

a) Quantidade de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, treinados em SI, conforme item 23.17 no último ano dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CAIXA até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

b)  Quantidade de empregados que assinaram o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, previsto no item 23.15, dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CAIXA até o último dia útil do mês subsequente ao ano base.

23.26	O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no instrumento contratual, implicará em:

a)	multa;

b)	suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

23.27	Em caso de indisponibilidade parcial ou total do serviço contratado, a CONTRATADA se compromete a executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia/transferência para a CAIXA ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente.

23.28	Quaisquer materiais ou documentos com informações confidenciais que tenham sido fornecidos à CONTRATADA pela CAIXA serão devolvidos, acompanhados de todas as cópias, em até 5 (cinco) dias, a partir da formalização de solicitação de devolução das informações confidenciais pela CAIXA.

23.29	No encerramento/extinção do contrato a CONTRATADA se compromete a executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia/transferência para a CAIXA ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente.

24	SOBRE REUNIÃO TÉCNICA DE INÍCIO DE CONTRATO

24.1	A CONTRATADA deverá participar de reunião técnica no início do contrato, nas dependências da GELOG – Gerência Nacional de Logística e Infraestrutura, em Brasília/DF.

24.2	 Será obrigatória a participação do Gestor Técnico, Gestor Administrativo e componentes da equipe técnica principal.

ANEXO II DO CONTRATO Nº

MATRIZ DE RISCOS

A CONTRATADA assume, integral e exclusivamente, todos os riscos relacionados ao presente contrato, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS.

A Matriz de Riscos é o instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades do CONTRATANTE e do CONTRATADO na execução do contrato.

A análise dos riscos associados a este contrato é realizada através da matriz de riscos abaixo que tem como objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha no cadastro do imóvel | Aumento ou diminuição de serviços e/ou materiais | Aumento de prazo e custos. Revisão dos projetos e Planilhas. | Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá checar todas as interferências “in loco” | CONTRATADA ou após análise do caso - Administração / CAIXA |
| Não ter acesso para a execução dos serviços | Ter o acesso (total ou parcial) negado ou ser impedido de entrar na unidade por falta de vigilância. | Aumento de prazo e custos. | A CONTRATADA deverá realizar todos os procedimentos padrões de solicitação de acesso (Realização de biometria, antecedência de 72hrs, etc.). Citando inclusive as áreas onde realizará os serviços | CONTRATADA ou após análise do caso - Administração / CAIXA |
| Paralisação dos serviços por agentes e/ou eventos externos | Eventos durante a obra que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos. | Aumento de prazo e custos | Capacitação da equipe e observação às normas de segurança. Aditivo contratual | CONTRATADA ou após análise do caso - Administração / CAIXA |
| Modificações das especificações do serviço / Projeto | Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo | Aumento de prazo e custos | Reajustes periódicos/reequilíbrio econômico-financeiro/aditivo contratual | Após análise do caso - Administração / CAIXA |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade | Retrabalhos, aumento de prazo e de custo | Previsão de cláusulas protetivas nos contratos Seguro de Responsabilidade Civil Profissional | CONTRATADA |
| Problemas de liquidez financeira | Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação dos serviços | Aumento de prazo | Qualificação Econômico-financeira adequada ao porte do contrato Planejamento financeiro | CONTRATADA |
| Incapacidade de gerenciamento dos serviços concomitantes | Falta de pessoal para cumprir os contratos | Serviços atrasados | Contratação de pessoal qualificado em quantidade suficiente | CONTRATADA |
| Não recebimento dos serviços pela CAIXA | Não cumprimento das especificações de serviços e equipamentos Pendências de execução | Retrabalhos Aumento prazos e custos | Fornecer os projetos e serviços de acordo, ou de qualidade superior com os especificados do TR | CONTRATADA |

ANEXO III DO CONTRATO Nº

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO E IMPEDIMENTOS

A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Não está com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou que não tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

- Não é constituída por administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja dirigente ou empregado da CAIXA;

- Não é constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

- Não tem administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

- Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

- Não tenha administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

- Não há nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

- Não é empregado ou dirigente CAIXA na condição de licitante;

- Não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

    - Dirigente da CAIXA;

    - Empregado da CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação, contratação ou pela gestão operacional do contrato e pela autoridade da CAIXA hierarquicamente superior as áreas mencionadas;

    - Autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada.

- Não é proprietário, mesmo na condição de sócio, de empresa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.

Bauru,  de .

ANEXO IV DO CONTRATO Nº

TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO

AO CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR CAIXA

, inscrita(o) no CNPJ , por meio do(s) seu(s) representante(s) devidamente constituído(s), , CPF  e , CPF , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de formalização de contratação com a CAIXA, que:

1. Tomou conhecimento de todos os seus termos e se compromete a cumpri-los integralmente;

2. Compartilhará as condutas contidas neste Código com seus empregados, sua respectiva cadeia produtiva e seus subcontratados, quando for o caso;

3. Não tem conhecimento de qualquer violação ou indício de violação a este Código ou à legislação anticorrupção;

4. Se compromete a informar à CAIXA caso venha a tomar conhecimento de qualquer violação ou indício de violação a este Código ou à legislação anticorrupção;

5. Tem conhecimento de que a manutenção da relação contratual com a CAIXA implica na concordância em seguir este Código e suas eventuais alterações, aditamentos ou revisões futuras;

6. Se compromete em acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, para manter-se atualizado em razão de possíveis alterações neste Código de Conduta.

Bauru,  de .

Código de Conduta do Fornecedor CAIXA

ANEXO V DO CONTRATO Nº

DECLARAÇÃO DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL

ANEXO IV DA IN RBF 1.244/2012

Ilmo. Sr.

Gerente da Caixa Econômica Federal

, com sede na , inscrita no CNPJ sob o nº , DECLARA à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a)	conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b)	cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Bauru,  de .

ANEXO VI DO CONTRATO Nº

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Exclusivo para Prestador de Serviço

| Nome do Usuário | CPF |
| --- | --- |
| Empresa | Função |
| Lotação | Telefone |

Declaro ter permissão de acesso às informações da CAIXA, ou sob sua responsabilidade, recebidas do gestor responsável, necessárias ao desempenho das atividades executadas para a empresa contratada pela CAIXA, à qual sou vinculado, e comprometo-me a cumprir o disposto nos itens a seguir:

1.	Conhecer e cumprir, rigorosamente, a Política de Segurança e Informação – PO007 e demais normas e procedimentos da CAIXA relativos à segurança da informação;

2.	Estar ciente de que os acessos aos quais se referem o presente Termo foram concedidos para uso exclusivo nas atividades a que se destinam e de que a CAIXA disponibiliza o acesso à Internet, inclusive Redes Sociais, como ferramenta de trabalho;

3.	Observar a classificação das informações às quais tiver acesso, de acordo com os critérios estabelecidos pela CAIXA em função das atividades por mim executadas.

4.	Não utilizar meus acessos para visualizar informações ou dados desnecessários ao exercício de minhas atividades;

5.	Não utilizar meus acessos para copiar ou remover recursos computacionais, informação de propriedade da CAIXA ou por ela administrada, sem autorização para esse fim;

6.	Não utilizar meus acessos para interferir em serviços, provocando, por exemplo, congestionamento, alteração, lentidão ou interrupção do tráfego da rede CAIXA;

7.	Não utilizar os recursos e acessos disponibilizados pela CAIXA para tratar de assuntos pessoais, criticar a CAIXA e/ou seus empregados, ou em atividades ilegais como difamação, discriminação, obscenidade, pornografia, ameaça, roubo, tentativa de acesso desautorizado a dados ou tentativa de burlar medidas de segurança em sistemas, interceptação de mensagens eletrônicas e violação de direitos autorais;

8.	Respeitar os direitos de propriedade, instalando e/ou utilizando somente recursos tecnológicos autorizados e com as respectivas licenças de uso válidas;

9.	Não citar ou discutir assuntos internos da CAIXA em ambientes públicos, físicos ou virtuais, e não publicar/compartilhar nas redes sociais qualquer assunto ofensivo à imagem da CAIXA e de seus empregados, rotinas de trabalho e funcionamento das unidades, além de fotos e imagens do interior das unidades da CAIXA que fragilizem a segurança e exponham informações;

10. Não revelar, dentro ou fora da CAIXA, fato ou informação interna ou confidencial de que tenha ciência em razão das atividades desempenhadas para a empresa contratada pela CAIXA, à qual sou vinculado;

11.	Comunicar ao preposto da empresa contratada qualquer suspeita ou evidência de transgressão às normas em vigor, principalmente para os casos em que ficar comprovado o comprometimento de informação corporativa da CAIXA ou sob sua responsabilidade, evitando que a imagem da CAIXA seja colocada em risco junto ao seu público interno e externo.

Estou ciente de que:

- a CAIXA se reserva o direito de monitorar a utilização dos ativos de informação disponibilizados aos usuários, para assegurar o fiel cumprimento das orientações contidas na PO007;

- as responsabilidades quanto à segurança da informação se estendem além do horário de trabalho e continuam mesmo depois de encerrado o contrato de trabalho, para as informações obtidas em virtude das atividades executadas para a empresa contratada pela CAIXA.

- o descumprimento de qualquer item deste Termo pode acarretar a aplicação das sanções citadas nos contratos de prestação de serviço, aplicável à empresa contratada, e, ainda, nos demais processos legais e responsabilidades civil e penal cabíveis, também aplicáveis ao prestador de serviço/preposto.

OBS.: A PO007 (Política de Segurança e Informação) está disponível publicamente no site da CAIXA, no endereço <www.caixa.gov.br>, clique na aba “Downloads”, item “Governança Corporativa”, no link “Política de Segurança e Informação”, ou acessado diretamente pelo endereço https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf.

______________________________, ______de______________de___________

Local/Data

| Assinatura do usuário |  | Nome, CPF e Assinatura do Representante/Preposto da Empresa Contratada |
| --- | --- | --- |

ANEXO VII DO CONTRATO Nº

TERMO DE CIÊNCIA DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA CAIXA - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO

| Nome Empresa | CNPJ |
| --- | --- |

Endereço

| Nome do Representante Legal | CPF |
| --- | --- |

Declaramos estar cientes das diretrizes da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática disponíveis na página de Sustentabilidade CAIXA (https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade) e que nos comprometemos a observar as referidas diretrizes no relacionamento com a CAIXA, bem como capacitar os prestadores de serviço quanto às referidas diretrizes.

Bauru,  de .

ANEXO VIII DO CONTRATO Nº

TERMO DE CIÊNCIA DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL E À DISCRIMINAÇÃO DA CAIXA - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO

| Nome Empresa | CNPJ |
| --- | --- |

Endereço

| Nome do Representante Legal | CPF |
| --- | --- |

Declaramos estar cientes das diretrizes da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação disponíveis na página de Sustentabilidade CAIXA Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação e que nos comprometemos a observar as referidas diretrizes no relacionamento com a CAIXA, bem como a capacitar os prestadores de serviço quanto às referidas diretrizes, além de divulgar o Canal de Denúncias da CAIXA a todos os empregados e prestadores de serviço. Nesse sentido, a CONTRATADA compromete-se a:

I. 	Adotar medidas eficazes de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e a qualquer forma de discriminação, inclusive, mas não se limitando, por motivo de raça, cor, etnia, religião, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, idade ou condição social, no ambiente de trabalho;

II. 	Manter conduta compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do respeito mútuo, responsabilizando-se por atos praticados por seus prepostos, inclusive terceirizados, no âmbito da execução contratual;

III. 	Divulgar, de forma clara e acessível aos seus empregados e prepostos envolvidos na execução do contrato, o Canal de Denúncias da CAIXA, disponível em https://www.caixa.gov.br/denuncia, como meio oficial para o reporte de condutas ilícitas, assédio, discriminação e outras violações éticas relacionadas à execução contratual;

IV. 	Manter registros e estatísticas de todas as medidas adotadas para cumprimento das obrigações acima, disponibilizando-os à CONTRATANTE sempre que solicitado.

Bauru,  de .

ANEXO IX DO CONTRATO Nº

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO DOS EMPREGADOS

Eu,..............................................., CPF......................................, representante da empresa ........................................................................, CNPJ ......................................, no cargo de ....................................., declaro que todos os empregados vinculados a esta organização que prestam serviços na CAIXA, receberam treinamento referente aos conteúdos de Ética, Integridade, Segurança da Informação, Gestão de Riscos e Governança Corporativa e Responsabilidade Social, Ambiental e Climática e Prevenção ao Assédio Moral e Sexual, com base no conteúdo de referência fornecido pela CAIXA por meio de seu sítio, no endereço https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade e www.licitacoes.caixa.gov.br, ícone “Informações aos Fornecedores CAIXA” e https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Politica-de-Combate-ao-Assedio-Moral-Sexual-Discriminacao.pdf (ou pelo site www.caixa.gov.br, aba “Downloads”, no link “A CAIXA – Governança Corporativa”).

É nosso compromisso treinar todos os empregados desta organização que vierem a ser contratados durante a vigência do contrato com a CAIXA, antes de prestarem serviços a ela.

__________________________, ______de______________ de___________

Local/Data

________________________________

Nome

[ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA, AO GESTOR OPERACIONAL DO CONTRATO, APÓS A REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS]

ANEXO X DO CONTRATO Nº

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONHECIMENTO DOS APÊNDICES DO CONTRATO

, inscrita(o) no CNPJ , por meio do(s) seu(s) representante(s) devidamente constituído(s), , CPF  e , CPF , DECLARA, sob as penas da lei, que no ato da publicação do edital referente a Licitação CAIXA 0046/2026, tomou conhecimento de todos os apêndices relacionados no Termo de Referência, bem como atesta ter recebido novamente todos os apêndices no ato de convocação para assinatura deste contrato.

Bauru,  de .