ANEXO I - APÊNDICE C

REMUNERAÇÃO E PRAZOS PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

1	HORA TÉCNICA	2

2	ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	2

3	REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	2

4	PRAZOS	3

5	PAGAMENTO	4

# HORA TÉCNICA

Valor unitário da hora-técnica em Reais (R$) proposto pela empresa - hora técnica de referência Eng. Civil Sênior (Apêndice C).

ht1 = Hora Técnica

# ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

## São considerados procedimentos técnicos os serviços que sejam enquadrados nas tabelas a seguir.

## Todos os procedimentos listados neste APÊNDICE geram a obrigação de elaboração e apresentação à CAIXA de relatório técnico ou formulário específico devidamente preenchido.

# REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA EQUIPE RESIDENTE (FIXA)

## A remuneração para os procedimentos técnicos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços, bem como eventuais anexos, será conforme tabelas a seguir.

#### Tabela B1 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da Remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem Medição | Incluso no fixo mensal |
| RFM | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com Medição | Incluso no fixo mensal |
| PTC | Parecer técnico conclusivo | Incluso no fixo mensal |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | Incluso no fixo mensal |

### A remuneração do fixo mensal será paga no serviço COT - Consultoria e Assessoria Técnica por especialidade.

#### Tabela B2 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços MENSAL

| Sigla | Descrição | Valor da Remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| COT | Consultoria e Assessoria Técnica | (N x Q1) x ht1 |

Onde:

ht1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa

N = número de horas por mês das especialidades para cada período do contrato, conforme abaixo: (Apêndice D)

| Valor de N para o período de Projeto (ver Obs) | 212 |
| --- | --- |
| Valor de N para o período de Obra | 512 |
| Valor de N para o período de Observação | 35 |

Q1 = 0,681195084030256 (fator de ponderação do valor da HT das especialidades em função da ht1)

### Os relatórios RFO, RFM e PTC da tabela B1, deverão conter mínimo de 12 (doze) fotografias coloridas legendadas.

Tabela B3 – Remuneração para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| ARP | Anexo de Recebimento Provisório de Obra | Incluso no fixo mensal |
| ARD | Anexo de Recebimento Definitivo de Obra | Incluso no fixo mensal |

Tabela B4 – Remuneração para anexos sob demanda de pareceres, relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| AVC | Anexo de Verificação de Equipamentos de Climatização, incluindo acessórios. | Incluso no fixo mensal |
| AVE | Anexo de Verificação de Elevadores e Escadas Rolantes | Incluso no fixo mensal |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | Incluso no fixo mensal |

# REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA EQUIPE VARIÁVEL (SOB DEMANDA)

## A remuneração para os procedimentos técnicos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços, bem como eventuais anexos, será conforme tabelas a seguir.

#### Tabela B1 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da Remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem Medição | 4 x HT1+ VA |
| RFM | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com Medição | 4 x HT1+ VA |
| PTC | Parecer técnico conclusivo | Nh x HT1 |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | (3 x HT1) + (0,01 x Va), limitado a 11 x HT1 |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa.

Nh = de horas técnicas despendidas

Va = Valor do Aditivo

### Os relatórios RFO, RFM e PTC da tabela B1, deverão conter mínimo de 12 (doze) fotografias coloridas legendadas.

Tabela B3 – Remuneração para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| ARP | Anexo de Recebimento Provisório de Obra | 1 x HT1 |
| ARD | Anexo de Recebimento Definitivo de Obra | 1 x HT1 |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa

Tabela B4 – Remuneração para anexos sob demanda de pareceres, relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VR) em R$ |
| --- | --- | --- |
| AVC | Anexo de Verificação de Equipamentos de Climatização, incluindo acessórios. | 1,30 x HT1 x N |
| AVE | Anexo de Verificação de Elevadores e Escadas Rolantes | 1,30 x HT1 x N |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | 1,30 x HT1 x N |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa

N = número de equipamentos ou mobiliário

# REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE (SOB DEMANDA)

## A remuneração para os procedimentos e análises elaborados pelo Técnico em Contabilidade, será conforme tabelas a seguir.

#### Tabela B1 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| RTC | Relatório Técnico Contábil | 3 x HT1 x Q2 |
| --- | --- | --- |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa.

Q2 = 0,287447222036057 (fator de ponderação do valor da HT das especialidades em função da ht1)

# PRAZOS

## Os prazos para elaboração dos procedimentos técnicos serão definidos conforme tabelas adiante:

#### Tabela B5 – Prazo para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| SIGLA | DESCRIÇÃO | PRAZO (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços | Semanal por especialidade |
| RTC | Relatório Técnico Contábil | Semanal |
| RFM | Relatório de Fiscalização com Medição, com Relatório mensal descritivo por especialidade | Mensal |
| PTC | Parecer Técnico Conclusivo | 5 dias |

#### Tabela B6 – Prazos para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| SIGLA | DESCRIÇÃO | PRAZO (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| ARP | Anexo de Recebimento Provisório de Obra | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| ARD | Anexo de Recebimento Definitivo de Obra | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVC | Anexo de Verificação por equipamento de climatização | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVE | Anexo de Verificação de Elevadores e Escadas Rolantes | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |

#### Tabela B7 – Prazo para procedimentos de análise, estimativa e orçamentação

| Sigla | Descrição | Prazo |
| --- | --- | --- |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | 3 dias |

# PRAZOS

## Os prazos para elaboração dos procedimentos técnicos serão definidos conforme tabelas adiante:

#### Tabela B5 – Prazo para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| SIGLA | DESCRIÇÃO | PRAZO (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços | Semanal por especialidade |
| RFM | Relatório de Fiscalização com Medição, com Relatório mensal descritivo por especialidade | Mensal |
| PTC | Parecer Técnico Conclusivo | 5 dias |

#### Tabela B6 – Prazos para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| SIGLA | DESCRIÇÃO | PRAZO (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| ARP | Anexo de Recebimento Provisório de Obra | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| ARD | Anexo de Recebimento Definitivo de Obra | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVC | Anexo de Verificação por equipamento de climatização | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVE | Anexo de Verificação de Elevadores e Escadas Rolantes | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |

#### Tabela B7 – Prazo para procedimentos de análise, estimativa e orçamentação

| Sigla | Descrição | Prazo |
| --- | --- | --- |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | 3 dias |

# PAGAMENTO

### O pagamento dos procedimentos técnicos ocorrerá mensalmente após a apresentação completa dos trabalhos solicitados e desde que tenham sido devidamente aceitos por parte da CAIXA.