Anexo I - Apêndice A

DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.	FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2

2.	PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS	4

3.	ASSUNÇÃO DOS PROCESSOS	9

4.	PROJETOS	9

5.	FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS, PEÇAS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS	13

- FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os procedimentos abaixo descritos serão considerados a título de padronização dos procedimentos de execução e entrega dos serviços prestados pela CONTRATADA, sem prejuízo de eventuais mudanças pela CAIXA.

  - Caso os procedimentos nos órgãos públicos sigam rotinas diversas das elencadas neste item, deverá a CONTRATADA, atender a demanda, sem prejuízo das penalidades cabíveis caso não o faça.

  - A operacionalização dos pagamentos (preenchimento de guias, retirada/devolução, apresentação de boleto pago ao órgão emissor, dentre outros) será de competência exclusiva da CONTRATADA, respondendo esta pelos respectivos prazos.

  - Serão de responsabilidade da CAIXA os valores relativos às taxas, impostos, emolumentos, tributos, contribuições e encargos diversos, expedidos pelos órgãos públicos e/ou privados, para atendimento das demandas, os quais serão apresentados pela CONTRATADA com os respectivos boletos de pagamento.

  - A CONTRATADA deverá solicitar autorização prévia da CAIXA quando houver necessidade de pagamento de impostos, emolumentos, taxas e outras despesas do gênero, cujos custos sejam de responsabilidade da CAIXA, informando seus respectivos valores, arcando com os custos daquilo que não tiver sido objeto de autorização prévia da CAIXA.

    - Caso solicitado e autorizado pela CAIXA, a CONTRATADA deverá providenciar o recolhimento e realizar o pagamento de impostos, emolumentos, taxas e outras despesas do gênero necessárias à obtenção, aprovação, renovação e regularização e baixa de licenças, certificados, documentos de regularização e outros vinculados ao objeto deste Termo de Referência.

      - Por tratar-se de pagamentos de despesas por conta e ordem da CAIXA, a CONTRATADA deverá formalizar solicitação de reembolso à CAIXA.

      - Na formalização da solicitação de reembolso deverá a CONTRATADA apresentar o documento de cobrança bem como o comprovante original ou cópia autenticada do pagamento da despesa, informando a qual demanda se refere o pagamento, juntamente com a autorização da CAIXA para a realização do pagamento.

      - A documentação deverá ser entregue mensalmente, juntamente com a PMS, contendo planilha/relação detalhada do pagamento efetuado.

    - Não fazem parte os valores relativos às taxas, impostos, emolumentos, tributos, contribuições e encargos diversos para operação e funcionamento da CONTRATADA, os quais estão inclusos na remuneração dos serviços prestados.

  - A incidência do deslocamento se dará conforme previsto para os serviços e procedimentos, sendo devido para cada evento previamente estabelecido pelo empregado da CAIXA, para o trabalho técnico correspondente.

  - Os serviços serão prestados mediante solicitação da CAIXA por meio da expedição de Ordem de Serviço – OS, conforme modelo do Anexo I - Apêndice F, que indicará o nº do contrato, o nome da empresa, o número sequencial da ordem de serviço, a unidade(s) objeto da prestação do(s) serviço(s), a descrição do(s) serviço(s) a ser(em) prestado(s), o prazo de entrega e o valor a ser pago para cada serviço demandado.

  - A CONTRATADA não deverá iniciar ou desenvolver serviços sem que haja emissão formal de OS pela CAIXA, sob pena de não receber o pagamento.

  - A quantidade de serviços constantes no Anexo I - Apêndice C é estimada, sem garantia de execução e faturamento, devendo ser pagos somente aqueles que forem solicitados por meio da emissão formal de OS pela CAIXA e efetivamente executados.

  - A data da efetiva liquidação da OS corresponderá à data do pagamento da totalidade dos serviços nela descritos, mediante o aceite e aprovação pela CAIXA do serviço apresentado pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá retirar e entregar as demandas, serviços e faturas / notas fiscais / notas de débito preferencialmente por meio eletrônico / digital em endereço eletrônico a ser indicado pela CAIXA ou quando necessário no endereço indicado pela CAIXA.

  - O cancelamento, retificação, ou modificação do objeto das OS, poderá ser feito somente pela CAIXA, de acordo com a necessidade e/ou exigência legal do órgão correspondente.

  - Caso a OS seja inexequível, por quaisquer motivos, desde que devidamente justificado, a CONTRATADA deverá alertar a CAIXA sobre a ocorrência, para que esta, se concordar, promova o cancelamento da referida OS.

  - Em caso de duplicidade de OS com o mesmo objeto ou serviço, a CAIXA promoverá o cancelamento da mais recente.

  - As OS canceladas não serão remuneradas em nenhuma hipótese, e as modificadas ou retificadas, serão remuneradas de acordo com o novo objeto da OS.

  - A CONTRATADA poderá ser acionada por Ordem de Serviço – OS, para atendimento às Unidades CAIXA, no que se refere à demanda de regularização de itens de legalização apontados como “pendentes” ou “não de acordo”, itens estes que podem gerar eventuais autuações, notificações, interdição total ou parcial das instalações da CAIXA.

    - Entende-se como demanda todos os itens elencados nos Anexo I - Apêndice B e Anexo I – Apêndice C. Não serão permitidas OS de objeto diverso daqueles elencados no referido anexo.

    - Não serão abertas OS acessórias para atender ou complementar OS já abertas, se o serviço objeto da OS acessória for inerente ao serviço da OS já aberta.

      - Entende-se por serviço acessório / inerente à OS principal: manutenção / acompanhamento dos processos em análise nos órgãos públicos.

  - Após a aposição de assinaturas e recolhimento dos documentos necessários para cada caso, a CONTRATADA deverá efetuar o protocolamento dos documentos no respectivo órgão requisitante e entregar o protocolo original na CAIXA, exceto quando justificada a necessidade da posse do documento original pela CONTRATADA.

  - O acompanhamento e o controle dos processos deverão ser feitos pela CONTRATADA.

  - Em caso de emissão de “Comunique-se”, ou documento equivalente, pelo órgão fiscalizador / regulador, a CONTRATADA deverá prestar atendimento imediato, consultando a CAIXA, quando necessário.

  - Os documentos necessários ao atendimento das demandas serão fornecidos pela CAIXA (procurações, termos, projetos aprovados anteriormente e outros julgados necessários) e podem variar de acordo com a especificidade ou peculiaridade de cada órgão fiscalizador/regulador, cabendo à CONTRATADA indicar o necessário para atendimento de cada demanda.

    - Caso a CAIXA não possua a documentação necessária para o atendimento da demanda, emitirá OS para que a CONTRATADA providencie o necessário.

  - O atendimento deverá ser prestado quantas vezes forem necessárias até que resulte na aprovação total do projeto e baixa da pendência de legalização que originou a demanda.

  - A remuneração pelo atendimento ao “Comunique-se”, ou documento equivalente, se dará conforme o Anexo I - Termo de Referência e Anexo I - Apêndice B.

  - Os documentos necessários para o atendimento das OS e/ou “Comunique-se” – plantas, projetos, certidões e outros - serão fornecidos pela CAIXA, de acordo com sua disponibilidade.

    - Caso a CAIXA não possua tais documentos disponíveis, fornecerá subsídios à CONTRATADA para que esta os busque nos respectivos órgãos públicos, que deverá solicitar o desarquivamento dos documentos.

    - A CAIXA irá providenciar o fornecimento dos projetos de arquitetura e complementares as built da edificação destinada a elaboração/atualização dos projetos, caso a demanda envolva a aprovação de projetos de engenharia e/ou arquitetura junto ao órgão fiscalizador/regulador.

  - Caso o imóvel objeto da regularização seja devolvido pela CAIXA ao seu proprietário, a CONTRATADA será informada e deverá promover o cancelamento de todos os processos em andamento, nos órgãos competentes, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso não o fizer.

- PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

    - Obtenção, Aprovação, Renovação e Regularização de Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB ou documento equivalente, temporários ou definitivos, da atividade bancária

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB ou documento equivalente, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - Caso seja necessária a apresentação de projetos técnicos de engenharia e arquitetura para a obtenção, aprovação, renovação ou regularização do licenciamento, a CONTRATADA deve:

- Solicitar os projetos “as built” da edificação junto à CILOG, equivalentes aos exigidos pela CBM;

- Providenciar a elaboração dos projetos de proteção e combate contra incêndio e pânico, inclusive SPDA e sinalização, conforme item 4.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal (exceto a elaboração dos projetos executivos de engenharia), incluindo atualizações e cadastramentos fiscais do referido anúncio nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Alteração e Regularização de Habite-se

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, aprovação, alteração ou regularização de Habite-se na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Renovação, Regularização e Baixa de Alvará de Licença de Acessibilidade, temporários ou definitivos, da atividade bancária

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de licença de acessibilidade conforme descrito na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - Caso seja necessária a apresentação de projetos técnicos de arquitetura para a obtenção, aprovação, renovação ou regularização do licenciamento, a CONTRATADA deve:

- Solicitar os projetos “as built” da edificação junto à CILOG, equivalentes aos exigidos pelo órgão;

- Providenciar a elaboração dos projetos de acessibilidade, mediante remuneração por OST conforme a necessidade do órgão.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal (exceto a elaboração de projetos executivos de arquitetura), incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Renovação, Regularização e Baixa de Alvará de Licença de Anúncio e/ou Publicidade, temporários ou definitivos, da atividade bancária

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de licença de Anúncio e/ou Publicidade conforme descritos na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Renovação, Regularização e Baixa de Alvará de Licença de Elevador, temporários ou definitivos, da atividade bancária

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de licença de Elevador conforme descritos na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Renovação, Regularização e Baixa de Alvará de Licença / Funcionamento, temporários ou definitivos, da atividade bancária

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de licença / alvará de funcionamento conforme descrito na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Renovação, Regularização e Baixa de Alvará de Licença Sanitária / Lixo, temporários ou definitivos, da atividade bancária

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de licença sanitária/lixo conforme descrito na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Renovação, Regularização e Baixa de Alvará de Licença Ambiental, temporários ou definitivos, da atividade bancária

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de licença ambiental conforme descrito na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Obtenção, Aprovação, Renovação, Regularização e Baixa de Alvará de outras Licenças relacionadas aos imóveis, necessárias à obtenção de Alvará de Funcionamento da Unidade CAIXA ou outras solicitadas pela CAIXA

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para obtenção, renovação, regularização ou baixa de licença de Licenças relacionadas aos imóveis, necessárias à obtenção de Alvará de Funcionamento da Unidade CAIXA ou outras solicitadas pela CAIXA na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Atendimento de comunique-se ou documento equivalente, notificações, autuações e documentos afins, emitidos pelos órgãos competentes, solicitar documentos, desarquivamentos, levantamentos e outros que se fizerem necessários perante os Órgãos Públicos, Prefeituras e Cartórios, para a aprovação de demandas / processos

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para atendimento de comunique-se ou documento equivalente, notificações, autuações e documentos afins, emitidos pelos órgãos competentes, solicitar documentos, desarquivamentos, levantamentos e outros que se fizerem necessários perante os Órgãos Públicos, Prefeituras e Cartórios, para a aprovação de demandas/processos na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Requerimento de certidões junto aos Cartórios correspondentes

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para requerimento e emissão de certidões junto aos cartórios correspondentes na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

    - Averbações de atos junto aos Cartórios correspondentes

      - A CONTRATADA deverá atuar preliminarmente conforme roteiro descrito no cronograma a ser elaborado, mensalmente, pela CILOG, de acordo com os procedimentos adotados nos Municípios de abrangência.

      - Após a emissão da OS pela CAIXA, a CONTRATADA providenciará a montagem de processo e protocolamento para averbações de atos junto aos Cartórios correspondentes na demanda emitida, sendo remunerada após aprovação, retirada e entrega à CAIXA.

      - O serviço abrange todos os procedimentos necessários para tal, incluindo atualizações e cadastramentos fiscais nos órgãos competentes, e demais procedimentos necessários para a conclusão do serviço, sem remuneração extra para tal.

- ASSUNÇÃO DOS PROCESSOS

  - A CONTRATADA deverá providenciar a assunção dos processos de regularização da CAIXA, já protocolados e/ou em andamento nos órgãos públicos, adotando os procedimentos legais para tal, de acordo com a legislação correspondente.

    - Os processos passíveis de assunção de responsabilidade serão os de gênero idêntico aos constantes no Anexo I - Apêndice C.

  - A remuneração pela assunção dos processos já protocolados e em andamento nos órgãos públicos, se dará conforme Anexo I - Apêndice C deste Termo de Referência, ficando a CONTRATADA obrigada a dar prosseguimento aos referidos processos, e promover a atualização / adequação deles, se necessário, até a sua aprovação, como se por ela protocolado fosse.

    - Caso a CONTRATADA aprove as demandas assumidas, será remunerada pelo Anexo I - Apêndice C, quando da “Aprovação, retirada e entrega à CAIXA”.

  - A CONTRATADA deverá realizar pesquisa de processos nas Prefeituras dos municípios de abrangência da contratação no prazo de 90 dias, a contar da assinatura do contrato e apresentar relatório sobre a situação dos processos e plano de ação para resolução de cada processo.

  - As taxas e encargos municipais provindos da assunção dos processos ficarão por conta da CAIXA e serão pagos conforme Anexo I - Apêndice B.

- PROJETOS

  - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

    - Serviços técnicos envolvendo a elaboração e atualização de projetos, documentos e memoriais para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar local para a obtenção e/ou renovação de ACVB ou documento equivalente.

    - Na elaboração dos projetos a CONTRATADA deverá observar a conformidade com as posturas municipais e/ou outras legislações aplicáveis, obtendo as documentações preliminares exigidas e a aprovação junto aos órgãos públicos.

    - Toda documentação técnica elaborada deverá apresentar conformidade com as orientações complementares emanadas pela CAIXA, com os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessários para o atendimento aos atos normativos, à clareza e a boa técnica.

    - Na requisição de elaboração dos projetos, a CILOG encaminhará o “as built” dos projetos objeto de aprovação junto ao órgão, nos formatos a serem entregues, de acordo com a necessidade técnica de cada demanda e nível de detalhamento.

    - Os projetos serão requeridos conforme a necessidade definida pela CILOG a partir de dois tipos, sendo:

- Projeto Legal

- Revisão de Projeto

    - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), no âmbito do CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no âmbito do CAU, referentes aos projetos e documentos técnicos descritos neste item.

  - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS: APRESENTAÇÃO DE ART E RRT

    - Deverão ser apresentadas à CAIXA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, no âmbito do CREA, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT, no âmbito do CAU, do(s) responsável(is) técnico(s) da CONTRATADA, devidamente recolhidas, referentes ao conjunto dos projetos e documentos técnicos.

    - Em todas as peças técnicas deverão constar a assinatura e o número da ART/RRT do contrato, vinculada ao profissional responsável técnico pela elaboração.

    - A apresentação das ART/RRT exigidas neste item é condição necessária para que os serviços sejam considerados conferidos e liberados para faturamento.

  - PROJETO LEGAL

    - O projeto legal à concepção e à representação das informações técnicas necessárias à análise e aprovação dos projetos das diversas especialidades, com base nas exigências legais (municipal, estadual e federal) e nas normas técnicas pertinentes, pelas autoridades e órgãos competentes.

    - Este projeto tem por objetivo a obtenção do alvará, das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de construção, reforma e funcionamento da unidade CAIXA.

    - A CILOG irá fornecer os projetos “as built” e demais documentos técnicos da edificação necessários à elaboração do Projeto Legal pela CONTRATADA, para protocolo e entrada nos órgãos competentes, exceto o projeto de combate contra incêndio.

    - A remuneração do projeto de combate contra incêndio, considerando inclusive eventuais correções, ajustes, documentos e plotagens em quantidade solicitada pelos órgãos competentes, nos projetos elaborados pela CONTRATADA, está descrita no Anexo I - Apêndice B.

    - A elaboração do projeto de combate a incêndio deve contemplar os seguintes serviços técnicos, conforme exigências do CBM:

| Descrição do escopo | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico |
| --- | --- | --- |
| - Projetos e procedimentos para regularização de combate a incêndio | Civil | - Combate e Proteção Contra Incêndio |
|  | Elétrica | - Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas |

    - Está incluído no Projeto Legal o preenchimento de toda documentação solicitada pelos órgãos responsáveis pela aprovação, renovação ou regularização do AVCB ou documento equivalente, bem como a montagem do dossiê completo com o(s) projeto(s) necessário(s) plantas, especificações e formulários exigidos pelo CBM local.

      - No dossiê deverão constar dados referentes aos extintores, hidrantes, sprinklers, saídas de emergência, rotas de fuga devidamente sinalizadas, iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme, demais sinalizações pertinentes, e outros aspectos de exigências da legislação, conforme a classificação do imóvel para risco de incêndio.

      - Deverão ser elaboradas 02 (duas) vias originais do dossiê, sendo uma via que ficará com o CBM ou órgão responsável, e outra via que deverá ser entregue à CAIXA com a comprovação da aprovação e emissão do AVCB ou documento equivalente, juntamente com os arquivos em meio digital.

  - REVISÃO DE PROJETOS

    - Consiste em ajustes de projetos finalizados, tais como: projetos “as built” e projetos legais disponibilizados pela CILOG, projetos de propriedade da CAIXA que necessitem de adaptações para serem implementados em outras localidades, projetos cuja demanda inicial foi alterada após o aceite pela CAIXA, entre outros, vinculados ao objeto do Termo de Referência.

    - A remuneração da revisão está descrita no Anexo I - Apêndice B.

    - A revisão de projetos contempla também a revisão do memorial descritivo vinculado ao projeto em revisão.

    - A solicitação de Revisão de Projetos não se aplica a ajustes necessários em projetos em desenvolvimento, ou seja, antes do aceite final da CAIXA, ou em projetos com erros na sua elaboração por parte da CONTRATADA.

      - Nestes casos, a CONTRATADA deverá realizar a revisão sem a necessidade de nova emissão de ordem de serviço ou pagamento de remuneração adicional.

  - ITENS OBRIGATÓRIOS DE PROJETOS

    - A seguir serão apresentadas as especialidades de engenharia, com os respectivos itens técnicos obrigatórios para cada formato de projeto, de acordo com a necessidade técnico-financeira de cada demanda e nível de detalhamento almejado.

    - Projeto de Combate e Proteção Contra Incêndio e Pânico

      - O projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 12.693, NBR 13.714, NBR 10.897, NBR 14.100 da ABNT, ou as que vierem a substituí-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos municipais, complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA.

      - O projeto deverá ser devidamente aprovado pela CONTRATADA junto ao Corpo de Bombeiros da jurisdição da cidade do imóvel ou da cidade mais próxima, na falta de corporação no local, bem como em outros órgãos, se necessário.

      - Deverá apresentar a concepção da estrutura, das instalações em geral e de todos os componentes do projeto, sendo acompanhado dos itens abaixo:

- Projeto das instalações de conexão

- Memorial descritivo, localização, arranjo físico e diagramas

- Documentos e informações solicitados previamente pelo Corpo de Bombeiros;

- Indicação do tipo, capacidade e localização dos extintores

- Detalhamentos conforme exigências do Corpo de Bombeiros para a aprovação;

- Sinalização de prevenção e combate a incêndio (segurança, alerta, emergência, proibição, rota de fuga etc.)

- Elaboração de Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico

- Projeto isométrico por ambiente, indicando as instalações de água fria se for exigido pelo Corpo de Bombeiros.

- Projeto de iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros

    - Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

      - O projeto de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5.419 da ABNT, ou a que vier substitui-la, com as normas do Corpo de Bombeiros local e complementado com orientações e instruções adicionais fornecidas pela CAIXA.

- Descrição do sistema de proteção contra descargas atmosféricas que poderá ser do tipo Franklin, Gaiola de Faraday ou híbrido (Franklin e Gaiola de Faraday), ficando a critério do Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA a melhor utilização em conformidade com a tipologia do edifício

- No projeto do aterramento, deverá ser contemplada a construção de malha equipotencializada em ponto comum conforme exigências do Corpo de Bombeiros

- Informações e detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos conforme exigências do Corpo de Bombeiros

- Memorial de cálculo baseado na tipificação da proteção e no índice da região conforme exigências do Corpo de Bombeiros

      - É permitida a subcontratação do projeto de SPDA com profissional tecnicamente habilitado.

  - OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS - OST

#### O OST poderá ser utilizado para a elaboração de projetos técnicos diversos de engenharia e arquitetura necessários para execução do objeto (regularização da edificação), desde que não esteja enquadrado em nenhum outro procedimento técnico previsto no Termo de Referência.

    - Não é permitida a utilização de OST para projetos técnicos que não sejam necessários para a regularização da edificação, ou seja, que sejam necessários para o cumprimento dos serviços descritos neste Anexo I - Apêndice A.

    - É permitida a subcontratação de OST com profissionais tecnicamente habilitados.

- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS, PEÇAS TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS

  - ORIENTAÇÕES GERAIS

    - Os projetos, memoriais e demais peças técnicas deverão ser apresentadas em meio digital em plataforma de arquivos de serviço “cloud” (nuvem) – ref. Sharepoint/OneDrive Microsoft ou compatível.

      - A plataforma deve ter controles de acesso via usuário e senha, perfis de acesso para diversos tipos de usuários.

      - A CONTRATADA deve manter o serviço durante toda a vigência do contrato.

    - Os arquivos digitais dos serviços e projetos também deverão ser entregues no formato “.PDF”, assinados eletronicamente pelos Responsáveis Técnicos, sendo que as assinaturas eletrônicas deverão ser feitas com certificação digital padrão ICP Brasil.

    - Todos os documentos deverão conter o número da ART/RRT a que estão vinculados, data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador técnico sob assinatura identificadora.

    - Todas as laudas dos documentos deverão conter a logomarca da CONTRATADA e da CAIXA, bem como numeração sequencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.

    - Poderão ser solicitadas cópias impressas em papel para apresentação e aprovação em órgãos públicos, conforme exigências locais.

      - As cópias impressas deverão conter o timbre da CONTRATADA e o timbre padrão da CAIXA, devendo ser rubricadas pelo Responsável Técnico.

      - As cópias impressas, quando solicitadas, deverão ser plotadas em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatura e identificação do responsável técnico pela elaboração do mesmo e do coordenador técnico da CONTRATADA.

      - O tamanho das pranchas deverá obedecer aos padrões de prancha definidos pela ABNT.

    - Todos os arquivos encaminhados por meio de correio eletrônico deverão ser compactados previamente.

    - A identificação dos arquivos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo:

      - Formato geral: UU_NNN_EEE_ V_ XX_AB.ext, onde:

- UU:	Código resumido do tipo de unidade pela combinação de duas ou três letras, no seguinte formato:

  - AG 	= agência

  - PA 	= posto de atendimento bancário

  - PAT 	= posto de atendimento temporário

  - PAE 	= posto de atendimento eletrônico

  - AM 	= área meio

  - ED 	= edifício sede

  - AQ 	= prédio arquivo

  - CPD 	= prédio CPD

- NNN: 	Sigla de identificação da unidade formada pela combinação de três letras, informada pela CAIXA. Ex.: Ag. Conjunto Nacional = CJN

- EEE:	Especialidade de projeto/serviço pela combinação de três ou quatro letras, no seguinte formato:

  - LEG 	= projeto legal

  - AIC 	= anti-incêndio

  - SPD 	= SPDA

  - LMT 	= luminotécnico

- V:	Identificador da versão do arquivo formado pela data na seguinte ordem aaaa_mm (ex: 2022_02)

- XX:	Numeração sequencial da ordem dos arquivos com dois dígitos. (Exemplo: 01, 02, 03...)

- AB:	Nomenclatura fixa “AB” que deverá ser utilizada apenas nos arquivos referentes a projetos “as built”

- EXT:	Extensão do Arquivo.

      - O rótulo (carimbo) deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome do cliente (CAIXA – Caixa Econômica Federal)

- Logomarca da CONTRATADA

- Identificação da dependência da CAIXA objeto do serviço

- Endereço completo do imóvel

- Título do projeto

- Especialidade do projeto

- Assunto da prancha e referência (Planta – Pavimento Térreo, Cortes – X-X’, Fachada, indicação de Norte etc.)

- Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formato padronizado

- Número da prancha no formato sequência/quantidade total (01/03, 02/03...)

- Data da elaboração do projeto (DD/MM/AAAA)

- Campo para assinatura do proprietário

- Campo com assinatura do(s) Responsável(is) Técnico(s) com identificação do nome completo, número do registro no conselho profissional pertinente, endereço e telefone)

- Especialidade

- Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.).

    - Os arquivos digitais relativos à documentação técnica produzida deverão ser agrupados por especialidade em pastas distintas.

      - Os arquivos de pranchas técnicas devem ser distintos por especialidade e por prancha.

      - Os edifícios com mais de 1 (um) pavimento deverão constar em um único arquivo, que seja configurado para permitir a manipulação de cada pavimento de forma isolada.

  - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE DESENHOS EM CAD

    - Os projetos deverão ser executados em programa AUTOCAD FULL versão 2016 ou anterior, apresentados em extensão “.DWG” e “.PDF”;

    - Na hipótese de utilização de software em versão superior, os arquivos de desenhos deverão ser salvos em formato compatível com a versão 2016 (extensão “.DWG”);

      - Não serão acatados arquivos com extensão “.DXF”;

      - O tipo de fonte a ser utilizada será a “ARIAL”;

      - A unidade básica do desenho será centímetro (cm);

    - As pranchas deverão ser plotadas em padrão de cor monocromático e, portanto, todas as legendas criadas nos desenhos devem ser passíveis de visualização e distinção de forma independente da cor.

    - A relação de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e versão do software devem também ser indicadas nas notas do projeto.

      - O esquema dos layers deve seguir a tabela abaixo:

| Esquema Geral de Layers |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | LAYER |  | COR TELA (Tipo de linha) | COR PLOT | ESP mm | ASSUNTO |
| ARQUITETURA | ARQ- | ALV | 6-magenta | 7 | 0,6 | Alvenaria |
|  | ARQ- | COB | 3-green | 7 | 0,3 | Elementos de Cobertura, telhas, calhas e rufos |
|  | ARQ- | CVI | 2-yellow | 7 | 0,2 | Elementos de Comunicação Visual |
|  | ARQ- | CLI | 4-cyan | 7 | 0,4 | Elementos de Ar Condicionado |
|  | ARQ- | CON | 9 | 1 | 0,2 | Elementos a CONSTRUIR em Projetos Executivos |
|  | ARQ- | COR | 2-yellow | 7 | 0,2 | Corrimão e Guarda-Corpo |
|  | ARQ- | DEM | 40 (hidden) | 40 | 0,1 | Elementos a DEMOLIR em Projetos Executivos |
|  | ARQ- | DIV | 3-green | 7 | 0,3 | Divisórias Leves (exceto gesso e vidro temperado) |
|  | ARQ- | EQP | 2-yellow | 7 | 0,2 | Equipamentos Fixos (Elevadores, ar cond., racks, no breaks, etc.) |
|  | ARQ- | ESC | 1-red | 7 | 0,1 | Escadas e Rampas |
|  | ARQ- | ESQ | 2-yellow | 7 | 0,2 | Esquadrias (portas, janelas, caixilhos etc.) |
|  | ARQ- | EST | 7-white | 7 | 0,7 | Elementos Estruturais (pilares, vigas, laje, bloco etc.) |
|  | ARQ- | FOR | 1-red | 7 | 0,1 | Forros |
|  | ARQ- | GES | 4-cyan | 7 | 0,4 | Divisórias em Gesso (Drywall) |
|  | ARQ- | MET | 2-yellow | 7 | 0,2 | Grades, portões, brises e outros elementos metálicos |
|  | ARQ- | LUM | 3-green | 7 | 0,3 | Luminárias e outros elementos de Instalações Elétricas |
|  | ARQ- | MOB | 2-yellow | 7 | 0,2 | Mobiliário |
|  | ARQ- | PIS | 1-red | 7 | 0,1 | Pisos |
|  | ARQ- | PRJ | 1-red (hidden2) | 7 | 0,1 | Projeções gerais (elementos ocultos na vista atual) |
|  | ARQ- | SAN | 2-yellow | 7 | 0,2 | Peças sanitárias, louças e metais |
|  | ARQ- | VEG | 64 | 64 | 0,1 | Vegetação genérica |
|  | ARQ- | VID | 1-red | 7 | 0,1 | Vidro |
|  | ARQ- | X01 | 1-red | 7 | 0,1 | Outros elementos impressos com esp. 0,1 mm (*) |
|  | ARQ- | X02 | 2-yellow | 7 | 0,2 | Outros elementos impressos com esp. 0,2 mm (*) |
|  | ARQ- | X03 | 3-green | 7 | 0,3 | Outros elementos impressos com esp. 0,3 mm (*) |
|  | ARQ- | X04 | 4-cyan | 7 | 0,4 | Outros elementos impressos com esp. 0,4 mm (*) |
|  | ARQ- | X05 | 5-blue | 7 | 0,5 | Outros elementos impressos com esp. 0,5 mm (*) |
|  | ARQ- | X06 | 6-magenta | 7 | 0,6 | Outros elementos impressos com esp. 0,6 mm (*) |
|  | ARQ- | X07 | 7-white | 7 | 0,7 | Outros elementos impressos com esp. 0,7 mm (*) |
|  | ARQ- | X09 | 9 | 7 | 1 | Outros elementos impressos com esp. 1 mm (*) |
|  | ARQ- | X010 | 10 | 7 | 1,2 | Outros elementos impressos com esp. 1,2 mm (*) |
| ANOTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS | GRF- | ARE | 7-white | 7 | 0,8 | Cálculos de área |
|  | GRF- | CTA | 8 e 2 | 8 e 7 | 0,1 | Cotas - Linhas: 44781 (tela/plot.) e Textos: 44744 |
|  | GRF- | EXO | 8 (dashdot) | 1 | 0,1 | Eixos organizacionais e estruturas/amarração de projeto |
|  | GRF- | FLH | 1-red | 7 | 0,1 | Desenho da Folha e Carimbo |
|  | GRF- | HTC | 253 | 253 | 0,1 | Hachuras |
|  | GRF- | LEG | 2-yellow | 7 | 0,2 | Legendas, anotações, tabelas etc. |
|  | GRF- | SMB | 6-magenta | 7 | 0,6 | Indicação de detalhes, nomes de desenho, símbolos etc. |
|  | GRF- | TMP | 161 | 161 | 0,2 | Linhas de construção, ensaios temporários etc. |
|  | GRF- | TXT1 | 1-red | 7 | 0,1 | Demais textos com espessura 0,1 mm (*) |
|  | GRF- | TXT2 | 2-yellow | 7 | 0,2 | Demais textos com espessura 0,2 mm (*) |
|  | GRF- | TXT4 | 4-cyan | 7 | 0,4 | Demais textos com espessura 0,4 mm (*) |
|  | GRF- | TXT6 | 6-magenta | 7 | 0,6 | Demais textos com espessura 0,6 mm (*) |
| PAISAGISMO | PSG- | ARV | 64 | 64 | 0,2 | Árvores |
|  | PSG- | ARB | 102 | 102 | 0,1 | Arbustos |
|  | PSG- | GRA | 94 | 94 | 0,1 | Gramados |
|  | PSG- | RAS | 92 | 92 | 0,1 | Forração |
|  | PSG- | PLT | 64 | 64 | 0,1 | Outras plantas genéricas |
| ESTRUTURA E FUNDAÇÕES | EST- | BLO | 7-white | 7 | 0,8 | Bloco |
|  | EST- | EST | 7-white | 7 | 0,8 | Estaca |
|  | EST- | LAJ | 7-white | 7 | 0,8 | Laje |
|  | EST- | MET | 4-cyan | 7 | 0,4 | Estruturas metálicas |
|  | EST- | PIL | 7-white | 7 | 0,8 | Pilar |
|  | EST- | VIG | 7-white | 7 | 0,8 | Viga |
| (*) Somente para elementos que não se enquadrem nas demais categorias/layers definidos. |  |  |  |  |  |  |