MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE DE ESTUDOS

(  x ) Planejamento da Contratação

(     ) Consultoria Jurídica

(     ) Seleção de Fornecedor

(     ) Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição: Estudo preliminar deficiente.

| Probabilidade |  | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| l.1 | 1. Atraso no planejamento da contratação; 2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativos e/ou técnico; 3. Não cumprimento do cronograma de contratação, motivado pela falta de tempo para preparação da contratação; e 4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| l.2 | 1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; 2. Melhor distribuição de tarefas aos membros da equipe; 3. Reuniões periódicas para acompanhamento do cronograma; e 4. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos. |  | Coordenação-Geral de Articulação e Contratos (CGARC) e Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações (CGPEO) |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| l.3 | 1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação; e 2. Criar força tarefa para executar com prioridade todas as fases remanescentes até a contratação. |  | Equipe de planejamento da contratação. |

RISCO 02

Descrição: Termo de Referência deficiente ou inconsistente.

| Probabilidade |  | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 2.1 | 1. Especificação com inconsistências técnicas; 2. Elaboração do Termo de Referência com ausência de itens normativamente previstos; e 3. O Projeto Básico não corresponder integralmente ao que foi levantado nos ETP. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 2.2 | 1. Revisão da minuta do Termo de Referência. 2. Aumentar o número de integrantes na área requisitante. 3. Pesquisa em contratos semelhantes. 4. Capacitar a equipe que elabora a especificação. 5. Uso de modelos preestabelecidos. 6. Seguir os normativos legais pertinentes. |  | Requisitante e Equipe de planejamento |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 2.3 | 1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação. |  | Requisitante e Equipe de planejamento |

RISCO 03

Descrição: Estimativa inadequada de preços.

| Probabilidade |  | ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 3.1 | 1. Impedimento de continuidade na contratação. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 3.2 | 1. Treinamento e capacitação dos servidores; 2. Embasar a pesquisa de preços segundo o normativo correlato, e 3. Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico. |  | Requisitante e Equipe de planejamento |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 3.3 | 1. Reexame dos documentos preparatórios da contratação; e 2. Refazer/ampliar a pesquisa de preços |  | Requisitante e comissão de planejamento |

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(     ) Planejamento da Contratação(consultoria Jurídica

(     ) Consultoria Jurídica

(  X ) Seleção de Fornecedor

(     ) Gestão do Contrato

RISCO 04

Descrição: Atraso na emissão de Nota de Empenho.

| Probabilidade |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 5.1 | 1. Inexistência de prestação do serviço. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 5.2 | 1. Acompanhar o cronograma do processo de contratação, provocando as áreas responsáveis pelas ações sempre que necessário. 2. Acompanhamento pari passu nas instâncias administrativas do FNDE. |  | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações (CGPEO) |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 5.3 | 1. Solicitar prioridade no processo de emissão de Nota de Empenho. |  | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações (CGPEO) |

RISCO 05

Descrição: Sobrepreço na contratação.

| Probabilidade |  | ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 6.1 | 1. Dano ao erário. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 6.2 | 1. Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior a assinatura do contrato, tomando por base o preço cobrado pela futura contratada em outros locais em que presta serviço semelhante. |  | Requisitante/ Equipe de planejamento/ Equipe de licitação |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 6.3 | 1. Notificar a equipe de licitação e compras. |  | Requisitante/ Equipe de planejamento/ Equipe de licitação |

FASE DE GESTÃO DE CONTRATO

(    ) Planejamento da Contratação

(    ) Consultoria Jurídica

(    ) Seleção de Fornecedor

(  x ) Gestão do Contrato

RISCO 06

| Descrição: Execução do objeto contratual em desacordo com a nota de empenho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alto |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 7.1 | 1. Dano ao erário.. |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 7.2 | 1. Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta. 2. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de problema na execução. |  | Gestão e Fiscalização do Contrato |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| l. | 1. Informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. |  | Fiscalização do Contrato |

RISCO 07

| Descrição: Execução contratual |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alto |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 8.1 | 1. Atrasos no Cronograma; 2. Mudanças no Escopo do Projeto; 3. Problemas de Comunicação. |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 8.2 | 1. Planejamento Detalhado: Desenvolver um plano de projeto detalhado, identificando todas as atividades e seus prazos. 2. Monitoramento Proativo: Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar o progresso e identificar possíveis atrasos antecipadamente. 3. Engajamento das Partes Interessadas: Envolver todas as partes interessadas desde o início para assegurar alinhamento. 4. Reuniões Regulares: Realizar reuniões regulares de atualização e alinhamento. |  | Requisitante / Equipe de Planejamento / Equipe de Licitação |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 8.3 | 1. Plano de Contingência: Desenvolver um cronograma detalhado com folgas para atrasos e identificar atividades críticas. 2. Monitoramento e Revisão: Revisar periodicamente o progresso e ajustar o cronograma conforme necessário. 3. Plano de Comunicação: Estabelecer um plano de comunicação claro com canais e frequências definidos. 4. Documentação e Registro: Manter registros detalhados de todas as comunicações e decisões. |  | Requisitante / Equipe de Planejamento / Equipe de Licitação |

RISCO 08

| Descrição: Planejamento Contratual. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alto |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |
| 8.1 | 1. Falhas na Identificação de Riscos; 2. Conformidade Legal e Regulatória; 3. Falta de Alinhamento das Partes Interessadas |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 8.2 | 1. Revisão Contínua: Revisar e atualizar o registro de riscos regularmente. 2. Monitoramento Regulatória: Manter-se atualizado sobre mudanças em leis e regulamentações. 3. Reuniões de Alinhamento: Realizar reuniões regulares de alinhamento para garantir que todos estejam na mesma página. |  | Requisitante / Equipe de Planejamento / Equipe de Licitação |
| Id. | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 8.3 | 1. Atualização Contínua: Atualizar regularmente o registro de riscos e os planos de mitigação. 2. Comunicação com Reguladores: Manter uma comunicação aberta e proativa com reguladores para resolver questões de conformidade. 3. Comunicação Transparente: Aumentar a transparência na comunicação e no compartilhamento de informações. |  | Requisitante / Equipe de Planejamento / Equipe de Licitação |

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Guilherme Moreira De Carvalho Integrante Requisitante e/ou Técnico Titular Matrícula SIAPE 1747512 (documento assinado eletronicamente) Paulo Fillipe da cunha silva Integrante Requisitante e/ou Técnico Titular Matrícula SIAPE 1698359 (documento assinado eletronicamente)