ANEXO II - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)

1-DA DEFINIÇÃO

1.1.Este documento apresenta os critérios de avaliação da qualidade dos serviços, identificando indicadores, metas, mecanismos de cálculo, forma de acompanhamento e adequações de pagamento por eventual não atendimento das metas estabelecidas.

1.1.Este anexo é parte indissociável do Contrato.

2-DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CÁLCULO

2.1.Os serviços e produtos da CONTRATADA serão avaliados por meio de 3 (três) indicadores de qualidade:

2.1.1.Tempo de resposta às solicitações da contratante;

2.1.2.Atendimento dos critérios de sustentabilidade ambiental na execução do serviço;

2.1.3.Qualidade dos serviços prestados;

2.2.Aos indicadores serão atribuídos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas abaixo.

2.3.Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferença está relacionada à essencialidade do indicador para a qualidade dos serviços.

2.4.A pontuação final de qualidade dos serviços pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem), correspondentes respectivamente às situações de serviço desprovido de qualidade e serviço com qualidade elevada.

2.5.As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cálculo da pontuação de qualidade.

| INDICADOR 1 - TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |
| Finalidade | Mensurar o atendimento a todas as exigências diligenciadas pela equipe de fiscalização contratual |  |
| Meta a cumprir | Até dia útil posterior à solicitação |  |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |  |
| Forma de acompanhamento | Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros |  |
| Periodicidade | Por evento/solicitação à contratante |  |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior a meta |  |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |  |
| Faixas de ajuste no pagamento | Sem atrasos = 10 Pontos; |  |
|  | 1 resposta com atraso = 8 Pontos; |  |
|  | 2 respostas com atraso = 5 Pontos; |  |
|  | 3 respostas com atraso = 2 Pontos; |  |
|  | 4 respostas ou mais com atraso = 0 Pontos. |  |
| Sanções | Ver item de sanções do TR. |  |
| Observações | A equipe de fiscalização deverá informar à CONTRATADA sempre que houver o registro de ocorrências no livro. O que se busca com esse indicador é obter ciência e comprometimento quanto à resolução das demandas levantadas pela contratante o mais breve possível, mesmo que a resolução definitiva de determinada demanda se dê em maior tempo. |  |
| INDICADOR 2 - ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |
| Finalidade | Mitigar os impactos ambientais decorrentes da execução do serviço |  |
| Meta a cumprir | Nenhuma ocorrência no mês |  |
| Instrumento de medição | Constatação formal de ocorrências |  |
| Forma de acompanhamento | Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro de registros |  |
| Periodicidade | Por evento/constatação |  |
| Mecanismo de Cálculo | Verificação da quantidade de ocorrências registradas no mês de referência |  |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |  |
| Faixas de ajuste no pagamento | Sem ocorrências = 10 pontos; |  |
|  | 1 ocorrência = 8 Pontos; |  |
|  | 2 ocorrências = 5 Pontos; |  |
|  | 3 ocorrências = 2 Pontos; |  |
|  | 4 oumaisocorrências = 0 pontos; |  |
| Sanções | Ver item de sanções do TR. |  |
| Observações | Ressalta-se a importância desse indicador no tocante a conscientização dos empregados da contratada na utilização adequada dos recursos disponibilizados, bem como o fornecimento de materiais que apresentam baixo impacto ambiental. |  |
| INDICADOR 3 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |
| Finalidade | Garantir o nível de qualidade global na prestação do serviço |  |
| Meta a cumprir | Prestação do serviço conforme todos os critérios elencados no TR, Edital de Licitação, Contrato e anexos. |  |
| Instrumento de medição | Pesquisa de satisfação por meio de formulário eletrônico |  |
| Forma de acompanhamento | Aplicação mensal de pesquisa de satisfação |  |
| Periodicidade | Mensal |  |
| Mecanismo de Cálculo | Descrita na Planilha de Avaliação da Qualidade dos Serviços prestados – Limpeza e Conservação |  |
| Início de Vigência | A partir do início da prestação do serviço |  |
| Faixas de ajuste no pagamento | De 0 a 25 Pontos conforme resultados da pesquisa |  |
| Sanções | Ver item de sanções do TR. |  |

3-FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1.As pontuações de qualidade devem ser totalizadas para o mês de referência, conforme métodos apresentados nas tabelas acima.

3.2.A aplicação dos critérios de averiguação da qualidade resultará em uma pontuação final no intervalo de 0 a 100 pontos, correspondente à soma das pontuações obtidas para cada indicador, conforme fórmula abaixo:

| Pontuação total do serviço = Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2” + Pontos “Indicador 3” + Pontos “Indicador 4” + Pontos “Indicador 5”. |  |
| --- | --- |

3.3.Os pagamentos devidos, relativos a cada mês de referência, devem ser ajustados pela pontuação total do serviço, conforme tabela e fórmula apresentadas abaixo:

| Faixas de pontuação de qualidade da ordem de serviço | Pagamento devido | Fator de Ajuste de nível de serviço |
| --- | --- | --- |
| De 80 a 100 pontos | 100% do valor previsto | 1,00 |
| De 70 a 79 pontos | 97% do valor previsto | 0,97 |
| De 60 a 69 pontos | 95% do valor previsto | 0,95 |
| De 50 a 59 pontos | 93% do valor previsto | 0,93 |
| De 40 a 49 pontos | 90% do valor previsto | 0,90 |
| Abaixo de 40 pontos | 90% do valor previsto mais multa | 0,90 + Avaliar necessidade de aplicação de multa contratual |

Valor devido por ordem de serviço = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nível de serviço)]

3.4. A avaliação abaixo de 40 pontos por três vezes ensejará em rescisão do contrato.

4-CHECK LIST PARA A AVALIAÇÃO DE NÍVEL DOS SERVIÇOS

| INDICADOR | CRITÉRIOS/FAIXAS DE PONTUAÇÃO | PONTOS | AVALIAÇÃO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Tempo de resposta às solicitações da contratante | Sem atrasos | 13,00 | 33,33 |
|  | 1 resposta com atraso | 10,00 |  |
|  | 2 respostas com atraso | 6,00 |  |
|  | 3 respostas com atraso | 4,33 |  |
|  | 4 respostas ou mais com atraso | 0 |  |
| 2 – Atendimento dos critérios de sustentabilidade ambiental na execução do serviço | Sem ocorrências | 13,00 | 33,33 |
|  | 1 ocorrência | 10,00 |  |
|  | 2 ocorrências | 6,00 |  |
|  | 3 ocorrências | 4,33 |  |
|  | 4 ou mais ocorrências | 0 |  |
| 3 – Qualidade dos services prestados | Conforme resultados da pesquisa | 0 – 33,33 | 33,33 |
| PONTUAÇÃO TOTAL |  |  | 100 |