ANEXO V – MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

(Avaliação da qualidade dos serviços)

| Indicador |  |
| --- | --- |
| GRUPO I - SERVIÇO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS . |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Atender as demandas de mudança de layout das ALA Marcílio Dias 4º e 6º Andar do Comando Militar do Leste conforme necessidades no prazo de vigência da ata. |
| Meta a cumprir | Serviços deverão ser atendidos dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis. |
| Instrumento de medição | Ordem de Serviço (OS) |
| Forma de acompanhamento | Mediante apresentação das OS ao setor requisitante |
| Periodicidade | Conforme a solicitação |
| Mecanismo de Cálculo | Cada OS será verificada e será valorada individualmente por dias de atraso |
| Início da Vigência | Data da emissão do empenho |
| Faixas de ajuste no pagamento | Até 1 dia de atraso = pagamento integral do serviço. De 2 a 4 dias de atraso = desconto de 5% no valor do item. De 5 a 9 dias de atraso = desconto de 15% no valor do item. De 10 a 29 dias de atraso = desconto de 20% no valor do item. A partir de 30 dias de atraso = desconto de 50% no valor do item. |
| Sanções | 20% das solicitações acima de 4 dias de atraso = multa de 10% 30% das solicitações acima de 30 dias de atraso = multa de 10% + rescisão contratual |
| Observações | No caso de multas a multa será garantida ampla defesa e contraditório. |