MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

GERENCIAMENTO DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TRÊS GRUPOS GERADORES DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD).

- OBJETIVOS

- Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;

- Avaliar os riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

- Tratar os riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências.

- Após o tratamento dos riscos inaceitáveis, definir ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e

- Definir os responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

- MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

| RISCO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA MAL ESPECIFICADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Problemas na Gestão do Contrato e Execução dos Serviços |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2 | Enviar Termo de Referência para empresas do ramo para orçamentação e análise da aceitação de mercado |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Elaboração de novo Termo de Referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual |  | Equipe de Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 02 - CONTRATAÇÃO NÃO SER CONCLUÍDA ANTES DO PRAZO PREVISTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Possibilidade de o HNMD ficar sem a prestação de serviço |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Dar celeridade na execução do planejamento da contratação |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2 | Dar celeridade no processo licitatório |  | Divisão de Aquisição |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Contratação emergencial de empresa especializada até o término do processo licitatório |  | Equipe de Planejamento da Contratação, Departamento de Engenharia e Ordenador de Despesas |

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação

(X) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

| RISCO 01 - EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME COM ANTECEDENTES DUVIDOSOS QUANTO À QUALIDADE DO SERVIÇO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Contratação frustrada com não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência, evitando a possibilidade de contratação de empresas “aventureiras”/amadoras |  | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe Técnica |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato |  | Equipe de Fiscalização, Gerência de Contratos e Ordenador de Despesas |

| RISCO 02 - EMPRESA COM INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA CUMPRIR CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Empresa executar o contrato com pendências e/ou atrasos. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital |  | Divisão de Aquisição e Contrato |
| 2 | Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado em contrato |  | Divisão de Finanças |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato. |  | Equipe de Fiscalização, Gerência de Contratos e Ordenador de Despesas |

| RISCO 03 - EMPRESA REALIZAR PROPOSTA INEXEQUÍVEL NO CERTAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Possibilidade de contratação de empresa a qual não execute integralmente o contrato |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Realizar estimativa de custos minuciosa |  | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe Técnica |
| 2 | Realizar análise da proposta de preços incluindo diligências e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos |  | Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe Técnica |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato. |  | Equipe de Fiscalização, Gerência de Contratos e Ordenador de Despesas |

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

| RISCO 01 - MÁ EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONTRATADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a execução do serviço |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Incluir no contrato Índices de Medição de Resultado (IMR’s) afim de garantir a qualidade da prestação do serviço, caso seja aplicável ao objeto. |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| 2 | Aplicação de Notificações |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Sanções Administrativas previstas em Lei e em caso de continuidade rescisão do contrato |  | Equipe de Fiscalização do Contrato, Gerência de Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 02 - ACIDENTES/INCIDENTES DE TRABALHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Danos materiais, físicos e morte |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Fiscalizar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletivos (EPC) dos funcionários da contratada |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| 2 | Fiscalizar a execução da manutenção preventiva e equipamentos de segurança pela contratada |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| 3 | Cobrar treinamentos de segurança e procedimentos seguros de trabalho |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| 4 | Cobrar vistoria do segurança do trabalho em serviços que possibilitem riscos de acidentes/incidentes |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Atendimento na urgência do HNMD em caso de vítimas de acidentes |  | HNMD |

| RISCO 03 - NÃO REGULARIZAÇÃO FISCAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Irregularidade Fiscal |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Verificação do registro da empresa e de seu cadastro |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo |  | Equipe de Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 04 - NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PELA CONTRATADA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Impossibilidade de renovação contratual |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual |  | Equipe de Fiscalização do Contrato |
| 2 | Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção. |  | Equipe de Fiscalização do Contrato, Gerência de Contratos e Ordenador de Despesas |

Rio de Janeiro, em _____ de _________________de 2022.

____________________________________ FERNANDO DE AMORIM SEABRA Primeiro-Tenente (EN) Encarregado da Divisão de Engenharia Elétrica