MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA – CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo Administrativo n. (63514.000438/2023-12)

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

Contratação de Serviço de Engenharia visando a elaboração de projeto de arquitetura e projetos complementares, orçamento, cronograma físico-financeiro e demais documentos necessários à contratação de obra de modernização da Divisão de Municiamento do Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração de Projeto de Arquitetura e Projetos Complementares, Orçamentos, Cronograma e demais documentos necessários à contratação das obras de modernização da Divisão de Municiamento do CeIMPL. | 78 - Estudos e Projetos de Arquitetura | Serviço | 1 | R$ 61.508,82 |

  - O prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro, anexo deste Termo de Referência, contados da data da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 61.508,82 (sessenta e um mil quinhentos e oito reais e oitenta e dois centavos).

  - Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

  - O proponente, ou, havendo dispensa eletrônica, aquele que estiver mais bem colocado na disputa, deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

- 2	    FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, 			    inciso 	XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

  - A fundamentação da contratação e seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, da Lei n. 14.133/2021).

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’ da Lei nº 14.133/21)

  - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

    - Critérios de sustentabilidade são os métodos utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico.

    - A CONTRATADA deverá, na prestação dos serviços, atender a legislação e normas vigentes quanto à garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados.

    - A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações), na Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, legislações ambientais e no que couber para realizar a prestação dos serviços contratados.

    - É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execução dos serviços, especificamente na indicação de materiais e formas construtivas eventualmente constantes nos projetos e demais documentos a serem elaborados.

    - A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que da prestação dos seus serviços não decorra qualquer degradação ao meio ambiente.

    - Adoção, na medida do possível, do design sustentável, priorizando a qualidade de vida dos usuários, inclusão e economia no consumo de energia e água.

    - Atendimento, no que couber, dos demais critérios de sustentabilidade nas áreas ambiental, econômica e social.

  - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

    - É vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação, a qual consiste nas seguintes atividades: elaboração dos projetos arquitetônicos, memoriais descritivos, acessibilidade e coordenação e compatibilização dos Projetos. A elaboração dos projetos complementares, orçamentação (incluindo mapa de cotações, composição de custos, curva ABC, cronograma físico-financeiro, etc) são atividades passíveis de subcontratação.

    - A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

    - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. Todos os profissionais responsáveis pelas elaborações de projetos, sejam eles vinculados diretamente à empresa CONTRATADA ou mediante subcontratação, deverão apresentar as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs).

  - Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

    - Trata-se de serviço de natureza intelectual com possibilidade remota de causar danos financeiros significativos à Administração.

    - O Objeto sofrerá diversas avaliações antes de sua entrega final. Essas avaliações são condicionantes para o pagamento de cada etapa, já configurando uma espécie de garantia para a administração.

- VISTORIA

  - A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 15:00 horas.

  - Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

    - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

    - Previamente à vistoria, é necessário que as empresas enviem os dados de todos os visitantes (nome completo, identidade e CPF) e seus respectivos veículos (número da placa, cor e modelo) para os emails: henry.rios@marinha.mil.br e thales.almendro@marinha.mar.mil.

    - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

- MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei nº 14.133/2021).

  - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    - Data para início da execução do objeto: em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato.

    - Previamente à execução dos serviços, deverá ser realizada uma reunião, de preferência no local onde será realizada a obra de reforma, com a presença da Fiscalização e dos responsáveis técnicos da CONTRATADA, para coordenação da execução e da fiscalização do contrato, conforme item 8.1.10 deste instrumento.

    - Local de prestação de serviço: os serviços serão realizados nas dependências da CONTRATADA (ou subcontratada, caso autorizado), sendo permitidas visitas ao local da futura obra de reforma (Divisão de Municiamento do Centro de Intendência da Marinha - CeIMPL) quantas vezes forem necessárias para o reconhecimento da situação e das peculiaridades da edificação. As eventuais visitas à edificação ocorrerão na presença de representante da Fiscalização.

    - Os serviços a serem realizados deverão seguir a sequência constante no cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA na sessão pública, podendo este ser ajustado com consentimento da fiscalização/gestão do contrato. Os serviços deverão ser distribuídos em etapas, as quais deverão ser entregues à fiscalização, assim que concluídas, para análise e considerações. Caso a fiscalização identifique a necessidade de correções nos materiais entregues de cada etapa, a CONTRATADA deverá, em prazo definido pela fiscalização, efetuar as correções e fazer nova entrega, para só então iniciar os procedimentos de recebimento.

    - Deverão ser realizadas reuniões periódicas entre a fiscalização e a CONTRATADA, com a presença dos responsáveis técnicos por cada modalidade do Projeto Básico, com a finalidade de dirimir dúvidas e apresentar soluções, com a periodicidade a ser definida pela fiscalização ou mediante solicitação da CONTRATADA, conforme item 8.1.13 deste instrumento.

    - Etapa: período temporal em que são definidas a elaboração e a entrega de um conjunto de atividades previamente listadas.

  - Cronograma de realização dos serviços: a CONTRATADA deverá disponibilizar durante a data da sessão pública o cronograma físico-financeiro, com as etapas e valores de realização dos serviços, objeto da presente contratação. O prazo para a realização de todos os serviços contratados é de 195 (cento e noventa e cinco) dias. Os 30 (trinta) dias seguintes se referem a prazos relacionados ao recebimento provisório e definitivo do objeto.

  - A CONTRATADA deverá obedecer às etapas descritas no cronograma físico-financeiro, podendo passar à etapa seguinte somente após a conclusão e entrega final da etapa em curso ou se autorizada pela fiscalização do contrato. A etapa só é totalmente concluída e passível de recebimento pela CONTRATADA quando todos os serviços programados para tal etapa forem concluídos, entregues e recebidos pela fiscalização. Somente em situações devidamente justificadas e após análise e concordância da fiscalização, poderão ser realizados pagamentos proporcionais de uma determinada etapa sem que todas as programações desta tenham sido entregues.

- INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

  - A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

    - A edificação para a qual serão desenvolvidos os projetos e demais documentos técnicos é existente e operacional.

    - A visita técnica, apesar de facultativa, é de considerável importância para o melhor dimensionamento da proposta de preços.

    - Para as fases iniciais após a contratação, será necessária a confirmação “in loco” de todas as medidas da atual edificação, suas características construtivas, envolvendo todas as disciplinas de projeto.

    - Os projetos finais devem ser elaborados em tecnologia 3D, sem necessidade de renderização, com uso de software de escolha da Contratada, e em 2D, formato CAD.

    - O coordenador de projeto deverá conciliar todos os projetos envolvidos para verificação e solução de interferências entre as disciplinas.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21).

  - ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

    - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

    - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

    - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

      - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

      - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

    - ACONTRATADA deverá indicar e manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

      - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º), no prazo indicado pelo fiscal.

    - ACONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

    - ACONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

    - Somente aCONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

      - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

    - As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

    - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

    - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º).

    - Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

    - Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

    - Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

      - Comunicações semanais, de acordo com a periodicidade definida pela fiscalização ou mediante solicitação da CONTRATADA, por e-mail ou reuniões virtuais para o acompanhamento das entregas das etapas do cronograma;

      - Comunicações semanais, de acordo com a periodicidade definida pela fiscalização ou mediante solicitação da CONTRATADA, para deliberações técnicas das soluções para os diversos projetos e documentos a serem elaborados;

      - Comunicações para esclarecimentos quanto ao funcionamento do órgão de modo a colaborar para a elaboração de projetos compatíveis com as atividades realizadas pelo CONTRATANTE.

  - DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

    - As medições serão realizadas conforme as etapas do cronograma físico-financeiro forem recebidas e aceitas pela contratante.

    - Nos termos do item 1, do Apêndice VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

      - Não produziu os resultados acordados;

      - Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; e

      - Deixou de utilizar os materiais ou recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - DO RECEBIMENTO

    - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

    - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela CONTRATANTE.

    - Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da Aprovação do Projeto Básico, conforme cronograma físico-financeiro, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, tendo sido verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

      - Os documentos relativos ao orçamento de referência, integrantes do objeto deste Contrato: Planilha Orçamentária (de Estimativa de Preços), Planilha de Composição de Custos Unitários, Planilha Resumo dos Orçamentos, Curva ABC, Composição do BDI, Composição dos Encargos Sociais, Mapa Comparativo de Pesquisa de Preços eCronograma Físico-Financeiro deverão ser atualizados para as últimas versões existentes na data da formalização da aprovação do Projeto Básico, das pesquisas de preço utilizadas na referência, conforme Decreto nº 7.983/2013, item a item.

      - ACONTRATADA realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar as correções e revisões finais que se fizerem necessárias.

        - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada etapa e após a apresentação da medição prévia pelaCONTRATADA, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

        - Em caso de rejeição, o fiscal fixará prazo para que a irregularidade seja sanada, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis.

        - Nesse caso, cabe à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

        - O Recebimento Provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

        - A aprovação da medição prévia apresentada pelaCONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

        - ACONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

      - No prazo supracitado para o Recebimento Provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

        - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para Recebimento Definitivo.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo sercorrigidos/refeitos/substituídos no prazo a ser definido pela fiscalização, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do Recebimento Provisório por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo às seguintes diretrizes:

      - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

      - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de Recebimento Definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

      - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - O Recebimento Provisório ou Definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021).

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso I da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

  - As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

  - Os critérios de habilitação econômico-financeira e habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Anexo I do Aviso de Contratação Direta.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

  - A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 731060;

Fonte de Recursos: 1000000000;

Programa de Trabalho: 174713;

Elemento de Despesa: 339039; e

Plano Interno: B441MRZ02DD.

- APÊNDICES

  - Estudos Técnicos Preliminares – Apêndice I;

  - Planilha de Custo Estimado – Apêndice II;

  - Modelo de Proposta de Preços – Apêndice III;

  - Planilha Resumo do Orçamento – Apêndice IV;

  - Cronograma Físico-Financeiro – Apêndice V;

  - Curva ABC – Apêndice VI;

  - Composição de Encargos Sociais – Apêndice VII; e

  - Composição do BDI – Apêndice VIII.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2023.

__________________________________

LUCAS FIGUEIREDO GOMES

Primeiro - Tenente (IM)

Encarregado da Divisão de Municiamento