COMANDO DA MARINHA COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

MAPA DE RISCOS

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |  |
| ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |
| RISCO 01 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( x ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Empresa não cumprir o contrato por atraso na entrega do material |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |
| 1 | Acompanhamento do prazo de entrega estipulado no Termo de Referência. |  |  |  | Equipe de Fiscalização. |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. |  |  |  | Equipe de Fiscalização e Ordenador de Despesas |
| RISCO 02 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Empresa sem condições financeiras para cumprir o objeto. |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |
| 1 | CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). |  |  |  | Fiscalização do Contrato e Setor de Licitações e Contratos |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. |  |  |  | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Definição da demanda abaixo da necessidade real. |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |
| 1 | Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores. |  |  |  | Planejamento da Contratação |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |
| 1 | Redefinição da quantidade solicitada de acordo com a prioridade de execução e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação. |  |  |  | Planejamento da Contratação e Fiscalização do Contrato |

| RISCO 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente. |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |
| 1 | Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente. |  |  |  | Equipe de Fiscalização |
| Id | Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. |  |  |  | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

Rio de Janeiro,	de	de 2025.

IARA COSTA SALES

Capitão de Fragata (RM1-T)

Gerente do  Hotel Trânsito da Marinha