29
[image: image1.jpg]COUPANHIADE URBANZAGAO OE GOANA



Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG.

CNPJ nº 00.418.160/0001-55.

_____________________________________________________________________________________



ANEXO II.

 MODELO DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO nº 25.30.000024298-0/2026.

	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:

	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ Nº

	ENDEREÇO COMPLETO:

	TELEFONE E E-MAIL:

	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
	NOME:

	
	E-MAIL:
	CPF: 
	TEL.:


AMPLA CONCORRÊNCIA: 

	LOTE 1 – ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	MARCA
	VLR UNITARIO
	VLR TOTAL

	1
	m²
	300.000
	Execução de serviços de hidrossemeadura em taludes e áreas expostas do maciço do Aterro Sanitário de Goiânia, compreendendo a preparação, aplicação e implantação da cobertura vegetal por meio de mistura homogênea aplicada mecanicamente, composta por sementes de gramíneas do gênero Paspalum, especificamente Paspalum notatum (grama-batatais) e Paspalum notatum var. Pensacola, incluindo, entre outros, o fornecimento e uso de sementes, corretivos, fertilizantes, aditivos, manta, estabilizadores, água, equipamentos, máquinas, mão de obra especializada, mobilização e desmobilização, bem como todas as atividades necessárias ao adequado estabelecimento da cobertura vegetal, conforme especificações técnicas, projetos, Ordens de Serviço e diretrizes da fiscalização.
	-
	R$
	R$

	2
	m²
	300.000
	Execução dos serviços de manutenção inicial da cobertura vegetal implantada por hidrossemeadura, compreendendo as atividades necessárias ao estabelecimento e desenvolvimento da vegetação, incluindo, irrigação complementar, manejo cultural, controle de espécies invasoras por métodos não químicos, proteção e isolamento da área, ajustes operacionais e demais ações de conservação, conforme especificações técnicas e orientações da fiscalização, até a consolidação da cobertura vegetal.
	-
	R$
	R$

	3
	m²
	300.000
	Execução de serviços de monitoramento técnico da cobertura vegetal implantada, incluindo inspeções periódicas, avaliação do pegamento, identificação de falhas, áreas descobertas ou com desenvolvimento insuficiente, de modo a assegurar o atingimento da taxa mínima de pegamento exigida, conforme critérios técnicos e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$


	LOTE 2 – CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	MARCA
	VLR UNITARIO
	VLR TOTAL

	1
	m²
	75.216
	Execução de serviços de hidrossemeadura para recuperação de gramados existentes em canteiros centrais do Município de Goiânia, compreendendo a aplicação mecanizada de mistura específica destinada à recomposição e ao restabelecimento da cobertura vegetal, composta por sementes de gramíneas do gênero Paspalum, especificamente  Paspalum  notatum  (grama-batatais) e Paspalum notatum var. Pensacola, incluindo, entre outros, o fornecimento e uso de sementes, corretivos, fertilizantes, aditivos, água, equipamentos, máquinas, mão de obra especializada, mobilização e desmobilização, bem como todas as atividades necessárias ao adequado restabelecimento do gramado, conforme especificações técnicas, Ordens de Serviço e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$

	2
	m²
	75.216
	Execução de serviços de manutenção inicial da cobertura vegetal recuperada por hidrossemeadura, compreendendo as atividades necessárias ao estabelecimento e desenvolvimento do gramado, incluindo, quando necessário, irrigação complementar, manejo cultural, controle de espécies invasoras por métodos não químicos, proteção e isolamento das áreas e demais ações de conservação, conforme especificações técnicas e orientações da fiscalização, até a consolidação da cobertura vegetal.
	-
	R$
	R$

	3
	m²
	75.216
	Execução de serviços de monitoramento técnico da cobertura vegetal recuperada, incluindo inspeções periódicas, avaliação do pegamento, identificação de falhas, áreas com desenvolvimento insuficiente ou desuniforme, de modo a assegurar o atingimento da taxa mínima de pegamento exigida, conforme critérios técnicos e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso).

Declaramos que:

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SÓCIOS COMUNS e OUTROS.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO nº 25.30.000024298-0/2026.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SÓCIOS COMUNS, ENDEREÇOS COINCIDENTES E/OU INDÍCIOS DE PARENTESCO

À

Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG.

Av. Nazareno Roriz, n. 1122, Setor Castelo Branco, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026
PROCESSO Nº 25.30.000024298-0
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), __ (CNPJ

Nº), sediada no (a) ____ (ENDEREÇO COMPLETO),

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, DECLARA sob as penas da lei, que nossa Empresa não possui sócios em comum, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco, com as demais licitantes presentes, ou das que se fazem representar no momento do credenciamento.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Goiânia, ___ de _________de 2026.

__________________________________________________

Carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal (legível)

ANEXO IV.
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO nº 25.30.000024298-0/2026.

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_________________, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) __________________, CPF nº ______________________, DECLARA QUE:

a) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Companhia, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos;

c) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

e) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

f) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que não possuí dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da administração municipal direta ou indireta promotora deste certame;
g) não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016. 
__, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.

ANEXO V.
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO nº 25.30.000024298-0/2026.

A COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – CNPJ nº 00.418.160/0001-55 localizada na Avenida Nazareno Roriz, n.º 1.122, Setor Castelo Branco, Goiânia – Goiás, CEP n.º 74.405-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. CLEBER APARECIDO SANTOS, Coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, portador da CNH n.º XXXXXXXXX DETRAN/GO, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.XXX-XX, pelo Diretor Administrativo-Financeiro Sr. CELSO DELLALIBERA, brasileiro, Contador, portador da CNH n.º XXXXXXXXX DETRAN/GO, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.XXX-XX, ambos residentes e domiciliados nesta Capital  doravante designada simplesmente CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, na Av/Rua XXX, nº XXXX, Qd. XX, Lt. XX setor XXXXXX, Cidade XXX - XX, CEP: XX.XXX-XXX, e-mail: XXXX– fone: (XX) XXXXX-XXXX, neste ato representada (o) pelo XXXXXXX, brasileiro, solteiro, empresário, nascido XX/XX/XXXX, natural de XXXX - XX, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, CNH nº XXXX DETRAN/TO, residente e domiciliado na Quadra XX, nº XX, Lt. XX, Setor XXX, na cidade de XXX-XX, CEP: XXXX, doravante denominada CONTRATADA. 

RESOLVEM registrar os preços da empresa qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMURG e, no que couber, pelo Decreto Municipal nº 967/2022., e em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DEMAIS INFORMAÇÕES:

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hidrossemeadura, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, insumos, manutenção inicial, monitoramento e demais serviços correlatos, destinados à recuperação e estabilização de cobertura vegetal em áreas sob responsabilidade da Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos pelo Sistema de Registro de Preço (SRP)., em conformidade com as especificações técnicas e parâmetros deste Termo de Referência.

1.2. Para fins do disposto neste documento, considera-se:

1.2.1. Sistema de Registro de Preços -SRP: conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, às obras e à aquisição e à locação de bens para contratações futuras;
1.2.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou as entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;
1.2.3. Órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.
1.3. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Comissão Permanente de Licitações por meio do Agente de Contratação, onde qualquer informação e/ou solicitação, deverá ser encaminhado por escrito e pelo e-mail gerencia.cpl.comurg@gmail.com.  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ITENS, PREÇO E FORNECEDOR:

1.4. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

3. COTA PARA PARTICIPAÇÃO

1.5. AMPLA CONCORRÊNCIA: 

EMPRESA:

CNPJ:
	LOTE 1 – ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	MARCA
	VLR UNITARIO
	VLR TOTAL

	1
	m²
	300.000
	Execução de serviços de hidrossemeadura em taludes e áreas expostas do maciço do Aterro Sanitário de Goiânia, compreendendo a preparação, aplicação e implantação da cobertura vegetal por meio de mistura homogênea aplicada mecanicamente, composta por sementes de gramíneas do gênero Paspalum, especificamente Paspalum notatum (grama-batatais) e Paspalum notatum var. Pensacola, incluindo, entre outros, o fornecimento e uso de sementes, corretivos, fertilizantes, aditivos, manta, estabilizadores, água, equipamentos, máquinas, mão de obra especializada, mobilização e desmobilização, bem como todas as atividades necessárias ao adequado estabelecimento da cobertura vegetal, conforme especificações técnicas, projetos, Ordens de Serviço e diretrizes da fiscalização.
	-
	R$
	R$

	2
	m²
	300.000
	Execução dos serviços de manutenção inicial da cobertura vegetal implantada por hidrossemeadura, compreendendo as atividades necessárias ao estabelecimento e desenvolvimento da vegetação, incluindo, irrigação complementar, manejo cultural, controle de espécies invasoras por métodos não químicos, proteção e isolamento da área, ajustes operacionais e demais ações de conservação, conforme especificações técnicas e orientações da fiscalização, até a consolidação da cobertura vegetal.
	-
	R$
	R$

	3
	m²
	300.000
	Execução de serviços de monitoramento técnico da cobertura vegetal implantada, incluindo inspeções periódicas, avaliação do pegamento, identificação de falhas, áreas descobertas ou com desenvolvimento insuficiente, de modo a assegurar o atingimento da taxa mínima de pegamento exigida, conforme critérios técnicos e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$


	LOTE 2 – CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	MARCA
	VLR UNITARIO
	VLR TOTAL

	1
	m²
	75.216
	Execução de serviços de hidrossemeadura para recuperação de gramados existentes em canteiros centrais do Município de Goiânia, compreendendo a aplicação mecanizada de mistura específica destinada à recomposição e ao restabelecimento da cobertura vegetal, composta por sementes de gramíneas do gênero Paspalum, especificamente  Paspalum  notatum  (grama-batatais) e Paspalum notatum var. Pensacola, incluindo, entre outros, o fornecimento e uso de sementes, corretivos, fertilizantes, aditivos, água, equipamentos, máquinas, mão de obra especializada, mobilização e desmobilização, bem como todas as atividades necessárias ao adequado restabelecimento do gramado, conforme especificações técnicas, Ordens de Serviço e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$

	2
	m²
	75.216
	Execução de serviços de manutenção inicial da cobertura vegetal recuperada por hidrossemeadura, compreendendo as atividades necessárias ao estabelecimento e desenvolvimento do gramado, incluindo, quando necessário, irrigação complementar, manejo cultural, controle de espécies invasoras por métodos não químicos, proteção e isolamento das áreas e demais ações de conservação, conforme especificações técnicas e orientações da fiscalização, até a consolidação da cobertura vegetal.
	-
	R$
	R$

	3
	m²
	75.216
	Execução de serviços de monitoramento técnico da cobertura vegetal recuperada, incluindo inspeções periódicas, avaliação do pegamento, identificação de falhas, áreas com desenvolvimento insuficiente ou desuniforme, de modo a assegurar o atingimento da taxa mínima de pegamento exigida, conforme critérios técnicos e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$


Valor total da Ata: R$ .... (valor por extenso).

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ACRÉSCIMOS:

1.6. A autorização para Adesão da Ata de Registro de Preço seguirá determinação estabelecida no Termo de Referência em consonância com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

1.7. No caso de autorizada as aquisições/contratações por adesão não poderão exceder, por órgão ou entidade aderente, a 50% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e participantes. 
1.8. No caso de autorizada qualquer disposição e termos de adesão deverão seguir na integra o Art. 33 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMURG.
5. DA VIGÊNCIA, DA FORMALIZAÇÃO DA ATA E DO CADASTRO DE RESERVA:

1.9. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente da data de divulgação no site oficial da Companhia, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, conforme disposto no artigo 27 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMURG e, no que couber, pelo Decreto Municipal nº 967/2022.
1.10. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

1.10.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital e se obrigar nos limites dela;

1.10.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
1.10.2.1. Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

1.10.2.2. Mantiverem sua proposta original. 

1.10.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

1.11. O registro a que se refere o item 5.2.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

1.12. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

1.13. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

1.13.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; e
1.13.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
1.14. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no site oficial da Companhia e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

1.15. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, anexos e na legislação.

1.15.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
1.16. A ata de registro de preços poderá assinada por meio de assinatura digital ou no próprio Órgão quando solicitada fisicamente.

1.17. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital, fica facultado à Companhia convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.18. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Companhia, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá:

1.18.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

1.18.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

1.19. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

1.20. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, conforme estabelecido no artigo 27 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMURG e, no que couber, pelo Decreto Municipal nº 967/2022.
1.21. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

1.22. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS:

1.23. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

1.23.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
1.23.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
1.23.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
1.23.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.
1.24. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

1.24.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
1.24.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, anexos e na Lei nº 13.303/16, e na legislação aplicável.
1.24.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.
1.24.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
1.24.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
1.24.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto na Lei nº 13.303/16.
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:

1.25. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

1.25.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
1.25.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
1.25.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no Artigo 27 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMURG e, no que couber, pelo Decreto Municipal nº 967/2022; ou
1.25.4. Sofrer sanção prevista neste Termo e anexos.
1.26. Na hipótese de aplicação de sanção prevista neste Termo, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

1.27. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.28. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

1.29. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

1.29.1. Por razão de interesse público;
1.29.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
1.29.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, no artigo 27 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMURG e, no que couber, pelo Decreto Municipal nº 967/2022. 
9. DAS PENALIDADES:

1.30. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e anexos.

1.30.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 
1.31. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

1.32. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nesta Ata, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

1.33. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Instrumento Convocatório e anexos.

11. DO CADASTRO DE RESERVA:

1.34. Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

XXXXX
11.2. Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

XXXXX
Goiânia, .... de ............... de ........

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA.

CNPJ nº 00.418.160/0001-55.

EMPRESA.

ANEXO VI.
MINUTA DE CONTRATO.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO nº 25.30.000024298-0/2026.

A COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – CNPJ nº 00.418.160/0001-55 localizada na Avenida Nazareno Roriz, n.º 1.122, Setor Castelo Branco, Goiânia – Goiás, CEP n.º 74.405-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. CLEBER APARECIDO SANTOS, Coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, portador da CNH n.º XXXXXXXXX DETRAN/GO, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.XXX-XX, pelo Diretor Administrativo-Financeiro Sr. CELSO DELLALIBERA, brasileiro, Contador, portador da CNH n.º XXXXXXXXX DETRAN/GO, inscrito no CPF sob o n.º XXX.XXX.XXX-XX, todos residentes e domiciliados nesta Capital  doravante designada simplesmente CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, na Av/Rua XXX, nº XXXX, Qd. XX, Lt. XX setor XXXXXX, Cidade XXX - XX, CEP: XX.XXX-XXX, e-mail: XXXX– fone: (XX) XXXXX-XXXX, neste ato representada (o) pelo XXXXXXX, brasileiro, solteiro, empresário, nascido XX/XX/XXXX, natural de XXXX - XX, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, CNH nº XXXX DETRAN/TO, residente e domiciliado na Quadra XX, nº XX, Lt. XX, Setor XXX, na cidade de XXX-XX, CEP: XXXX, doravante denominada CONTRATADA. 
As partes têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto nos termos Lei nº 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos – RILC, doravante denominado “Regulamento”, e demais legislações pertinentes, em consonância com o Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2026 e seus anexos, constante do processo nº 25.30.000024298-0/2026, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Contrato para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hidrossemeadura, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, insumos, manutenção inicial, monitoramento e demais serviços correlatos, destinados à recuperação e estabilização de cobertura vegetal em áreas sob responsabilidade da Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, conforme disposto no Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2026- SRP e seus Anexos, e na proposta da CONTRATADA, partes integrantes deste contrato, independente de transcrição.
1.2. Os serviços deverão contemplar:
1.2.1. Lote 1 – Aterro Sanitário de Goiânia: Serviços de hidrossemeadura voltados à estabilização superficial de taludes e áreas expostas do maciço, observadas as diretrizes técnicas constantes do Projeto Básico existente do Aterro Sanitário, o qual contempla estudos e soluções de engenharia relacionados à conformação do maciço, drenagem superficial, estabilidade geotécnica e vida útil do empreendimento, servindo como referência técnica obrigatória para compatibilização das intervenções.
1.2.2. Lote 2 – Canteiros centrais do Município de Goiânia: Serviços de hidrossemeadura de caráter corretivo e localizado, destinados à recuperação funcional de gramados já estabelecidos em áreas urbanas, sem implantação de novos gramados.
1.3. Os serviços abrangem, de forma não exaustiva:

a) execução de hidrossemeadura com aplicação mecanizada;

b) 
preparo prévio das áreas;

c) 
realização de análise de solo e emissão de laudo técnico;

d) 
definição técnica das correções de solo e dos insumos necessários, conforme laudo;

e) 
fornecimento e aplicação de sementes, mulch, aglutinantes e demais insumos indispensáveis à hidrossemeadura;

f) 
execução da manutenção inicial da cobertura vegetal implantada;

g) 
monitoramento técnico, acompanhamento do pegamento e correção de falhas;

h) 
elaboração e entrega de relatórios técnicos e registros de execução;

i) 
atendimento aos critérios de desempenho, sustentabilidade e qualidade definidos neste Termo de Referência.
1.4. AMPLA CONCORRÊNCIA: 

EMPRESA:

CNPJ:

	LOTE 1 – ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	MARCA
	VLR UNITARIO
	VLR TOTAL

	1
	m²
	300.000
	Execução de serviços de hidrossemeadura em taludes e áreas expostas do maciço do Aterro Sanitário de Goiânia, compreendendo a preparação, aplicação e implantação da cobertura vegetal por meio de mistura homogênea aplicada mecanicamente, composta por sementes de gramíneas do gênero Paspalum, especificamente Paspalum notatum (grama-batatais) e Paspalum notatum var. Pensacola, incluindo, entre outros, o fornecimento e uso de sementes, corretivos, fertilizantes, aditivos, manta, estabilizadores, água, equipamentos, máquinas, mão de obra especializada, mobilização e desmobilização, bem como todas as atividades necessárias ao adequado estabelecimento da cobertura vegetal, conforme especificações técnicas, projetos, Ordens de Serviço e diretrizes da fiscalização.
	-
	R$
	R$

	2
	m²
	300.000
	Execução dos serviços de manutenção inicial da cobertura vegetal implantada por hidrossemeadura, compreendendo as atividades necessárias ao estabelecimento e desenvolvimento da vegetação, incluindo, irrigação complementar, manejo cultural, controle de espécies invasoras por métodos não químicos, proteção e isolamento da área, ajustes operacionais e demais ações de conservação, conforme especificações técnicas e orientações da fiscalização, até a consolidação da cobertura vegetal.
	-
	R$
	R$

	3
	m²
	300.000
	Execução de serviços de monitoramento técnico da cobertura vegetal implantada, incluindo inspeções periódicas, avaliação do pegamento, identificação de falhas, áreas descobertas ou com desenvolvimento insuficiente, de modo a assegurar o atingimento da taxa mínima de pegamento exigida, conforme critérios técnicos e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$


	LOTE 2 – CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	MARCA
	VLR UNITARIO
	VLR TOTAL

	1
	m²
	75.216
	Execução de serviços de hidrossemeadura para recuperação de gramados existentes em canteiros centrais do Município de Goiânia, compreendendo a aplicação mecanizada de mistura específica destinada à recomposição e ao restabelecimento da cobertura vegetal, composta por sementes de gramíneas do gênero Paspalum, especificamente  Paspalum  notatum  (grama-batatais) e Paspalum notatum var. Pensacola, incluindo, entre outros, o fornecimento e uso de sementes, corretivos, fertilizantes, aditivos, água, equipamentos, máquinas, mão de obra especializada, mobilização e desmobilização, bem como todas as atividades necessárias ao adequado restabelecimento do gramado, conforme especificações técnicas, Ordens de Serviço e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$

	2
	m²
	75.216
	Execução de serviços de manutenção inicial da cobertura vegetal recuperada por hidrossemeadura, compreendendo as atividades necessárias ao estabelecimento e desenvolvimento do gramado, incluindo, quando necessário, irrigação complementar, manejo cultural, controle de espécies invasoras por métodos não químicos, proteção e isolamento das áreas e demais ações de conservação, conforme especificações técnicas e orientações da fiscalização, até a consolidação da cobertura vegetal.
	-
	R$
	R$

	3
	m²
	75.216
	Execução de serviços de monitoramento técnico da cobertura vegetal recuperada, incluindo inspeções periódicas, avaliação do pegamento, identificação de falhas, áreas com desenvolvimento insuficiente ou desuniforme, de modo a assegurar o atingimento da taxa mínima de pegamento exigida, conforme critérios técnicos e orientações da fiscalização.
	-
	R$
	R$


CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA GARANTIA:

1.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço total abaixo discriminado no valor global de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX), conforme quadro abaixo, segundo disposto no Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 014/2026 - e seus Anexos, sendo que o recurso financeiro destinado ao pagamento está definido no orçamento da contratante

XXXXXXXXXXXX
1.2. Nos preços relacionados no subitem 2.1 incluem-se todas as despesas referentes ao fornecimento que será prestado, inclusive tributos, embalagem, seguro e transporte.

1.3. Para os contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) será exigida da empresa vencedora como condição para assinatura do Contrato, a prestação de garantia, correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato, ficando facultado ao contratado optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 70, § 1º da Lei 13.303/16, quais sejam: 
1.3.1. Caução em dinheiro:
1.3.1.1. Caução em dinheiro deverá ser depositado na conta do Banco ltaú, Conta Corrente n° 32983-03, Agência n° 9338, da Companhia de Urbanização de Goiânia. O licitante vencedor deverá se dirigir à Diretoria Administrativa Financeira da Companhia de Urbanização de Goiânia, Av. Nazareno Roriz, nº 1.122 – Setor Castelo Branco – CEP 74405-010 Goiânia, Goiás, fones: (62) 3524-8601, para obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento.
1.3.2. Seguro-garantia:

1.3.2.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, deverá juntar o comprovante de pagamento do prêmio.

1.3.3. Fiança Bancária:

1.3.3.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fiança bancária deverá utilizar o modelo constante como anexo do Edital;

1.3.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da CONTRATADA.

1.3.4. Deverá ter a referida garantia contratual durante toda vigência e execução contratual e até 3 (três) meses após o término da vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação ou renovação contratual, em caso de aditivos e apostilamentos.

1.3.5. Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do Instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos arts. 827 e 835 do Código Civil.

1.3.6. A contratada que optar por recolhimento em Seguro-Garantia e Fiança Bancária, deverá apresentá-la à Diretoria Administrativa Financeira da Companhia de Urbanização de Goiânia, Av. Nazareno Roriz, nº 1.122 – Setor Castelo Branco CEP 74405-010 Goiânia, Goiás, fones: (62) 3524-8601.

1.3.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, o valor caucionado será restituído considerando-se critérios vigentes de remuneração da poupança aplicados à época da devolução.

1.3.8. A garantia poderá, a critério da Companhia, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída.

1.3.9. A garantia ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais.

1.3.10. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da Ordem de Compra emitida ou documento equivalente.

1.3.11. A garantia será restituída, somente, após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

3.1. Cumprir fielmente todas as cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, bem como no Termo de Referência e seus anexos, independentemente de transcrição, sendo certo que o não cumprimento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no Contrato. 

3.2. Manter, durante a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência.

3.3. Responder pelas indenizações, danos e prejuízos causados a empregados da CONTRATANTE, bem como a terceiros, por culpa ou por consequência de imperícia, negligência ou imprudência de pessoas por ela designadas para o cumprimento do objeto deste Contrato.

3.4. Manter sigilo sobre todas as informações fornecidas pela CONTRATANTE postas à sua disposição para a execução do objeto, e não reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, qualquer documento que lhe seja entregue por meio físico ou eletrônico, exceto nas necessidades decorrentes do objeto do Contrato. 

3.5. Designar preposto para representá-la durante a execução do Contrato, o qual deverá apresentar-se à CONTRATANTE comprovando formalmente a condição de representante da CONTRATADA para tal encargo.

3.6. Notificar à CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas , por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

3.7. Notificar prontamente à CONTRATANTE qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pela CONTRATANTE para remediar qualquer divulgação ou uso.

3.8. Providenciar junto aos órgãos competentes e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários a execução do objeto.

3.9. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a CONTRATANTE. 

3.10 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir no prazo previsto no Termo de Referência – Anexo I do Edital, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990), às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

3.11. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para a execução deste CONTRATO.

3.12. Comunicar à CONTRATANTE, em cada caso, sujeito à confirmação de recebimento, qualquer fato que exija sua manifestação ou providência, sem prejuízo da eventual adoção de medidas urgentes com vistas ao cumprimento do objeto do contrato.

3.13. Transferir para o domínio da CONTRATANTE todas as informações e a documentação produzidos por ocasião do término da vigência deste Contrato. 

3.14. O não cumprimento de qualquer das condições estabelecidas sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no contrato.

3.15. Fornecer todas as informações requeridas pelo Gestor do Contrato designado pela Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG.

3.16. Não ceder, transferir a terceiros, no todo ou em parte, bem como não sub-rogar os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato.

3.17. Todos os tributos federais, estaduais e municipais, bem como todas as contribuições previdenciárias e de qualquer outra natureza, relativos ao Contrato e decorrentes da legislação em vigor nesta data, ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, que também se responsabilizará por seus recolhimentos e pelo cumprimento de todas as obrigações e formalidades legais perante as autoridades competentes, isentado a CONTRATANTE de tais responsabilidades.

3.18. A contratada deverá fornecer o objeto do Contrato em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência.

3.19. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente as eventuais reclamações relacionadas com o objeto fornecido. 

3.20. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

3.21. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.22. Todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, tributos, despesas e quaisquer ônus de natureza federal, estadual ou municipal, relativos ao presente Contrato e decorrentes da legislação brasileira em vigor nesta data ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, que também se responsabilizará por seus recolhimentos e pelo cumprimento de todas as obrigações e formalidades legais perante as autoridades competentes, isentando a CONTRATANTE de tais responsabilidades. 

3.23. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com substituição, que não estejam de acordo com as especificações e condições avençadas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

3.24. Responder pelos vícios e danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, decorrentes de culpa ou dolo na execução do CONTRATO, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

3.25. Apresentar, antes do início da execução de cada Ordem de Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no conselho profissional competente, abrangendo o detalhamento técnico, a execução da hidrossemeadura e a manutenção inicial, quando aplicável

3.26. Realizar visita técnica prévia às áreas de execução, sempre que exigida pela COMURG, a fim de conhecer as condições locais, não sendo admitida, posteriormente, alegação de desconhecimento das características das áreas para fins de pleito de reajustes, aditivos ou alterações de escopo.

3.27. Elaborar e submeter à aprovação da fiscalização o detalhamento técnico da hidrossemeadura, conforme definido neste Termo de Referência, antes do início da execução dos serviços.

3.28. Elaborar e entregar os relatórios técnicos obrigatórios, contendo registros fotográficos georreferenciados, informações climáticas, insumos aplicados, metodologia adotada, avaliação do pegamento inicial e demais dados exigidos neste Termo de Referência.

3.29. Assegurar o atendimento aos critérios mínimos de desempenho e aceitação, incluindo taxa de pegamento, uniformidade de cobertura e estabilidade superficial, promovendo, às suas expensas, a recomposição de falhas até o atingimento dos parâmetros exigidos.

3.30. Eventuais danos à hidrossemeadura decorrentes de precipitações pluviométricas ocorridas durante o período de estabelecimento da cobertura vegetal não eximem a Contratada da responsabilidade pela recomposição das áreas afetadas, desde que observadas as boas práticas técnicas de execução.

3.31. A Contratada deverá observar integralmente as normas operacionais, ambientais e de segurança do Aterro Sanitário de Goiânia, incluindo, mas não se limitando, às regras de acesso, circulação de veículos, áreas restritas, procedimentos operacionais e uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, não sendo admitida, em qualquer hipótese, a interrupção, interferência ou prejuízo às atividades operacionais do empreendimento em decorrência da execução dos serviços contratados.

3.32. Caberá à CONTRATADA a mobilização e a desmobilização integral de mão de obra, equipamentos, ferramentas, veículos, mobiliários operacionais e demais recursos necessários à execução dos serviços. O armazenamento, controle, guarda, proteção e integridade dos materiais, insumos e equipamentos de sua propriedade ou por ela utilizados serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, respondendo está por eventuais perdas, danos, extravios ou deteriorações, sem qualquer ônus ou corresponsabilidade da Contratante.

3.33. A CONTRATADA será integralmente responsável por todos os resíduos sólidos e líquidos gerados direta ou indiretamente em decorrência da execução dos serviços, devendo proceder à coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação ambiental vigente, assumindo integral responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes de manejo inadequado.

3.34. A CONTRATADA será integralmente responsável por quaisquer danos materiais, morais e pessoais, inclusive corporais, causados a terceiros, direta ou indiretamente, em decorrência da execução de suas atividades, respondendo civil, administrativa e judicialmente por tais ocorrências, sem qualquer ônus ou corresponsabilidade da Contratante.

3.35. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar rigorosamente todas as normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis, incluindo, sem se limitar a, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, os códigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos expedidos pelos órgãos públicos competentes e concessionárias, bem como as Normas Regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

3.36. A aquisição das sementes deverá ser efetuada exclusivamente junto a fornecedores regularmente inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, devendo a CONTRATADA comprovar a regularidade do fornecedor por meio da apresentação do Certificado de Inscrição no RENASEM vigente, bem como da documentação de origem e identificação do lote das sementes, quando aplicável, ficando vedada a utilização de sementes provenientes de fornecedores não cadastrados.

3.37. A CONTRATADA deverá fornecer, às suas expensas, durante toda a execução dos serviços, uniformes, equipamentos de proteção individual e coletiva – EPIs e EPCs –, em conformidade com as Normas Regulamentadoras aplicáveis, bem como todos os materiais, ferramentas, equipamentos, máquinas, veículos, insumos e demais recursos técnicos necessários à execução completa e contínua dos serviços, assumindo integral responsabilidade pela sua disponibilidade, manutenção, substituição e operação, sem qualquer ônus ou corresponsabilidade da Contratante.

3.38. Em caso de falha, avaria ou quebra de quaisquer equipamentos, máquinas ou ferramentas empregados na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar, de forma imediata, a substituição por equipamento equivalente ou superior, ou o respectivo reparo, garantindo a continuidade da execução dos serviços, não sendo admitida a paralisação das atividades, salvo por determinação expressa da Contratante ou por motivo de força maior devidamente comprovado, sem geração de custos adicionais.

3.39. Todo o serviço deverá ser coordenado por profissional técnico legalmente habilitado, com experiência comprovada na execução de serviços de hidrossemeadura ou serviços ambientais similares, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA e responsável pela supervisão técnica das atividades, respondendo tecnicamente pela execução dos serviços.

3.40. Responsabilizar-se, às suas expensas, pela imediata correção e reparação de todos os serviços executados nos quais se verifiquem falhas, defeitos, vícios ou quaisquer outras irregularidades, inclusive aquelas apontadas pela fiscalização, assegurando a plena conformidade com as especificações técnicas, normas aplicáveis e condições contratuais, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

3.41. Informar, de forma imediata e formal, aos prepostos da CONTRATANTE a ocorrência de qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar, comprometer ou impedir a execução ou a conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos, apresentando, quando cabível, propostas de medidas corretivas e mitigadoras para sua regularização, sem prejuízo das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

3.42. A CONTRATADA deverá realizar, às suas expensas, o isolamento interno e externo das áreas de intervenção, sempre que necessário à execução dos serviços, mediante a utilização de sinalização adequada, placas informativas, cones, fitas, cordões e demais dispositivos de isolamento e segurança, garantindo a proteção de terceiros, a segurança operacional e a não interferência nas atividades da CONTRATANTE, respondendo integralmente por eventuais danos decorrentes da ausência ou inadequação do isolamento.

3.43. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda, o controle, a conservação e o zelo por todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e demais bens de sua propriedade ou por ela utilizados na execução dos serviços, respondendo integralmente por extravios, perdas, furtos, danos ou uso inadequado, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade ou ônus decorrente.

3.44. Executar os serviços observando rigorosamente os níveis mínimos de desempenho operacional estabelecidos neste instrumento e no Termo de Referência, especialmente quanto à qualidade da cobertura vegetal, prazos de resposta, recomposição de falhas e manutenção inicial.

3.44.1. A CONTRATADA deverá iniciar as medidas corretivas determinadas pela fiscalização no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da ciência formal da notificação;

3.44.2. A recomposição de falhas, áreas descobertas, erosões superficiais, perda de pegamento ou quaisquer inconformidades deverá ser integralmente concluída no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, salvo prazo diverso tecnicamente justificado e aprovado pela fiscalização;

3.44.3. A CONTRATADA deverá manter disponibilidade operacional compatível com a execução contínua dos serviços, inclusive quanto a equipamentos, equipe técnica, insumos, irrigação suplementar e logística operacional;

3.44.4. O descumprimento dos níveis mínimos de desempenho poderá ensejar:
           a) glosa proporcional das medições;
b) suspensão do atesto;

c) aplicação de penalidades contratuais;

d) execução subsidiária dos serviços às expensas da CONTRATADA;

e) rescisão contratual, nos casos graves ou reiterados.

3.44.5. A aferição dos níveis de serviço será realizada pela fiscalização da COMURG mediante inspeções técnicas, relatórios, registros fotográficos, avaliações por amostragem e demais mecanismos de controle previstos contratualmente.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.1. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

4.2. Mediante o fiel cumprimento das condições ajustadas, a CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA pela execução do objeto. 

4.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor designado que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo;

4.4.A Contratante poderá rejeitar da Contratada, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo, com as especificações e condições deste Termo de Referência.

4.5. Proporcionar todas as facilidades necessárias a regular execução da futura avença;

4.6. Promover, o acompanhamento e fiscalização da entrega dos objetos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas urgentes, por parte da CONTRATADA;

4.7. Nomear fiscal para acompanhar e fiscalizar o recebimento do objeto;

4.8. Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução do objeto do Termo de Referência;

4.9. Permitir o acesso ao pessoal do CONTRATADA às dependências da empresa para a realização da entrega dos produtos adquiridos, assim como a correção das falhas eventualmente detectadas na execução do objeto contratado, resguardadas todas as necessidades de sigilo e segurança, assim como dependerá de autorização da COMURG;

4.10. Promover a verificação das especificações técnicas do objeto contratado confrontando-as com as especificações propostas na Especificação Técnica do Termo de Referência;

4.11. Solicitar o serviço de garantia para os objetos defeituosos;

4.12. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo, no contrato e anexos do Instrumento Convocatório;

4.13. Cientificar o órgão de representação judicial da Gerência Executiva de Serviços Jurídicos COMURG-GERJUD para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

4.14. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

4.15. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste Termo, no contrato e anexos do Instrumento Convocatório;

4.16. A Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.17. Emitir Ordens de Serviço de forma clara e objetiva, indicando as áreas de intervenção, os quantitativos estimados, os prazos de execução e as condições específicas aplicáveis a cada demanda.

4.18. Disponibilizar à Contratada, quando aplicável, informações técnicas existentes, incluindo o Projeto Básico do Aterro Sanitário de Goiânia, para fins de compatibilização das intervenções, sem prejuízo da responsabilidade técnica da Contratada quanto à execução dos serviços.

4.19. Providenciar, quando necessário, o acesso às áreas de execução dos serviços, observadas as normas internas, operacionais e de segurança da COMURG, especialmente no que se refere ao Aterro Sanitário.

CLÁUSULA QUINTA- CONDIÇÕES DE FATURAMENTO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO ATRASO DE PAGAMENTO: 
5.1. O pagamento é condicionado ao Termo de Aceite, referente ao recebimento parcial/mensal, e deve ser efetuado mediante as apresentações da Nota Fiscal/Fatura e das certidões que comprovem a regularidade trabalhista da Contratada, devidamente atualizadas, pela CONTRATADA à Diretoria Administrativa/Financeira da CONTRATANTE, que deve conter o detalhamento do objeto executado, o número deste Contrato, a agência bancária e conta corrente na qual deve ser depositado o respectivo pagamento.

5.2. Para fins de medição dos serviços para pagamento de medição dos serviços para pagamento, as medições deverão ser acompanhadas de registros fotográficos georreferenciados, datados e identificados por Ordem de Serviço, permitindo a verificação da área tratada, do estágio de desenvolvimento da cobertura vegetal e da conformidade com o detalhamento técnico aprovado.

5.3. A medição dos serviços será realizada com base na área efetivamente executada, aferida em metros quadrados (m²), conforme Ordem de Serviço e delimitação das áreas aprovadas pela fiscalização.

5.4. O pagamento dos serviços executados somente será efetuado após a comprovação do atingimento de taxa mínima de pegamento da cobertura vegetal de 90% (noventa por cento), verificada após o decurso do período mínimo de 90 (noventa) dias contados da conclusão da execução do serviço em cada área medida, mediante vistoria técnica e atesto formal da fiscalização da COMURG.

5.5. Somente após a confirmação da taxa mínima de pegamento exigida de 90% será emitido o atesto definitivo da medição em m² para fins de faturamento e pagamento, não sendo admitido pagamento parcial, antecipado ou provisório antes do atendimento integral dessa condição.

5.6. Não será admitido pagamento adicional por reforço de semeadura, replantio, recomposição de falhas ou reaplicações necessárias, uma vez que tais atividades estão integralmente incluídas no preço unitário por m², constituindo obrigação da Contratada para fins de atendimento à taxa mínima de pegamento e aos critérios de desempenho definidos neste Termo de Referência.

5.7. A fatura deverá obrigatoriamente estar acompanhada da documentação abaixo:

5.7.1. Comprovante de Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento Responsável, com as devidas assinaturas;

5.7.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

5.7.3. Certidão de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

5.7.4. Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);

5.7.5. Certidão da regularidade com a Fazenda Pública do Município de Goiânia, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos de qualquer natureza pessoa jurídica.

5.8. O faturamento será realizado exclusivamente com base nos quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela fiscalização, conforme unidade de medição definida neste Termo de Referência, não sendo admitido faturamento por estimativa ou expectativa de consumo;

Somente serão passíveis de faturamento os serviços executados em conformidade com o detalhamento técnico aprovado, atendidos os critérios de desempenho e aceitação estabelecidos no Termo de Referência;

5.9.A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pelo estabelecimento cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

5.10. Para o efetivo pagamento à CONTRATADA deve haver manifestação da CONTRATANTE declarando a entrega do material/produto e a prestação do serviço.

5.11. As notas fiscais aprovadas serão pagas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da aprovação da CONTRATANTE, que se dará por meio de atestado na nota fiscal assinado por representante da CONTRATANTE.

5.12. As faturas que apresentarem erros ou cuja documentação suporte esteja em desacordo com o contratualmente exigido devem ser devolvidas à CONTRATADA para a correção ou substituição. A CONTRATANTE, por meio do gestor do contrato, deve efetuar a devida comunicação à CONTRATADA dentro do prazo fixado para o pagamento. Depois de apresentada a Nota Fiscal/Fatura, com as devidas correções, o prazo deve começar a correr novamente do seu início, sem que nenhuma atualização ou encargo possa ser imputada à CONTRATANTE.

5.13. A CONTRATANTE pode reter ou glosar os pagamentos, sem prejuízo das sanções cabíveis, se a CONTRATADA não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

5.14. É vedado o pagamento antecipado.

5.15. É permitido à CONTRATANTE descontar dos créditos da CONTRATADA qualquer valor relativo à multa, ressarcimentos e indenizações, sempre observado o contraditório e a ampla defesa.

5.16. ATRASO DE PAGAMENTO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de impugnação por parte do contratado, momento após o qual serão devidos a atualização financeira, conforme o índice previsto para o reajuste do contrato, disposto no item 7.2.

5.17. Havendo erro na fatura (preço diferente do contrato ou qualquer outra irregularidade) ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.

5.18. O recebimento definitivo será formalizado ao final da vigência contratual, após a verificação do cumprimento integral das obrigações assumidas pela contratada, sem prejuízo da apuração de eventuais responsabilidades decorrentes de falhas ou irregularidades constatadas durante a execução.

5.19. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil, administrativa, trabalhista ou profissional da contratada, nos limites estabelecidos pela legislação vigente e pelo contrato.
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA:

O instrumento contratual vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, observados os prazos estabelecidos para a execução, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, nos termos da lei n.º 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos desta Companhia. 
CLÁUSULA SÉTIMA - EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO:

O valor contratual poderá ser reajustado anualmente, contado a partir da data da proposta, mediante aplicação da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COMURG.
CLÁUSULA OITAVA - FONTES DE RECURSOS:

O fornecimento do objeto deste Contrato, correrá à conta dos recursos financeiros oriundos da Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, contas nos __________________________.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

9.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, de acordo com o processo administrativo preceituado no Regulamento de Licitação e Contratos da COMURG, aplicar ao contratado as sanções de advertência ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE por prazo não superior a 2 (dois) anos, que podem ser cumuladas com multa.

9.1.1. As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos da CONTRATADA:
a) Dar causa à inexecução parcial ou total do Contrato; 
b) Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
d) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do Contrato; 
e) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

f) Comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal.

9.1.2. A sanção de suspensão, referida no inciso III do artigo 83 da Lei nº 13.303/2016, deve observar os seguintes parâmetros:

a) Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses;

b) Caracterizada a má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano.

9.1.3. As penas bases definidas no item 9.1.2 desta Cláusula devem ser qualificadas nos seguintes casos:

a) Em 1/2 (um meio), se a CONTRATADA for reincidente;

b) Em 1/2 (um meio), se a falta da CONTRATADA tiver produzido prejuízos relevantes para a COMURG.

9.1.4. As penas bases definidas no item 9.1.2 desta Cláusula devem ser atenuadas nos seguintes casos:

a) Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA não for reincidente;

b) Em 1/4 (um quarto), se a falta da CONTRATADA não tiver produzido prejuízos relevantes para a CONTRATANTE;

c) Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Em 1/4 (um quarto), se a CONTRATADA comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

9.2. Na hipótese do item 9.1.2 desta Cláusula, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se a CONTRATADA contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 9.1.4, a pena de suspensão deve ser substituída pela de advertência, prevista no inciso I do artigo 83 da Lei n. 13.303/2016.

9.3. A CONTRATADA estará sujeita à multa:

a) De mora, por atrasos não justificados no prazo de execução de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor mensal do contrato por produto em atraso, por dia corrido de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

b) Compensatória, pelo descumprimento parcial do CONTRATO, referente ao não atendimento de cláusula contratual (inadimplemento parcial), no montante de até 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO.
c) Compensatória, pelo descumprimento total do Contrato, no montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

9.3.1. Se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o Contrato pode ser rescindido, salvo decisão em contrário, devidamente motivada, do gestor do Contrato, fundamentada no item 7 do presente Contrato.

9.3.2. Se a multa for aplicada em decorrência de inadimplemento parcial, o percentual deve ser apurado em razão do valor da obrigação inadimplida.

9.3.3. Caso a multa não cubra os prejuízos causados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil.

9.3.4. A multa pode ser descontada dos pagamentos devidos à CONTRATADA em razão do Contrato em que houve a aplicação da multa, aplicando-se a compensação prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES DA FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

10.1 O fornecimento deverá ser executado rigorosamente conforme estabelecido neste Contrato, no Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 014/2026, no Termo de Referência – Anexo I do Edital e nas especificações constantes da proposta da CONTRATADA, sendo que a inobservância de qualquer condição poderá acarretar a não aceitação do mesmo, sem qualquer ônus para a COMURG.

10.2 Os serviços serão executados em áreas sob responsabilidade da Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, conforme definição expressa em cada Ordem de Serviço, compreendendo, dentre outras:

I. áreas do Aterro Sanitário de Goiânia, incluindo taludes e superfícies expostas do maciço;

II. canteiros centrais do Município de Goiânia, em trechos previamente indicados pela COMURG.

10.3. O prazo para execução dos serviços será definido em função de cada Ordem de Serviço, considerando a extensão da área, as condições climáticas, as características do local e o cronograma técnico aprovado. 

10.4 O prazo de execução terá início a partir de 15 dias da emissão da Ordem de Serviço emitida e devidamente assinada pela Contratada e Contratante, observado o cumprimento prévio das seguintes condições: 

· apresentação e aprovação do detalhamento técnico;

· apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando exigida.

10.5 Quando aplicável, a Contratada deverá apresentar Cronograma de Execução, o qual deverá ser previamente aprovado pela fiscalização da COMURG.

10.6. A execução deverá observar normas ambientais, técnicas e de segurança aplicáveis.

10.7. A contratada deverá enviar comunicação escrita, informando a conclusão dos serviços, à COMURG que, em até 15 (quinze) dias corridos, emitirá o Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório.

10.8. A Administração terá o prazo de 30 dias úteis para:

a. se o serviço estiver em conformidade com as especificações exigidas, emitir o Termo Circunstanciado Definitivo, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; ou,

b. se o objeto apresentar desconformidade, rejeitá-lo e demandar as correções devidas e/ou outras providências cabíveis.

10.9. A COMURG reserva-se ao direito de não receber os serviços que não estiverem de acordo com as especificações técnicas indicadas neste Termo de Referência, no Edital e demais documentos integrantes do processo de aquisição. 

10.10. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita entrega dos produtos nos limites estabelecidos pela legislação regente e pelo contrato.

10.11. A COMURG, a seu juízo, poderá emitir diretamente o Termo de Recebimento Definitivo. 

10.12 O recebimento definitivo pela COMURG é condição indispensável para o pagamento do preço ajustado, e não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos serviços prestados.

10.13. Caso fique evidenciada qualquer divergência na prestação de serviços, a COMURG convocará a CONTRATADA para refazê-lo, sem qualquer ônus para COMURG, dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação de ocorrência.

10.14. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros em razão da execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

10.15. Em atenção ao Regulamento de Licitações e Contratos da COMURG, a fiscalização da execução do presente Contrato deve ser realizada por fiscal técnico, formalmente designado pela autoridade competente da CONTRATANTE, e consiste na verificação do cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, com a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais necessários.

10.16. Os serviços fornecidos da CONTRATADA estarão, permanentemente, sujeitos à fiscalização geral da CONTRATANTE, que a exercerá por meio de representantes credenciados, cujo pleno exercício de suas funções a CONTRATADA facilitará.

10.17. O gestor do Contrato pode suspender a sua execução em casos excepcionais e motivados tecnicamente pelo fiscal do Contrato, devendo comunicá-la ao preposto da CONTRATADA, indicando:

a) O prazo da suspensão, que pode ser prorrogado, se as razões que a motivaram não estão sujeitas ao controle ou à vontade do gestor do Contrato.

10.18. Constatada qualquer irregularidade na execução contratual, o gestor do Contrato deve, se possível, saneá-la, evitando-se a suspensão da execução do Contrato ou outra medida como decretação de nulidade ou rescisão contratual.

10.19 No caso de uma das partes se achar impossibilitada de cumprir algumas de suas obrigações, por motivo de caso fortuito ou força maior, deve informar expressa e formalmente esse fato à outra parte, no máximo até 10 (dez) dias consecutivos contados da data em que ela tenha tomado conhecimento do evento.

10.20. O prazo para execução das obrigações das partes, nos termos desta Cláusula, deve ser acrescido de tantos dias quanto durarem as consequências impeditivas da execução das respectivas obrigações da parte afetada pelo evento.

10.21. A CONTRATADA deve submeter à CONTRATANTE, por escrito, todas as medidas que lhe parecerem oportunas, com vistas a reduzir ou eliminar as dificuldades encontradas, bem como os custos envolvidos. A CONTRATANTE compromete-se a manifestar-se, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, quanto à sua aprovação, recusa ou às disposições por ela aceitas, com seus custos correlatos.

10.22.A não utilização pelas partes de quaisquer dos direitos assegurados neste Contrato, ou na Lei em geral, ou no Regulamento, ou a não aplicação de quaisquer sanções, não invalida o restante do Contrato, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras.

10.23. Qualquer comunicação pertinente ao Contrato, a ser realizada entre as partes contratantes, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisão sancionatória ou sobre rescisão contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente nos seguintes e-mails:

E-mail CONTRATANTE - contratosjuridica.comurg@gmail.com 

E-mail CONTRATADA - 

10.24. As partes estão obrigadas a comunicarem uma a outra, com 5 (cinco) dias de antecedência, qualquer alteração nos respectivos e-mails. No caso de falha ou problema técnico, as partes devem comunicar, uma a outra, em até 5 (cinco) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES INCIDENTES SOBRE O OBJETO DO CONTRATO:

11.1. A alteração incidente sobre o objeto do Contrato deve ser consensual e pode ser quantitativa, quando importa acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto do Contrato, ou qualitativa, quando a alteração diz respeito a características e especificações técnicas do objeto do Contrato.

11.1.1. A alteração quantitativa sujeita-se aos limites previstos nos § 1º e 2º do artigo 81 da Lei n.º 13.303/2016, devendo observar o seguinte:

a) A aplicação dos limites deve ser realizada separadamente para os acréscimos e para as supressões, sem que haja compensação entre os mesmos; 

b) Deve ser mantida a diferença, em percentual, entre o valor global do Contrato e o valor orçado pela COMURG, salvo se o fiscal técnico do Contrato apontar justificativa técnica ou econômica, que deve ser ratificada pelo gestor do Contrato.

11.1.2. A alteração qualitativa não se sujeita aos limites previstos nos § 1º e 2º do artigo 81 da Lei n.º 13.303/2016, devendo observar o seguinte:

a) Os encargos decorrentes da continuidade do Contrato devem ser inferiores aos da rescisão contratual e aos da realização de um novo procedimento licitatório; 

b) As consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, devem importar prejuízo relevante ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou pelo serviço; 

c) As mudanças devem ser necessárias ao alcance do objetivo original do Contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 

d) A capacidade técnica e econômico-financeira da CONTRATADA deve ser compatível com a qualidade e a dimensão do objeto contratual aditado; 

e) A motivação da mudança contratual deve ter decorrido de fatores supervenientes não previstos e que não configurem burla ao processo licitatório; 

f) A alteração não deve ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza ou propósito diverso.

11.1.3. As alterações incidentes sobre o objeto, observadas as disposições do Regulamento de Licitação e Contratos da COMURG, serão realizadas mediante termo aditivo e devem ser:

a) Instruídas com memória de cálculo e justificativas de competência do fiscal técnico da COMURG, que deve avaliar os seus pressupostos e condições e, quando for o caso, calcular os limites;

b) As justificativas devem ser ratificadas pelo gestor do Contrato da CONTRATANTE; e

c) Submetidas à Assessoria Jurídica e, quando for o caso, à Diretoria Administrativa e financeira da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  FORMALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

11.2. As alterações contratuais incidentes sobre o objeto e as decorrentes de revisão contratual devem ser formalizadas por termo aditivo firmado pela mesma autoridade que firmou o Contrato, devendo o extrato do termo aditivo ser publicado no sítio eletrônico da CONTRATANTE.

11.2.1. A decisão sobre o pedido de aditivo contratual deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação. O prazo é suspenso quando realizar-se diligência para requerer comprovações ou informações complementares.
11.3. Não caracterizam alteração do Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo: 

a) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços e repactuação previstas no Contrato;

b) As atualizações, as compensações ou as penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no Contrato; 
c) A correção de erro material havido no instrumento de Contrato;

d) As alterações na razão ou na denominação social da CONTRATADA; e

e) As alterações na legislação tributária que produza efeitos nos valores contratados, nas hipóteses do item 7.1.4 do presente Contrato.

11.4. Os aditivos contratuais ou apostilamentos devem ser firmados dentro da vigência do respectivo contrato. Se o encerramento da vigência do contrato ocorrer em dia não útil ou sem expediente, os aditivos ou apostilamentos podem ser firmados no dia útil subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO:

11.5. Configuram- se hipóteses de rescisão contratual:

a) Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento; 
b) Riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento; 
c) Motivação social e ambiental do empreendimento;

d) Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

e) Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;

f) Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

g) Possibilidade de saneamento dos descumprimentos contratuais;

h) Custo total e estágio de execução física e financeira do Contrato;

i) Empregos diretos e indiretos perdidos em razão da paralisação do Contrato;

j) Custo para realização de nova licitação ou celebração de novo Contrato;

k) Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

11.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA pode dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

13.2.1. A CONTRATANTE pode conceder o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da CONTRATADA de corrigir a situação.

13.2.2. O Contrato pode ser rescindido pela CONTRATANTE nos casos em que a CONTRATADA for agente econômico envolvido em casos de corrupção ou sobre os quais haja forte suspeita de envolvimento, condicionada à prévia manifestação fundamentada da Assessoria Jurídica.

13.2.3. A rescisão contratual, quando promovida pela CONTRATANTE, deve seguir o processo administrativo preceituado no Regulamento de Licitações e Contratos da COMURG.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL

14.1. A CONTRATADA compromete-se a emitir, no início de cada exercício subsequente, Termo de Quitação Anual em favor da CONTRATANTE, relativamente às obrigações contratuais adimplidas no exercício imediatamente anterior.

14.2. O Termo de Quitação Anual terá por finalidade registrar a regularidade do cumprimento das obrigações contratuais, bem como declarar que, até a data de sua emissão, não subsistem pendências financeiras ou administrativas relativas às prestações de serviços executadas no período considerado, ressalvadas eventuais obrigações expressamente indicadas no próprio documento.

14.3. O referido termo abrangerá exclusivamente as parcelas, medições, serviços e obrigações efetivamente cumpridas e devidamente comprovadas durante o período analisado, não impedindo a apuração de eventuais irregularidades posteriormente constatadas que decorram de dolo, fraude, erro material ou descumprimento contratual não identificado à época da emissão.

14.4. A emissão do Termo de Quitação Anual não implica novação, renúncia de direitos ou quitação geral e irrestrita do contrato, restringindo-se às obrigações efetivamente adimplidas no período correspondente, permanecendo hígidas as demais cláusulas contratuais e eventuais responsabilidades legais.

14.5. O Termo de Quitação Anual deverá ser formalizado por escrito, podendo integrar processo administrativo próprio ou dossiê contratual, constituindo instrumento de registro da regularidade da execução contratual para fins de governança, controle interno e auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ATOS LESIVOS À COMURG:

15.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei n. 12.846/2013, a CONTRATADA está sujeita às sanções estabelecidas na Cláusula Décima Sexta deste Contrato, observados o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos à COMURG, assim definidos:

a) Fraudar o presente Contrato;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o Contrato;

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações deste Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou neste instrumento contratual; ou

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato; e

e) Realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei n. 12.846/2013, Decreto n. 8.420/2015, ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda que não relacionadas no presente Contrato.

15.2. As sanções indicadas no item 15.1 aplicam-se quando a CONTRATADA se enquadrar na definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 12.846/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA:

16.1 A prática, pela CONTRATADA, de qualquer ato lesivo previsto na Cláusula Décima Quarta deste Contrato, ou no artigo 5º da Lei n. 12.846/2013, a sujeita, com fundamento no artigo 6º da Lei nº 12.846/2013, garantida a ampla defesa e o contraditório, às seguintes sanções administrativas:

a) Multa, equivalente a 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação;

b) Publicação extraordinária da decisão condenatória;

c) Na hipótese da aplicação da multa prevista na alínea “a”, do item 17.1, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);
16.1.1. A COMURG deve levar em consideração na aplicação das sanções aqui previstas o estabelecido no artigo 7º e seus incisos da Lei n. 12.846/2013.

16.1.2. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei n. 13.303/2016, e tenha ocorrido a apuração conjunta, a CONTRATADA também está sujeita às sanções administrativas do item 17.1 deste Contrato.

16.1.3. As sanções descritas no item 17.1 devem ser aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

16.1.4 A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do processo deve ser publicada no Diário Oficial do Município e no sítio eletrônico da COMURG.

16.1.5 A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

16.1.6 Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

16.1.7 As disposições desta Cláusula aplicam-se quando a CONTRATADA se enquadrar na definição legal do parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 12.846/2013.

16.1.8 Não obstante o disposto nesta Cláusula, a CONTRATADA está sujeita a quaisquer outras responsabilizações de natureza cível, administrativa e, ou criminal, previstas neste Contrato e, ou na legislação aplicável, no caso de quaisquer violações.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PEÇAS CONSTITUTIVAS DO CONTRATO:

17.1. O presente CONTRATO será regido por suas cláusulas, que devem ser fundamentadas nas disposições da Lei nº 13.303/2016, Regulamento de Licitações e Contratos, publicado no Diário Oficial do Município n.º 8.632 de 29 de setembro de 2025, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei nº 10.520/2002, no Decreto Federal nº 10.024/2019, e na legislação civil.

17.2. A contradição involuntária entre, por um lado, o instrumento de contrato ou documento equivalente, e, de outro, as condições licitadas, configuradas pelo edital e seus documentos anexos, ou ao termo de dispensa ou contratação direta, e as propostas apresentadas pela contratada, resolvem‐se em prol das condições licitadas, preservado o princípio da boa‐fé objetiva.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GESTÃO CONTRATUAL:

18.1 - Em atendimento aos art. 40, inciso VII, da Lei Federal nº 13.303/2016, juntamente as normas previstas no Regulamento Interno de Licitação e Contratos desta Companhia e com o art. 3º, XXI, da Instrução Normativa n° 010 de 2015, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Companhia de Urbanização de Goiânia, especialmente designado para a função de gestor e para a função de fiscal do contrato.

18.2 - A função de gestor do contrato caberá ao empregado especialmente designado, através da Portaria, que atuará como gestor do contrato.

18.3 - A função de fiscal do contrato caberá ao empregado especialmente designado, através da Portaria, que atuará como fiscal do contrato juntamente com o gestor designado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:

Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no site da Companhia de Urbanização de Goiânia no prazo legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APRECIAÇÃO DA CIC E CADASTRO NO TCM:

O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Interna da Companhia de Urbanização de Goiânia e cadastrado no site do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS – TCM, em até 03 (três) dias úteis a contar da publicação oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo a Instrução Normativa n.º 12/18 do TCM, não se responsabilizando o CONTRATANTE, se aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS:

A CONTRATADA será responsável exclusiva por todos e quaisquer tributos e encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos produtos, objeto da licitação, e qualquer outro necessário à adequada execução do objeto da licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO:

As partes contratantes elegem o foro da cidade de Goiânia, para solução de qualquer questão oriunda do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 01 (uma) vias de igual teor, para um só efeito.

Goiânia, XX de XXXXXXX de 20__.
Pela CONTRATANTE: COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – COMURG.

_____________________________________________________

CLEBER APARECIDO SANTOS

Diretor-Presidente da COMURG

_____________________________________________________

CELSO DELLALIBERA

Diretor Administrativo e Financeiro

Pela CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante.
ANEXO VII.
MINUTA DE FIANÇA BANCÁRIA.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2026.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO nº 25.30.000024298-0/2026.

GARANTIA DE FORNECIMENTO DO CONTRATO

(FIANÇA BANCÁRIA - MODELO)

À DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

CARTA DE FIANÇA R$ .......................................

Pela presente Carta de Fiança, o Banco ......................................  com sede............. da cidade ........................................., do Estado ............................., por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos nos Artigos 827 e 835, do Código Civil Brasileiro, da Firma ......................... sediada à ............................................................................. da cidade .............................. do Estado ......................... até o limite de R$ ................................ (............................) para efeito DE GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO objeto do Edital Pregão Eletrônico Nº 014/2026 - SRP.

Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela CONTRATANTE, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito a CONTRATANTE.

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser a CONTRATANTE compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita pelo beneficiário.

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............ ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem.

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de disposto no Artigo .................. dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em .......................... do ano ............., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia realizada em ..................

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de .... (número por extenso) dias, a contar desde a, mas poderá ser prorrogada automaticamente até o término das obrigações da afiançada com a Companhia de Urbanização de Goiânia.

A presente fiança será cumprida na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, em cujo fora será também executada.

(Data e assinatura, com firmas reconhecidas)

ANEXO VIII
PROJETO BÁSICO DO ATERRO SANITÁRIO DE GOIÂNIA

	


_________________________________________

Página | 72
Avenida Nazareno Roriz, nº1122, Vila Aurora, Goiânia/GO, CEP: 74.405-010.

Site: www.comurg.com.br 
E-mail: gerliconcomurg@gmail.com.  

