SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Estudo Técnico Preliminar

Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

- Introdução

1.1- O presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), enquanto elemento essencial ao planejamento do suprimento governamental, ao cumprir as determinações legais relacionadas à sua elaboração, auxilia na elaboração do competente Termo de Referência (TR) e dos demais documentos integrantes do processo de contratação.

1.2- Vê-se, assim, que as finalidades do ETP estão dirigidas, dentre outras, a analisar a viabilidade técnica da almejada aquisição, bem assim avaliar todos os aspectos necessários e suficientes à contratação.

1.3- O papel do ETP (não obstante previsão legal) tem respaldo na doutrina administrativista brasileira, conforme diz a Professora Tatiana Camarão:

Entende-se que um dos principais documentos da etapa de planejamento é o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual se destina a identificar e analisar a necessidade pungente projetada pela unidade administrativa ao realizar o seu planejamento estratégico e o plano anual de contratação, buscando evidenciar o problema a ser resolvido, assim como as soluções possíveis, com fins de avaliar as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. Nota-se, portanto, que o ETP assume função estratégica na engrenagem das contratações públicas, pois pavimenta o caminho para o atendimento da demanda ao avaliar os cenários possíveis e demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções disponíveis. Em decorrência disto, esse documento vem sendo exigido em vários normativos e trouxe à tona dúvidas em relação à sua produção, conteúdo, momento adequado para sua elaboração e aplicabilidade nas contratações públicas.

1.4- O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

1.5- Não por outro motivo, aliás, disciplina o § 1º do artigo 18 da Lei n. 1.4133/2021 quanto à própria função do ETP:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

[...]

§ 1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - A descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - A demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - Os requisitos da contratação;

IV - As estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - O levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - A descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - As justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - O demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

- Descrição da necessidade da contratação

O objeto do presente termo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA IVONEIDE CRISTINA GALDINO GUIMARÃES FERREIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCIO DE SAMPAIO. A reforma da quadra escolar é uma intervenção fundamental para garantir um espaço seguro, funcional e adequado às atividades físicas e recreativas dos estudantes, professores e toda a comunidade escolar. Para assegurar que essa reforma seja realizada com qualidade, segurança e eficiência, é imprescindível a contratação de uma empresa especializada no setor.

O artigo 30 da Constituição Federal de 1988 determina que “Compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local...”.

Tendo como base esse artigo da CF, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabeleceu por meio da Resolução 414/2010, em seu artigo 21, que “a elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade doente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.

A mesma Resolução determina também, em seu artigo 218, que a “distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado de Serviço - AIS à pessoa jurídica de direito público competente” e determina, ainda, no§ 3º, que essa transferência deverá ocorrer até 31/1/2014.

Neste sentido, foi constatada a necessidade de terceirização de referidos serviços devido à

Complexidade da execução dos mesmos, bem como, de falta de profissionais, equipamentos, veículos e materiais necessários no município.

- Demonstração da previsão da contratação

A contratação de empresa especializada para execução da reforma da quadra poliesportiva Ivoneide Cristina Galdino Guimarães Ferreira da escola municipal José Lucio de Sampaio está alinhada ao planejamento estratégico da Administração, sendo direcionada de forma a não gerar impactos negativos em outras execuções de projetos.

- Requisitos da contratação

A presente contratação tem por objetivo a execução de serviços de reforma da quadra poliesportiva da escola Municipal José Lúcio de Sampaio, tendo em vista o atual estado de degradação estrutural e funcional do espaço, o qual compromete a segurança e a salubridade dos alunos, professores e demais usuários.

A quadra apresenta trincas acentuadas no piso, que oferecem risco de acidentes, como quedas e torções, especialmente durante atividades esportivas e recreativas. Tal condição inviabiliza o uso seguro do espaço, em desacordo com os princípios de proteção à integridade física dos estudantes.

Além disso, observa-se a ausência de pintura nas demarcações esportivas, o que prejudica a prática das modalidades previstas no currículo escolar e dificulta o uso adequado da quadra para fins pedagógicos. Também é notória a inexistência de vedação apropriada contra a entrada de pombos e outras aves, o que tem resultado na constante presença de fezes e resíduos biológicos no local, comprometendo as condições sanitárias e a higiene do ambiente.

A reforma proposta visa restabelecer as condições mínimas de segurança, funcionalidade e salubridade da quadra, por meio da recuperação do piso, pintura adequada, instalação de sistemas de vedação contra animais, e demais adequações que se fizerem necessárias. Tais medidas garantirão um ambiente adequado para o desenvolvimento de atividades escolares, contribuindo para a qualidade do ensino, a promoção da saúde, e a preservação do patrimônio público.

Portanto, a execução desta reforma justifica-se pela necessidade de assegurar um ambiente escolar seguro, acessível e propício ao desenvolvimento integral dos alunos, em conformidade com as diretrizes do Plano Nacional de Educação, da legislação sanitária e das normas técnicas de infraestrutura escolar.

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

Não se aplica.

Da vedação de contratação de marca ou produto

Não se aplica.

Da exigência de amostra

Não se aplica.

Da exigência de carta de solidariedade

Não se aplica.

Subcontratação

Não se aplica.

Garantia da contratação

Não se aplica

Atualmente, não existe pessoal especializado e capacitado na prefeitura municipal que consiga realizar os referidos serviços com a especificidade que demanda.

Os serviços serão prestados por empresa especializada, que esteja regular perante os órgãos de controle, em conformidade ao que determina a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento. Sugere-se ainda, que seja exigido atestados de capacidade técnica que comprovem a execução de trabalhos similares pela empresa, a fim de obter uma garantia quanto a execução da obra.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- Estimativas das quantidades

Nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para contratação de empresa especializada para execução da reforma da quadra poliesportiva Ivoneide Cristina Galdino Guimarães Ferreira da escola municipal José Lucio de Sampaio, incluindo o Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4,50 |
| 1.02 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 36,66 |
| 2.01 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 516,04 |
| 2.02 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 516,04 |
| 3.01 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 27,21 |
| 3.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 3,06 |
| 3.03 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 10,21 |
| 4.01 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1,25 |
| 4.02 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 41,79 |
| 4.03 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 11,57 |
| 4.04 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 10,74 |
| 4.05 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 10,58 |
| 4.06 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,66 |
| 4.07 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 32,05 |
| 4.08 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTOE AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM,INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 29,58 |
| 4.09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 22,97 |
| 4.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 14,42 |
| 5.01 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 115,00 |
| 5.02 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 115,00 |
| 6.01 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA | m² | 3,36 |
| 6.02 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON,INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 3,00 |
| 6.03 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 3,00 |
| 7.01 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO , INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 53,25 |
| 8.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 9,87 |
| 8.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 70,88 |
| 8.03 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 18,49 |
| 8.04 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 5,82 |
| 8.05 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 26,71 |
| 8.06 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 4,68 |
| 8.07 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2,34 |
| 8.08 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 141,75 |
| 8.09 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 141,75 |
| 8.10 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO , INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 250,75 |
| 9.01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 256,75 |
| 9.02 | Pintura tinta latex acrílico 02 demãos em teto sobre 01 demão de fundo preparador | m² | 11,75 |
| 9.03 | Pintura tinta latex acrílica 02 demãos em paredes sobre 01 demão de fundo preparador | m² | 245,00 |
| 9.04 | Pintura esmalte para portões de ferro e alçapão | m² | 4,20 |
| 9.05 | Pintura de muro com tinta latex PVA 02 demãos e 01 demão de fundo preparador externo | m² | 141,75 |
| 9.06 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 372,05 |
| 10.01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | 10,00 |
| 10.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV VERMELHO | m | 20,00 |
| 10.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV PRETO | m | 15,00 |
| 10.04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV VERDE | m | 8,00 |
| 10.05 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4,00 |
| 10.06 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COMPLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2,00 |
| 10.07 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVEFORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2,00 |
| 10.08 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA | unid | 2,00 |
| 10.09 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70,TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | unid | 2,00 |
| 11.01 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 3,15 |
| 11.02 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158,11 |
| 11.03 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 9,75 |
| 11.04 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | m | 33,55 |
| 11.05 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | unid | 1,00 |
| 11.06 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 133,20 |
| 11.07 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 1,30 |

- Estimativa do valor da contratação

O valor estimado da contratação dos serviços é de R$ 271.119,28 (Duzentos e setenta e um mil cento e dezenove vírgula vinte e oito centavos)

- Descrição da solução como um todo

A presente contratação tem por objetivo a seleção de empresa especializada para a execução da reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal José Lúcio de Sampaio, visando proporcionar melhores condições de uso para atividades esportivas, recreativas e pedagógicas. A intervenção contempla a recuperação da estrutura física existente, com ênfase na segurança, funcionalidade e durabilidade da instalação, assegurando que o espaço esteja adequado às necessidades dos alunos, professores e da comunidade escolar.

Os serviços a serem executados incluem, mas não se limitam a: recuperação do piso da quadra, revitalização da pintura demarcatória esportiva, execução de alambrado ao entorno da quadra, fechamento da cobertura para evitar a entrada de pombos, iluminação, e execução de áreas de apoio, como palco e vestiário. Todo o trabalho será realizado conforme normas técnicas vigentes e padrões de qualidade exigidos pelos órgãos competentes.

A execução da obra visa garantir maior conforto, acessibilidade e segurança aos usuários, promovendo o incentivo à prática esportiva e ao desenvolvimento integral dos estudantes. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todas as demais despesas necessárias à completa e satisfatória entrega do serviço, conforme projeto e cronograma previamente aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

- Justificativas para limitação geográfica

Considerando as especificidades do serviço a ser contratado, justifica-se a limitação geográfica da licitação aos fornecedores sediados ou com atuação comprovada na região do município de União de Minas-MG e/ou entorno, com base nos seguintes fundamentos:

Fundamentação legal

A lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações) permite a adoção de critérios que garantam a melhor execução dos serviços públicos, desde que devidamente justificados. No caso do serviço de Reforma da Quadra da Escola Municipal José Lúcio de Sampaio, a limitação geográfica pode ser justificada pela necessidade de garantir:

1 – Rapidez na mobilização e execução: Devido à urgência na execução da obra – em virtude da necessidade de garantir a segurança e a continuidade das atividades escolares e esportivas – é essencial que a empresa contratada tenha facilidade de acesso ao local da obra, o que contribui significativamente para uma mobilização mais ágil, visitas técnicas frequentes e melhor acompanhamento da execução.

2- Redução de custos logísticos: Empresas sediadas em regiões mais distantes implicariam em custos adicionais com transporte de pessoal, equipamentos e materiais, elevando o valor global da proposta. A restrição geográfica visa garantir a economicidade, princípio norteador da administração pública, ao minimizar esses custos indiretos.

3- Facilidade na comunicação e fiscalização: A proximidade física entre a contratada e o local da obra facilita a comunicação entre as partes, o acompanhamento técnico da execução e a pronta respostam a eventuais ajustes, promovendo maior eficiência na gestão do contrato.

4 - Conhecimento prévio da realidade local: Empresas que atuam na região têm maior familiaridade com as condições climáticas, logísticas e normativas locais, o que reduz riscos técnicos e operacionais durante a execução da obra.

5- Geração de impacto socioeconômico local: A contratação de empresa local ou regional contribui com o desenvolvimento econômico da região, gerando empregos diretos e indiretos e fortalecendo a economia local, em consonância com os princípios da sustentabilidade e da função social da licitação.

Conclusão

Diante das considerações acima, a limitação geográfica na licitação para contratação de empresa especializada para execução da reforma da quadra da escola Municipal José Lúcio de Sampaio, do município de União de Minas mostra-se justificável e alinhada com os princípios da lei nº 14.133/2021. E conforme DECRETO MUNICIPAL N. 5730, DE 10 DE MARÇO DE 2025, torna-se viável adotar o limite geográfico em âmbito regional num raio mínimo de 100 km do Município de União de Minas-MG, tendo em vista a necessidade de agilidade da obra, por ser em âmbito escolar para que não atrapalhe o desenvolvimento das atividades. Essa medida visa garantir a prestação de um serviço essencial com qualidade, eficiência e segurança para os usuários do local.

Implementação

A limitação geográfica será claramente definida no edital de licitação, assegurando transparência e ampla divulgação das condições para participação no certame. Qualquer empresa que atenda aos requisitos e esteja estabelecida na região poderá participar do processo licitatório.

- Justificativas para o não parcelamento da contratação

O parcelamento da contratação não é considerado viável nem vantajoso neste caso, uma vez que a separação dos serviços comprometeria a coordenação técnica, o prazo de execução, a responsabilidade pela integridade da obra e poderia acarretar riscos operacionais e jurídicos, além de aumentar os custos administrativos com a gestão de múltiplos contratos.

Trata-se de um objeto com caráter único e indivisível do ponto de vista da engenharia, no qual as etapas da obra dependem de execução sequencial e coerente, sendo mais eficiente e econômica sua realização por uma única empresa. O fracionamento poderia resultar em incompatibilidades técnicas entre os serviços executados por diferentes contratadas, além de dificultar a fiscalização e a responsabilização por eventuais falhas.

Dessa forma, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021, justifica-se a não adoção do parcelamento, uma vez que ele não traria ganhos à Administração Pública e comprometeria os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

- Demonstrativo dos resultados pretendidos

A contratação da empresa especializada para a execução da reforma da quadra da Escola Municipal José Lúcio de Sampaio tem como objetivo alcançar uma série de resultados concretos e mensuráveis, voltados à melhoria da infraestrutura escolar e à promoção do bem-estar da comunidade escolar. Os principais resultados esperados com a execução da obra são:

- Melhoria das condições físicas da quadra
Recuperar integralmente o espaço esportivo, garantindo um ambiente seguro, funcional e adequado para a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas, conforme os padrões técnicos exigidos.

- Aumento da segurança e acessibilidade
Eliminar riscos estruturais e proporcionar acessibilidade para todos os usuários, incluindo alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as normas de acessibilidade.

- Estímulo à prática esportiva e à convivência social
Promover a utilização da quadra como ferramenta pedagógica e espaço de integração social, incentivando hábitos saudáveis, espírito de equipe e cidadania entre os alunos.

- Valorização do ambiente escolar
Contribuir para a melhoria do ambiente educacional como um todo, reforçando o sentimento de pertencimento e valorização do espaço escolar por parte dos estudantes, profissionais da educação e comunidade local.

- Redução de custos com manutenções emergenciais
A requalificação completa da quadra reduzirá a necessidade de intervenções corretivas frequentes, gerando economia para os cofres públicos no médio e longo prazo.

- Cumprimento das metas do plano municipal de educação e das diretrizes de infraestrutura escolar
Alinhar a intervenção às políticas públicas educacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e da permanência dos alunos na escola.

- Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato

Será previsto no edital e no contrato o servidor capacitado, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento do objeto do contrato, que poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na realização e entrega do objeto.

- Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não haverá necessidades de contratações correlatas ou interdependentes, sendo a solução apresentada suficiente para satisfação completa da demanda.

- Descrição de possíveis impactos ambientais

Este serviço não gerará impactos negativos ao meio ambiente. Os resíduos gerados pela utilização dos insumos e materiais elétricos, bem como suas embalagens onde estão acondicionados, quando as possuírem será devidamente descartadas e destinadas de forma ambientalmente correta.

- Declaração de viabilidade

A contratação para a execução da reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal José Lúcio de Sampaio apresenta plena viabilidade técnica, econômica, jurídica e operacional, conforme demonstrado neste estudo técnico.

Do ponto de vista técnico, a solução proposta é exequível com os recursos disponíveis no mercado e baseia-se em técnicas construtivas usuais, seguras e normatizadas, não exigindo tecnologias inovadoras ou de difícil acesso. O projeto prevê a utilização de materiais amplamente disponíveis e mão de obra qualificada compatível com o porte da obra.

Sob o aspecto econômico-financeiro, foi elaborada estimativa de custos com base em valores atualizados de mercado e em tabelas oficiais de referência (como SINAPI e SEINFRA), demonstrando que o investimento é compatível com a capacidade orçamentária do município e com o benefício social esperado.

No que se refere à viabilidade jurídica, o objeto da contratação está de acordo com as normas vigentes, em especial com os princípios da administração pública e os dispositivos da Lei nº 14.133/2021. O processo licitatório seguirá os ritos legais, com ampla competitividade e transparência.

A execução do objeto também é viável operacionalmente, pois a Administração dispõe dos meios necessários para acompanhar e fiscalizar a execução da obra, garantindo o cumprimento do contrato e a boa aplicação dos recursos públicos.

Dessa forma, declara-se que a presente contratação é viável em todos os seus aspectos, sendo recomendada sua continuidade até a formalização contratual e posterior execução.

- Data e assinaturas

União de Minas-MG, 14 de julho de 2025.

__________________________________

ÉVERTON FREITAS LEAL

Engenheiro Civil

CREA 5062209506/D-SP

__________________________________

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

___________________________________________

L S G GUIMARÃES LSG LTDA

Responsável pela Elaboração do (DFD)