TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA IVONEIDE CRISTINA GALDINO GUIMARÃES FERREIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCIO DE SAMPAIO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, POR SOLICITAÇÃO DÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

SUMÁRIO

1.	UNIDADE REQUISITANTE	2

2.	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TR	2

3.	OBJETO	2

4.	Vigência	5

5.	Fundamento e justificativa acerca da necessidade da contratação	5

6.	Descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do serviço	6

7.	Requisitos da contratação	8

8.	Modelo de execução do objeto	11

9.	Modelo de gestão e de fiscalização do contrato	12

10.	Critérios de medição e de pagamento	12

11.	LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO	13

12.	DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA (se necessário)	13

13.	Exigências de habilitação	14

14.	Obrigações da Contratante:	17

15.	Obrigações da Contratada:	18

16.	Estimativas do valor da contratação	19

17.	Adequação orçamentária	22

# UNIDADE REQUISITANTE

  - Secretaria Municipal de Obras Públicas

# RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BÁSICO

## Responsável Técnico pelo orçamento: Éverton Freitas Leal – CREA: 5062209506-SP

## Gestor: Rafael Lopes Oliveira – Secretário de Obras Públicas

  - Responsável pela elaboração do termo de referencia – Letícia Santos Guimarães (L S G GUIMARÃES LTDA)

# OBJETO

## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA IVONEIDE CRISTINA GALDINO GUIMARÃES FERREIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCIO DE SAMPAIO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, conforme tabela abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO | UND | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4,50 |
| 1.02 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 36,66 |
| 2.01 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 516,04 |
| 2.02 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 516,04 |
| 3.01 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 27,21 |
| 3.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 3,06 |
| 3.03 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 10,21 |
| 4.01 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1,25 |
| 4.02 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 41,79 |
| 4.03 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 11,57 |
| 4.04 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 10,74 |
| 4.05 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 10,58 |
| 4.06 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,66 |
| 4.07 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 32,05 |
| 4.08 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTOE AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM,INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 29,58 |
| 4.09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 22,97 |
| 4.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 14,42 |
| 5.01 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 115,00 |
| 5.02 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 115,00 |
| 6.01 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA | m² | 3,36 |
| 6.02 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON,INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 3,00 |
| 6.03 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 3,00 |
| 7.01 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO , INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 53,25 |
| 8.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 9,87 |
| 8.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 70,88 |
| 8.03 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 18,49 |
| 8.04 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 5,82 |
| 8.05 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 26,71 |
| 8.06 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 4,68 |
| 8.07 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2,34 |
| 8.08 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 141,75 |
| 8.09 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 141,75 |
| 8.10 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO , INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 250,75 |
| 9.01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 256,75 |
| 9.02 | Pintura tinta latex acrílico 02 demãos em teto sobre 01 demão de fundo preparador | m² | 11,75 |
| 9.03 | Pintura tinta latex acrílica 02 demãos em paredes sobre 01 demão de fundo preparador | m² | 245,00 |
| 9.04 | Pintura esmalte para portões de ferro e alçapão | m² | 4,20 |
| 9.05 | Pintura de muro com tinta latex PVA 02 demãos e 01 demão de fundo preparador externo | m² | 141,75 |
| 9.06 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 372,05 |
| 10.01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | 10,00 |
| 10.02 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV VERMELHO | m | 20,00 |
| 10.03 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV PRETO | m | 15,00 |
| 10.04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV VERDE | m | 8,00 |
| 10.05 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4,00 |
| 10.06 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COMPLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2,00 |
| 10.07 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVEFORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2,00 |
| 10.08 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA | unid | 2,00 |
| 10.09 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70,TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | unid | 2,00 |
| 11.01 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 3,15 |
| 11.02 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158,11 |
| 11.03 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 9,75 |
| 11.04 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | m | 33,55 |
| 11.05 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | unid | 1,00 |
| 11.06 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 133,20 |
| 11.07 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 1,30 |

## Declara-se que os serviços são de natureza, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam.

- Os itens e serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

# Vigência

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

# Fundamento e justificativa acerca da necessidade da contratação

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  - Não foi elaborado o Plano de Contratações Anual para o exercício 2025 para indicação do alinhamento com o mesmo.

# Descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do serviço

A presente contratação tem por objetivo a seleção de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma e melhorias da quadra poliesportiva, compreendendo todas as etapas necessárias para garantir a plena funcionalidade, segurança, acessibilidade e durabilidade da instalação, conforme normas técnicas vigentes e melhores práticas de engenharia civil.

#### Ciclo de Vida do Objeto

A solução proposta considera todas as fases do ciclo de vida do objeto, desde o planejamento e execução da obra até sua operação e manutenção, de forma a garantir a economicidade, sustentabilidade e eficiência do investimento público. As fases compreendidas são:

- Planejamento e Projeto Executivo: A contratada deverá seguir o projeto básico fornecido pela Administração Pública, podendo apresentar sugestões de melhorias técnicas, desde que aprovadas previamente.

- Execução da Reforma e Melhorias: Inclui a demolição de partes danificadas, regularização de base, regularização do piso esportivo, instalação de piso granilite, instalação de alambrados e vedação de telha, instalação de portões e guarda corpo, execução de calçadas, execução de mureta, palco, vestiário, deposito, pintura, instalação de parte elétrica nas áreas novas, e melhorias na acessibilidade e execução de rampa de acessível de acesso entre a escola e a quadra.

- Limpeza Pós-Obra: Após a execução dos serviços, deverá ser realizada a limpeza geral da quadra e entorno, removendo entulhos, resíduos e materiais excedentes.

- Entrega Técnica e Treinamento: A contratada deverá entregar a quadra totalmente funcional, com emissão de Termo de Conclusão.

- Manutenção Preventiva e Corretiva: Poderá ser exigido um período de manutenção assistida, durante o qual a empresa se responsabilizará por ajustes e correções que venham a ser necessários após a entrega.

#### Especificação do Serviço

Os serviços a serem executados incluem, mas não se limitam a:

- Fornecimento e colocação de placa de obra;

- Demolição manual de alvenaria;

- Instalação de piso granilite na área de esportes;

- Movimentação terra, fundação e execução de alvenaria para a construção de palco, vestiário, depósito e mureta.

- Instalação de esquadrias nas novas áreas;

- Pintura geral da quadra e áreas adjacentes;

- Pintura de piso esportivo com demarcação de linhas oficiais;

- Instalação de alambrado e portões;

- Instalações elétricas nas novas áreas;

- Execução de calçadas e rampa de acessibilidade que dará acesso a quadra;

- Garantia mínima de 12 meses sobre os serviços executados.

A execução deverá observar todas as normas técnicas da ABNT, bem como legislações municipais, estaduais e federais aplicáveis, em especial aquelas relativas à acessibilidade (NBR 9050), segurança e sustentabilidade ambiental.

# Requisitos da contratação

A presente contratação tem por objetivo a execução de serviços de reforma da quadra poliesportiva da escola Municipal José Lúcio de Sampaio, tendo em vista o atual estado de degradação estrutural e funcional do espaço, o qual compromete a segurança e a salubridade dos alunos, professores e demais usuários.

A quadra apresenta trincas acentuadas no piso, que oferecem risco de acidentes, como quedas e torções, especialmente durante atividades esportivas e recreativas. Tal condição inviabiliza o uso seguro do espaço, em desacordo com os princípios de proteção à integridade física dos estudantes.

Além disso, observa-se a ausência de pintura nas demarcações esportivas, o que prejudica a prática das modalidades previstas no currículo escolar e dificulta o uso adequado da quadra para fins pedagógicos. Também é notória a inexistência de vedação apropriada contra a entrada de pombos e outras aves, o que tem resultado na constante presença de fezes e resíduos biológicos no local, comprometendo as condições sanitárias e a higiene do ambiente.

A reforma proposta visa restabelecer as condições mínimas de segurança, funcionalidade e salubridade da quadra, por meio da recuperação do piso, pintura adequada, instalação de sistemas de vedação contra animais, e demais adequações que se fizerem necessárias. Tais medidas garantirão um ambiente adequado para o desenvolvimento de atividades escolares, contribuindo para a qualidade do ensino, a promoção da saúde, e a preservação do patrimônio público.

Portanto, a execução desta reforma justifica-se pela necessidade de assegurar um ambiente escolar seguro, acessível e propício ao desenvolvimento integral dos alunos, em conformidade com as diretrizes do Plano Nacional de Educação, da legislação sanitária e das normas técnicas de infraestrutura escolar.

- PRINCIPAIS SERVIÇOS, conforme seguem os tópicos abaixo:

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- PISO-GRANILITE

- MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

- INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

- REVESTIMENTO DE PAREDES

- ESQUADRIAS

- PAVIMENTAÇÃO/PISO

- MURETA

- PINTURA

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- A CONTRATADA não poderá recorrer à subcontratação de empresas.

  - JUSTIFICATIVA PARA LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA

Considerando as especificidades do serviço a ser contratado, justifica-se a limitação geográfica da licitação aos fornecedores sediados ou com atuação comprovada na região do município de União de Minas-MG e/ou entorno, com base nos seguintes fundamentos:

Fundamentação legal

A lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações) permite a adoção de critérios que garantam a melhor execução dos serviços públicos, desde que devidamente justificados. No caso do serviço de Reforma da Quadra da Escola Municipal José Lúcio de Sampaio, a limitação geográfica pode ser justificada pela necessidade de garantir:

1 – Rapidez na mobilização e execução: Devido à urgência na execução da obra – em virtude da necessidade de garantir a segurança e a continuidade das atividades escolares e esportivas – é essencial que a empresa contratada tenha facilidade de acesso ao local da obra, o que contribui significativamente para uma mobilização mais ágil, visitas técnicas frequentes e melhor acompanhamento da execução.

2- Redução de custos logísticos: Empresas sediadas em regiões mais distantes implicariam em custos adicionais com transporte de pessoal, equipamentos e materiais, elevando o valor global da proposta. A restrição geográfica visa garantir a economicidade, princípio norteador da administração pública, ao minimizar esses custos indiretos.

3- Facilidade na comunicação e fiscalização: A proximidade física entre a contratada e o local da obra facilita a comunicação entre as partes, o acompanhamento técnico da execução e a pronta resposta a eventuais ajustes, promovendo maior eficiência na gestão do contrato.

4 - Conhecimento prévio da realidade local: Empresas que atuam na região têm maior familiaridade com as condições climáticas, logísticas e normativas locais, o que reduz riscos técnicos e operacionais durante a execução da obra.

5- Geração de impacto socioeconômico local: A contratação de empresa local ou regional contribui com o desenvolvimento econômico da região, gerando empregos diretos e indiretos e fortalecendo a economia local, em consonância com os princípios da sustentabilidade e da função social da licitação.

Conclusão

Diante das considerações acima, a limitação geográfica na licitação para contratação de empresa especializada para execução da reforma da quadra da escola Municipal José Lúcio de Sampaio, do município de União de Minas mostra-se justificável e alinhada com os princípios da lei nº 14.133/2021. E conforme DECRETO MUNICIPAL N. 5730, DE 10 DE MARÇO DE 2025, torna-se viável adotar o limite geográfico em âmbito regional num raio mínimo de 100 km do Município de União de Minas-MG, tendo em vista a necessidade de agilidade da obra, por ser em âmbito escolar para que não atrapalhe o desenvolvimento das atividades. Essa medida visa garantir a prestação de um serviço essencial com qualidade, eficiência e segurança para os usuários do local.

Implementação

A limitação geográfica será claramente definida no edital de licitação, assegurando transparência e ampla divulgação das condições para participação no certame. Qualquer empresa que atenda aos requisitos e esteja estabelecida na região poderá participar do processo licitatório.

  - CRITÉRIOS DE GARANTIA

A contratada deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra, cobrindo eventuais vícios, defeitos de execução, materiais aplicados e desempenho da estrutura e dos sistemas instalados.

Durante o período de garantia, a empresa contratada se compromete a:

- Realizar reparos, substituições ou correções de qualquer problema decorrente de falhas na execução dos serviços ou na qualidade dos materiais utilizados, sem ônus adicional para a Administração Pública;

- Atender a solicitações de correção em até 5 (cinco) dias úteis após notificação formal da contratante;

- Repor imediatamente, sem prejuízos ao uso da quadra, materiais ou componentes que apresentem desgaste prematuro, falhas de fabricação ou instalação inadequada.

A garantia não exime a contratada de responder pelos vícios ocultos ou defeitos estruturais que venham a surgir após o prazo de 12 meses, conforme previsto no Código Civil (Art. 618), cuja responsabilidade pode se estender por até 5 (cinco) anos nos casos legalmente previstos.

A contratada deverá ainda entregar, ao final da obra:

- Termo de Garantia assinado por responsável técnico;

O não atendimento às exigências de garantia poderá implicar na aplicação de penalidades administrativas, conforme previsto em contrato e legislação pertinente.

# Modelo de execução do objeto

A execução do objeto contratado deverá seguir o modelo de empreitada por preço global, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e demais insumos necessários à completa e adequada reforma da quadra poliesportiva, conforme projeto básico, memorial descritivo e demais documentos técnicos que compõem o processo licitatório.

#### Etapas de Execução

A execução será realizada por meio das seguintes etapas, seguindo o cronograma físico-financeiro:

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- PISO-GRANILITE

- MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

- INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

- REVESTIMENTO DE PAREDES

- ESQUADRIAS

- PAVIMENTAÇÃO/PISO

- MURETA

- PINTURA

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

#### Responsabilidades da Contratada

- Cumprir rigorosamente o cronograma e especificações técnicas;

- Manter responsável técnico registrado no CREA ou CAU, disponível durante toda a execução;

- Garantir a segurança dos trabalhadores e do entorno, com uso de EPIs e sinalização adequada;

- Atender às legislações vigentes em engenharia, segurança do trabalho, acessibilidade e meio ambiente.

#### Fiscalização e Acompanhamento

A fiscalização da execução será realizada por equipe técnica designada pela Administração Pública, que acompanhará todas as fases do serviço e poderá solicitar ajustes, paralisações ou reapresentação de documentos sempre que necessário para garantir a qualidade e a conformidade da obra.

# Modelo de gestão e de fiscalização do contrato

## A gestão e fiscalização do contrato será realizada pelo Sr. RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

# Critérios de medição e de pagamento

A medição e o pagamento dos serviços prestados serão realizados com base na efetiva execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização, observando os quantitativos e a conformidade técnica com o projeto básico, memorial descritivo e demais documentos do contrato.

#### 10.1- Medição dos Serviços

- A medição será realizada mensalmente ou de acordo com o avanço físico da obra, mediante apresentação de relatório fotográfico, boletim de medição e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente aos serviços executados.

- Os serviços medidos deverão estar totalmente concluídos e em conformidade com as especificações técnicas, sendo inspecionados e aprovados pela equipe de fiscalização designada pela Administração.

- A contratada deverá disponibilizar livre acesso à equipe de fiscalização durante a execução dos serviços para fins de acompanhamento, verificação e aprovação das etapas executadas.

10.2. Pagamento

- Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela fiscalização, acompanhada do boletim de medição aprovado e demais documentos exigidos contratualmente.

- O pagamento será proporcional ao percentual de execução física da obra, conforme os serviços efetivamente realizados, obedecendo aos valores unitários constantes na planilha orçamentária aprovada.

- A Administração terá o prazo legal de até 30 (trinta) dias após o atesto da medição para realizar o pagamento, salvo disposição contratual diversa.

#### 10.3. Disposições Finais

- Não serão pagos serviços não executados, em desacordo com o projeto ou realizados sem autorização prévia da fiscalização.

- Os pagamentos não eximem a contratada da responsabilidade pela qualidade dos serviços nem do cumprimento das obrigações legais e contratuais.

- A critério da Administração, poderá ser aplicado um modelo de medição por etapas concluídas, desde que previamente acordado com a contratada no início da execução.

10.4- Prazos de pagamento

- O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após cada etapa da Prestação dos serviços, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal;

# LOCAL DE EXECUÇÃO

## Os serviços prestados serão de forma presencial na quadra poliesportiva Ivoneide Cristina Galdino Guimarães Ferreira da Escola Municipal José Lúcio de Sampaio, localizada na Avenida 13, n.854 centro, de União de Minas-MG.

# DA VISITA TÉCNICA

Será obrigatória a realização de visita técnica ao local da obra, situada na quadra da Escola Municipal José Lúcio de Sampaio, localizada na Avenida 13, n.854, centro de União de Minas-MG, como condição para participação neste processo.

A visita técnica tem por finalidade permitir que as empresas interessadas conheçam as condições reais da quadra esportiva, observando os aspectos físicos do local onde serão realizados os serviços especificados neste termo de referencia,

A visita deverá ser realizada até a data limite que constará no edital, mediante agendamento prévio com a Secretaria Municipal de Obras, através do telefone (34)3456-1900 ou e-mail obras@uniaodeminas.mg.gov.br.

A visita será acompanhada por representante técnico da Prefeitura e, ao final, será emitido um Atestado de Visita Técnica, que deverá ser apresentado junto à documentação de habilitação, sob pena de desclassificação da proposta.

A ausência de realização da visita técnica ou a não apresentação do respectivo atestado implicará na desclassificação automática da licitante.

## Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato;

## Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail obras@uniaodeminas.mg.gov.br em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para a abertura da sessão pública.

## As despesas com a realização da vistoria técnica serão exclusivas da Empresa interessada na sua realização.

# Exigências de habilitação

## HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E ECONÔMICA.

### Ato Constitutivo:

## No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;

## Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

## Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, ou;

## Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

## Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;

## No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

### Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;

### Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor;

### Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor;

### Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certidão negativa ou positiva com efeito negativa, em vigor;

### Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor;

### Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativa, em vigor;

### Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;

### Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial; expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou comprovante da

### homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;

### Documento de identificação dos sócios da empresa com número do CPF e RG;

### Alvará de localização e funcionamento, com validade para o exercício 2024;

### Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura

### Declaração de enquadramento de microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso;

### Declaração de atendimento pleno a todos os requisitos de habilitação;

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme as áreas de atuação e compatíveis com o objeto ora licitado, em plena validade;

### Comprovação da capacitação técnico-operacional: Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços compatíveis com as características do objeto da presente licitação, comprovando já ter executado o mínimo de 50% dos serviços objetos do termo de referência, notadamente daquilo que se refere as parcelas relevantes da contratação, nos Termos da Súmula 263 do TCU, que corresponde a  uma construção de um galpão em estrutura metálica de 127,35m².

### Registro ou inscrição do profissional no Conselho Regional de Engenharia

### Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme as áreas de atuação e compatíveis com o objeto ora licitado, em plena validade;

### Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de

### Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente

### ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)r

### esponsável(is) técnico(s)  e/ ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica, conforme indicado no item 0.

### Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/ estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

### A comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, deve ocorrer no ato da assinatura do contrato, confirmando a declaração de contratação futura do responsável técnico detentor do atestado apresentado conforme o subitem anterior.

### No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata o subitem anterior poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada por escrito pela CONTRATANTE.

# Obrigações da Contratante:

## Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

## Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

## Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

## Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

## Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

## A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

# Obrigações da Contratada:

## A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento convocatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

## Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos.

## Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

## Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

## Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de União de Minas/MG;

## Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de União de Minas/MG; ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de União de Minas /MG;

## Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de União de Minas/MG quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

## Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo constante no Termo de Referência, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;

## Comunicar ao Serviço competente da Prefeitura Municipal de União de Minas/MG, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

## Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

## A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.

## Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no valor global do contrato ou ata em até cinco dias após a assinatura do contrato

## Fornecer garantia dos serviços, que deverão atender aos padrões e normas brasileiras vigentes, e ainda, as normas técnicas exigíveis, bem como efetuar, às suas expensas, a substituição de qualquer serviço ou produto utilizado na execução dos serviços que, comprovadamente, apresente imperfeições, falhas, grave defeito, adulteração, desconformidades ou divergência relativa às especificações constantes neste termo para que sejam adotadas as medidas necessárias.

# Estimativas do valor da contratação

## O custo estimado total da contratação é de R$ 271.119,28 (Duzentos e setenta e um mil cento e dezenove vírgula vinte e oito centavos)

## Os preços dos itens da planilha orçamentaria, foram obtidos através de pesquisa na SEINFRA-MG (Sistemas de Custos e Orçamentos Referenciais de Minas Gerais), que é um banco de dados com preços de serviços e insumos utilizados na indústria da construção, e SINAPI.

| 8 | FONTE | DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI(29,25%) | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4,50 | 338,79 | 1.524,56 |
| 1.02 | ED-48452 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 36,66 | 23,74 | 870,31 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 2.394,87 |
| 2 | PISO GRANILITE |  |  |  |  |  |
| 2.01 | ED-13288 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 516,04 | 53,88 | 27.804,24 |
| 2.02 | ED-50611 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 516,04 | 169,11 | 87.267,52 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 115.071,76 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 3.01 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 27,21 | 92,31 | 2.511,76 |
| 3.02 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 3,06 | 54,08 | 165,48 |
| 3.03 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 10,21 | 31,12 | 317,74 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 2.994,98 |
| 4 | INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 4.01 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1,25 | 300,84 | 376,05 |
| 4.02 | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 41,79 | 17,44 | 728,82 |
| 4.03 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 11,57 | 17,60 | 203,63 |
| 4.04 | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 10,74 | 17,19 | 184,62 |
| 4.05 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 10,58 | 87,41 | 924,80 |
| 4.06 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,66 | 984,83 | 649,99 |
| 4.07 | ED-48230 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 32,05 | 316,95 | 10.158,25 |
| 4.08 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTOE AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM,INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 29,58 | 99,11 | 2.931,67 |
| 4.09 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 22,97 | 70,66 | 1.623,06 |
| 4.10 | ED-50242 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 14,42 | 164,57 | 2.373,10 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 20.153,99 |
| 5 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |
| 5.01 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 115,00 | 12,40 | 1.426,00 |
| 5.02 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 115,00 | 47,80 | 5.497,00 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 6.923,00 |
| 6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 6.01 | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA | m² | 3,36 | 549,08 | 1.844,91 |
| 6.02 | ED-50958 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON,INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 3,00 | 697,05 | 2.091,15 |
| 6.03 | ED-51155 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 3,00 | 215,42 | 646,26 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 4.582,32 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO-PISO |  |  |  |  |  |
| 7.01 | ED-50589 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO , INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 53,25 | 86,13 | 4.586,42 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 4.586,42 |
| 8 | MURETA |  |  |  |  |  |
| 8.01 | ED-48230 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 9,87 | 316,95 | 3.128,30 |
| 8.02 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 70,88 | 70,66 | 5.008,38 |
| 8.03 | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 18,49 | 17,44 | 322,47 |
| 8.04 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 5,82 | 17,60 | 102,43 |
| 8.05 | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 26,71 | 17,19 | 459,14 |
| 8.06 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 4,68 | 87,41 | 409,08 |
| 8.07 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2,34 | 984,83 | 2.304,50 |
| 8.08 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 141,75 | 12,40 | 1.757,70 |
| 8.09 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 141,75 | 47,80 | 6.775,65 |
| 8.10 | ED-50589 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO , INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | m² | 250,75 | 82,25 | 20.624,19 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 40.891,84 |
| 9 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 9.01 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 256,75 | 5,34 | 1.371,05 |
| 9.02 | 88488+88484 | Pintura tinta latex acrílico 02 demãos em teto sobre 01 demão de fundo preparador | m² | 11,75 | 25,37 | 298,10 |
| 9.03 | 88488+88484 | Pintura tinta latex acrílica 02 demãos em paredes sobre 01 demão de fundo preparador | m² | 245,00 | 25,37 | 6.215,65 |
| 9.04 | 100761 | Pintura esmalte para portões de ferro e alçapão | m² | 4,20 | 66,09 | 277,58 |
| 9.05 | 88488+88484 | Pintura de muro com tinta latex PVA 02 demãos e 01 demão de fundo preparador externo | m² | 141,75 | 25,37 | 3.596,20 |
| 9.06 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 372,05 | 13,48 | 5.015,23 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 11.758,58 |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| 10.01 | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | 10,00 | 6,64 | 66,40 |
| 10.02 | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV VERMELHO | m | 20,00 | 6,70 | 134,00 |
| 10.03 | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV PRETO | m | 15,00 | 6,70 | 100,50 |
| 10.04 | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV VERDE | m | 8,00 | 6,70 | 53,60 |
| 10.05 | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 4,00 | 13,03 | 52,12 |
| 10.06 | ED-15765 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COMPLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2,00 | 53,25 | 106,50 |
| 10.07 | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVEFORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid | 2,00 | 51,53 | 103,06 |
| 10.08 | ED-13355 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA | unid | 2,00 | 66,46 | 132,92 |
| 10.09 | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70,TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | unid | 2,00 | 23,72 | 47,44 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 796,54 |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 11.01 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 3,15 | 697,77 | 2.197,98 |
| 11.02 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 158,11 | 215,69 | 34.102,75 |
| 11.03 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 9,75 | 623,76 | 6.081,66 |
| 11.04 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | m | 33,55 | 147,33 | 4.942,92 |
| 11.05 | composição | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | unid | 1,00 | 519,47 | 519,47 |
| 11.06 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 133,20 | 98,50 | 13.120,20 |
| 11.07 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 1,30 | 510,82 | 664,07 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | 59.093,70 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  | 271.119,28 |

# Adequação orçamentária

## As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Município nas seguintes dotações:

Ficha 379 – Fonte: 2.701.000

União de Minas, 14 de julho de 2025.

__________________________________

ÉVERTON FREITAS LEAL

Engenheiro Civil

CREA  5062209506/D-SP

__________________________________
RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  PÚBLICAS

___________________________________________

L S G GUIMARÃES LSG LTDA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO (DFD)