ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

1. DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Monte do Carmo apresenta demanda concreta por unidades habitacionais destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que atualmente não dispõem de moradia adequada, segura e regular.

A carência habitacional impacta diretamente a dignidade da pessoa humana, a saúde pública e o desenvolvimento social, impondo à Administração Municipal a adoção de medidas estruturantes voltadas à política pública de habitação, em estrita observância ao interesse público primário.

Diante desse contexto, identifica-se a necessidade de execução de 02 (duas) Unidades Habitacionais de Interesse Social, conforme projetos técnicos previamente aprovados.

2. DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica, econômica e administrativa da contratação, subsidiando a definição da solução mais adequada para atendimento da necessidade identificada, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá atender, de forma cumulativa e obrigatória, aos seguintes requisitos mínimos:

- Execução integral das unidades habitacionais conforme projetos, memoriais e especificações técnicas aprovadas;

- Atendimento rigoroso às normas técnicas vigentes da ABNT;

- Utilização de materiais novos, de primeira qualidade e compatíveis com as especificações técnicas;

- Cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho;

- Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução da obra;

- Cumprimento do prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

4. DO LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS

4.1 Execução Direta pela Administração Pública

Alternativa considerada inviável, em razão da inexistência de estrutura operacional, corpo técnico permanente, equipamentos e mão de obra própria suficientes para execução direta das obras, além da ausência de economicidade e eficiência administrativa.

4.2 Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil

Alternativa considerada tecnicamente adequada, economicamente viável e juridicamente regular, permitindo a execução integral do objeto com garantia de qualidade, observância das normas técnicas, definição clara de responsabilidades e adequado controle da execução.

5. DA SOLUÇÃO ADOTADA

Optou-se pela contratação de empresa especializada em construção civil, mediante regime de empreitada por preço global, por se tratar da solução que melhor atende aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento, segurança técnica e interesse público.

6. DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES

O custo estimado da contratação é de R$ 271.611,62 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos), elaborado com base nos seguintes parâmetros técnicos:

- Sistema de referência: SINAPI;

- Mês de referência: dezembro de 2025;

- Localidade: Estado do Tocantins;

- Regime: SINAPI não desonerado;

- BDI aplicado: 22,47%.

7. DA JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

A contratação não será parcelada, tendo em vista que o objeto configura-se como conjunto técnico funcionalmente indivisível, cuja execução integrada é essencial para assegurar a compatibilidade entre os serviços, a uniformidade construtiva, a qualidade final da obra e a adequada responsabilização técnica da contratada.

8. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, a Administração Municipal pretende alcançar os seguintes resultados:

- Redução do déficit habitacional local;

- Provisão de moradias dignas, seguras e salubres;

- Atendimento às políticas públicas municipais de habitação;

- Execução de obra com qualidade técnica, durabilidade e funcionalidade.

9. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação serão integralmente custeadas com recursos próprios do Município, devidamente consignados em dotação orçamentária específica, em conformidade com o orçamento vigente.

10. DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas análises técnicas, econômicas e administrativas realizadas, conclui-se que a contratação pretendida é plenamente viável, encontrando-se devidamente justificada e apta a prosseguir para a fase de elaboração do Termo de Referência e demais atos preparatórios.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

11. DA IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento dos riscos associados à contratação e à execução do objeto, em consonância com as boas práticas de governança e gestão de riscos previstas na Lei nº 14.133/2021.

12. MATRIZ DE RISCOS

| Risco Identificado | Fase | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas / Mitigadoras | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incompatibilidade entre projeto e execução | Execução | Baixa | Alto | Conferência prévia dos projetos e fiscalização técnica permanente | Município |
| Atraso no cronograma de execução | Execução | Média | Alto | Acompanhamento sistemático do cronograma físico-financeiro | Contratada |
| Falhas na qualidade dos serviços executados | Execução | Baixa | Alto | Inspeções técnicas periódicas e exigência de conformidade com normas | Contratada |
| Descontinuidade no fornecimento de materiais | Execução | Média | Médio | Planejamento logístico e gestão de suprimentos | Contratada |
| Acidentes de trabalho | Execução | Baixa | Alto | Cumprimento rigoroso das normas de segurança do trabalho | Contratada |
| Inexecução parcial ou abandono da obra | Execução | Baixa | Alto | Garantias contratuais e fiscalização contínua | Município |

13. DAS ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS

Os riscos identificados serão tratados prioritariamente por meio de ações preventivas, fiscalização técnica permanente, acompanhamento sistemático da execução contratual e aplicação das sanções administrativas previstas, quando cabíveis.

14. DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

Os riscos inerentes à execução dos serviços são alocados predominantemente à empresa contratada, cabendo ao Município a fiscalização, o acompanhamento e a gestão do contrato, nos limites de suas atribuições legais.

15. CONCLUSÃO DO MAPA DE RISCOS

O conjunto de riscos identificados é considerado compatível com o porte e a complexidade do objeto, encontrando-se adequadamente mitigado pelas medidas previstas, não havendo óbices técnicos ou administrativos à continuidade do processo de contratação.

Monte do Carmo – TO, 03 de fevereiro de 2026.

__________________________________________
Engenheira Civil Denise Cristina O. Lima
CREA nº 303044/D