EDITAL

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

O Município de São Sebastião do Anta, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 01.613.123/0001-60, com sede na Av. José Antônio Santana, nº. 555, bairro centro, cidade de São Sebastião do Anta, estado de Minas Gerais, publica este edital, conforme abaixo:

1. Da especificação do objeto

1.1. Contratação por regime de empreitada por preço global para Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação do Morro das 4 encruzilhadas com blocos de concreto sextavado no município de São Sebastião do Anta, cujo critério de julgamento será o de menor preço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar – ETP: Anexo I; Anteprojeto: Anexo II; Projeto Básico: Anexo III; e, Projeto Executivo: Anexo IV.

1.2. Havendo mais de um item ou lote faculta-se a licitante a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o(a) licitante enviar proposta para todos os itens que o compõem.

2. Das regras relativas à convocação

2.1. OA(s) licitante(s) interessado(a)(s) em apresentar propostas deverá entrar no sistema eletrônico  disponível em  https://novobbmnet.com.br/. O início de lançamento de propostas e documentação será às 08hs 00min do dia 07 de abril de 2026 e final de lançamento de documentação e propostas, dia 30 de abril de 2026 07:00hrs.  Análise da documentação e posteriormente os lances aconteceram a partir  das 09:00 hs do dia 30 de abril de 2026.

2.2. A licitante é a responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no sistema, não cabendo ao provedor do sistema ou a Administração a responsabilidade por eventuais danos de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.3. O credenciamento será realizado com o envio no sistema:

2.3.1. Carteira de Identidade ou documento legal equivalente;

2.3.2. documento que o credencie a participar deste Concorrência, tal como procuração por instrumento público ou particular, ou, Termo de Credenciamento, conforme Anexo III, através do qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao Concorrência em nome da licitante no caso de credenciado(a) não sócio;

2.3.3. Contrato social ou documento equivalente;

2.4. A Microempresa – ME – e Empresa de Pequeno Porte – EPP – deverá apresentar ainda declaração de que no ano-calendário de realização da licitação pública ainda não celebrou contratos administrativos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte – EPP –, conforme Anexo IV;

2.5. O(A) licitante que não se credenciar ficará impedido de participar da fase aberta de lances, de negociação de preços, declarar a intenção de interpor Recurso Administrativo, de renunciar direitos, enfim, para representar a licitante.

2.6. Havendo necessidade, a sessão pública será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

3. Da participação e não participação

3.1. Poderão participar deste Concorrência todas as pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto.

3.2. Não poderão participar deste Concorrência o(a)(s) licitante(s):

3.2.1. que não atendam às condições deste edital;

3.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

3.2.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.2.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau;

3.2.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº. 6.404/1976, concorrendo entre si;

3.2.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

3.2.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3.2.4. Outras vedações previstas em Lei, inclusive na Lei Orgânica Municipal – LOM;

3.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.4. aplica-se o disposto na alínea “3.2.3.3” também a licitante(a) que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante;

4. Da apresentação da proposta e da garantia

4.1. A proposta deverá ser apresentada dentro do sistema  https://novobbmnet.com.br/

4.2. A proposta deverá conter todos os dados e informações constante na Minuta de Proposta Comercial – Anexo V.

4.3. Na proposta deve constar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República de 1988 – CR/88 –, nas leis trabalhistas, nas normas legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta – TAC – vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo V.

4.4. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº. 14.133/2021.

4.5. É exigida no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

4.6. A garantia da proposta será devolvida a(o)(s) licitante(s) no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato administrativo ou da data em que for declarada fracassada a licitação pública.

4.7. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato administrativo ou a não apresentação dos documentos para a contratação administrativa.

4.8. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº. 14.133/2021.

5. Da manutenção da fase de habilitação antes da apresentação das propostas

5.1. O(A) licitante deverá apresentar os documentos de habilitação dentro do sistema https://novobbmnet.com.br/.

5.2. A fase de habilitação, irá anteceder as fases de apresentação das propostas e lances.

5.3. A adoção do procedimento de realizar a fase de habilitação antes da fase de apresentação das propostas encontra respaldo na legislação vigente, especificamente no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, e apresenta benefícios relevantes para a transparência, segurança jurídica e eficiência do processo licitatório.

5.4. Ao estabelecer a fase de habilitação previamente à apresentação das propostas, assegura-se que somente os fornecedores que atendam aos requisitos de qualificação técnica, regularidade fiscal, jurídica e econômico-financeira, possam participar efetivamente da disputa. Essa medida evita que propostas de fornecedores não habilitados sejam apresentadas, promovendo maior segurança na seleção do contratado e evitando recursos e impugnações posteriores.

5.5. A fase de habilitação antecede a apresentação das propostas justamente para evitar que empresas com documentação irregular ou inidôneas tenham acesso às propostas comerciais, o que poderia comprometer a integridade do certame. Assim, a verificação prévia dos requisitos de habilitação reforça a transparência e a lisura do procedimento.

5.6. Com a habilitação validada previamente, a análise das propostas comerciais torna-se mais célere e objetiva, uma vez que o foco recai exclusivamente na avaliação do conteúdo econômico das ofertas, sem a necessidade de reanálise de documentação de habilitação. Isso otimiza o tempo do procedimento e reduz custos administrativos.

5.7. A manutenção da fase de habilitação antes da proposta está alinhada ao princípio da legalidade e à orientação do próprio legislador, que prevê essa sequência para garantir a regularidade do certame. Essa ordem também proporciona maior segurança jurídica às partes envolvidas, evitando questionamentos futuros sobre a habilitação de participantes que possam vir a apresentar propostas posteriormente.

5.8. Ao exigir habilitação prévia, o procedimento estimula os fornecedores a manterem suas documentações atualizadas e em conformidade, promovendo uma cultura de responsabilidade e regularidade, além de facilitar a participação de empresas idôneas e qualificadas.

5.9. Diante do exposto, a realização da fase de habilitação antes da apresentação das propostas é fundamental para assegurar a integridade, transparência e eficiência do procedimento licitatório, protegendo o interesse público e promovendo uma competição justa e segura.

6. Do critério de julgamento, modo de disputa, margem de preferência, tratamento diferenciado

6.1. O critério de julgamento será menor preço global.

6.2. O modo de disputa será: aberto e fechado

6.3. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

6.3. O(A)s licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

6.4. Após apresentação das propostas no sistema pelo modo aberto e fechado, o(a)(s) licitante(s) apresentará(ão) sua(s) proposta(s) por meio de lances públicos e sucessivos, de forma decrescente e logo o sistema abrirá para o lance fechado;

6.5. Iniciada a etapa competitiva, o(a)(s) licitante(s) deverá(ão) encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. O(A) licitante somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O(A) licitante poderá oferecer lances sucessivos inferiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste edital.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

6.9. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.10. Caso o(a) licitante não apresente lances, concorrerá no lance fechado.

6.11. Durante o procedimento, a(s) licitante(s) será(ão) informada(s), em tempo real, do valor do menor lance registrado.

6.12. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento do lance fechado.

6.13. Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.13.1.. disputa final, hipótese em que o(a)(s) licitante(s) empatada(s) poderá(ão) apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

6.13.2.. avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº. 14.133/2021.

6.13.3. desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho.

6.13.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.14 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.14.1. licitantes estabelecidas no Estado de Minas Gerais.

6.14.2. licitantes brasileiras.

6.14.3. licitantes que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.

6.14.4. licitantes que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.15. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

6.16. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 2º (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para definição das demais colocações.

6.17. Após o reinício previsto no subitem 6.16, o(a)s licitantes serão convocado(a)s para apresentar lances intermediários.

6.18. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.

6.18.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 02 (dois) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.19. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação administrativa.

6.20. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

6.21. No caso do subitem 6.20 será encaminhada contraproposta o(a) licitante(a) que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

6.22. A negociação poderá ser feita com o(s) demais licitante(s) classificada(s), respeitada a ordem de classificação, quando a 1º (primeiro) colocada, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

6.23. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da Concorrência.

6.24. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

6.25. Será desclassifica a proposta vencedora que:

6.25.1. contiver vícios insanáveis;

6.25.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

6.25.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.25.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.25.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.26. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

6.27 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir das licitantes que seja demonstrada, conforme disposto no item 6.25.4. ou 6.26.4.

6.28. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.29. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.30. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.32. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.33. Se a proposta ou lance vencedora for desclassificada, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.34. Nesta Concorrência não será estabelecida margem de preferência, notadamente em razão da ausência de decisão fundamentada do Poder Executivo Federal (inciso I do § 1º do art. 26 da Lei nº. 14.133/2021), bem como o fato de não existir regulamentação local (inciso II do art. 26 da Lei nº. 14.133/2021).

6.35. Após o julgamento e antes da assinatura do contrato administrativo, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI – e dos Encargos Sociais – ES –, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento .posterior do contrato administrativo.

7. Da habilitação

7.1. Da Habilitação jurídica:

7.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial respectiva;

7.1.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;

7.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU – ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no país: Decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

7.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.7564/1971.

7.1.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.2. Da Habilitação fiscal, social e trabalhista:

7.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

7.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do(a) licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

7.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

7.2.4.1. Caso a licitante seja considerada isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

7.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

7.2.6. Prova de regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS –, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

7.2.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

7.2.8. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988 – CR88, conforme Anexo VIII.

7.3. Da Habilitação técnico-profissional e técnico-operacional:

7.3.1. Certidão ou atestado do profissional ou da empresa que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº. 14.133/2021.

7.3.1.1. Será admitido certidão ou atestado com quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) do item 1.3.1 da Tabela.

7.3.1.2. É vedado limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

7.3.1.3. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo comprovada inidoneidade da entidade emissora.

7.3.2. Alvará de autorização de funcionamento da empresa 2026.

7.3.3. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

7.3.4. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação pública, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

7.3.5.1. Para fins de cumprimento do item 7.3.1 o profissional deverá apresentar:

7.3.5.1.1. Comprovação de vínculo societário, trabalhista ou civil com o profissional;

7.3.5.1.2. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

7.3.6. O profissional de que trata o item 7.3.1 deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação pública, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

7.4. Da Habilitação econômico-financeira

7.4.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, conforme a seguir:

7.4.2.Para avaliar a situação financeira serão considerados os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em ambos os exercícios, apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deve ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

LG =	(ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

SG =	ATIVO TOTAL

(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

LC =		ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

7.4.2.1. O balanço patrimonial limitar-se-á ao último exercício no caso de licitante ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

7.4.2.2. O balanço patrimonial deverá ser acompanhado de declaração, assinada por profissional habilitado na área contábil, que ateste o atendimento pela licitante dos índices econômicos previsto e ainda que capital mínimo ou de patrimônio líquido que comprove ter recurso para a execução da obra;

7.4.3. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

7.4.4. A justificativa para exigência da habilitação econômico-financeiro se dá em razão de se tratar de contratação administrativa de obra pública, que traz a necessidade de que a licitante vencedora detenha condições financeiras para o término da obra, o que muito das vezes não ocorre na prática Brasil a fora, bem como o respectivo valor da contratação administrativa.

7.5. Da Habilitação por declaração e da avaliação prévia do local da execução da obra

7.5.1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas ou é desobrigado de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica, conforme Anexo IX.

7.5.2. Considerando que a avaliação prévia do local da execução da obra é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, conforme parecer do Departamento/Setor de Engenharia, as licitantes devem atestar que conhece o local e as condições de realização da obra, assegurado a ela direito de vistoria prévia.

7.5.2.1. A vistoria prévia poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável da licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação administrativa, conforme Anexo X.

7.5.2.2. Se as licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a Administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para as eventuais interessadas.

7.5.2.3. A data e horário será agendada através do e-mail setorengenharia.ssa@gmail.com.

7.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.7.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pela(s) licitante(s) e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

7.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.8. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação, após provocação do(a) Agente de Contratação, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.9. Os documentos de habilitação poderá ser:

7.9.1. apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

7.9.2. substituída por registro cadastral emitido pela Administração, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposta na Lei nº. 14.133/2021.

7.9.3. As ME’s e EPP’s, por ocasião da participação nesta Concorrência, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição.

7.9.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento que o(a) licitante for declarado(a) vencedor(a) desta Concorrência, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.9.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.9.3.1., implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 14.133/2021, sendo facultada à Administração convocar o(a)(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para assinatura do contrato administrativo, ou revogar a licitação.

8. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimentos e dos recursos

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº. 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

8.1.1. A impugnação ou o esclarecimento poderão ser protocolados pelos seguintes meios:

8.1.1. sistema https://sistema.novobbmnet.com.br

8.1.2. e-mail cplssanta@outlook.com

8.1.3. Av. Jose Antônio Santana, nº. 555, bairro Centro, cidade de São Sebastião do Anta, estado de Minas Gerais.

8.1.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será por meio de e-mail enviados para cplssanta@outlook.com e serão encaminhados para os e-mails das empresas interessadas, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitando ao último dia anterior à data de abertura do certame.

8.2. Dos atos da Administração decorrentes deste Concorrência cabem:

8.2.1. recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

8.2.1.1. julgamento de propostas;

8.2.1.2. ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

8.2.1.3. anulação ou revogação do Concorrência;

8.2.1.4. extinção do contrato administrativo, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

8.2.2. pedido de reconsideração, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativa a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

8.3. Quando ao recurso apresentado em virtude do disposto nos subitens 8.2.1.1 e 8.2.1.2 serão observadas as seguintes disposições:

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou lavratura da ata de habilitação ou inabilitação .

8.3.2. a apreciação dar-se-á em fase única.

8.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 03 (três) dias úteis e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

8.5.1. A intimação pessoal poderá ser feita por meio eletrônico, tal como: e-mail.

8.6. Será assegurado a licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.7. O recurso de que trata o subitem 8.2 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

8.9. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

9. Das penalidades da licitação pública

9.1. O(A) licitante ou o(a) Contratado(a) será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

    - der causa à inexecução parcial do contrato administrativo;

9.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao Contratante ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. der causa à inexecução total do contrato administrativo;

9.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.1.5. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. não celebrar o contrato administrativo ou não entregar a documentação exigida para a contratação administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação administrativa sem motivo justificado;

9.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato administrativo;

9.1.9. fraudar a licitação pública ou praticar ato fraudulento na execução do contrato administrativo;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

9.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência: quando o(a) Contratado(a) der causa à inexecução parcial do contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 2º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);

9.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do subitem acima deste contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 4º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);

9.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (§ 5º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)

9.3. Multa:

9.3.1. moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

9.3.1.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisão do contrato administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

9.3.2. compensatória de 30%  (trinta por cento) sobre o valor total do contrato administrativo, no caso de inexecução total do objeto;

9.4. A aplicação das sanções previstas neste contrato administrativo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (§ 9º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)

9.5. Todas as sanções previstas neste contrato administrativo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei nº. 14.133/2021).

9.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº. 14.133/2021)

9.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante o(a) Contratado(a), além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (§ 8º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021).

9.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a(o) Contratado(a), observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.10. Na aplicação das sanções serão considerados (§ 1º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021):

    - a natureza e a gravidade da infração cometida;

    - as peculiaridades do caso concreto;

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - os danos que dela provierem para o Contratante;

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº. 14.133/2021).

9.12. A personalidade jurídica do(a) Contratado(a) poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato administrativo ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o(a) Contratado(a), observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº. 14.133/2021).

9.13. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP –, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei nº. 14.133/2021).

9.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

10. Da gestão do contrato administrativo

10.1. A gestão do contrato administrativo está prevista no mesmo.

11. Da entrega do objeto

11. A entrega do objeto está prevista no Anteprojeto e no contrato administrativo.

12. Das condições de pagamento

12. As condições ou critérios de pagamento estão previstos no contrato administrativo.

13. Da matriz de alocação de riscos entre Contratante e Contratada

13.1. A matriz de risco não é obrigatória nesta contratação administrativa, conforme Lei nº. 14.133/2021).

14. Do contrato administrativo

14.1. Após a adjudicação e homologação da contratação administrativa, bem como prestação de garantia de 5 (cinco por cento) do contrato administrativo, será firmado o contrato administrativo.

14.2. Caberá a licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

14.2.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.2.2. seguro-garantia;

14.2.3. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

14.3. O(A) licitante tem o prazo de 10 (dez) dias, contado da data de homologação da licitação pública e anterior à assinatura do contrato administrativo, para a prestação da garantia quando optar pelo seguro-garantia e 05 (cinco) dias, contado da data de homologação da licitação pública e anterior à assinatura do contrato administrativa, para prestação da garantia nas demais modalidades.

14.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas pela Lei nº. 14.133/2021:

14.4.1 O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato administrativo principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

14.4.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

14.5. A garantia prestada pelo(a) Contratado(a) será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato administrativo ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.6. Nos casos de contrato administrativo que impliquem a entrega de bens pela Administração, dos quais o(a) Contratado(a) ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.

14.7. Na hipótese de suspensão do contrato administrativo por ordem ou inadimplemento da Administração, o(a) Contratado(a) ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela Administração.

14.8. O(A) licitante vencedor(a) terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados na data da convocação, para assinar o contrato administrativo, sob pena de decair o direito à contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas.

14.8.1. O prazo previsto para assinatura do contrato administrativo poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada da licitante vencedora e aceita pela Administração.

14.9. Será facultada a Administração, quando a convocada não assinar o contrato administrativo, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato administrativo nas condições propostas pela licitante vencedora.

14.10. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital de convocação para a contratação administrativa, ficará as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

14.11. Na hipótese de nenhum(a) licitante aceitar a contratação nos termos do subitem 14.3, a Administração observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:

14.11.1. convocar o(a)s licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatária;

14.11.2.adjudicar e celebrar o contrato administrativo nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.12. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato administrativo no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Administração.

14.13.1. a regra prevista no subitem 8.6 não se aplicará as licitantes remanescentes convocados na forma do subitem 14.5.1.

14.14. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura do contrato administrativo, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento – AR – ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do seu recebimento.

14.15. O prazo do contrato administrativo é de 12 (doze) meses contados de sua assinatura.

14.16. Na assinatura do contrato administrativo, a licitante vencedora apresentará os documentos de habilitação que estiverem vencidos.

15. Das disposições gerais

15.1. Os documentos serão produzidos por escrito com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis.

15.2. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição de qualificação da licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação pública ou a invalidação do Processo Administrativo de Licitação Pública.

15.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

15.5. O reconhecimento da firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

15.6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados armazenados e validados por meio eletrônico.

15.7. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

15.8. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pela(s) licitante(s), cujo prazo não conste deste edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo(a) Agente de Contratação na respectiva notificação.

15.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

15.10. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

15.11. As normas disciplinadoras deste edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação administrativa.

15.11. O(A)(s) licitante(s) assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

15.12. Integram este Aviso, para todos os efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. Anexo I – ETP;

15.11.2. Anexo II – Anteprojeto;

15.11.3. Anexo III – Projeto Básico;

15.11.4. Anexo IV – Projeto Executivo;

15.11.5. Anexo V – Termo de Credenciamento;

15.11.6. Anexo VI – Declaração de que no ano-calendário de realização da licitação pública ainda não tenha celebrado contratos administrativos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP;

15.11.7. Anexo VII – Minuta de Proposta com Declaração de que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CR/88;

15.11.8. Anexo VIII – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CR/88;

15.11.9. Anexo IX – Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas;

15.11.10. Anexo X – Declaração de vistoria prévia;

15.11.11. Anexo XI – Contrato Administrativo.

São Sebastião do Anta, 06 de abril de 2026.

OSMANINHO CUSTÓDIO DE MELO

Prefeito Municipal

ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

1.1. A contratação tem por objetivo a execução da pavimentação do Morro das 4 Encruzilhadas, localizado na região do Córrego das Águas Claras, no município de São Sebastião do Anta, utilizando blocos de concreto sextavado. Esta necessidade decorre de problemas crônicos enfrentados pela comunidade local, que afetam diretamente a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população.

1.2. Atualmente, o acesso à região apresenta condições precárias de tráfego, especialmente em períodos de chuvas, quando o solo se torna escorregadio e impraticável para veículos e pedestres. Essa situação gera riscos elevados de acidentes, limita o transporte de produtos e serviços essenciais, e compromete a rotina de moradores, estudantes e comerciantes da área.

1.3. A pavimentação com blocos de concreto sextavado oferece soluções duradouras e sustentáveis, proporcionando melhor escoamento das águas pluviais, reduzindo a erosão e minimizando a formação de buracos e lama. A escolha desse tipo de pavimento reflete o compromisso com a durabilidade, a segurança viária e a manutenção de baixo custo a longo prazo, atendendo aos princípios da eficiência e economicidade do gasto público.

1.4. A intervenção está alinhada ao interesse público, na medida em que:

- Garante acessibilidade a toda a população local, incluindo veículos de emergência e transporte escolar.

- Promove segurança viária, reduzindo o risco de acidentes e acidentes ambientais decorrentes de erosões e deslizamentos.

- Contribui para o desenvolvimento econômico local, facilitando o transporte de mercadorias, insumos agrícolas e serviços essenciais.

- Fortalece a infraestrutura urbana e ambiental, com pavimentação adequada, drenagem eficiente e controle de erosão.

1.5. Portanto, a contratação da obra de pavimentação é essencial para atender ao interesse público, promovendo melhorias significativas na mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida dos moradores da região do Morro das 4 Encruzilhadas, garantindo a preservação da via e o acesso contínuo e seguro durante todo o ano.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração

2.1. Considerando que o Plano de Contratações Anual – PCA – é facultativo (inciso VII do art. 12 da Lei nº. 14.133/2021), esta Administração não fizera para este exercício financeiro.

3. Dos requisitos da contratação administrativa

3.1. A contratação administrativa deverá observar os seguintes requisitos:

3.1.1. sustentabilidade ambiental.

3.3. Não será admitida a subcontratação do objeto do contrato administrativo.

3.4. Será exigida a garantia da contratação de que trata o art. 96 e seguintes da Lei nº. 14.133/2021, no percentual de 5% do valor do contrato administrativo, conforme regras que serão previstas neste instrumento.

3.5. A garantia as modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada para a assinatura do contrato administrativo.

3.6. A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ocorrer no prazo de 05 cinco dias, contados da data de homologação da licitação pública e anterior a assinatura do contrato administrativo.

3.7. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato administrativo e deverá acompanhar as modificações referente à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosse pela seguradora.

3.8. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o(a) contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

3.9. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado administrativamente, sendo assegurado a licitante o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor(a) público(a) municipal designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 080hs às 17hs.

3.10. Serão disponibilizados data e horário diferentes as licitantes em realizar a vistoria prévia.

3.11. Para a vistoria, o representante legal do(a) licitante ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

3.12. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o(a) Contratado(a) assumir os ônus dos serviços decorrentes.

3.13 Priorizar o uso de materiais de construção sustentáveis e de baixo impacto ambiental, certificados por órgãos competentes, em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei 14.133/2021. Optar por materiais que possuam certificações ambientais reconhecidas, promovendo a conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental.

3.14. Priorizar a contratação de mão de obra local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região, conforme estipulado pela Lei 14.133/2021. Garantir condições de trabalho seguras e adequadas para todos os trabalhadores envolvidos na reforma, respeitando os direitos trabalhistas e promovendo a inclusão social, em conformidade com a legislação trabalhista vigente.

3.15. Garantir a entrega da obra dentro do prazo estipulado, minimizando possíveis impactos negativos nas atividades do local e assegurando a continuidade dos serviços prestados à comunidade, conforme exigido pela Lei 14.133/2021.

3.16. Trata-se de uma obra de engenharia de natureza comum, tendo como objeto pavimentação.

#### 3.17. Requisitos Técnicos

- Objeto da contratação: Pavimentação do Morro das 4 Encruzilhadas, na região do Córrego das Águas Claras, em São Sebastião do Anta, utilizando blocos de concreto sextavado.

- Execução da obra: Deverá contemplar preparação da base, nivelamento, compactação, assentamento dos blocos, execução de drenagem superficial e coleta adequada das águas pluviais.

- Normas técnicas: O serviço deve seguir as normas da ABNT NBR 9781 e NBR 11682 (assentamento de pavimentos de concreto e execução de pavimentos intertravados) ou normas técnicas equivalentes.

- Durabilidade e manutenção: Os materiais utilizados devem garantir resistência mínima adequada ao tráfego local, durabilidade superior a 15 anos e baixa necessidade de manutenção.

- Meio ambiente: A obra deve minimizar impactos ambientais, incluindo controle de erosão, proteção do leito do córrego e destinação adequada de resíduos da construção.

#### 3.18. Requisitos Legais e Regulatórios

- Licenciamento: A contratada deve apresentar todas as licenças ambientais e autorizações municipais ou estaduais necessárias para a obra.

- Conformidade legal: Cumprimento da legislação federal, estadual e municipal aplicável a obras públicas, incluindo a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

- Segurança e saúde: Atendimento às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e ao PCMAT (Plano de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil).

#### 3.19. Requisitos Administrativos

- Prazo de execução: A obra deve ser concluída dentro do prazo definido no contrato, respeitando cronogramas intermediários.

- Garantia da obra: A contratada deve fornecer garantia mínima de 5 anos para o pavimento instalado, cobrindo defeitos de execução e de materiais.

- Capacidade técnica: A empresa contratada deve comprovar experiência em obras de pavimentação com blocos de concreto e apresentar responsável técnico habilitado (engenheiro civil registrado no CREA).

- Seguros e responsabilidades: Contratação de seguro civil e responsabilidade técnica para cobertura de danos durante a execução da obra.

#### 3.20. Critérios de Sustentabilidade e Eficiência

- Uso de materiais locais, quando possível, para reduzir custos e impactos ambientais.

- Planejamento de drenagem eficiente, garantindo a preservação do córrego das Águas Claras e prevenção de erosão e enchentes.

- Manutenção futura: Facilidade de reposição de blocos e reparos simples, garantindo a economia de recursos públicos ao longo do tempo.

4. Das estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala

4.1. Considerando que a contratação será de obra, as memórias de cálculo e dos documentos que lhe darão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala, serão realizadas na etapa subsequente com a elaboração do anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.

4.2. O objeto da contratação é a pavimentação com blocos de concreto sextavado do Morro das 4 Encruzilhadas, incluindo:

- Preparação da base e nivelamento do terreno.

- Assentamento dos blocos de concreto sextavado.

- Execução de sistema de drenagem superficial.

- Limpeza e destinação adequada de resíduos da obra.

4.3. As quantidades foram definidas a partir de projetos básicos de engenharia e arquitetura, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias referenciais, observando-se parâmetros do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e demais referências oficiais, garantindo maior precisão e compatibilidade com os custos de mercado.

#### 4.4. Interdependências e Economia de Escala

4.4.1. A contratação leva em conta possíveis sinergias com outras obras públicas próximas, como:

- Pavimentações de vias secundárias na região do Córrego das Águas Claras.

- Sistemas de drenagem complementares em áreas adjacentes.

4.5. Estratégias de economia de escala:

- Compra conjunta de blocos de concreto e areia para várias vias próximas, reduzindo custos de transporte e fornecimento.

- Contratação de empresa única para execução de pavimentação e drenagem, otimizando mobilização de equipamentos e mão de obra.

- Planejamento integrado com obras de infraestrutura urbana já previstas, evitando duplicidade de serviços e custos.

#### 4.6. Documentos de Suporte

- Levantamento topográfico do trecho.

- Projetos de drenagem e pavimentação.

- Planilhas de quantidades e custos unitários.

- Fotos e registros das condições atuais da via.

- Estudos de impacto ambiental e social da obra.

5. Do levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar

#### 5.1.  Levantamento de Mercado

5.1.1. O levantamento de mercado teve como objetivo identificar as soluções técnicas viáveis para pavimentação da via, considerando condições de tráfego, topografia, clima, durabilidade e custos. Foram analisadas as seguintes alternativas:

| Alternativa | Vantagens | Desvantagens | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimentação com blocos de concreto sextavado | Alta durabilidade, fácil manutenção, permeabilidade parcial, bom escoamento de águas pluviais, resistência ao tráfego local | Custo inicial maior que pavimento em solo simples | Adequado a vias inclinadas e áreas com erosão, permite reposição de blocos individuais |
| Pavimento asfáltico convencional | Rapidez de execução, aparência uniforme | Necessidade de base bem compactada, maior manutenção em áreas com erosão e tráfego de veículos pesados, menor permeabilidade | Pode sofrer fissuras e desplacamentos em encostas e trechos com drenagem deficiente |
| Pavimentação em solo compactado estabilizado (CSS) | Menor custo inicial | Durabilidade limitada, manutenção frequente, suscetível a erosão | Adequado apenas para trechos com tráfego leve e baixa inclinação |
| Paralelepípedos de pedra | Durabilidade elevada, estética | Execução mais complexa, custo de mão de obra mais alto | Indicado para trechos históricos ou urbanos, mas difícil para áreas extensas e inclinadas |

#### 5.1.2. Justificativa Técnica da Escolha

A escolha pelo pavimento em blocos de concreto sextavado foi baseada nos seguintes critérios técnicos:

- Durabilidade e resistência: Os blocos suportam o tráfego local de veículos leves e transporte de cargas sem deformações significativas.

- Adequação à topografia: A intertravamento dos blocos proporciona maior estabilidade em inclinações e evita erosão em áreas com declive acentuado.

- Drenagem e meio ambiente: Permite escoamento parcial da água da chuva, reduzindo alagamentos e erosão do leito do Córrego das Águas Claras.

- Facilidade de manutenção: Danos pontuais podem ser reparados substituindo blocos individuais, evitando recapeamentos totais.

#### 5.1.3. Justificativa Econômica

Embora o custo inicial dos blocos de concreto seja superior ao de pavimentos simples de solo ou asfalto convencional, a economia a médio e longo prazo é significativa devido a:

- Redução de manutenção periódica, evitando reparos frequentes exigidos em pavimentos de asfalto ou solo compactado.

- Vida útil prolongada, estimada em 15 a 20 anos, com reposição mínima de peças.

- Economia em drenagem: menor necessidade de obras complementares de controle de erosão e deságue de águas pluviais.

A análise do mercado e a avaliação técnica e econômica demonstram que a pavimentação com blocos de concreto sextavado é a solução mais adequada para atender ao interesse público da região do Morro das 4 Encruzilhadas. Ela combina durabilidade, segurança, baixo custo de manutenção e preservação ambiental, garantindo o melhor custo-benefício em relação às alternativas existentes.

6. Da estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação

6.1. Com base nas quantidades estimadas de materiais, serviços e mão de obra, e considerando os preços médios de mercado para a região de São Sebastião do Anta, a estimativa de valor total da contratação é de R$ 177.692,74.

6.2. Para a composição dos custos, foram utilizados como referências principais:

- Sistemas oficiais de referência de custos, tais como o SINAPI;

- Tabelas referenciais de órgãos públicos de obras e engenharia;

- Composições de custos unitários compatíveis com as características técnicas do empreendimento;

- Experiências anteriores em obras de natureza semelhante.

6.3. A estimativa global foi obtida por meio da multiplicação dos quantitativos levantados em projeto básico pelos respectivos preços unitários referenciais, acrescidos dos encargos sociais, benefícios e despesas indiretas (BDI), conforme metodologia consagrada no setor de engenharia.

#### 6.4. Justificativa Técnica e Econômica

- A estimativa reflete preços praticados no mercado local, considerando fornecedores de blocos de concreto, areia, brita e serviços de terraplenagem e pavimentação.

- A escolha da solução com blocos de concreto sextavado, apesar de custo inicial maior que alternativas mais simples (asfalto ou solo compactado), proporciona menor custo de manutenção ao longo da vida útil da via.

- A memória de cálculo e os documentos de suporte (cotações, planilhas e projetos técnicos) poderão ser incluídos como anexo classificado, preservando o sigilo estratégico até a conclusão da licitação, conforme previsto na legislação de licitações (Lei nº 14.133/2021, art. 19).

7. Da descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso

7.1. A solução contratada consiste na pavimentação integral do Morro das 4 Encruzilhadas, na região do Córrego das Águas Claras, utilizando blocos de concreto sextavado intertravados, contemplando todas as etapas necessárias para garantir funcionalidade, durabilidade e segurança.

7.2. A obra incluirá:

- Preparação da base:

  - Limpeza e retirada de vegetação e detritos.

  - Nivelamento do terreno e compactação do solo, considerando o desnível do morro.

- Camada de base:

  - Aplicação de brita graduada compactada, garantindo resistência adequada ao tráfego local e uniformidade da superfície.

- Assentamento dos blocos de concreto sextavado:

  - Colocação de camada de areia de assentamento (espessura média de 4 cm).

  - Assentamento intertravado dos blocos, garantindo alinhamento, nivelamento e resistência mecânica.

- Sistema de drenagem:

  - Execução de canais laterais contínuos e caixas de captação, prevenindo erosão e alagamentos.

- Limpeza e destinação de resíduos:

  - Remoção e transporte de resíduos da obra para locais autorizados, em conformidade com normas ambientais.

7.3. Para garantir durabilidade e bom desempenho, a solução inclui:

- Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de execução e materiais.

- Manual de manutenção preventiva com recomendações de inspeção periódica, reposição de blocos danificados, limpeza de canais de drenagem e recomposição de areias de assentamento.

- Plano de manutenção corretiva para reparos localizados em caso de deslocamento de blocos ou danos ocasionais por tráfego de veículos pesados.

7.4. A contratada deverá disponibilizar:

- Responsável técnico (engenheiro civil registrado no CREA) para acompanhamento da obra e emissão de relatórios técnicos.

- Suporte pós-obra, garantindo orientação sobre manutenção preventiva e corretiva, incluindo atendimento a demandas da Administração Municipal.

- Treinamento para equipe municipal sobre procedimentos básicos de manutenção, garantindo a conservação do pavimento e o funcionamento adequado do sistema de drenagem.

#### 7.5. Benefícios da Solução

- Segurança viária: pavimento estável e antiderrapante, adequado a veículos e pedestres.

- Durabilidade e baixo custo de manutenção: substituição de blocos danificados sem necessidade de recapeamento completo.

- Preservação ambiental: drenagem adequada, redução de erosão e proteção do Córrego das Águas Claras.

- Interesse público: melhoria da mobilidade, acesso seguro, valorização da região e facilitação de transporte de serviços e produtos essenciais.

8. Da justificativa para o parcelamento ou não da contratação

8.1. Verifica -se que a natureza do objeto da licitação condiciona tecnicamente ao não parcelamento do objeto, uma vez que, o parcelamento poderia gerar complicações e comprometer o resultado final dos trabalhos, bem como haveria significativa dificuldade para a fiscalização e garantia dos serviços executados.

9. Do demonstrativo dos resultados pretendidos em termo de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis

9.1.  A contratação da obra de pavimentação com blocos de concreto sextavado no Morro das 4 Encruzilhadas tem como finalidade maximizar a economicidade e o aproveitamento eficiente dos recursos disponíveis, gerando benefícios diretos à Administração Pública e à população local.

- Redução de custos de manutenção: A solução em blocos de concreto intertravados permite reparos localizados de forma rápida e econômica, evitando recapeamentos integrais ou obras corretivas onerosas, comuns em pavimentos asfálticos ou de solo compactado.

- Diminuição de gastos futuros com drenagem e erosão: O sistema de pavimentação e drenagem projetado reduz alagamentos e deslizamentos, prevenindo danos a via e infraestrutura urbana.

- Aproveitamento de compras em escala: Possibilidade de aquisição conjunta de blocos, areia, brita e serviços complementares, otimizando valores unitários e custos logísticos.

- Vida útil prolongada: A durabilidade estimada em 15 a 20 anos proporciona economia de recursos públicos ao longo do tempo, com menor frequência de intervenções corretivas.

- Eficiência da mão de obra: A execução estruturada permite que equipes trabalhem de forma coordenada, reduzindo retrabalho e garantindo produtividade adequada por hora-homem.

- Treinamento e capacitação: A assistência técnica da contratada inclui orientação para manutenção preventiva, garantindo que a equipe municipal utilize corretamente recursos humanos disponíveis.

- Uso racional de materiais: Os blocos de concreto permitem substituição pontual, reduzindo desperdício de insumos.

- Aproveitamento de insumos locais: Quando possível, a aquisição de areia e brita em fornecedores próximos reduz transporte e custos ambientais.

- Reciclagem e destinação adequada de resíduos: Entulho e materiais excedentes serão reutilizados ou descartados conforme normas ambientais.

- Investimento de longo prazo: Cada real investido no pavimento é maximizado, considerando menor manutenção, durabilidade e prevenção de danos ambientais.

- Economia integrada: A coordenação com outras obras da região permite uso conjunto de equipamentos e logística, evitando duplicidade de gastos.

#### 9.2.. Resultados Esperados

- Melhoria imediata da mobilidade urbana e segurança viária.

- Redução de custos operacionais e de manutenção ao longo da vida útil do pavimento.

- Otimização de mão de obra e recursos materiais da Administração.

- Preservação ambiental e redução de impactos negativos no Córrego das Águas Claras.

- Atendimentos consistentes aos princípios de eficiência, economicidade e interesse público.

10. Das providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato administrativo, inclusive quanto à capacitação de servidores públicos municipais para fiscalização e gestão contratual

10.1. Antes da formalização do contrato, a Administração Municipal deve adotar medidas que assegurem transparência, eficiência e boa execução da obra, garantindo que todos os requisitos legais, técnicos e administrativos sejam atendidos.

#### 10.2. Providências Administrativas

- Validação da ETP e Projetos Executivos:

  - Conferência de todas as seções da Estimativa Técnica Preliminar (ETP), incluindo: descrição da necessidade, requisitos técnicos, estimativas de quantidade, levantamento de mercado, estimativa de valor e justificativa técnica e econômica.

  - Aprovação do projeto executivo de pavimentação, drenagem e terraplenagem, garantindo conformidade com normas técnicas (ABNT, NBR 9781 e NBR 11682).

- Licenças e autorizações:

  - Obtenção de licenças ambientais e autorizações de órgãos competentes para execução da obra no entorno do Córrego das Águas Claras.

  - Regularização junto a órgãos municipais, estaduais e federais, conforme exigências legais.

- Definição de critérios de fiscalização e acompanhamento:

  - Estabelecimento de indicadores de qualidade, prazos e desempenho da obra.

  - Determinação de responsáveis pela fiscalização técnica, ambiental e financeira.

#### 10.3. Capacitação de Servidores Públicos

10.3.1. Para garantir gestão eficiente e fiscalização adequada, a Administração deve promover:

- Treinamento técnico:

  - Capacitação sobre pavimentação com blocos de concreto sextavado, sistemas de drenagem, terraplenagem e técnicas de manutenção preventiva.

- Treinamento administrativo:

  - Procedimentos de gestão contratual, acompanhamento de cronograma físico-financeiro, controle de pagamentos e verificação de conformidade com o contrato.

- Ferramentas de fiscalização:

  - Disponibilização de planilhas, checklists e relatórios padrão para monitoramento de execução da obra.

  - Orientações sobre registro fotográfico, relatórios periódicos e controle de qualidade.

#### 10.4. Outras Providências

- Planejamento logístico da obra: Identificação de áreas de armazenamento de materiais, acessos à obra e circulação de máquinas e trabalhadores.

- Definição de cronograma de execução: Ajuste entre disponibilidade de recursos, logística e condições climáticas.

- Seguros e garantias: Verificação de seguros obrigatórios (responsabilidade civil e acidentes de trabalho) e garantias contratuais para cobertura de possíveis danos.

#### 10.5. Resultado Esperado

10.5.1. Com a adoção dessas providências, a Administração assegura:

- Contrato tecnicamente viável e legalmente regular.

- Fiscalização eficiente, com capacidade de acompanhar qualidade, prazos e custos da obra.

- Uso responsável e econômico de recursos públicos, reduzindo riscos de retrabalho ou desperdício.

11. Das contratações correlatas e/ou interdependentes

11.1. Não existiu ou existem contratações correlatas e/ou interdependentes no âmbito da Administração.

12. Da descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável

12.1. A obra de pavimentação do Morro das 4 Encruzilhadas, na região do Córrego das Águas Claras, possui potencial de impactos ambientais que devem ser cuidadosamente avaliados e mitigados, garantindo sustentabilidade, preservação do meio ambiente e uso eficiente de recursos.

#### 12.2. Possíveis Impactos Ambientais

- Alteração do solo e erosão:

  - Movimentação de terra para nivelamento e preparação da base pode causar desestabilização de encostas e erosão superficial.

- Sedimentação de cursos d’água:

  - Resíduos de solo e detritos podem atingir o córrego, prejudicando a qualidade da água e fauna aquática.

- Geração de resíduos de construção:

  - Restos de blocos, areia, brita, embalagens e outros materiais podem causar poluição se não forem adequadamente descartados.

- Consumo de energia e recursos:

  - Transporte de materiais, operação de máquinas e produção de blocos de concreto exigem consumo significativo de energia e recursos naturais.

- Ruído e poeira:

  - Operações de terraplenagem, corte de blocos e compactação podem gerar poluição sonora e dispersão de partículas em suspensão.

#### 12.3.. Medidas Mitigadoras

- Controle de erosão e preservação do solo:

  - Aplicação de taludes estabilizados e cobertura provisória em áreas expostas.

  - Compactação adequada da base e drenagem eficiente para evitar deslizamentos.

- Proteção de corpos d’água:

  - Instalação de barreiras físicas ou geotêxteis ao longo do córrego.

  - Evitar lançamento de resíduos e sedimentos diretamente no leito do Córrego das Águas Claras.

- Gestão de resíduos da construção:

  - Segregação e acondicionamento de blocos quebrados, embalagens e restos de areia e brita.

  - Logística reversa: reutilização de blocos danificados, reciclagem de concreto e encaminhamento de resíduos para aterros licenciados.

- Uso eficiente de energia e recursos:

  - Planejamento logístico para reduzir transporte desnecessário de materiais.

  - Uso de equipamentos e máquinas com baixo consumo energético.

  - Priorização de fornecedores locais para brita, areia e blocos.

- Redução de poeira e ruído:

  - Aspersão de água em áreas de movimentação de terra.

  - Limitação de operação de máquinas em horários determinados e manutenção preventiva de equipamentos.

#### 12.4. Requisitos Sustentáveis

- Materiais de baixo impacto ambiental: blocos de concreto fabricados com processos que utilizam menor consumo de água e energia.

- Aproveitamento de resíduos: blocos quebrados ou rejeitados devem ser triturados e reutilizados como base ou agregado.

- Planejamento de transporte: rotas otimizadas para reduzir emissão de poluentes e consumo de combustível.

- Monitoramento ambiental: registros de sedimentação, ruído e geração de resíduos durante toda a execução da obra.

#### 12.5. Resultado Esperado

Com essas medidas, a obra atenderá aos princípios de:

- Sustentabilidade ambiental, preservando o Córrego das Águas Claras e reduzindo impactos negativos.

- Eficiência no uso de recursos, minimizando energia, água e materiais.

- Responsabilidade social, garantindo segurança para trabalhadores e moradores da região.

- Cumprimento legal, atendendo às normas ambientais municipais, estaduais e federais.

13. Do posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina

13.1. Após análise detalhada dos estudos técnicos, estimativas de quantidades, levantamento de mercado, impactos ambientais e planejamento financeiro, conclui-se que a contratação da obra de pavimentação do Morro das 4 Encruzilhadas com blocos de concreto sextavado é adequada e atende plenamente à necessidade pública identificada.

13.2. A solução proposta apresenta justificativa técnica e econômica robusta, considerando a durabilidade do pavimento, facilidade de manutenção, resistência à erosão e adequação à topografia do local. Além disso, a estimativa de valor, fundamentada em preços unitários referenciais e memórias de cálculo, demonstra a economicidade do investimento ao longo do ciclo de vida da obra, com aproveitamento eficiente de recursos humanos, materiais e financeiros.

13.3. A obra também incorpora medidas mitigadoras de impactos ambientais, incluindo drenagem adequada, logística reversa de resíduos, utilização racional de energia e materiais e preservação do Córrego das Águas Claras, garantindo conformidade com a legislação ambiental e os princípios de sustentabilidade.

13.4. Adicionalmente, o planejamento contempla capacitação de servidores municipais para fiscalização e gestão contratual, assegurando acompanhamento técnico e administrativo eficaz durante a execução da obra.

13.5. Diante do exposto, conclui-se que a contratação é eficiente, economicamente viável e plenamente compatível com o interesse público, proporcionando melhorias significativas na mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida da população local.

14.1. Das disposições gerais

14.1. Admite-se que os elementos constantes do ETP sejam retificados durante a elaboração dos eventuais anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.

São Sebastião do Anta, 06 de abril de 2026.

_________________________________________

VALDIR ANTUNES DE SOUZA

Secretário Municipal de Obras

ANEXO II

ANTEPROJETO

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

1. Da demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação da demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado

1.1. O presente empreendimento tem como objetivo atender à demanda de melhoria da trafegabilidade das estradas vicinais da zona rural do município de São Sebastião do Anta – MG, especificamente no trecho denominado Morro das 4 Encruzilhadas, localizado na região do Córrego das Águas Claras / Córrego do Anta.

A atual condição da via apresenta dificuldades de circulação, principalmente durante períodos chuvosos, quando o solo natural torna-se escorregadio e suscetível a processos erosivos. Tal situação compromete o transporte de moradores, veículos agrícolas, transporte escolar e o escoamento da produção rural.

O investimento público justifica-se pela necessidade de:

 Garantir acesso permanente à zona rural;

 Melhorar as condições de transporte de insumos e produção agrícola;

 Reduzir custos de manutenção da via;

 Proporcionar maior segurança e conforto aos usuários.

O nível de serviço pretendido consiste em garantir trafegabilidade permanente

com segurança, estabilidade estrutural e durabilidade da pavimentação, compatível com o fluxo de veículos leves e pesados típicos da atividade rural.

O investimento total estimado para execução da obra é de R$ 177.692,74, conforme planilha orçamentária elaborada com base em composições do SINAPI/MG.

2. Das condições de solidez, de segurança e de durabilidade

2.1. A solução adotada prevê a execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto sextavado com espessura de 8 cm, assentados sobre base devidamente compactada, garantindo elevada resistência mecânica e estabilidade estrutural.

O sistema construtivo inclui ainda:

 Execução de base granular compactada;

 Assentamento de guias de concreto pré-moldado para contenção lateral;

 Implantação de dispositivos de drenagem superficial.

Esses elementos garantem:

 Distribuição uniforme de cargas;

 Redução de deformações no pavimento;

 Condução adequada das águas pluviais;

 Maior durabilidade da infraestrutura viária.

A utilização de blocos intertravados apresenta vantagens técnicas importantes, como facilidade de manutenção, elevada resistência ao tráfego e boa adaptação a terrenos com declividade.

3. Do prazo de entrega

3.1. O prazo estimado para execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Este prazo contempla todas as etapas necessárias para a execução da obra, incluindo mobilização de equipamentos, execução da base, pavimentação, drenagem e serviços complementares.

4. Da estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto de área de influência

4.1. O traçado geométrico da pavimentação segue o alinhamento existente da estrada vicinal, respeitando as características topográficas do terreno e realizando apenas correções pontuais necessárias à melhoria da segurança viária.

A pavimentação em blocos de concreto sextavados proporciona acabamento uniforme e funcional, harmonizando-se com o ambiente rural e contribuindo para a melhoria da infraestrutura local.

A área de influência direta do empreendimento compreende:

 Comunidades rurais próximas;

 Produtores agrícolas e pecuaristas;

 Usuários do transporte escolar;

 Veículos de atendimento à saúde e serviços públicos.

5. Dos parâmetros de adequação ao interesse público, economia na utilização, facilidade de execução, impacto ambiental e acessibilidade

5.1.

Interesse público: A obra promove melhoria da mobilidade rural, garantindo acesso seguro aos moradores e facilitando o escoamento da produção agrícola.

Economia: A pavimentação em blocos sextavados apresenta custo de implantação competitivo e baixo custo de manutenção quando comparada a outros sistemas de pavimentação.

Facilidade de execução: O método construtivo é simples, permitindo execução eficiente com equipamentos comuns na construção civil.

Impacto ambiental: Os impactos ambientais são reduzidos, uma vez que a obra prevê implantação de drenagem superficial adequada, minimizando processos erosivos.

Acessibilidade: A pavimentação proporcionará condições adequadas para circulação de veículos, pedestres e transporte escolar, melhorando significativamente a mobilidade da população rural.

6. Da proposta de concepção da obra

6.1. A concepção do projeto prevê a execução das seguintes intervenções:

 Pavimentação em blocos de concreto sextavado com espessura de 8 cm;

 Execução de base granular compactada;

 Assentamento de guias de meio-fio em concreto pré-moldado;

 Implantação de dispositivos de drenagem superficial;

 Instalação de placa de identificação da obra.

A área total estimada de pavimentação é de aproximadamente 982,65 m², com implantação de 385,63 metros de meio-fio e execução de 12 metros de descida d’água tipo calha DN 600.

7. Dos projetos anteriores que embasaram a concepção proposta

7.1. A concepção do presente projeto baseia-se em:

 Levantamentos técnicos realizados no local;

 Experiências anteriores de pavimentação rural executadas no município;

 Diretrizes técnicas adotadas em projetos de infraestrutura viária rural.

A solução proposta apresenta eficiência comprovada em condições semelhantes de relevo e tráfego.

8. Do levantamento topográfico e cadastral

8.1. Foi realizado levantamento planialtimétrico da área de intervenção, permitindo identificar:

 Declividade do terreno;

 Alinhamento da via existente;

 Pontos críticos de drenagem;

 Interferências e acessos laterais.

Essas informações foram utilizadas para definição das soluções de pavimentação e drenagem.

9. Dos pareceres de sondagem

9.1. As condições geotécnicas do terreno indicam predominância de solo de primeira categoria, apresentando capacidade de suporte adequada para execução da pavimentação proposta.

Em pontos específicos poderá ser necessária melhoria do subleito por meio de compactação adicional ou substituição de material.

10. Do memorial descritivo dos elementos da edificação, componentes construtivos e materiais de construção

10.1. Os principais elementos construtivos previstos são:

Pavimento: Blocos de concreto sextavados com espessura de 8 cm e resistência característica mínima de 35 Mpa

Base: Camada de solo granular estabilizado e compactado, garantindo suporte adequado ao pavimento.

Meio-fio: Guias pré-moldadas de concreto com dimensões aproximadas de 100 × 15 × 13 × 30 cm.

Drenagem: Descidas d’água em concreto tipo calha DN 600 para condução das águas pluviais.

Sinalização: Placa de identificação da obra conforme legislação vigente.

São Sebastião do Anta – MG, 06 de abril de 2026.

Bruno Henrique da Cruz Pereira

Engenheiro Civil

CREA MG 369.064 / D

ANEXO III

PROJETO BÁSICO

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

1. Levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados de levantamentos necessários para execução da solução escolhida

Para a concepção da presente intervenção foram realizados levantamentos técnicos visando a caracterização completa da área de implantação da obra.

Foi executado levantamento planialtimétrico georreferenciado, permitindo a identificação das condições do relevo, declividades acentuadas e pontos críticos de escoamento superficial. Foram identificadas interferências existentes, tais como acessos rurais, áreas de escoamento de águas pluviais e trechos com processos erosivos.

As condições geotécnicas indicam solo com características adequadas para suporte de pavimentação, sendo classificado predominantemente como material de 1ª categoria, permitindo a execução de base estabilizada granulometricamente com bom desempenho estrutural.

Os estudos indicaram a necessidade de implantação de dispositivos de drenagem superficial, principalmente em trechos com maior declividade, visando garantir a durabilidade da pavimentação e evitar processos erosivos.

Do ponto de vista socioeconômico, a obra possui elevada relevância, atendendo diretamente moradores da zona rural e contribuindo para o escoamento da produção agrícola e pecuária, além de melhorar o acesso entre comunidades.

2. Soluções técnicas globais e localizadas

A solução adotada consiste na execução de pavimentação com blocos de concreto sextavados, com espessura de 8 cm, assentados sobre base devidamente compactada.

A estrutura da pavimentação será composta por:

 Subleito regularizado e compactado;

 Base em material granular estabilizado;

 Camada de assentamento;

 Revestimento em blocos intertravados de concreto.

Serão executados meios-fios de concreto pré-moldado para contenção lateral do pavimento e definição da geometria da via.

Para o adequado escoamento das águas pluviais, serão implantadas descidas d’água tipo calha (DN 600), direcionando o fluxo para locais seguros, evitando danos à estrutura do pavimento.

Nos pontos críticos, serão realizadas correções geométricas e reforço da base, garantindo maior vida útil ao pavimento.

3. Identificação dos tipos de serviços, materiais e equipamentos a incorporar, com especificações

3.1 Serviços a serem executados

 Instalação de placa de obra;

 Execução e compactação de base e sub-base;

 Pavimentação com blocos sextavados;

 Assentamento de meio-fio;

 Execução de drenagem superficial (descidas d’água).

3.2 Materiais

 Blocos de concreto sextavado (25x25 cm, espessura 8 cm, fck ≥ 35 MPa);

 Material granular para base;

 Areia para assentamento;

 Concreto para dispositivos de drenagem;

 Meio-fio pré-moldado em concreto;

 Materiais diversos para sinalização e acabamento.

Todos os materiais deverão atender rigorosamente às normas da ABNT e especificações do DNIT.

3.3 Equipamentos

 Caminhão basculante;

 Compactador tipo sapo e/ou rolo compactador;

 Placa vibratória;

 Betoneira;

 Ferramentas manuais para assentamento;

 Equipamentos de corte de blocos.

4. Informações para definição de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais

A execução da obra seguirá a seguinte sequência:

1. Instalação de canteiro e placa de obra;

2. Limpeza e preparo do terreno;

3. Regularização e compactação do subleito;

4. Execução da base granular;

5. Assentamento dos blocos intertravados;

6. Execução de meio-fio;

7. Implantação dos dispositivos de drenagem;

8. Acabamento final e limpeza da obra.

A obra deverá seguir rigoroso controle tecnológico, incluindo:

 Ensaios de compactação;

 Verificação de nivelamento;

 Controle de qualidade dos materiais.

Será obrigatória a adoção de medidas de segurança do trabalho e sinalização adequada durante toda a execução.

5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra

A contratação deverá observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, garantindo ampla competitividade e seleção da proposta mais vantajosa.

A obra deverá ser executada conforme cronograma físico-financeiro, com prazo estimado compatível com o porte da intervenção.

A gestão da obra deverá contemplar:

 Medições mensais;

 Relatórios técnicos de acompanhamento;

 Controle de qualidade dos serviços;

 Fiscalização conforme normas técnicas vigentes.

6. Orçamento detalhado do custo global da obra

O custo global da obra foi elaborado com base na planilha orçamentária utilizando referências do SINAPI/MG (12/2024).

Principais serviços:

 Serviços iniciais: R$ 2.930,23

 Preparação da base: R$ 3.238,93

 Pavimentação e meio-fio: R$ 162.050,80

 Drenagem: R$ 9.472,78

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 177.692,74

O orçamento contempla todos os custos diretos necessários à execução da obra, conforme exigências legais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução da pavimentação no Morro das 4 Encruzilhadas representa uma melhoria significativa na infraestrutura viária da zona rural, proporcionando melhores condições de tráfego, segurança e acessibilidade.

A solução adotada apresenta excelente custo-benefício, durabilidade e facilidade de manutenção, sendo adequada às condições locais.

A obra contribuirá diretamente para o desenvolvimento econômico da região, facilitando o transporte de insumos e produtos agrícolas, além de melhorar a qualidade de vida da população atendida.

São Sebastião do Anta – MG, 06 de abril de 2026.

______________________________

Bruno Henrique da Cruz Pereira

Engenheiro Civil CREA MG 369.064 / D

ANEXO IV

PROJETO EXECUTIVO

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

1. Do detalhamento das soluções previstas no projeto básico

O presente projeto executivo detalha a execução dos serviços de pavimentação em vias vicinais localizadas no Morro das 4 Encruzilhadas, conforme diretrizes estabelecidas no projeto básico.

A solução técnica adotada consiste na execução de pavimento intertravado em blocos de concreto sextavados com espessura de 8 cm, assentados sobre camada de base devidamente regularizada e compactada.

A estrutura do pavimento será composta por:

 Subleito regularizado e compactado;

 Base estabilizada granulometricamente;

 Camada de assentamento;

 Revestimento com blocos intertravados de concreto.

Serão executados serviços preliminares incluindo limpeza da área, regularização do terreno e preparo do subleito, com posterior compactação mecânica.

A contenção lateral do pavimento será realizada por meio da implantação de guias (meio-fio) de concreto pré-moldado, garantindo estabilidade estrutural e acabamento adequado.

Para o correto escoamento das águas pluviais, serão implantados dispositivos de drenagem superficial, com destaque para execução de descidas d’água tipo calha DN 600, posicionadas estrategicamente nos pontos de maior contribuição hídrica.

O traçado da pavimentação seguirá o alinhamento das vias existentes, respeitando as condições topográficas locais, visando melhorar a trafegabilidade, principalmente em períodos chuvosos, além de proporcionar maior segurança aos usuários e eficiência no transporte de produção agrícola e pecuária.

2. Da identificação dos serviços, os materiais e dos equipamentos a serem incorporados à obra

2.1 Serviços

 Instalação de placa de obra conforme normas vigentes;

 Limpeza, preparo e regularização do terreno;

 Execução e compactação de base e sub-base;

 Pavimentação com blocos sextavados de concreto;

 Assentamento de meio-fio em concreto pré-moldado;

 Execução de drenagem superficial (descidas d’água DN 600);

 Acabamento final e limpeza da obra.

2.2 Materiais

 Blocos de concreto sextavado (25x25 cm, espessura 8 cm, fck ≥ 35 MPa);

 Material granular para base;

 Areia média para camada de assentamento;

 Concreto para dispositivos de drenagem;

 Meio-fio de concreto pré-moldado;

 Placa de obra em chapa galvanizada;

 Materiais complementares para acabamento.

2.3 Equipamentos

 Caminhão basculante;

 Compactador tipo “sapinho” e/ou rolo compactador;

 Placa vibratória;

 Betoneira;

 Equipamentos de corte de blocos;

 Ferramentas manuais diversas.



3. Das especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes

Todos os serviços e materiais empregados deverão atender rigorosamente às normas técnicas vigentes, garantindo qualidade, durabilidade e segurança da obra.

Dentre as principais normas aplicáveis, destacam-se:

 NBR 9781/2013 – Blocos de concreto para pavimentação;

 NBR 15953/2011 – Pavimentos permeáveis;

 NBR 7181/2016 – Análise granulométrica de solos;

 DNIT 141/2010 – Execução de base estabilizada granulometricamente;

 DNIT 134/2010 – Execução e reforço de subleito;

 NBR 6118/2014 – Projeto de estruturas de concreto;

 Normas complementares de drenagem, sinalização viária e segurança do trabalho.

Os blocos de concreto deverão apresentar resistência característica mínima de fck ≥ 35 MPa, garantindo desempenho adequado ao tráfego previsto.

A compactação do subleito e da base deverá atingir os parâmetros mínimos exigidos em norma, sendo obrigatória a realização de controle tecnológico durante a execução.

Os dispositivos de drenagem deverão ser executados de forma a garantir eficiência no escoamento das águas pluviais, evitando acúmulo de água e comprometimento da estrutura do pavimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto executivo foi desenvolvido com base nos dados da planilha orçamentária e nas condições reais da área de intervenção, garantindo compatibilidade entre os quantitativos, métodos construtivos e soluções técnicas adotadas.

A execução da obra proporcionará melhorias significativas na infraestrutura viária da zona rural, reduzindo custos de manutenção, aumentando a durabilidade da via e promovendo melhores condições de mobilidade.

A intervenção possui grande relevância social e econômica, facilitando o acesso da população local e contribuindo diretamente para o escoamento da produção agrícola do município.

São

São Sebastião do Anta – MG, 06 de abril de 2026.

______________________________

Bruno Henrique da Cruz Pereira

Engenheiro Civil CREA MG 369.064 / D

ANEXO V

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

A ____________________________________________________________________________________________, pessoa física ou jurídica de direito privado, inscrita no CPF ou CNPJ nº. ______________________________________, com sede ou endereço profissional na Praça/Rua/Av. ___________________________________________________________________________, nº. ________, bairro _____________________________, cidade de __________________________________, estado de _____________________________________, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) _________________________________________________________________, inscrito no CPF nº. _______________________________, credencia, para atuação neste Concorrência, o senhor ______________________________________________________________________________________________,

Inscrito no CPF nº. _______________________________, podendo, para tanto, apresentar lances, manifestar intenção de interpor Recurso Administrativo, renunciar direitos, e tudo mais que for necessário.

Local e data.

_____________________________________

Assinatura

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA AINDA NÃO TENHA CELEBRADO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EPP

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

A ____________________________________________________________________________________________, pessoa física ou jurídica de direito privado, inscrita no CPF ou CNPJ nº. ______________________________________, com sede ou endereço profissional na Praça/Rua/Av. ___________________________________________________________________________, nº. ________, bairro _____________________________, cidade de __________________________________, estado de _____________________________________, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) _________________________________________________________________, inscrito no CPF nº. _______________________________, declara, para os devidos fins, que no ano-calendário de realização desta licitação pública ainda não tem celebrado contratos administrativos com a Administração Pública cujos valore extrapolem a receita bruta máximo admitida para fins de enquadramento como EPP.

Local e data.

_____________________________________

Assinatura

ANEXO VII

MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL COM DECLARAÇÃO DE QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CR/88

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

A empresa __________________________________________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. ______________________________________, com sede na Praça/Rua/Av. _________________________________________________________________, nº. ________, bairro _____________________________, cidade de __________________________________, estado de _____________________________________, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) _________________________________________________________________, inscrito no CPF nº. _______________________________, vem apresentar a seguinte proposta comercial:

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Declaramos, para os devidos fins, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CR/88.

Local e data.

_____________________________________

Assinatura

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CR/88

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

A ____________________________________________________________________________________________, pessoa física ou jurídica de direito privado, inscrita no CPF ou CNPJ nº. ______________________________________, com sede ou endereço profissional na Praça/Rua/Av. ___________________________________________________________________________, nº. ________, bairro _____________________________, cidade de __________________________________, estado de _____________________________________, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) _________________________________________________________________, inscrito no CPF nº. _______________________________, declara, para os devidos fins, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CR/88.

Local e data.

_____________________________________

Assinatura

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITAÇÃO

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

A empresa __________________________________________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. ______________________________________, com sede na Praça/Rua/Av. _________________________________________________________________, nº. ________, bairro _____________________________, cidade de __________________________________, estado de _____________________________________, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) _________________________________________________________________, inscrito no CPF nº. _______________________________, declara, para os devidos fins, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, prevista em lei e outras normas específica ou é desobrigado de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica.

Local e data.

_____________________________________

Assinatura

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

A empresa __________________________________________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. ______________________________________, com sede na Praça/Rua/Av. _________________________________________________________________, nº. ________, bairro _____________________________, cidade de __________________________________, estado de _____________________________________, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) _________________________________________________________________, inscrito no CPF nº. _______________________________, declara, realizou vistoria prévia no local da execução da obra ou que não realizou vistoria prévia no local da execução da obra, mas que detém conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Local e data.

_____________________________________

Assinatura

Vistoria prévia em _____ de _______________________ de __________.

_______________________________________________________

Nome do Engenheiro do Poder Executivo Municipal

CREA-XX nº. XX

ANEXO XI

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 046/2026

Concorrência nº. 003/2026

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 01.613.123/0001-60, com sede na Av. José Antônio Santana, nº. 555, bairro centro, cidade de São Sebastião do Anta, estado de Minas Gerais, representado pelo Prefeito Municipal OSMANINHO CUSTÓDIO DE MELO, inscrito no CPF nº. 012.605.986-16, doravante denominado Contratante, e NOME DA EMPRESA, inscrito no CNPJ nº. XX, com endereço na Rua XX, nº. XX, bairro XX, cidade de XX, estado de Minas Gerais, representada pelo sócio(a)-administrador(a), senhor(a) Nome, inscrito no CPF nº. XX, doravante denominado Contratada, tendo em vista este procedimento e em observância a Lei nº. 14.133/2021, resolvem celebrar este CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XX/20XX, mediante as cláusulas e condições a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto e seus elementos característicos

1.1. Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação do Morro das 4 encruzilhadas com blocos de concreto sextavado no município de São Sebastião do Anta, conforme condições estabelecidas no anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: Da vinculação ao edital e à respectiva proposta

2.1. Vinculam a este contrato administrativo:

2.1.1. O edital desta Concorrência e seus anexos;

2.1.2. A proposta da contratada;

2.1.3. O Anteprojeto;

2.1.4. O Projeto Básico;

2.1.5. O Projeto Executivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: Da legislação aplicável à execução do contrato administrativo, inclusive quanto aos casos omissos

3.1. As legislações aplicáveis à execução deste contrato administrativo, inclusive quanto aos casos omissão, são:

3.1.1. Lei nº. 14.133/2021;

3.1.2. Decreto Municipais vigentes.

4. CLÁUSULA QUARTA: Da vigência e prorrogação

4.1. O prazo de vigência deste contrato administrativo é de 12 doze (meses), contado de sua assinatura.

4.2. Este contrato administrativo pode ser prorrogado nos termos da Lei nº. 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA: Do regime de execução ou a forma de fornecimento

5.1. O regime de execução será:

5.1.1. empreitada por preço global;

6. CLÁUSULA SEXTA: Do preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento

6.1. O preço deste contrato administrativo é de R$ XX (XX).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O pagamento será de acordo com o recebimento do Boletim de Medição – BM e em até 10 dias úteis do recebimento da nota fiscal e Boletim de Medição – BM –, acompanhado da comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e social;

6.4. O pagamento somente será realizado mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, o que será comprovado por meio de BM;

6.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação administrativa, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

6.6. O pagamento devido pelo Contratante será efetuado por meio ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratante, ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

6.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.8. Paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao contratante plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

6.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros, quando devidos, ou cobrados diretamente da Contratada.

6.10. Deverão ser excluídas do faturamento todas e quaisquer ocorrências que não forem de responsabilidade do contratante, assim como aquelas que não correspondem a bens entregues.

6.11. Os documentos comprobatórios dos pagamentos relativos a tributos, encargos ou contribuições de responsabilidade da Contratada, deverão ser enviados ao contratante mensalmente.

6.12. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias ou previdenciárias.

6.13. Antes de cada pagamento a Contratada será realizada consulta para verificar a manutenção das regularidades fiscal, social e trabalhista.

6.14. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato administrativo, caso a Contratada não regularize sua situação.

6.18. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo(a) Prefeito(a) Municipal, não será rescindido o contrato administrativo em execução com a contratada inadimplente.

6.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei.

6.21. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado do orçamento estimado, ou seja: 15 de julho de 2025.

6.22. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.23. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.24. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará a Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.25. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.26. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.27. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.28. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.29. Não haverá atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: Dos critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para o pagamento

7.1. A avaliação da execução da obra utilizará o BM, que será realizado de forma mensal.

7.2. A utilização do BM não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para avaliação da prestação dos serviços.

7.3. Haverá retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada no BM, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constante que a Contratada:

7.3.1. Não produziu os resultados acordados;

7.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

7.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8. CLÁUSULA OITAVA: Dos prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso

8.1. Na data de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX está previsto para o início da execução do objeto.

8.2. Na data de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX está previsto para a conclusão da execução do objeto.

8.3. Caso não seja possível a conclusão da execução na data assinalada, a Contratada deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 30 trinta dias úteis de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

8.4. A obra será recebida provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 30 trinta dias úteis, pelo(a) servidor(a) público(a) municipal pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.

8.5. A obra poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no anteprojeto, projeto básico e projeto executivo, devendo ser substituídos no prazo de 15 quinze dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.6. A obra será recebida definitivamente no prazo de 30 dias úteis, pelo(a) servidor(a) público(a) municipal ou comissão, contados do recebimento provisório, após a verificação da efetiva prestação e entrega dos serviços.

8.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato administrativo.

8.9. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá A Contratada, pelo prazo 05 anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

9. CLÁUSULA NONA: Do crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação administrativa correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentaria Anual – LOA – do Município de São Sebastião do Anta deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

020210 2678200141033 449051 - 576

9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da LOA respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: Da matriz de risco, quando for o caso

10.1. A matriz de risco não é obrigatória nesta contratação administrativo, conforme  Lei nº. 14.133/2021).

11. CLÁSUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, se for o caso

11.1. Não haverá repactuação de preços neste caso, conforme inciso LIX do art. 6º c/c inciso II do § 8º do art. 25 c/c inciso II do § 4º do art. 92 da Lei nº. 14.133/2021.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso

12.1. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será de, no máximo, 30 (trinta) dias.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Das garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento

13.1. Haverá exigência de garantia contratual.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Do prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na Lei nº. 14.133/2021 e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso

14.1. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na Lei nº. 14.133/2021 e nas normas técnicas aplicáveis.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Dos direitos e das responsabilidades das partes

15.1. Das obrigações do Contratante:

15.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;

15.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no anteprojeto, projeto básico e projeto executivo;

15.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam a mais adequadas;

15.1.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

15.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

15.1.6. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste contrato administrativo, conforme cronograma físico-financeiro;

15.1.7. Aplicar a Contratada as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo;

15.1.8. Cientificar seu órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;

15.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução deste contrato administrativo, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

15.1.10. Concluída a instrução do requerimento, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período;

15.1.11. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.1.12. Comunicar a Contratada na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do § 2º do art. 93 da Lei nº. 14.133/2021;

15.1.13. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

15.1.13.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

15.1.13.1. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na Contratada;

15.1.13.2. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado administrativamente;

15.1.13.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;

15.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato administrativo;

15.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

15.1.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

15.1.17. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato administrativo por mais de 01 (um) mês, o Contratante deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato administrativo e a data prevista para o reinício de sua execução.

15.1.18. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

      - "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

      - comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

      - laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

      - carta "habite-se", emitida pelo Poder Executivo Municipal; e

      - certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

15.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

15.1.20. No caso de exigência de habilitação técnico profissional: Aprovar a substituição do profissional responsável técnico pela execução da obra, desde que com o substituto detenha experiência equivalente ou superior devidamente comprovada.

15.2. Das obrigações da Contratada:

15.2.1. Manter, durante toda a execução do contrato administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação pública, ou para a qualificação, na contratação administrativa direta;

15.2.2. Cumprir, caso obrigado por lei, as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitação da Previdência Social e para aprendiz;

15.2.3. Cumprir todas as obrigações constantes deste contrato administrativo e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

15.2.4. Manter preposto aceito pelo Contratante para representá-lo na execução do contrato administrativo;

15.2.5. A indicação ou a manutenção do preposto da Contratante poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;

15.2.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato administrativo ou autoridade superior (inciso II do art. 137 da Lei nº. 14.133/2021);

15.2.7. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato administrativo, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

15.2.7.1. Substituir no prazo fixado pelo fiscal do contrato administrativo os empregados alocados que não se mostrem adequados para a execução do objeto.

15.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

15.2.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Contratante ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

15.2.10. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

15.2.11. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato (parágrafo único do art. 48 da Lei nº 14.133/2021);

15.2.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato administrativo, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, salvo na hipótese do §2º do art. 121 da Lei nº 14.133/2021.

15.2.13. Comunicar ao fiscal do contrato administrativo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

15.2.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

15.2.15. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

15.2.16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato administrativo.

15.2.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

15.2.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

15.2.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15.2.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

15.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

15.2.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na alínea “d” inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

15.2.24. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

15.2.25. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento pelo Contratante.

15.2.26. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.

15.2.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

15.2.28. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização da Contratada.

15.2.29. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

15.2.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

15.3.31. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

15.2.31. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

15.2.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

15.2.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

15.2.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

15.2.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

15.2.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme e quando for o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

15.2.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

15.2.38. Fornecer os eventuais projetos executivos desenvolvidos, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos;

15.2.39. A elaboração dos eventuais projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no anteprojeto e projeto básico e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.

15.2.40. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato administrativo, a Contratada poderá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do anteprojeto e, se for o caso, dos projetos básico e executivo, o(a) gestor(a) do contrato administrativo, o(a) fiscal do contrato administrativo, os técnicos da área requisitante, o preposto da Contratante e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

15.2.41. Utilizar, quando for o caso, somente matéria-prima florestal procedente de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS –  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente (art. 11 do Decreto n° 5.975/2006).

15.2.42. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

15.2.42.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

15.2.42.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF –, mantido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos (inciso II do art. 17 da Lei n° 6.938/1981 e Instrução Normativa IBAMA n° 05/2014, e legislação correlata);

15.2.43.3. Documento de Origem Florestal – DOF –, instituído pela Portaria n° 253/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa n°. 21/2014 do IBAMA, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

15.2.44.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a Contratada deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

15.2.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA –, nos seguintes termos:

15.2.45.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação administrativa deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

15.2.45.2. A Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos (arts. 3º e 10 da Resolução nº. 307/2002 do CONAMA):

15.2.45.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros.

15.2.45.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

15.2.45.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

15.2.45.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

15.2.45.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

15.2.45.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004 da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

15.2.46. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

15.2.47. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução n° 382/2006 do CONAMA, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

15.2.48. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da ABNT, nos termos da Resolução n° 01/1990 do CONAMA, e legislação correlata.

15.2.49. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes (§ 3º do art. 4º da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1/2010).

15.2.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

15.2.51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

15.2.52. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, tais como: água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc., bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas, tais como: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc..

15.2.53. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

15.2.54. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Das penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo

16.1. As penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo estão previstos no edital.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do modelo de gestão do contrato administrativo, observados os requisitos definidos em regulamento

17.1. O contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº. 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115 da Lei nº 14.133/2021).

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato administrativo, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº. 14.133/2021).

17.3. A execução do contrato administrativo deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) fiscal do contrato administrativos, ou pelos respectivos substitutos (art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

17.4. O(A) fiscal do contrato administrativo anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato administrativo, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (§1º do art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

17.5. O(A) fiscal do contrato administrativo informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (§ 2º do art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

17.6. A contratada será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 118 da Lei nº. 14.133/2021).

17.7. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da Lei nº. 14.133/2021).

17.8. Somente a contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato administrativo (art. 121 da Lei nº. 14.133/2021).

17.9. A inadimplência da contratada em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato administrativo (§ 1º do art. 121 da Lei nº. 14.133/2021).

17.10. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim, tal como: e-mail.

17.11. A Administração poderá convocar representante do(a) licitante para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

17.12. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato administrativo (art. 118 da Lei nº 14.133/2021).

17.13. A indicação ou a manutenção do preposto do(a) contratado(a) poderá ser recusada pelo contratante, desde que devidamente justificada, devendo a contratada designar outro para o exercício da atividade, no prazo indicado pelo fiscal.

17.14. Após a assinatura do contrato administrativo ou instrumento equivalente, o Contratante poderá convocar o representante da contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Da alteração do contrato administrativo e dos preços

18.1. Este contrato administrativo poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos do art. 124 da Lei nº. 14.133/2021.

18.2. Nas eventuais alterações deste contrato administrativo e dos preços, aplica-se as disposições do Capítulo VII da Lei nº. 14.133/2021.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Dos casos de extinção

19.1. O contrato administrativo se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

19.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá o Contratante providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro, se for o caso.

19.3. Quando a não conclusão do contrato administrativa referida no item anterior decorrer de culpa da Contratada:

19.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

19.3.2. poderá o Contratante optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

19.4. O contrato administrativo pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº. 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como amigavelmente.

19.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei nº. 14.133/2021.

19.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

19.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

19.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e

19.6.3. Indenizações e multas.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: Das disposições finais

20.1. O Contratante fará a publicação deste contrato administrativo nos termos da Lei nº. 14.133/2021.

20.2. O foro da Comarca de Inhapim é eleito para dirimir os eventuais litígios que decorrerem da execução deste contrato administrativo que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme § 1º do art. 92 da Lei nº. 14.133/2021.

São Sebastião do Anta, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2026.

OSMANINHO CUSTÓDIO DE MELO

Prefeito(a) Municipal

Contratante

Nome do(a) sócio(a)-administrador(a)

Contratada