[image: image1.jpg]


  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


  PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Pedido de compra nº 6202/2026

Prefeitura Municipal de Esperança do Sul

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto
1 DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da cobertura metálica do saguão de ligação entre a nova sala e a edificação existente da Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, situada no interior do Município de Esperança do Sul/RS, na Linha Ismael, s/n, com área de referência de 96,47 m², incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, montagem, serviços complementares e demais providências necessárias à completa execução da obra, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos. A execução deverá observar rigorosamente as dimensões, especificações, quantitativos e condições constantes nos documentos técnicos que integram o processo. 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A obra tem por finalidade melhorar as condições de acesso, circulação, proteção e conforto dos alunos, pais, servidores e demais usuários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, oferecendo abrigo contra chuva e incidência direta do sol. A cobertura também contribuirá para a funcionalidade do espaço, a segurança dos deslocamentos e a conservação das áreas existentes, qualificando a infraestrutura da unidade escolar.
3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
•
disponibilizar as informações e os documentos técnicos necessários à execução;
•
designar formalmente gestor e fiscal do contrato, com atribuições compatíveis;
•
acompanhar e fiscalizar a execução, registrar ocorrências e emitir orientações   formais;
•
analisar e atestar as medições e os documentos apresentados, quando conformes;
•
efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições contratuais, a medição, o recebimento e a regularidade documental;
•
notificar a contratada sobre irregularidades e estabelecer prazo para correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.
4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

•
executar integralmente o objeto conforme contrato, projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e orientações formais da fiscalização;

•
disponibilizar profissional habilitado e apresentar ART/RRT aplicável antes do início dos serviços, quando exigível;

•
fornecer materiais, mão de obra, equipamentos e todos os meios necessários, sem cobrança além do preço contratado, ressalvadas as hipóteses legalmente formalizadas;

•
comunicar imediatamente à fiscalização qualquer situação imprevista, divergência de projeto, condição de solo incompatível ou fato que possa afetar a qualidade, segurança, custo ou prazo;

•
não realizar alterações de projeto, materiais ou quantitativos sem autorização formal da Administração e observância dos procedimentos legais;

•
cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, responsabilizando-se por seus empregados e subcontratados, se houver autorização para subcontratação;

•
corrigir, reconstruir, remover ou substituir, às suas expensas, os serviços que apresentem defeitos, falhas ou desconformidades imputáveis à execução;

•
manter a área limpa e segura e providenciar a destinação adequada dos resíduos;

•
responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua atuação;

•
entregar a obra concluída e em condições de uso, prestando informações e documentos técnicos exigidos para o recebimento.

5 VALOR ESTIMADO

O valor total estimado da contratação é de R$ 86.138,48 (oitenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha orçamentária anexada, elaborada com referência SINAPI Porto Alegre, data-base 07/2026, e BDI de 23,92%.
O orçamento detalhado, com seus quantitativos, composições, custos unitários e totais, integra o processo e deverá servir de referência para a licitação, documentos esses que se encontram anexo ao presente processo.  

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição formalizada pelo Engenheiro ou outro documento apto a comprovar a prestação do serviço, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo Secretário Municipal requisitante.

6.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INCC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

6.3 Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

6.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número da concorrência, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

6.5 A empresa, para fazer jus a eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de que trata a Lei 14.133/2021, deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, apresentar orçamento detalhado mediante “Planilha de custos e formação de preços” do preço contrato, devidamente assinada por profissional da contabilidade habilitado.

6.6 A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária:
	Acesso
	Vinculação 
	Projeto  
	Despesa 

	1102
	543 Transferências do FUNDEB Complementação da União - VAAR
	1010 Construir, ampliar e equipar Escolas do Ensino Fundamental
	4490 51 00 00 000


7. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO

7.1. As licitantes interessadas deverão seguir rigorosamente o que determina a documentação de engenharia anexa ao presente processo:

7.2 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade de concorrência eletrônica, de acordo com o arrimado pelo art. 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29; todos da Lei n.º 14.133/2021, conforme item 7.3, considerando a oportunidade de maior concorrência e competitividade aos interessados, a fim de oportunizar, igualmente, maior vantajosidade e economicidade ao ente público ordenador na escala de preços a serem ofertados
8. PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO

8.1. O prazo para execução dos serviços constantes deste instrumento, e término da obra, é de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da emissão da ordem de início podendo ser prorrogado por até mais 30 (trinta) dias, caso haja necessidade e exclusivamente a critério da contratante. 
8.1.1 –A obra somente deverá ser iniciada após a ordem de início no máximo 10 dias uteis. A execução da obra deverá seguir rigorosamente o cronograma de execução, o qual será acompanhado pelo Setor de Engenharia e em caso de não cumprimento das porcentagens mensais, a Empesa será Notificada, e a não regularização até a próxima analise (trinta dias), receberá a 2ª Notificação, persistindo os atrasos, tomar-se-á sanções administrativas permitidas por lei, multa e posterior rescisão contratual.

8.2. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor.

8.3. Verificada a não-conformidade dos materiais e/ou serviços, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital.

8.4. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue após a emissão de atestado de execução do objeto.

8.5. A Empresa vencedora terá que fornecer ART - CREA (Anotação de Responsabilidade Técnica), de todos os serviços executados e cópia da matrícula no INSS da referida obra, acompanhada da original, no prazo de 15 dias do início das obras, bem como, para a liberação da última parcela do pagamento a Contratada obriga-se a apresentar a CND – Certidão Negativa de Débitos com o INSS, bem como o Relatório de Controle Tecnológico, referente ao objeto do presente instrumento, sob pena de não receber o valor referido até a comprovação deste recolhimento. Caso não haja o recolhimento dentro de 15 (quinze) dias, após termo de conclusão da obra, faculta-se a Contratante a proceder o desconto relativo a tal débito deste pagamento. 

8.6 - A Contratante procederá o desconto relativo ao débito com o ISSQN no ato dos pagamentos. Quaisquer infrações contratuais, da mesma forma, poderão ser abatidas do valor principal.    

8.7- No prazo de até 05 (cinco) dias a contar da data de abertura, após homologação e chamamento administrativo à licitante-vencedora deverá estar apta a contratar com a Prefeitura o objeto licitado.

8.7.1 – O não atendimento do previsto no caput implicará multa de 10%, sobre o valor da proposta.

8.8 - A Administração Municipal poderá rejeitar todas as propostas que não estejam de acordo com as normas da presente licitação.

8.9 - Na Nota Fiscal deverá constar o que determina a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 para fins de retenção de Imposto de Renda, o que será observado pelo Município para o efetivo pagamento.
9. LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 A obra e serviços serão realizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência, situada no Distrito de Linha Ismael, interior do Município de Esperança do Sul, RS, 98635-000.
10. DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS

10.1 A contratada será integral responsável pela obra em seus fatores de execução pelo prazo de no mínimo 05 (cinco) anos, a contar da entrega definitiva da obra.

10.2 Será exigida, no momento da assinatura do contrato, a comprovação do recolhimento do valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, a título de garantia nos termos do Artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/21. 

10.2.1 A garantia de que trata o item 7.2 será prestada nas seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia, ou; 

b) seguro-garantia, ou; 

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

10.2.2 A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

10.2.3 Incumbe ao contratado a responsabilidade pela garantia em caso de prorrogação do contrato até a extinção do vínculo jurídico com a Administração.
11. DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal de Contratos da Prefeitura Municipal de Esperança do Sul e representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos materiais.

Esperança do Sul, 30 de outubro de 2026.


NILTON CESAR DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto
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