| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - RETIFICADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETP Nº 01/2026. Objeto de estudo: Contratação de empresa especializada de engenharia para a finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, do Município de Dourados/MS. |
| Data de Retificação: 02/03/2026 |  |  |
| Equipe de Planejamento da Contratação: |  |  |
| Integrante Requisitante | Setor | Diretoria do Departamento de Atenção à Saúde |
|  | Servidor (a)Responsável | Flávia Claudia Krapiec Jacob de Brito |
|  | E-mail | das.sems@dourados.ms.gov.br |
| Integrante Administrativo | Setor | Direção de Gestão Administrativa |
|  | Servidor (a)Responsável | Rodrigo dos Santos Lima |
|  | E-mail | planejamento.sems@dourados.ms.gov.br |
| Integrante Área Tecnica | Setor | Secretaria Municipal de Obras Públicas, Setor de Estudo e Elaboração de Projetos |
|  | Servidor (a)Responsável | José Wilson Ferreira de Lira |
|  | E-mail | depop@dourados.ms.gov.br |

1.            INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar é elaborado pela equipe de Planejamento da Contratação, com base nas informações técnicas da Secretaria Municipal de Obras Públicas, e tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da contratação de empresa especializada em engenharia para a finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, no Município de Dourados/MS.

A contratação decorre da necessidade de dar continuidade e conclusão às obras anteriormente iniciadas, cujos contratos foram repactuados, garantindo que os equipamentos públicos possam efetivamente ser entregues à população com segurança, funcionalidade e conformidade técnica.

Considerando que a solicitação se trata de hipótese de CONCORRÊNCIA prevista no art. 6, inciso XXXVIII, da Lei 14.133/2021, para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia cujo critério de julgamento poderá ser: menor preço ou o maior desconto.

Este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado nos termos que estabelece os artigos 6º a 9º da Seção III Decreto Municipal nº 2.120, de 28/03/2023, com observância ao estabelecido no § 1º do artigo 18 da Lei (Federal) nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e tem por objetivo identificar e analisar os cenários para atendimento da demanda que consta no “Documento de Formalização de Demanda”, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Dentre outros, na elaboração deste documento, também foram considerados os termos do Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013.

2.         NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa à finalização das construções das Academias de Saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, que integram o programa de promoção à saúde e prevenção de doenças, fomentando práticas de atividade física e bem-estar social.

As obras foram repactuadas em razão da necessidade de atualização dos custos de insumos, mão de obra e adequações técnicas decorrentes de revisões de projetos e exigências normativas.

A continuidade da execução se faz essencial para garantir a funcionalidade e a entrega definitiva dos espaços públicos à população, evitando a deterioração das estruturas já edificadas e assegurando o uso adequado dos recursos públicos aplicados.

Com a conclusão das obras, espera-se restabelecer as condições adequadas de uso, acessibilidade e segurança, consolidando a política municipal de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.

2.1 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1.1.	O prazo de vigência da contratação é de 9 (nove) meses contado da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. A minuta do contrato a ser firmado oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2.1.2.	O Cronograma Físico-Financeiro estabelece o prazo de execução das obras e/ou serviços e estas deverão ser executadas dentro dos prazos definidos no Cronograma Físico-Financeiro disponibilizado pela Administração.

2.1.3.	Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.1.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. OBJETO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE LICITAÇÃO ESCOLHIDO

O objeto é a contratação de empresa de engenharia para finalização das construções das Academias de Saúde mencionadas, sob regime de empreitada por preço global, em um ÚNICO LOTE COMPOSTO POR 4 ITENS, correspondentes a cada unidade.

As obras e/ou serviços deverão ser executadas conforme as especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. O objeto não se enquadra como bem de luxo (art. 20 de Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 786, de 09/11/2021).

Trata-se obras e/ou serviços de engenharia, de natureza não continuada. O procedimento licitatório para contratação do objeto deste Estudo deve ser realizado na modalidade disposta no inciso XXXVIII do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021 (CONCORRÊNCIA). Nos termos estabelecidos no § 2º do artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/2021.

O modo de disputa deverá ser o estabelecido no inciso I do artigo 56 da Lei Federal nº 14.133/2021 (ABERTO). Tendo sido definido a modalidade da licitação, em concorrência prevista no inciso XXXVIII do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, o julgamento das propostas será realizado de acordo com o critério estabelecido no inciso I do artigo 33 da Lei Federal nº 14.133/2021 (MENOR PREÇO).

Os padrões mínimos de qualidade e detalhamentos e a forma de execução do objeto que se encontram estabelecidos e especificados nos Memoriais Descritivos e demais documentos da ordem técnica que fazem parte integrante deste Estudo.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

A conclusão das Academias de Saúde tem caráter de interesse coletivo, uma vez que tais equipamentos destinam-se à promoção da saúde, prevenção de doenças crônicas e incentivo à atividade física gratuita para a comunidade local.

As unidades em questão já possuem obras em estágio adiantado, restando serviços complementares de acabamento, instalações elétricas e hidráulicas, pintura, acessibilidade, paisagismo, e sinalização, cuja execução garantirá a plena utilização dos espaços.

A paralisação prolongada ou não conclusão das obras representaria risco de deterioração das estruturas e desperdício de recursos públicos já aplicados. A contratação proposta assegura o melhor aproveitamento do investimento público e o atendimento às demandas da população de Dourados/MS.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Pela escolha da solução, foram verificadas duas maneiras para que as obras possam ser executadas, como segue:

I	Execução direta

II	Execução indireta

Considerando as opções verificadas, opta-se pela “Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, do Município de Dourados/MS, com recursos Recurso financeiro Federal – PORTARIA N°6.726, DE 20 DE MARÇO DE 2025, considerando que a Prefeitura Municipal de Dourados não dispõe de:

I	Materiais necessários para a execução;

II	Veículos, máquinas e equipamentos necessários à execução;

III	Mão de obra suficiente e qualificada para execução dos serviços.

Diante do quadro descrito no subitem anterior, a contratação permitirá a execução com mais rapidez e eficácia, apresentando na atual conjuntura melhor custo-benefício a curto prazo.

Por se tratar de obras e/ou serviços de engenharia, os fornecedores do mercado capazes de atender a demanda prevista são as empresas de engenharia especializadas em obras de construção civil.

São inúmeras as empresas capazes de realizar as obras pretendidas, destacando-se as que já contrataram com órgãos públicos.

A participação do mercado é ampla, porém a exigência da qualificação técnica operacional e técnica profissional selecionarão automaticamente todas as empresas com capacidade de atender a demanda. Então, quando da elaboração do edital, deverá estabelecer a qualificação técnica operacional e técnica profissional descritas neste instrumento e que devem ser atendidas pelas licitantes.

6. escolha da solução e sustentabilidade

A solução escolhida para atender à necessidade apresentada consiste na contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, no Município de Dourados/MS. A opção pela finalização das obras já iniciadas, em vez da execução de novas estruturas, mostra-se a mais viável e racional, considerando que as estruturas já implantadas possuem condições de aproveitamento e adequação, o que possibilita otimização dos recursos públicos, redução de custos e menor tempo de execução, especialmente tendo em vista as repactuações previamente realizadas.

A intervenção permitirá adequar e concluir os espaços às normas técnicas de acessibilidade, segurança e conforto, garantindo ambientes funcionais e adequados ao uso público e à prática de atividades físicas. Além disso, a finalização busca atender às diretrizes de humanização dos espaços de promoção à saúde, ofertando aos cidadãos e profissionais instalações que favoreçam a qualidade do uso e da assistência coletiva, assegurando condições seguras, acessíveis e confortáveis para a comunidade.

No aspecto da sustentabilidade, a solução contempla a adoção de práticas que contribuam para a eficiência no uso dos recursos públicos e para a preservação ambiental, tais como: utilização racional de materiais, incentivo ao uso de produtos com menor impacto ambiental, reaproveitamento de elementos construtivos sempre que técnica e normativamente possível, adequações para melhoria da ventilação e iluminação natural, além da previsão de soluções que favoreçam a eficiência energética e a durabilidade das edificações.

Assim, a escolha pela finalização das obras como solução garante a continuidade e a conclusão dos serviços destinados à comunidade, conciliando eficiência econômica, responsabilidade social e compromisso ambiental, em alinhamento com os princípios da administração pública e com os objetivos de atendimento à promoção da saúde. Dessa forma, a finalização representa a alternativa mais vantajosa para a Administração, atendendo aos princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

7. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para a finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, no Município de Dourados/MS, garantindo a conclusão das estruturas e a entrega dos equipamentos públicos destinados à promoção da saúde e bem-estar da população.

A intervenção compreenderá a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão das obras, incluindo a finalização da infraestrutura física, acabamentos internos e externos, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, execução de pisos, pintura geral, paisagismo, sinalização e limpeza final de obra, além da adequação às normas de acessibilidade, segurança e conforto ambiental, conforme as normas técnicas vigentes da ABNT.

Com a conclusão das obras, as Academias de Saúde passarão a oferecer espaços adequados, seguros e funcionais para a prática de atividades físicas, ações educativas e atendimento à comunidade, em conformidade com as diretrizes do Programa Academias de Saúde do Ministério da Saúde, que visa incentivar hábitos saudáveis e promover a convivência social.

Assim, a solução como um todo contempla não apenas a finalização das edificações, mas também a valorização do serviço público municipal de saúde preventiva, assegurando à população de Dourados/MS o acesso a ambientes públicos estruturados, humanizados e de qualidade, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento das políticas públicas de promoção da saúde.

8. Estimativa das quantidades a serem contratadas

As quantidades serão definidas conforme os projetos e planilhas orçamentárias específicas de cada unidade, contemplando serviços de infraestrutura, revestimento, instalações, pintura e acessibilidade.

9. Estimativa do valor da contratação E CRITÉRIOS PARA ACEITABILIDADE DE PREÇOS OFERTADOS

9.1. O valor estimado para contratação das obras objeto deste Estudo Técnico Preliminar é de R$ 551.365,28 (quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo que desta importância, R$ 57.759,28 (cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos.) remanescentes do recurso do Recurso financeiro Federal – PORTARIA Nº 1.200, DE 11 DE JUNHO DE 2012, R$ 171.760,00 (cento e setenta e um mil setecentos e sessenta reais) repactuado, advindo do Recurso financeiro Federal – Portaria GM/MS nº 3.084, de 12 de janeiro de 2024 e os R$ 321.846,00 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e quarenta e seis reais) serão de recurso próprio;

9.1.1. Este valor foi obtido em decorrência dos quantitativos de serviços e preços unitários das etapas de serviços constantes da Planilha Orçamentária, conforme o Projeto Executivo.

9.2. Os valores unitários que compõem a Planilha Orçamentária para formação do preço total deverão ser observados, não sendo permitido que sejam extrapolados quando da apresentação das propostas. Da mesma forma não é permitido alterações nos quantitativos constantes das Planilhas Orçamentárias.

9.3.  Para a composição do valor, foram utilizados prioritariamente os boletins de referência SINAPI, AGESUL Civil e SBC ONERADOS, tendo como base o mês de junho de 2025. Para os serviços não contemplados nesses boletins, foram elaboradas composições de preços unitários específicas, classificadas com DOURADOS CIVIL e incorporadas ao orçamento que integra o presente Estudo Técnico Preliminar. Adicionalmente, foram realizadas cotações de mercado para subsidiar a definição dos custos igualmente não contempladas nos boletins de referência. O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) aplicado sobre os preços unitários foi fixado em 25,00%.

9.4. Fazem partes integrantes deste instrumento as Planilhas Orçamentárias elaboradas para as obras e/ou serviços pretendidos e demais documentos da ordem técnica.

9.5. Todos os documentos que dão suporte à formação dos valores estimados da contratação estão devidamente anexados a este instrumento.

9.6. A estimativa de preços atendeu aos termos do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.

9.7. Nos preços estimados estão computadas todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução das obras e/ou serviços, tais como: instalação do canteiro de obras, serviços topográficos, de laboratório e sinalização, despesas com materiais, equipamentos, combustíveis, lubrificantes, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos, manutenção dos equipamentos, mão de obra, auxílio-alimentação ou refeição, transportes, hospedagem e locomoção (ida e volta, da sede e/ou canteiro da Contratada ao Município), energia elétrica, telefone, abastecimento de água, manutenção de escritório, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre as obras e/ou serviços e outros não especificados, mas relacionados com a execução das obras e/ou serviços e necessários à perfeita execução do objeto.

9.8. Os preços contratados poderão ser reajustados na forma da lei.

9.9. Somente ocorrerá reajustamento do Contrato com base no(s) Índice(s) SINAPI ou índice oficial FGV, após o período de 12 (doze) meses contados como referência a data base do “lo” do orçamento inicial parte integrante deste instrumento disponibilizado pela Administração.

9.10. A Contratada não terá direito ao reajuste de preços das etapas das obras e/ou serviços que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela mesma.

9.11. As despesas decorrentes da contratação pretendida correrão a conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município de Dourados/MS.

9.12. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

| PROJETO ATIVIDADE | DESPESA | NATUREZA | FONTE | PROGRAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.025 | 12 | 4.4.90.51 | 1.500.1002 | 20 |

9.13. Critérios de aceitabilidade de preços

9.13.1.O critério de aceitabilidade dos preços vincula-se ao valor total estimado para a contratação.

9.13.2.	Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do Menor Preço, observados os requisitos, especificações técnicas e os parâmetros definidos neste instrumento, em seus anexos e no edital respectivo quanto ao objeto.

9.13.3.	O modo de disputa será ABERTO.

9.13.4.	O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

9.13.5.	A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos bem como no respectivo edital da licitação e será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta melhor classificada, devendo ser desclassificada a proposta que:

I	Contiver vícios insanáveis;

II	Não obedecer às especificações técnicas contidas na Planilha Orçamentária e demais documentos da ordem técnica que fazem parte integrante deste instrumento;

III	Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação, inclusive quanto aos preços unitários;

IV	Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

a.	Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Municipal;

b.	Poderão ser efetuadas diligências para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta ou esclarecimentos complementares.

V	Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste instrumento ou seus anexos bem como do respectivo edital da licitação, desde que insanável;

a.	Havendo alguma incompatibilidade de valor unitário com os parâmetros definidos, a Administração poderá negociar com a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, vedada a possibilidade de majoração do preço final obtido na fase de lances e negociação.

VI	Não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pela Administração Municipal.

9.13.6. No caso de desclassificação da proposta melhor colocada, a Administração Municipal examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda à todas as exigências e negociará diretamente com a proponente para obtenção de preço melhor.

10.	Justificativas para divisão do objeto em lotes e o não parcelamento da solução

10.1	Visando à eficiência administrativa, à qualidade da execução, à redução de custos e ao melhor controle técnico e financeiro da obra, a presente contratação será realizada em 1 (um) lote composto por 4 (quatro) itens, correspondentes à finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, no Município de Dourados/MS.

10.2	A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 40, inciso V, alínea “b”, estabelece que o planejamento das contratações públicas deve considerar o parcelamento do objeto sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso, de forma a possibilitar ampla competitividade, racionalização de custos e eficiência na execução contratual.

10.3	No caso específico deste processo, optou-se pela formação de um único lote com quatro itens, uma vez que as obras apresentam características construtivas idênticas, mesmo padrão de projeto arquitetônico e estrutural, igual nível de complexidade técnica e mesmo tipo de materiais e acabamentos. Além disso, todas as unidades possuem mesma origem de recursos e mesmo objeto finalístico – a implantação das Academias de Saúde do Município.

10.4	A unificação em um único lote favorece o planejamento integrado das atividades, permitindo à contratada otimizar o uso de mão de obra, equipamentos e insumos, além de possibilitar gestão logística unificada (armazenamento, transporte de materiais e deslocamento de equipes), o que gera economia de escala e redução dos custos indiretos.

10.5	Sob a ótica da Administração, a execução em lote único facilita o acompanhamento técnico e a fiscalização das obras, pois o gerenciamento ocorrerá sob um mesmo contrato, com padronização de cronograma, medições e relatórios técnicos, resultando em maior controle e rastreabilidade da execução física e financeira. Isso reduz o risco de atrasos, divergências contratuais e a necessidade de múltiplos processos de medição e pagamento.

10.6	Outro aspecto relevante é que a execução unificada agiliza a conclusão simultânea das quatro unidades, garantindo que todas sejam entregues em condições de uso em prazo compatível, promovendo uniformidade de resultados e atendimento equitativo à população dos diferentes bairros beneficiados.

10.7	Portanto, a opção por um lote único com quatro itens mostra-se a mais adequada, racional e vantajosa para a Administração Pública, por combinar viabilidade técnica, eficiência operacional, economia de recursos e celeridade processual, em plena conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, isonomia e interesse público, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Abaixo, a composição dos itens do lote:

| ITEM | LOCAL DA OBRA | BAIRRO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Academia de Saúde Jardim Santa Maria, Rua Cyro Melo Esquina com Rua Girassol | Jardim Santa Maria |
| 2 | Academia de Saúde Jardim Santa Brígida, Rua Rangel Torres | Jardim Santa Brígida |
| 3 | Academia de Saúde Parque das Nações I, Rua Filomeno João Pires esquina com Rua Costa Rica | Parque das Nações I |
| 4 | Academia de Saúde Izidro Pedroso, Rua Alvicio Martins Viana | Izidro Pedroso |

11.0	Contratações correlatas e/ou interdependentes

11.1.	A equipe declara que não há necessidade de contratação correlata ou interdependente para essa finalidade, especificamente.

12.	Resultados pretendidos

12.1	A execução da finalização das obras das Academias de Saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, tem como principal objetivo proporcionar melhorias significativas na oferta de espaços públicos voltados à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida da população. Com a conclusão das obras, espera-se que as unidades passem a contar com ambientes adequados, seguros, acessíveis e funcionais, destinados à prática de atividades físicas orientadas, ações educativas e programas de prevenção de doenças, garantindo eficiência operacional e atendimento às políticas públicas de promoção da saúde.

12.1.1	Espera-se, ainda, a redução de riscos estruturais e operacionais decorrentes da paralisação das obras, prevenindo a deterioração das edificações e assegurando a integridade das instalações elétricas, hidráulicas e de revestimentos.
A finalização das construções permitirá melhor salubridade, conforto e acessibilidade para os usuários, além de funcionalidade e segurança durante o uso dos espaços. As Academias, uma vez concluídas, possibilitarão maior humanização e integração comunitária, promovendo a participação social e a adoção de hábitos saudáveis em diferentes faixas etárias da população.

12.1.2	Adicionalmente, a utilização de materiais de boa qualidade e soluções de fácil manutenção contribuirá para a sustentabilidade e durabilidade das edificações, reduzindo custos futuros de conservação e operação.
A adoção de medidas de eficiência energética e aproveitamento de ventilação e iluminação natural também proporcionará melhor desempenho ambiental e economia de recursos públicos ao longo da vida útil das construções.

12.2	Diante do exposto e com base nas necessidades da contratação, conjectura-se que, com a finalização das obras das quatro Academias de Saúde, haverá ampliação da oferta de equipamentos públicos de promoção à saúde, melhoria da infraestrutura urbana, fortalecimento das ações preventivas e aumento da qualidade de vida da população de Dourados/MS. A intervenção representará um avanço significativo na consolidação das políticas municipais de saúde e bem-estar, refletindo diretamente na valorização do espaço público, na eficiência dos serviços ofertados e no bem-estar social da comunidade.

13. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização

13.1.	A Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, através do Setor de Fiscalização de Obras Civis da Prefeitura de Dourados, deverão prover os devidos acessos à contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente as obras e/ou serviços, inclusive definindo horários para execução dos mesmos, local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos operários e demais decisões referentes aos canteiros de obras.

13.2.	A Secretaria Municipal de Saúde, deverá proceder em levantamento de mobiliários a serem adquiridos ou transferidos para o funcionamento dos locais.

13.4.	O edital da licitação a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD deverá contemplar todas as demais exigências, obrigações e regulamentações para a consecução da contratação pretendida.

13.5.	A Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP dispõe de instalações adequadas e servidores capacitados e preparados para proceder na fiscalização das obras, fiscalização e gestão contratual, não sendo necessárias outras providências nesse sentido.

14.Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

14.1.	Nas áreas que sofrerão intervenção foram identificados os possíveis impactos ambientais passíveis de medida de tratamento:

a.	Resíduos Sólidos:

- Impacto: Geração de resíduos sólidos comuns à obras de construção civil.

- Medidas de Tratamento: Destinação nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002 inclusa nas obrigações da contratada, e devem ter o devido destino estipulado no PGRS.

15.	Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

15.1. Conforme fundamentação acima e com base nos elementos anteriormente apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, evidenciou-se que a “Contratação de empresa especializada de Engenharia para a finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso” mostra-se possível, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses do Município e está de acordo com as diretrizes determinadas com a legislação em regência.

Diante do exposto, sanadas as problemáticas apontadas nos itens 11, 13 e 14, declara-se ser viável a contratação pretendida, uma vez que os Estudos Preliminares e experiências anteriores indicam que esta forma de contratação é perfeitamente viável e que maximiza a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos.

16.	Requisitos a serem atendidos pelo futuro contratado

16.0.	Disposições Gerais sobre a Habilitação

A licitante deverá apresentar um “Resumo Consolidado de Documentos de Habilitação”, conforme modelo disponibilizado neste ETP, contendo de forma clara a relação de todos os documentos exigidos para a habilitação, incluindo os requisitos de qualificação jurídica, fiscal, trabalhista, técnico-operacional, técnico-profissional e econômico-financeira.

No resumo, a licitante deverá indicar:

• quais documentos foram apresentados para cada item exigido;

• quantidades (quando houver mais de um documento, como atestados, ARTs, certidões etc.);

• validades ou ano-base (quando aplicável);

• localização exata no arquivo digital enviado (página, seção ou nome do arquivo).

O resumo possui finalidade exclusivamente organizacional, destinada a facilitar a conferência dos documentos apresentados, não constituindo requisito adicional de habilitação.

Caso o resumo esteja incompleto, confuso ou apresente divergências, a Administração poderá solicitar saneamento, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

A licitante somente poderá ser inabilitada se, após o saneamento, deixar de apresentar os documentos legalmente exigidos ou se não comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação previstos em lei e no edital.

16.1.	Para que as obras e/ou serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos mínimos para sua satisfação, cujas especificidades se encontram elencadas nos elementos componentes dos Projetos Executivos que são partes integrantes deste Estudo Técnico Preliminar.

Os requisitos de ordem técnica a serem atendidos pelo contratado, concernentes à execução do objeto, são os descritos nos projetos executivos, detalhes construtivos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e outros documentos técnicos que fazem parte integrante deste instrumento.

As obras e/ou serviços serão executadas nos locais estabelecidos e especificados na(s) Planta(s) Geral(is) e demais documentos referentes que fazem parte integrante deste instrumento como anexos.

Os demais requisitos a serem atendidos pelo contratado são os dispostos neste instrumento, no edital da licitação e respectivo contrato e demais documentos relacionados.

16.2.	O(s) futuro(s) contratado(s), quando da licitação e da contratação, respectivamente, deverá(ão) atender:

16.2.1.	Os Prazos:

16.2.1.1.	As propostas a serem apresentadas pelas licitantes deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação e a contratação deverá ocorrer dentro do prazo de validade da proposta apresentada.

Poderá a Contratante solicitar à empresa adjudicada “Termo de Prorrogação de Validade da Proposta”, que deverá compreender o mesmo período inicial (90 dias), caso seja de interesse da licitante adjudicada manter sua proposta.

16.2.1.2.	Os Cronogramas Físico-Financeiros estabelecem os prazos de execução das obras e/ou serviços e estas deverão ser executadas dentro dos prazos definidos no Cronograma Físico-Financeiro disponibilizados pela Administração.

16.2.1.3.	Os serviços são enquadrados como não continuados, porém admite-se a prorrogação do prazo contratual, nos termos da lei.

16.2.2.	As Obrigações:

I.	Realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Projeto Executivo, Memorial Descritivo e demais elementos de ordem técnica que fazem parte integrante deste instrumento, bem como na Proposta apresentada e aceita pela Municipalidade;

II.	Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;

III.	Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e/ou prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto do contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV.	Apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou aos serviços nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentação;

V.	Atender integralmente às determinações e exigências formuladas pelo Contratante;

VI.	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou serviços recusados pelo Contratante, no prazo determinado pela Fiscalização;

VII.	Responsabilizar-se, na forma estipulada no Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa execução do objeto, até o seu término:

- Em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da Contratada, decorrentes da execução do Contrato, com a inclusão do Município ou de entidade da Administração Pública indireta como responsável subsidiário ou solidário, o Contratante poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;

- No caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da execução do Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do Contratante, serão aplicadas sanções e, se necessário, haverá extinção do contrato;

- As sanções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o Contratante da existência de ação trabalhista ou débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município ou entidade da Administração Pública indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à Contratada;

VIII.	Responsabilizar-se integralmente pelas instalações e despesas delas provenientes, pelos equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX.	Responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade das obras e/ou serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do Projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas–ABNT e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, assim como pelo refazimento das obras e/ou serviços e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

X.	Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo de execução contratual;

XI.	Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução do Contrato, eximindo o Contratante das consequências de qualquer utilização indevida;

XII.	Responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e órgãos públicos, inclusive o licenciamento ambiental;

XIII.	Cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

XIV.	Manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do contrato;

XV.	Comprometer-se a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVI.	Informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações e intimações, inclusive para fim de eventual citação judicial;

XVII.	Comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder Judiciário, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citações e intimações;

XVIII.	 Comprovar a implantação de programa de integridade nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021;

XIX.	Efetuar a retenção na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas, com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observadas as exigências constantes no ordenamento.

XX.	Providenciar a matrícula da obra/serviço (Cadastro Nacional de Obras - CNO) junto a Receita Federal.

16.2.3.	As Garantias:

16.2.3.1.	Os padrões mínimos de qualidade e detalhamentos de execução das obras encontram-se estabelecidos nos Memoriais Descritivos e outros documentos da ordem técnica, Anexos ao presente instrumento.

16.2.3.1.1.	A garantia das obras e/ou serviços executados será como o estabelecido no artigo 618 do Código Civil.

16.2.3.2	Garantia de Execução e Garantia Adicional.

16.2.3.2.1	Trata-se de obra a ser contratada, com valor estimado em R$ 551.365,28 (quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo que desta importância, R$ 57.759,28 (cinquenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos.) remanescentes do recurso do Recurso financeiro Federal – PORTARIA Nº 1.200, DE 11 DE JUNHO DE 2012, R$ 171.760,00 (cento e setenta e um mil setecentos e sessenta reais) repactuado, advindo do Recurso financeiro Federal – Portaria GM/MS nº 3.084, de 12 de janeiro de 2024 e os R$ 321.846,00 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e quarenta e seis reais) serão de recurso próprio.

16.2.3.2.2.	Com fulcro no artigo 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 fixa-se o valor da garantia de execução no montante de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

16.2.3.2.3.	A exigência de garantia de execução é medida justificada e relevante que visa proteger a administração pública e os interesses da comunidade contra o risco de atrasos, inadimplência ou má qualidade na execução do contrato. Ela visa assegurar que a empresa contratada cumpra todas as obrigações contratuais, incluindo prazos e padrões de qualidade, bem como visa mitigar os riscos causados por eventual inexecução contratual, dentre outros.

16.2.3.2.4.	A Contratada prestará garantia, em uma das modalidades previstas no subitem 16.2.3.2.8, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

16.2.3.2.5.	A Contratante se utilizará da garantia para assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá a Contratante ainda reter créditos.

16.2.3.2.6.	Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

16.2.3.2.7	Em caso de extinção do contrato decorrente de falta imputável à Contratada, a garantia reverterá integralmente ao Contratante, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

16.2.3.2.8	Modalidades de Garantia:

I	Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em Dinheiro (art. 96, § 1º, I, 1ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021):

a.	Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pela Municipalidade, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

b.	Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela Contratada, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato.

c.	A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

II	Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro-Garantia (art. 96, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021)

a. A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada - ocorrido durante a vigência contratual - e para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da Contratada, vinculada à reavaliação do risco.

b.	A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao Contratante e à Contratada, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada.

c.	No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a Contratada deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do Contratante, antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de caracterizar-se inadimplência e serem aplicadas as penalidades cabíveis.

d.	As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que contrariem as disposições do Contrato e deverão conter declaração expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente o contrato.

d.1	A minuta do contrato será disponibilizada a todos os interessados juntamente com o edital da licitação.

e.	A adjudicatária convocada para assinatura do contrato encaminhará ao Contratante cópia autenticada das apólices de seguro, antes da assinatura do contrato.

f.	A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP.

g.	Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela Contratada, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato.

h.	A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante.

III	Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança-Bancária (art. 96, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133/2021):

a.	A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

b.	A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

c.	A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada - ocorrido durante a vigência contratual - e para a comunicação do inadimplemento à instituição financeira.

d.	No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações.

e.	Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela Contratada, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato.

f.	A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante.

IV	Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos (art. 96, § 1º, I, 2ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021):

a.	A adjudicatária convocada para assinar o contrato entregará, até a data da assinatura do contrato, os Títulos da Dívida Pública emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou órgão que o suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de sua legalidade, registro e anexação ao processo de contratação.

b.	Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela Contratada, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato.

c.	A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante.

16.2.3.2.9	Caso a convocada para assinar o contrato opte por realizar a caução da garantia de execução nos termos do inciso II do subitem 16.2.3.2.8 (Seguro-Garantia), à mesma será concedido o prazo de 35 (trinta e cinco) dias para prestação da referida garantia. Esse prazo será contado da data da homologação da licitação até a data assinatura do contrato.

16.2.3.2.10	Garantia Adicional (caso seja necessário):

I	A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato, garantia adicional de execução, destinada a assegurar a plena execução do objeto e o fiel cumprimento das obrigações contratuais, no montante correspondente à diferença entre o valor orçado pela Administração (conforme subitens 9.1 ou 9.2) e o valor constante de sua Proposta de Preços, quando esta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administração. A exigência fundamenta-se no art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais garantias previstas no art. 96 da referida Lei.

II	A Contratada poderá prestar a Garantia Adicional nas mesmas modalidades e regras constantes no subitem 16.2.3.2.8.

16.2.4.	Vedações:

16.2.4.1	São vedadas:

I	A subcontratação total ou parcial do objeto da contratação a que se refere este instrumento, nos termos dos§§ 2º e 3º do artigo 122 da Lei Federal nº 14.133/2021;

II	A participação de consórcio;

III	A participação do microempreendedor individual.

16.2.5.	Sustentabilidade

16.2.5.1.	Na execução das obras e/ou serviços é fundamental considerar requisitos de sustentabilidade para minimizar os impactos sociais, ambientais e culturais, promover a eficiência de recursos e garantir a durabilidade do empreendimento.

Quanto às obras e/ou serviços a serem executados, assim como os materiais a serem aplicados e/ou substituídos, a(s) Contratada(s) deve(m) seguir rigorosamente as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas;

A metodologia de execução a ser adotada deve sempre obedecer às normas técnicas vigentes, bem como recomendações dos fabricantes e técnicos competentes.

16.2.6.	Não há transição contratual;

16.2.7.	Requisitos para contratação

Forma e Critérios de seleção do futuro contratado

16.2.7.1.	Não será permitida a participação de Consórcio.

16.2.7.1.1.	Justificativa: É cabível a vedação da participação de empresas reunidas em consórcios no certame licitatório tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, ou seja, discricionariedade da Administração na condição de Contratante, na medida em que o objeto da contratação (caso em tela) não se esbarra nas questões de grande vulto e de maior complexidade técnica à justificar a necessidade de “união de esforços” para se somar qualificações econômico-financeiras e/ou qualificações técnicas. Neste sentido, não há restrição à competitividade da licitação, porquanto, caracterizado pelo universo ilimitado de empresas que, isoladamente, possuam condições de suprir os requisitos de habilitação exigidos.

16.2.7.2.	Não será permitida a participação dos enquadrados como Microempreendedor Individual (MEI)

16.2.7.2.1	Justificativa: Os enquadrados como Microempreendedor Individual (MEI) não poderão participar do certame licitatório em decorrência do objeto da contratação não estar contemplado na Lista de Atividades permitidas para MEI, cuja lista encontra-se disponibilizada em: https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/atividades-mei-tabela/?utm_device=c&utm_term=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BMAX%5D_Migracao_2022&hsa_cam=15642982273&hsa_grp=&hsa_mt=&hsa_src=x&hsa_ad=&hsa_acc=1466761651&hsa_net=adwords&hsa_kw=&hsa_tgt=&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0ruyBhDuARIsANSZ3wqG9mD3TAYWuS6twVh47WSaCI6xV3T62delbWRGRuN7q5b9PqLmj64aAhSbEALw_wcB#lista-de-atividades-mei-permitidas-em-2024. Acesso em 23.Mai/24, às 8:33 h (MS).

16.2.7.3.O futuro contratado será selecionado por meio da realização de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

16.2.7.4.	Empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada poderá participar do certame licitatório podendo usufruir do tratamento estabelecido nos art. 42 ao 49 da Lei Complementar n° 123/2006, desde que seja comprovado que a licitante goza dos benefícios desse regime fiscal, observadas as disposições deste instrumento.

16.2.7.4.1	Para fins da contratação pretendida, considera-se como “Equiparada” às microempresas e às empresas de pequeno porte as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, observadas as condições de participação estabelecidas neste instrumento.

16.2.7.5.	Tratamento diferenciado às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparada.

16.2.7.5.1.	O presente instrumento submete-se às disposições da Lei Complementar n° 123/2006, sendo observados os benefícios legais em favor da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, desde que seja comprovado que a licitante goza dos benefícios desse regime fiscal.

16.2.7.5.2	A obtenção de benefícios a que se refere o presente tópico fica limitada às microempresas, às empresas de pequeno porte e equiparadas que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

16.2.7.5.3.	Em se tratando de Sociedades Cooperativas, legitimadas nos termos da Lei e deste instrumento, podendo se sagrar vencedora do certame licitatório e, preenchidos todos os requisitos impostos para habilitação, aplicar-se-á as benesses garantidas às Microempresa e às Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.° 123/2006, respeitando as vedações do art. 3º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar n.° 123/2006). (art. 34 da Lei Federal n.° 11.488/2007).

16.2.7.5.3.1.	Da participação de profissionais organizados sob a forma de cooperativa:

I	Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:

- A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei n.° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n.° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n.° 130, de 17 de abril de 2009;

- A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

- Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

- O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n.° 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação, ou seja, tenham o mesmo escopo, respeitando as vedações do art. 5º, da Lei Federal n.° 12.690/2012. (art. 10, § 2º, da Lei n.° 12.690/2012).

II	As sociedades cooperativas deverão fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e consolidada:

- Ato constitutivo;

- Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

- Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

- Regimentos dos fundos instituídos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias que os aprovaram;

- Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;

- Registro de presença dos cooperados nas 03 (três) últimas Assembleias Gerais;

- Ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste certame, acompanhada dos documentos comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

- Demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

- Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

16.2.7.5.4.	As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, conforme cada caso, através dos seguintes documentos e/ou equivalentes:

I	Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante; ou

II	Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), relativa ao ano-calendário do exercício anterior, devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei;

III	Declaração de Enquadramento de Porte Empresarial (ME/EPP), emitida pelo Contador ou Técnico Contábil.

16.2.7.5.4.1.	A simples consulta de optante do “Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições” – SIMPLES NACIONAL, não poderá substituir, em hipótese alguma, as comprovações supracitadas.

16.2.7.5.5.	A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato ou documento equivalente, quando será analisada e conferida. (art. 58 da Lei Complementar Municipal n° 331/2017).

I	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for notificado para assinatura do contrato, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

II	A prorrogação do prazo previsto deverá sempre ser concedida pela Administração Pública Municipal quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados;

III	Não havendo regularização da documentação, no prazo fixado para a regularização, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente, facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar, se for o caso, a licitação.

16.2.7.5.6.	Critérios de desempate

16.2.7.5.6.1	Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar Municipal n.º 331/2017, considerado por definição como “empate ficto”.

I	Entende-se por empate aquelas situações em que a oferta apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas seja igual ou de até 15% (quinze por cento) superior ao melhor preço;

II	O critério de desempate previsto somente se aplica quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas.

16.2.7.5.6.2	A preferência de que trata este tópico será concedida da seguinte forma:

I	Ocorrendo o empate, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada melhor classificada será convocada para, caso haja interesse, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II	Na hipótese de não contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

III	No caso de equivalência dos valores apresentados por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

16.2.7.5.6.3.	Só poderá ofertar nova proposta de preços, característica de novo lance final, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas que estiver presente durante a sessão pública, sob pena de preclusão.

16.2.7.5.6.4.	Caso o representante legal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas não esteja presente durante o certame o Agente de Contratação dará continuidade à sessão, decaindo o direito da licitante de apresentar nova proposta.

16.2.7.5.6.5	Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (art. 45, § 1º, da Lei Complementar n° 123/2006).

16.2.7.6.	Exigências para habilitação

16.2.7.6.1.	Para fins de habilitação na licitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, conforme aplicável:

16.2.7.6.1.1.	Habilitação Jurídica (art. 66 da Lei Federal n° 14.133/2021)

I	Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

II	Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

III	Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de março de 2020;

IV	Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

V	Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

VI	Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

16.2.7.6.1.1.1.	Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

16.2.7.6.1.2	Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista (art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021)

I	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

II	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativa à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III	Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF n° 358, de 05 de setembro de 2014);

IV	Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, na forma da lei;

V	Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

VI	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943;

16.2.7.6.1.2.1	Caso a proponente seja considerada isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal da respectiva sede, ou outro documento equivalente que demonstre explicitamente tal isenção.

16.2.7.6.1.3	Habilitação Econômico-Financeira (art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021)

I	Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

a.	Caso não conste na Certidão o prazo de validade da mesma, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão;

b.	Na hipótese de recuperação judicial ou extrajudicial as licitantes poderão apresentar a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial positiva, devendo ainda, anexar algum dos seguintes documentos:

(i)	Certidão emitida pela instância judicial competente, atestando que a empresa se encontra apta econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios;

(ii)	Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei n° 11.101/2005 (em se tratando de empresas em recuperação judicial) ou;

(iii)	Comprovação da homologação judicial do plano de recuperação (em se tratando de empresas em recuperação extrajudicial).

II	Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

a.	Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

(i)	Deverá a licitante apresentar declaração prevista no subitem 16.2.7.6.1.3.4.

(ii)	Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

16.2.7.6.1.3.1.	As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal n° 14.133/2021, art. 65, §1º).

16.2.7.6.1.3.2.	Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

16.2.7.6.1.3.3.	Os documentos referidos acima deverão ser apresentados com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

16.2.7.6.1.3.4.	O atendimento dos índices econômicos de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverá ser atestado mediante declaração assinada pelo representante legal da licitante e por profissional habilitado da área contábil, apresentado pela licitante, responsável por sua escrita fiscal.

16.2.7.6.1.4.	Habilitação de Capacidade Técnico-Operacional (art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021)

I	Certificado/certidão de registro ou inscrição da empresa e dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com jurisdição no Estado em que estão sediados a empresa e o responsável técnico, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas.

a.	Em se tratando de empresa não registrada no Conselho Regional do Estado de Mato Grosso do Sul, deverá apresentar o registro do Conselho Regional da Categoria Profissional correspondente, do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho Regional do Estado de Mato Grosso do Sul para execução das obras e/ou serviços. A mesma regra se aplica ao profissional responsável técnico.

a.1	Caso a convocada para assinar o contrato não possua registro no CREA/MS ou CAU/MS, à mesma será concedido o prazo de 20 (vinte) dias, prorrogável por até 10 (dez) dias a pedido da convocada, para apresentação do Visto. Esse prazo será contado da data da homologação da licitação até a data assinatura do contrato. A mesma regra se aplica ao profissional responsável técnico.

II	Comprovação, pela empresa licitante, de ter executado obras e/ou serviços de características e complexidades semelhantes, pertinentes e compatível ao objeto da licitação, através de atestados técnicos em nome da própria licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, nas quantidades mínimas relacionadas nos quadros abaixo, tidos como de maior relevância, não ultrapassando 50% do que se pretende contratar.

II.1	Os quantitativos mínimos indicados abaixo foram definidos com base em análise técnica elaborada pela Secretaria Municipal de Obras, considerando as necessidades construtivas específicas desta obra, a fim de assegurar que a licitante possua experiência prévia em elementos essenciais e de maior complexidade técnica. Estes quantitativos refletem serviços representativos do empreendimento e são indispensáveis para garantir a execução segura, eficiente e em conformidade com as normas técnicas e o Projeto Executivo. Empresas que apresentem proposta de preços para a finalização das construções das academias de saúde localizadas nos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Santa Brígida, Parque das Nações I e Izidro Pedroso, do Município de Dourados/MS, deverão comprovar a seguinte capacitação técnico-operacional:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QTDE. (mínima) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM FERRO | M² | 27,00 |
| B | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC | M² | 190,00 |
| C | EXECUÇÃO DE MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES | M² | 630,00 |
| D | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO OU MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL | M³ | 14,00 |
| E | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINÍNIO | M² | 10,00 |

a.	Visando conferir a autenticidade das informações contidas no(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional, as licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar a Certidão de Acervo Técnico – CAT, com Registro de Atestado, expedida pela entidade profissional competente (CREA), do responsável técnico da licitante à época da execução das obras e/ou serviços, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU (Acórdão 3.094/2020 – Plenário). Na CAT deve figurar a licitante como contratada.

(i)	Para atender o disposto acima, é necessário que o atestado permita a identificação da pessoa jurídica que o emitiu, portanto, deverá ser em papel timbrado do emitente e conter razão social, CNPJ, endereço, com identificação do signatário e assinatura do responsável legal;

(ii)	Será permitida a apresentação de tantos atestados quantos forem necessários para a demonstração da execução ora exigidas, nas quantidades mínimas estabelecidas nos quadros do inciso II (II.1) do subitem 16.2.7.6.1.4 supra;

(iii)	Não serão aceitos atestado(s) de capacidade técnica emitidos(s) pela própria licitante ou por organizações de um mesmo grupo empresarial da licitante;

(iv)	Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente.

b.	Não serão aceitos atestados que não explicitem a licitante/proponente como executora das obras (e/ou serviços) atestadas. Também não serão aceitos atestados emitidos em nome de terceiros, mas que a licitante tente vincular-se à execução pelo fato de seu profissional ter participado da obra (e/ou serviços) como responsável técnico, nem sob qualquer forma de execução de obra e/ou serviço por seu responsável técnico em nome de outra pessoa jurídica. Portanto, para demonstração da capacidade técnico-operacional, as licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar a Certidão de Acervo Técnico – CAT, com Registro de Atestado, expedida pela entidade profissional competente (CREA ou CAU), do responsável técnico da licitante à época da execução das obras e/ou serviços e em que cuja CAT figure a licitante como contratada.

c.	Nos termos do Acórdão 2208/2016-TCU-Plenário, é inadmissível a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica:

(…) a transferência de acervo técnico de pessoa física à pessoa jurídica pode ensejar o possível ‘comércio’ de acervo, permitindo assim que empresas aventureiras participem de licitação sem que possuam a real capacidade de executar o objeto, apenas pela simples formalização de contrato com responsável técnico detentor da qualificação requerida.

III	Comprovação de Realização de Vistoria expedida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP ou Declaração firmada pelo Responsável Técnico e pelo Responsável Legal da Licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, assumindo todos os ônus decorrentes da renúncia à vistoria. A declaração da licitante, assinada pelo Responsável Técnico e pelo Responsável Legal, deverá ser nos seguintes termos:

“Declaramos, para fins de participação na presente licitação, que optamos pela não realização de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos as obras e/ou serviços e demais informações necessárias para a execução do objeto da licitação, assumindo inteiramente a responsabilidade e consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, não podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.”

III.1	Não há obrigatoriedade de realização de vistoria para avaliação prévia do local de execução das obras. No entanto, é assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor municipal designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 7:30 horas às 12:30 horas. Para tanto deverá agendar previamente a visita até o terceiro dia útil anterior à data prevista para realização da licitação, sendo que a vistoria poderá ocorrer até o segundo dia útil anterior à data da licitação. O agendamento poderá ser feito diretamente na Secretaria Municipal de Obras Pública - SEMOP, no Centro Administrativo Municipal, à rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás em Dourados/MS ou pelo telefone (67) 3411-7112 ou, ainda, pelo e-mail semop@dourados.ms.gov.br.

III.2	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

III.3	A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação das obras e/ou serviços, devendo a licitante a ser contratada assumir os ônus das obras e/ou serviços decorrentes, apresentando declaração conforme disposto no inciso III do subitem 16.2.7.6.1.4 deste instrumento.

IV	Declaração, firmada pelo representante legal da proponente e pelo responsável técnico apresentado, que a licitante reúne todas as condições financeiras, técnicas e operacionais para execução das obras objeto da licitação, inclusive tem e/ou terá em disponibilidade todos os equipamentos, veículos, máquinas, utensílios e pessoal necessários à execução.

16.2.7.6.1.5	Habilitação Capacidade Técnico-Profissional (art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021)

16.2.7.6.1.5.1. A Equipe Chave da licitante deverá ser composta por, no mínimo, 1 (um) Responsável Técnico com formação superior, em engenharia civil ou arquitetura ou outra reconhecida pela entidade profissional competente.

16.2.7.6.1.5.2.A licitante deverá apresentar:

I	Comprovação da licitante de possuir em seu quadro técnico, através do vínculo entre o profissional e a pessoa jurídica, na data prevista para assinatura do contrato (TCU – Acórdão nº 2353/2024), profissional de nível superior ou outro reconhecido pela entidade competente, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o qual responderá pela responsabilidade técnica das obras e/ou serviços, individualmente ou em conjunto com outros profissionais indicados pela licitante.

a.1.	A comprovação de pertencer ao quadro técnico da licitante também será considerada se o profissional constar no Certificado/certidão de registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

b.	Também será admitido, para comprovação do vínculo entre o profissional indicado e a licitante, declaração de compromisso de vinculação contratual futura com a anuência do profissional indicado, caso a proponente seja efetivamente contratada.

b.1	No caso de apresentação de declaração de compromisso de vinculação contratual futura, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I	Certificado/certidão de registro ou inscrição do profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas.

I.a	Em se tratando de profissional não registrado no Conselho Regional do Estado de Mato Grosso do Sul, deverá apresentar o registro do Conselho Regional da Categoria Profissional correspondente, do Estado de origem, ficando obrigado a apresentar o visto do Conselho Regional do Estado de Mato Grosso do Sul para execução das obras e/ou serviços.

I.b	Será concedido o prazo de 20 (vinte) dias, prorrogável por até 10 (dez) dias, a pedido do interessado, para apresentação do Visto. Esse prazo será contado da data da homologação da licitação até a data assinatura do contrato. Esse prazo será contado da data da homologação da licitação e a regularização deverá ocorrer anteriormente à assinatura do contrato.

II	Declaração de Anuência do Profissional indicado conforme letra “b” (declaração de compromisso de vinculação contratual futura).

III	Comprovação de capacidade técnica do profissional de nível superior apresentado conforme a letra “a” ou “b” do inciso I do subitem 16.2.7.6.1.5.2A deste instrumento, através de atestado(s) de responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) e/ou certificado(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhado(s) pela Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT’s, em nome do profissional responsável técnico apresentado pela licitante, comprovando que o mesmo tenha executado obras e/ou serviços de características semelhantes ao objeto do certame licitatório, com pelo menos 1(um) atestado, sendo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. |
| --- | --- | --- |
| A | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM FERRO | M² |
| B | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC | M² |
| C | EXECUÇÃO DE MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES | M² |
| D | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO OU MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL | M³ |
| E | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINÍNIO | M² |

a.	Será aceito, também, como responsável técnico, o profissional que tenha participado em obras e/ou serviços semelhantes ao que trata o objeto deste instrumento como corresponsável, desde que comprovada sua experiência;

b.	Atestado e/ou Certidão que tenha responsável ou corresponsável técnico por coordenação, fiscalização, supervisão ou preposto não serão considerados para fins de comprovação de qualificação técnica profissional.

c.	Fica proibida a indicação, por duas ou mais licitantes, do mesmo responsável técnico, hipótese na qual todas serão inabilitadas.

d.	Caso a Contratada venha substituir o responsável técnico posteriormente, no decorrer da execução da obra/serviços, deverá comprovar que o novo profissional possui a experiência e acervo equivalente ou superior ao exigido na presente licitação e desde que a substituição seja aprovada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, sob pena de inabilitação ou rescisão contratual.

e.	Serão levadas em consideração as disposições contidas nas letras “a” a “d” acima (do inciso II do subitem 16.2.7.6.1.5.2A).

16.2.8	No decorrer da execução, caso detectado e necessário, deverá a contratada atender às solicitações do Contratante para sanar falhas e erros, bem como acatar as determinações.

16.2.9	Os demais requisitos a serem atendidos pelo contratado são os dispostos no edital da licitação e respectivo contrato e demais documentos relacionados.

17.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1	Constituem obrigações da contratante, dentre outros:

I	Realizar os pagamentos na forma e condições previstas, obedecidos os critérios de medições e pagamentos:

a.	Medições:

a.1	Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos de acordo com as etapas e sub etapas previstas na planilha orçamentária/cronograma físico-financeiro, conforme disposto no § 9º do art. 46 da Lei nº 14.133/2021, bem como entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 1977/2013 – Plenário. Isso em decorrência da metodologia fixada para o regime de execução escolhido nos termos estipulados na letra “a.1” do inciso II do subitem 17.1 deste instrumento.

a.2	Para fins de elucidar o que consta descrito na letra “a.1” acima, está transcrito trecho do livro ‘Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas’, publicado pelo Tribunal de Contas da União:

‘‘Em exemplo prático, terminadas as fundações, paga-se o valor global das fundações; feita a estrutura, remunera-se o valor previsto para essa etapa; concluída determinada fase de obras, com marco previamente estipulado, retribui-se o momento correspondente; até chegar ao final da empreitada, que deverá corresponder ao valor total ofertado para o objeto como um todo, no ato da licitação (preço certo e total)”

a.3	Ao final de cada período da execução contratual, conforme previsto na planilha orçamentária/cronograma físico-financeiro, a Contratada apresentará Relatório detalhado das obras e/ou serviços executados no período, acompanhado da respectiva memória de cálculo detalhada para apreciação da fiscalização.

a.3.1	Para os serviços correspondentes à administração local, os pagamentos serão proporcionais à execução financeira da obra.

a.4	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os as obras e/ou serviços previstos para aquela etapa no cronograma físico-financeiro estiverem executados em sua totalidade.

a.5	As medições das obras e/ou serviços obedecerão ao cronograma físico-financeiro e serão processadas independentemente da solicitação da Contratada.

a.6	As medições serão processadas independentemente de solicitação da Contratada, dentro do prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 90 (noventa) dias, com exceção da 1ª (primeira) e da última que poderão ter prazo inferior a 30 (trinta) dias.

a.7	O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática:

I	Tudo que for realizado sob as condições contratuais, será apontado de acordo com os critérios de medição, em impresso próprio, que deverá ser assinado pelo representante legal da Secretaria competente;

II	O valor de cada medição será obtido pela soma dos subtotais, a partir da multiplicação dos preços unitários pelo quantitativo de cada item aferido no período;

III	Cada medição se dará da seguinte forma:

a.	As medições deverão estar concluídas e corrigidas até 10 (dez) dias após o final do período da medição;

b.	Após concluídas e corrigidas, deverá a Contratada apresentar as faturas correspondentes, que serão encaminhadas juntamente com as medições para liquidação;

c.	As medições serão acompanhadas de relatório fotográfico e quando necessário, de memorial de cálculo de medição;

d.	A medição final será realizada quando as obras e/ou serviços forem considerados concluídos, inclusive limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalização julgar necessário.

b.	Pagamentos:

b.1	Liquidação

b.1.1	Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições realizadas pelo fiscal técnico da obra/serviços, observadas as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro, assim como de acordo com os valores desembolsados pelos órgãos concedentes, no caso de instrumentos de transferências de recursos.

b.1.2	O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n.° 14.133/21.

b.1.3	Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

I	prazo de validade;

II	data da emissão;

III	dados do contrato e do órgão contratante;

IV	período respectivo de execução do contrato;

V	valor a pagar; e

VI	eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

b.1.4	Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

b.1.5	A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao BLL ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei n.° 14.133, de 2021.

b.1.6	A Administração poderá realizar consulta ao BLL para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

b.1.7	Constatando-se junto ao BLL a situação de irregularidade do contratado será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

b.1.8	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

b.1.9	Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

b.1.10	Havendo a efetiva execução do objeto os pagamentos serão realizados normalmente até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao BLL.

b.2	Prazo de pagamento

b.2.1 Os pagamentos das obras e/ou serviços efetivamente executados pela Contratada, correspondentes às medições, serão efetivados mediante a apresentação correspondente da fatura, na forma regulamentar, com as retenções de impostos/taxas/contribuições previstas na legislação, que recomendam tal procedimento;

b.2.2 Poderá o Município de Dourados sustar o pagamento a que a Contratada tenha direito, enquanto, não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução e/ou de falhas de materiais empregados nas obras e/ou serviços; bem como, quando não forem efetuados regularmente os recolhimentos de valores devidos a Previdência Social, não forem cumpridas as orientações técnicas determinadas pela fiscalização ou ainda, não recolhimento de multa aplicada quando for o caso;

b.2.3 Ocorrendo atraso no pagamento conforme estabelecido na letra “b.2”, os valores poderão ser corrigidos com base na variação do IGP-M ou outro índice que venha a substituí-lo;

b.2.4 Para efetivação do primeiro pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a Contratada deverá apresentar uma via da matrícula da obra/serviços (Cadastro Nacional de Obras - CNO) junto a Receita Federal;

b.2.5 As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes serão discriminativas, constando o número do Contrato, número de Contratos de Repasse, Convênios, Termos de Compromisso ou outros, quando for o caso, além da modalidade da licitação, número de processo licitatório e dados bancários da contratada;

b.2.6 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura o Contratante deverá devolvê-la, para que seja cancelada. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada para fins de atendimento das condições contratuais e o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação;

b.2.7 O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras;

b.2.8 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da inobservância, pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

b.2.9 O documento de cobrança será apresentado conforme solicitação do Departamento Administrativo e Financeiro da SEMOP, para posterior aprovação e ateste da fiscalização técnica, devendo estar acompanhado de comprovação de regularidade perante a União, o Estado, o Município e relativo a débitos trabalhistas, todas dentro do prazo de validade para viabilizar o protocolo na Tesouraria - Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), o qual ocorrerá posteriormente ao ateste.

b.3	Forma de pagamento

b.3.1	O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

b.3.2	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

b.3.3	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), conforme dispõe a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, ressalvada a hipótese prevista em seu art. 4º, inciso XI.

b.3.4	Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

b.3.5	O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

II	Gerir o Contrato, com observância à:

a.	Execução do objeto

a.1	A execução do objeto será realizada de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto no inciso I do artigo 46 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

a.2	Condições de execução

a.2.1	A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

‘		a.	A contratada deverá dar inicio à execução do objeto em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviços.

b.	A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução das obras e/ou serviços, cronograma de execução das obras e/ou serviços estão definidos nos documentos que acompanham este instrumento (memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e outros documentos de ordem técnica).

c.	As obras deverão ser concluídas no prazo definido no Cronograma Físico-Financeiro, admitida a prorrogação, nos termos da lei.

b.	Recebimento do objeto

b.1	O objeto do Contrato será recebido:

I	Provisoriamente, na forma do Decreto Municipal nº 2097/2023 mediante apresentação de comprovação da quitação do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de regularidade trabalhista.

II	Definitivamente, após o decurso do prazo de observação e verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais.

b.1.1	O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e/ou serviço, nem a ético-profissional, pela prefeita execução do Contrato.

b.2	O recebimento do objeto do contrato se dará mediante a avaliação de servidor designado para tal finalidade, na forma do artigo 24 Decreto Municipal nº 2.097, de 23/03/2023, mediante termo em que conste que o objeto entregue atende a todas as especificações contidas nos documentos, em especial de ordem técnica, que deram origem à contratação.

b.3	O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem relativas ao pagamento.

b.4	O recebimento provisório será realizado pelo fiscal, da seguinte forma:

I	A Contratante realizará inspeção minuciosa de todas as obras e/ou serviços executados, por meio de profissionais técnicos habilitados, acompanhados dos profissionais encarregados pelas obras e/ou serviços, visando verificar a adequação dos mesmos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

II	Para efeito de recebimento provisório parcial, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

III	O Termo de Recebimento Provisório ficará sujeito também, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

IV	A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo Recebimento Provisório.

V	No prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento dos documentos da contratada, o fiscal deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao Gestor do Contrato.

VI	Quando a fiscalização for exercida por um único servidor o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

VII	Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

VIII	Na hipótese de a verificação a que se refere o inciso anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

b.5	No prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a partir do recebimento provisório das obras e/ou serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução das obras e/ou serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

I	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;

II	Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo das obras e/ou serviços executados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

III	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, caso haja saldo contratual.

b.6	O termo recebimento provisório ou definitivo do objeto não exime a responsabilidade da contratada em arcar pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das demais responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

b.7	As obras e/ou serviços executados em desacordo com as especificações constantes neste instrumento e seus anexos, no edital da licitação e na proposta da contratada deverão ser recusados, no todo ou em parte, pelo responsável pela fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, devendo a contratada corrigir ou refazer ou substituir, às suas expensas e no prazo fixado pela fiscalização, sem prejuízo da aplicação de penalidades. O que exceder à competência da fiscalização, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

b.8	Na hipótese de recusa de recebimento, a Contratada deverá reexecutar as obras e/ou serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido pelo Contratante, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do Contratante a partir da data da efetiva aceitação. Caso a Contratada não reexecute as obras e/ou serviços não aceitos no prazo assinado, o Contratante se reserva o direito de providenciar a sua execução às expensas da Contratada, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

c.	Gestão do contrato

c.1	O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

c.2	Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

c.3	As comunicações entre a municipalidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

c.4	O Município de Dourados/Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

c.5	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Município de Dourados/Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver e se necessário, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

c.6	A contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução das obras e/ou serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

c.6.1	A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

d.	Fiscalização

d.1	Fiscal do Contrato

d.1.1	A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

d.2	Fiscalização Técnica

d.2.1	O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

d.2.2	O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

d.2.3	Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

d.2.4	O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

d.2.5	No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

d.2.6	O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

d.3	Fiscalização Administrativa

d.3.1	O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

d.3.2	Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

d.4	Gestor do Contrato (atribuições)

d.4.1	Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

d.4.2	Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

d.4.3	Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

d.4.4	Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

d.4.5	Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

d.4.6	Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

d.4.7	Enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

17.2.	Se por qualquer motivo a contratação não puder ocorrer dentro do prazo de validade da proposta, deverá a Contratante solicitar à empresa adjudicada “Termo de Prorrogação de Validade da Proposta”, que deverá compreender o mesmo período inicial (90 dias).

18.  DO POSICIONALMENTO CONCLUSIVO

Considerando à importância do objeto pretendido, neste estudo, e após exame das informações, resta-se viável a contratação, seguindo as orientações técnicas citadas.

19. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

| ___________________________ Rodrigo dos Santos Lima Departamento de Gestão Administrativa Matrícula: 6712817883-1 | ___________________________ Flávia Claudia Krapiec Jacob de Brito Diretoria do Departamento de Atenção à Saúde Matrícula: 114764192 |
| --- | --- |

___________________________

José Wilson Ferreira de Lira

Assessor de Obras e Projetos I

Matrícula: 6712817472