EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 03/2026

(Processo Administrativo n° 02/2026)
Número compras.gov.br 90003/2026

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediada na AV. BRASIL, 119, COC, BAIRRO JARDIM

CELESTE, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, modo de disputa aberto, nos termo da lei n.º 14.133 de 2021 e demais legislação aplicável e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 23 de abril de 2026

Horário: 09h00min horário de Brasília

Portal de Compras do Governo Federal: compras.gov.br UASG: 989047

## DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para execução, continuação e complementação dos serviços remanescentes da obra de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, localizado na Rua Mato Grosso, s/nº, Bairro Jardim Paraíso, CEP 78.200-029, no município de Cáceres/MT, com área total de 8.963,68 m².

  - Termo de Convênio nº 1664-2021/SINFRA.

  - A licitação será realizada em um único item. O regime adotado é de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. Havendo qualquer divergência entre a especificação do CATSER e a deste Edital, prevalecerá a especificação deste Edital.

  - O prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - O prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

  - O custo estimado para essa contratação é de R$ R$ 225.002,40 (duzentos e vinte e cinco mil, dois reais e quarenta centavos), sendo R$ 192.746,89 (repasse Estadual) e R$ 32.255,51 (contrapartida).

## DO CREDENCIAMENTO.

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência Pública, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio compras.gov.br por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP - Brasil.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência Pública.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal(compras.gov.br), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

    - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - É vedado a participação de consórcio;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.5.3 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.3 e 0 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.5.3 e 0 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

  - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

  - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

  - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

  - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item (quando for o caso);

  - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

  - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

  - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Lance superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto

    - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total;

    - Marca (quando for o caso);

    - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, , tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, , a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses;

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos, na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

    - Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no TERMO DE REFERENCIA (anexo I) do presente edital.

    - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente da Contratação e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de de R$ 100,00( cem) reais.

    - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - No caso de desconexão com o Agente da Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente da Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

      - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

      - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - Empresas brasileiras;

      - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente da Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

  - O Agente da Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - É facultado ao Agente da Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Agente da Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Agente da Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e

conforme edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF;

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

C) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP mantido pela Controladoria - Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente da Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

  - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

  - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

  - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente da Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente da Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

      - contiver vícios insanáveis;

      - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

      - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

      - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

      - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

      - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

      - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente da Contratação, que comprove:

      - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A proposta poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

## DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

  - A verificação pelo Agente da Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de [NO MÍNIMO, DUAS HORAS], prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente da Contratação.

  - A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

    - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, o Agente da Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente da Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

### Habilitação jurídica:

    - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

    - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

    - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

    - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores

    - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

    - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

    - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

    - A existência de restrição relativamente a regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

### Qualificação Econômico-Financeira.

    - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

    - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da abertura dos envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade.

    - Caso a Certidão seja Positiva de Recuperação, deverá a empresa apresentar a comprovação que seu Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação.

    - Atenção: Senhores licitantes, ao solicitar as Certidões de Falência e Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, perante o Poder Judiciário do Estado De Mato Grosso, devem ser selecionadas as opções AUTOR e RÉU, para o cumprimento do Art. 69, II da Lei nº 14.133/2021. Para os licitantes dos demais estados, caso não contenha os termos acima, deverão certificar que as certidões expedidas em suas comarcas atestam a inexistência de ações de Falência e Concordata movidas ou em desfavor da empresa solicitante. Podendo o Agente de Contratação e/ou Pregoeiro realizar diligência a fim de verificar o atendimento da Lei Federal nº 14.133/2021, em vistas do art. 97 da Lei nº 11.101/05.;

    - Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial na forma da lei e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

- - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/( Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

- - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

- - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

      - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)), será exigido para fins de habilitação [patrimônio líquido mínimo] de 5% do valor total.

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

    - O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

### Qualificação Técnica

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

    - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

    - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

    - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

    - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente,

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

    - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) itens de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

    - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

- Registro profissional

- a) Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CAU ou CREA, conforme a natureza dos serviços, em situação regular.

- b) Empresas estrangeiras deverão apresentar, na assinatura do contrato, comprovação de solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Profissional habilitado

- Apresentação	do(s)	profissional(is)	responsável(is)	pela	obra,	devidamente registrado(s) no conselho competente, acompanhado(s) de:

- ART ou RRT de vínculo com a licitante;

- Atestado(s) de responsabilidade técnica que comprovem experiência em obras semelhantes.

- Para Engenheiro Civil ou Arquiteto/Urbanista será exigida comprovação de experiência em execução de obras de edificação com área igual ou superior a 125,00 m², podendo ser:

- um único atestado contendo a área mínima; ou

- dois atestados cuja soma atinja 125,00 m², sendo que cada um tenha área mínima de 62,50 m².

- O profissional indicado deverá participar efetivamente da execução da obra. Substituição somente será admitida por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação da Administração.

Capacidade técnica da empresa

- Comprovação de aptidão da licitante para execução de obra similar, mediante apresentação de:

- Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

- ou RRT correspondente às execuções comprovadas.

- Os atestados deverão relacionar-se às parcelas de maior relevância da obra.

- Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou filial.

- A licitante deverá fornecer documentos complementares para verificação da autenticidade, quando solicitado.

## DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente da Contratação no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

14.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

14.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico licitacao@caceres.gov.mt.br.

## DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Encerradas as fases e julgamento e habilitação, e exauridos os recursos adminitrativos, o ,processo licitatório será encaminhada à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado no art. 71 da lei n.º 14.133, de 2021.

## DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

  - Garantia da contratação

    - Será exigida garantia contratual conforme os arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor inicial do contrato, a ser apresentada conforme as condições estabelecidas no edital e no contrato.

O percentual foi fixado considerando a natureza da obra, a necessidade de proteção do interesse público e o histórico de rescisão contratual anterior.

4.1.2. A garantia poderá ser prestada em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021:

- caução em dinheiro, com atualização monetária quando da restituição;

- caução em títulos da dívida pública, observadas as regras do Ministério da Fazenda;

- seguro-garantia, incluindo as coberturas necessárias ao fiel cumprimento do contrato;

- fiança bancária, emitida por instituição autorizada pelo Banco Central, com renúncia expressa ao benefício de ordem, conforme art. 828, I, do Código Civil;

- título de capitalização, de pagamento único e resgate pelo valor total.

  - Condições específicas quanto ao prazo de apresentação da garantia

    - Seguro-garantia: caso o contratado opte por esta modalidade, será concedido prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contado da homologação da licitação, para apresentação da apólice, a qual deverá ocorrer antes da assinatura do contrato.

    - Caução em dinheiro, títulos da dívida pública e fiança bancária: deverão ser apresentados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

    - A apólice de seguro deverá ter vigência igual ou superior ao prazo contratual e ser atualizada por endosso sempre que houver prorrogação, aditamento ou alteração dos prazos do contrato, sem permitir qualquer período descoberto.

    - Nos casos de execução continuada ou fornecimento contínuo, admite-se a substituição da apólice na data de renovação, desde que mantidas todas as coberturas obrigatórias e respeitado o art. 96, §2º da Lei 14.133/2021.

  - Vistoria Prévia

    - Será assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no local da obra, acompanhada por servidor designado, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

    - Serão disponibilizadas datas e horários distintos aos interessados, mediante agendamento.

    - O representante da empresa deverá apresentar documento de identidade e documento comprobatório de representação ou habilitação técnica para realização da vistoria.

    - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal, assinada pelo responsável técnico, afirmando estar ciente das condições e peculiaridades da contratação.

    - A falta de vistoria não poderá fundamentar alegações posteriores de desconhecimento das condições do local, devendo o contratado assumir integralmente os ônus decorrentes.

## DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

    - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

  - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

## DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

  - Os preços contratuais poderão sofrer reajuste anual, observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-base da planilha orçamentária que fundamentou a proposta, conforme dispõe o art. 92 da Lei nº 14.133/2021.

  - O índice aplicado deverá corresponder ao mesmo segmento setorial utilizado como referência na elaboração da planilha-base.

  - O reajuste será calculado com base na variação do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo, aplicável ao período compreendido entre a data-base da planilha e o mês do reajuste.

  - O reajuste não implica revisão, repactuação ou modificação do equilíbrio econômico-financeiro inicial, tratando-se apenas da atualização monetária automática permitida pela legislação.

  - A aplicação do reajuste dependerá de requerimento formal da contratada e será incorporada ao contrato após conferência e validação pela Administração.

## DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Recebimento provisório da obra

    - Concluída a execução integral do objeto contratado, a contratada deverá comunicar formalmente a Administração e apresentar relatório final dos serviços executados, juntamente com toda a documentação técnica exigida para verificação da conformidade da obra.

    - O recebimento provisório será realizado pelos fiscais técnico e administrativo designados, mediante Termo de Recebimento Provisório, nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e dos arts. 20 a 24 do Decreto Municipal nº 156/2024.

    - A fiscalização verificará a compatibilidade da obra com o Projeto Executivo, Especificações Técnicas e demais elementos contratuais, registrando eventuais pendências, inconformidades ou ajustes necessários.

    - O prazo para emissão do Termo de Recebimento Provisório será de até 30 (trinta) dias, contado da comunicação formal de conclusão apresentada pela contratada com toda a documentação pertinente.

    - Havendo vícios, defeitos ou desconformidades, a contratada deverá promover às suas expensas a correção integral, no prazo fixado pela fiscalização.

    - O recebimento provisório não implica aceitação definitiva da obra, permanecendo a contratada responsável pela integridade dos serviços executados.

  - Recebimento definitivo da obra

    - Sanadas todas as pendências registradas no recebimento provisório, a Administração procederá ao recebimento definitivo no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

    - O recebimento definitivo será realizado por servidor ou comissão designada, que verificará:

- a conformidade integral da obra com o contrato;

- o cumprimento das exigências técnicas e administrativas;

- a regularização completa das pendências do recebimento provisório;

- a funcionalidade e qualidade dos serviços entregues;

- a entrega de toda a documentação técnica final.

    - Integram obrigatoriamente a documentação de recebimento da obra:

- ART ou RRT de conclusão/baixa, emitida pelo responsável técnico, referente à execução integral da obra;

- manual de operação e manutenção (quando aplicável);

- relatórios finais, certificados, testes e ensaios exigidos;

- documentação “as built” atualizada;

- garantias de fornecedores e documentos complementares previstos no contrato.

    - Persistindo inconformidades, a Administração poderá rejeitar total ou parcialmente o objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

  - Responsabilidades após o recebimento

    - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela solidez e segurança da obra, conforme art. 618 do Código Civil.

    - A contratada permanece responsável por vícios ocultos, defeitos construtivos e quaisquer danos decorrentes de execução inadequada, dentro dos prazos legais e contratuais.

    - Em caso de divergência sobre quantitativos, qualidade ou conformidade, aplicar-se-á o art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser pago o valor incontroverso.

## AS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - Constituem obrigações da Contratante, por meio de seus agentes públicos e unidades competentes:

    - Administração e disponibilização de informações a) Disponibilizar à Contratada todos os elementos técnicos necessários para a execução da obra, incluindo acesso ao Projeto Executivo, Especificações Técnicas, cronogramas e documentos complementares;

b) Garantir o acesso da Contratada ao local da obra, bem como às áreas e instalações necessárias à execução dos serviços.

    - Fiscalização e acompanhamento

- Designar formalmente o Gestor do Contrato e os Fiscais Técnico e Administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 156/2024;

- Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, verificando a conformidade dos serviços com o projeto, normas técnicas e obrigações contratuais;

- Registrar, por meio dos fiscais, todas as ocorrências relevantes durante a execução da obra, determinando correções quando necessárias;

- Rejeitar, total ou parcialmente, serviços executados em desacordo com o contrato, exigindo sua regularização às expensas da Contratada.

    - Atos administrativos e financeiros

- Analisar e atestar as medições encaminhadas, observando os prazos legais e contratuais;

- Proceder à liquidação e ao pagamento das parcelas devidas, dentro dos prazos estabelecidos no presente Termo de Referência e na legislação aplicável;

- Comunicar formalmente à contratada eventuais inconsistências, pendências ou irregularidades detectadas na execução dos serviços ou na documentação apresentada.

    - Condições para execução

- Adotar medidas administrativas necessárias ao regular andamento da obra, incluindo fornecimento de autorizações, documentos e informações indispensáveis à execução do objeto;

- Garantir que não haja interferências administrativas que inviabilizem o acesso da Contratada ao local da obra ou comprometam a continuidade da execução.

    - Responsabilidade institucional

- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais, preservando o interesse público e garantindo a observância das normas técnicas e legais aplicáveis;

- Tomar providências quanto à aplicação de sanções quando configuradas infrações contratuais, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

    - Cumprir integralmente todas as obrigações previstas no Edital, Termo de Referência, Projeto Executivo, Especificações Técnicas, seus anexos e na própria proposta apresentada, assumindo integral responsabilidade pelos riscos e pelas despesas decorrentes da perfeita execução da obra.

    - Executar a obra de acordo com as normas técnicas aplicáveis, legislação vigente, boas práticas de engenharia e determinações da fiscalização, observando rigorosamente os prazos contratados.

    - Manter, durante toda a execução contratual, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, comunicando à Administração qualquer alteração que possa afetar o cumprimento do objeto.

    - Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e sociais relativos aos seus empregados, prepostos ou subcontratados, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

    - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução da obra, incluindo: materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilização, desmobilização, segurança do trabalho, instalações provisórias, e demais custos inerentes ao contrato.

    - Permitir e facilitar a fiscalização da obra pelos agentes designados pela Administração, fornecendo todas as informações, documentos e esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às determinações de correção dos serviços.

    - Comunicar imediatamente à fiscalização a existência de qualquer inconformidade, erro, omissão ou incompatibilidade identificada no Projeto Executivo, nas Especificações Técnicas ou nos demais documentos contratuais, antes da execução do serviço afetado.

    - A execução de serviços em desconformidade com o projeto ou com as especificações, sem prévia comunicação e autorização da fiscalização, ocorrerá por conta e risco da contratada, sujeitando-a à glosa, refazimento sem ônus para a Administração e aplicação das sanções cabíveis.

    - Executar, por sua conta e risco, todas as correções de falhas, defeitos, vícios ou inadequações constatadas pela fiscalização, sem ônus adicional para a Administração e sem prejuízo das sanções cabíveis.

    - Manter no local da obra profissional(is) habilitado(s) e registrado(s) no conselho competente, conforme indicado(s) na proposta, sendo vedada sua substituição sem prévia anuência da Administração.

    - Zelar pela integridade física dos trabalhadores, cumprindo a legislação de saúde e segurança do trabalho, inclusive quanto à implementação de medidas preventivas, EPIs, programas obrigatórios e sinalização da obra.

    - Tomar todas as precauções para evitar danos a terceiros, ao patrimônio público e privado, incumbindo-lhe a reparação integral de qualquer prejuízo decorrente de sua ação ou omissão.

    - Manter o canteiro de obras limpo, organizado e sinalizado, adotando práticas adequadas de armazenamento de materiais e destinação dos resíduos, conforme normas ambientais pertinentes.

    - Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato qualquer fato que possa interferir na regular continuidade da obra, propondo soluções e medidas mitigadoras.

    - Responsabilizar-se pela integridade e qualidade dos serviços executados, bem como pela solidez e segurança da obra, nos termos do Código Civil e legislação específica.

## DO PAGAMENTO

  - Regra geral de medição

A execução contratual não será aferida por eventos predefinidos, sendo a medição realizada exclusivamente com base nos serviços efetivamente executados, por meio de Boletim de Medição, conforme o Projeto Executivo, a Planilha Orçamentária, as Especificações Técnicas e as disposições deste Termo de Referência.

A aferição da execução contratual será realizada pela fiscalização técnica, considerando a conformidade dos serviços executados com o projeto, normas técnicas aplicáveis e demais documentos contratuais.

  - Cronograma físico-financeiro

O Cronograma Físico-Financeiro aprovado constitui instrumento obrigatório de planejamento, acompanhamento e controle da execução da obra, devendo ser observado pela contratada durante toda a vigência do contrato.

O descumprimento injustificado do cronograma aprovado caracterizará atraso na execução contratual, sujeitando a contratada às sanções previstas, independentemente da existência de serviços passíveis de medição no período.

O cronograma não substitui o Boletim de Medição como critério de aferição e pagamento, tampouco o pagamento convalida atrasos na execução.

  - Boletim de Medição

As medições serão realizadas periodicamente, mediante apresentação de Boletim de Medição, contendo os serviços efetivamente executados no período, devidamente aferidos e atestados pela fiscalização.

Somente serão medidos e pagos os serviços:

- efetivamente executados;

- em conformidade com o Projeto Executivo e as Especificações Técnicas;

- acompanhados da documentação exigida neste Termo de Referência.

  - Documentação exigida para a medição

Cada Boletim de Medição deverá ser protocolado pela contratada junto à Prefeitura Municipal, por meio do sistema eletrônico oficial de protocolo, acompanhado, conforme o caso, da seguinte documentação mínima:

- Ofício de encaminhamento da medição, assinado pelo responsável técnico da contratada;

- Boletim de Medição do período;

- Memória de cálculo dos serviços medidos, demonstrando de forma clara, objetiva e rastreável a origem dos quantitativos apurados;

- Diário de Obras referente ao período da medição;

- Relatório fotográfico georreferenciado em coordenadas UTM, contendo data, local e identificação do serviço executado, compatível com o período e com os serviços objeto da medição;

- Registros de execução e de controle tecnológico, quando aplicáveis, conforme disposto no subitem 7.6.

A ausência ou inconformidade da documentação aplicável poderá ensejar glosa parcial, suspensão ou postergação da medição, até a sua regularização.

6.5. Memória de cálculo da medição

A Memória de Cálculo deverá demonstrar, de forma objetiva e rastreável, a origem dos quantitativos medidos, indicando critérios de medição, dimensões, extensões, áreas, volumes ou demais parâmetros utilizados.

A memória de cálculo:

- não substitui o Boletim de Medição;

- não exige repetição dos quantitativos previstos ou acumulados;

- destina-se exclusivamente à rastreabilidade técnica da medição.

  - Controle tecnológico e registros técnicos

A contratada é responsável pela qualidade técnica dos serviços executados, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e às especificações do Projeto Executivo.

Quando aplicável, deverão ser apresentados, juntamente com a medição correspondente, os registros técnicos e ensaios necessários à comprovação da qualidade dos serviços, especialmente nos serviços de concretagem e elementos estruturais.

Para os serviços de concretagem, a medição poderá ser realizada mediante a apresentação do registro de coleta dos corpos de prova e do ensaio de resistência à compressão aos 7 (sete) dias, ficando a apresentação do ensaio aos 28 (vinte e oito) dias vinculada à medição subsequente ou ao recebimento definitivo, conforme o caso. A fiscalização poderá dispensar a exigência de ensaios formais em serviços de pequeno volume, pequena extensão ou caráter pontual, desde que não comprometam a segurança, o desempenho ou a durabilidade da obra. Para fins deste Termo de

Referência, considera-se pequeno volume a concretagem de até 1,0 m³ (um metro cúbico) por etapa de execução.

Os custos relativos ao controle tecnológico e aos ensaios necessários à comprovação da qualidade dos serviços deverão estar absorvidos nos preços unitários e no valor global da proposta, não gerando direito a pagamentos adicionais.

  - Glosas, retenções e ateste

A fiscalização poderá proceder à glosa parcial ou total dos valores medidos quando constatadas:

    - execução em desacordo com o projeto;

    - ausência de documentação exigida;

    - não conformidade técnica dos serviços.

O ateste da medição somente será realizado após a verificação da regularidade técnica e documental dos serviços executados.

  - Liquidação e pagamento

Atestada a medição pela fiscalização, a documentação será encaminhada para fins de liquidação da despesa, nos termos da legislação vigente.

O pagamento será efetuado conforme prazos e condições estabelecidos no contrato, condicionado:

    - à regularidade fiscal da contratada;

    - à disponibilidade e transferência dos recursos financeiros;

    - ao cumprimento das demais obrigações contratuais.

## DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - Fraudar a licitação

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

    - Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida.

    - As peculiaridades do caso concreto

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

    - A multa será recolhida em percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas no Termo de Referência, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado.

    - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

    - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos Termo de Referência, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de

impedimento de licitar e contratar cuja duração observará o prazo previsto no art. 156 da lei n.º 14.133/2021.

    - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 23.6.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

    - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produz.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

    - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

    - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causado.

## DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos regulamentos vigentes.

## DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

    - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@caceres.mt.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada diretamente na Secretaria de administração: Sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT – Endereço: Av. Brasil, 119, COC, Bairro Jardim Celeste – CEP 78.206- 910 – Cáceres – MT, dirigida ao(à) pregoeiro(a), contendo os documentos necessários de qualificação do requerente, sendo em qualquer dos casos durante o seguinte horário: das 07:30 as 11:30h e das 13:30 as 17:30 (horário local).

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## DA PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

### Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. Havendo divergência entre as especificações dos itens do CASER e do termo de referência, prevalecerá o termo de referência.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço compras.gov.br nos dias úteis, no horário das 07h:30min às 11h:30min das 13h:30min às 17h:30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

### Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

      - APÊNDICE DO ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

      - APÊNDICE DO ANEXO I MAPA DE RISCO

    - ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Cáceres/MT, 12 de março de 2026.

Cristiano Neves da Silva Ramos Secretário Municipal de Esporte e Lazer

TERMO DE REFERÊNCIA nº 02/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Setor	Requisitante	(Unidade/Setor/Depto):	Secretaria	Municipal	de Infraestrutura e Logística

Responsável pela Demanda: Cristiano Neves da Silva Ramos Órgão demandante: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

As comunicações formais relacionadas a este Termo de Referência deverão observar os canais institucionais oficiais da Prefeitura Municipal, conforme orientações constantes no Edital e no sistema eletrônico institucional.

### Objeto da futura contratação:

Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para execução, continuação e complementação dos serviços remanescentes da obra de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, localizado na Rua Mato Grosso, s/nº, Bairro Jardim Paraíso, CEP 78.200-029, no município de Cáceres/MT, com área total de 8.963,68 m², conforme Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composições de Preços e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Termo de Convênio nº 1664-2021/SINFRA.

## ASPECTOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso possui histórico relevante na promoção do esporte, do lazer e da inclusão social, tendo sediado diversos torneios amadores em âmbito municipal e estadual, bem como competições escolares e ações relacionadas às escolinhas de futebol, beneficiando diretamente crianças e adolescentes do bairro Jardim Paraíso e das áreas adjacentes.

Em razão da necessidade de recuperação da infraestrutura existente, foi deflagrado anteriormente procedimento licitatório visando à reforma do referido equipamento público, com execução parcial dos serviços previstos. Contudo, por motivos administrativos e contratuais, o contrato firmado foi rescindido antes da conclusão integral da obra, permanecendo o miniestádio com intervenções inacabadas e sem condições adequadas de uso pela comunidade.

Atualmente, o equipamento apresenta desgastes decorrentes da ação do tempo, agravados pela interrupção da obra, comprometendo sua funcionalidade, segurança e a adequada utilização pela população.

Diante desse contexto, torna-se necessária a realização de nova licitação para a conclusão e complementação dos serviços de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, com o objetivo de restituir as condições adequadas de uso do espaço, assegurar a preservação do patrimônio público já intervencionado e viabilizar a retomada das atividades esportivas, educacionais e sociais que tradicionalmente atendem a população local.

  - O prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

Esse prazo compreende o prazo de execução acrescido do período necessário às fases de recebimento provisório e definitivo.

  - O prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

## VALOR GLOBAL, QUANTIDADE E FONTE DE RECURSO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | COD. CATSER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratação de empresa |  |  | R$ 225.002,40 |  |
|  | especializada em engenharia e/ou |  |  | Sendo: |  |
|  | arquitetura para execução, |  |  |  |  |
|  | continuação e complementação dos |  |  |  |  |
|  | serviços remanescentes da obra de |  |  | R$ 192.746,89 |  |
| 01 | reforma do Miniestádio de Futebol | Unid. | 01 | Convênio | 22225 |
|  | Jardim Paraíso, localizado na Rua |  |  | Estadual |  |
|  | Mato Grosso, s/nº, Bairro Jardim |  |  |  |  |
|  | Paraíso, CEP 78.200-029, no |  |  |  |  |
|  | município de Cáceres/MT, com área |  |  | R$ 32.255,51 |  |
|  | total de 8.963,68 m². |  |  | Contrapartida |  |

A contratação refere-se a 01 (uma) unidade de execução, continuação e complementação dos serviços remanescentes da obra de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, conforme descrito no Objeto deste Termo de Referência e fundamentado na Justificativa da Contratação.

O valor global estimado para a execução dos serviços é de R$ 225.002,40 (duzentos e vinte e cinco mil, dois reais e quarenta centavos), correspondente à reprogramação com ampliação de metas, composto pelas seguintes fontes de recursos:

- R$ 101.965,56 (cento e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referentes ao saldo financeiro do contrato anteriormente rescindido;

- R$ 30.107,26 (trinta mil, cento e sete reais e vinte e seis centavos), referentes ao saldo financeiro do processo licitatório;

- R$ 60.674,07 (sessenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sete centavos), provenientes de rendimentos de aplicação financeira;

- R$ 32.255,51 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), referentes à contrapartida financeira complementar do Município de Cáceres/MT.

Os recursos acima descritos destinam-se exclusivamente à continuidade e à conclusão funcional da obra, assegurando o aproveitamento dos serviços já executados, a adequada aplicação dos recursos públicos e o alcance do objetivo social do empreendimento.

## FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual: ID PCA no PNCP: 03214145000183-0-000001/2025.

  - O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como serviços de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar apêndice a este termo de referência.

## REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### Garantia da contratação

    - Será exigida garantia contratual conforme os arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor inicial do contrato, a ser apresentada conforme as condições estabelecidas no edital e no contrato.

O percentual foi fixado considerando a natureza da obra, a necessidade de proteção do interesse público e o histórico de rescisão contratual anterior.

    - A garantia poderá ser prestada em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021:

      - caução em dinheiro, com atualização monetária quando da restituição;

      - caução em títulos da dívida pública, observadas as regras do Ministério da Fazenda;

      - seguro-garantia, incluindo as coberturas necessárias ao fiel cumprimento do contrato;

      - fiança bancária, emitida por instituição autorizada pelo Banco Central, com renúncia expressa ao benefício de ordem, conforme art. 828, I, do Código Civil;

      - título de capitalização, de pagamento único e resgate pelo valor total.

### Condições específicas quanto ao prazo de apresentação da garantia

    - Seguro-garantia: caso o contratado opte por esta modalidade, será concedido prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contado da homologação da licitação, para apresentação da apólice, a qual deverá ocorrer antes da assinatura do contrato.

    - Caução em dinheiro, títulos da dívida pública e fiança bancária: deverão ser apresentados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

    - A apólice de seguro deverá ter vigência igual ou superior ao prazo contratual e ser atualizada por endosso sempre que houver prorrogação, aditamento ou alteração dos prazos do contrato, sem permitir qualquer período descoberto.

    - Nos casos de execução continuada ou fornecimento contínuo, admite-se a substituição da apólice na data de renovação, desde que mantidas todas as coberturas obrigatórias e respeitado o art. 96, §2º da Lei 14.133/2021.

### Vistoria Prévia

    - Será assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no local da obra, acompanhada por servidor designado, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

    - Serão disponibilizadas datas e horários distintos aos interessados, mediante agendamento.

    - O representante da empresa deverá apresentar documento de identidade e documento comprobatório de representação ou habilitação técnica para realização da vistoria.

    - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal, assinada pelo responsável técnico, afirmando estar ciente das condições e peculiaridades da contratação.

    - A falta de vistoria não poderá fundamentar alegações posteriores de desconhecimento das condições do local, devendo o contratado assumir integralmente os ônus decorrentes.

## MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### Condições de execução

5.1.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 20 (vinte) dias contados da emissão da Ordem de Serviço, observadas as condições estabelecidas no contrato e no presente Termo de Referência.

### Local de execução

    - Os serviços serão executados no Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, localizado na Rua Mato Grosso, s/nº, Bairro Jardim Paraíso, CEP 78.200-029, no município de Cáceres/MT.

### Horário de execução

5.3.1. A contratada deverá executar os serviços no período das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, salvo autorização formal da Administração para ajustes necessários à execução da obra.

### Materiais, equipamentos e ferramentas

5.4.1. A contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços, conforme Projeto Executivo, Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária, substituindo-os quando necessário para garantir a adequada qualidade da obra.

### Garantia dos serviços (qualidade e durabilidade da obra)

    - A garantia dos serviços executados observará o art. 618 do Código Civil, permanecendo a contratada responsável, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança da obra, contados a partir do recebimento definitivo.

    - Para vícios aparentes ou de fácil constatação, aplica-se o prazo previsto no contrato, sem prejuízo das responsabilidades legais da contratada.

## MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

### Regime de Execução

A obra será executada sob regime indireto, na modalidade empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021. O regime é adotado em razão da existência de Projeto Executivo completo, que define com precisão o escopo, os quantitativos, os materiais e os elementos técnicos necessários à execução, proporcionando previsibilidade orçamentária, eficiência e segurança contratual.

Embora adotado o regime de empreitada por preço global, a medição será realizada por meio de Boletim de Medição para fins de acompanhamento da execução física e liberação proporcional de pagamento, sem descaracterizar o regime global nem implicar reconhecimento automático de variações internas de quantitativos que não alterem o escopo contratado.

### Condições Gerais de Execução

    - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas pactuadas, a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

    - Ocorrendo ordem de paralisação, impedimento ou suspensão devidamente formalizada pela Administração, os prazos de execução serão prorrogados pelo período correspondente, mediante termo aditivo.

    - As comunicações formais poderão ser realizadas por escrito ou por meio eletrônico institucional, quando aplicável.

    - A Administração poderá convocar o representante da contratada sempre que necessário para a adoção de providências imediatas.

### Gestão e Fiscalização (conforme Decreto Municipal nº 156/2024)

    - A gestão e fiscalização do contrato observarão integralmente o disposto nos arts. 18 a 26 do Decreto Municipal nº 156/2024, que regulamenta o §3º do art. 8º da Lei 14.133/2021 no âmbito municipal.

    - Serão formalmente designados:

      - Gestor do contrato, responsável pela coordenação das atividades de fiscalização técnica, administrativa e setorial;

      - Fiscal técnico, responsável pelo acompanhamento da execução física, atesto provisório e registros técnicos;

      - Fiscal administrativo, responsável pela verificação da habilitação continuada, prazos, pagamentos, garantias e aspectos administrativos;

      - Fiscal setorial, se aplicável, quando houver execução simultânea em unidades distintas.

    - As atribuições desses agentes observarão o Decreto Municipal nº 156/2024, especialmente os artigos:

      - Art. 20 (Gestor)

      - Art. 21 (Fiscal técnico)

      - Art. 22 (Fiscal administrativo)

      - Art. 23 (Fiscal setorial)

      - Art. 24 (Recebimento provisório e definitivo)

    - O acompanhamento será contínuo, sistemático e registrado no histórico de gerenciamento do contrato, conforme previsto no decreto.

### Ajustes e Variações de Serviços

    - Por se tratar de empreitada por preço global, pequenas variações decorrentes do processo executivo normal, desde que não impliquem alteração de escopo, serão absorvidas pela contratada.

    - Necessidades de acréscimos, supressões ou ajustes que modifiquem o escopo contratual observarão o art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e dependerão de termo aditivo.

### Cronograma Físico-Financeiro – Vinculação à Execução

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela contratada e aprovado pela Administração constitui instrumento obrigatório de planejamento, acompanhamento e controle da execução contratual, devendo ser rigorosamente observado durante a execução da obra.

O descumprimento injustificado do cronograma aprovado, caracterizado por atrasos, paralisações ou execução em desconformidade com as etapas previstas, sujeitará a contratada às sanções previstas no contrato e na legislação aplicável, independentemente da forma de medição adotada.

Eventuais ajustes no cronograma somente poderão ocorrer mediante justificativa técnica aceita pela fiscalização e formalização nos autos do contrato, quando cabível.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, ATESTE, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

### Regra geral de medição

A execução contratual não será aferida por eventos predefinidos, sendo a medição realizada exclusivamente com base nos serviços efetivamente executados, por meio de Boletim de Medição, conforme o Projeto Executivo, a Planilha Orçamentária, as Especificações Técnicas e as disposições deste Termo de Referência.

A aferição da execução contratual será realizada pela fiscalização técnica, considerando a conformidade dos serviços executados com o projeto, normas técnicas aplicáveis e demais documentos contratuais.

### Cronograma físico-financeiro

O Cronograma Físico-Financeiro aprovado constitui instrumento obrigatório de planejamento, acompanhamento e controle da execução da obra, devendo ser observado pela contratada durante toda a vigência do contrato.

O descumprimento injustificado do cronograma aprovado caracterizará atraso na execução contratual, sujeitando a contratada às sanções previstas, independentemente da existência de serviços passíveis de medição no período.

O cronograma não substitui o Boletim de Medição como critério de aferição e pagamento, tampouco o pagamento convalida atrasos na execução.

### Boletim de Medição

As medições serão realizadas periodicamente, mediante apresentação de Boletim de Medição, contendo os serviços efetivamente executados no período, devidamente aferidos e atestados pela fiscalização.

Somente serão medidos e pagos os serviços:

- efetivamente executados;

- em conformidade com o Projeto Executivo e as Especificações Técnicas;

- acompanhados da documentação exigida neste Termo de Referência.

### Documentação exigida para a medição

Cada Boletim de Medição deverá ser protocolado pela contratada junto à Prefeitura Municipal, por meio do sistema eletrônico oficial de protocolo, acompanhado, conforme o caso, da seguinte documentação mínima:

- Ofício de encaminhamento da medição, assinado pelo responsável técnico da contratada;

- Boletim de Medição do período;

- Memória de cálculo dos serviços medidos, demonstrando de forma clara, objetiva e rastreável a origem dos quantitativos apurados;

- Diário de Obras referente ao período da medição;

- Relatório fotográfico georreferenciado em coordenadas UTM, contendo data, local e identificação do serviço executado, compatível com o período e com os serviços objeto da medição;

- Registros de execução e de controle tecnológico, quando aplicáveis, conforme disposto no subitem 7.6.

A ausência ou inconformidade da documentação aplicável poderá ensejar glosa parcial, suspensão ou postergação da medição, até a sua regularização.

### Memória de cálculo da medição

A Memória de Cálculo deverá demonstrar, de forma objetiva e rastreável, a origem dos quantitativos medidos, indicando critérios de medição, dimensões, extensões, áreas, volumes ou demais parâmetros utilizados.

A memória de cálculo:

- não substitui o Boletim de Medição;

- não exige repetição dos quantitativos previstos ou acumulados;

- destina-se exclusivamente à rastreabilidade técnica da medição.

### Controle tecnológico e registros técnicos

A contratada é responsável pela qualidade técnica dos serviços executados, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e às especificações do Projeto Executivo.

Quando aplicável, deverão ser apresentados, juntamente com a medição correspondente, os registros técnicos e ensaios necessários à comprovação da qualidade dos serviços, especialmente nos serviços de concretagem e elementos estruturais.

Para os serviços de concretagem, a medição poderá ser realizada mediante a apresentação do registro de coleta dos corpos de prova e do ensaio de resistência à compressão aos 7 (sete) dias, ficando a apresentação do ensaio aos

28 (vinte e oito) dias vinculada à medição subsequente ou ao recebimento definitivo, conforme o caso.

A fiscalização poderá dispensar a exigência de ensaios formais em serviços de pequeno volume, pequena extensão ou caráter pontual, desde que não comprometam a segurança, o desempenho ou a durabilidade da obra. Para fins deste Termo de Referência, considera-se pequeno volume a concretagem de até 1,0 m³ (um metro cúbico) por etapa de execução.

Os custos relativos ao controle tecnológico e aos ensaios necessários à comprovação da qualidade dos serviços deverão estar absorvidos nos preços unitários e no valor global da proposta, não gerando direito a pagamentos adicionais.

### Glosas, retenções e ateste

A fiscalização poderá proceder à glosa parcial ou total dos valores medidos quando constatadas:

- execução em desacordo com o projeto;

- ausência de documentação exigida;

- não conformidade técnica dos serviços.

O ateste da medição somente será realizado após a verificação da regularidade técnica e documental dos serviços executados.

### Liquidação e pagamento

Atestada a medição pela fiscalização, a documentação será encaminhada para fins de liquidação da despesa, nos termos da legislação vigente.

O pagamento será efetuado conforme prazos e condições estabelecidos no contrato, condicionado:

- à regularidade fiscal da contratada;

- à disponibilidade e transferência dos recursos financeiros;

- ao cumprimento das demais obrigações contratuais.

## RECEBIMENTO DO OBJETO

### Recebimento provisório da obra

    - Concluída a execução integral do objeto contratado, a contratada deverá comunicar formalmente a Administração e apresentar relatório final dos serviços executados, juntamente com toda a documentação técnica exigida para verificação da conformidade da obra.

    - O recebimento provisório será realizado pelos fiscais técnico e administrativo designados, mediante Termo de Recebimento Provisório, nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e dos arts. 20 a 24 do Decreto Municipal nº 156/2024.

    - A fiscalização verificará a compatibilidade da obra com o Projeto Executivo, Especificações Técnicas e demais elementos contratuais, registrando eventuais pendências, inconformidades ou ajustes necessários.

    - O prazo para emissão do Termo de Recebimento Provisório será de até 30 (trinta) dias, contado da comunicação formal de conclusão apresentada pela contratada com toda a documentação pertinente.

    - Havendo vícios, defeitos ou desconformidades, a contratada deverá promover às suas expensas a correção integral, no prazo fixado pela fiscalização.

    - O recebimento provisório não implica aceitação definitiva da obra, permanecendo a contratada responsável pela integridade dos serviços executados.

### Recebimento definitivo da obra

    - Sanadas todas as pendências registradas no recebimento provisório, a Administração procederá ao recebimento definitivo no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

    - O recebimento definitivo será realizado por servidor ou comissão designada, que verificará:

      - a conformidade integral da obra com o contrato;

      - o cumprimento das exigências técnicas e administrativas;

      - a regularização completa das pendências do recebimento provisório;

      - a funcionalidade e qualidade dos serviços entregues;

      - a entrega de toda a documentação técnica final.

    - Integram obrigatoriamente a documentação de recebimento da obra:

      - ART ou RRT de conclusão/baixa, emitida pelo responsável técnico, referente à execução integral da obra;

      - manual de operação e manutenção (quando aplicável);

      - relatórios finais, certificados, testes e ensaios exigidos;

      - documentação “as built” atualizada;

      - garantias de fornecedores e documentos complementares previstos no contrato.

    - Persistindo inconformidades, a Administração poderá rejeitar total ou parcialmente o objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

### Responsabilidades após o recebimento

8.3.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela solidez e segurança da obra, conforme art. 618 do Código Civil.

8.3.2. A contratada permanece responsável por vícios ocultos, defeitos construtivos e quaisquer danos decorrentes de execução inadequada, dentro dos prazos legais e contratuais.

8.3.3. Em caso de divergência sobre quantitativos, qualidade ou conformidade, aplicar-se-á o art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser pago o valor incontroverso.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

### Constituem obrigações da Contratante, por meio de seus agentes públicos e unidades competentes:

    - Administração e disponibilização de informações

- Disponibilizar à Contratada todos os elementos técnicos necessários para a execução da obra, incluindo acesso ao Projeto Executivo, Especificações Técnicas, cronogramas e documentos complementares;

- Garantir o acesso da Contratada ao local da obra, bem como às áreas e instalações necessárias à execução dos serviços.

### Fiscalização e acompanhamento

- Designar formalmente o Gestor do Contrato e os Fiscais Técnico e Administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 156/2024;

- Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, verificando a conformidade dos serviços com o projeto, normas técnicas e obrigações contratuais;

- Registrar, por meio dos fiscais, todas as ocorrências relevantes durante a execução da obra, determinando correções quando necessárias;

- Rejeitar, total ou parcialmente, serviços executados em desacordo com o contrato, exigindo sua regularização às expensas da Contratada.

### Atos administrativos e financeiros

- Analisar e atestar as medições encaminhadas, observando os prazos legais e contratuais;

- Proceder à liquidação e ao pagamento das parcelas devidas, dentro dos prazos estabelecidos no presente Termo de Referência e na legislação aplicável;

- Comunicar formalmente à contratada eventuais inconsistências, pendências ou irregularidades detectadas na execução dos serviços ou na documentação apresentada.

### Condições para execução

- Adotar medidas administrativas necessárias ao regular andamento da obra, incluindo fornecimento de autorizações, documentos e informações indispensáveis à execução do objeto;

- Garantir que não haja interferências administrativas que inviabilizem o acesso da Contratada ao local da obra ou comprometam a continuidade da execução.

### Responsabilidade institucional

- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais, preservando o interesse público e garantindo a observância das normas técnicas e legais aplicáveis;

- Tomar providências quanto à aplicação de sanções quando configuradas infrações contratuais, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Cumprir integralmente todas as obrigações previstas no Edital, Termo de Referência, Projeto Executivo, Especificações Técnicas, seus anexos e na própria proposta apresentada, assumindo integral responsabilidade pelos riscos e pelas despesas decorrentes da perfeita execução da obra.

  - Executar a obra de acordo com as normas técnicas aplicáveis, legislação vigente, boas práticas de engenharia e determinações da fiscalização, observando rigorosamente os prazos contratados.

  - Manter, durante toda a execução contratual, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, comunicando à Administração qualquer alteração que possa afetar o cumprimento do objeto.

  - Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e sociais relativos aos seus empregados, prepostos ou subcontratados, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

  - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução da obra, incluindo: materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilização, desmobilização, segurança do trabalho, instalações provisórias, e demais custos inerentes ao contrato.

  - Permitir e facilitar a fiscalização da obra pelos agentes designados pela Administração, fornecendo todas as informações, documentos e esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às determinações de correção dos serviços.

  - Comunicar imediatamente à fiscalização a existência de qualquer inconformidade, erro, omissão ou incompatibilidade identificada no Projeto Executivo, nas Especificações Técnicas ou nos demais documentos contratuais, antes da execução do serviço afetado.

  - A execução de serviços em desconformidade com o projeto ou com as especificações, sem prévia comunicação e autorização da fiscalização, ocorrerá por conta e risco da contratada, sujeitando-a à glosa, refazimento sem ônus para a Administração e aplicação das sanções cabíveis.

  - Executar, por sua conta e risco, todas as correções de falhas, defeitos, vícios ou inadequações constatadas pela fiscalização, sem ônus adicional para a Administração e sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Manter no local da obra profissional(is) habilitado(s) e registrado(s) no conselho competente, conforme indicado(s) na proposta, sendo vedada sua substituição sem prévia anuência da Administração.

  - Zelar pela integridade física dos trabalhadores, cumprindo a legislação de saúde e segurança do trabalho, inclusive quanto à implementação de medidas preventivas, EPIs, programas obrigatórios e sinalização da obra.

  - Tomar todas as precauções para evitar danos a terceiros, ao patrimônio público e privado, incumbindo-lhe a reparação integral de qualquer prejuízo decorrente de sua ação ou omissão.

  - Manter o canteiro de obras limpo, organizado e sinalizado, adotando práticas adequadas de armazenamento de materiais e destinação dos resíduos, conforme normas ambientais pertinentes.

  - Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato qualquer fato que possa interferir na regular continuidade da obra, propondo soluções e medidas mitigadoras.

  - Responsabilizar-se pela integridade e qualidade dos serviços executados, bem como pela solidez e segurança da obra, nos termos do Código Civil e legislação específica.

## CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / LICITANTE

### Forma de seleção e critério de julgamento

    - A seleção da empresa será realizada por meio de Licitação na modalidade Concorrência, sob a forma Eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o Menor Preço Global, conforme arts. 28, 29, 33, 56 e 57 da Lei nº 14.133/2021.

    - Serão aceitas apenas propostas e lances em moeda corrente nacional (R$), com até duas casas decimais.

    - O preço global deverá incluir todos os custos diretos e indiretos necessários à execução da obra, tais como: materiais, mão de obra, encargos trabalhistas e previdenciários, tributos, transportes, seguros, BDI, mobilização e desmobilização, e quaisquer outras despesas inerentes ao contrato.

    - Os licitantes somente poderão oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance registrado por eles próprios, nos termos do art. 56, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

    - Será adotado o modo de disputa aberto, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações automáticas enquanto houver lance válido, conforme art. 56 e 57 da Lei nº 14.133/2021.

    - O intervalo mínimo obrigatório entre lances sucessivos será de R$ 100,00 (cem reais), aplicável tanto aos lances intermediários quanto aos que cobrem a melhor oferta.

    - Encerrada a fase de lances, o sistema registrará automaticamente a melhor oferta, que será objeto de análise de aceitabilidade e habilitação, conforme previsto na legislação e no edital.

## EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar documentação comprobatória referente aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

    - Pessoa física (quando admitida): documento oficial de identificação válido em território nacional.

    - Empresário Individual – EI: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial).

    - Microempreendedor Individual – MEI: Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, com verificação de autenticidade no sítio oficial do Governo Federal.

    - Sociedade Empresária ou Sociedade Limitada Unipessoal – SLU: contrato social ou estatuto consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, com indicação atualizada dos administradores.

    - Sociedade estrangeira autorizada a funcionar: portaria de autorização publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se situe a filial, sucursal ou agência no Brasil.

    - Sociedade Simples: ato constitutivo inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, com indicação atualizada dos administradores.

    - Filial ou sucursal: inscrição local com apresentação do ato constitutivo da matriz.

    - Sociedades Cooperativas (quando admitidas): ata de fundação, estatuto social e alterações, documentos dos administradores e registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/1971.

    - Todos os documentos deverão ser apresentados acompanhados de suas alterações ou versões consolidadas.

## HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

    - Comprovação de inscrição no CNPJ.

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, por meio de Certidão Conjunta RFB/PGFN relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União.

    - Prova de regularidade perante o FGTS, mediante Certidão de Regularidade do FGTS.

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, ou positiva com efeito de negativa.

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso, quando compatível com o ramo de atividade.

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal de Cáceres/MT, relativa à atividade relacionada ao objeto da licitação.

    - Caso a empresa seja isenta de inscrição estadual ou municipal, deverá comprovar tal condição mediante declaração do órgão competente.

    - MEI (quando admitido) estará dispensado da prova de inscrição estadual ou municipal, conforme LC nº 123/2006.

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de falência ou recuperação judicial, emitida pelo distribuidor judicial da sede da licitante.

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios, que permitam a obtenção dos seguintes índices:

- – Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

- – Solvência Geral (SG) = Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

- – Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante

    - Considera-se habilitado o licitante que apresentar os três índices iguais ou superiores a 1 (um).

Caso qualquer índice seja inferior a 1, deverá ser comprovado patrimônio líquido mínimo de 5% do valor estimado do contrato, nos termos do art. 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

    - Empresas constituídas há menos de dois anos poderão apresentar o balanço de abertura e as demonstrações contábeis do período (Lei nº 14.133/2021, art. 69, §6º).

    - Justificativa: As exigências econômico-financeiras visam comprovar a capacidade da licitante de suportar os encargos decorrentes da execução da obra, garantindo equilíbrio, continuidade e segurança na contratação, conforme art. 37, XXI, da Constituição Federal e art. 69 da Lei nº 14.133/2021.

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Registro profissional

- Comprovação de registro ou inscrição da empresa no CAU ou CREA, conforme a natureza dos serviços, em situação regular.

- Empresas estrangeiras deverão apresentar, na assinatura do contrato, comprovação de solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

### Profissional habilitado

- Apresentação do(s) profissional(is) responsável(is) pela obra, devidamente registrado(s) no conselho competente, acompanhado(s) de:

  - ART ou RRT de vínculo com a licitante;

  - Atestado(s) de responsabilidade técnica que comprovem experiência em obras semelhantes.

- Para Engenheiro Civil ou Arquiteto/Urbanista será exigida comprovação de experiência em execução de serviços de paisagismo, implantação de gramado, urbanização, recuperação de áreas externas ou obras de edificação com área igual ou superior a 30% das parcelas de maior relevância, podendo ser:

  - um único atestado contendo a área mínima; ou

  - dois atestados cuja soma atinja a meta.

- O profissional indicado deverá participar efetivamente da execução da obra.

Substituição somente será admitida por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação da Administração.

### Capacidade técnica da empresa

- Comprovação de aptidão da licitante para execução de obra similar, mediante apresentação de:

  - Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

  - ou RRT correspondente às execuções comprovadas.

- Os atestados deverão comprovar a execução de no mínimo 30% do quantitativo das parcelas de maior relevância da obra.

- Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou filial.

- A licitante deverá fornecer documentos complementares para verificação da autenticidade, quando solicitado.

### Cooperativas (quando admitidas)

Caso seja admitida a participação de cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes documentos complementares:

- relação dos cooperados que executarão os serviços, comprovando que atendem aos requisitos técnicos exigidos e que possuem domicílio conforme art. 4º, XI, da Lei nº 5.764/1971;

- DRSCI – Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual de cada cooperado;

- comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução;

- registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/1971;

- comprovação da integração das quotas-partes correspondentes;

- documentos de regularidade da cooperativa:

  - ata de fundação;

  - estatuto social e ata de aprovação;

  - regimento dos fundos com ata de aprovação;

  - editais de convocação das três últimas assembleias;

  - registros de presença dos cooperados que executarão o contrato;

  - ata autorizando a cooperativa a participar da licitação;

- última auditoria contábil-financeira, nos termos do art. 112 da Lei nº 5.764/1971, ou declaração formal de sua não exigência pelo órgão fiscalizador.

## DO REAJUSTE

  - Os preços contratuais poderão sofrer reajuste anual, observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-base da planilha orçamentária que fundamentou a proposta, conforme dispõe o art. 92 da Lei nº 14.133/2021.

  - O índice aplicado deverá corresponder ao mesmo segmento setorial utilizado como referência na elaboração da planilha-base.

  - O reajuste será calculado com base na variação do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo, aplicável ao período compreendido entre a data-base da planilha e o mês do reajuste.

  - O reajuste não implica revisão, repactuação ou modificação do equilíbrio econômico-financeiro inicial, tratando-se apenas da atualização monetária automática permitida pela legislação.

  - A aplicação do reajuste dependerá de requerimento formal da contratada e será incorporada ao contrato após conferência e validação pela Administração.

## DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

  - Não será admitida a participação de licitantes em consórcio.

  - A vedação fundamenta-se no fato de que a obra objeto desta contratação apresenta baixos níveis de complexidade técnica, operacional e organizacional, sendo plenamente exequível por empresas individualmente

constituídas, não havendo justificativa que demande a reunião de empresas para viabilizar sua execução.

  - A Administração, com base no art. 15, §1º, da Lei nº 14.133/2021, considera que a participação em consórcio não agrega ganho técnico, econômico ou gerencial ao presente certame e, ao contrário, poderia ampliar custos indiretos, dificultar a gestão do contrato e comprometer a eficiência administrativa.

  - Dessa forma, e visando assegurar maior simplicidade operacional, competitividade e economicidade, fica vedada a participação de consórcios de empresas na presente licitação.

## DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Fica vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância do objeto desta contratação.

  - A vedação fundamenta-se no fato de que a obra em questão apresenta baixo grau de complexidade técnica, não envolvendo etapas que demandem fracionamento da execução, sendo plenamente possível sua realização por um único executor responsável.

  - Nos termos do art. 121, §1º, da Lei nº 14.133/2021, a subcontratação somente é justificável quando necessária à execução de parcelas de maior relevância ou alta especialização, hipótese que não se aplica ao presente objeto.

  - A vedação busca assegurar a responsabilidade direta da contratada pela integralidade da execução, facilitando a fiscalização, o controle técnico e a gestão contratual, garantindo maior eficiência e economicidade na execução da obra.

## ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZO PARA EXECUÇÃO

  - O valor estimado da contratação, conforme planilha orçamentária que integra este Termo de Referência, é de R$ 225.002,40 (duzentos e vinte e cinco mil, dois reais e quarenta centavos), sendo composto por:

- R$ 192.746,89 provenientes do Convênio nº 1664/2021, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA, contemplando saldo contratual, saldo licitatório e rendimentos financeiros, conforme discriminado no item 2 deste Termo de Referência;

- R$ 32.255,51 de contrapartida do Município de Cáceres/MT.

  - O prazo para execução integral da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.

  - A elaboração da estimativa de custos considerou as especificações técnicas, quantitativos, condições operacionais da obra e os encargos necessários à sua execução, garantindo aderência ao orçamento previamente aprovado e conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

### Das Infrações Administrativas

Nos termos dos arts. 154 a 159 da Lei nº 14.133/2021, constitui infração administrativa, sujeita à aplicação de sanções, a prática das seguintes condutas pelo licitante ou contratado:

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

    - Dar causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Dar causa à inexecução total do contrato;

    - Deixar de entregar documentação exigida no certame;

    - Não manter a proposta, salvo em caso de fato superveniente devidamente justificado;

    - Não celebrar o contrato ou não apresentar a documentação necessária, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Retardar injustificadamente a execução do objeto;

    - Apresentar documentos ou declarações falsas em qualquer fase da licitação ou execução contratual;

    - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza empresarial;

    - Praticar atos ilícitos destinados a frustrar os objetivos da licitação;

    - Praticar atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

### Das sanções aplicáveis

Pela prática das infrações administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes sanções:

    - Advertência, quando a infração não justificar penalidade mais grave;

    - Multa, aplicada conforme critérios estabelecidos no contrato, observados os limites legais, podendo variar entre 0,5% (meio por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou da parcela afetada, conforme art. 156 da Lei nº 14.133/2021;

    - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do ente federativo responsável pela sanção, nos termos do art. 156, § 3º da Lei nº 14.133/2021, aplicável por até 3 (três) anos, nos casos previstos nos incisos II a VII do art. 155;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, aplicável nos casos previstos nos incisos VIII a XII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, impedindo o infrator de licitar ou contratar com toda a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos.

### Critérios para aplicação das sanções

Na aplicação das penalidades, a Administração considerará:

    - Natureza e gravidade da infração;

    - As circunstâncias e consequências do fato;

    - A existência de agravantes ou atenuantes;

    - Danos causados à Administração ou terceiros;

    - A existência de programas de integridade e mecanismos de compliance.

### Competência para aplicação das sanções

    - A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada por autoridade máxima do órgão ou entidade, conforme art. 156, §4º da Lei nº 14.133/2021.

    - No âmbito do Poder Executivo municipal, a competência é do Prefeito ou do Secretário Municipal responsável, conforme regulamento interno.

    - Para impedimento de licitar e demais penalidades, a competência será da autoridade designada conforme regulamento municipal.

### Cumulação de sanções

As penalidades de advertência, impedimento e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme art. 156, §6º da Lei nº 14.133/2021.

### Execução da multa

Caso o valor da multa exceda o valor devido à contratada, a diferença:

- será descontada da garantia contratual; ou

- será cobrada judicialmente, se necessário.

### Reparação do dano

A aplicação de penalidade não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de:

- reparação integral dos prejuízos causados;

- ressarcimento ao erário;

- responsabilidade civil, administrativa e penal cabível.

### Direito ao contraditório e ampla defesa

    - Para advertência e multa, será assegurado o direito de defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação.

    - Para as penalidades de impedimento e declaração de inidoneidade, a Administração deverá instaurar Processo de Responsabilização, conduzido por comissão composta por, no mínimo, dois servidores estáveis, assegurando-se:

      - notificação formal;

      - prazo de 15 dias úteis para defesa escrita;

      - possibilidade de produção de provas;

      - relatório final conclusivo.

## ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. A contratação contará com recursos devidamente previstos na Lei Orçamentária Anual, considerados adequados e suficientes para suportar a despesa, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

18.2. A execução orçamentária dar-se-á mediante a utilização das dotações abaixo discriminadas, observando-se o valor estimado total da contratação, correspondente a R$ 225.002,40 (duzentos e vinte e cinco mil, dois reais e quarenta centavos), sendo:

Órgão Unidade

Funcional- Programática

Natureza da Despesa

Fonte de Recursos

Valor (R$)

02.12.02	27.812.1010.1042.0000	4.4.90.00	701

R$ 192.746,89 –

Convênio n° 1664/2021 –

SINFRA/MT

02.12.02	27.812.1010.1041.0000	4.4.90.00	500

R$ 32.255,51 –

Contrapartida municipal

18.3. As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente à conta das dotações acima, sendo vedado o início da execução contratual sem a devida emissão de empenho.

## PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

As parcelas de maior relevância foram definidas com base na Curva ABC de serviços, considerando o impacto técnico e econômico no valor global da contratação.

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, e considerando os serviços classificados como Classe A na Curva ABC de Serviços (representando aproximadamente 67% do valor global da contratação), definem-se como parcelas de maior relevância:

- Paisagismo, Execução de paisagismo, incluindo preparo do solo, adubação e plantio de grama em placas, com área mínima compatível com os quantitativos do objeto;

- Pinturas, Execução de pintura de pisos e superfícies externas com aplicação de tinta acrílica ou equivalente, conforme especificações técnicas.

## REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. A execução da obra deverá observar práticas de sustentabilidade, priorizando o uso racional de materiais, água e energia, evitando desperdícios e reduzindo a geração de resíduos, em conformidade com a legislação ambiental vigente, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e com os princípios da eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021, observando-se, quando aplicável, critérios de eficiência energética, durabilidade dos materiais e redução de custos de manutenção futura.

  - Sempre que tecnicamente viável, a contratada deverá empregar métodos, materiais e processos que minimizem impactos ambientais, incluindo o uso de fontes de energia renovável, redução de perdas e reaproveitamento de insumos.

  - A contratada será integralmente responsável pela segurança e saúde das pessoas envolvidas na execução dos serviços, especialmente no manuseio de ferramentas, equipamentos, substâncias inflamáveis ou produtos químicos, conforme normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

  - A contratada será responsável pelo manejo, armazenamento, coleta, transporte e destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos e rejeitos

sólidos ou líquidos decorrentes da obra, vedado o descarte irregular, o acúmulo inadequado ou a queima como forma de eliminação.

  - Deverão ser atendidos os seguintes requisitos específicos:

- Resíduos sólidos e líquidos: devem ser segregados na origem, acondicionados adequadamente, armazenados em local seguro e destinados conforme normas ambientais e municipais, proibida a queima ou descarte em área imprópria;

- Controle de poluentes atmosféricos: qualquer emissão de poeira, partículas ou substâncias voláteis deverá ser mantida dentro dos limites legais, adotando-se medidas de contenção, umidificação e isolamento sempre que necessário;

- Origem dos insumos: materiais como madeira, combustíveis e demais insumos devem ser adquiridos exclusivamente de fornecedores licenciados e devidamente regularizados, apresentando-se comprovação de origem quando solicitado;

- Intervenção ambiental: é proibida intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) ou áreas ambientalmente sensíveis, salvo expressa autorização do órgão ambiental competente;

- Medidas mitigadoras: deverão ser rigorosamente observadas todas as medidas de controle ambiental e mitigação previstas no projeto, bem como as orientações técnicas emitidas pela fiscalização durante a execução da obra.

  - O descumprimento das exigências ambientais previstas neste item sujeitará a contratada às penalidades contratuais e legais aplicáveis, sem prejuízo da obrigação de reparar eventuais danos causados ao meio ambiente ou a terceiros.

## DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

21.1. A licitante deverá apresentar proposta em estrita conformidade com o Projeto Executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e demais documentos fornecidos pela Administração, sendo vedada qualquer alteração dos quantitativos, coeficientes, insumos, composições de preços ou estrutura analítica do orçamento-base.

  - A proposta de preços deverá manter integralmente as composições oficiais fornecidas pela Administração, admitindo-se somente a aplicação de desconto global linear, que deverá ser distribuído de forma uniforme em todos os itens da planilha, conforme metodologia usual em obras públicas. Não serão aceitos descontos seletivos, diferenciados ou aplicados apenas em itens específicos.

  - Todos os preços unitários apresentados deverão ser expressos com duas casas decimais, com truncamento e não arredondamento, resultando em valores finais igualmente truncados, garantindo estabilidade e precisão no cálculo do preço global.

  - A licitante deverá apresentar:

- Proposta de preço global, em algarismos e por extenso, contemplando todos os custos diretos, indiretos, encargos sociais, BDI e demais despesas necessárias à execução integral da obra;

- Planilha Orçamentária reproduzindo integralmente o orçamento-base, com a aplicação do desconto linear quando houver, preservando todos os quantitativos e composições;

- Cronograma Físico-Financeiro, compatível com o projeto e com o prazo de execução, estruturado por etapas, e que será utilizado para medição por Boletim de Medição;

- Detalhamento do BDI, contendo a discriminação dos componentes e metodologia de cálculo;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Leis Sociais) adotados pela licitante;

- Versão digital em planilha eletrônica (.xlsx ou equivalente) contendo todos os valores apresentados na proposta.

  - O Cronograma Físico-Financeiro deverá refletir fielmente o planejamento de execução da obra, de modo a permitir a aferição mensal das etapas concluídas para fins de Boletim de Medição.

  - A licitante é responsável por verificar a compatibilidade entre sua proposta e os documentos fornecidos pela Administração,  não  sendo  admitidas alterações

posteriores ou pedidos de recomposição de valores decorrentes de erro de precificação ou interpretação.

Cáceres, 04 de março de 2026

CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONTRATANTE

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

## IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Órgão demandante: Prefeitura Municipal de Cáceres – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a execução, continuação e complementação dos serviços remanescentes da obra de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, localizado no Município de Cáceres/MT.

## DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso constitui importante equipamento público destinado à prática esportiva, ao lazer e ao desenvolvimento de atividades comunitárias, especialmente voltadas à população do bairro e regiões adjacentes.

A obra de reforma do referido equipamento foi anteriormente licitada e parcialmente executada, tendo sido interrompida em razão da rescisão do contrato então vigente. Como consequência, o espaço encontra-se com serviços inacabados, impedindo sua plena utilização pela comunidade e gerando prejuízo social e patrimonial ao Município.

Diante desse cenário, mostra-se necessária a adoção de providências para a retomada, complementação e conclusão dos serviços remanescentes, assegurando a adequada funcionalidade do equipamento público e a efetiva entrega do objeto à população.

Ressalta-se que a presente contratação tem por finalidade a execução dos serviços remanescentes necessários ao cumprimento integral do Convênio nº 1664/2021, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, compreendendo a complementação de etapas executivas parcialmente concluídas, finalização de acabamentos, instalações, serviços complementares e

demais intervenções indispensáveis à plena funcionalidade do equipamento público, conforme discriminado no projeto executivo e na planilha orçamentária atualizada.

## PROBLEMA A SER RESOLVIDO

A não conclusão da obra mantém o equipamento público subutilizado, com estrutura incompleta e sem condições adequadas de uso, frustrando sua finalidade social e esportiva. A paralisação prolongada tende, ainda, a acelerar a deterioração dos serviços já executados, ampliando os custos futuros de recuperação.

Assim, o problema a ser enfrentado consiste na necessidade de concluir a obra de reforma iniciada, restabelecendo as condições adequadas de uso do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso.

## ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS

Foram avaliadas as seguintes alternativas para atendimento da demanda:

  - Não executar a obra: alternativa considerada inviável, por manter o equipamento público inoperante, gerar prejuízo social à comunidade e ocasionar deterioração progressiva do patrimônio público;

  - Execução direta pela Administração: alternativa inviável, considerando a inexistência de estrutura operacional, equipe técnica, mão de obra e equipamentos próprios suficientes para a execução direta de obra de engenharia;

  - Contratação de empresa especializada por meio de licitação: alternativa considerada tecnicamente adequada e economicamente mais vantajosa, permitindo a conclusão dos serviços com observância às normas técnicas, ao projeto executivo e às condições contratuais.

Diante da análise, optou-se pela contratação de empresa especializada, por meio de procedimento licitatório.

## JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

A contratação de empresa especializada mostra-se a solução mais adequada para garantir a continuidade e a conclusão da obra, considerando a natureza dos serviços, a necessidade de observância de normas técnicas específicas e a busca pela eficiência na aplicação dos recursos públicos.

O Município dispõe de projeto executivo, especificações técnicas e orçamento detalhado, o que possibilita a definição clara do escopo e o adequado controle da execução contratual.

## CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES E PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021, registra-se que não há contratações interdependentes pendentes para viabilizar a execução do objeto.

A execução da obra remanescente é autônoma, estando o projeto executivo concluído e apto à execução.

Como providências prévias à retomada da obra, serão adotadas as seguintes medidas administrativas:

- verificação das condições atuais da estrutura parcialmente executada;

- atualização dos documentos orçamentários e cronograma físico-financeiro;

- conferência da vigência e regularidade do Convênio nº 1664/2021, com anexação de eventuais termos aditivos de prorrogação aos autos;

- designação formal de fiscal técnico e gestor contratual.

## ANÁLISE DE IMPACTO AMBIENTAL E MEDIDAS MITIGADORAS

Considerando tratar-se de complementação de obra já iniciada, não haverá ampliação da área construída nem alteração da destinação do equipamento público.

Os possíveis impactos ambientais identificados consistem em:

- geração de resíduos da construção civil;

- consumo de água e energia durante a execução;

- emissão de ruídos temporários.

Medidas mitigadoras:

- destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, conforme legislação aplicável;

- utilização racional de recursos naturais;

- observância das normas ambientais municipais e estaduais vigentes;

- adoção de boas práticas de canteiro de obras visando minimizar impactos à vizinhança.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais são de baixa magnitude e plenamente mitigáveis.

## ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base no projeto executivo e na planilha orçamentária correspondente, totalizando o montante de R$ 225.002,40, contemplando os serviços necessários à complementação e conclusão da obra.

Os recursos são provenientes do Convênio nº 1664/2021, firmado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA, bem como de contrapartida do Município de Cáceres.

## VALIDADE DO CONVÊNIO

O objeto da presente contratação encontra-se vinculado ao Convênio nº 1664/2021, firmado entre o Município de Cáceres/MT e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA/MT.

Conforme registro no Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCon), o instrumento encontra-se vigente, tendo sido formalizados termos aditivos de prorrogação ao longo de sua execução.

Por se tratar de contratação vinculada a instrumento de repasse estadual, serão rigorosamente observados os prazos de vigência e as condições estabelecidas no convênio, assegurando-se que a formalização contratual e a

execução do objeto ocorram dentro do período de validade do instrumento ou mediante sua regular adequação formal, quando necessária.

Eventuais ajustes de prazo serão promovidos nos termos da legislação aplicável e mediante formalização junto ao órgão concedente, garantindo a regularidade jurídica e financeira da execução.

## REGIME DE EXECUÇÃO

O regime de execução adotado será o de empreitada por preço global, por se tratar de obra com projeto executivo definido, escopo claramente delimitado e quantitativos previamente estabelecidos, proporcionando maior previsibilidade de custos, adequada alocação de riscos e eficiência na execução contratual.

## MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, sob a forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

## PARCELAMENTO DO OBJETO, CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada, tendo em vista tratar-se de objeto de execução integrada e indivisível, cuja fragmentação poderia comprometer a coordenação dos serviços, a responsabilidade técnica e o resultado final da obra.

Não será admitida a formação de consórcio, bem como a subcontratação, considerando a baixa complexidade relativa do objeto e a necessidade de concentração da responsabilidade técnica em uma única empresa executora.

## ANÁLISE DE RISCOS RELEVANTES

Os principais riscos identificados para a contratação são:

- atraso na execução dos serviços;

- falhas na qualidade da execução;

- interferências decorrentes de condições climáticas.

Tais riscos serão mitigados por meio da adequada fiscalização da execução contratual, exigência de garantia contratual, acompanhamento do cronograma físico-financeiro e observância rigorosa do projeto executivo e das especificações técnicas.

O Mapa de Riscos foi elaborado considerando as fases de planejamento, contratação e execução, contemplando identificação de eventos de risco, suas causas, impactos, probabilidade, medidas preventivas e ações de contingência. O documento integra os autos e servirá de instrumento de acompanhamento contínuo durante a execução contratual.

## RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se:

- concluir os serviços remanescentes da obra de reforma;

- disponibilizar o Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso em plenas condições de uso;

- promover a prática esportiva, o lazer e a integração social da comunidade;

- preservar e valorizar o patrimônio público municipal.

## CONCLUSÃO

Diante das análises realizadas, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a continuação, complementação e conclusão da obra de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso é necessária, viável e a solução mais adequada, atendendo ao interesse público, à economicidade e aos princípios que regem a Administração Pública.

Nos termos do art. 18, §1º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, posiciona-se conclusivamente  pela  viabilidade  técnica  e  econômica  da  contratação,

considerando	a	adequação	da	solução	escolhida	para	o	atendimento	da necessidade pública identificada.

Cáceres, 04 de março de 2026.

CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

# MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO n° 02

## IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a continuação, complementação e conclusão da obra de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, no Município de Cáceres/MT.

Termo de Convênio nº 1664-2021/SINFRA.

Este Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, como instrumento de identificação, análise e tratamento dos riscos associados à contratação.

- RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| Risco | Impacto | Ação preventiva | Ação de contingência |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação inadequada da demanda | Contratação incompatível com a real necessidade | Elaboração de ETP e TR com participação técnica e validação interna | Revisão ou correção dos artefatos técnicos antes da licitação |
| Projeto executivo insuficiente ou inconsistente | Atrasos, retrabalho ou aditivos | Utilização de projeto executivo revisado e compatibilizado | Ajustes técnicos pontuais mediante análise da fiscalização |
| Estimativa inadequada de custos | Fracasso da licitação ou sobrepreço | Orçamento elaborado com base em referências oficiais e projeto executivo | Reavaliação da estimativa e atualização de valores |
| Impugnações ao edital | Atraso no certame | Elaboração do edital em conformidade com o TR e a legislação | Análise técnica e jurídica das impugnações e ajustes necessários |
| Fracasso da licitação | Atraso na execução da obra | Definição adequada do objeto e preços compatíveis com o mercado | Revisão do edital e republicação do certame |

- RISCOS NA FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

Risco Impacto Ação preventiva Ação de contingência

Execução em Serviços Fiscalização técnica Glosa, exigência de desacordo com inadequados ou contínua e comunicação correção e aplicação de projeto e rejeição formal sanções especificações

Aplicação de Prorrogação do Acompanhamento do Atraso na execução penalidades e prazo e prejuízo ao cronograma físico- dos serviços reprogramação interesse público financeiro justificada

Avaliação da Baixa produtividade Aumento indireto Medidas administrativas capacidade técnica na da contratada de custos e atrasos e sanções contratuais habilitação

Planejamento do Reprogramação técnica Interferências Atrasos pontuais cronograma quando caracterizado climáticas na execução considerando caso fortuito sazonalidade

Retrabalho e Controle técnico e Refazimento sem ônus e Falhas na qualidade prejuízo ao conferência dos serviços responsabilização da dos serviços patrimônio executados contratada

Designação formal de Insuficiência de Perda de controle Reforço da fiscalização fiscais e gestor do gestão e fiscalização da execução e ajustes administrativos contrato

- ALOCAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos inerentes à execução da obra, previsíveis ou decorrentes da atividade empresarial, constituem risco do empreendimento, devendo estar absorvidos nos custos indiretos da contratada, especialmente no BDI.

Os riscos administrativos e de planejamento permanecem sob responsabilidade da Administração, nos limites definidos na legislação aplicável.

## CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos permite identificar e tratar, de forma preventiva e corretiva, os principais riscos associados à contratação e à execução da obra, contribuindo para a adequada gestão contratual, a mitigação de impactos e a proteção do interesse público.

Cáceres, 21 de janeiro de 2026.

CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONTRATANTE

ANEXO II - TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)..........................................................	E	A	EMPRESA

.............................................................

A Prefeitura Municipal de Cáceres, por intermédio do(a)	(órgão)

contratante),	com	sede	no(a)	.....................................................,	na	cidade	de

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº	, neste

ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº	,

de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de	, portador

da	matrícula	funcional	nº	....................................,.,	doravante	denominada

CONTRATANTE,	e	o(a)	..............................	inscrito(a)	no	CNPJ/MF	sob	o	nº

............................, sediado(a) na ..................................., em	doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)	, portador(a)

da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº

........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da LEI 14.133/2021.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para execução, continuação e complementação dos serviços remanescentes da obra de reforma do Miniestádio de Futebol Jardim Paraíso, localizado na Rua Mato Grosso, s/nº, Bairro Jardim Paraíso, CEP 78.200-029, no município de Cáceres/MT, com área total de 8.963,68 m².

  - Termo de Convênio nº 1664-2021/SINFRA.

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição.

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em	.

  - O custo estimado para essa construção é de R$ R$ 225.002,40 (duzentos e vinte e cinco mil, dois reais e quarenta centavos), sendo R$ 192.746,89 (repasse Estadual) e R$ 32.255,51 (contrapartida).

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Índice Nacional de Custos da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

    - E demais legislações pertinentes.

    - O Termo de Referência;

    - O Edital da Licitação;

    - A Proposta do contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.2. O prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

  - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

  - Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

  - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

  - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

  - Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

  - Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

  - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

  - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

  - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

  - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: Gestão/Unidade: 02.12.02

Fonte de Recursos: 500/701

Programa de Trabalho: 27.812.1010.1042.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00

Nota de Empenho

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$......................................, na

modalidade de	, correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no

prazo de 10 (dez) diasúteis,observadas as condições previstas no Edital.

  - O regime jurídico da garantia é aquele previsto noinstrumento convocatório.

## CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n° 14.133/21.

  - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

  - O contrato será realizado por execução indireta, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

  - A CONTRATADA concorda com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações/comprovaçõesde FALHAS OU OMISSÕES em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos NÃO poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento)do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do DecretoFederal n. 7.983/2013 utilizado de forma subsidiária.

  - Em situações de alegações/comprovações de FALHAS OU OMISSÕES em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriaise estudos técnicos preliminares dos projetos que ULTRAPASSEM, noseuconjunto, à 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, será de RESPONSABILIDADE da CONTRATADA executar os serviços deformaplenae arcar com eventuais ônus que superem o citado percentual; cabendo à Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de serviços respeitando o percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato.

6.6. Em situações de alegações/comprovações de pequenas FALHAS OU OMISSÕES no orçamentos relativos a pequenas variações dequantitativos nos serviços contratados que

NÃO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, à 02% (dois por cento) do valor total do futuro contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", NÃO será prolatado termo aditivo, bem como diante da cláusula de concordância firmada no Edital, utilizando como precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da União, Acórdão n° 1.977/2013-Plenário, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013.

## CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

  - Regra geral de medição

A execução contratual não será aferida por eventos predefinidos, sendo a medição realizada exclusivamente com base nos serviços efetivamente executados, por meio de Boletim de Medição, conforme o Projeto Executivo, a Planilha Orçamentária, as Especificações Técnicas e as disposições deste Termo de Referência.

A aferição da execução contratual será realizada pela fiscalização técnica, considerando a conformidade dos serviços executados com o projeto, normas técnicas aplicáveis e demais documentos contratuais.

  - Cronograma físico-financeiro

O Cronograma Físico-Financeiro aprovado constitui instrumento obrigatório de planejamento, acompanhamento e controle da execução da obra, devendo ser observado pela contratada durante toda a vigência do contrato.

O descumprimento injustificado do cronograma aprovado caracterizará atraso na execução contratual, sujeitando a contratada às sanções previstas, independentemente da existência de serviços passíveis de medição no período.

O cronograma não substitui o Boletim de Medição como critério de aferição e pagamento, tampouco o pagamento convalida atrasos na execução.

  - Boletim de Medição

As medições serão realizadas periodicamente, mediante apresentação de Boletim de Medição, contendo os serviços efetivamente executados no período, devidamente aferidos e atestados pela fiscalização.

Somente serão medidos e pagos os serviços:

- efetivamente executados;

- em conformidade com o Projeto Executivo e as Especificações Técnicas;

- acompanhados da documentação exigida neste Termo de Referência.

  - Documentação exigida para a medição

Cada Boletim de Medição deverá ser protocolado pela contratada junto à Prefeitura Municipal, por meio do sistema eletrônico oficial de protocolo, acompanhado, conforme o caso, da seguinte documentação mínima:

- Ofício de encaminhamento da medição, assinado pelo responsável técnico da contratada;

- Boletim de Medição do período;

- Memória de cálculo dos serviços medidos, demonstrando de forma clara, objetiva e rastreável a origem dos quantitativos apurados;

- Diário de Obras referente ao período da medição;

- Relatório fotográfico georreferenciado em coordenadas UTM, contendo data, local e identificação do serviço executado, compatível com o período e com os serviços objeto da medição;

- Registros de execução e de controle tecnológico, quando aplicáveis, conforme disposto no subitem 7.6.

A ausência ou inconformidade da documentação aplicável poderá ensejar glosa parcial, suspensão ou postergação da medição, até a sua regularização.

  - Memória de cálculo da medição

A Memória de Cálculo deverá demonstrar, de forma objetiva e rastreável, a origem dos quantitativos medidos, indicando critérios de medição, dimensões, extensões, áreas, volumes ou demais parâmetros utilizados.

A memória de cálculo:

- não substitui o Boletim de Medição;

- não exige repetição dos quantitativos previstos ou acumulados;

- destina-se exclusivamente à rastreabilidade técnica da medição.

  - Controle tecnológico e registros técnicos

A contratada é responsável pela qualidade técnica dos serviços executados, devendo atender às normas técnicas aplicáveis e às especificações do Projeto Executivo.

Quando aplicável, deverão ser apresentados, juntamente com a medição correspondente, os registros técnicos e ensaios necessários à comprovação da qualidade dos serviços, especialmente nos serviços de concretagem e elementos estruturais.

Para os serviços de concretagem, a medição poderá ser realizada mediante a apresentação do registro de coleta dos corpos de prova e do ensaio de resistência à compressão aos 7 (sete) dias, ficando a apresentação do ensaio aos 28 (vinte e oito) dias vinculada à medição subsequente ou ao recebimento definitivo, conforme o caso.

A fiscalização poderá dispensar a exigência de ensaios formais em serviços de pequeno volume, pequena extensão ou caráter pontual, desde que não comprometam a segurança, o desempenho ou a durabilidade da obra. Para fins deste Termo de Referência, considera-se pequeno volume a concretagem de até 1,0 m³ (um metro cúbico) por etapa de execução.

Os custos relativos ao controle tecnológico e aos ensaios necessários à comprovação da qualidade dos serviços deverão estar absorvidos nos preços unitários e no valor global da proposta, não gerando direito a pagamentos adicionais.

  - Glosas, retenções e ateste

A fiscalização poderá proceder à glosa parcial ou total dos valores medidos quando constatadas:

- execução em desacordo com o projeto;

- ausência de documentação exigida;

- não conformidade técnica dos serviços.

O ateste da medição somente será realizado após a verificação da regularidade técnica e documental dos serviços executados.

  - Liquidação e pagamento

Atestada a medição pela fiscalização, a documentação será encaminhada para fins de liquidação da despesa, nos termos da legislação vigente.

O pagamento será efetuado conforme prazos e condições estabelecidos no contrato, condicionado:

- à regularidade fiscal da contratada;

- à disponibilidade e transferência dos recursos financeiros;

- ao cumprimento das demais obrigações contratuais.

## CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

  - Os preços contratuais poderão sofrer reajuste anual, observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses contado a partir da data-base da planilha orçamentária que fundamentou a proposta, conforme dispõe o art. 92 da Lei nº 14.133/2021.

  - Após o interregno de um ano, e mediante solicitação formal do contratado, os preços iniciais poderão ser reajustados. O reajuste será calculado com base na variação do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo, aplicável ao período compreendido entre a data-base da planilha e o mês do reajuste. O reajuste não implica revisão, repactuação ou modificação do equilíbrio econômico- financeiro inicial, tratando-se apenas da atualização monetária automática permitida pela legislação.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

  - O prazo de resposta ao pedido de reajuste depreçoserápreferencialmente de 1 mês, contado da data do requerimentoapresentado oficialmente pelo Contratado ao Contratado.

## CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Recebimento provisório da obra

    - Concluída a execução integral do objeto contratado, a contratada deverá comunicar formalmente a Administração e apresentar relatório final dos serviços executados, juntamente com toda a documentação técnica exigida para verificação da conformidade da obra.

    - O recebimento provisório será realizado pelos fiscais técnico e administrativo designados, mediante Termo de Recebimento Provisório, nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e dos arts. 20 a 24 do Decreto Municipal nº 156/2024.

    - A fiscalização verificará a compatibilidade da obra com o Projeto Executivo, Especificações Técnicas e demais elementos contratuais, registrando eventuais pendências, inconformidades ou ajustes necessários.

    - O prazo para emissão do Termo de Recebimento Provisório será de até 30 (trinta) dias, contado da comunicação formal de conclusão apresentada pela contratada com toda a documentação pertinente.

    - Havendo vícios, defeitos ou desconformidades, a contratada deverá promover às suas expensas a correção integral, no prazo fixado pela fiscalização.

    - O recebimento provisório não implica aceitação definitiva da obra, permanecendo a contratada responsável pela integridade dos serviços executados.

  - Recebimento definitivo da obra

    - Sanadas todas as pendências registradas no recebimento provisório, a Administração procederá ao recebimento definitivo no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

    - O recebimento definitivo será realizado por servidor ou comissão designada, que verificará:

- a conformidade integral da obra com o contrato;

- o cumprimento das exigências técnicas e administrativas;

- a regularização completa das pendências do recebimento provisório;

- a funcionalidade e qualidade dos serviços entregues;

- a entrega de toda a documentação técnica final.

    - Integram obrigatoriamente a documentação de recebimento da obra:

- ART ou RRT de conclusão/baixa, emitida pelo responsável técnico, referente à execução integral da obra;

- manual de operação e manutenção (quando aplicável);

- relatórios finais, certificados, testes e ensaios exigidos;

- documentação “as built” atualizada;

- garantias de fornecedores e documentos complementares previstos no contrato.

    - Persistindo inconformidades, a Administração poderá rejeitar total ou parcialmente o objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

  - Responsabilidades após o recebimento

    - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela solidez e segurança da obra, conforme art. 618 do Código Civil.

    - A contratada permanece responsável por vícios ocultos, defeitos construtivos e quaisquer danos decorrentes de execução inadequada, dentro dos prazos legais e contratuais.

    - Em caso de divergência sobre quantitativos, qualidade ou conformidade, aplicar-se-á o art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser pago o valor incontroverso.

## CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

  - A gestão e fiscalização do contrato observarão integralmente o disposto nos arts. 18 a 26 do Decreto Municipal nº 156/2024, que regulamenta o §3º do art. 8º da Lei 14.133/2021 no âmbito municipal.

  - Serão formalmente designados:

- Gestor do contrato, responsável pela coordenação das atividades de fiscalização técnica, administrativa e setorial;

- Fiscal técnico, responsável pelo acompanhamento da execução física, atesto provisório e

registros técnicos;

- Fiscal administrativo, responsável pela verificação da habilitação continuada, prazos, pagamentos, garantias e aspectos administrativos;

- Fiscal setorial, se aplicável, quando houver execução simultânea em unidades distintas.

  - As atribuições desses agentes observarão o Decreto Municipal nº 156/2024, especialmente os artigos:

- Art. 20 (Gestor)

- Art. 21 (Fiscal técnico)

- Art. 22 (Fiscal administrativo)

- Art. 23 (Fiscal setorial)

- Art. 24 (Recebimento provisório e definitivo)

  - O acompanhamento será contínuo, sistemático e registrado no histórico de gerenciamento do contrato, conforme previsto no decreto.

## CLÁUSULA	DÉCIMA	–	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATANTE	E	DA CONTRATADA

  - Constituem obrigações da Contratante, por meio de seus agentes públicos e unidades competentes:

    - Administração e disponibilização de informações a) Disponibilizar à Contratada todos os elementos técnicos necessários para a execução da obra, incluindo acesso ao Projeto Executivo, Especificações Técnicas, cronogramas e documentos complementares;

b) Garantir o acesso da Contratada ao local da obra, bem como às áreas e instalações necessárias à execução dos serviços.

    - Fiscalização e acompanhamento

- Designar formalmente o Gestor do Contrato e os Fiscais Técnico e Administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 156/2024;

- Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, verificando a conformidade dos serviços com o projeto, normas técnicas e obrigações contratuais;

- Registrar, por meio dos fiscais, todas as ocorrências relevantes durante a execução da obra, determinando correções quando necessárias;

- Rejeitar, total ou parcialmente, serviços executados em desacordo com o contrato, exigindo sua regularização às expensas da Contratada.

    - Atos administrativos e financeiros

- Analisar e atestar as medições encaminhadas, observando os prazos legais e contratuais;

- Proceder à liquidação e ao pagamento das parcelas devidas, dentro dos prazos estabelecidos no presente Termo de Referência e na legislação aplicável;

- Comunicar formalmente à contratada eventuais inconsistências, pendências ou irregularidades detectadas na execução dos serviços ou na documentação apresentada.

    - Condições para execução

- Adotar medidas administrativas necessárias ao regular andamento da obra, incluindo fornecimento de autorizações, documentos e informações indispensáveis à execução do objeto;

- Garantir que não haja interferências administrativas que inviabilizem o acesso da Contratada ao local da obra ou comprometam a continuidade da execução.

    - Responsabilidade institucional

- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais, preservando o interesse público e garantindo a observância das normas técnicas e legais aplicáveis;

- Tomar providências quanto à aplicação de sanções quando configuradas infrações contratuais, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

    - Cumprir integralmente todas as obrigações previstas no Edital, Termo de Referência, Projeto Executivo, Especificações Técnicas, seus anexos e na própria proposta apresentada, assumindo integral responsabilidade pelos riscos e pelas despesas decorrentes da perfeita execução da obra.

10.2.2 Executar a obra de acordo com as normas técnicas aplicáveis, legislação vigente, boas práticas de engenharia e determinações da fiscalização, observando rigorosamente os prazos contratados.

10.2.3 Manter, durante toda a execução contratual, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, comunicando à Administração qualquer alteração que possa afetar o cumprimento do objeto.

    - Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e sociais relativos aos seus empregados, prepostos ou subcontratados, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

    - Arcar com todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução da obra, incluindo: materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilização, desmobilização, segurança do trabalho, instalações provisórias, e demais custos inerentes ao contrato.

    - Permitir e facilitar a fiscalização da obra pelos agentes designados pela Administração, fornecendo todas as informações, documentos e esclarecimentos solicitados, bem como atendendo às determinações de correção dos serviços.

    - Comunicar imediatamente à fiscalização a existência de qualquer inconformidade, erro, omissão ou incompatibilidade identificada no Projeto Executivo, nas Especificações Técnicas ou nos demais documentos contratuais, antes da execução do serviço afetado.

    - A execução de serviços em desconformidade com o projeto ou com as especificações, sem prévia comunicação e autorização da fiscalização, ocorrerá por conta e risco da contratada, sujeitando-a à glosa, refazimento sem ônus para a Administração e aplicação das sanções cabíveis.

    - Executar, por sua conta e risco, todas as correções de falhas, defeitos, vícios ou inadequações constatadas pela fiscalização, sem ônus adicional para a Administração e sem prejuízo das sanções cabíveis.

    - Manter no local da obra profissional(is) habilitado(s) e registrado(s) no conselho competente, conforme indicado(s) na proposta, sendo vedada sua substituição sem prévia anuência da Administração.

    - Zelar pela integridade física dos trabalhadores, cumprindo a legislação de saúde e segurança do trabalho, inclusive quanto à implementação de medidas preventivas, EPIs, programas obrigatórios e sinalização da obra.

    - Tomar todas as precauções para evitar danos a terceiros, ao patrimônio público e privado, incumbindo-lhe a reparação integral de qualquer prejuízo decorrente de sua ação ou omissão.

    - Manter o canteiro de obras limpo, organizado e sinalizado, adotando práticas adequadas de armazenamento de materiais e destinação dos resíduos, conforme normas ambientais pertinentes.

    - Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato qualquer fato que possa interferir na regular continuidade da obra, propondo soluções e medidas mitigadoras.

    - Responsabilizar-se pela integridade e qualidade dos serviços executados, bem como pela solidez e segurança da obra, nos termos do Código Civil e legislação específica.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Das Infrações Administrativas

Nos termos dos arts. 154 a 159 da Lei nº 14.133/2021, constitui infração administrativa, sujeita à aplicação de sanções, a prática das seguintes condutas pelo licitante ou contratado:

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

    - Dar causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Dar causa à inexecução total do contrato;

    - Deixar de entregar documentação exigida no certame;

    - Não manter a proposta, salvo em caso de fato superveniente devidamente justificado;

    - Não celebrar o contrato ou não apresentar a documentação necessária, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Retardar injustificadamente a execução do objeto;

    - Apresentar documentos ou declarações falsas em qualquer fase da licitação ou execução contratual;

    - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza empresarial;

    - Praticar atos ilícitos destinados a frustrar os objetivos da licitação;

    - Praticar atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

  - Das sanções aplicáveis

Pela prática das infrações administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes sanções:

    - Advertência, quando a infração não justificar penalidade mais grave;

    - Multa, aplicada conforme critérios estabelecidos no contrato, observados os limites legais, podendo variar entre 0,5% (meio por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou da parcela afetada, conforme art. 156 da Lei nº 14.133/2021;

    - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do ente federativo responsável pela sanção, nos termos do art. 156, § 3º da Lei nº 14.133/2021, aplicável por até 3 (três) anos, nos casos previstos nos incisos II a VII do art. 155;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, aplicável nos casos previstos nos incisos VIII a XII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, impedindo o infrator de licitar ou contratar com toda a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos.

  - Critérios para aplicação das sanções

Na aplicação das penalidades, a Administração considerará:

    - Natureza e gravidade da infração;

    - As circunstâncias e consequências do fato;

    - A existência de agravantes ou atenuantes;

    - Danos causados à Administração ou terceiros;

    - A existência de programas de integridade e mecanismos de compliance.

  - Competência para aplicação das sanções

    - A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada por autoridade máxima do órgão ou entidade, conforme art. 156, §4º da Lei nº 14.133/2021.

    - No âmbito do Poder Executivo municipal, a competência é do Prefeito ou do Secretário Municipal responsável, conforme regulamento interno.

    - Para impedimento de licitar e demais penalidades, a competência será da autoridade designada conforme regulamento municipal.

  - Cumulação de sanções

As penalidades de advertência, impedimento e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme art. 156, §6º da Lei nº 14.133/2021.

  - Execução da multa

Caso o valor da multa exceda o valor devido à contratada, a diferença:

- será descontada da garantia contratual; ou

- será cobrada judicialmente, se necessário.

  - Reparação do dano

A aplicação de penalidade não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de:

- reparação integral dos prejuízos causados;

- ressarcimento ao erário;

- responsabilidade civil, administrativa e penal cabível.

  - Direito ao contraditório e ampla defesa

    - Para advertência e multa, será assegurado o direito de defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação.

    - Para as penalidades de impedimento e declaração de inidoneidade, a Administração deverá instaurar Processo de Responsabilização, conduzido por comissão composta por, no mínimo, dois servidores estáveis, assegurando-se:

- notificação formal;

- prazo de 15 dias úteis para defesa escrita;

- possibilidade de produção de provas;

- relatório final conclusivo.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

  - O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

  - O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

  - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

  - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

  - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

  - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

  - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.,

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

  - O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

  - O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

  - Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

    - A garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021); e

    - Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

  - Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (art. 121, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

  - O contratante poderá ainda:

    - nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e

    - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

  - É vedado à CONTRATADA:

    - caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

  - Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ......, Seção Judiciária de	para dirimir os

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

  - A obra será executada sob regime indireto, na modalidade empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021. O regime é adotado em razão da existência de Projeto Executivo completo, que define com precisão o escopo, os quantitativos, os materiais e os elementos técnicos necessários à execução, proporcionando previsibilidade orçamentária, eficiência e segurança contratual.

  - Embora adotado o regime de empreitada por preço global, a medição será realizada por meio de Boletim de Medição para fins de acompanhamento da execução física e liberação proporcional de pagamento, sem descaracterizar o regime global nem implicar reconhecimento automático de variações internas de quantitativos que não alterem o escopo contratado.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA TESTEMUNHAS:

1-

2-