EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 08/2026

(Processo Administrativo n° 30382/2026)
LICITANET

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediada na AV.

BRASIL, 119, COC, BAIRRO JARDIM CELESTE, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, modo de disputa aberto, nos termo da lei n.º 14.133 de 2021 e demais legislação aplicável e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 24 de julho de 2026

Horário: 09h00min horário de Brasília

Portal LICITANET

# DO OBJETO

  - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT.

  - A licitação será realizada em um único item. O regime adotado é de execução indireta na modalidade empreitada por preço global.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

  - O prazo de vigência do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

1.6. O custo estimado para essa contratação é de R$ 1.857.123,73 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e três reais e setenta e três centavos) sendo R$ 1.782.838,78 (recurso estadual SINFRA) e R$ 74.284,95 (contrapartida).

17.7. Termo de Convênio nº 0154-2026/SINFRA

# DO CREDENCIAMENTO.

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência Pública.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

# DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor da plataforma ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante

    - Pessoas jurídicas reunidas em consórcio

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

  - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

  - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

  - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

  - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item (quando for o caso);

  - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

  - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

  - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Lance superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto

    - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

# DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total;

    - Marca (quando for o caso);

    - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, , tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, , a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses;

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos, na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

# 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

6.2.	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

# 6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

# 6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

# 6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

# 6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

# 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente da Contratação e os licitantes.

# 6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

# 6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

# 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

# 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Será adotado para o envio de lances no processo eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

# 6.8.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00( cem) reais.

# 6.8.2. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

# 6.11.1. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente da Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

# 6.11.2. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

# 6.12. No caso de desconexão com o Agente da Contratação, no decorrer da etapa competitiva do processo, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

# 6.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente da Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente da Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

# 6.15. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

# 6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

# 6.17. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

# 6.17.1. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

# 6.17.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

# 6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

# 6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

# 6.18.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

# 6.18.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

# 6.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

# 6.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

# 6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos ou prestados por:

# 6.18.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - Empresas brasileiras;

      - . Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

# 6.18.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

# 6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente da Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

# 6.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

# 6.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

# 6.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

# 6.20. O Agente da Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de  ATÉ 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - É facultado ao Agente da Contratação prorrogar o prazo estabelecido.

  - Após a negociação do preço, o Agente da Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

# DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Agente da Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e conforme edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP mantido pela Controladoria -Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep), e demais órgãos fiscalizadores.

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente da Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

  - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

  - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

  - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente da Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente da Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.10.1. contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.10.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração

7.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.10.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

7.10.7. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente da Contratação, que comprove:

    - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

    - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A proposta poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

# DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Edital e seus anexos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 após a fase de lances do licitante melhor classificado.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no HABILITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

  - A verificação pelo Agente da Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema HABILITANET, em formato digital, no prazo de [ATÉ DUAS HORAS], podendo ser prorrogado por igual período a pedido do licitante, contado da solicitação do Agente da Contratação.

  - A verificação no HABILITANT ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

# 8.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

# 8.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

# 8.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

# 8.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente da Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

# 8.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente da Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.

# 8.11. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

# 8.12. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

  - Habilitação jurídica:

    - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

    - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

    - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

    - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores

    - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

    - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (quando for o caso);

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - Qualificação Econômico-Financeira.

    - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

    - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da abertura do certame, caso não apresente o seu prazo de validade.

Obs: Caso a Certidão seja Positiva de Recuperação, deverá a empresa apresentar a comprovação que seu Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação.

    - Atenção: Senhores licitantes, ao solicitar as Certidões de Falência e Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, perante o Poder Judiciário do Estado De Mato Grosso, devem ser selecionadas as opções AUTOR e RÉU, para o cumprimento do Art. 69, II da Lei nº 14.133/2021. Para os licitantes dos demais estados, caso não contenha os termos acima, deverão certificar que as certidões expedidas em suas comarcas atestam a inexistência de ações de Falência e Concordata movidas ou em desfavor da empresa solicitante. Podendo o Agente de Contratação e/ou Agente da Contratação realizar diligência a fim de verificar o atendimento da Lei Federal nº 14.133/2021, em vistas do art. 97 da Lei nº 11.101/05.

    - Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial na forma da lei( registro na junta  comercial) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

    - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)), será exigido para fins de habilitação [patrimônio líquido mínimo] de 5% do valor total de cada item.

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

    - O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

  - Qualificação Técnica

# 8.16. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

# 8.17. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

# 8.18. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade.

# 8.19. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

# 8.20. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação.

# 8.21. Para o Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil: serviços de execução de obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas.

# 8.22. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, sendo admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administração.

# 8.23. Comprovação de que a empresa possui aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva ART ou RRT de execução, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

# 8.24. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão referir-se à execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação.

# 8.25. Será admitida, para fins de comprovação de capacidade técnica, a apresentação de atestados relativos à execução de obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas.

# 8.26. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

# 8.27. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos pertinentes.

# 8.28. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

# 8.28.1. Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e comprovação de domicílio na localidade da sede da cooperativa, observado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I, e 42, §§2º a 6º, da Lei nº 5.764/1971.

# 8.28.2. Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

# 8.28.3. Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço.

# 8.28.4. Registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/1971.

# 8.28.5. Comprovação da integralização das respectivas quotas-partes pelos cooperados que executarão o contrato.

# 8.28.6. Documentos para comprovação da regularidade jurídica da cooperativa, consistentes em:

# a) ata de fundação;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou reuniões seccionais; e
f) ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

# 8.28.7. Última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971, ou declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador competente.

# 8.29. Comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante, mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

# a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou
b) Contrato social; ou
c) Contrato de prestação de serviços; ou
d) Ficha de registro de empregado; ou
e) ART/RRT de cargo e função; ou
f) Declaração de contratação futura, acompanhada de anuência do profissional; ou
g) Outro meio juridicamente idôneo admitido pela legislação vigente.

# DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente da Contratação no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,   fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.1.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos       e o valor global em algarismos e por extenso.

9.1.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.1.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação

9.1.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.1.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

# DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico licitacao@caceres.gov.mt.br.

# DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no HABILITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

# 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Encerradas as fases e julgamento e habilitação, e exauridos os recursos adminitrativos, o

processo licitatório será encaminhada à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado no art. 71 da lei n.º 14.133, de 2021.

# 13. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

13.1. Será exigida garantia da contratação, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas condições descritas nas cláusulas contratuais.

13.2. Em caso de opção pela modalidade seguro-garantia, o contratado deverá apresentar a garantia no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anteriormente à assinatura do contrato, garantindo à Administração a cobertura necessária em caso de inadimplemento contratual.

13.3. A garantia, nas modalidades caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

13.4. A garantia contratual poderá ser prestada nas seguintes modalidades, previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021:

13.4.1. Caução em dinheiro, hipótese em que o valor prestado será devolvido atualizado monetariamente.

13.4.2. Caução em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

13.4.3. Seguro-garantia, devendo ser pactuadas com a seguradora todas as coberturas necessárias para garantir os riscos do inadimplemento contratual, observadas as seguintes condições:

a) caso a apólice preveja expectativa de sinistro e a necessidade de comunicação à seguradora, deverão estar claramente definidos os atos, fatos, critérios e procedimentos para formalização dessa comunicação;

b) o prazo de vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo de vigência do contrato principal;

c) a apólice deverá ser atualizada mediante endosso da seguradora sempre que houver alteração do prazo contratual;

d) nos contratos de execução continuada ou fornecimento contínuo, será admitida a substituição da apólice por ocasião de sua renovação ou aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente, sem interrupção da cobertura securitária, observado o disposto no art. 96, §2º, da Lei nº 14.133/2021;

e) o seguro-garantia permanecerá vigente mesmo na hipótese de inadimplemento do pagamento do prêmio pelo contratado.

13.4.4. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, devendo constar renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, nos termos do art. 828, inciso I, do mesmo diploma legal.

13.4.5. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

13.5. O contrato disciplinará de forma complementar as condições, exigências, hipóteses de utilização, recomposição, liberação e demais regras aplicáveis à garantia contratual.

# 14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

  - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

# 15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL E SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Os preços contratados serão fixos da data da apresentação da proposta, porém poderá ser corrigido anualmente, mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de referência da planilha orçamentária utilizada no certame, pela variação do INCC (índice nacional de custos da construção).

15.2. Subcontratação: Vedada.

15.2. A subcontratação se mostra cabível quando o objeto a ser licitado comporta execução complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto requeira a participação de terceiros em razão dos princípios da especialização e da concentração das atividades, o que não é o caso. Por essa razão, é vedada a subcontratação, ainda que parcial.

# 16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

16.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro estiver executado em sua totalidade.

16.3. A contratada deverá apresentar, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na etapa executada, quando cabível.

16.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 30 (trinta) dias pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências de caráter técnico e administrativo, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021 e dos arts. 22, inciso X, e 23, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

16.5. O prazo previsto no item anterior será contado a partir do recebimento da comunicação de cobrança encaminhada pela contratada, acompanhada da comprovação da execução dos serviços referentes à parcela a ser paga.

16.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico, nos termos do art. 22, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

16.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo, nos termos do art. 23, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

16.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob os aspectos técnico e administrativo.

16.9. Para fins de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico apurará os resultados das avaliações da execução do objeto e, quando cabível, procederá à análise do desempenho e da qualidade dos serviços executados, conforme os indicadores previstos, podendo resultar em redimensionamento dos valores de pagamento à contratada, registrando as conclusões em relatório encaminhado ao gestor do contrato.

16.10. Será considerado ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, havendo mais de um documento, com a entrega do último.

16.11. A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou dos materiais empregados.

16.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última ou única medição dos serviços enquanto houver pendências identificadas no recebimento provisório, nos termos dos arts. 119 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

16.13. O recebimento provisório ficará condicionado, quando cabível, à conclusão dos testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis.

16.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, projeto, edital ou proposta apresentada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

16.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado deverá conter o registro, análise e conclusão acerca das ocorrências verificadas na execução contratual, sob os aspectos técnicos e administrativos, bem como demais documentos considerados necessários, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para fins de recebimento definitivo.

16.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após verificação da qualidade e quantidade dos serviços executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.

16.17. Para fins de recebimento definitivo, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

16.17.1. Emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, com menção ao desempenho na execução contratual, indicadores aferidos e eventuais penalidades aplicadas, conforme art. 21, inciso VIII, do Decreto nº 11.246/2022.

16.17.2. Realização da análise dos relatórios e demais documentos apresentados pela fiscalização e, caso constatadas irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais pertinentes e solicitação, por escrito, das respectivas correções à contratada.

16.17.3. Emissão de termo detalhado para fins de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentos apresentados.

16.17.4. Comunicação à contratada para emissão da Nota Fiscal ou Fatura com o valor efetivamente apurado pela fiscalização.

16.17.5. Encaminhamento da documentação pertinente ao setor competente para formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, conforme valores aferidos pela fiscalização e gestão contratual.

16.18. Em caso de controvérsia acerca da execução do objeto quanto à dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços executados, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo a contratada emitir Nota Fiscal referente apenas à parcela incontroversa para fins de liquidação e pagamento.

16.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

16.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços executados, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução contratual.

- FISCALIZAÇÃO

17.1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da(s) empresa(s) contratada(s) para reunião inicial destinada à apresentação do plano de fiscalização, contendo informações acerca das obrigações contratuais, mecanismos de fiscalização, estratégias de execução do objeto, plano complementar de execução da contratada, quando houver, método de aferição dos resultados e sanções aplicáveis, dentre outros aspectos pertinentes.

17.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

17.3. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução contratual, assegurando o cumprimento de todas as condições estabelecidas no contrato e a obtenção dos melhores resultados para a Administração, conforme art. 22, inciso VI, do Decreto nº 11.246/2022.

17.3.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento contratual todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, registrando as medidas necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 117, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 22, inciso II, do Decreto nº 11.246/2022.

17.3.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificação à contratada para correção da execução contratual, fixando prazo para saneamento, conforme art. 22, inciso III, do Decreto nº 11.246/2022.

17.3.3. O fiscal técnico informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandem decisão ou providências que ultrapassem sua competência, para adoção das medidas necessárias, conforme art. 22, inciso IV, do Decreto nº 11.246/2022.

17.3.4. Na hipótese de ocorrências que possam inviabilizar a execução contratual nas datas previstas, o fiscal técnico comunicará imediatamente o fato ao gestor do contrato, nos termos do art. 22, inciso V, do Decreto nº 11.246/2022.

17.3.5. O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da vigência contratual sob sua responsabilidade, visando à adoção tempestiva de medidas de renovação ou prorrogação, conforme art. 22, inciso VII, do Decreto nº 11.246/2022.

17.4. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará empenhos, pagamentos, garantias, glosas, prazos e formalização de apostilamentos e termos aditivos, podendo solicitar documentos comprobatórios pertinentes, nos termos do art. 23, incisos I e II, do Decreto nº 11.246/2022.

17.4.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo atuará tempestivamente na solução do problema e comunicará o gestor do contrato quando a situação ultrapassar sua competência, conforme art. 23, inciso IV, do Decreto nº 11.246/2022.

17.5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização contratual, contendo todos os registros formais da execução, incluindo ordens de serviço, ocorrências, alterações e prorrogações, elaborando relatório para verificação da necessidade de adequações contratuais, nos termos do art. 21, inciso IV, do Decreto nº 11.246/2022.

17.5.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada para fins de empenho e pagamento, registrando eventuais problemas que impeçam o fluxo normal da liquidação da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme art. 21, inciso III, do Decreto nº 11.246/2022.

17.5.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato relativos às ocorrências e providências adotadas, comunicando à autoridade superior as situações que ultrapassarem sua competência, nos termos do art. 21, inciso II, do Decreto nº 11.246/2022.

17.5.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, indicando o desempenho da contratada, os indicadores aferidos e eventuais penalidades aplicadas, conforme art. 21, inciso VIII, do Decreto nº 11.246/2022.

17.5.4. O gestor do contrato adotará providências para formalização de processo administrativo de responsabilização visando à aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão prevista no art. 158 da Lei nº 14.133/2021 ou pelo setor competente, conforme art. 21, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

17.6. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da vigência contratual sob sua responsabilidade, visando à renovação ou prorrogação tempestiva do ajuste, conforme Decreto nº 11.246/2022.

17.7. O gestor do contrato elaborará relatório final contendo informações sobre o cumprimento dos objetivos que motivaram a contratação e eventuais medidas necessárias ao aprimoramento das atividades administrativas, nos termos do art. 21, inciso VI, do Decreto nº 11.246/2022.

17.8. Em situações de alegações ou comprovações de pequenas falhas ou omissões no orçamento relativas a pequenas variações quantitativas dos serviços contratados que não ultrapassem, em conjunto, 2% (dois por cento) do valor total do contrato, e considerando que o objeto foi contratado por preço certo e total, não será celebrado termo aditivo, observando-se a cláusula de concordância prevista no edital e o entendimento consolidado no Acórdão nº 1.977/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União.

# 18. AS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Os prazos definidos poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega das etapas da obra;

  - Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

  - É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

  - Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística — SMIL, a fiscalização da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, as etapas da obra no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

  - Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados às etapas da obra entregues;

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

    - São obrigações da Contratante:

      - Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

      - Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

      - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das etapas da obra recebidas;

      - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

      - Rejeitar, no todo ou em parte, serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

      - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

      - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

      - Proporcionar todas as condições necessárias à entrega da obra, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

      - Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por serviços de má qualidade.

# 19. DO PAGAMENTO

  - O pagamento pelos serviços executados será realizado conforme a medição da obra efetivamente executada, observando-se as etapas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de boletim de medição devidamente atestado pelo fiscal do contrato e pela equipe técnica responsável.

  - A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

    - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

19.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

      - deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

      - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes documentos:

- Planilha de medição

- Diário de Obra

- Oficio de solicitação da medição

- Cronograma contratado e executado

- Ensaios tecnológicos

- Planilha de memória de cálculo, conforme modelo fornecido pelo município.

Não será analisado nenhum pedido de medição e pagamento que não venha acompanhado pelos documentos citados no item 19.2.1.

# 20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente da Contratação durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - Fraudar a licitação

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

19.7.2. Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida.

    - As peculiaridades do caso concreto

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

    - A multa será aplicada em percentual variável de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, conforme a natureza e a gravidade da infração, devendo ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da comunicação oficial.

20.3.7. Para as infrações previstas no Termo de Referência, a multa observará os seguintes percentuais:

I – de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, para infrações de natureza leve;

II – superior a 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, para infrações de natureza média;

III – superior a 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, para infrações de natureza grave;

IV – superior a 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, para infrações gravíssimas ou nos casos de inexecução total do objeto.

20.3.7.1. A dosimetria da multa observará os critérios previstos no art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza e a gravidade da infração, os danos dela decorrentes para a Administração Pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do contratado.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

    - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos Termo de Referência, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar cuja duração observará o prazo previsto no art. 156 da lei n.º 14.133/2021.

    - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.6.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

    - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produz.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

    - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

    - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causado.

# 21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos regulamentos vigentes.

# 22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

    - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@caceres.mt.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada diretamente na Secretaria de administração: Sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT – Endereço: Av. Brasil, 119, COC, Bairro Jardim Celeste – CEP 78.206-910 – Cáceres – MT, dirigida ao Agente da Contratação contendo os documentos necessários de qualificação do requerente, sendo em qualquer dos casos durante o seguinte horário: das 07:30 as 11:30h e das 13:30 as 17:30 (horário local).

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente da Contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

# 23. DA PUBLICAÇÃO

23.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

# 24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - . Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente da Contratação.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

## Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. Havendo divergência entre as especificações dos itens do código CATSER do termo de referência, prevalecerá o termo de referência.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço compras.gov.br nos dias úteis, no horário das 07h:30min às 11h:30min das 13h:30min às 17h:30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

## Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

      - APÊNDICE DO ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

      - APÊNDICE DO ANEXO I MAPA DE RISCO

    - ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Cáceres/MT, 16 de junho de 2026.

Luan Carlos Teixeira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 08/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Objeto: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT. Termo de Convênio nº 0154-2026/SINFRA

Vigência: - O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. - O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação de serviços de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, localizado no Município de Cáceres–MT, revela-se imprescindível para assegurar condições adequadas de acessibilidade, mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida.

A inexistência de infraestrutura viária adequada compromete não apenas a trafegabilidade local, sobretudo em períodos chuvosos, mas também a funcionalidade do bairro, podendo ocasionar dificuldades de acesso dos moradores, serviços públicos essenciais (transporte, saúde, segurança) e riscos de erosão, alagamentos e danos prematuros às edificações.

Nesse sentido, a implantação da pavimentação, das estruturas de drenagem e da sinalização horizontal e vertical constitui complementação indispensável à urbanização do empreendimento, garantindo sua plena utilização, integridade e segurança, conforme padrões mínimos de infraestrutura previstos nas normas técnicas.

Portanto, a contratação é necessária para viabilizar a entrega de um ambiente urbano adequado, seguro e funcional às famílias beneficiárias.

2. QUANTIDADE A SER CONTRATADA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR TOTAL | CÓDIGO CATSER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT. | UNID. | 01 | R$ 1.857.123,73 Sendo 1.782.838,78 (recurso estadual) R$ 74.284,95 (contrapartida) | 1406 |

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual (ANO 2026).

3.1.	O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como serviços de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar - Item 2, apêndice a este termo de referência.

4- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução proposta consiste na execução integrada de obra de engenharia contemplando os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, com o objetivo de promover a adequada infraestrutura urbana do bairro residencial.

A solução abrange, de forma sistêmica, todas as etapas necessárias à plena funcionalidade das vias internas do loteamento, compreendendo, inicialmente, os serviços preliminares, drenagem subterrânea, terraplenagem e regularização do subleito, seguidos da execução das camadas estruturais do pavimento (sub-base, base e revestimento asfáltico), observando-se os parâmetros técnicos e normativos vigentes.

No que se refere à drenagem pluvial, a solução contempla a implantação de dispositivos destinados à adequada captação, condução e destinação das águas pluviais, incluindo sarjetas, bocas de lobo, galerias, poços de visita e demais elementos necessários ao correto escoamento, prevenindo alagamentos, erosões e comprometimento da estrutura viária.

A sinalização viária será executada de forma horizontal e vertical, incluindo pintura de faixas, demarcações, instalação de placas de regulamentação, advertência e indicação, conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), garantindo segurança e organização do tráfego local.

A contratação deverá contemplar o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os insumos necessários à completa execução dos serviços, sendo recomendada a adoção do regime de empreitada por preço global, em razão da maior eficiência na gestão do contrato, melhor controle de custos e redução de riscos de aditivos decorrentes de falhas de quantificação.

A solução foi definida com base em práticas consolidadas de engenharia e amplamente adotadas em áreas públicas urbanas, mostrando-se técnica e economicamente viável, além de adequada às condições locais.

Sua implementação é indispensável para garantir condições adequadas de acessibilidade, segurança e mobilidade urbana às famílias de baixa renda que ocuparão o empreendimento, atualmente em fase de conclusão, assegurando a plena habitabilidade e integração do conjunto ao tecido urbano do Município.

A contratação destina-se a execução de obra do tipo convencional, com elementos que deverão ser definidos em projeto básico que deverão prever, inicialmente, os seguintes serviços:

Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT.

Os serviços deverão manter o padrão de qualidade existente e apresentar a melhor prática executiva, com elementos que apresentem vantagens para a contratação e com a caracterização devidamente detalhada no Projeto Básico e Termo de Referência.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Garantia da contratação

5.3.	Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 10% e condições descritas nas cláusulas do contrato.

5.4.	Em caso opção pelo seguro-garantia - Quando o contratado optar pela modalidade de seguro-garantia, terá um prazo mínimo de um mês, fixado no edital, contado a partir da data de homologação da licitação, para prestar a garantia. Isso deve ocorrer antes da assinatura do contrato, garantindo que a Administração tenha a proteção necessária em caso de inadimplemento por parte do contratado.

5.5.	A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverão ser prestadas em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

A Lei 14.133/2021 prevê quatro modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro. A garantia prestada em dinheiro, quando for devolvida, será atualizada monetariamente;

b) caução em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia

c) seguro-garantia. Deverão ser pactuadas com a seguradora todas as coberturas necessárias para cobrir os riscos do inadimplemento. Além disso, as cláusulas contratuais devem incluir as seguintes condições: é importante observar que, caso a apólice preveja a expectativa de sinistro e a necessidade de que a Administração comunique à seguradora sobre essa possibilidade de ocorrência de um sinistro, as condições contratuais do seguro deverão descrever claramente o ato ou fato que define a expectativa, a exigência e os critérios para formalizar a comunicação; o prazo de vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal. A apólice também deverá ser alterada, mediante endosso pela seguradora, sempre que houver modificações de prazos do contrato. A Lei admite que, nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, o contratado substitua a apólice de seguro na data de renovação ou de aniversário, possibilitando a ele, por exemplo, mudar de seguradora e negociar melhores preços de seguro. Nesse caso, devem ser mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período ficará descoberto, ressalvado o disposto no art. 96, § 2º, da Lei 14.133/2021 (inadimplemento e suspensão por parte da Administração); e o seguro garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pagado o prêmio nas datas convencionadas;

d) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. Nessa modalidade de garantia, é importante atentar para o disposto no art. 827 do Código Civil, que confere ao fiador o benefício de ordem ou de excussão, ou seja, o direito de exigir que os bens do devedor sejam executados antes dos seus próprios bens para a satisfação de uma dívida. Em outras palavras, o fiador pode solicitar que o credor primeiro tente recuperar o valor devido utilizando os bens do devedor, antes de recorrer aos bens do próprio fiador. Assim, é prudente que a Administração especifique claramente no edital e no contrato que a fiança bancária só será aceita como garantia mediante renúncia expressa a esse benefício pelo fiador. Tal renúncia é admitida pelo art. 828, inciso I, do Código Civil; e

e) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

5.6.	O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Vistoria

5.7.	A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:30  horas às 11:30 horas no período matutino e das 13:30  horas às 17:30 horas no período vespertino.

5.8.	Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.9.	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.10.	Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

5.11.	A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6.	MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

Condições de execução

6.1.	A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1.	Início da execução do objeto: No máximo em 20 dias da emissão da ordem de serviço;

Local e horário da prestação dos serviços.

6.2.	Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Bairro São Lourenço, Zona urbana de Cáceres-MT, município de Cáceres-MT, onde será executada a obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT.

As Ruas totalizam 1488,51 metros de extensão, e objetiva prover a mesma com total infraestrutura para atender os munícipes e usuários, visando proporcionar-lhes um maior conforto, segurança e fluidez do tráfego contribuindo assim com uma melhor mobilidade urbana.

INFORMAÇÕES DOS LOGRADOUROS

| ITEM | LOGRADOURO | EXTENSÃO (M) |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUA SÃO GONÇALO | 125,25 |  |
| 2 | RUA TABATINGUIERA | 176,60 |  |
| 3 | RUA DOS IRIRIS | 190,31 |  |
| 4 | RUA DONA LULIANA | 176,35 |  |
| 5 | RUA ESTRELADA | 700,00 |  |
| 6 | RUA ALVORADA | 120,00 |  |
| TOTAL |  | 1488,51 |  |

6.3.	Os serviços serão prestados no seguinte horário: 7:00 às 11:00, 13:00 às 17:00.

Materiais a serem disponibilizados

6.4.	Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário

6.5.	O prazo de garantia dos serviços e da obra executada será de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo do objeto, nos termos do art. 618 do Código Civil e do art. 740, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

6.6.   Durante o período de garantia, a Contratada responderá pela solidez, segurança, qualidade e adequação técnica da obra, obrigando-se a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, os vícios, defeitos ou falhas construtivas constatados pela Administração.

7. MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

O Regime de Execução será da forma Indireta, onde a Administração Pública contrata com terceiros a realização de uma obra.

A adoção do regime de execução indireta na modalidade empreitada por preço global fundamenta-se na necessidade de garantir maior previsibilidade orçamentária, eficiência e celeridade na execução do objeto contratado. Conforme o artigo 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021, este regime implica a contratação da execução da obra ou serviço por preço certo e total, cabendo à contratada a responsabilidade pela absorção de eventuais variações quantitativas dentro do escopo previamente definido.

Essa opção se justifica pela existência de um projeto executivo detalhado, que fornece todas as informações técnicas necessárias para a execução da obra, incluindo memoriais descritivos, especificações de materiais e serviços, estudos técnicos e demais elementos que garantem a precisão dos quantitativos e a clareza do escopo contratual, fornecido pelo município de Cáceres-MT.

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma físico-financeiro será prorrogado pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante termo aditivo;

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica (e-mail) para esse fim;

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da(s) empresa(a) contratada(a) para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros, caso seja necessário;

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

7.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas, prazos e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022);

7.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV);

7.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV);

7.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III);

7.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II);

7.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII);

7.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X);

7.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

7.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.12. Em situações de alegações/comprovações de pequenas FALHAS OU OMISSÕES no orçamentos relativos a pequenas variações de quantitativos nos serviços contratados que NÃO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, à 02% (dois por cento) do valor total do futuro contrato, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", NÃO será prolatado termo aditivo, bem como diante da cláusula de concordância firmada no Edital, utilizando como precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas da União, Acórdão n° 1.977/2013 - Plenário, Relator Valmir Campelo, Data de Julgamento 31/07/2013.

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1.	A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo I, para aferição da qualidade da prestação dos serviços e o disposto neste item:

8.1.1.	Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

- Ensaio tecnológico dos serviços executado

8.2.1. Os documentos de Medição constando as etapas concluídas deverá ser composto por:

- Planilha de medição

- Diário de Obra

- Oficio de solicitação da medição

- Cronograma contratado e executado

- Planilha de memória de cálculo, conforme modelo fornecido pelo município.

8.2.2. Não será analisado nenhum pedido de medição e pagamento que não venha acompanhado pelos documentos citados no item 8.2.1.

9. RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1.	Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

9.1.2	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.1.3.	O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

9.1.4.	Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

9.1.5.	O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

9.1.6.	O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

9.1.7.	O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

9.1.8.	O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

9.1.9.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.1.10.	Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

9.1.11.	O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.1.12.	A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

9.1.13.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

9.1.14.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.1.15.	Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.1.16.	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.1.17.	Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

9.1.18.	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

9.1.19.	Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

9.1.20.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

9.1.21.	Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

9.1.22.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.1.23.	Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

9.1.24.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9.2. Liquidação

9.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022;

9.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.2.3.1. o prazo de validade;

9.2.3.2. a data da emissão;

9.2.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

9.2.3.4. o período respectivo de execução do contrato;

9.2.3.5. o valor a pagar; e

9.2.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

9.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

9.2.6.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

9.2.6.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

9.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.3. Prazo de pagamento

9.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

9.3.2. Para liberação das parcelas de pagamento, os serviços deverão atender integralmente as etapas constantes no cronograma físico-financeiro

9.3.3. O pagamento dependerá da disponibilidade e transferência de recursos dos órgãos concedentes, para os casos de contratos de repasses, convênios ou outros instrumentos equivalentes.

9.4. Forma de pagamento

9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

9.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.4.3. No pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.5.1. São obrigações da Contratante:

9.5.1.1. Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

9.5.1.2. Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

9.5.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das etapas da obra recebidas;

9.5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

9.5.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

9.5.1.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

9.5.1.7. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

9.5.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias à entrega da obra, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

9.5.1.9. Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por serviços de má qualidade.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1.	Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

10.2.	A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

10.3.	Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em plena validade.

10.4.	Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

10.5.	Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação.

10.6.	Para o Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil: serviços de execução de obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas.

10.7.	O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

10.8.	Comprovação que a empresa possui aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado com a respectiva ART ou CAU de execução, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.9.	 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito à execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação.

10.10.	Será admitida para comprovação de atestado, serviços de execução de obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas.

10.11.	Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

10.12.	O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.13.	Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

10.14.	A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

10.15. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

10.16 .	A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

10.17 .  O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

10.18.	      A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

10.19.	 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

10.20. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

# 10.21. Comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante, mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

# a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou
b) Contrato social; ou
c) Contrato de prestação de serviços; ou
d) Ficha de registro de empregado; ou
e) ART/RRT de cargo e função; ou
f) Declaração de contratação futura, acompanhada de anuência do profissional; ou
g) Outro meio juridicamente idôneo admitido pela legislação vigente.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2. Os prazos definidos poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

11.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega das etapas da obra;

11.4. Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

11.5. É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

11.6. Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, a fiscalização da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, as etapas da obra no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

11.7. Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

11.8. Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados às etapas da obra entregues;

12. FORMA DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A contratação em tela busca a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, em locais definidos no item 6.2 desse Termo de referencia.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, na orientação técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

Como se verifica o objeto da presente contratação caracteriza-se como obra de engenharia e arquitetura, pois a sua execução acarretará em alteração significativa do espaço, de modo que a modalidade adequada para o processamento da Concorrência Eletrônica é por meio da concorrência na sua forma eletrônica, uma vez que o art.17, §2º da Lei n.14.133/2021 dispõe que as licitações serão realizadas, referencialmente, sob a forma eletrônica.

12.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

12.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

12.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais;

12.1.3. A modalidade de disputa será o “menor preço global”, incluindo todos os custos necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos trabalhistas previdenciários e comerciais emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato;

12.1.4. Os lances na concorrência deverão seguir o previsto no art. 56, 57 da Lei nº 14.133/2021;

12.1.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

12.1.6. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

12.1.7.O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem) reais.

13. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

14. Habilitação jurídica

14.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

14.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

14.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

14.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

14.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

14.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

14.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

14.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15. Habilitação fiscal, social e trabalhista

15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

15.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

15.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (se for o caso);

15.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

15.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16. Qualificação Econômico-Financeira

16.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

16.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

16.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

16.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 5% do valor total estimado do item.

16.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

16.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

16.7. Qualificação Econômico-Financeira. (Justificativa)

16.7.1. Ressalta-se que as exigências de habilitação relativas à qualificação econômico-financeira acima previstas e de acordo com o artigo 69 da Lei nº 14.133/21, têm a finalidade de viabilizar a aferição da situação financeira dos licitantes pela Administração. Dessa forma, será possível verificar se o interessado reúne condições indispensáveis para suportar as despesas relativas à satisfatória execução do objeto contratual, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, visando assegurar que a empresa contratada possa cumprir suas obrigações de curto e longo prazo, cumprindo as obrigações previstas no Edital e contrato, por se tratar de registro de preço o índice de 5% do valor de cada item, a Administração escolheu este valor por entender ser o mínimo a exigir de uma empresa para se manter um contrato, dentro de um nível de segurança e equilíbrio.

16.7.2. Ademais, com o objetivo de não restringir o universo de concorrentes, resolveu não exigir valor acima da unidade. Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na contratação.

16.7.3. Desta forma, atende plenamente a Lei Federal nº 14.133/21 limitando-se a exigir índices que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser assumido para plena execução do contrato.

17. DO REAJUSTE

Os preços contratados serão fixos da data da apresentação da proposta, porém poderá ser corrigido anualmente, mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de referência da planilha orçamentária utilizada no certame, pela variação do INCC (índice nacional de custos da construção).

18. DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

A obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço apresenta complexidade técnica moderada, sendo composta por serviços comuns de engenharia, amplamente executados por empresas do setor da construção civil.
Não se trata de empreendimento de grande vulto, alta especialização ou elevada complexidade que justifique a necessidade de associação entre empresas para sua execução.

A contratação de empresa individual favorece a simplificação da gestão do contrato, evitando complexidades inerentes à responsabilização solidária ou divisão de atribuições entre consorciadas, o que contribui para maior eficiência na fiscalização e execução contratual.

A não formação de consórcio tende a reduzir custos indiretos e riscos de conflitos entre empresas consorciadas, promovendo maior eficiência na execução contratual e melhor aplicação dos recursos públicos.

Assim, considerando que os serviços específicos a serem realizados são de características simples (dentro de suas especificidades), entendemos que não há necessidade de formação de consorcio.

18.1 DA SUBCONTRATAÇÃO

A subcontratação se mostra cabível quando o objeto a ser licitado comporta execução complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto requeira a participação de terceiros em razão dos princípios da especialização e da concentração das atividades, o que não é o caso. Por essa razão, é vedada a subcontratação, ainda que parcial.

19. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZO PARA EXECUÇÃO

O custo estimado para essa obra de infraestrutura urbana é de R$ 1.857.123,73 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e três reais e setenta e três centavos) sendo   R$ 1.782.838,78 (recurso estadual SINFRA) e R$ 74.284,95 (contrapartida).

O prazo de execução da obra é de 90 dias. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

20.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

20.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

20.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

20.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

20.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

20.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

20.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

20.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

20.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

20.2.1. Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

20.2.2. Multa, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155, da Lei nº 14.133/2021;

20.2.3. Impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

20.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

20.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

20.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

20.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

20.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

20.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

20.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

20.4. A sanção prevista no item 20.2.4. será precedida de análise jurídica observando as seguintes regras:

20.4.1. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

20.4.2. Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no item 12.4.1., na forma de regulamento.

20.5. As sanções previstas no item 20.2.1., 20.2.3. e 20.2.4. poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 20.2.2.

20.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

20.7. A aplicação das sanções previstas no item 20.2.1., 20.2.2., 20.2.3. e 20.2.4. não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

20.8. Na aplicação das sanções previstas no item 20.2.2., será facultado a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

20.9. Na aplicação das sanções previstas no item 20.2.3. e 20.2.4. será requerido a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou contratado para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação, apresente defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

21. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

21.1. A dotação orçamentária será utilizada no momento da contratação dos serviços conforme previstos no objeto do presente termo.

| Órgão/Unidade | Funcional-Programática | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Valor R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07.01 | 15.451.1005.1018.0000 | 4.4.90.00 | 701 | 1.782.838,78 |
| 02.07.01 | 15.451.1005.1018.0000 | 4.4.90.00 | 500 | R$ 74.284,95 |

22. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

- Passeio público e acessibilidade

- Pavimentação tipo TSD

- Drenagem superficial

23. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

Deverão ser atendidos:

- Resíduos Sólidos e Líquidos: Resíduos gerados devem ser devidamente tratados, armazenados e destinados a locais apropriados, sendo proibida a queima ou incineração como simples forma de descarte;

- Lançamento de Poluentes Atmosféricos não podem ultrapassar os parâmetros legais, e emanação de odores do processo produtivo devem estar restritos a área da organização;

- Todos os insumos, materiais, madeiras, combustíveis, entre outros, devem ter origem de empreendimentos licenciados;

- Não está autorizada intervenção em Área de Preservação Permanente – APP;

- Seguir rigorosamente todas as medidas de controle e mitigadoras apresentadas no projeto do empreendimento;

- A gestão dos resíduos da construção civil deverá observar a Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, cabendo à Contratada promover a segregação, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução da obra, mantendo os comprovantes de destinação para apresentação à fiscalização quando solicitados;

- Deverão ser priorizadas, sempre que tecnicamente viáveis, práticas de reutilização, reciclagem e reaproveitamento de materiais, visando à redução dos impactos ambientais e à minimização da geração de resíduos;

- É vedada a disposição irregular de resíduos da construção civil em vias públicas, terrenos baldios, áreas de preservação permanente, corpos hídricos ou locais não licenciados pelos órgãos competentes.

24. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As propostas deverão conter:

- Cronograma físico-financeiro, levando-se em conta o prazo de execução proposto, constando de:

- Etapas de execução.

- Valores da etapa da execução.

- Distribuição das etapas ou serviços ao longo do prazo de execução.

- Percentuais totais e acumulados.

- Acumulado mensal e geral.

- Planilha orçamentária completa, com custos de referência e das composições; sendo que os preços unitários sejam expressos em algarismo e preço global por extenso.;

- Planilha resumo;

- Planilha das composições inclusive das tabelas de referência; sendo que os preços unitários sejam expressos em algarismo e preço global por extenso. Caso haja composições de preços não constantes nas tabelas de referência, deverá ser apresentada a composição com os referidos custos unitários e totais.

- As composições de custos constantes nas tabelas de referência, obedecerão aos percentuais estabelecidos por elas, nas planilhas analíticas.

- Detalhamento do BDI.

- Detalhamento do Quadro de Leis Sociais.

Obs.: 	Os quantitativos deverão estar em conformidade com a Planilha apresentada no projeto básico não sendo aceito nenhuma alteração dos mesmos.

O cronograma físico-financeiro da execução da obra deverá ser compatível ao apresentado no projeto executivo.

Será disponibilizado o arquivo em planilha eletrônica das planilhas orçamentárias, cronogramas e composições.

Apresentar planilha orçamentária em meio magnético, com extensão de planilha eletrônica.

Cáceres, 09 de junho de 2026.

LUAN CARLOS TEIXEIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR N° 08/2026

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/05/2026

- Observações Iniciais:

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decreto nº 522/2023 que as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP´s).

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação e embasar o termo de referência/projeto básico/plano de trabalho, que somente será elaborado se a contratação for considerada viável.

Objetivando subsidiar a elaboração do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras, preceitos e legislações) que disicplinam os materiais/equipamentos/serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratações anteriores do mesmo objeto, a fim de identificar as inconsistências ocorridas nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução do objeto.

O presente Estudo Técnico Preliminar possui caráter técnico e justificativo, destinando-se à identificação da necessidade e à avaliação da solução mais adequada, não contemplando, nesta fase, a definição da modalidade de licitação, do valor estimado definitivo da contratação ou da fonte específica de recursos, os quais serão definidos nas etapas subsequentes do processo, conforme a legislação vigente.

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da Obra de Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária, em ruas diversas do Bairro São Lourenço – Município de Cáceres – MT.

Termo de Convênio nº 0154-2026/SINFRA

2- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:

Trata-se de obra de engenharia, sendo o objeto da presente contratação caracterizado como obra de infraestrutura, cuja atividade estabelecida, privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, implica na intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração das características originais de bem imóvel, de interesse para a Administração, que deverá ser norteada e executada de acordo com Projeto Básico.

A intervenção em questão trata-se de Obra de Engenharia conforme alínea “b”, item XXI do artigo 6º da Lei 14.133/2021, serviço especial de engenharia. As atividades de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária não se enquadram como serviços comuns de engenharia, nos termos do art. 6º, XXI, da Lei 14.133/2021, pois constituem obras de infraestrutura urbana que demandam solução técnica singular, projetos específicos, controle tecnológico e intervenções permanentes no espaço público.

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO I da NLLC):

A contratação de serviços de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, localizado no Município de Cáceres–MT, revela-se imprescindível para assegurar condições adequadas de acessibilidade, mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida às famílias de baixa renda.

A inexistência de infraestrutura viária adequada compromete não apenas a trafegabilidade local, sobretudo em períodos chuvosos, mas também a funcionalidade do bairro, podendo ocasionar dificuldades de acesso dos moradores, serviços públicos essenciais (transporte, saúde, segurança) e riscos de erosão, alagamentos e danos prematuros às edificações.

Nesse sentido, a implantação da pavimentação, das estruturas de drenagem e da sinalização horizontal e vertical constitui complementação indispensável à urbanização do empreendimento, garantindo sua plena utilização, integridade e segurança, conforme padrões mínimos de infraestrutura previstos nas normas técnicas e nas diretrizes globais.

Portanto, a contratação é necessária para assegurar a entrega de um ambiente urbano adequado, seguro e funcional às famílias.

4- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (§1º do art. 18 – INCISO II da NLLC):

O objeto da contratação está previsto na lei orçamentaria LOA 2026.

5- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO III da NLLC):

A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, normativos e operacionais necessários para a execução da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária destinadas à adequada urbanização do Residencial no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, visando assegurar condições de acessibilidade, mobilidade urbana, segurança viária e durabilidade da infraestrutura, essenciais à ocupação urbana.

Os principais requisitos que devem ser observados incluem:

### 1. Requisitos Técnicos Gerais

- Execução conforme Projeto Básico/Executivo aprovado, contendo dimensionamento de pavimentação, terraplenagem, drenagem, sinalização e demais elementos complementares.

- Atendimento às normas da ABNT, DNIT e CONTRAN, particularmente aquelas relativas a pavimentação, controle tecnológico, drenagem urbana e sinalização viária.

- Observância das diretrizes de qualidade, desempenho e segurança previstas na legislação urbanística e nas normas técnicas vigentes.

### 2. Pavimentação Asfáltica

- Preparação e regularização do subleito, sub-base e base, com materiais adequados e ensaios laboratoriais.

- Aplicação de revestimento asfáltico tipo Tratamento Superficial Duplo - TSD, com controle tecnológico de temperatura, teor de ligante, espessuras e compactação.

- Adoção de dispositivos de contenção e medidas para prevenir erosão e desgaste prematuro.

### 3. Drenagem Pluvial

- Implantação de sarjetas, galerias, caixas coletoras e demais dispositivos de microdrenagem.

- Dimensionamento hidráulico compatível com as características topográficas e pluviométricas da região, prevenindo alagamentos e garantindo escoamento adequado.

- Integração da drenagem com o sistema viário e com as áreas comuns do empreendimento.

### 4. Sinalização Viária

- Implantação de sinalização horizontal e vertical conforme as normas do CONTRAN e do Manual Brasileiro de Sinalização.

- Adoção de materiais retro refletivos e duráveis, garantindo visibilidade e segurança para pedestres e veículos.

- Identificação de pontos críticos e adoção de dispositivos auxiliares de segurança, quando necessário.

### 5. Requisitos Operacionais e Administrativos

- Responsabilidade técnica por profissional habilitado e emissão de ART correspondente.

- Observância das normas de segurança do trabalho e das práticas de canteiro de obras.

- Execução dentro dos prazos pactuados e cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.

- Controle, fiscalização e registros de obra, garantindo rastreabilidade e conformidade.

6-   REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

• Observância dos princípios do desenvolvimento sustentável previstos nos arts. 5º e 11, IV, da Lei nº 14.133/2021;

• Gestão adequada dos resíduos da construção civil, com segregação, transporte e destinação final ambientalmente adequada;

• Adoção de medidas para redução de desperdícios de materiais e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da execução da obra.

7- ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÃO, MEMORIA DE CALCULO E ECONOMIA DE ESCALA (§1º do art. 18 – INCISO IV da NLLC):

As estimativas das quantidades necessárias à contratação para execução da Obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no residencial do Bairro São Lourenço, em Cáceres–MT, foram elaboradas com base em levantamentos técnicos e no projeto executivo, de modo a assegurar compatibilidade técnica, economicidade e adequado dimensionamento da solução. Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias.

7.1. Critérios Utilizados para Estimativa das Quantidades - Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias

As quantidades foram definidas a partir do projeto executivo.

7.2. Memória de Cálculo (Síntese Metodológica) - Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias.

Toda a memória de cálculo encontra-se internalizada nos documentos técnicos que fundamentam o orçamento e a definição das quantidades baseada no projeto executivo, garantindo às normas de engenharia.

7.3. Avaliação da Economia de Escala

A contratação em lote único, envolvendo pavimentação, drenagem e sinalização integradas, possibilita a obtenção de economia de escala, em razão de:

- Mobilização e desmobilização única da equipe e dos equipamentos;

- Aproveitamento contínuo de usinagem, transporte e aplicação de materiais;

- Contratação unificada de insumos, reduzindo custos logísticos;

- Planejamento de obra mais eficiente, com menor tempo de execução;

- Eliminação de riscos de incompatibilidade entre serviços executados por empresas distintas;

- Redução de custos indiretos, administrativos e de fiscalização.

Tal abordagem contribui para maior economicidade através da otimização de recursos públicos, eficiência administrativa e racionalização dos recursos públicos; assegurando maior coerência técnica entre as etapas da obra, atendendo ao planejamento exigido pela Lei nº 14.133/2021.

8- LEVANTAMENTO DE MERCADO (§1º do art. 18 – INCISO V da NLLC):

O levantamento de mercado para a execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Residencial São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, foi realizado com base na análise de contratações similares promovidas por outros entes públicos, bem como na verificação de soluções disponíveis junto a empresas especializadas no setor de infraestrutura urbana.

Foram consideradas, para fins comparativos, obras de natureza e porte equivalentes, contemplando os serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, implantação de sistemas de drenagem e sinalização viária. Observou-se que a solução mais adotada no mercado consiste na contratação integrada de empresa de engenharia para execução completa dos serviços, em regime de empreitada por preço global, em razão da economicidade, padronização e maior eficiência na gestão contratual.

Verificou-se ainda que há ampla disponibilidade de empresas no mercado com capacidade técnica e operacional para execução do objeto, devidamente qualificadas conforme os requisitos legais e normativos aplicáveis, o que assegura a competitividade do certame.

Dessa forma, conclui-se que a solução pretendida encontra respaldo nas práticas usuais de mercado, sendo técnica e economicamente viável, além de adequada para atender à necessidade pública de garantir condições de acessibilidade, segurança e mobilidade urbana às famílias de baixa renda beneficiárias do bairro.

9 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO VI da NLLC):

A estimativa do valor da contratação para execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, será elaborada com base na composição de custos unitários obtidos a partir de referenciais oficiais de preços, tais como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e, quando aplicável, o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), observando-se as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de controle.

A metodologia adotada consistirá na elaboração de orçamento detalhado, fundamentado em projeto básico/ executivo, contendo a discriminação dos serviços, quantitativos, composições de custos unitários, encargos sociais, BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e demais elementos necessários à adequada formação do preço de referência.

Serão ainda consideradas, de forma complementar, as condições de acesso, características geotécnicas do solo e peculiaridades regionais que possam impactar nos custos da execução.

Ressalta-se que a estimativa do valor da contratação deverá refletir preços de mercado atualizados, garantindo a compatibilidade com a realidade econômica e assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Dessa forma, a estimativa a ser definida demonstrará a viabilidade econômica da contratação pretendida, a qual se mostra indispensável para assegurar condições adequadas de acessibilidade.

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, constam em anexo a esse processo de licitação, devidamente classificado, não sendo sigilosos.

10- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (§1º do art. 18 – INCISO VII da NLLC):

A solução proposta consiste na execução integrada de obra de engenharia contemplando os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, com o objetivo de promover a adequada infraestrutura urbana.

A solução abrange, de forma sistêmica, todas as etapas necessárias à plena funcionalidade das vias internas do loteamento, compreendendo, inicialmente, os serviços preliminares, drenagem subterrânea, terraplenagem e regularização do subleito, seguidos da execução das camadas estruturais do pavimento (sub-base, base e revestimento asfáltico), observando-se os parâmetros técnicos e normativos vigentes.

No que se refere à drenagem pluvial, a solução contempla a implantação de dispositivos destinados à adequada captação, condução e destinação das águas pluviais, incluindo sarjetas, bocas de lobo, galerias, poços de visita e demais elementos necessários ao correto escoamento, prevenindo alagamentos, erosões e comprometimento da estrutura viária.

A sinalização viária será executada de forma horizontal e vertical, incluindo pintura de faixas, demarcações, instalação de placas de regulamentação, advertência e indicação, conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), garantindo segurança e organização do tráfego local.

A contratação deverá contemplar o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os insumos necessários à completa execução dos serviços, sendo recomendada a adoção do regime de empreitada por preço global, em razão da maior eficiência na gestão do contrato, melhor controle de custos e redução de riscos de aditivos decorrentes de falhas de quantificação.

A solução foi definida com base em práticas consolidadas de engenharia e amplamente adotadas em áreas públicas urbanas, mostrando-se técnica e economicamente viável, além de adequada às condições locais.

Sua implementação é indispensável para garantir condições adequadas de acessibilidade, segurança e mobilidade urbana às famílias de baixa renda que ocuparão o empreendimento, assegurando a plena habitabilidade e integração do conjunto ao tecido urbano do Município.

11 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO VIII da NLLC):

A análise quanto ao parcelamento da solução levou em consideração os aspectos técnicos, econômicos e operacionais envolvidos na execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT.

Embora os serviços que compõem o objeto sejam, em tese, passíveis de divisão em parcelas distintas (como terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização), verificou-se que tais atividades possuem elevada sequencialidade executiva, de modo que sua fragmentação pode comprometer a eficiência, a qualidade final da obra e a adequada responsabilização dos executores.

O parcelamento da contratação poderia acarretar dificuldades na coordenação entre múltiplos contratados, aumento de riscos de incompatibilidades técnicas, sobreposição de responsabilidades, além de possível elevação de custos decorrente da perda de economia de escala e da necessidade de mobilização/desmobilização reiterada de equipamentos e equipes.

Por outro lado, a adoção de contratação unificada, em lote único, sob regime de empreitada por preço global, permite maior integração entre as etapas construtivas, otimização dos recursos empregados, melhor gestão do cronograma físico-financeiro e definição clara de responsabilidades, contribuindo para a mitigação de riscos e para a obtenção de maior vantajosidade para a Administração Pública.

Ademais, constatou-se que o mercado possui ampla capacidade de atendimento ao objeto de forma integrada, não havendo prejuízo à competitividade do certame.

Dessa forma, conclui-se pela não adoção do parcelamento da solução, por se mostrar técnica e economicamente mais adequada, garantindo maior eficiência na execução contratual e assegurando a entrega da infraestrutura necessária à adequada acessibilidade, segurança e mobilidade urbana às famílias.

12- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS (§1º do art. 18 – INCISO IX da NLLC):

A presente contratação, referente à execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, tem como finalidade assegurar a obtenção de resultados que atendam aos princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade da Administração Pública. A solução adotada busca promover o uso racional e otimizado dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, garantindo a adequada execução da infraestrutura urbana necessária ao pleno atendimento das famílias. Nesse contexto, os resultados pretendidos são assim demonstrados:

1. Economicidade:

- Redução de custos indiretos por meio da contratação integrada em lote único;

- Otimização da mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos;

- Diminuição de retrabalhos e inconsistências técnicas;

- Mitigação de riscos contratuais e redução da necessidade de aditivos;

- Maior previsibilidade e controle do orçamento da obra.

2. Aproveitamento dos Recursos Humanos:

- Melhor organização e alocação das equipes técnicas envolvidas;

- Definição clara de responsabilidades entre os agentes executores;

- Maior especialização na execução dos serviços;

- Redução de conflitos operacionais decorrentes da fragmentação contratual.

3. Aproveitamento dos Recursos Materiais:

- Planejamento eficiente na aquisição e utilização de insumos;

- Redução de desperdícios e perdas de materiais;

- Continuidade no fornecimento e aplicação dos materiais;

- Maior controle de qualidade dos insumos empregados na obra.

4. Aproveitamento dos Recursos Financeiros:

- Racionalização da aplicação dos recursos públicos;

- Compatibilidade entre o planejamento orçamentário e a execução física;

- Melhor controle do cronograma físico-financeiro;

5. Resultados Esperados para o Empreendimento:

- Implantação de infraestrutura urbana adequada, contemplando pavimentação, drenagem e sinalização viária;

- Melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade urbana;

- Aumento da segurança viária e redução de riscos de acidentes;

- Garantia de condições dignas de habitabilidade às famílias de baixa renda beneficiárias do empreendimento.

13- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL. (§1º do art. 18 – INCISO X da NLLC):

Previamente à celebração do contrato para execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, a Administração deverá adotar as medidas necessárias para assegurar a adequada formalização, execução e fiscalização contratual, garantindo eficiência, controle e atendimento ao interesse público.

1. Planejamento e instrução processual:

- Aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência/Projeto Básico;

- Elaboração e validação do orçamento estimativo com base em referenciais oficiais (SINAPI/SICRO);

- Definição do regime de execução e critérios de julgamento;

- Verificação da compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), LDO e LOA;

- Reserva orçamentária e emissão de dotação específica.

2. Regularidade técnica do projeto:

- Aprovação dos projetos básicos/executivos pelos setores competentes;

- Verificação de ART/RRT dos responsáveis técnicos;

- Análise de viabilidade técnica e compatibilidade entre projetos;

3. Aspectos administrativos e legais:

- Elaboração e aprovação da minuta do edital e contrato;

- Análise jurídica prévia;

- Definição das exigências de habilitação técnica e econômico-financeira;

- Publicação do edital conforme legislação vigente.

4. Estruturação da gestão e fiscalização contratual:

- Designação formal de gestor, fiscal técnico e fiscal do contrato;

- Definição clara das atribuições e responsabilidades;

- Disponibilização de instrumentos de controle (diário de obra, relatórios, medições);

5. Providências operacionais:

- Verificação das condições do local da obra (acessos, interferências, licenças);

- Obtenção de licenças e autorizações necessárias, se aplicável;

- Planejamento da fiscalização e definição de rotinas de acompanhamento;

14 - INTERDEPENDENCIA DE CONTRATAÇÕES E CONTRATAÇÕES CORRELATAS . (§1º do art. 18 – INCISO XI da NLLC):

A execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, não está diretamente relacionada a outras contratações.

No que se refere às contratações interdependentes, ressalta-se a necessidade de observância da sequência lógica de execução das etapas construtivas, especialmente quanto à drenagem, terraplenagem, preparação do subleito, execução da sub-base e base, que influenciam diretamente na qualidade e durabilidade da pavimentação. Também se destaca a importância da compatibilização com eventuais sistemas de drenagem existentes, bem como com demais infraestruturas urbanas.

Dessa forma, evidencia-se que a presente contratação deve ser planejada e executada de forma articulada com as demais ações e contratos vinculados ao empreendimento, a fim de assegurar a entrega de infraestrutura urbana completa, eficiente e adequada às necessidades das famílias beneficiárias.

15 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS (§1º do art. 18 – INCISO XII da NLLC):

A execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária, como no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, está associada a impactos ambientais típicos de intervenções em infraestrutura urbana, os quais, em sua maioria, possuem caráter temporário, localizado e mitigável.

Principais impactos e respectivos tratamentos:

Supressão de vegetação e alteração do uso do solo:

- Tratamento: Limitação das áreas de intervenção ao estritamente necessário, recomposição vegetal quando aplicável e controle da ocupação do solo.

Movimentação de terra e exposição do solo (risco de erosão):

- Tratamento: Execução adequada da terraplenagem, compactação do solo, implantação eficiente do sistema de drenagem e adoção de medidas de contenção de erosão.

Emissão de poeira (material particulado):

- Tratamento: Umidificação periódica das vias e áreas de obra, controle de tráfego interno e cobertura de cargas transportadas.

Emissão de ruídos e vibrações:

- Tratamento: Manutenção preventiva de equipamentos, controle de horários de execução e atendimento aos limites estabelecidos em normas técnicas.

Risco de contaminação do solo e águas superficiais:

- Tratamento: Armazenamento adequado de combustíveis e insumos, prevenção de vazamentos e destinação correta de resíduos contaminantes.

Alterações no escoamento das águas pluviais:

- Tratamento: Implantação correta e dimensionada do sistema de drenagem pluvial, com dispositivos como sarjetas, bocas de lobo e galerias, evitando alagamentos e assoreamento.

Assoreamento de dispositivos de drenagem:

- Tratamento: Controle de sedimentos durante a obra e limpeza periódica das estruturas implantadas.

Geração de resíduos da construção civil:

• Tratamento: A contratada deverá promover a segregação, acondicionamento, transporte    e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil gerados durante a execução da obra, observando as disposições da Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas ambientais aplicáveis. Deverão ser adotadas medidas para redução da geração de resíduos, reaproveitamento e reciclagem dos materiais sempre que tecnicamente viável, vedada a disposição irregular em vias públicas, áreas verdes, corpos hídricos ou locais não licenciados.

No aspecto normativo, deverão ser observadas as diretrizes da legislação ambiental vigente, incluindo a Resolução CONAMA nº 307/2002, normas da ABNT aplicáveis e demais exigências dos órgãos ambientais competentes, com a devida obtenção de licenciamento ambiental, quando necessário.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais associados à execução da obra são previsíveis, controláveis e passíveis de mitigação, não representando óbice à sua realização, desde que adotadas as medidas preventivas e corretivas indicadas, assegurando a sustentabilidade da intervenção e a adequada inserção do empreendimento no meio urbano.

16 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO XIII da NLLC):

Diante dos elementos apresentados no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT, mostra-se adequada, necessária e viável, sob os aspectos humanístico, técnico, econômico e ambiental.

A solução proposta encontra respaldo nas práticas usuais de engenharia, atende às normas técnicas aplicáveis e demonstra-se compatível com a realidade de mercado, assegurando competitividade e vantajosidade para a Administração Pública. Sob o aspecto econômico, evidencia-se a adoção de metodologia de estimativa de custos baseada em referenciais oficiais, bem como a escolha de regime de execução que favorece o controle e a eficiência contratual.

No campo ambiental, os impactos decorrentes da execução são previsíveis e mitigáveis, mediante a adoção das medidas de controle e das boas práticas de engenharia, não configurando impedimento à realização do objeto.

Dessa forma, posiciona-se favoravelmente à contratação, por se mostrar plenamente alinhada ao interesse público e aos princípios da eficiência, economicidade e desenvolvimento urbano sustentável.

16 - RESPONSÁVEL (EIS) :

Cáceres-MT 09 de junho de 2026.

LUAN CARLOS TEIXEIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

ANALISE E MATRIZ DE RISCO DE RISCO

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/05/2026

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decreto nº 522/2023 que as contratações públicas devem ser precedidas do Mapa de Riscos.

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa. O  mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

Objeto: Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária, em ruas diversas do Bairro São Lourenço – Município de Cáceres - MT.

Termo de Convênio nº 0154-2026/SINFRA

A análise de riscos considera os principais eventos que podem comprometer a execução da Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária em ruas diversas do Bairro São Lourenço – Município de Cáceres - MT, avaliando impactos, probabilidades e estratégias de prevenção/mitigação.

- ANALISE DE RISCO

A presente análise identifica e avalia os principais riscos associados à execução da obra destinada a complementar a infraestrutura urbana do bairro São Lourenço, onde serão atendidas diversas famílias. O objetivo é assegurar a adequada gestão contratual, conforme diretrizes da Lei nº 14.133/2021, garantindo eficiência, economicidade e proteção do interesse público.

1. Riscos Técnicos

### 1.1 – Interferências de infraestrutura existente

- Impacto: Danos a redes de água, esgoto, energia e telecomunicações, gerando atrasos.

- Probabilidade: Alta

- Tratamento: Consultar concessionárias, realizar sondagens e verificar registros cadastrais.

### 1.2 – Falhas na execução do pavimento ou drenagem

- Impacto: Patologias futuras (afundamentos, trincas, erosão, alagamentos).

- Probabilidade: Média

- Tratamento: Fiscalização rigorosa, ensaios de compactação e adoção de materiais certificados.

## 2. Riscos Operacionais

### 2.1 – Condições climáticas adversas

- Impacto: Atrasos, prejuízo à qualidade do pavimento e escavações.

- Probabilidade: Alta (chuvas na região)

- Tratamento: Ajustes no cronograma, execução preferencial em períodos secos e proteção de materiais.

### 2.2 – Atrasos na mobilização ou no fornecimento de materiais

- Impacto: Paralisação de frentes de serviço.

- Probabilidade: Média

- Tratamento: Planejamento logístico antecipado e acompanhamento semanal.

### 2.3 – Acidentes de trabalho

- Impacto: Interrupção da obra, responsabilidades legais, indenizações.

- Probabilidade: Baixa a média

- Tratamento: Utilização de EPI´s e treinamentos contínuos.

## 3. Riscos Orçamentários e Financeiros

### 3.1 – Oscilação de preços de insumos (asfalto, brita, tubos, cimento)

- Impacto: Necessidade de reequilíbrio contratual.

- Probabilidade: Alta

- Tratamento: Pesquisas atualizadas de materiais petreos, cláusulas de reajuste e reserva orçamentária.

### 3.2 – Insuficiência ou atraso na liberação de recursos públicos

- Impacto: Paralisações, extensão do prazo e perda de eficiência.

- Probabilidade: Média

- Tratamento: Garantia de dotação, fluxo financeiro mensal e acompanhamento pela gestão fiscal.

## 4. Riscos Jurídicos e Administrativos

### 4.1 – Impugnações ou recursos durante a licitação

- Impacto: Atraso no início da obra e reprogramações.

- Probabilidade: Baixa

- Tratamento: Edital robusto, ampla publicidade e parecer jurídico.

### 4.2 – Descumprimento contratual pela empresa

- Impacto: Sanções, rescisão, necessidade de nova contratação.

- Probabilidade: Média

- Tratamento: Garantias contratuais, fiscalização ativa e registros formais (diário de obra).

### 4.3 – Riscos de responsabilização do ente público

- Impacto: Auditorias, recomendações de controle, questionamentos sobre metas do convênio.

- Probabilidade: Média

- Tratamento: Documentação completa, relatórios e conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

## 5. Riscos Ambientais

### 5.1 – Geração de resíduos e impactos locais (poeira, ruído, poluição)

- Impacto: Reclamações de moradores, penalidades ambientais.

- Probabilidade: Alta

- Tratamento: Controle operacional, sinalização e umectação de vias.

## 6. Riscos Sociais e Comunitários

### 6.1 – Atraso da obra impactando a ocupação do residencial

- Impacto: Prejuízos à mobilidade e segurança das famílias beneficiárias.

- Probabilidade: Média

- Tratamento: Planejamento integrado com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania e cronograma sincronizado.

### 6.2 – Restrição temporária de acesso às unidades habitacionais

- Impacto: Dificuldades de circulação e transtornos.

- Probabilidade: Alta

- Tratamento: Planejamento de frentes de obra, rotas alternativas e comunicação prévia à comunidade.

# Conclusão Geral da Análise de Risco

A obra apresenta riscos relevantes técnicos, operacionais, financeiros, ambientais e sociais, muitos com probabilidade média ou alta, especialmente em razão das condições climáticas, variação de insumos e necessidade de coordenação com as unidades habitacionais já concluídas. A correta gestão desses riscos é essencial para assegurar a entrega da infraestrutura dentro do prazo, a qualidade da pavimentação, drenagem e sinalização, a segurança da população beneficiada, a conformidade do gasto público. A implantação das medidas de mitigação descritas é necessária para garantir eficiência, economicidade e atendimento pleno ao interesse público.

- MATRIZ DE RISCO

# Matriz de Riscos – Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária, em ruas diversas do Bairro São Lourenço – Município de Cáceres - MT

| Categoria | Descrição do Risco | Probabilidade (1–5) | Impacto (1–5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico | Falhas no projeto, necessidade de revisões ou incompatibilidades. | 3 | 4 |
| Operacional | Atrasos na execução por problemas logísticos ou climáticos. | 4 | 4 |
| Financeiro | Insuficiência ou atraso na liberação dos recursos públicos oriundos da concedente (SINFRA) | 3 | 5 |
| Financeiro | Inadimplência ou incapacidade financeira da empresa contratada | 2 | 5 |
| Jurídico | Impugnações, questionamentos ou entraves legais. | 2 | 4 |
| Social | Insatisfação dos moradores e reclamações durante a obra. | 3 | 3 |
| Ambiental | Interferências no solo, poeira, resíduos ou impactos ao entorno. | 2 | 4 |

C) RESPONSÁVEL:

Cáceres-MT, 09 de junho de 2026.

LUAN CARLOS TEIXEIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

# ANEXO II - TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A).......................................................... E A EMPRESA .............................................................

A Prefeitura Municipal de Cáceres, por intermédio do(a) .................................... (órgão) contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ....................................,., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº ............... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da legislação correlata aplicável à espécie e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro São Lourenço, no Município de Cáceres–MT.

  - Termo de Convênio nº 0154-2026/SINFRA

1.3.  Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11/2025.

1.4. O custo estimado para essa contratação é de R$ 1.857.123,73 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e três reais e setenta e três centavos) sendo R$ 1.782.838,78 (recurso estadual SINFRA) e R$ 74.284,95 (contrapartida).

1.5. E demais legislações pertinentes.

1.5.1. O Termo de Referência;

1.5.2. O Edital da Licitação;

1.5.3. A Proposta do contratado;

1.5.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.    CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.2. O prazo para execução da obra  é de 90 (noventa) dias contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

2.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado e demonstrado o interesse público, observados os requisitos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, mediante formalização através de termo aditivo.

2.2.1. A prorrogação ficará condicionada à comprovação de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, admitida a negociação com o contratado para esse fim.

2.2.3. Para a formalização da prorrogação, deverão constar nos autos do processo administrativo:

a) justificativa técnica circunstanciada demonstrando a necessidade da prorrogação;
b) relatório de fiscalização atestando a regular execução contratual;
c) manifestação expressa do contratado quanto ao interesse na prorrogação;
d) comprovação da manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) manifestação da autoridade competente autorizando a celebração do termo aditivo.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, a Administração deverá reavaliar a composição de custos da contratação, com vistas à verificação da manutenção da vantajosidade, podendo ser ajustados ou suprimidos, mediante negociação entre as partes, os custos comprovadamente não renováveis ou já amortizados, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3.     CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão/Unidade: 02.07.01

Funcional-Programática: 15 451 1005 1018 0000

Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00

Fonte de Recurso: 1.500/701

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.      CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1. A aferição da execução contratual para fins de pagamento será realizada por meio de medições físico-financeiras, observando-se o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, a planilha orçamentária contratual, o projeto básico, memorial descritivo e demais documentos técnicos que integram a contratação.

4.1.1. Para solicitação da medição, a Contratada deverá apresentar, no mínimo, os seguintes documentos:

a) Planilha de medição dos serviços executados no período;

b) Memória de cálculo dos quantitativos medidos;

c) Relatório fotográfico atualizado da execução da obra;

d) Diário de obra referente ao período medido;

e) Cronograma físico-financeiro atualizado;

f) Nota fiscal correspondente;

g) Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, quando exigidas;

h) Ensaios tecnológicos e demais documentos técnicos eventualmente solicitados pela fiscalização.

4.1.1.2. Somente serão considerados para fins de pagamento os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, em conformidade com as especificações técnicas contratuais.

4.1.1.3. A fiscalização poderá rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com os projetos, normas técnicas, especificações do Termo de Referência ou demais documentos contratuais, hipótese em que a Contratada deverá promover as correções necessárias sem ônus adicional para a Administração.

4.1.1.4. O pagamento será efetuado proporcionalmente ao percentual físico executado e aceito pela Administração, observada a compatibilidade com o cronograma físico-financeiro da obra.

4.1.1.5. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data final do período de adimplemento da respectiva parcela, após a aprovação da medição pela fiscalização, apresentação da nota fiscal e regular liquidação da despesa, nos termos do art. 141, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

4.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

4.2.1. não produzir os resultados acordados,

4.2.1.1. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

4.1.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

4.2.	A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

4.2.1.	Planilha de Boletim de Medição constando as etapas concluídas em sua totalidade de acordo com o previsto em cronograma físico-financeiro, acompanhado de oficio de encaminhamento de medição, relatório fotográfico, ensaios tecnológicos e diário de obras referente ao período considerado para a aferição dos serviços.

4.2.2.	Não será analisado nenhum pedido de medição e pagamento que não venha acompanhado pelos documentos citados no item 19.2.1.

4.3. A CONTRATANTE efetuará, quando legalmente cabível, a retenção previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou documento equivalente referente aos serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212/1991 e da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, ou outra norma que vier a substituí-la.

4.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos e informações necessários ao correto cumprimento das obrigações previdenciárias decorrentes da execução contratual.

5.       CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11/2025.

5.2. Os preços contratados serão fixos da data da apresentação da proposta, porém poderá ser corrigido anualmente, mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de referência da planilha orçamentária utilizada no certame, pela variação do INCC (índice nacional de custos da construção).

5.3. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.     CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

6.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro estiver executado em sua totalidade.

6.3. A contratada deverá apresentar, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na etapa executada, quando cabível.

6.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 30 (trinta) dias pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências de caráter técnico e administrativo, nos termos do art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021 e dos arts. 22, inciso X, e 23, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

6.5. O prazo previsto no item anterior será contado a partir do recebimento da comunicação de cobrança encaminhada pela contratada, acompanhada da comprovação da execução dos serviços referentes à parcela a ser paga.

6.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico, nos termos do art. 22, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

6.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo, nos termos do art. 23, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

6.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob os aspectos técnico e administrativo.

6.9. Para fins de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico apurará os resultados das avaliações da execução do objeto e, quando cabível, procederá à análise do desempenho e da qualidade dos serviços executados, conforme os indicadores previstos, podendo resultar em redimensionamento dos valores de pagamento à contratada, registrando as conclusões em relatório encaminhado ao gestor do contrato.

6.10. Será considerado ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, havendo mais de um documento, com a entrega do último.

6.11. A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou dos materiais empregados.

6.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última ou única medição dos serviços enquanto houver pendências identificadas no recebimento provisório, nos termos dos arts. 119 e 140 da Lei nº 14.133/2021.

6.13. O recebimento provisório ficará condicionado, quando cabível, à conclusão dos testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis.

6.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando executados em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, projeto, edital ou proposta apresentada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

6.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado deverá conter o registro, análise e conclusão acerca das ocorrências verificadas na execução contratual, sob os aspectos técnicos e administrativos, bem como demais documentos considerados necessários, devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para fins de recebimento definitivo.

6.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após verificação da qualidade e quantidade dos serviços executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.17. Para fins de recebimento definitivo, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

6.17.1. Emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, com menção ao desempenho na execução contratual, indicadores aferidos e eventuais penalidades aplicadas, conforme art. 21, inciso VIII, do Decreto nº 11.246/2022.

6.17.2. Realização da análise dos relatórios e demais documentos apresentados pela fiscalização e, caso constatadas irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais pertinentes e solicitação, por escrito, das respectivas correções à contratada.

6.17.3. Emissão de termo detalhado para fins de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentos apresentados.

6.17.4. Comunicação à contratada para emissão da Nota Fiscal ou Fatura com o valor efetivamente apurado pela fiscalização.

6.17.5. Encaminhamento da documentação pertinente ao setor competente para formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, conforme valores aferidos pela fiscalização e gestão contratual.

6.18. Em caso de controvérsia acerca da execução do objeto quanto à dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços executados, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo a contratada emitir Nota Fiscal referente apenas à parcela incontroversa para fins de liquidação e pagamento.

6.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

6.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços executados, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução contratual.

7.     CLAÚSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO

7.1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da(s) empresa(s) contratada(s) para reunião inicial destinada à apresentação do plano de fiscalização, contendo informações acerca das obrigações contratuais, mecanismos de fiscalização, estratégias de execução do objeto, plano complementar de execução da contratada, quando houver, método de aferição dos resultados e sanções aplicáveis, dentre outros aspectos pertinentes.

7.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

7.3. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução contratual, assegurando o cumprimento de todas as condições estabelecidas no contrato e a obtenção dos melhores resultados para a Administração, conforme art. 22, inciso VI, do Decreto nº 11.246/2022.

7.3.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento contratual todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, registrando as medidas necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 117, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 22, inciso II, do Decreto nº 11.246/2022.

7.3.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificação à contratada para correção da execução contratual, fixando prazo para saneamento, conforme art. 22, inciso III, do Decreto nº 11.246/2022.

7.3.3. O fiscal técnico informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandem decisão ou providências que ultrapassem sua competência, para adoção das medidas necessárias, conforme art. 22, inciso IV, do Decreto nº 11.246/2022.

7.3.4. Na hipótese de ocorrências que possam inviabilizar a execução contratual nas datas previstas, o fiscal técnico comunicará imediatamente o fato ao gestor do contrato, nos termos do art. 22, inciso V, do Decreto nº 11.246/2022.

7.3.5. O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da vigência contratual sob sua responsabilidade, visando à adoção tempestiva de medidas de renovação ou prorrogação, conforme art. 22, inciso VII, do Decreto nº 11.246/2022.

7.4. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará empenhos, pagamentos, garantias, glosas, prazos e formalização de apostilamentos e termos aditivos, podendo solicitar documentos comprobatórios pertinentes, nos termos do art. 23, incisos I e II, do Decreto nº 11.246/2022.

7.4.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo atuará tempestivamente na solução do problema e comunicará o gestor do contrato quando a situação ultrapassar sua competência, conforme art. 23, inciso IV, do Decreto nº 11.246/2022.

7.5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização contratual, contendo todos os registros formais da execução, incluindo ordens de serviço, ocorrências, alterações e prorrogações, elaborando relatório para verificação da necessidade de adequações contratuais, nos termos do art. 21, inciso IV, do Decreto nº 11.246/2022.

7.5.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada para fins de empenho e pagamento, registrando eventuais problemas que impeçam o fluxo normal da liquidação da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme art. 21, inciso III, do Decreto nº 11.246/2022.

7.5.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato relativos às ocorrências e providências adotadas, comunicando à autoridade superior as situações que ultrapassarem sua competência, nos termos do art. 21, inciso II, do Decreto nº 11.246/2022.

7.5.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, indicando o desempenho da contratada, os indicadores aferidos e eventuais penalidades aplicadas, conforme art. 21, inciso VIII, do Decreto nº 11.246/2022.

7.5.4. O gestor do contrato adotará providências para formalização de processo administrativo de responsabilização visando à aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão prevista no art. 158 da Lei nº 14.133/2021 ou pelo setor competente, conforme art. 21, inciso X, do Decreto nº 11.246/2022.

7.6. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da vigência contratual sob sua responsabilidade, visando à renovação ou prorrogação tempestiva do ajuste, conforme Decreto nº 11.246/2022.

7.7. O gestor do contrato elaborará relatório final contendo informações sobre o cumprimento dos objetivos que motivaram a contratação e eventuais medidas necessárias ao aprimoramento das atividades administrativas, nos termos do art. 21, inciso VI, do Decreto nº 11.246/2022.

7.8. Em situações de alegações ou comprovações de pequenas falhas ou omissões no orçamento relativas a pequenas variações quantitativas dos serviços contratados que não ultrapassem, em conjunto, 2% (dois por cento) do valor total do contrato, e considerando que o objeto foi contratado por preço certo e total, não será celebrado termo aditivo, observando-se a cláusula de concordância prevista no edital e o entendimento consolidado no Acórdão nº 1.977/2013 – Plenário do Tribunal de Contas da União.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2. Os prazos de execução e de vigência contratual somente poderão ser alterados nas hipóteses previstas nos arts. 124 e 132 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e administrativa devidamente motivada, aprovação da autoridade competente e formalização por meio de Termo Aditivo, observadas as condições e os limites legais aplicáveis.

8.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega das etapas da obra;

8.4. Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

8.5. É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

8.6. Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal deInfraestrutura e Logística — SMIL, a fiscalização da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, as etapas da obra no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

8.7. Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

8.8. Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados às etapas da obra entregues;

8.9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.9.1. São obrigações da Contratante:

8.9.1.1. Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

8.9.1.2. Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

8.9.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das etapas da obra recebidas;

8.9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

8.9.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

8.9.1.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

8.9.1.7. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

8.9.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias à entrega da obra, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

8.9.1.9. Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por serviços de má qualidade.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

9.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

9.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

9.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.2.1. Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

9.2.2. Multa, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, observados, na sua dosimetria, a natureza e a gravidade da infração, os danos dela decorrentes para a Administração Pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do contratado, nos termos do art. 156, §3º, da referida Lei.

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. A sanção prevista no item 9.2.4. será precedida de análise jurídica, observando as seguintes regras:

9.4.1. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de Ministro de Estado, de Secretário Estadual ou de Secretário Municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

9.4.2. Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no item 9.4.1., na forma de regulamento.

9.5. As sanções previstas nos itens 9.2.1., 9.2.3. e 9.2.4. poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 9.2.2.

9.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

9.7. A aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. e 9.2.4. não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

9.8. Na aplicação da sanção prevista no item 9.2.2., será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.9. Na aplicação das sanções previstas nos itens 9.2.3. e 9.2.4., será requerida a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou contratado para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação, apresente defesa escrita e especifique as provas que pretende produzir, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

10.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

10.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.9.3. Indenizações e multas.

10.10. A extinção do contrato não impede o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que poderá ser concedida indenização por meio de termo indenizatório, nos termos do art. 131 da Lei nº 14.133/2021.

10.10.1. O reconhecimento do desequilíbrio ficará condicionado à comprovação, pela parte interessada, da ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, ou ainda de fato decorrente de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, que tenha impactado de forma extraordinária a equação econômico-financeira do contrato.

10.10.2. O pedido deverá ser formalmente protocolado e instruído com:

I – Demonstração analítica da variação efetiva dos custos;

II – Planilhas comparativas entre a proposta original e os valores impactados;

III – documentos fiscais e contábeis comprobatórios;

IV – Memória de cálculo detalhada do valor pleiteado.

10.10.3. A Administração procederá à análise técnica e jurídica do pleito, podendo solicitar diligências complementares, sendo a eventual indenização limitada ao montante comprovadamente necessário à recomposição da equação econômico-financeira originalmente pactuada.

10.10.4. A indenização, quando reconhecida, será formalizada por termo indenizatório específico, após decisão fundamentada da autoridade competente.

10.11. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

  - O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

  - Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

    - A garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021);

    - Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

  - Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (art. 121, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

  - O contratante poderá ainda:

    - nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e

    - nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

16.1. O regime de execução será indireto, caracterizado pela contratação, pela Administração Pública, de terceiros para a realização da obra.

16.2. A adoção do regime de execução indireta, na modalidade empreitada por preço global, fundamenta-se na necessidade de garantir maior previsibilidade orçamentária, eficiência e celeridade na execução do objeto contratado.

16.3. Conforme disposto no art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021, o regime de empreitada por preço global consiste na contratação da execução da obra ou serviço por preço certo e total, cabendo à contratada a responsabilidade pela execução integral do objeto dentro das condições previamente estabelecidas.

16.4. A escolha do referido regime justifica-se pela existência de projeto executivo detalhado, contendo todas as informações técnicas necessárias à adequada execução da obra, incluindo memoriais descritivos, especificações técnicas, estudos e demais elementos que asseguram a precisão dos quantitativos e a clareza do escopo contratual, fornecidos pelo Município de Cáceres-MT.

16.5. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

16.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma físico-financeiro será prorrogado pelo tempo correspondente, mediante formalização por termo aditivo.

16.7. As comunicações entre o órgão ou entidade contratante e a contratada deverão ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica (e-mail) para esse fim.

16.8. O órgão ou entidade contratante poderá convocar representante da empresa contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas imediatamente.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Será exigida garantia da contratação, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas condições descritas nas cláusulas contratuais.

17.2. Em caso de opção pela modalidade seguro-garantia, o contratado deverá apresentar a garantia no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anteriormente à assinatura do contrato, garantindo à Administração a cobertura necessária em caso de inadimplemento contratual.

17.3. A garantia, nas modalidades caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança bancária, deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

17.4. A garantia contratual poderá ser prestada nas seguintes modalidades, previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021:

17.4.1. Caução em dinheiro, hipótese em que o valor prestado será devolvido atualizado monetariamente.

17.4.2. Caução em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

17.4.3. Seguro-garantia, devendo ser pactuadas com a seguradora todas as coberturas necessárias para garantir os riscos do inadimplemento contratual, observadas as seguintes condições:

a) caso a apólice preveja expectativa de sinistro e a necessidade de comunicação à seguradora, deverão estar claramente definidos os atos, fatos, critérios e procedimentos para formalização dessa comunicação;

b) o prazo de vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo de vigência do contrato principal;

c) a apólice deverá ser atualizada mediante endosso da seguradora sempre que houver alteração do prazo contratual;

d) nos contratos de execução continuada ou fornecimento contínuo, será admitida a substituição da apólice por ocasião de sua renovação ou aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente, sem interrupção da cobertura securitária, observado o disposto no art. 96, §2º, da Lei nº 14.133/2021;

e) o seguro-garantia permanecerá vigente mesmo na hipótese de inadimplemento do pagamento do prêmio pelo contratado.

17.4.4. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, devendo constar renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, nos termos do art. 828, inciso I, do mesmo diploma legal.

17.4.5. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

17.5. O contrato disciplinará de forma complementar as condições, exigências, hipóteses de utilização, recomposição, liberação e demais regras aplicáveis à garantia contratual.

### 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DO CONFLITO DE INTERESSES

18.1. A CONTRATADA declara que não possui, direta ou indiretamente, qualquer situação que configure conflito de interesses com a Administração Pública, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

18.2. Considera-se conflito de interesses qualquer situação em que interesses particulares da CONTRATADA, de seus sócios, administradores ou representantes legais possam comprometer, influenciar ou aparentar comprometer a imparcialidade e a boa-fé na execução do contrato.

18.3. A CONTRATADA obriga-se a comunicar formalmente à Administração, de imediato, a superveniência de qualquer fato que possa configurar potencial conflito de interesses durante a execução contratual.

18.4. Constatada situação de conflito de interesses não sanada no prazo fixado pela Administração, poderá ser determinada a adoção de medidas mitigadoras ou, conforme o caso, a aplicação das penalidades cabíveis, inclusive a extinção contratual, observados o contraditório e a ampla defesa.

### 19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DA PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

19.1. As partes comprometem-se a cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e demais normas aplicáveis relativas à proteção de dados pessoais, no âmbito da execução deste contrato.

19.2. A CONTRATADA obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso exclusivamente para fins de execução do objeto contratual, vedada sua utilização para finalidade diversa.

19.3. A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais e informações sensíveis contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração, divulgação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

19.4. Caso ocorra incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Administração, apresentando as informações necessárias para eventual notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD e aos titulares afetados.

19.5. A CONTRATADA responderá por eventuais danos decorrentes de tratamento irregular de dados pessoais, quando comprovada sua responsabilidade.

19.6. Encerrada a execução contratual, a CONTRATADA deverá eliminar ou devolver à Administração os dados pessoais tratados, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória.

### 20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SUSTENTABILIDADE E DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

20.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto contratual observando os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e a legislação ambiental vigente.

20.2. Na execução da obra, a CONTRATADA compromete-se a:

I – adotar práticas que promovam a redução do consumo de recursos naturais;
II – utilizar, sempre que tecnicamente viável, materiais ambientalmente adequados e de menor impacto ambiental;
III – promover a correta destinação de resíduos da construção civil, nos termos da legislação aplicável;
IV – prevenir e mitigar impactos ambientais decorrentes da execução da obra;
V – cumprir integralmente as condicionantes previstas nas licenças ambientais eventualmente exigidas.

20.3. A CONTRATADA será responsável por eventuais danos ambientais decorrentes da execução do contrato, quando comprovada sua culpa ou dolo, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

20.4. O descumprimento das obrigações ambientais poderá ensejar a aplicação de penalidades previstas neste contrato, inclusive a suspensão dos serviços até a regularização.

CLÁUSULA 21 – DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato.

21.2. A vedação decorre da natureza e das características da contratação, devendo a CONTRATADA executar diretamente todas as obrigações assumidas, permanecendo integralmente responsável pela execução do objeto.

21.3. O descumprimento desta cláusula sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, no Edital e neste Contrato.

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....

__________________

Responsável legal da CONTRATANTE

______________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-