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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO
O ETP corresponde a documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. 

2. DO OBJETO
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em obra de Construção de Ponte em Galeria Celular em Rodovia Vicinal Municipal Ponte do Rio Vacaria, no município Sidrolândia/MS.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

INTERESSADO: SECRETARIA DE INFRAESTRTURA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO ETP: 
Técnico Responsável (ETP): Ana Paula de Araujo

Matricula ou Portaria:  12987-2   
                          
Contato Direto: (67) 99286-0596     E-mail: anap.araujoo@gmail.com

4. DO RELATÓRIO
4.1 Legislação Específica Para o Objeto:

( x ) A SD não informou e esta equipe não identificou legislação específica afeta ao objeto estudado.
(  ) Esta equipe identificou legislação específica afeta ao objeto estudado, que foram consideradas no presente estudo, conforme abaixo descrito.

4.2 Licitação Anterior:

( ) O objeto estudado foi adquirido anteriormente através do xxxxxxxxxxx nº xxx/202X,  e as informações contidas no feito foram consideradas no presente estudo para levantamento histórico de consumo e melhorias no devido planejamento.
( x ) O objeto estudado não foi adquirido pela Administração nos últimos 03 anos portanto o presente estudo não teve como parâmetro contratação anterior.

4.3 Necessidade de Consolidação da Demanda para toda a Estrutura:

(  ) Após a Solicitação da Demanda verificou-se a necessidade de consolidação da demanda para outras unidades da estrutura e constam as SDs respectivas em anexo.
( x ) Após a Solicitação da Demanda verificou-se que o objeto solicitado é específico da Secretaria Demandante e a aquisição não requer consolidação.

4.4 Modalidade de Licitação (Utilizando o Meio Eletrônico ou Não), com suas devidas justificativas:

Entendemos que a melhor modalidade que se adequa para essa contratação é a Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, pois os serviços que serão realizados estão estimados em valores altos o que com certeza acarretará a disputa de preço entra empresas, sendo vantajoso para o município.
Os serviços se enquadram na classificação de obras e serviços de engenharia. A Planilha elaborada com base nos valores do SINAPI-05/2024 SICRO3-01/2024, realizada para esse processo, para obtenção dos valores de mercado, ter ficado dentro do limite previsto na Legislação vigente.



5. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE – ART 18, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21
A obra contemplada, tem como a necessidade a contratação de uma empresa especializada em execução de obra de Construção de Ponte em Galeria Celular em Rodovia Vicinal Municipal Ponte do Rio Vacaria, Sidrolândia/MS, vê a necessidade para a melhoria do desenvolvimento econômico e segurança, é necessário passar por essas adequações, pelos problemas estruturais da atual ponte de madeira que estão desgastados pelo longo do tempo, tendo trafego pesado e uma nova ponte de concreto pode ser mais econômica e segura do que manter uma estrutura antiga, a melhoria do acesso  rural pela ponte facilita o deslocamento do público, mercadorias, conectar comunidades, acesso ao serviços básicos como educação e saúde.
A ponte de concreto sendo mais duráveis e seguras, oferece uma maior resistência a condições climáticas adversas, em comparação com estruturas mais antigas que o caso que temos hoje que é de madeira, sendo capaz de suportar grandes cargas. Sendo bem projetada é possível reduzir os custos de manutenção ao longo dos anos, por conta da sua durabilidade de material comparando com a existente que já foi passada por outras reformas por ser um material mais frágil.

6. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – ART 18, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/21
A contratação não faz parte do Plano Anual de Compras, por ser um solicitação estudado no ano de 2024.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – ART 18, §1º, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/21

7.1 Da Forma de Solicitação do Objeto:
O objeto será solicitado pelas secretarias demandantes sempre de acordo com a necessidade através da Autorização do serviço.

7.2 Do Prazo para inicio
O prazo para início será de até 05 (cinco)dias, após a assinatura da Ordem de Serviço.

7.3 Do Local e prazo de entrega:
O prazo de entrega será de até 120 (cento e vinte) dias do envio da Nota de Empenho ou da Autorização de Fornecimento.
A entrega será realizada, em dias uteis, no local Estrada Limãozinho, Ponte Rio Vacaria, acesso ao Assentamento São Pedro – CEP: 79170-000 – Sidrolândia/MS, determinado pela Secretaria demandante quando do envio da Nota de Empenho ou da Autorização de Fornecimento, encaminhas via e-mail predefinido.
7.4 Da Vigência da Contratação:
A vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, iniciando-se na data de assinatura da Ata de contrato.

7.5 Da forma do recebimento:
O serviço será recebido provisoriamente pelo fiscal responsável no prazo de até 03 dias úteis, contados da data de recebimento da nota fiscal e documentos obrigatórios anexos, mediante a formalização do Termo de Recebimento Provisório.
O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo gestor de contratos no prazo de até 05 dias úteis, contados do recebimento provisório do fiscal do contrato ou equipe devidamente constituída ou da data de conclusão das correções necessárias, mediante a formalização do Termo de Recebimento Definitivo.
O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.6 Do Prazo para eventual substituição:
Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.7 Do Prazo para o Pagamento:
O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,
mediante aplicação do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de correção monetária.
 
7.8 Da modalidade licitatória recomendada
Entendemos que a melhor modalidade que se adequa para essa contratação é a Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, pois os serviços que serão realizados estão estimados em valores altos o que com certeza acarretará a disputa de preço entra empresas, sendo vantajoso para o município.
Os serviços se enquadram na classificação de obras e serviços comuns de engenharia, cujo o critério será de maior desconto ou menor preço. A Planilha elaborada com base nos valores do SINAPI-04/2024 SICRO03-01/2024, realizada para esse processo, para obtenção dos valores de mercado, ter ficado dentro do limite previsto na Legislação vigente.

7.10 Justificativa para dispensa do IRP (INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO) – em caso de SRP.
Não se aplica

[bookmark: art18§1iii][bookmark: art18§1iv]8. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE – ART 18, § 1º, INCISO IV DA LEI Nº 14.133/21
8.1 Conforme levantamento inicial orçado pelo SINAPI-05/2024 SICRO03-01/2024, dos preços demonstrado abaixo, o valor aproximado da contratação é de R$ 287.392,39 (Duzentos e oitenta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), que será confirmado e complementado em pesquisa formalizada, nos moldes legais, pelo setor competente, segue abaixo:





	Item
	Código
	Especificação
	Und
	Quant
	Valor

	01
	176.001.616
	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM GALERIA CELULAR EM RODOVIA VICINAL MUNICIPAL PONTE DO RIO VACARIA, SIDROLÂNDIA/MS
	UN
	1
	287.392,39



[bookmark: art18§1v]9. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO – ART 18, § 1º, INCISO V DA LEI Nº 14.133/21
A partir dos estudos realizados para o presente objeto estudado, foram identificadas a seguinte solução de mercado:

	Item
	Código
	Especificação
	Und
	Quant
	Valor

	01
	176.001.616
	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM GALERIA CELULAR EM RODOVIA VICINAL MUNICIPAL PONTE DO RIO VACARIA, SIDROLÂNDIA/MS

	UN
	1
	287.392,39



A partir dos estudos realizados para o presente objeto estudado, foram identificadas a seguinte solução de mercado:
A partir dos estudos realizados para o presente objeto estudado, foram identificadas que e viável a contratação de uma empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura, para a realização do serviço seguindo as normas vigentes, pois o município não dispõe de mão de obra especializada neste tipo de serviço. O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatório, apresentam melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos; materiais e financeiros ora disponíveis. Os resultados pretendidos são os benefícios diretos que o órgão almeja com a contratação da solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, bem como, se for caso, de melhoria da qualidade, de forma a atender à necessidade da contratação.

10. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO – ART 18, § 1º, INCISO VII DA LEI Nº 14.133/21

Solução 1. Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a contratação de uma empresa especializada para atender Construção de Ponte em Galeria Celular em Rodovia Vicinal Municipal Ponte do Rio Vacaria, Sidrolândia/MS,  a importância dessa contratação é devido ter a necessidade de melhoria na estrutura da ponte, trazendo segurança durante o trajeto por ser em concreto, uma estrutura considerada segura e eficiente, devido a estar preparada ao recebimento de trafego pesado e também as condições climática, é possível a redução do custo nesta ponte devido a sua durabilidade, não ocasionando uma manutenção constante. 

Solução 2. Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a contratação de uma empresa especializada para atender a Construção de Ponte em Rodovia Vicinal Municipal Ponte do Rio Vacaria, Sidrolândia/MS, essa construção poderia ser feita a troca das estruturas da existente ao invés de ser substituída por uma estrutura em galeria celular, seus benefícios são iniciais, ao longo do tempo não são considerados benéficos, a não ser pela consideração da estética por conta do projeto. Inicialmente tem menor custo devido a condições locais que o caso do município, e até mesmo sua construção pode ser mais rápida devido a simplicidade de tecnologia, mas ao longo do tempo é necessários ser feitos reparos, devido ao trafego pesado e até mesmo pelas condições climáticas que impactam na estrutura.

10.1 Análise de escolha entre as soluções existentes tendo em vista dos os argumentos elencados nos itens acima e visando a melhor solução para a contratação do objeto solicitado, no momento entende-se como formato mais adequado o apresentado pela solução 1. Ressalta-se que as soluções foram analisadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende as determinações legais e a opção mais viável diante das soluções.

12. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO – ART 18, § 1º, INCISO VIII DA LEI Nº 14.133/21
(   ) A aquisição do objeto estudado se dará de forma parcelada, na intenção de melhor oportunizar a participação de um maior número possível de empresas interessadas e assim fomentar a economia.
( x ) A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação à economia de escala e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, inclusive intentando a facilitação da fiscalização pela incidência de um só plano.

13. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – ART 18, § 1º, INCISO VIII DA LEI Nº 14.133/21
12.1 O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatório, apresentam melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos; materiais e financeiros ora disponíveis.

14. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – ART 18, § 1º, INCISO X DA LEI Nº 14.133/21
(   ) O objeto estudado não requer adequações do ambiente do órgão.
( x ) O objeto estudado requer as adaptações abaixo descritas para a sua correta e eficiente operacionalização: 
[bookmark: _GoBack]Construção de Ponte em Galeria Celular em Rodovia Vicinal Municipal Ponte do Rio Vacaria, tem como foco ser feita com o material de concreto armado, para ter uma boa operação de trafego no local, será de uma estrutura resistente, evitando reparos constantes e trazendo segurança aos usuários ao trafegar.

15. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES – ART 18, § 1º, INCISO XI DA LEI Nº 14.133/21
(x)O objeto ora estudado não exige contratação correlata para a sua imediata operacionalização.
( )O objeto ora estudado exige contratação correlata para a viabilizar a sua instalação, manutenção, assistência técnica ou instalação, que ocorrerá através de processo em andamento ou a ser formalizado, nos termos abaixo expostos:


[bookmark: art18§1ix][bookmark: art18§1x][bookmark: art18§1xi]16. DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO - ART 18, § 1º, INCISO XII DA LEI Nº 14.133/21
( x ) Para a presente contratação não se verificam impactos ambientais passíveis de registro.
(  )  Para a presente contratação, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as ações pontuadas a seguir para combater/diminuir os efeitos:
A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, no que couber, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2010 e Decreto no 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República.

[bookmark: art18§1xii][bookmark: art18§1xiii]17. DO POSICIONAMENTO CONCLUSICO SOBRE A CONTRATAÇÃO - ART 18, § 1º, INCISO XIII DA LEI Nº 14.133/21
Com base nos estudos ora realizados por esta Equipe, DECLARA que:
( x ) É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.
(   ) NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.
(   ) A presente contratação teve a sua viabilidade alterada, conforme abaixo:

18. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
18.1 Análise de Riscos

[bookmark: _Hlk164940827]
	[bookmark: _Hlk164932833]FASE DE ANÁLISE

	(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

	(  ) Gestão do Contrato

	RISCO 01

	Probabilidade:
	(x) Baixa          () Média          (   ) Alta

	Impacto:
	(x) Baixa          (  ) Média          ( ) Alta

	Id
	Dano

	I.
	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	I.
	1. Elaboração do planejamento da contratação consultando
soluções similares em outros órgãos

2. Consultar processos anteriores do órgão
	Equipe de planejamento

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	I
	1. Verificar o meio legal mais célere possível, para que o trabalho da Administração não seja prejudicado, em face da falta do serviço.

	Equipe de planejamento/setor de licitação.

	RISCO 02

	Probabilidade:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Impacto:
	(x) Baixa          (  ) Média          () Alta

	Id
	Dano

	I.
	Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	I.
	1. Elaborar a formação de preços, consoante art. 23 da Lei nº 14.133/21
	Equipe de planejamento/setor de compras

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	I
	1. Descartar valores superfaturados e/ou inexequíveis, refazendo a formação de preços.
	Equipe de planejamento/setor de compras

	

	FASE DE ANÁLISE

	(  ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores

	(X) Gestão do Contrato

	RISCO 01

	Probabilidade:
	(x) Baixa          () Média          (   ) Alta

	Impacto:
	(x) Baixa          (  ) Média          ( ) Alta

	Id
	Dano

	I.
	Atraso na Execução de Serviço

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	I.
	1. Fiscalização por parte do fiscal de contrato designado.
	Fiscal do Contrato

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	I
	1. Notificação da empresa para esclarecimentos;
2. Aplicação da penalidade.
	Fiscal do Contrato

	RISCO 02

	Probabilidade:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Impacto:
	(x) Baixa          (  ) Média          (X) Alta

	Id
	Dano

	I.
	Ineficiência da prestação do serviço

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	I.
	1- Fiscalização por parte do fiscal designado e detalhar a especificação do serviço em termo de referência/contrato.
	Fiscal do Contrato

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	I
	1- Notificação da empresa para prestar esclarecimentos;
2- Aplicação de penalidades.
	Fiscal do Contrato

	

	RISCO 03

	Probabilidade:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Impacto:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Id
	Dano

	I.
	Serviço em desacordo com o solicitado

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	I.
	1- No caso de a contratada não prestar o serviço acordado, esta deverá ser notificada para prestar esclarecimentos, e a contratante deve exigir que o serviço esteja em consonância com o apontado em termo de referência/contrato.
	Fiscal do Contrato

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	I
	1- Caso não seja fornecido o resultado, aplicação de penalidade prevista em contrato.
	Fiscal do Contrato

	RISCO 04

	Probabilidade:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Impacto:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Id
	Dano

	I.
	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	I.
	1. Exigir da contratada profissionais certificados;
2. Aplicação de penalidade
	Fiscal do Contrato

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	I
	1. Exigir a troca do profissional
	Fiscal do Contrato

	RISCO 05

	Probabilidade:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Impacto:
	(x) Baixa          (  ) Média          (   ) Alta

	Id
	Dano

	I.
	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	I.
	1. Exigir que a contratada assine termo de confidencialidade
2. Aplicação de multa no descumprimento da Resolução  CONAMA nº307/2022 artigo 9 e o artigo 10.
	Fiscal do Contrato

	Id.
	Ação de Contingência
	Responsável

	I
	1. Aplicação de penalidade;
2. Ação judicial
	Fiscal do Contrato/Gestor do contrato






19. DA FISCALIZAÇÃO
19.1 Fica designado como fiscal de contrato, a servidora Engenheira Civil Aline dos Santos Katumata Crea-MS 62688/D, matricula 17075.

19.2 Fica designado como gestor de contrato, o Secretário Municipal Interino de Infraestrutura Sr. Ademir Sousa Osiro. DECRETO MUNICIPAL N.º 152/2024.

São competências do gestor do contrato:
- Acompanhar, sempre que possível, o andamento das contratações que ficarão sob sua responsabilidade;
- Manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato;
- Acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos no ajuste;
- Acompanhar o prazo de vigência do contrato;
- Solicitar, com justificativa, a rescisão de contrato;
- Emitir parecer sobre fato relacionado à gestão do contrato;
- Orientar o fiscal de contrato sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execução do contrato;
- Solicitar à contratada, justificadamente, a substituição do preposto ou de empregado desta, seja por comportamento inadequado à função, seja por insuficiência de desempenho;
- Determinar formalmente à contratada a regularização das falhas ou defeitos observados, assinalando prazo para correção, sob pena de sanção;
- Solicitar ao órgão competente, com justificativa, quaisquer alterações, supressões ou acréscimos contratuais, observada a legislação pertinente;
- Solicitar orientação de ordem técnica aos diversos órgãos da Administração, de acordo com suas competências;
- Conferir o atesto do fiscal de contrato e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com as devidas observações e glosas, se for o caso;
- Solicitar ao órgão financeiro competente, com as devidas justificativas, emissão, reforço ou anulação, total ou parcial, de notas de empenho, bem como inclusão de valores na rubrica de Restos a Pagar;
- Solicitar a prestação, complementação, renovação, substituição ou liberação da garantia exigida nos termos do Art. 96, da Lei nº 14.133/2021;
- Executar outras ações de gestão que se façam necessárias ao pleno acompanhamento, fiscalização e controle das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas e a observância do princípio da eficiência;
- Agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;
- Comunicar-se com a Administração ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedência necessária;
- Notificar formalmente à contratada sobre toda e qualquer decisão da Administração que repercuta no contrato;
- Fundamentar, por escrito, todas as suas decisões, com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público e outros correlatos;
- Juntar todos os documentos obrigatórios à gestão do contrato nos devidos processos;
- Instruir em processo apartado todos os documentos pertinentes à gestão do contrato que não se enquadram no inciso anterior;

São competências do fiscal de contrato
- Prestar informações a respeito da execução dos serviços e apontar ao gestor do contrato eventuais irregularidades ensejadoras de penalidade ou glosa nos pagamentos devidos à contratada;
- Manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas, quando cabível;
- Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato;
- Zelar pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua fiscalização;
- Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato e respectivas cláusulas contratuais;
- Atestar formalmente a execução do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as faturas correspondentes a sua prestação;
- Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos ou serviços fornecidos pela contratada;
- Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis;
- Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigações que afetem diretamente à fiscalização do contrato;
- Utilizar, se for o caso, o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) para aferição da qualidade da prestação dos serviços;
- Monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;
- Apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto, ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada, e obter dele a ciência;
- Comunicar ao órgão competente qualquer dano ou desvio causado ao patrimônio da Administração ou de terceiros, de que tenha ciência, por ação ou omissão dos empregados da contratada ou de seus prepostos.



Sidrolândia/MS, 26 de junho de 2024.




______________________
Ana Paula de Araujo
Arquiteta
CAU/MS A170252-1


AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
(  ) Concordo com o relatório de estudo técnico formalizado e autorizo a contratação nos termos declarados pela equipe de planejamento.
(  ) Concordo com os estudos técnicos realizados, acato a inviabilidade indicada e determino o arquivamento do feito.

Sidrolândia/MS, ______/______/_______




__________________________
Ademir Sousa Osiro
Secretário Municipal Interino de Infraestrutura
Portaria Nº 152/2024


___________________________________________________________________________
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