ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Processo Administrativo nº 231/2025

Boa Vista do Cadeado, agosto de 2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

- INFORMAÇÕES BÁSICAS

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e serviços para reforma de banheiros e outras peças de prédio da Unidade Básica de Saúde, construção de um abrigo do tipo ecoponto, destinado a receber e proteger o container vinculado ao programa Recicle Bem, execução dos túmulos destinados ao atendimento de famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no Cadastro Único e acompanhadas pelo CRAS, e construção de unidade habitacional, com área de 38,79 m², para dar continuidade ao programa Morar Melhor no Cadeado.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação visa atender a um conjunto de demandas estruturais e de infraestrutura física, diretamente relacionadas à prestação de serviços públicos essenciais e à promoção da dignidade social.

Entre as necessidades identificadas, destacam-se: reforma de banheiros e outras peças da Unidade Básica de Saúde, com o objetivo de garantir condições adequadas de higiene e segurança para usuários e servidores; construção de abrigo do tipo ecoponto para proteção de container vinculado ao programa de coleta seletiva “Recicle Bem”, assegurando a integridade dos resíduos recicláveis até sua destinação final; execução de túmulos para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social, cadastradas no Cadastro Único e acompanhadas pelo CRAS, garantindo dignidade no momento do falecimento.

Inclui-se também a construção de unidade habitacional de 38,79 m², no âmbito do programa “Morar Melhor no Cadeado”, voltado a proporcionar habitação digna e adequada às famílias que necessitam de melhorias em suas condições de moradia; aquisição de materiais e serviços para reforma de unidade habitacional localizada na Rua Jorge da Rui Didonet; e construção de banheiros e vestiário na Casa do Mel, situada no Parque de Exposições e Rodeios, para adequação às normas de segurança sanitária.

O não atendimento dessas demandas acarretará impactos significativos, como a interrupção ou precarização de serviços de saúde, coleta seletiva e assistência social, além da manutenção de condições inadequadas de moradia e infraestrutura comunitária.

A ausência das intervenções previstas comprometerá a eficiência dos serviços públicos, a preservação ambiental e o atendimento humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade.

- ÁREA REQUISITANTE

| Identificação da Área requisitante | Nome do responsável |
| --- | --- |
| Secretaria Municipal da Saúde, Desenvolvimento Social, Habitação e Saneamento | Vanderlei Ribas |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Sidinei Fracaro |

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos básicos incluem: execução de obras civis conforme normas técnicas vigentes; utilização de materiais de qualidade compatível com uso público intensivo; observância às normas de segurança sanitária e acessibilidade; cumprimento de prazos estabelecidos; fornecimento de mão de obra qualificada; garantia mínima para serviços e materiais; e atendimento às exigências ambientais aplicáveis.

- ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE SERVIÇOS

Serão necessárias intervenções em múltiplos locais, incluindo: reforma de banheiros e peças em uma Unidade Básica de Saúde; construção de um abrigo ecoponto; execução de túmulos em quantidade suficiente para atender a demanda anual de famílias cadastradas; construção de uma unidade habitacional de 38,79 m²; reforma de uma unidade habitacional específica; e construção de banheiros e vestiário na Casa do Mel.

Cada obra demandará insumos, equipamentos e equipes específicas, dimensionadas conforme o porte e complexidade de cada intervenção.

O detalhamento das quantidades encontra-se nas planilhas orçamentárias de cada projeto.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

a) CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA

Quem executa: terceiro

Forma de acesso: serviço por demanda

Descrição da solução: Consiste na contratação de uma única empresa de engenharia ou construção civil para executar todas as obras previstas no escopo, de forma integrada.

A empreiteira assume a responsabilidade pela gestão, execução e entrega das obras, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.

A solução permite centralizar a gestão contratual, reduzir interfaces e facilitar o controle de prazos e custos.

A empresa contratada atua desde a mobilização até a entrega final, seguindo projetos e especificações técnicas fornecidas pela Administração.

Componentes do pacote/esforços incluídos: elaboração de cronograma executivo, fornecimento de materiais, execução de serviços, gestão de equipe, controle de qualidade, limpeza final.

Responsabilidades: Administração – fiscalização e aprovação; Fornecedor – execução integral conforme contrato.

Preço e unidade de medida: R$ 212.925,71 / execução

Estimativa de custo para este caso (R$): R$ 212.925,71 (memória de cálculo: valor de mercado para escopo consolidado).

Tempo de implantação: 6 a 8 meses.

Pontos fortes: centralização da gestão, menor complexidade administrativa.

Limitações: menor flexibilidade para ajustes por tipo de obra.

Riscos e mitigação: risco de atraso – mitigado por cláusulas contratuais e penalidades; risco de qualidade – mitigado por fiscalização contínua.

Requisitos legais/regulatórios relevantes: Lei de Licitações, normas técnicas da ABNT.

Quando escolher: quando se deseja gestão unificada e prazos integrados.

Variações contratuais possíveis: modalidade de disputa, tipo societário da contratada.

Difere das demais por: gestão centralizada e escopo único.

b) CONTRATAÇÃO DE MÚLTIPLOS FORNECEDORES ESPECIALIZADOS POR TIPO DE OBRA

Quem executa: terceiro

Forma de acesso: serviço por demanda

Descrição da solução: Envolve a contratação de diferentes empresas especializadas para cada tipo de obra ou serviço (ex.: empresa para obras civis, empresa para instalações hidráulicas, empresa para acabamentos).

Cada fornecedor executa apenas a parte de sua especialidade, conforme projetos e especificações.

Essa abordagem permite maior especialização técnica em cada etapa, potencialmente elevando a qualidade final, mas exige maior coordenação por parte da Administração para integração das entregas.

Componentes do pacote/esforços incluídos: execução de serviços específicos, fornecimento de materiais de cada especialidade, cumprimento de prazos parciais.

Responsabilidades: Administração – coordenação e integração; Fornecedor – execução especializada.

Preço e unidade de medida: R$ 212.925,71 / execução (valor agregado das especialidades)

Estimativa de custo para este caso (R$): R$ 212.925,71 (memória de cálculo: soma de valores médios de mercado por especialidade).

Tempo de implantação: 8 a 10 meses.

Pontos fortes: maior especialização técnica, possibilidade de melhor qualidade em cada etapa.

Limitações: maior complexidade de gestão e risco de atrasos por dependência entre fornecedores.

Riscos e mitigação: risco de descoordenação – mitigado por planejamento detalhado e reuniões de alinhamento; risco de aumento de custo – mitigado por contratos bem definidos.

Requisitos legais/regulatórios relevantes: Lei de Licitações, normas técnicas da ABNT.

Quando escolher: quando a qualidade técnica específica é prioridade.

Variações contratuais possíveis: tipos de fornecedor, modalidades de disputa.

Difere das demais por: fragmentação do escopo e especialização por tipo de serviço.

Tabela comparativa de soluções:

| Solução | Forma de acesso | Componentes da solução | Unidade | Custo estimado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA | serviço por demanda | gestão e execução integral, materiais, mão de obra, equipamentos | execução | 212.925,71 | gestão centralizada |
| CONTRATAÇÃO DE MÚLTIPLOS FORNECEDORES ESPECIALIZADOS POR TIPO DE OBRA | serviço por demanda | execução por especialidade, materiais específicos, prazos parciais | execução | 212.925,71 | maior especialização técnica |

Conclusão: A contratação de empreiteira única apresenta melhor relação custo-benefício para este caso, pois reduz a complexidade administrativa, centraliza a gestão e tende a garantir maior controle de prazos e custos, sendo mais vantajosa para a Administração.

- PROVIDÊNCIAS PARA A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Não há a necessidade de capacitação do servidor e gestor que irão fiscalizar o contrato ou Ata de Registro de Preços, visto que tal fiscalização se dará pelo acompanhamento do serviço prestado e das condições da execução do serviço, não necessitando que o agente público possua conhecimento específico para tanto.

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO

O objeto é composto por itens tecnicamente divisíveis, porém a execução integrada por uma única contratada é recomendada para otimizar a gestão, reduzir riscos de descoordenação e assegurar prazos unificados.

Assim, justifica-se a adjudicação global.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execução das reformas e construções previstas, espera-se proporcionar melhorias significativas na infraestrutura de atendimento à população, garantindo espaços adequados, seguros e funcionais. A reforma de banheiros e demais peças da Unidade Básica de Saúde contribuirá para um ambiente mais higienizado, acessível e eficiente, favorecendo a qualidade dos serviços prestados. A construção do abrigo de uso próprio, destinado ao programa Recicle Bem, possibilitará melhor organização, proteção e acondicionamento dos materiais, fortalecendo as ações ambientais e de sustentabilidade. A execução dos túmulos atenderá à demanda do município, oferecendo solução digna e respeitosa para a comunidade. Por fim, a construção da unidade habitacional atenderá famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no CRAS, garantindo moradia digna e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, alinhada aos objetivos do programa Morar Melhor no Cadeado.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é tecnicamente e economicamente viável, atende plenamente às necessidades identificadas e representa a melhor opção para a Administração, considerando custo, prazo, qualidade e benefícios sociais e ambientais.

As próximas etapas envolverão a elaboração do Projeto Básico e do Termo de Referência, que detalharão as especificações técnicas, os quantitativos e o orçamento da obra, para posterior lançamento do processo licitatório em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

- RESPONSÁVEIS

O presente instrumento foi elaborado pela Servidora Lucia Beck, Secretária Adjunta e pelo Secretário Municipal de Obras, Jeferson de Aguiar Beltrão.

| INTEGRANTE | INTEGRANTE REQUISITANTE |
| --- | --- |
| _____________________________ Lucia Beck Matrícula: 20869 | ______________________________ Vanderlei Ribas Secretário de Saúde |

- APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade às disposições da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

AUTORIDADE SUPERIOR

_____________________________ João Paulo Beltrão dos Santos Boa Vista do Cadeado, 21 de agosto de 2025.