JUSTIFICATIVA TÉCNICA

| INDICAÇÃO DA SOLICITANTE |  |
| --- | --- |
| SECRETÁRIA SOLICITANTE: | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente; |
| EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: | Nome do servidor (a): Sinésio Lima Função: Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente. Nome do contratado (a): HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ LTDA CNPJ.: 41.623.156/0001-06 E-mail: eng.heraclito@gmail.com Telefone: (75) 99996-7274 |

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BARROCAS/BA.

O presente documento tem por finalidade apresentar a justificativa técnica para a abertura de um novo processo licitatório destinado à contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das vias públicas do município de Barrocas - BA. A elaboração deste estudo decorre da necessidade comprovada de continuidade das ações de conservação das ruas, avenidas e logradouros municipais, uma vez que o processo anterior já se encontra em fase final de execução e com saldo orçamentário para os serviços de manutenção de vias em paralelepípedo praticamente esgotado, não sendo suficiente para atender à demanda atual.

A conservação das vias urbanas e rurais é uma atividade essencial para garantir a mobilidade da população, o adequado funcionamento do transporte escolar, o deslocamento de ambulâncias e veículos de serviços públicos, além de assegurar condições seguras de tráfego para moradores, visitantes e para o escoamento da produção local. No entanto, diversos trechos ainda apresentam desgaste acentuado, incluindo buracos, erosões, perda de nivelamento, desagregação de paralelepípedos, comprometendo tanto a segurança viária quanto o conforto e a eficiência da circulação.

- DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

Com base nas vistorias realizadas em 24/11/2025, devidamente registradas por meio de fotos georreferenciadas nas coordenadas aproximadas 11.52844°S / 39.07878°W, constatou-se que diversas vias públicas do município de Barrocas-BA apresentam condições críticas de conservação, demandando intervenções imediatas de manutenção preventiva e corretiva.

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5

Imagem 6

Imagem 7

Imagem 8

Imagem 9

Imagem 10

Imagem 11

Imagem 12

Imagem 14

Imagem 14

Imagem 15

Imagem 16

Imagem 17

Imagem 18

Imagem 19

Imagem 20

Imagem 21

As imagens analisadas evidenciam um conjunto de patologias típicas de pavimentação em paralelepípedo, cuja evolução tende a comprometer a trafegabilidade, a drenagem superficial e a segurança viária. Entre as principais ocorrências observadas, destacam-se:

1.1. Perda de Peças e Falhas na Travamento do Calçamento

Verifica-se, em diversos pontos fotografados, a remoção completa de pedras, expondo a base do pavimento e criando buracos e depressões. A ausência dessas peças rompe o sistema de travamento do calçamento, favorecendo deslocamentos laterais das pedras adjacentes, o que acelera a degradação geral da via.

Tal condição é claramente identificada nas imagens que mostram:

- áreas com remoção parcial ou total de paralelepípedos;

- trechos com exposição de subleito e solo infiltrado entre as peças;

- pontos onde o calçamento já perdeu sua capacidade estrutural local.

1.2. Afundamentos, Desníveis e Recalques

Nas vias inspecionadas, identificam-se afundamentos longitudinais e transversais, provocados pela perda de suporte da base ou pela movimentação do subleito, possivelmente associada à drenagem inadequada ou à passagem de veículos pesados.

Esses recalques:

- Aumentam o desconforto ao tráfego;

- Geram bolsões de água durante chuvas;

- Contribuem para a desagregação progressiva do pavimento.

1.3. Bordas de Meio-Fio Danificadas e Erosão Marginal

Observa-se, principalmente nas laterais das vias, a presença de:

- trechos com meio-fio danificado ou deslocado;

- erosões que escavam o entorno;

- resíduos acumulados obstruindo o fluxo superficial da água.

A degradação do meio-fio compromete a contenção do pavimento, reduz sua vida útil e prejudica a drenagem superficial, podendo gerar alagamentos localizados.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA NOVA CONTRATAÇÃO

A partir das vistorias realizadas e do diagnóstico técnico apresentado no item anterior, torna-se evidente a necessidade imediata de um novo processo de contratação para manutenção preventiva e corretiva das vias públicas do município de Barrocas-BA. As condições observadas nas ruas vistoriadas demonstram um quadro de deterioração acentuada, que ultrapassa a capacidade operacional e financeira do contrato anterior, atualmente com saldo insuficiente para atender às demandas emergentes e recorrentes da malha viária municipal. As patologias identificadas como perda de paralelepípedos, afundamentos, desníveis, erosão marginal, danos ao meio-fio, infiltração, falhas no rejuntamento e vegetação crescendo entre as juntas indicam que as vias se encontram em processo acelerado de degradação. A ausência de intervenção imediata tende a ampliar exponencialmente os danos estruturais, aumentando o custo futuro das intervenções, reduzindo a vida útil do pavimento e potencializando riscos à população.

O cenário apresentado demonstra, portanto, que o município se encontra impedido de atender às demandas de conservação da malha viária com os recursos remanescentes do processo anterior. Assim, a abertura de um novo procedimento de contratação é tecnicamente indispensável, legalmente justificada e essencial para garantir a preservação das vias públicas, assegurar a mobilidade da população e evitar danos sociais, econômicos e estruturais ao município de Barrocas-BA.

3. RISCOS DA NÃO CONTRATAÇÃO

A não realização de um novo processo de contratação para serviços de manutenção preventiva e corretiva das vias públicas de Barrocas-BA representa um conjunto de riscos significativos que impactam diretamente a segurança da população, a continuidade dos serviços públicos essenciais, a integridade da infraestrutura urbana e o planejamento municipal. Os riscos identificados são apresentados a seguir:

3.1 Agravamento das Patologias Existentes e Aumento dos Custos Futuros

A ausência de manutenção imediata permite a evolução acelerada das patologias já identificadas como perda de paralelepípedos, recalques, afundamentos, erosões marginais e falhas no rejuntamento. Sem intervenção, tais danos tendem a se expandir para áreas maiores, passando de simples recomposição localizada para reconstruções completas de trechos, o que aumenta significativamente os custos futuros.

3.2 Comprometimento da Mobilidade Urbana e Rural

As vias públicas de Barrocas-BA exercem papel fundamental na mobilidade diária da população, incluindo:

- transporte escolar;

- circulação de ambulâncias e veículos de emergência;

- acesso a unidades de saúde e equipamentos públicos;

- deslocamento de trabalhadores e moradores;

- tráfego de veículos comerciais e de abastecimento.

Com o avanço dos danos, a trafegabilidade se torna cada vez mais comprometida, podendo ocasionar interrupção total ou parcial de vias e gerando impactos negativos à rotina da população e aos serviços públicos essenciais.

4. CONCLUSÃO

Após análise técnica detalhada das condições atuais das vias públicas do município de Barrocas-BA, bem como da situação contratual vigente, conclui-se que é indispensável a adoção imediata de providências administrativas para a reabertura de um novo processo de contratação voltado à manutenção preventiva e corretiva da malha viária municipal. O contrato anteriormente firmado para este fim encontra-se em fase final de execução, com saldo insuficiente para atender às demandas existentes, o que inviabiliza a continuidade dos serviços necessários. Paralelamente, novas demandas vêm surgindo de forma recorrente, resultantes do desgaste natural, das condições climáticas e do uso contínuo das vias, agravando o quadro de deterioração já identificado em diversas localidades.

A manutenção adequada das vias públicas é essencial para garantir a segurança viária, o acesso da população a serviços públicos fundamentais, o pleno funcionamento da mobilidade urbana e rural e a preservação da infraestrutura municipal. A ausência de intervenção tempestiva comprometeria a eficiência administrativa, elevaria futuros custos de recuperação e acarretaria riscos diretos à coletividade. Diante desse cenário, resta plenamente justificada, sob os aspectos técnico, administrativo, social e legal, a necessidade de abertura de um novo processo de contratação, conforme os princípios da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente aqueles relativos ao planejamento, à eficiência, à continuidade dos serviços públicos e à proteção do interesse coletivo. Assim, a Administração Municipal reconhece como imprescindível e urgente a adoção das medidas necessárias para garantir a continuidade das ações de manutenção das vias públicas de Barrocas-BA, assegurando o atendimento adequado às demandas da população e a preservação da infraestrutura urbana e rural do município.