RELATÓRIO PERIÓDICO
BR-470/RS – Lote 3
2024

Rodovia: BR-470/RS – Lote 3

Trecho: Div. SC/RS (Início da Ponte sobre o Rio Pelotas) – Entr. BR-116 (Trecho Municipal)

Subtrecho: ENTR RS-441 (P/VISTA ALEGRE DO PRATA) ao ENTR RS-444(B) (P/MONTE BELO DO SUL)

Segmento: km 157,60 ao km 219,10

Extensão: 61,50 km

Lote: 3 (único)

Código SNV: 304BRN0070 ao 304BRN0195

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	3

2.	MONITORAMENTO DO RELATÓRIO ANTERIOR	3

3.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO	3

3.1.1.	Campo	3

3.1.2.	Laboratório	3

3.1.3.	Escritório	3

3.1.4.	Monitoramento e Status das Entregas	3

4.	OCORRÊNCIAS RELEVANTES	4

5.	ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA	4

5.1.	Atividades Previstas e Não Realizadas	4

5.2.	Reflexos no Cronograma	4

5.3.	Ações Mitigadoras	4

6.	CONSOLIDAÇÃO E GESTÃO DAS PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS	5

Anexo I	5

Anexo II	6

## utilizar papel timbrado da empresa/consórcio##

# APRESENTAÇÃO

Apresentação sucinta do objeto do contrato, mês de referência, outras informações necessárias à identificação do contrato e do trecho.

# MONITORAMENTO DO RELATÓRIO ANTERIOR

Neste Capítulo, a empresa irá verificar, pendências, soluções, ações que foram realizadas a partir da motivação do RP do mês anterior. Servirá para monitorar ações anteriores.

# ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

Sinteticamente, indicar atividades, com fotografias, atas, e-mails etc., e como está a atividade em relação ao cronograma.

# Campo

Deverão ser descritas as atividades de campo desenvolvidas no período de referência.

# Laboratório

Caso haja ensaios em desenvolvimento, estes deverão ser indicados neste item.

# Escritório

Todas as atividades de elaboração, consolidação de relatórios, viagens, deverão ser descritas neste tópico.

# Monitoramento e Status das Entregas

Deverá ser apresentado o histórico de entregas, destacando aquelas realizadas no período, bem como observando os status de cada uma no que concerne à aprovação.

# OCORRÊNCIAS RELEVANTES

No presente capítulo deverá ser elencados fatos, ocorrências, dificuldades, ou outros pontos que venham a interferir nas atividades programadas para o período e que de alguma forma possam apresentar reflexos no cronograma de entregas. Importante informar que as informações deverão ser comprovadas por fotos, e-mails, ou quaisquer outras fontes, conforme cada caso.

# ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA

# Atividades Previstas e Não Realizadas

Caso houver, deverão ser indicadas as atividades não executadas conforme programado. A indicação deverá ser acompanhada das respectivas justificativas, como a situação afeta o cronograma e o que a empresa propõe para a situação.

# Reflexos no Cronograma

Diante das ocorrências descritas e das atividades previstas e não realizadas, a projetista deverá apresentar o cronograma de acompanhamento demonstrando os reflexos desses intervalos e o impacto deles no prazo como um todo. Nesse caso, quanto mais detalhado for o cronograma, mais fácil será a compreensão e o acompanhamento. Só assim, poderá ter uma programação real da data de término previstas e possibilitará a empresa a identificar os recursos necessários para acelerar o processo de desenvolvimento. Importante aqui é demonstrar via software a partir das datas reais de início e término.

# Ações Mitigadoras

Conhecendo as ocorrências que ocasionaram os atrasos, e visualizando o impacto deste no cronograma como um todo, sobretudo na previsão da data de término, a projetista poderá estimar e direcionar esforços para acelerar o desenvolvimento de determinadas atividades visando o cumprimento do prazo pactuado.

# CONSOLIDAÇÃO E GESTÃO DAS PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS

No presente capítulo, deverá ser efetuada uma consolidação das ocorrências que não tiveram solução no período de referência e que, por algum motivo, deverá ser monitorada no RP do período posterior.

Importante ressaltar que essa indicação deverá ser resumida e objetiva de forma tal que se mantenha esse link com o RP do mês posterior e seja realizada consulta rápida quando da leitura deste.

# Termo de Encerramento

# Este Volume relativo ao Relatório Periódico – Maio-Junho/2025, referente aos serviços de “Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade com Duplicação, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da Rodovia BR-304/RN”, de acordo com o Edital RDC Eletrônico Nº: 0XXX/2020-00, possui 06 (seis) folhas numericamente ordenadas, incluindo esta.

# Brasília, 02 de agosto de 2025.

# Anexo I

# Anexo II

| NOME | NOME | NOME | NOME | NOME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
| Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum | Lorem ipsum |