ANEXO IV – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal, Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.____________, neste ato representado pelo Superintendente Regional do Maranhão (NOME DA AUTORIDADE), nomeado pela Portaria n°.________, de________, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n°____, de __/__/____, publicada em __/__/____, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ N.º_____________________, com sede no endereço ______________________________, CEP __________ , no município de______________________________, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor _________________________________, portador da Carteira de Identidade n° _________, e CPF n°_________, tendo em vista o que consta no Processo n° 50615.000500/2025-07, e o resultado final do Pregão nº ___/____, com fundamento na Lei n° 14.133/2021, e demais legislações correlatas, firmam o presente Instrumento de Medição de Resultado – IMR, como anexo ao contrato de ___/_____

- DEFINIÇÃO

Instrumento de Medição de Resultado — IMR é o ajuste escrito e anexo ao contrato, entre a CONTRATADA e o órgão CONTRATANTE, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

A CONTRATADA deverá atingir a meta de 100% de realização dos serviços constantes no termo de referência. Caso as metas não sejam alcançadas, a fiscalização fará os cálculos necessários para fixar a faixa de ajuste para pagamento.

- OBJETIVO

Prestação do serviço em elevados níveis de qualidade.

- GLOSA

Embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não configurando sanção, a Administraçãodo CONTRATANTE poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar concomitantemente as penalidades previstas em contrato.

- VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

A frequência da aferição e avaliação da qualidade da prestação do serviço que devem ser cumpridos pela CONTRATADA, trimestralmente para as manutenções preventivas e mensalmente para os demais serviços.

A verificação ocorrerá com base nos relatórios do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, que deverão ser assinados pelo fiscal técnico ou setorial do contrato e pelo representante da Contratada.

- PAGAMENTO

O pagamento mensal ficará vinculado ao cumprimento dos níveis de serviços definidos neste Anexo. O valor do pagamento mensal dos serviços será calculado como sendo o valor da fatura mensal, de acordo com os serviços executados, subtraída asoma das imperfeições identificadas, conforme a tabela de faixas de percentuais de redução definidas nas Tabelas de Indicadores,conforme descrição abaixo:

| Indicador 1 - REALIZAÇÃO SEMESTRAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição |  |
| Finalidade | Garantir que as manutenções preventivas serão realizadas dentro da periodicidade especificada. |  |
| Meta a cumprir | 100% da realização da manutenção preventiva. |  |
| Instrumento de medição | Relatório de execução da manutenção preventiva do No-BREAK |  |
| Forma de acompanhamento | Verificação, por servidor designado para a fiscalização, da data da realização das Manutenções, observando a periodicidade estabelecida no Termo de Referência. |  |
| Periodicidade | Semestral |  |
| Mecanismo de Cálculo | Contagem de Relatórios das Manutenções Preventivas conforme estabelecido no Termo de Referência contagem daquelas não realizadas no período. |  |
| Início da Vigência | Data da assinatura do contrato |  |
| Faixas de ajuste no pagamento Serviço Satisfatório | Manutenção Preventiva- descontos incidentes sobre 80% do valor da fatura trimenstral | Por 01 ( uma) manutenção preventiva não realizada- desconto de 2,5%; |
|  |  | Por 02 ( duas) manutenções preventivas não realizadas- desconto de 5%; |
|  |  | Por 03 ( três) manutenções preventivas não realizadas- desconto de 7,5%; |
| Penalidades /Sanções Serviço Satisfatório | Independentemente das adequações no pagamento, poderão ser aplicadas as sanções/penalidades previstas no Edital, nos termos da Lei 14.133/2021 e na Instrução Normativa Nº 5 de 2017 e suas atualizações. |  |
| Observações |  |  |

| Indicador 2- REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição |  |
| Finalidade | Garantir que as manutenções corretivas serão realizadas dentro do prazo especificado no Termo de Referência. |  |
| Meta a cumprir | 100% da realização das manutenções corretivas dentro dos prazos especificados no Termo de Referência. |  |
| Instrumento de medição | Relatório de execução de manutenção corretiva de cada aparelho de ar condicionado; Planilha de controle dos serviços executados. |  |
| Forma de acompanhamento | Verificação, por servidor designado para a fiscalização, da data da realização da manutenção corretiva, comparando-a com a data do chamado e posterior avaliação se o serviço foi cumprido dentro dos prazos estipulados no Termo de Referência, bem como devido registro na planilha de controle. |  |
| Periodicidade | Mensal |  |
| Mecanismo de Cálculo | Contagem das Ordens de Serviços executadas, conforme planejado, e as realizadas no período. |  |
| Início da Vigência | Data da assinatura do contrato. |  |
| Faixas de ajuste no pagamento Serviços Satisfatório | Manutenção Corretiva- descontos incidentes sobre 100% do valor da fatura mensal | Por 01 (uma) manutenção corretiva não realizada- desconto de 2,5 %; |
|  |  | Por 02 (duas) manutenções corretivas não realizadas- desconto de 5 % ; |
|  |  | Por 03 (três) manutenções corretivas não realizadas- desconto de 7,5 % ; |
|  |  | Mais de 04 (quatro) manutenções não realizadas- desconto de 20%. |
| Penalidades/ Sanções Serviço Insatisfatório | Independentemente das adequações no pagamento, poderão ser aplicadas as sanções/penalidades previstas no Edital, nos termos da Lei 14.133/2021 e na Instrução Normativa Nº 5 de 2017 e suas atualizações. |  |
| Observações |  |  |