PREGÃO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO SEI N° 6045.2025/0003333-2

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

LOCAL - PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL: https://www.gov.br/compras/pt-br/

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/05/2026 - 09H00

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: (NÃO)

MODO DE DISPUTA: ABERTO

FASE DE HABILITAÇÃO: APÓS AS FASES DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, LANCES E JULGAMENTO

### ÍNDICE

I	EDITAL

PREÂMBULO

1	Embasamento Legal;

2 	Objeto;

3 	Condições de participação;

4	Acesso às informações;

5	Impugnação do edital;

6	Apresentação da Proposta de Preços;

7	Abertura da sessão e classificação inicial das propostas de preços;

8	Etapa de Lances;

9         Modo de disputa aberto;

10	Julgamento;

11	Habilitação;

12	Fase Recursal;

13	Adjudicação e Homologação;

14	preço, reajuste e dotação;

15	Condições do ajuste e Garantia para contratar;

16	Prazo para início da prestação dos serviços e condições;

17	Condições de recebimento e pagamento;

18	Das Penalidades;

19	Disposições Finais;

II	ANEXOS

| ANEXO I | Minuta do Contrato |
| --- | --- |
| ANEXO II | Termo de Referência |
| ANEXO III | Modelo de Proposta de Preços |
| ANEXO III.A | pLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS |
| ANEXO IV | Modelo de Declaração de não cadastramento e inexistência de débitos para com a Fazenda do Município de São Paulo |
| ANEXO V | Modelo de Declaração de DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| ANEXO VI | MODELO de DECLARAÇÃO de fatos impeditivos à habilitação |
| ANEXO VII | # MODELO de DECLARAÇÃO de não enquadramento no § 4° do art 156 da LEI FEDERAL n° 14.133/2021 |
| ANEXO VIII | MODELO DECLARAÇÃO APLICÁVEL a ME/EPP |
| ANEXO IX | MODELO de DECLARAÇÃO de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal |
| ANEXO X | MODELO Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social |
| ANEXO XI | MODELO DECLARAÇÃO de CUMPRIMENTO DO ART 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL |
| ANEXO XII | # MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVINIENTE (LEI COMPLEMENTAR N° 123/06) |
| ANEXO XIII | Modelo de Declaração - Cadastro Informativo Municipal - cadin |
| ANEXO XIV | Critérios para Análise Econômico-Financeira (utilizar somente se for exigida a apresentação de balanço) |
| ANEXO XV | INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE PROPOSTA E PORTARIA SF Nº 76/2019 |
| ANEXO XVI | ESTIMATIVA DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS |

PREÂMBULO

A PMSP/SUBPREFEITURA M BOI MIRIM, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 05.510.098/0001-40, situada à Avenida Guarapiranga, 1.695 - Parque Alves de Lima São Paulo/SP - CEP 04902-915, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, com critério de julgamento de menor preço (MENSAL), objetivando a contratação dos serviços descrito  na Cláusula 2 - DO OBJETO deste Edital.

A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG 925081, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão as 09h00 do dia 27/05/2026.

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do site: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios pesquisar.

1   EMBASAMENTO LEGAL

1.1. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e n° 155/2016, e das demais normas complementares aplicáveis.

2   OBJETO

2.1. O presente pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM.

2.2.  CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe (unidade) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Inspeção de cadastro de redes (Km) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |

2.3. Deverão ser observadas as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo II, parte integrante deste edital.

3   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar da licitação as empresas que:

a) atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejam credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br./compras ) - Certificado Digital ICP-Brasil.

a.1) As condições de cadastramento no SICAF deverão ser providenciadas até o terceiro dia útil anterior à data estabelecida para recebimento das propostas.

b) tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;

c) não estejam sob processo de falência;

c.1) É admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;

d) não estejam constituídas em forma de consórcio;

e) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

f) não se enquadrem nas seguintes vedações de participação (artigo 14 da Lei Federal n°14.133/2021):

f1) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

f2) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

f3) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

f4) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria;

f.4.1) As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

f.5) Não poderão participar da licitação OSCIP’s atuando nessa condição;

f6) Não poderão participar da licitação as sociedades cooperativas, nos termos do artigo 10 do Decreto Municipal nº 62.100/2022;

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,  poderão participar do presente certame.

3.2.1. Todavia, considerando o valor estimado da contratação do objeto deste certame, nos termos do § 2º do artigo 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, não serão aplicados os benefícios e prerrogativas assegurados às ME/EPP pela legislação de regência.

- 3.3.  DA GARANTIA DA PROPOSTA

- 3.3.1. Os licitantes interessados em participar do presente PREGÃO deverão prestar garantia de proposta no valor de 1% (um por cento) sobre o valor de referência orçado Pela Administração, para fins de participação na licitação.

- 3.3.2.   A apresentação de GARANTIA DE PROPOSTA, exigida nos termos do artigo 58 da Lei Federal nº 14.133/2021, será prestada conforme as instruções e checklist,  constantes do ANEXO XV - INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE PROPOSTA E PORTARIA SF Nº 76/2019 atualizada, no valor de R$ 131.170,62 (cento e trinta e um mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos) e deverá ser inserida diretamente pelo licitante juntamente com os documentos com a proposta comercial.

- 3.3.3. Não deverá ser enviado a CAF/CPL, qualquer tipo de solicitação para emissão  de memorando para emissão da caução (E-MAIL, OFÍCIO ETC), sendo a licitante a única responsável pela exatidão  e conferencia dos documentos de garantia.

- 3.3.4. A garantia para licitar deverá ser feita nas mesmas modalidades e critérios previstos no artigo 96 da Lei Federal n°14.133/2021 e Portaria SF nº 76/2019, com vigência de no mínimo 90 (noventa) dias contados a partir da data  da abertura da sessão pública. Caso haja prorrogação da data de abertura da sessão pública as empresas participantes deverão observar o prazo de vigência da garantia recolhida.

- 3.3.5. De acordo com as opções previstas no artigo 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021, nossa preferência é pelo seguro-garantia. No entanto, a modalidade de garantia final fica a critério do licitante, conforme as opções estabelecidas na lei mencionada.

- 3.3.6.  Em caso de consórcio, a garantia poderá ser prestada por uma única empresa ou pelas diferentes empresas que o compõem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste Edital.

- 3.3.7. Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a líder deverá no ato da solicitação do oficio garantia, informar o nome do consórcio, a identificação de todas as empresas que o integram e o valor da garantia correspondente de cada consorciada, assim como os devidos percentuais de participação no consórcio.

- 3.3.8. Na sessão de abertura do certame, o Pregoeiro examinará a documentação e, havendo incorreções nos documentos que forem apresentados, a licitante poderá ser acionada a corrigi-lo, em prazo determinado, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, observando os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado.

3.4. Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições do edital e anexos.

3.5. A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula 1 deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

4   ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônicospmblicitacao@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

4.2. Os esclarecimentos e as informações serão prestados até o último dia útil anterior à data de abertura do certame.

4.3. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no sítio eletrônico oficial e no sistema eletrônico dentro do prazo estabelecido no item 4.2 e vincularão os participantes e a Administração.

4.5. Em nenhuma hipótese serão respondidos esclarecimentos por telefone ou pessoalmente.

5   IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1.  Qualquer pessoa, física ou jurídica poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada exclusivamente, via e-mail, lhsribeiro@smsub.prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.

5.1.1. No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia digitalizada dos seguintes documentos:

a)	do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;

b)	do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.

5.2. Caberá ao Pregoeiro se manifestar, motivadamente, a respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame

5.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

5.4. A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial.

5.5. Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sistema eletrônico para visualização dos interessados.

5.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

5.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

6   APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrição do objeto, com valor mensal, com duas casas decimais, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, devendo, no cadastramento da proposta, proceder às declarações pertinentes, em campo próprio do sistema, bem como aquelas já constantes do Modelo Referencial - Anexo II.

6.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.1.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta, lances e declarações.

6.1.3. A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.1.4. A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.1.5. Os preços cotados deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preço ofertado será irreajustável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.

6.1.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.

6.1.7. A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme disposto no Item 8.14 deste Edital, de acordo com o formulário que segue como modelo de proposta de preços - Anexo III deste Edital, com todas as informações e declarações ali constantes, devendo ser  redigida em língua portuguesa,  com clareza, perfeitamente legível,  sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador,  devidamente identificado.

6.1.8. A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

7   ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1. Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início automático a sessão pública do pregão eletrônico.

7.2. A análise da conformidade das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada.

7.3.  Serão desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade;

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

f) o objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital e seus anexos;

g) por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação;

7.4.  A desclassificação se dará por decisão motivada e registrada no sistema.

7.5.  Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes.

7.6. Somente as licitantes cujas propostas sejam classificadas e ordenadas automaticamente pelo sistema participarão da fase de lances.

8   ETAPA DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento, registro e valor.

8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras para sua aceitação.

8.3. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto maior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de 1% (um por cento) em relação aos lances intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.4. A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 segundos após o registro do sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.5. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.8. Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos no artigo 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.9.  Após a etapa de lances, se a melhor proposta estiver em desconformidade com o preço máximo estipulado para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar melhores condições.

8.10. Nos termos do disposto no artigo 48 do Decreto Municipal n° 62.100/2022, encerrada a etapa de lances da sessão pública e definida a licitante que apresentou o melhor preço, o Pregoeiro deverá a ela encaminhar contraproposta, mediante troca de mensagens no sistema eletrônico, com vistas à obtenção de melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

8.10.1. Visando à celeridade do procedimento licitatório, ao ser convocada, a licitante deverá se manifestar no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação, se o caso.

8.10.2. A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, obedecida a ordem de classificação, quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.11. A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo.

8.12. Após a negociação, Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada, devendo esta encaminhar, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contados a partir da solicitação do Pregoeiro, agente ou comissão de contratação, através do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, a proposta elaborada de acordo com o modelo do Anexo III, atualizada, em conformidade com os lances eventualmente ofertados e com a negociação realizada, com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias.

8.12.1. A prorrogação de que trata a cláusula 8.13., poderá ocorrer nas seguintes situações:

I - Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou

II - De ofício, a critério do pregoeiro, agente ou comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade da proposta.

8.13. Encerrada a negociação, o pregoeiro, agente ou comissão de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9   MODO DE DISPUTA ABERTO

9.1. No modo de disputa aberto os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos em sessão pública com duração de 10 (dez) minutos com prorrogação automática quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos.

9.2.	A prorrogação automática será de dois minutos e ocorrerá de forma sucessiva enquanto houver lances enviados nesse período.

9.2.1. Não havendo novos lances a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

9.1.2. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações.

10 JULGAMENTO

10.1. Para cadastramento, julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO MENSAL, observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.

10.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação.

10.3. Caso a licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum benefício direcionado às ME/EPP’s, o Pregoeiro poderá diligenciar para verificar o enquadramento.

10.4. Erros no preenchimento da proposta e planilha(s) não constituem motivo para desclassificação da proposta. A proposta e planilha(s) poderá(ão) ser ajustada(s) pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

10.5. Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação, exclusivamente através do sistema eletrônico, a proposta elaborada de acordo com o modelo de proposta de preços - Anexo III, atualizada, em conformidade com os lances eventualmente ofertados e com a negociação realizada, com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, e acompanhada da planilha de composição de custos e formação de preços - Anexo III.A.

10.5.1. A Proposta Comercial deverá contemplar todos os requisitos necessários à integral execução do objeto licitado, segundo as condições deste Edital e seus anexos.

10.5.2. A composição dos custos da proposta será realizada a partir do Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho indicado(a) na proposta sob a responsabilidade exclusiva da licitante.

10.5.3. É de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu enquadramento sindical (artigo 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador (artigo 581, § 1º, CLT), norma coletiva de trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas atividades estejam contempladas no objeto da licitação.

10.5.4. Os custos deverão garantir o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável e indicado, sendo que ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados pelo contratado.

10.6. O Pregoeiro deverá verificar, como critério de aceitabilidade dos preços, a compatibilidade do menor preço mensal  ofertado, que foi definido pela Administração mediante a elaboração do orçamento de referência da PMSP, como parte integrante dos autos.

10.6.1. Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos do item 7.3. deste edital.

10.6.2. A licitante que não responder à convocação para negociação, poderá ser convocada a apresentar os documentos relativos à proposta (cláusula 6. do edital), e, se não o fizer dentro do prazo mínimo de 02 (duas) horas, será desclassificada.

10.7. Em caso de incompatibilidade de algum valor ou erro aritmético, com os parâmetros da Administração, estes poderão ser negociados com a licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoração do preço final alcançado na fase de lances.

10.8. Se o preço  lançado ensejar dúvidas quanto à sua exequibilidade, poderá o Pregoeiro determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificação, por meio de documentação complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preço ofertado e nas condições propostas no Edital.

10.9. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na cláusula supra, o Pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.

10.10. Caso a licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME-EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se a licitante faz jus ao benefício aplicado.

10.10.1. Caso a licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação do benefício.

10.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10.12. A Proposta Comercial deverá contemplar todos os requisitos necessários à integral execução do objeto licitado, segundo as condições deste Edital e seus anexos.

10.13. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão ou ainda, por sua omissão quando chamado à manifestação via “chat” ou sua convocação para apresentação de anexos, sendo ela a única responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.

10.13.1. Ao ser convocada, a licitante não se manifestando no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, poderá ensejar a desclassificação da sua proposta.

10.14. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.

10.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.16. Nesta fase, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, verificarão se a licitante detentora da melhor proposta atende as condições de participação no certame quanto a existência de eventuais sanções que impeçam tal participação e futura contratação, mediante consulta aos cadastros a seguir discriminados e suas atualizações, no nome e no CNPJ da empresa licitante, matriz e filial, se o caso, e também no nome/CPF de seus sócios majoritários, a saber:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

c) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc;

d) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx;

e) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255 ;

f) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), por consulta consolidada de pessoa jurídica (CADICON) disponível no endereço eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

10.16.1. Caso conste nas Consultas de Situação da licitante a existência de Ocorrências Impeditivas

Indiretas, o Pregoeiro, deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Consultas às sanções.

10.16.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

10.16.3. A licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

10.16.4. Constatada a existência de sanção, a licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

10.16.5. Será também consultado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio o CADIN Municipal em nome e CNPJ da licitante, no endereço eletrônico: https://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx.

10.16.5.1. Caso a consulta ao CADIN MUNICIPAL resulte em ocorrências impeditivas, estas não

serão motivo de desclassificação/inabilitação, mas o Pregoeiro, deverá diligenciar junto à empresa para verificar suas procedências e providências tomadas pela licitante para sua regularização, uma vez que será fato impeditivo para a formalização da contratação, nos termos da legislação pertinente.

10.16.6. Constatada a existência de sanção, a mesma também será analisada observando o disposto no artigo 160 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço mensal, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação.

11   HABILITAÇÃO

11.1. Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.

11.2. A documentação relativa à habilitação será exigida apenas da licitante vencedora e poderá ser substituída por meio de registro regular no SICAF, observadas as seguintes condições:

11.2.1. Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação.

11.2.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos neste Edital, por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via Internet.

11.2.3. Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Pregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos.

11.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.

11.4. Por meio de aviso lançado no sistema, via “chat”, o Pregoeiro informará às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital.

11.5. A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

11.5.1.	Habilitação jurídica:

a)	Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;

b)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista no artigo 27 e 28 da Lei Federal n° 12.690/2012;

c)	Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;

d)	Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e)	Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.5.2.	Regularidade fiscal e trabalhista:

a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

b)	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

c)	Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, inclusive as contribuições sociais;

d)	Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com o objeto licitado, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede ou domicílio da licitante.

d.1) No caso de a licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.

e)	Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

f)  Prova de regularidade com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa aos tributos relacionados com as atividades objeto do pedido de inscrição, mediante a apresentação de certidão de tributos mobiliários expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura do Município de São Paulo;

f.1) A exigência deste item é aplicável também aos interessados com sede fora do Município de São Paulo;

f.2) Caso não seja cadastrado como contribuinte neste Município, deverão apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada devem à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com as atividades objeto do pedido de inscrição.

g)	Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

11.5.2.1. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas.

11.5.3.	Qualificação econômico-financeira:

As licitantes deverão comprovar sua qualificação econômico-financeira com a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, estando elas de acordo com as legislações, normas e pronunciamentos vigentes, respeitando as particularidades dos respectivos regimes tributários;

c) Apresentar patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação;

11.5.3.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura autenticado, em conformidade com disposto no inciso I do artigo 70 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.5.3.2. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos.

11.5.3.3. Apresentar declaração de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um), conforme ANEXO XIV, comprovados mediante a apresentação pela licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais exceção daquelas que figurem nos itens 11.5.3.1 e 11.5.3.2, que apresentarão apenas 1 exercício social, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

a) Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante);

b) Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante);

c) Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

11.5.3.3.1. A declaração deverá ser assinada por profissional habilitado da área contábil, conforme § 1º, do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.5.4 Qualificação técnica:

As empresas que deverão comprovar sua qualificação técnica com a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

a) Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou Arquitetura e Urbanismo -CREA;

b) Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) da licitante com habilitação necessária para a execução dos serviços, sendo exigida a inscrição na especialidade de Engenheiro Civil/Arquiteto.

c) Capacidade técnico-profissional, nos termos do artigo 67 da Lei 14.133/2021, comprovação de possuir no seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s) ou CAU da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) e que comprovem a execução de SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM.

d) Comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da empresa deve ser feita através da apresentação:

I. Identificação da pessoa jurídica emitente, em papel timbrado;

II. Carteira de Trabalho com a devida anotação de emprego na licitante acompanhada da Ficha de Registro de Empregado, ambas com os dados devidamente atualizados, ou;

III. Contrato social, no caso de sócio ou diretor e Ata de Eleição de Diretoria no caso de S/A, ou;

IV. Contrato de Prestação de Serviço Autônomo, ou;

V. Declaração de compromisso de contratação futura assinada pelo representante legal da licitante e pelo profissional.

e) O(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços deverá(ão), quando da assinatura do Contrato, estar apto(s) a exercer as suas atividades perante o respectivo conselho profissional do Estado de São Paulo (CREA-SP).

f) Considera-se exercício ilegal da profissão, nos termos da lei, o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. Caso 02 (duas) empresas licitantes apresente o mesmo profissional detentor de atestados de Capacidade Técnica, ambas serão desclassificadas.

g) Caberá a fiscalização do contrato oficiar o CREA se constatado o exercício ilegal da profissão, nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 e Resoluções do CREA pertinentes à matéria.

h) Na eventualidade de troca do responsável técnico da Licitante durante o prazo de vigência do Contrato, os documentos exigidos nos subitens anteriores, conforme o caso, deverão ser igualmente apresentados e aprovados pela Administração. Esses documentos deverão, após aceitos, ser juntados ao processo administrativo.

i. A licitante deverá comprovar nos termos do artigo. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021 , a sua qualificação técnica capacidade técnico-operacional , apresentando atestado(s), certidão(ões) de capacidade técnico-operacional em nome da empresa licitante que comprovem isoladamente ou somados no mesmo período de 180 (cento e oitenta) dias concomitantes a execução dos serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem através de 02 (duas) equipes e execução de inspeção e cadastro de redes de águas pluviais.

j) Os quantitativos exigidos correspondem a 50% da estimativa de contratação para o período de 12 (doze) meses.

l) Será admitida o somatório dos atestados, desde que os serviços tenham sido realizados de forma concomitante pelo período mínimo exigido.

m) Comprovação de o licitante possuir, em seu quadro, na data da licitação 01 (um) engenheiro / arquiteto detentor de atestados de capacidade técnica.

n) Nos atestados deverão constar a empresa licitante como CONTRATADA, comprovando aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, através de atestados apresentados em papel timbrado original ou cópia reprográfica, que comprovem a prestação do serviço;

n.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:

I. Identificação da pessoa jurídica emitente, em papel timbrado;

II. Nome e cargo do signatário;

III. Endereço completo do emitente;

IV. Período de vigência do contrato;

V. Objeto contratual;

VI. Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das experiências referenciadas pela Comissão de Licitação.

o) Para comprovação da veracidade das informações apresentadas por Licitante, fica reservada à Comissão Geral de Licitações, da Subprefeitura M’Boi Mirim – SUB-MB, a promoção de diligências necessárias, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021; assim, a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados

11.5.5.  Outros Documentos:

a) Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Declaração de fatos impeditivos à habilitação;

# c) Declaração de não enquadramento no § 4° do artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Declaração de atendimento dos requisitos previstos no artigo 4º da Lei Federal nº 14.133/2021 (aplicável a ME/EPP);

e) Declaração de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal;

f) Declaração de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;

g) Declaração de cumprimento do artigo 5° da Constituição Federal;

# h) Declaração de enquadramento na situação de microempresa/empresa de pequeno porte e inexistência de fatos superviniente (Lei Complementar n° 123/2006);

11.5.5.1.  As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante no presente Edital.

11.6. A licitante para fins de habitação deverá observar as disposições gerais que seguem:

11.6.1. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.

11.6.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

11.6.3. Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.

11.6.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.6.4.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

11.6.4.2. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser

apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

11.6.5. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

11.6.6. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

11.6.7. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, serem substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao prazo fixado.

11.6.8. Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

11.6.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, bem como de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto Municipal nº 56.475/2015, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto Municipal nº 56.475/2015.

11.6.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à

habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital.

11.6.11. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante melhor classificado, salvo na hipótese de inversão de fases; caso em que os licitantes deverão encaminhar a proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitação, por meio do sistema.

11.6.12. Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.6.13. Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos o pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

12    FASE RECURSAL

12.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases, da ata de julgamento.

12.3. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas        contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

12.4. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

12.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

12.7. O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

13    ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14    PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

14.1. O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o mesmo adjudicado.

14.2. Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc.., e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida.

14.3. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contados da data do orçamento estimado da contratação para o Reajustamento no Sentido Estrito, um ano contado da data da abertura da proposta para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.

14.3.1. Após o interregno de um ano, mediante a requerimento da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação calculada sobre os valores unitários nos termos da Portaria SF 142/2023, pelo CONTRATANTE, do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF n.º 389/2017, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

14.3.1.1. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula 14.3.1 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

14.3.2. Os pedidos de repactuação, os quais não poderão compreender custos extraordinários, dependerão de requerimento da CONTRATADA instruído na forma estabelecida no artigo  129 a 137 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, analisados no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, e suspenso até a apresentação de eventual documentação solicitada pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

14.3.2.1. O requerimento deverá ser acompanhado de planilha de custos e formação de preços e acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho e, observará os mesmos requisitos da planilha de custos inicialmente apresentada no momento do procedimento licitatório, sendo vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

14.3.2.2. A primeira repactuação observará o interregno mínimo de um ano, contados a partir da data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo (--/--/----) ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra e um ano, contados a partir da data da proposta (--/--/----) apresentada pela licitante, contendo a relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço.

14.3.3. No reajustamento subsequente ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste ou repactuação.

14.3.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

14.3.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

14.3.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

14.3.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.3.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste, repactuação, atualizações, compensações, penalizações financeiras, alterações de razão ou denominação social e empenhos, será realizado por apostilamento, em consonância ao artigo 136 da Lei Federal nº 14133/2021 e artigo 137 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, e destes atos serão dados a devida publicidade, nos sítios eletrônicos oficiais

14.3.9 Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05/2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.

14.3.10. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

14.4. Os recursos necessários para suporte do contrato, onerarão as dotações nº 58.10.15.452.4021.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e 58.10.15.452.4021.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 do orçamento vigente..

15   CONDIÇÕES DO AJUSTE E GARANTIA PARA CONTRATAR

15.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, a ser firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo I deste Edital.

15.2. Para a formalização do ajuste a empresa adjudicatária do objeto da licitação deverá apresentar os documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles necessários à contratação, atualizados, caso solicitados.

15.2.1. Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa a ser CONTRATADA não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto Municipal nº 47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal.

15.2.2. A licitante adjudicatária deverá ter registro atualizado no Cadastro de Credores junto à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Social (SF), ou, caso não possua, deverá providenciá-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da homologação do certame, junto ao setor de contabilidade da Contratante, sob pena de configurar recusa na contratação para fins de aplicação das penalidades previstas neste Edital.

15.2.3. Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação e serão retidos para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à contratação.

15.3. O prazo para assinatura do Contrato será de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação da convocação da adjudicatária no Diário Oficial da Cidade (D.O.C.), sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 19 deste edital.

15.3.1. O prazo para formalização do ajuste, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3.2. O Contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e, respectivamente, de procuração e/ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

15.3. É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar a licitação.

15.3.1. Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serão convocadas para participar da nova sessão pública do pregão, com vistas a celebração da contratação.

15.3.2. 	O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial da Cidade e divulgação nos endereços eletrônicos https://www.gov.br/compras/pt-br/ e https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquisar .

15.3.3. Na sessão o Pregoeiro convocará as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigências estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

15.4. A CONTRATADA

a) não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão;

b) deverá arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos empregados que participem da execução do objeto contratual.

c) deverá enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários que participem da execução do objeto contratual.

15.5. Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que será prestada mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

15.6.  A garantia será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

15.7. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

15.8. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade.

15.9. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa n°02/2012 - PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa CONTRATADA.

15.10. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da CONTRATADA, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 - PGM.

15.11. A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no item 15.6.

16   PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES

16.1. A Administração estabelecerá data certa para início da execução do serviço, conforme constar na Minuta do Termo de Contrato - Anexo I ou, excepcionalmente, por meio de Ordem de Início dos Serviços.

16.1.1. O prazo contratual terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de início da execução presente na Ordem de início dos Serviços, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma do artigo 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, e do artigo 116 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, desde que haja concordância das partes, o contratado haja cumprido satisfatoriamente suas obrigações, bem como a pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de mercado, nos termos previstos na minuta de contrato - Anexo I deste Edital.

16.1.2. Caso a CONTRATADA não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá comunicar este fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de término do prazo contratual, sob pena de incidência de penalidade contratual.

16.1.3. Na ausência de expressa oposição, e observadas as exigências contidas nos incisos I e II do artigo 116 do Decreto Municipal n° 62.100/2022, o ajuste poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado, mediante despacho da autoridade competente.

16.1.4. A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da Administração, não gerará à CONTRATADA o direito a qualquer espécie de indenização.

16.1.5. Não obstante o prazo estipulado no subitem 16.1.1, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

16.2. A data de início da prestação dos serviços será definida pela unidade responsável pelo acompanhamento da execução contratual.

16.3. Os serviços deverão ser iniciados conforme previsto na Ordem de Início dos Serviços, e deverão ser seguidas as orientações da unidade responsável pela fiscalização do ajuste.

17    CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

17.1. As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as constantes da Minuta do Termo de Contrato, Anexo I deste Edital.

17.2. Observar-se-á o quanto o disposto no artigo 117 a 122 do Decreto Municipal n° 62.100/2022, a respeito da nomeação do gestor e fiscal e acompanhamento da execução do objeto, até o seu término.

18    PENALIDADES

18.1. São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/2022, as penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

18.2. Ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura; incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

c) À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão  de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 18.2 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

18.4. As penalidades serão aplicadas conforme previsão expressa da Minuta do Termo de Contrato - Anexo I, integrante deste Edital.

18.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

18.6. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à Autoridade Competente e protocolizado nos dias úteis, das 10h00 às 17h00.

18.6.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

18.6.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

18.7. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por Comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.8. São aplicáveis a presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021.

19	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.2.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

19.3. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PMSP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

19.4.1. A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

19.5. A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19.6. O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n° 14.133/2021, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos.

19.6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Pública, a qualquer tempo, sem que caiba qualquer indenização à CONTRATADA, caso seja celebrada nova Ata de Registro de Preços para o mesmo objeto, com preços mais vantajosos para a Administração do que os ora registrados/contratados, nos termos do artigo 137, inciso IV, da Lei Federal  nº 14.133/2021.

19.6.2. Previamente à rescisão, a CONTRATADA será notificada para, querendo, reduzir os preços registrados aos níveis de mercado ou aos preços da nova Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis], caso em que, aceitando a redução, a rescisão não será efetivada.

19.6.3. A hipótese de rescisão prevista nesta cláusula justifica-se pela observância ao princípio da vantajosidade econômica e ao princípio da eficiência, artigo 5º da Lei Federal  nº   14.133/2021, não constituindo descumprimento contratual por parte da CONTRATADA, mas sim alteração das condições de mercado, conforme autorizado no Edital.

19.7. A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no artigo 71 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8. O Pregoeiro poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do artigo 64 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.9. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.10. Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da CONTRATADA, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.

19.11. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

19.12. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

19.13. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o artigo 183 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro.

19.16. Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.17. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a publicação, serão divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sítio eletrônico, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP

19.18. O Pregoeiro e a equipe de apoio que atuarão neste Pregão eletrônico foram designados nos autos do processo administrativo a ele pertinente e indicados no sistema.

19.19. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquisar.

19.20.  As dúvidas interpretativas e eventuais omissões serão realizadas com plena observância ao disposto nas normas previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 62.100/2022.

19.21.	Qualquer divergência entre as especificações contidas no Anexo II deste Edital e
as constantes no catálogo de serviços afeto ao sistema Compras Gov, prevalecerão
para todos os efeitos as do Anexo II.

19.22.	Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

São Paulo, 11 de maio.. de 2026.

Angela Maria Ciarencio

Pregoeira

SUB-MB

ANEXO I – MINUTA DE TERMO DE Nº 00/SUB-MB/2025

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO: 6045.2025/0003333-2

OBJETO: PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SUBPREFEITURA M BOI MIRIM

CONTRATADA:

Aos ...... dias do mês de .................... do ano de dois mil e vinte e seis, na sede da Subprefeitura M Boi Mirim, presentes de um lado a PMSP/Prefeitura do Município de São Paulo/Subprefeitura M’ Boi Mirim, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 05.510.098/0001-40, situada a Avenida Guarapiranga, 1.695 - Parque Alves de Lima - CEP 04902-015 - São Paulo - SP, representada pela senhora Subprefeita ..............................., portadora da Cédula de Identidade n° .................................., inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n° .................................., em conformidade com a Lei Municipal n° 13.399/2002 e Portaria ..............., e ora denominada CONTRATANTE e, de outro, a empresa ......................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° ...................................., situada à ....................................................., n° ........... – Bairro .......................... - UF............... – CEP................. - Fone (....) .............. - e-mail ........................., adjudicatária da licitação  na modalidade Pregão Eletrônico n° 90.005/SUB-MB/2026, representada pelo(a) senhor(a) .............................................., portador da Cédula de Identidade n°.........................., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o n° .............................., seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada CONTRATADA, têm entre si contratado, em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 62.100/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

1.2.  CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe (unidade) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Inspeção de cadastro de redes (Km) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |

1.3. Deverão ser observadas as especificações e condições fornecimento constantes do Termo de Referência - Anexo II, parte integrante deste edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.  Os serviços serão executados em áreas sob a jurisdição da Subprefeitura M Boi Mirim

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  CONTRATUAL E INICIO DOS SERVIÇOS

3.1. O prazo contratual terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data estipulada na Ordem de Início dos Serviços, prorrogável por igual ou menor período, até o limite previsto no artigo 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, e do artigo 116 do Decreto Municipal n° 62.100/2022, desde que haja concordância das partes, o contratado haja cumprido satisfatoriamente suas obrigações, bem como a pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de mercado.

3.1.1. Caso a CONTRATADA não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá comunicar este fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de término do vigência contratual, sob pena de incidência de penalidade contratual.

3.1.2. Na ausência de expressa oposição, e observadas as exigências contidas nos incisos I e II do artigo 116 do Decreto Municipal n° 62.100/2022, o ajuste será prorrogado, mediante despacho da autoridade competente.

3.1.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da Administração, não gerará à CONTRATADA o direito a qualquer espécie de indenização.

3.1.4. Não obstante o prazo estipulado no subitem 3.1, a vigência contratual nos exercícios subsequentes estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

3.2.  A Ordem de  Início para a prestação dos serviços , será emitida pela Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura M Boi Mirim, estando condicionada à entrega prévia, pela CONTRATADA, dos documentos abaixo relacionados, no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis, após a assinatura do termo de contrato.

a) Declaração - Anexo XV, de disponibilidade de equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado.

b) Carta de Autorização para Rastreamento -  Anexo XVIII.

c) Documentos de propriedade dos caminhões e equipamentos, ou documentos que comprovem posse regular em razão de “leasing”, devendo para esse último caso, apresentar documento de anuência do banco;

d) Relação de condutores, com a comprovação do vínculo com a empresa contratada, e os respectivos documentos de habilitação (CNH), Cédulas de Identidade . As categorias constantes nos documentos de habilitação (CNH) dos condutores deverão ser compatíveis ao tipo de veículo a ser conduzido;

e) Documentos de licenciamento, comprovação do pagamento de seguro obrigatório e IPVA de cada veículo;

f) Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) da licitante com habilitação necessária para a execução dos serviços, sendo exigida a inscrição na especialidade de Engenheiro Civil/Arquiteto.

g)  Indicação do preposto, que representará a CONTRATADA.

h) A fim de assegurar uma fiscalização mais eficaz das obrigações trabalhistas e previdenciárias, além de evitar situações de responsabilidade subsidiária ou solidária em caso de inadimplência, a CONTRATADA deve fornecer uma lista completa dos funcionários, prepostos ou terceiros que integrarão a equipe,  para comprovação de  que são funcionários da contratada (ex: ficha de registro) ou, se terceiros, o contrato entre eles.

Observação: Esta relação deve ser tratada em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

3.2.1. O início das atividades só será liberado após a validação e aprovação de toda a documentação pela Coordenadoria de Projetos e Obras, não gerando qualquer ônus ou responsabilidade por atraso à CONTRATANTE caso a documentação seja entregue incompleta ou com irregularidades.

3.2.1.1. Condição Suspensiva: O início dos serviços, fica suspenso até que a CONTRATADA apresente todos os documentos exigidos.

3.2.1.2. Liberação: A contratante terá 03 [tres] dias úteis após a entrega para analisar os documentos e emitir o Aceite Documental".

3.3.  A substituição de qualquer colaborador durante o contrato exigirá a apresentação da mesma documentação, com antecedência mínima de 24 [vinte e quatro) horas.

3.4. Atrasos  na entrega dos documentos elencados nesta clausula resultará em multa  no valor de 1% (um por cento)  por dia sobre o valor do Termo de Contrato, conforme previsto na CLAUSULA DECIMA – DAS PENALIDADES.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

4.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ ..................................................... (........... ......................................................................................................................................................................).

4.1.1. O valor mensal estimado por equipe é de R$ ................. (............................................. ...............................................................................), correspondendo à remuneração dos seguintes itens:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL MENSAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conservação e manutenção de Galeiras e demais dispositivos de drenagem | Equipe | 4 |  |  |
|  | Inspeção de cadastro de redes | Km | 10 |  |  |
| VALOR TOTAL MENSAL |  |  |  |  |  |

4.2. Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc.., e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração será devida.

4.3. Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº ..........., no valor de R$ .................... (....................................................................),  onerando a dotação orçamentária nº ........................................................, do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

4.4. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contados da data do orçamento estimado da contratação para o Reajustamento no Sentido Estrito, um ano contado da data da abertura da proposta para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.

4.5. Os pedidos de repactuação, os quais não poderão compreender custos extraordinários, dependerão de requerimento da CONTRATADA instruído na forma estabelecida no art. 129 a 137 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, analisados no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, e suspenso até a apresentação de eventual documentação solicitada pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

4.5.1. O requerimento deverá ser acompanhado de planilha de custos e formação de preços e acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho e, observará os mesmos requisitos da planilha de custos inicialmente apresentada no momento do procedimento licitatório, sendo vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

4.5.2. A primeira repactuação observará o interregno mínimo de um ano, contados a partir da data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo (--/--/----) ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra e um ano, contados a partir da data da proposta (--/--/----) apresentada pela licitante, contendo a relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço.

4.6. O índice de reajuste relativo aos custos decorrentes do mercado será aplicado anualmente, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 62.100/2022, mediante a utilização do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, válido no momento da aplicação do reajuste, nos termos da Portaria SF n.º 389/2017, e, poderá ser substituído por meio de Decreto ou Portaria da Secretaria Municipal da Fazenda e será automaticamente aplicado a este instrumento, independentemente da formalização de termo aditivo de ajuste.

4.6.1. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula 4.6. não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.6.2. Na eventual ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.7. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05/2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.

4.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste, repactuação, atualizações, compensações, penalizações financeiras, alterações de razão ou denominação social e empenhos, será realizado por apostilamento, em consonância ao art. 136 da Lei Federal nº 14133/2021 e art. 137 do Decreto Municipal nº 62100/2022, e destes atos serão dados a devida publicidade, nos sítios eletrônicos oficiais.

4.9. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

4.10. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05/2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.

4.11. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.12. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Executar o objeto da contratação obedecendo as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo III do Edital.

5.2. Obedecer às orientações fornecidas pela CONTRATANTE através do servidor responsável pela

fiscalização da execução dos serviços contratados, que será indicado na “Ordem de Início”.

5.3. Executar os serviços nos horários definidos pela fiscalização e consoante ao Edital e seus anexos.

5.4. Fornecer à CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e todos os elementos e

informações necessárias, quando por esta solicitado.

5.5. Cumprir as posturas do município e as disposições legais municipais, estaduais e federais que

interfiram na execução dos serviços.

5.6. Apresentar para controle e exame, sempre que a CONTRATANTE exigir, a Carteira de Trabalho

e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de salários, quitação de

suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham

prestado serviços à CONTRATANTE, por força deste contrato.

5.7. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na

execução dos serviços.

5.8. Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus

serviços.

5.9. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração dos dados cadastrais para atualização.

5.10. Substituir os equipamentos se forem constatadas as suas inadequações.

5.11. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Contrato, em nenhuma hipótese, sob pena de rescisão automática. A CONTRATADA não poderá transferir, subcontratar, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

5.12. A CONTRATADA se compromete a adotar o Livro de Ordem para as obras e serviços de engenharia, em conformidade com a Resolução nº 1024 – CONFEA, devendo observar o disposto no Ato Normativo 06/2012 do CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015, publicado no Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015.

5.13. O livro de Ordem deve retratar com exatidão todas as ocorrências, interferências e readequações, por vezes necessárias, que podem servir, inclusive, de justificativa para eventuais aditamentos contratuais.

5.14. Responder pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva e correta utilização dos equipamentos de proteção individual e/ou coletivo, segundo legislação vigente, em especial as Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho.

5.15.As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de equipamentos/ferramentas inadequadas na execução dos serviços

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Fornecer à CONTRATADA, quando da emissão da “Ordem de Início”, o nome do(s) servidor (es) que representará(ão) a CONTRATANTE durante a execução do objeto.

6.2. Realizar o acompanhamento do contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, eventualmente constatado, de descumprimentos, falhas ou inconformidades relativas à execução do objeto do contrato a que se refere este Termo de Referência e exigir o saneamento de tais irregularidades e/ou adotar as medidas corretivas.

6.3. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste contrato e das disposições legais, municipais, estaduais e federais, que as regem.

6.4. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o edital e anexos da licitação.

6.5. Exercer a fiscalização dos serviços indicando, formalmente, o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual.

6.6. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente sejam solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.

CLÁUSULA SETIMA - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. As medições, para efeito de pagamento, serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

7.1.1. No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços realizados e os respectivos valores apurados.

7.1.2.  Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente realizados em cada um dos ambientes, aplicando-se eventual desconto nas faturas mensais em função da pontuação final obtida no Relatório de Avaliação de Qualidade dos Serviços.

b) Os critérios, conceitos e itens que serão objeto de avaliação mensal são os que deu base ao certame licitatório.

c) No final de cada mês de apuração, o responsável pela fiscalização do Contrato deve encaminhar, em até 5 (cinco) dias após o fechamento das medições, os Formulários de Avaliação da Qualidade dos Serviços gerados no período para o Gestor do Contrato.

d) O Gestor do Contrato, com base em todos os Formulários de Avaliação da Qualidade dos Serviços gerados durante cada período, irá consolidar a avaliação de desempenho da CONTRATADA frente ao contrato firmado para apurar o percentual de liberação da fatura correspondente àquele mês.

e) À CONTRATADA será encaminhada uma via do Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços pelo fiscal do contrato.

f) A realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de sanções à CONTRATADA em razão do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato.

7.1.3. A Contratante solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura.

7.1.4. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a Contratante atestará a medição mensal, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento do relatório, comunicando à CONTRATADA o valor aprovado e autorizando a emissão da correspondente nota fiscal/fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados.

7.2. Em conformidade com a PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF Nº 275/2024, o processo de liquidação e pagamento das despesas será formalizado pelo fiscal do contrato em expediente devidamente autuado, com a junção dos seguintes documentos, em ordem cronológica, conforme o caso:

a) cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviços ou execução de obras;

b) Nota Fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme o caso;

c) Medições detalhadas comprovando a execução das obras ou a quantidade produzida, no caso de serviço prestado por produção, relativas ao período a que se refere o pagamento;

d) Ateste da nota fiscal eletrônica de serviços ou nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria-DANFE, recibo ou fatura, ou documento equivalente, conforme disciplinado no artigo 120, III, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, de acordo com ANEXO ÚNICO desta Portaria.

§ 1º Na prestação de serviços continuados com cessão de mão de obra exclusiva, além dos documentos elencados no "caput" deste artigo, deverão constar os seguintes:

e) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento;

f) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução do contrato, no mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento;

g) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato, do mês anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento;

h) Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento, correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento;

i) Relatório de conferência “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a relação de empegados correspondentes a GFD apresentada, do mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento;

j) Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuição Previdenciária correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento;

k) DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento, referente à contribuição previdenciária (INSS) correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento;

l) Comprovante de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento;

m) Comprovante do pagamento de vale transporte e vale alimentação nos termos da convenção coletiva, relativos ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento;

n) Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional, quando houver, ocorridos no mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento;

o) Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus pagamentos em agência bancária localizada no Município ou na região Metropolitana onde serão prestados os serviços;

p) No pagamento relativo ao último mês de prestação dos serviços, cópia dos termos de rescisão dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados vinculados à prestação dos respectivos serviços, ou comprovação de realocação dos referidos empregados para prestar outros serviços.

7.2.2. A CONTRATADA deve discriminar detalhadamente nos documentos fiscais, a razão social, CNPJ conforme nota de empenho, objeto contratado, o período a que se referem, a quantidade e o preço dos materiais e/ou a identificação dos serviços, com os correspondentes preços unitários e totais.

7.2.3. Na ocorrência de pagamentos em que haja fornecimento de materiais e/ou insumos, indispensáveis para a prestação de serviços objeto da despesa CONTRATADA, quando não pagas através de NFE-DANFE de venda de mercadoria em nome do órgão pagador, tais valores devem constar no corpo da nota fiscal da prestação dos serviços medidos e atestados, não podendo ser admitidos outros documentos que não se configurem documentos fiscais legalmente instituídos, a exemplo notas de débitos ou recibos emitidos separadamente.

7.2.4. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentação pela CONTRATADA, nos termos da Portaria SF nº 275/2024,  a fim de obedecer rigorosamente as disposições do Decreto Municipal n° 64.904/2026.

7.2.5. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil, observados as disposições do Decreto Municipal n° 51.197/2010, que dispõe sobre pagamento aos credores da Prefeitura do Município de São Paulo.

7.2.6. Não será concedida atualização ou compensação financeira, exceto nos casos previstos na Portaria nº 05/SF/2012, ocasionados por culpa exclusiva da CONTRATANTE.

7.2.7. Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicarão na aceitação dos serviços.

7.2.8. Será observado por ocasião de cada pagamento as disposições dos artigos 157, 158 e 164 § 3º da IN n° 971/2009, na sua redação atual, e orientações vigentes expedidas pelo INSS e pela PMSP.

7.2.9. Serão observadas as disposições relativas às retenções de impostos nos termos das respectivas legislações:

a) ISS – Imposto Sobre Serviços – Lei Municipal n° 13.701/2003, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 53.151/2012, e alterações posteriores;

b) INSS – Instrução Normativa RFB n° 2110/2022 e alterações posteriores;

c) Imposto Sobre a Renda - Decreto Federal n° 9.580/2018 e alterações posteriores;

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO

8.1.  O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal n° 14.133/2021, do Decreto Municipal n° 62.100/2022, e das demais normas complementares aplicáveis

8.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.3. A Contratante se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do artigo 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo  137 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- 8.6.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigo 138 e 139 da Lei Federal n° 14.133/2021 mesma Lei.

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1.  A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência, Anexo II do Edital da licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

9.2. A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável pela fiscalização, pela Contratante, atestado esse que deverá acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima.

9.2.1. A fiscalização será exercida de acordo com o artigo 121 Decreto Municipal n° 62.100/2022.

9.3. O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas municipais pertinentes.

9.4. O objeto contratual será recebido mensalmente mediante relatório de medição dos serviços executados no mês, emitido pela CONTRATADA, sendo tal relatório submetido à fiscalização da Contratante, que, após conferência, atestará se os serviços foram prestados a contento, atestado esse que deverá ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da nota de empenho, para fins de pagamento.

9.5.  Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados os trâmites legais e os princípios do contraditório e ampla defesa.

9.5.1. recebimento e aceite do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo II, verificadas posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.1.1, com as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) impedimento de licitar e contratar; ou

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Sanções Aplicáveis:

| Ocorrencia |  |
| --- | --- |
| Id | Evento | 1ª | 2ª | Sanção/Multa |
| 1 | Atraso para inicio da execução dos serviços conforme fixado na Ordem de Início | Advertência | Multa | 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Termo de Contrato. |
| 2 | Paralisação injustificada dos serviços | Advertência | Multa | 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor mensal da equipe contratada, até o máximo de 15 (quinze) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial do contrato. |
| 3 | Descumprimento de clausula contratual | Advertência | Multa | 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal da equipe contratada, por dia, até seu cumprimento. |
| 4 | Não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização | Advertência | Multa | 2% (dois por cento) sobre o valor mensal da equipe contratada, por dia, até seu cumprimento. |
| 5 | Inexecução parcial do contrato | Advertência | Multa | 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela não executada. |
| 6 | Inexecução total do contrato | Advertência | Multa | 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado. |
| 7 | por dia de atraso, na entrega dos documentos elencados nos itens 3.2 e 3.3. | Advertência | Multa | 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Termo de Contrato. |

10.1.2. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da descontinuidade da prestação de serviço imposto à Administração.

10.2. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

10.2.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.1.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.

10.1.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

10.1.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.

10.2. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal nº 14.13320/21.

10.3. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os prazos nele fixados.

10.3.1. No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público devido, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto Municipal nº 51.714/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

  - Para execução deste contrato, apresentou-se documento comprobatório da garantia no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual, ou seja R$ .....................(extenso)

    - A garantia para o cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento será registrada em DIPED através do processo nº ...................

  - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

  - O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 10.2.1 deste contrato.

  - A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa CONTRATADA.

  - A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da CONTRATADA, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM.

  - A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no artigo 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

# O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo Fiscal do Contrato, em conformidade com o Decreto Municipal nº 62.100/2022.

# Fica designado Gestor do Contrato a Engenheira Joseane Possidonio, Registro Funcional nº 889.137.1/3 da Coordenadoria de Projetos e Obras, que em caso de  impedimento legal será substituída pela Engenheira Caroline Blando dos Santos, Registro Funcional nº 950.622.5/1.

# Em conformidade com o artigo 6º do Decreto Municipal n° 62.100/2022, fica designado Fiscal do Contrato a servidora Roberta Vieira de Oliveira Santana, Registro Funcional nº 722.425.7/2, da CPO/Supervisão Técnica de Manutenção, que em caso de  impedimento legal será substituída pela Engenheira Caroline Blando dos Santos, Registro Funcional nº 950.622.5/1.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – da anticorrupção

# 13.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme o artigo 3º do Decreto Municipal  nº 44.279/2003, acrescido do § 1º-A do Decreto Municipal nº 56.633/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

14.1.  Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente CONTRATO, ou em razão dele, deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e pela CONTRATANTE.

14.2.  A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato, no prazo máximo de 24 horas da ciência do fato, a ocorrência de qualquer situação que possa acarretar potencial ou efetivo risco ou dano aos titulares dos dados pessoais, e/ou que não esteja de acordo com os protocolos e normas de proteção de dados pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

15.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração Pública, a qualquer tempo, sem que caiba qualquer indenização à CONTRATADA, caso seja celebrada nova Ata de Registro de Preços para o mesmo objeto, com preços mais vantajosos para a Administração do que os ora registrados/contratados, nos termos do artigo 137, inciso IV, da Lei Federal  nº 14.133/2021.

15.2. Previamente à rescisão, a CONTRATADA será notificada para, querendo, reduzir os preços registrados aos níveis de mercado ou aos preços da nova Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis], caso em que, aceitando a redução, a rescisão não será efetivada.

15.3. A hipótese de rescisão prevista nesta cláusula justifica-se pela observância ao princípio da vantajosidade econômica e ao princípio da eficiência, artigo 5º da Lei Federal  nº   14.133/2021, não constituindo descumprimento contratual por parte da CONTRATADA, mas sim alteração das condições de mercado, conforme autorizado no Edital.

15.4. A rescisão não impedirá a cobrança de eventuais penalidades aplicadas por descumprimento contratual anterior à data da rescisão, se houver.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

16.2. Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

16.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

16.4. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

16.5. A Administração reserva-se o direito de executar através de outras CONTRATADAS, nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação.

16.6. A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.7. No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os  seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, incluindo a cláusula de Outorga de Representação

a.1) Será aceita procuração pública ou particular, desde que acompanhada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial. Este documento deve conceder o poder de representação, e o mandante deve especificar de forma clara e detalhada os atos que o mandatário pode realizar, especialmente a assinatura do termo de contrato.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ..

c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante.

d) Certidão de Regularidade de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, inclusive as contribuições sociais;

e) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais;

e.1) No caso de a licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo; expedida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.

f) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço;

g) Prova de regularidade com a Fazenda do Município de São Paulo, relativa aos tributos relacionados com as atividades objeto do pedido de inscrição, mediante a apresentação de certidão de tributos mobiliários expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura do Município de São Paulo;

g.1) A exigência deste item é aplicável também aos interessados com sede fora do Município de São Paulo;

g.2) Caso não seja cadastrado como contribuinte neste Município, deverão apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada devem à Fazenda do Município de São Paulo.

h) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

16.7.1. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas.

16.8. Comprovante do recolhimento da  garantia para contratar, em conformidade com  nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.9. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a o Decreto Municipal n.º 62.100/2022, Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.

16.10. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.11. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da CONTRATADA e a ata da sessão pública da Pregão Eletrônica nº 90.005/SUB-MB/2026 sob documento SEI nº ____ do processo nº .................................................

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA -DO FORO

17.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 2 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes CONTRATANTEs e duas testemunhas presentes ao ato.

CONTRATANTE

___________________________________

SubprefeitA

SUB-MB

CONTRATADA

________________________________________________

Nome:

RG:

CPF N°

Cargo:

Testemunhas:

1) __________________________________        2) _____________________________________

NOME:                                                                          NOME:

rg n°:                                                                           rg n°:

CPF N°:                                                                         CPF N°:

aNEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

TIPO: MENOR PREÇO MENSAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM.

- JUSTICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Subprefeitura M’Boi Mirim compreende território administrativo de cerca 64km² com galerias de águas pluviais implantadas que junto a outros dispositivos de drenagem permitem o escoamento das águas pluviais e servidas evitando enchentes e problemas causados pelo acúmulo de água. A boa conservação destes sistemas reduz danos trazendo melhor qualidade de vida aos munícipes, reduzindo acidentes em vias públicas e logradouros, erosões, solapamentos, carreamento de solo e também a disseminação de doenças relacionadas ao meio hídrico.

2.2. Compete à Subprefeitura M’Boi Mirim no âmbito de seu território os serviços de zeladoria urbana, dentre os quais a conservação e manutenção de galerias de águas pluviais e dispositivos de drenagem, tais como sarjetas, sarjetões, bocas-de-lobo, bocas-de-leão, valas, canaletas, etc., de forma a garantir o bom funcionamento de seus componentes por meio da manutenção corretiva, preventiva e preditiva do sistema de drenagem local.

- DA MÃO DE OBRA, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

3.1. Contratações de equipes/mês pelo período de 12 meses e possibilidade de prorrogação conforme legislação vigente.

3.1.1. As equipes obedecerão a cronograma de sazonalidade, sendo acrescidas de acordo com a necessidade por meio de aditamento contratual.

3.1.2. Considerando a necessidade de acréscimos de equipes para atender as demandas decorrentes do período de chuvas, a quantidade de equipes a ser contratada é de 2 equipes/mês, no mínimo, e de 4 equipes/mês, no máximo, de acordo com a distribuição das chuvas e outras ocorrências.

CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

|  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipes (unidade) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Inspeção de cadastro de redes (Km) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |

3.2. Mão de Obra (constituição da equipe)

- 01(um) Técnico – nível médio (formação em edificações ou construção civil);

- 06(seis) Serventes;

- 03(três) Pedreiros;

3.3. Uniformes e equipamentos de proteção individual aos integrantes de cada equipe:

- 10 (dez) uniformes completos;

- 10 (dez) Pares de botas;

- 10 (dez) Pares de botas de virilha;

- 10 (dez) Pares de luvas de raspa de couro;

- 10 (dez) Coletes com faixas reflexivas;

- 10 (dez) Capacetes;

- 10(dez) Óculos de proteção facial;

- 10 (dez) Capas para chuva amarelas, reforçadas.

3.3.1. A lista é exemplificativa devendo a CONTRATADA disponibilizar os uniformes e EPIs adequados a cada tipo de serviço a ser executado.

3.3.2. A CONTRATADA deverá fornecer para todos os seus funcionários uniformes, ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs) adequados às suas especialidades, funções e de acordo com a normativa e legislação pertinentes, em quantidades suficientes para garantir o asseio e a segurança adequada de todos os funcionários.

3.3.3. Ao Técnico caberá receber as instruções da fiscalização e repassá-las às equipes, relacionar diariamente as tarefas executadas e insumos utilizados elaborando a “Ficha de Produção Diária” e a “Ficha Diária de Presença”. Caberá, ainda, distribuir, orientar tecnicamente e supervisionar as atividades exercidas por todos os demais integrantes da equipe, requisitar, receber, distribuir e controlar materiais, ferramentas, instrumentos, equipamentos e insumos a carga dos materiais provenientes dos serviços executados. Manter a disciplina e a ordem nos locais de trabalho.

3.4. Ferramentas

- 03 (três) serrotes afiados tipo Marriot ou similar;

- 04 (quatro) alavancas lisas de 1,50 m;

- 02 (dois) arcos de serra com 10 lâminas para troca por mês;

- 02 (duas) desempenadeiras de plástico corrugadas (22 x 34 cm);

- 02 (duas) desempenadeiras de plástico lisas (22 x 34 cm);

- 04 (quatro) esquadros de aço temperado metálico 12”;

- 02 (dois) facões de 18”;

- 02 (dois) machados;

- 04 (quatro) marretas de 1 kg;

- 04 (quatro) marretas de 5 kg;

- 02 (dois) martelos para pedreiro;

- 04 (quatro) ponteiros;

- 04 (quatro) talhadeiras;

- 02 (dois) rolos de linha de pedreiro;

- 01 (uma) tesoura para corte de aço de até ¼ “;

- 02 (dois) torquês;

- 02 (dois) martelos tipo carpinteiro;

- 08 (oito) pás sendo 4 de bico e 4 quadradas;

- 08 (oito) enxadas;

- 08 (oito) espátulas;

- 08 (oito) escovões de aço;

- 04 (quatro) picaretas;

- 08 (oito) vassourões;

- 100 (cem) metros de corda com diâmetro mínimo de 12 mm e peso mínimo 100 g/m;

- 02 (dois) tambores/bombonas de 200 litros para transporte de água;

- 01 (uma) máquina tipo guilhotina para corte de aço até 1/2”;

- 04 (quatro) carrinhos de mão de pneus com câmeras, em chapa 18 reforçada;

- 08 (oito) brochas;

- 20 (vinte) metro de mangueira de nível (5/16”);

- 03 (três) níveis de mão de alumínio com 50 cm;

- 02 (duas) cavadeiras;

- 03 (três) vangas;

- 03 (três) chibancas;

- 06 (seis) colheres de pedreiro, sendo 2 pequenas, 2 médias e 2 grandes;

- 01(uma) régua de alumínio com 2,00 m;

- 01(um) trado manual diâmetro 25cm, com 6 metros de extensão;

- 06 (seis) metros de corrente 5/16”;

- 10 (dez) baldes plásticos para concreto 12 litros;

- 06 (seis) caixas plásticas para argamassa 20 litros;

- Escada de alumínio extensível até 6m;

- 03 (três) placas de chapa de aço na dimensão de 2,0X3,0 metros, espessura de 18mm.

3.5. Material de sinalização

- 01 (um) Conjunto de ferramentas e materiais de sinalização;

- 10 (dez) cones de sinalização pequenos (h ≥ 500 mm, peso ≥ 0,5 kg);

- 10 (dez) cones de sinalização médios, com orifício central para sinalizar (h ≥ 750 mm, peso ≥ 1,5 kg);

- 06 (seis) cones de sinalização grandes (h ≥ 1.100mm, peso ≥ 6 kg – vazio), também conhecido por conão ou canalizador do tráfego com espaço para lastro de areia ou água;

- 10 (dez) cavaletes de madeira tipo CET;

- 30 (trinta) metros de fita para isolamento tipo CET;

- 04 (quatro) bandeirolas;

- 200 (duzentos) metros de tela de polietileno reflexiva para sinalização;

- Lona plástica (4x30m);

- Tela de polietileno refletiva para sinalização.

3.5.1. A lista é exemplificativa devendo a CONTRATADA disponibilizar todas as ferramentas e materiais de sinalização adequados a cada tipo de serviço a ser executado.

3.6. Veículos e equipamentos (incluindo combustível e manutenção)

- 01 (um) Caminhão basculante com caçamba de 4 m³, com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista;

- 01 (um) Caminhão carga seca, capacidade 8 toneladas, com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista;

- 01 (um) furgão longo, teto alto, para transporte de, no mínimo, 09 (nove) passageiros, como máximo 10 (dez) anos de fabricação, com motorista;

- 01 (uma) Retroescavadeira com capacidade da caçamba frontal de 0,76 m³, com operador, a cada 2 equipes;

- 01 (uma) motobomba submersível 5 HP ou maior;

- 01 (um) Soquete Vibratório;

- 01 (um) Compressor Portátil – 295 PCM (com diesel);

- 01 (um) Rompedor;

- 01 (uma) Serra circular para corte de concreto profundidade mínima 13 cm;

3.6.1. Os equipamentos soquete vibratório, bomba submersível de drenagem, compressor portátil, rompedor e serra circular poderão ser compartilhados, respeitados o limite de 01 (um) equipamento de cada para cada 02 (duas) equipes, cabendo à fiscalização da CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA na programação dos serviços a definição da quinzena de trabalho de cada um desses equipamentos para as equipes envolvidas.

4.	INSPEÇÃO E CADASTRO DE REDES DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.1. Todas as bocas de lobo, galerias e ramais (singularidades) das microbacias selecionadas deverão ser inspecionadas através do levantamento dos tampões que serão registradas com o preenchimento em formulário individual específico e registro digital das condições de funcionamento e anomalias verificadas, de modo a permitir indicar as ações de manutenção das redes de drenagem. Trata-se das microbacias hidrográficas sob a competência administrativa da Subprefeitura M’Boi Mirim.

4.2. Os resultados dos serviços de inspeção deverão ser entregues à fiscalização em relatórios individuais por singularidade, numeradas de jusante a montante em sequência lógica e apresentadas em mapa temático da microbacia contendo a imagem (foto) da condição interna e externa, os dados de localização da singularidade e anomalia verificada e codificadas em meio analógico e digital permitindo a integração ao cadastro técnico e demais sistemas disponíveis na Subprefeitura.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. A equipe terá, necessariamente, que contar com todos os funcionários devidamente uniformizados, incluindo botas, capacetes e demais equipamentos para a correta prestação dos serviços cujo padrão e cor deverão seguir a Portaria n° 15/SMSP/2010.

5.2. Caberá à CONTRATADA responder pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho responsabilizando-se pela efetiva e correta utilização dos equipamentos de proteção individual e coletivo, segundo a legislação vigente, em especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.3. Nos trabalhos em vias públicas, os funcionários deverão obrigatoriamente usar faixas refletivas na indumentária e demais itens de segurança previstos e recomendados por lei e/ou normas pertinentes ao objeto, sendo de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o seu cumprimento.

5.4. O não comparecimento da Equipe, ou na impossibilidade de a mesma trabalhar normalmente, acarretará em sanções à empresa CONTRATADA, de acordo com cláusulas contratuais e legislação vigente.

5.4.1. Os funcionários colocados à disposição da Administração pela CONTRATADA para integrar a equipe deverão estar perfeitamente treinados para execução dos serviços que lhes competem.

5.4.2. Quando algum funcionário for rejeitado pela fiscalização deverá ser substituído em 24 horas pela CONTRATADA. A substituição deverá ser devidamente motivada por escrito.

5.4.3. A equipe poderá ser desmembrada, a critério da fiscalização, para atendimento de serviço sem locais distintos, desde que mantido o acompanhamento pelos responsáveis.

5.5. Os serviços da Equipe deverão se restringir à seguinte natureza:

- Inspeção das condições funcionais do sistema de drenagem, apontados em relatório;

- Conservação de galerias de águas pluviais, seus ramais e serviços correlatos;

- Conservação dos demais dispositivos de drenagem superficial e subterrâneos junto ao sistema de drenagem: córregos, canais, piscinões e diques;

- Conservação de canaletas, caixas de passagem, canaletas simples, canaletas com grelhas, seja na via pública, túneis ou em qualquer logradouro;

- Conservação de poços-de-visita;

- Conservação de bocas-de-lobo e bocas-de-leão;

- Recomposição de vala;

- Demais serviços de engenharia afetos à conservação e manutenção do sistema de drenagem;

- Conservação de guias e sarjetas;

- Remoção do material excedente e restos de entulho para local a ser designado pela PMSP;

5.6. Os veículos, equipamentos, ferramentas, material de sinalização, uniformes e equipamentos de proteção individual, relacionados neste memorial, bem como o que for necessário ao bom desempenho dos serviços, serão fornecidos pela empresa CONTRATADA.

5.7. A quantidade dos serviços executados deverá constar da ficha de produção diária, acompanhada de relatório fotográfico do serviço executado, discriminadas todas as atividades desenvolvidas pela equipe.

5.8. Todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, uniformes e material de sinalização deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação, sendo substituídos sempre que necessário, e transportados conforme necessidade diária dos serviços.

5.9. Os serviços deverão ser vistoriados diariamente pelo fiscal designado pela unidade CONTRATANTE sendo este responsável pela fiscalização e pela conferência das fichas de produção diária.

5.10. A critério da fiscalização, quando os serviços não forem executados em conformidade com a boa técnica, deverão ser refeitos pela empresa CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, em horário e dia diferente dos programados para execução dos serviços normais da equipe, devendo a ocorrência ser apontada no campo de informações complementares da ficha de produção diária.

5.11. Em cada processo mensal de pagamento de medições deverão ser anexadas as fichas de produção diária e relatório diário referentes aos serviços executados. Nestas fichas deverão ser anotados todos os fatos ocorridos durante a execução dos serviços tais como: horário de apresentação e de dispensa das equipes, os atrasos, ausências e saídas antecipadas de funcionários, quebra ou defeito e horas paradas de veículos/equipamentos, devendo ter o visto do fiscal da CONTRATANTE. O modelo existente é resumido e poderá ser aprimorado de modo que fiquem registrados todos os serviços realizados.

5.12. Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA, para cada encarregado, por equipe, aparelho rádio comunicação, devidamente homologado pela ANATEL ou aparelho celular.

5.13. Ficam vedadas a cessão, transferência, total ou parcial, dos serviços e a subcontratação total dos trabalhos.

5.14. Os caminhões, a retroescavadeira e a van ficarão à disposição 184,89 horas mensais.

5.15. Os veículos deverão utilizar o sistema de rastreamento e monitoramento do tipo GPS, nos termos da nova Portaria (Portaria nº 24 de 18 de junho de 2018), apresentando relatório dos itinerários à fiscalização.

5.16. No caso da ocorrência de apreensão ou remoção de algum veículo/equipamento, as despesas decorrentes da retirada, guincho e outras, correrão por conta da empresa CONTRATADA, sem prejuízo da sua pronta substituição.

5.17. Em caso de sinistros, onde for comprovada a culpa de terceiros, tanto para danos materiais quanto pessoais, a total responsabilidade será da empresa CONTRATADA, inclusive franquia.

5.18. Todos os custos, custeios e salvaguardas de cada equipamento e veículo correrão por conta da empresa CONTRATADA, inclusive danos provocados por terceiros ou roubos, não cabendo quaisquer outros tipos de pagamento ou indenização pela CONTRATANTE, além dos valores aprovados nas medições mensais.

5.19. Obriga-se a empresa CONTRATADA a substituir, durante a vigência dos contratos, os veículos/equipamentos que ultrapassarem 10 (dez) anos de fabricação, 5 (cinco) anos no caso da van.

5.20. Serão aceitos caminhões e demais equipamentos de categoria superior, sem qualquer ônus adicional à Administração e desde que o serviço a ser realizado permita a utilização destas alternativas.

5.21. A ausência ou o mau funcionamento dos veículos/equipamentos exigidos desde que impeçam o trabalho da equipe como um todo ensejará a recusa da equipe, configurando ausência injustificada para fins de desconto de 100% (cem por cento) do valor da equipe/dia.

5.22. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, através de seu operador, a condução e acompanhamento dos veículos, maquinários e equipamento durante a prestação dos serviços.

5.23. As fotos devem ser tomadas do mesmo ponto de referência, registrar de maneira objetiva os serviços executados, e devem ainda, serem proporcionais à área de intervenção de modo a comprovar os serviços em toda a sua extensão, a fim de demonstrar o antes, o durante e o depois da execução dos serviços.

5.24. A CONTRATADA providenciará, por meio do técnico encarregado da equipe, os relatórios fotográficos diários que acompanharão o relatório diário e farão parte da medição mensal dos serviços.

5.25. Os resíduos oriundos dos serviços deverão ser recolhidos e retirados imediatamente após a conclusão dos trabalhos, não podendo permanecer no local após o término da jornada de trabalho.

5.26. A descarga dos resíduos deverá ser efetuada pela CONTRATADA em local indicado pela CONTRATANTE.

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1. Fornecer à CONTRATADA, quando da emissão da “Ordem de Início”, o nome do(s) servidor (es) que representará(ão) a CONTRATANTE durante a execução do objeto.

6.2. Realizar o acompanhamento do contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, eventualmente constatado, de descumprimentos, falhas ou inconformidades relativas à execução do objeto do contrato a que se refere este Termo de Referência e exigir o saneamento de tais irregularidades e/ou adotar as medidas corretivas.

6.3. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste contrato e das disposições legais, municipais, estaduais e federais, que as regem.

6.4. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o edital e anexos da licitação.

6.5. Exercer a fiscalização dos serviços indicando, formalmente, o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução contratual.

6.6. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente sejam solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.

6.7. A CONTRATANTE deverá realizar o cadastro de veículos e caminhões que realizem a prestação dos serviços no Sistema SGZ, ou a eventual sistema que o substitua, e fiscalizar a utilização destes veículos automotores para a execução dos serviços.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Executar o objeto da contratação obedecendo as especificações constantes deste termo de referência e do Edital.

7.2. Obedecer às orientações fornecidas pela CONTRATANTE através do servidor responsável pela fiscalização da execução dos serviços contratados, que será indicado na “Ordem de Início”.

7.3. Executar os serviços nos horários definidos pela fiscalização e consoante ao Edital e seus anexos.

7.4. Fornecer à CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e todos os elementos e informações necessárias, quando por esta solicitado.

7.5. Cumprir as posturas do município e as disposições legais municipais, estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços.

7.6. Apresentar para controle e exame, sempre que a CONTRATANTE exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de salários, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços à CONTRATANTE, por força deste contrato.

7.7. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

7.8. Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços.

7.9. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração dos dados cadastrais para atualização.

7.10. Substituir os equipamentos se forem constatadas as suas inadequações.

7.11. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Contrato, em nenhuma hipótese, sob pena de rescisão automática. A CONTRATADA não poderá transferir, subcontratar, no todo ou em parte, as obrigações assumidas sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

7.12. A CONTRATADA se compromete a adotar o Livro de Ordem para as obras e serviços de engenharia, em conformidade com a Resolução nº 1024 – CONFEA, devendo observar o disposto no Ato Normativo 06/2012 do CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015, publicado no Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015.

7.13. O livro de Ordem deve retratar com exatidão todas as ocorrências, interferências e readequações, por vezes necessárias, que podem servir, inclusive, de justificativa para eventuais aditamentos contratuais.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Início a ser oportunamente emitida pela Unidade Requisitante dos serviços, podendo ser prorrogado, por iguais ou menores períodos, desde que haja interesse das partes e com possibilidade de prorrogação de prazo na forma da lei.

8.2. Os serviços serão executados de segunda a sábado perfazendo o total de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, respeitando o intervalo de 01 (uma) hora por dia, que é reservada para almoço a qual não é computada na medição/pagamento.

8.3. Havendo necessidade de prestação de serviços aos domingos ou feriados, excepcionalmente a CONTRATADA será convocada, sem acréscimos no valor pago pela equipe, dentro das horas que estão sendo contratadas.

8.4. Diariamente serão emitidas ordens de serviços para execução através do Sistema SGZ e as atividades executadas devem ser registradas em Ficha de Produção Diária assim como o período em que a equipe ficou à disposição da CONTRATANTE.

8.5. O pagamento será efetuado através de medição mensal dos serviços a ser apresentada a fiscalização.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

9.1. O contrato será fiscalizado pela Coordenadoria de Projetos e Obras, que emitirá as Ordens de Serviços, fiscalizará a execução das atividades e efetuará o controle de horas trabalhadas.

9.2. A critério da fiscalização, a equipe poderá ser recusada caso não atendam as especificações contratuais.

10.	DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

10.1. A CONTRATADA deverá adotar o Sistema de Gerenciamento de Zeladoria - SGZ para acompanhamento de serviços permitindo o controle das ações executadas no qual as informações serão compiladas e analisadas, sendo disponibilizada as ferramentas de controle, programação e acompanhamento, com acesso simultâneo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

10.2. O fluxo de informações deverá ser dividido nas seguintes etapas:

10.2.1. Cadastro das Demandas: as ordens de serviço – OS – serão cadastradas automaticamente, via Portal de Atendimento SP 156, no SGZ, que gerará um número de protocolo, que será utilizado por todo o sistema para monitoramento e acompanhamento dos serviços realizados e para referência e notificações das partes envolvidas na solução do problema.

10.2.1.1. Tais demandas também poderão ser inseridas no SGZ pela CONTRATANTE ou por quaisquer outros sistemas/plataformas, mediante conveniência e necessidade da CONTRATANTE.

10.2.2. Vistoria e Validação: a CONTRATADA receberá as demandas que deverão ser validadas em campo utilizando aplicativo móvel homologado, que deverá ser capaz de coletar e disponibilizar todas as informações necessárias para o andamento dessas demandas:

- Número de protocolo de reclamação;

- Tipo de serviço a ser executado;

- Endereço;

- Foto do local;

- Prioridade (baixa, média e alta);

- Localização geográfica;

- Observação que o fiscal julgar necessária;

- Procede (sim/não).

10.2.2.1. Caso fique constatado na validação em campo que o serviço é “improcedente” ou que não é de competência da Prefeitura, o sistema dará baixa na reclamação gerando informação para o órgão competente referente a esta demanda.

10.2.2.2. Para as reclamações procedentes o sistema encaminhará a ordem de serviço para programação, divisão dos trabalhos entre equipes e, consequentemente, execução.

10.2.3. Programação dos Serviços: tanto a CONTRATADA quanto a CONTRATANTE poderão programar as datas de execução dos serviços estabelecendo o prazo para a execução.

10.2.4. Execução: a CONTRATADA deverá executar as ordens de serviço geradas na etapa de programação dos serviços dentro dos prazos estabelecidos.

10.3. O aplicativo móvel homologado, durante a execução dos serviços, deverá disponibilizar para as equipes as seguintes informações:

- Ordens de serviços pendentes por tipo de serviço, proximidade e prioridade;

- Dados relevantes para execução do trabalho;

- Localização da reclamação pela coordenada geográfica previamente validada na etapa de validação possibilitando um ganho real de tempo e otimização da equipe e dos equipamentos envolvidos na execução dos serviços.

10.4. Deverá ser capaz de coletar as informações constatadas em campo utilizando rede de dados GSM e possuir as seguintes funcionalidades:

- Geração de relatório fotográfico dos serviços executados para auxílio da fiscalização;

- Baixa automática das reclamações e ordens de serviço internas;

- Controle do prazo de execução dos serviços;

- Disponibilização de base de dados dos serviços considerando os tipos de serviço e quantidades executadas.

10.5. O aplicativo deverá ser capaz de operar também em áreas sem cobertura de rede de dados GSM mantendo todas as informações no aparelho e enviando-as assim que houver sinal ou for encontrada uma rede disponível.

11.	DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Os serviços serão contratados pela Subprefeitura M’Boi Mirim – SUB-MB e a fiscalização será exercida pela Coordenadoria de Projetos e Obras/Supervisão Técnica de Manutenção por intermédio de servidores designados para tal finalidade, fiscais e suplentes, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 62.100, de 27 de dezembro de 2022, visando a plena e satisfatória execução do escopo contratual durante toda a vigência contratual e, de acordo, com as especificações técnicas constantes no presente Termo de Referência.

11.2. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às especificações técnicas constantes no presente Termo de Referência, cláusulas contratuais, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, inclusive no que concerne às suas implicações próximas ou remotas.

11.3. Cada equipe, por parte da CONTRATADA, responsável pela execução dos serviços constantes das Ordens de Serviços, poderá ser acompanhada por um encarregado a ser designado por parte da CONTRATANTE entre seus servidores, a critério da fiscalização, podendo alternativamente efetuar a fiscalização utilizando-se dos instrumentos de rastreamento e monitoramento.

11.4. Cada equipe, por parte da CONTRATADA, deverá emitir as Fichas de Produção Diária e de Presença indicando as atividades executadas, os caminhões, equipamentos e o pessoal utilizado.

11.5. Conforme item subsequente, o encarregado de cada equipe será responsável pelo lançamento no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria – SGZ, das Fichas de Produção Diária de cada serviço executado, assim como da atualização de execução da Ordem de Serviço aberta emitida pelo SGZ.

11.6. Em cada processo mensal de pagamento deverá ser anexados as Fichas de Produção Diária e de Presença Diárias, os Relatório Fotográficos, Extratos SGZ e Relatórios de Monitoramento (GPS) referentes aos serviços executados e demais documentos comprobatórios da execução de todos os serviços objeto do presente Termo de Referência.

11.7. Não serão pagas horas inoperantes, as quais a Subprefeitura M’Boi Mirim não der causa, e ainda, serão devidamente registradas e apontadas pelo Fiscal do Contrato e entre outras:

- Falta ou ausência do equipamento e/ou operador imprescindíveis para a execução dos serviços;

- Falhas ou defeitos do equipamento que impossibilite ou dificulte sua operação;

- Recusa do operador em executar o solicitado pela Subprefeitura;

11.7.1. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no item 12.7 e seus subitens serão descontadas da aferição diária e/ou mensal, bem como poderão ser adicionados os possíveis custos com prejuízos de operação que os mesmos tenham causado.

12.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. Empresa de engenharia inscrita no CREA com atestado(s), certidão(ões) de capacidade técnico-operacional em nome da empresa licitante que comprovem isoladamente ou somados no mesmo período de 180 (cento e oitenta) dias concomitantes a execução dos serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem através de 02 (duas) equipes e execução de inspeção e cadastro de redes de águas pluviais.

13.	EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO GPS

13.1. Deverão ser instalados equipamentos de rastreamento nos veículos da CONTRATADA, para que, a partir dessas instalações, seja possível obter a visibilidade dos deslocamentos dos mesmos, em coordenadas geográficas e dados do receptor GPS incluindo data, hora e identificação do equipamento, a partir de uma solução de gestão.

13.2. Os equipamentos de rastreamento a serem adquiridos pelas empresas deverão atender aos seguintes requisitos e procedimentos:

13.3. Todos os veículos utilizados pela CONTRATADA que executam serviços para a municipalidade deverão possuir o equipamento de rastreamento especificado neste documento, consoante o dispositivo na Portaria n° 41/2009 – SMSP, alterada pela Portaria n° 28/2014 – SMSP.

13.4. Os equipamentos de rastreamento deverão utilizar o sistema de satélites do GPS (Global Positioning System) para determinação de sua localização (latitude e longitude).

13.5. Utilizada a tecnologia GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service), os equipamentos deverão transmitir para um determinado endereço de IP associado à solução de gestão de 02 em 02 minutos:

- ID do equipamento;

- Prefixo do veículo;

- Horário do último sinal recebido no formato de DD/MM/AA HH:MM:SS;

- Latitude e longitude do veículo em formato WGS-84;

- Velocidade instantânea em Km/h; Direção em graus;

- Eventos originados pela equipe, através do acionamento de teclas do terminal de dados associado ao equipamento de rastreamento do veículo.

13.6. Os equipamentos deverão receber remotamente da solução de gestão e armazenar as seguintes informações:

- Pontos de referência relacionados à cerca eletrônica;

- Parâmetro de operação e de configuração a partir da solução de gestão

13.7. A empresa deverá instalar em cada veículo uma caixa contendo fonte de alimentação para a instalação do receptor GPS;

13.8. A instalação do equipamento deverá ser verificada pelo CONTRATANTE;

13.9. O CONTRATANTE irá, no momento da inspeção, instalar um lacre para controle de eventuais violações na caixa. É de responsabilidade da empresa, a manutenção do equipamento devidamente lacrado.

13.10. Em caso de defeito do equipamento de rastreamento GPS o mesmo deverá ser substituído ou reparado em no máximo 72 (setenta e duas) horas úteis

13.11. Em caso de problemas no veículo que o impeça de executar a atividade, o mesmo deverá ser substituído por outro veículo imediatamente. A empresa terá 72 (setenta e duas) horas úteis para retornar o veículo original ou deverá homologar o substituto junto ao CONTRATANTE.

13.12. No caso de substituição de um veículo por outro, o substituto deverá conter a caixa com fonte alimentadora e bateria permitindo desta a remoção do receptor do veículo original e instalação no mesmo.

13.13. No caso de troca definitiva do veículo, o substituído deverá comparecer ao CONTRANTANTE para vistoria e cadastramento e também para que o equipamento seja devidamente lacrado.

13.14. Os equipamentos de rastreamento devem ser projetados de forma a atender a Norma Internacional SAE J1455, que especifica o desempenho mínimo que os elementos embarcados em veículos pesados devem apresentar em relação aos seguintes fatores:

- Temperatura; Umidade; Altitude;

- Vibração mecânica; Choques.

13.15. Todos os equipamentos que trabalharem com hora deverão possuir relógios sincronizados entre si, de forma que a indicação do horário seja a mesma em todos os equipamentos do sistema.

13.16. O equipamento de rastreamento deverá possuir característica modular, o que permitirá a troca de conjuntos em casos de falhas.

13.17. A alimentação dos equipamentos de rastreamento deve ser feita em corrente contínua, pela bateria do veículo, podendo ou não ser independente da chave da ignição. Devendo ser implantadas as proteções e os filtros necessários para as condições de funcionamento embarcado.

13.18. Os equipamentos devem operar normalmente com a tensão variando entre 10 (dez) e 32 (trinta e dois) Vcc (volts corrente contínua), em veículos cuja alimentação de bateria é de 24 (vinte e quatro) ou 12 (doze) Vcc (volts corrente contínua), com forte queda de tensão durante partida.

13.19. Os equipamentos deverão possuir índice de disponibilidade mínimo de 95% (noventa e cinco por cento), medido em relação ao parque instalado.

13.20. Receptor GPS:

- Os equipamentos de rastreamento devem possuir um receptor GPS (Global Positioning System) capaz de determinar, em tempo real, a posição do veículo em qualquer parte do município de São Paulo. Precisão até 30 metros;

13.21. Alimentação:

- 6 a 32 VDC;

- O equipamento de rastreamento deverá possuir um circuito auxiliar de alimentação elétrica, recarregável, com autonomia de, no mínimo, 12 (doze) horas de operação, após a recarga completa, enviando posição a cada 2 minutos. Esta configuração deverá permitir eventuais trocas do receptor GPS ou transferência de receptor de um veículo para o outro;

13.22. Temperatura de Operação:

- -10 a 70 Graus Celsius;

13.23. Consumo:

- O consumo de energia de todos os dispositivos instalados no veículo não deverá exceder 60 ma/12 VDC sempre que a ignição do veículo estiver desligada, com a conexão com a solução de gestão estabelecida, e 20 ma/12 VDC em modo de baixo consumo (ausência de conexão).

13.24. Modem GSM/GPRS:

- Dual band 900/1800 Mhz ou equivalente;

13.25. Protocolo de comunicação:

- Os equipamentos deverão utilizar interfaces e protocolos de comunicação padrão, abertos e não proprietários. Estes incluirão parâmetros para otimização da velocidade de comunicação, bem como permitirão a detecção e correção de erros. O fornecedor deverá disponibilizar um protocolo de comunicação estruturado, bem como suas licenças, para o tráfego nos dados entre a solução de gestão e os equipamentos de rastreamento.

13.26. Comunicação de dados GSM/GPRS:

- Os equipamentos de rastreamento deverão possuir, preferencialmente, sistema de comunicação baseado em tecnologia celular GSM/GPRS (banda larga) que permita o estabelecimento de ligações telefônicas (modo GSM) e comunicação de dados (GPRS) com um determinado IP associado à solução de gestão.

- A transmissão de dados dos equipamentos de rastreamento deverá ser remota e de forma automática.

13.27. Função memória:

- Ao perder o sinal da operadora (áreas de sombra) o equipamento deverá armazenar em sua memória mais de 10.000 posições (latitude, longitude, data/hora e velocidade) para, assim que reencontrar o sinal, descarregar as informações armazenadas;

13.28. O conjunto integrado de receptor GPS + transmissor GSM deve ser homologado pela Anatel.

13.29. O equipamento deve ter características de robustez compatíveis com o uso em campo e também os danos gerais causados por poeira e umidade.

REFERÊNCIAS:

- https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/upload/capela_do_socorro/Atualizacao_2024/EDITAL_04.pdf> disponível em 15/09/2025 (6057.2024/0000052-7)

- https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?UT1We3lyrE6X0yd6k6sNvvoHHhTBBtDcDL0ztdRzGnBBfLIDb0IhiiXp_PaKf8MVDf04Vd6dohqYJynUQQFijegakKQRxQosUp5ppRMQGG1oK-zCdjoPWmjD_H34TI7D> disponível em 30/09/2025 (6012.2024/0006742-1).

- https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?0YxcObGUtPQ68ZPAU6DUkvajsiwez40GbtNCHVyZ5MXGmyAX-yAutKlmbCT4XSVvCDcKI74vluR7tHjuMCCsYwL4eNvBUkdsNSsgFvuBqVMcfBB4crFxJc4mI1XPaKlK> disponível em 26/01/2026 (6042.2025/0001997-0).

ANEXO III – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO: 6045.2025/0003333-2

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A empresa ________________________________________________________________________________ inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº _________________________________, estabelecida na ___________________________________________________________, nº _______________, telefone (___) _____________, e-mail___________________________________, propõe prestar os serviços objeto do Pregão Eletrônico n° 90.005/SUB-MB/2026, nas seguintes condições:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE MENSAL | PREÇO UNITARIO | PREÇO MENSAL | PREÇO TOTAL (12 MESES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conservação e manutenção de Galeiras e demais dispositivos de drenagem | Equipe | 4 |  |  |  |
| 2 | Inspeção de cadastro de redes | Km | 10 |  |  |  |

1. Valor global da proposta para 12 (doze) meses: R$ _________________ (em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com duas casas decimais e por extenso).

DAS CONDIÇÕES GERAIS

01.  Prazo de execução dos serviços:  12 (doze) meses, a contar da data indicada na Ordem de Início dos Serviços, que será imitida pela Supervisão de Obras da Subprefeitura M Boi Mirim.

2. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da sessão.

DAS DECLARAÇÕES:

01. DECLARAMOS, sob as penas da lei, que tem condições de executar os serviços no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos porventura existentes, bem como que prestará os serviços de acordo com as especificações técnicas do Anexo II do Edital.

02. DECLARAMOS que, nos submetemos a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006 com a nova redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e Decreto Municipal nº 62.100/2022, além das demais normas relacionados, que integrarão o ajuste correspondente.

03. DECLARAMOS expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços,

04. Declara estar ciente, que para realização do pagamento, a mesma deverá, caso ainda não possua, efetuar abertura de Conta Corrente em agência do Banco do Brasil de sua preferência, em atendimento ao disposto n° no Decreto Municipal nº 51.197/2010.

(local do estabelecimento),    de                          de 2025.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo:

ANEXO III.A  – MODELO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO: 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

|  | Mero Exemplo - Modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identificação do Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida |  | Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida) |  |  |  |  |
|  | Prestação de serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem através de equipes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Salário Nominativo da Categoria Profissional |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Categoria profissional (vinculada à execução contratual) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Data base da categoria (dia/mês/ano) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |  | % | VALOR (R$) |
|  | A | Salário Base |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Adicional Periculosidade |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C | Adicional Insalubridade |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | D | Adicional Noturno |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | E | Adicional de Hora Noturna Reduzida |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | F | Outros (especificar) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL DO MÓDULO 1 |  |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  |  |  | % | VALOR (R$) |
|  | A | 13 (Décimo-terceiro) salário (Percentual obrigatório conforme Anexo XII - IN 5/17) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Férias e Adicional de Férias (Percentual obrigatório conforme Anexo XII - IN 5/17) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL SUBMÓDULO 2.1 |  |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições |  |  |  |  |  |  | % | VALOR (R$) |
|  | A | INSS |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Salário Educação |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C | SAT (Seguro Acidente de Trabalho) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | D | SESC ou SESI |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | E | SENAI - SENAC |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | F | SEBRAE |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | G | INCRA |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | H | FGTS |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL SUBMÓDULO 2.2 |  |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários |  |  |  |  |  |  |  | VALOR (R$) |
|  | A | Transporte (R$ 4,83 x 2 x 22 - 6% x SalBase) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Auxílio-Refeição/Alimentação e Cesta Básica [(R$ 19,77 - R$ 1,32) x 22 + R$ 137,79] |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C | Benefício Social Familiar e Benefício Natalidade (R$ 15,20) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | D | Auxílio Saúde |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | E | Seguro de Vida |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | F | Outros (especificar) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL SUBMÓDULO 2.3 |  |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  |  |  |  |  |  |  | VALOR (R$) |
|  | 2.1 | 13º Salário, Férias e Adicional de Férias |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | 2.2 | GPS, FGTS e Outras Contribuições |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | 2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | TOTAL DO MÓDULO 2 |  |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | PROVISÃO PARA RESCISÃO |  |  |  |  |  | % | VALOR (R$) |
|  | A | Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C | Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | D | Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | E | Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado (Alterado conforme Lei nº 13.932/2019 ) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL DO MÓDULO 3 |  |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais |  |  |  |  |  |  | % | VALOR (R$) |
|  | A | Substituto na cobertura de Férias |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Substituto na cobertura de Ausências Legais |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C | Substituto na cobertura de Licença-Paternidade |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | D | Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | E | Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | F | Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL SUBMÓDULO 4.1 |  |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | Submódulo 4.2 - Intrajornada |  |  |  |  |  |  | % | VALOR (R$) |
|  | A | Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL SUBMÓDULO 4.2 |  |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  |  |  |  |  |  |  | VALOR (R$) |
|  | 4.1 | Substituto nas Ausências Legais |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | 4.2 | Substituto na Intrajornada |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | TOTAL DO MÓDULO 4 |  |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | VALOR (R$) |
|  | A | Insumo dos Uniformes |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Insumo de Materiais |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C | Utensílios |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | D | Outros (especificar) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL DO MÓDULO 5 |  |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |  | % | VALOR (R$) |
|  | A | Custos Indiretos |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | B | Lucro |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C | TRIBUTOS |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C.1 | PIS (Lucro Presumido) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C.2 | COFINS (Lucro Presumido) |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | C.3 | ISS |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | TOTAL DO MÓDULO 6 |  |  |  |  |  |  | - | R$ |
|  | a) | Tributos % = To = ............................................................. |  |  |  |  |  | R$ |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) | (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ................................... |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | c) | Po / (1 - To) = P1 = .............................................................................. |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  |  | Valor dos Tributos = P1 - Po |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) |  |  |  |  |  |  |  | VALOR (R$) |
|  | A | MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | B | MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | C | MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | D | MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | E | MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  |  | Subtotal (A + B + C + D + E) |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | F | MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | PREÇO TOTAL POR EMPREGADO |  |  |  |  |  |  |  | R$ |
|  | Observações: a) A empresa contratada deverá apresentar uma planilha de custo para cada posto de trabalho; b) O percentual, a inclusão e a exclusão de cada item da planilha é de responsabilidade da Contratada; c) Os percentuais – Encargos Sociais incidem diretamente sobre o item - Total da Remuneração; d) Os percentuais do item - Benefícios e Despesas Indiretas – BDI incidem sobre o item I - Valor total de Remuneração + Encargos Sociais + Insumos; e) Os percentuais do item - Tributação sobre o faturamento incidem sobre o item - Valor Total Geral; f) O item - Valor Total Geral refere-se à somatória de - Valor total de Remuneração + Encargos Sociais + Insumos, Total – Benefícios e despesas indiretas e Total - Tributos sobre o faturamento; g) O item - Valor Total Geral é o valor a ser importado para a planilha - Modelo de Proposta de Preços. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(local do estabelecimento),    de                          de 2025.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo:

ANEXO IV - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A empresa___________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ______________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) senhor(a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº___________________________ e do CPF nº ___________________________, Declara, sob as penas da Lei, que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possui débitos para com a Fazenda deste Município.

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A empresa _________________________________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica n°___________________________, por intermédio de seu representante legal senhor (a) portador(a) da Carteira de Identidade nº____________________ e inscrito no cadastro de pessoa jurídica  _____________________ Declara, para fins do disposto no inciso VI, do artigo 68 da Lei Federal nº 14.122/2021,  que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(   ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Por ser a expressão de verdade, firmo o presente.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO fatos impeditivos à habilitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A __________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a).______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° ______________________ declara que,  até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

# ANEXO VII - MODELO DECLARAÇÃO de não enquadramento no § 4° do art 156 da LEI FEDERAL n° 14.133/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A _______________________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a).______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° ______________________ declara	 que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

# ANEXO VIII - MODELO DECLARAÇÃO APLICÁVEL a ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A ________________________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a).______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° ______________________ declara	 que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do artigo 4º da Lei Federal nº 14.133/2021;

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

# ANEXO IX - MODELO DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

# PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

# OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A __________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a).______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° ______________________ declara	que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

ANEXO X - MODELO DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

# PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

# OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A __________________________________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a).______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° ______________________ declara	 que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

# ANEXO xi - MODELO de DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A __________________________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a).______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° ______________________ declara	que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVINIENTE (LEI COMPLEMENTAR N° 123/06)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A ____________________________________inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a).______________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº______________ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n° ______________________ declara	que que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus artigos 42 a 49, e, que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

ANEXO XIII - Modelo de Declaração - Cadastro Informativo Municipal -  cadiN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A empresa ____________________________________________________________, com sede na _____________________________________________________________, n.º __________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica n° ________________________,   Declara sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade, que não está inscrita no CADIN - Cadastro Informativo Municipal.

(Local do estabelecimento),    de                          de 2026.

___________________________________________________

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

RG N°:

CPF N°:

Cargo

ANEXO XIV - CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA (UTILIZAR SOMENTE SE FOR EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE BALANÇO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

A empresa _________________________________________ inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº____________________________, estabelecida na ___________________________, Bairro _______, Cidade __________, Estado ___, Telefone (____) ___________ vem por meio de seu representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:

Local, _____de _________ de 2026

| Assinatura do Responsável pela Licitante | Assinatura do Contador/Técnico de Contabilidade CRC |
| --- | --- |

ANEXO XV – PORTARIA SF Nº 8/2025 – GARANTIA PARA LICITAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

1. A prestação de garantia de licitação deverá ser realizada pela empresa licitante na modalidade escolhida e nos termos do edital desta licitação.

2.NÃO DEVERÁ SER ENVIADO AO SETOR DE LICITAÇÕES QUALQUER TIPO DE SOLICITAÇÃO DE MEMORANDO PARA EMISSÃO DA CAUÇÃO (E-MAIL, OFÍCIO ETC), SENDO QUE A LICITANTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELA EXATIDÃO E CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE GARANTIA.

3. A empresa licitante deverá apresentar GARANTIA DE PROPOSTA, sendo que no respectivo documento deverá constar, no mínimo, os respectivos dados abaixo:

A. NOME DA EMPRESA:

B. C.N.P.J.:

C. ENDEREÇO:

D. MUNICÍPIO:

E. TELEFONE:

F. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6045.2025/0003333-2

G. N.º DA LICITAÇÃO: PREGÃO N° 90.005/SUB-MB/2026

H. VALOR DA GARANTIA A SER PRESTADA: R$ 131.170,62 (cento e trinta e um mil, cento e setenta reais e sessenta e dois centavos).

I. OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

J. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: EM REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

L. LEI DA LICITAÇÃO: 14.133/2021

M. VALIDADE MÍNIMA DA GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DE  27/05/2026 A 24/08/2026

4. A apólice deverá estar com DATA ANTERIOR à data de abertura do certame;

5. Deverá cumprir os critérios previstos na Portaria SF nº 76/2019 atualizada, naquilo que não conflitar com os termos aqui dispostos, especialmente quanto a:

a) A garantia em fiança bancária, seguro garantia ou título de capitalização deverá ser apresentada exclusivamente por meio digital, desde que devidamente certificado.

b) A garantia por meio digital deverá ser apresentada na unidade contratante em arquivo eletrônico (PDF), identificado com a data e hora de sua publicação e o número da chave de consulta do controle interno, juntamente com CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO OBTIDA EM CONSULTA NO SITE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) OU NO SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, para comprovação de sua veracidade.

c) A garantia digital deverá ter certificação digital, obedecendo ao padrão da Infraestrutura de Chaves

Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da legislação.

d) No sistema de certificação digital por intermédio de assinatura digital, será aceito, preferencialmente, o Tipo de Certificação Digital A3 da ICP-Brasil, como forma de garantir a segurança de informação.

e) O título de capitalização deverá ser custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, sem

carência.

f) A garantia em fiança bancária deverá ser prestada, preferencialmente, por estabelecimento bancário

domiciliado no Município de São Paulo.

Caso a fiança bancária não seja prestada por estabelecimento domiciliado no Município de São Paulo,

deverá constar para a garantia apresentada o endosso que atribua a um estabelecimento bancário domiciliado na Cidade de São Paulo total comprometimento, inclusive com responsabilidade solidária,

com todos os termos constantes da garantia.

6. Ser feita nas mesmas modalidades e critérios previstos no artigo 96 da Lei 14.133/2021;

7. Ter vigência de no mínimo 90 (noventa) dias contados a partir da data da abertura da sessão pública, caso haja prorrogação da data de abertura da sessão pública as empresas participantes deverão observar o prazo de vigência da garantia recolhida e providenciar o devido endosso;

8. No caso específico de recolhimento em dinheiro, a DAMSP será emitida e recolhida diretamente pelo

licitante, devendo para isso:

a) Acessar http://www3.prefeitura.sp.gov.br/precopublico/formsinternet/f0008_Pag_Identific acao.aspx

b) Selecionar o item “caução - garantia para licitar” e clicar em “Ok”. De modo alternativo, pode-se digitar o código 605.04 e clicar em “Buscar”.

c) Preencher os dados cadastrais, observando que se deve indicar se é pessoa física ou jurídica. Após,

clicar em “Avançar”.

d) Inserir a data de vencimento e o valor do DAMSP.

e) No campo “Outras informações”, informar o nome da unidade licitante, o número do edital de licitação e o objeto. Após, clicar em “Emitir guia de recolhimento”.

f) Juntar o DAMSP e o comprovante de pagamento

9. A licitante apresentará os documentos que comprovam o recolhimento e conformidade da garantia (conferir pelo check-list abaixo), JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE PROPOSTA, atendendo o

estabelecido na cláusula 7.29 deste edital.

10. CHECK-LIST

CHECK-LIST

ANÁLISE DA CONFORMIDADE DE APÓLICES:

Na apólice, os campos abaixo estão corretamente preenchidos? Sim  Não

a. Número da licitação;

b. Número do processo administrativo;

c. Data de início e fim da vigência da garantia, com no mínimo 90 dias, abrangendo o período do

processo licitatório;

d. Dados do licitante (nome, CNPJ, endereço);

e. Valor da garantia;

f. Objeto da garantia.

1. A autenticidade da apólice pôde ser confirmada?

Verificar no endereço https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia  (pode demorar até 7

dias úteis após a emissão para que apólice apareça na consulta).

2. A seguradora consta na relação de empresas registradas na SUSEP? A consulta é realizada no

endereço:

https://www2.susep.gov.br/menuatendimento/procura_2011.asp

3. Assinatura digital constante na apólice, com padrão ICP-Brasil, pôde ser confirmada?

Verificar no endereço https://validar.iti.gov.br/  ou por outro meio que garanta sua fidedignidade.

4. Os representantes da seguradora que assinaram a apólice constam como administradores nos

cadastros na SUSEP? Verificar a certidão dos administradores no endereço:

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite_certidoes_2011.asp

5. Emissão ou Validação da Certidão de Licenciamento (Portaria 76/SF/2019,§1º. Artigo 4º):

https://www2.susep.gov.br/safe/certidoes/app/certidao/emitir

ANEXO XVI 	- ESTIMATIVA DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/SUB-MB/2026

PROCESSO N° 6045.2025/0003333-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ATRAVÉS DE EQUIPES NA REGIÃO SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM

| Processo nº SEI 6045.2025/000333-2 - Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem através de equipes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro Comparativo de Preços |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 |  |  |  |  |  |  |
| item | Descrição | Qtde/mês | Preço unitário | Preço unitário | Preço unitário | Coeficiente de Variação |  | Preço Referencial Unitário | Preço Referencial Mensal | Preço Referencial Anual |  |
| 1 | Prestação de serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem através de equipes | 4 | R$ 249.142,90 | R$ 270.603,50 | R$ 300.070,00 | 7,64% |  | R$ 273.272,13 | R$ 1.093.088,52 | R$ 13.117.062,24 |  |
| Preço Referencial Total Mensal |  |  |  |  |  |  | R$ 1.093.088,52 |  |  |  |
| Preço Referencial Total Anual |  |  |  |  |  |  | R$ 13.117.062,24 |  |  |  |