TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀMANUTENÇÃOꢀPREDIAL

ꢀ

ANÁLISEꢀDEꢀRISCOSꢀ/ꢀ2026

ꢀ

1ꢀ–ꢀINTRODUÇÃO

Aꢀ análiseꢀ deꢀ riscosꢀ permiteꢀ aꢀ identificação,ꢀ avaliaçãoꢀ eꢀ gerenciamentosꢀ dosꢀ riscosꢀ relacionadosꢀ à

contratação.

Paraꢀ cadaꢀ riscoꢀ identificado,ꢀ define-seꢀ aꢀ probabilidadeꢀ deꢀ ocorrênciaꢀ dosꢀ eventos,ꢀ osꢀ possíveisꢀ danos

potenciaisꢀ emꢀ casoꢀ deꢀ acontecimento,ꢀ possíveisꢀ açõesꢀ preventivasꢀ eꢀ contingências,ꢀ bemꢀ comoꢀ aꢀ identificaçãoꢀ de

responsáveisꢀporꢀação.

Apósꢀ aꢀ identificaçãoꢀ eꢀ classificação,ꢀ deve-seꢀ executarꢀ umaꢀ análiseꢀ qualitativaꢀ dosꢀ riscos,ꢀ sendoꢀ esta

realizadaꢀporꢀmeioꢀdaꢀclassificaçãoꢀescalarꢀdosꢀníveisꢀdeꢀprobabilidadeꢀeꢀdeꢀimpacto,ꢀconformeꢀaꢀtabelaꢀdeꢀreferência

aꢀseguir:

Probabilidade

Baixa

Impacto

Baixo

Médio

Alto

ꢀ

Média

Alta

Aꢀanáliseꢀqualitativaꢀdosꢀriscosꢀconsisteꢀnaꢀclassificaçãoꢀconformeꢀaꢀrelaçãoꢀentreꢀaꢀprobabilidadeꢀeꢀo

impacto,ꢀ resultandoꢀ assimꢀ noꢀ nívelꢀ doꢀ riscoꢀ eꢀ direcionandoꢀ asꢀ açõesꢀ relacionadasꢀ aosꢀ riscosꢀ duranteꢀ aꢀ faseꢀ de

contrataçãoꢀeꢀgestãoꢀdoꢀcontrato,ꢀbemꢀcomoꢀdaꢀsoluçãoꢀescolhida.

AꢀtabelaꢀaꢀseguirꢀapresentaꢀaꢀMatrizꢀProbabilidadeꢀxꢀImpacto,ꢀinstrumentoꢀresponsávelꢀpelaꢀdefinição

dosꢀcritériosꢀqualitativosꢀdeꢀclassificaçãoꢀdoꢀnívelꢀdeꢀrisco.

Probabilidadeꢀ(P)

MatrizꢀdeꢀRiscos

(PꢀxꢀI)

Baixo

Baixo

Baixo

Médio

Médio

Baixo

Médio

Alto

Alto

Médio

Alto

Baixo

Médio

Alto

Impactoꢀ(I)

Alto

ꢀ

OꢀprodutoꢀdaꢀProbabilidadeꢀpeloꢀImpactoꢀdeꢀcadaꢀriscoꢀgeraꢀnoveꢀcombinaçõesꢀpossíveisꢀnoꢀcontextoꢀda

Matrizꢀe,ꢀaꢀpartirꢀdestasꢀcombinações,ꢀdefine-seꢀa(s)ꢀação(ões)ꢀadequada(s)ꢀparaꢀoꢀtratamentoꢀdeꢀcadaꢀriscoꢀgerado.

2ꢀ-ꢀRISCOSꢀDOꢀPROCESSOꢀDEꢀCONTRATAÇÃOꢀEꢀGESTÃOꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

Todaꢀcontrataçãoꢀimplicaꢀemꢀalgunsꢀriscosꢀnasꢀfases:ꢀIꢀ-ꢀplanejamento;ꢀIIꢀ-ꢀseleçãoꢀdoꢀfornecedor;ꢀeꢀIIIꢀ-

gestãoꢀdoꢀcontrato.

Segueꢀabaixoꢀosꢀriscosꢀmaisꢀcomunsꢀverificadosꢀnosꢀprocedimentosꢀdeꢀcontratações:

RISCOꢀ01:ꢀSelecionarꢀequipeꢀinadequadaꢀparaꢀoꢀplanejamentoꢀdaꢀcontratação

ꢀ

Probabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlto

ꢀImpacto:

Dano

Realizarꢀestudoꢀfalho,ꢀincompletoꢀouꢀimpreciso,ꢀpodendoꢀocasionarꢀprejuízosꢀnaꢀcontratação.

Análise de Riscos 1014994

SEI 0000148-14.2026.6.23.8000 / pg. 1

Escolherꢀequipeꢀcomꢀconhecimentosꢀsuficientesꢀparaꢀosꢀestudosꢀemꢀtempo

hábilꢀparaꢀqueꢀnãoꢀhajaꢀprejuízosꢀduranteꢀaꢀfaseꢀdeꢀplanejamento.

ꢀSA

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Substituirꢀ membrosꢀ daꢀ equipeꢀ deꢀ planejamentoꢀ queꢀ nãoꢀ estejamꢀ tendo

rendimento.

ꢀSA

Designarꢀmembrosꢀcomꢀmaisꢀexperiênciaꢀemꢀcontratações.

ꢀ

Riscoꢀ02ꢀ–ꢀEspecificaçãoꢀdoꢀobjetoꢀaquém/alémꢀdaꢀrealꢀnecessidade

ꢀ(ꢀ)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀXꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀProbabilidade:

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀ(ꢀꢀꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀXꢀ)ꢀAlto

Dano

Oꢀdanoꢀdecorrenteꢀdaꢀespecificaçãoꢀdoꢀobjetoꢀaquémꢀouꢀalémꢀdaꢀrealꢀnecessidadeꢀconsisteꢀnoꢀcomprometimentoꢀda

eficiênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀeꢀnaꢀpossibilidadeꢀdeꢀprejuízoꢀaoꢀerário,ꢀsejaꢀpelaꢀaquisiçãoꢀinsuficiente,ꢀqueꢀpodeꢀgerar

paralisaçãoꢀ deꢀ atividades,ꢀ retrabalhoꢀ eꢀ necessidadeꢀ deꢀ novaꢀ contratação,ꢀ sejaꢀ pelaꢀ aquisiçãoꢀ excessivaꢀ ou

superdimensionada,ꢀqueꢀimplicaꢀdesperdícioꢀdeꢀrecursosꢀpúblicos,ꢀimobilizaçãoꢀdesnecessáriaꢀdeꢀestoqueꢀeꢀriscoꢀde

obsolescência,ꢀ emꢀ afrontaꢀ aosꢀ princípiosꢀ daꢀ economicidadeꢀ eꢀ doꢀ adequadoꢀ planejamentoꢀ previstosꢀ naꢀ Leiꢀ nº

14.133/2021.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Realizarꢀ levantamentoꢀ técnicoꢀ detalhadoꢀ daꢀ demandaꢀ juntoꢀ àꢀ unidade

requisitante,ꢀcomꢀanáliseꢀdeꢀhistóricoꢀdeꢀconsumo,ꢀquantitativosꢀutilizados

emꢀ exercíciosꢀ anterioresꢀ eꢀ projeçãoꢀ fundamentadaꢀ daꢀ necessidadeꢀ futura,

promovendoꢀ aꢀ validaçãoꢀ dasꢀ especificaçõesꢀ pelaꢀ áreaꢀ técnicaꢀ competente

antesꢀ daꢀ formalizaçãoꢀ doꢀ Termoꢀ deꢀ Referência,ꢀ aꢀ fimꢀ deꢀ assegurar

compatibilidadeꢀentreꢀoꢀobjetoꢀdefinidoꢀeꢀaꢀrealꢀnecessidadeꢀinstitucional.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Casoꢀsejaꢀconstatadaꢀespecificaçãoꢀinadequadaꢀapósꢀaꢀcontratação,ꢀadotar

asꢀmedidasꢀadministrativasꢀcabíveis,ꢀtaisꢀcomoꢀajusteꢀformalꢀdoꢀinstrumento

contratualꢀ dentroꢀ dosꢀ limitesꢀ legais,ꢀ redimensionamentoꢀ deꢀ quantitativos,

instauraçãoꢀ deꢀ novoꢀ procedimentoꢀ paraꢀ complementaçãoꢀ daꢀ demandaꢀ ou

adoçãoꢀ deꢀ medidasꢀ paraꢀ racionalizaçãoꢀ doꢀ usoꢀ doꢀ material,ꢀ deꢀ modoꢀ a

mitigarꢀprejuízosꢀeꢀassegurarꢀaꢀcontinuidadeꢀdasꢀatividadesꢀadministrativas.

CCON/Unidadeꢀdemandante

ꢀ

Riscoꢀ03ꢀ–ꢀEstimativaꢀdeꢀpreçoꢀinadequada

ꢀProbabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Aꢀ estimativaꢀ deꢀ preçoꢀ inadequadaꢀ podeꢀ resultarꢀ emꢀ contrataçãoꢀ porꢀ valorꢀ superiorꢀ aoꢀ praticadoꢀ noꢀ mercado,

ocasionandoꢀprejuízoꢀaoꢀerárioꢀeꢀviolaçãoꢀaoꢀprincípioꢀdaꢀeconomicidade,ꢀou,ꢀemꢀsentidoꢀinverso,ꢀnaꢀfixaçãoꢀdeꢀvalor

subestimado,ꢀcapazꢀdeꢀfrustrarꢀoꢀcertame,ꢀcomprometerꢀaꢀcompetitividadeꢀouꢀgerarꢀfuturaꢀinexecuçãoꢀcontratualꢀpor

inviabilidadeꢀeconômica,ꢀcomꢀconsequenteꢀatrasoꢀnoꢀatendimentoꢀdaꢀnecessidadeꢀadministrativa.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Realizarꢀ pesquisaꢀ deꢀ preçosꢀ ampla,ꢀ atualizadaꢀ eꢀ baseadaꢀ emꢀ múltiplas

fontesꢀ idôneas,ꢀ nosꢀ termosꢀ daꢀ regulamentaçãoꢀ aplicávelꢀ eꢀ daꢀ Leiꢀ nº

1

4.133/2021,ꢀ utilizandoꢀ parâmetrosꢀ comoꢀ contrataçõesꢀ similaresꢀ recentes,

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

atasꢀdeꢀregistroꢀdeꢀpreços,ꢀpainéisꢀdeꢀpreçosꢀpúblicosꢀeꢀpropostasꢀformais

deꢀ fornecedores,ꢀ promovendoꢀ análiseꢀ críticaꢀ dosꢀ valoresꢀ coletadosꢀ e

justificativaꢀtécnicaꢀdaꢀmetodologiaꢀadotada.

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Casoꢀ seꢀ verifiqueꢀ inadequaçãoꢀ daꢀ estimativaꢀ duranteꢀ oꢀ procedimento

licitatórioꢀouꢀnaꢀfaseꢀdeꢀcontratação,ꢀprocederꢀàꢀrevisãoꢀfundamentadaꢀdo

valorꢀestimado,ꢀcomꢀeventualꢀrepublicaçãoꢀdoꢀcertame,ꢀajusteꢀdoꢀorçamento

ouꢀreavaliaçãoꢀdaꢀestratégiaꢀdeꢀcontratação,ꢀassegurandoꢀaꢀpreservaçãoꢀdo

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

interesseꢀ públicoꢀ eꢀ aꢀ observânciaꢀ dosꢀ princípiosꢀ daꢀ legalidadeꢀ eꢀ da

Análise de Riscos 1014994

SEI 0000148-14.2026.6.23.8000 / pg. 2

vantajosidade.

ꢀ

Riscoꢀ04ꢀ–ꢀLicitaçãoꢀdeserta/fracassada

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀProbabilidade:

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Aꢀ ocorrênciaꢀ deꢀ licitaçãoꢀ desertaꢀ ouꢀ fracassadaꢀ acarretaꢀ atrasoꢀ noꢀ atendimentoꢀ daꢀ necessidadeꢀ administrativa,

podendoꢀcomprometerꢀaꢀcontinuidadeꢀdasꢀatividadesꢀinstitucionais,ꢀalémꢀdeꢀgerarꢀretrabalhoꢀprocessual,ꢀaumentoꢀde

custosꢀadministrativosꢀeꢀriscoꢀdeꢀdesatualizaçãoꢀdaꢀestimativaꢀdeꢀpreços,ꢀcomꢀimpactoꢀnegativoꢀnaꢀeficiênciaꢀeꢀno

planejamentoꢀdaꢀcontratação.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Realizarꢀ pesquisaꢀ deꢀ mercadoꢀ consistenteꢀ eꢀ atualizada,ꢀ estruturar

adequadamenteꢀ oꢀ objetoꢀ paraꢀ torná-loꢀ atrativoꢀ aoꢀ mercadoꢀ fornecedor,

definirꢀ exigênciasꢀ deꢀ habilitaçãoꢀ compatíveisꢀ eꢀ proporcionais,ꢀ alémꢀ de

promoverꢀ amplaꢀ divulgaçãoꢀ doꢀ certame,ꢀ deꢀ modoꢀ aꢀ estimularꢀ a

competitividadeꢀeꢀreduzirꢀoꢀriscoꢀdeꢀausênciaꢀdeꢀpropostasꢀválidas.

SLIC

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Casoꢀ oꢀ certameꢀ resulteꢀ desertoꢀ ouꢀ fracassado,ꢀ procederꢀ àꢀ análiseꢀ das

causas,ꢀ promoverꢀ ajustesꢀ fundamentadosꢀ nasꢀ especificações,ꢀ condiçõesꢀ de

participaçãoꢀ ouꢀ estimativaꢀ deꢀ preços,ꢀ seꢀ necessário,ꢀ eꢀ instaurarꢀ novo

procedimentoꢀ licitatórioꢀ ouꢀ adotarꢀ aꢀ alternativaꢀ legalmenteꢀ cabível,

assegurandoꢀaꢀcontinuidadeꢀdoꢀatendimentoꢀdaꢀdemandaꢀinstitucional.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação/SALO

ꢀ

Riscoꢀ05ꢀ–ꢀFornecimentoꢀdeꢀmaterialꢀemꢀdesacordoꢀcomꢀasꢀespecificações

ꢀProbabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Oꢀ fornecimentoꢀ deꢀ materialꢀ emꢀ desacordoꢀ comꢀ asꢀ especificaçõesꢀ técnicasꢀ estabelecidasꢀ podeꢀ comprometerꢀ a

qualidadeꢀ eꢀ aꢀ funcionalidadeꢀ dasꢀ atividadesꢀ queꢀ dependemꢀ doꢀ objetoꢀ contratado,ꢀ ocasionarꢀ retrabalho,ꢀ atrasosꢀ na

execuçãoꢀdasꢀdemandasꢀadministrativas,ꢀpossívelꢀdesperdícioꢀdeꢀrecursosꢀpúblicosꢀe,ꢀemꢀcasosꢀmaisꢀgraves,ꢀprejuízo

aoꢀerário,ꢀalémꢀdeꢀimpactarꢀnegativamenteꢀaꢀeficiênciaꢀeꢀaꢀregularidadeꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratual.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Estabelecerꢀ noꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ especificaçõesꢀ técnicasꢀ clarasꢀ e

objetivas,ꢀ comꢀ definiçãoꢀ deꢀ padrõesꢀ mínimosꢀ deꢀ qualidadeꢀ eꢀ desempenho,

preverꢀ critériosꢀ rigorososꢀ deꢀ recebimentoꢀ provisórioꢀ eꢀ definitivo,ꢀ designar

formalmenteꢀ fiscalꢀ doꢀ contratoꢀ paraꢀ acompanhamentoꢀ daꢀ entregaꢀ eꢀ exigir

documentaçãoꢀtécnicaꢀouꢀcertificaçõesꢀqueꢀcomprovemꢀaꢀconformidadeꢀdo

material.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Casoꢀ sejaꢀ identificadoꢀ materialꢀ emꢀ desconformidade,ꢀ procederꢀ àꢀ rejeição

formalꢀ doꢀ item,ꢀ exigirꢀ suaꢀ substituiçãoꢀ noꢀ prazoꢀ contratual,ꢀ aplicarꢀ as

penalidadesꢀ previstasꢀ noꢀ instrumentoꢀ contratualꢀ e,ꢀ emꢀ situaçõesꢀ de

reincidênciaꢀ ouꢀ gravidade,ꢀ adotarꢀ medidasꢀ comoꢀ rescisãoꢀ contratualꢀ e

convocaçãoꢀ doꢀ fornecedorꢀ remanescente,ꢀ assegurandoꢀ aꢀ continuidadeꢀ do

atendimentoꢀdaꢀnecessidadeꢀinstitucional.

FiscalꢀdoꢀContrato/Coodernadoriaꢀde

Contratação

ꢀ

Riscoꢀ06ꢀ–ꢀAtrasoꢀnaꢀconclusãoꢀdaꢀlicitação

ꢀProbabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Oꢀ atrasoꢀ naꢀ conclusãoꢀ daꢀ licitaçãoꢀ podeꢀ comprometerꢀ oꢀ atendimentoꢀ tempestivoꢀ daꢀ necessidadeꢀ administrativa,

ocasionarꢀ descontinuidadeꢀ ouꢀ prejuízoꢀ àsꢀ atividadesꢀ institucionaisꢀ queꢀ dependemꢀ doꢀ objetoꢀ contratado,ꢀ gerar

Análise de Riscos 1014994

SEI 0000148-14.2026.6.23.8000 / pg. 3

acúmuloꢀdeꢀdemandas,ꢀnecessidadeꢀdeꢀsoluçõesꢀemergenciaisꢀpotencialmenteꢀmenosꢀvantajosasꢀeꢀriscoꢀdeꢀperdaꢀde

recursosꢀorçamentáriosꢀvinculadosꢀaoꢀexercícioꢀfinanceiro.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Elaborarꢀplanejamentoꢀdetalhadoꢀdaꢀcontratação,ꢀcomꢀcronogramaꢀrealista

dasꢀ fasesꢀ doꢀ procedimento,ꢀ definiçãoꢀ claraꢀ deꢀ responsabilidades,ꢀ revisão

préviaꢀ eꢀ criteriosaꢀ dosꢀ documentosꢀ daꢀ faseꢀ interna,ꢀ alémꢀ de

acompanhamentoꢀ sistemáticoꢀ doꢀ andamentoꢀ processualꢀ paraꢀ evitarꢀ falhas

formais,ꢀ retrabalhosꢀ eꢀ impugnaçõesꢀ decorrentesꢀ deꢀ inconsistênciasꢀ no

edital.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Casoꢀ hajaꢀ atrasoꢀ significativo,ꢀ reavaliarꢀ oꢀ cronogramaꢀ eꢀ priorizarꢀ a

tramitaçãoꢀ doꢀ processo,ꢀ adotarꢀ medidasꢀ corretivasꢀ paraꢀ sanarꢀ eventuais

falhasꢀ identificadas,ꢀ reforçarꢀ aꢀ atuaçãoꢀ daꢀ equipeꢀ responsávelꢀ e,ꢀ se

necessário,ꢀ avaliarꢀ soluçõesꢀ provisóriasꢀ juridicamenteꢀ adequadasꢀ que

asseguremꢀ aꢀ continuidadeꢀ dasꢀ atividadesꢀ atéꢀ aꢀ conclusãoꢀ regularꢀ do

certame.

SA

ꢀ

Riscoꢀ7ꢀ–ꢀAtrasoꢀnaꢀentregaꢀdosꢀmateriais

ꢀ

Probabilidade:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(X)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

ꢀImpacto:

Dano

Oꢀ atrasoꢀ naꢀ entregaꢀ dosꢀ materiaisꢀ podeꢀ comprometerꢀ oꢀ cronogramaꢀ deꢀ execuçãoꢀ dasꢀ atividadesꢀ administrativasꢀ e

operacionaisꢀqueꢀdependemꢀdoꢀobjetoꢀcontratado,ꢀocasionandoꢀparalisações,ꢀnecessidadeꢀdeꢀreprogramaçãoꢀinterna,

possívelꢀaumentoꢀdeꢀcustosꢀindiretosꢀeꢀimpactoꢀnegativoꢀnaꢀeficiênciaꢀeꢀnaꢀcontinuidadeꢀdosꢀserviçosꢀinstitucionais.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

EquipeꢀdeꢀContratação

ꢀResponsável

Estabelecerꢀ prazosꢀ deꢀ entregaꢀ clarosꢀ eꢀ exequíveisꢀ noꢀ instrumento

contratual,ꢀexigirꢀdaꢀcontratadaꢀdeclaraçãoꢀdeꢀdisponibilidadeꢀdoꢀmaterialꢀe

capacidadeꢀ logística,ꢀ preverꢀ penalidadesꢀ porꢀ atrasoꢀ eꢀ realizar

acompanhamentoꢀ contínuoꢀ daꢀ execuçãoꢀ peloꢀ fiscalꢀ doꢀ contrato,ꢀ com

monitoramentoꢀdosꢀprazosꢀdesdeꢀaꢀemissãoꢀdaꢀordemꢀdeꢀfornecimento.

AçãoꢀdeꢀContingência

Emꢀ casoꢀ deꢀ atraso,ꢀ promoverꢀ notificaçãoꢀ formalꢀ daꢀ contratadaꢀ para

regularizaçãoꢀimediata,ꢀaplicarꢀasꢀpenalidadesꢀprevistasꢀnoꢀcontrato,ꢀavaliar

aꢀpossibilidadeꢀdeꢀexecuçãoꢀporꢀfornecedorꢀremanescente,ꢀquandoꢀcabível,

ouꢀ adotarꢀ asꢀ medidasꢀ legaisꢀ pertinentes,ꢀ inclusiveꢀ rescisãoꢀ contratual,ꢀ de

modoꢀaꢀminimizarꢀimpactosꢀeꢀassegurarꢀaꢀcontinuidadeꢀdoꢀatendimentoꢀda

necessidadeꢀinstitucional.

GestãoꢀdoꢀContrato

FiscalꢀdoꢀContrato

ꢀ

Aꢀ tabelaꢀ abaixoꢀ apresentaꢀ umaꢀ sínteseꢀ dosꢀ riscosꢀ identificadosꢀ eꢀ classificadosꢀ relacionadosꢀ aꢀ esta

contratação.

Nível

Risco

Id

Risco

Categoria/Fase

Probabilidade

Impacto

(PꢀxꢀI)

Selecionarꢀequipeꢀinadequadaꢀparaꢀoꢀplanejamentoꢀda

contratação

1

2

3

Planejamento

Planejamento

Planejamento

Baixa

Média

Baixa

Médio

Alto

Baixo

Alto

Especificaçãoꢀdoꢀobjetoꢀaquém/alémꢀdaꢀreal

necessidade

Estimativaꢀdeꢀpreçoꢀinadequada

Alto

Médio

Análise de Riscos 1014994

SEI 0000148-14.2026.6.23.8000 / pg. 4

4

5

Seleçãoꢀdo

Fornecedor

Médio

Médio

Licitaçãoꢀdeserta/fracassada

Baixa

Baixa

Alto

Alto

Fornecimentoꢀ deꢀ materialꢀ emꢀ desacordoꢀ comꢀ as

especificações

Gestãoꢀda

Contratação

Gestãoꢀda

Contratação

6

7

Atrasoꢀnaꢀconclusãoꢀdaꢀlicitação

Atrasoꢀnaꢀentregaꢀdosꢀmateriais

Baixa

Alto

Alto

Médio

Alto

Gestãoꢀda

Contratação

Média

ꢀ

EquipeꢀdeꢀContratação

ꢀ

ꢀ

Integranteꢀdemandante

ꢀꢀꢀ

a)ꢀIntegranteꢀDemandante:ꢀMariaꢀVerônica

Araújoꢀ –ꢀ Coordenadoriaꢀ deꢀ Logística,ꢀ Engenhariaꢀ e

Patrimônioꢀ(CLEP);

b)ꢀ Integranteꢀ Técnico:ꢀ Rafaelꢀ Sullyvan

Brazꢀ daꢀ Silvaꢀ –ꢀ Seçãoꢀ deꢀ Engenharia,ꢀ Inclusãoꢀ e

Acessibilidadeꢀ(SEIA).

c)ꢀ Integranteꢀ Administrativo:ꢀ Jeckson

SouzaꢀCruz,ꢀSeçãoꢀdeꢀLicitaçõesꢀ(SLIC);

ꢀ

ꢀ

ꢀ

BoaꢀVista,ꢀ21ꢀdeꢀjaneiroꢀdeꢀ2026.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀJECKSONꢀSOUZAꢀCRUZ,ꢀTécnicoꢀJudiciário,ꢀemꢀ12/02/2026,ꢀàsꢀ17:40,ꢀconformeꢀart.

1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀRAFAELꢀSULLYVANꢀBRAZꢀDAꢀSILVA,ꢀAnalistaꢀJudiciário,ꢀemꢀ20/02/2026,ꢀàsꢀ10:40,

conformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀMARIAꢀVERÔNICAꢀDEꢀARAÚJO,ꢀFiscal,ꢀemꢀ20/02/2026,ꢀàsꢀ10:42,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,

"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificador

1014994ꢀeꢀoꢀcódigoꢀCRCꢀ4233A9D7.

0000148-14.2026.6.23.8000

1014994v13

Análise de Riscos 1014994

SEI 0000148-14.2026.6.23.8000 / pg. 5