TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀMANUTENÇÃOꢀPREDIAL

ꢀ

ANÁLISEꢀDEꢀRISCOSꢀ/ꢀ2026

ꢀ

1ꢀ–ꢀINTRODUÇÃO

Aꢀ análiseꢀ deꢀ riscosꢀ permiteꢀ aꢀ identificação,ꢀ avaliaçãoꢀ eꢀ gerenciamentosꢀ dosꢀ riscosꢀ relacionadosꢀ à

contratação.

Paraꢀ cadaꢀ riscoꢀ identificado,ꢀ define-seꢀ aꢀ probabilidadeꢀ deꢀ ocorrênciaꢀ dosꢀ eventos,ꢀ osꢀ possíveisꢀ danos

potenciaisꢀ emꢀ casoꢀ deꢀ acontecimento,ꢀ possíveisꢀ açõesꢀ preventivasꢀ eꢀ contingências,ꢀ bemꢀ comoꢀ aꢀ identificaçãoꢀ de

responsáveisꢀporꢀação.

Apósꢀ aꢀ identificaçãoꢀ eꢀ classificação,ꢀ deve-seꢀ executarꢀ umaꢀ análiseꢀ qualitativaꢀ dosꢀ riscos,ꢀ sendoꢀ esta

realizadaꢀporꢀmeioꢀdaꢀclassificaçãoꢀescalarꢀdosꢀníveisꢀdeꢀprobabilidadeꢀeꢀdeꢀimpacto,ꢀconformeꢀaꢀtabelaꢀdeꢀreferência

aꢀseguir:

Probabilidade

Baixa

Impacto

Baixo

Médio

Alto

ꢀ

Média

Alta

Aꢀanáliseꢀqualitativaꢀdosꢀriscosꢀconsisteꢀnaꢀclassificaçãoꢀconformeꢀaꢀrelaçãoꢀentreꢀaꢀprobabilidadeꢀeꢀo

impacto,ꢀ resultandoꢀ assimꢀ noꢀ nívelꢀ doꢀ riscoꢀ eꢀ direcionandoꢀ asꢀ açõesꢀ relacionadasꢀ aosꢀ riscosꢀ duranteꢀ aꢀ faseꢀ de

contrataçãoꢀeꢀgestãoꢀdoꢀcontrato,ꢀbemꢀcomoꢀdaꢀsoluçãoꢀescolhida.

AꢀtabelaꢀaꢀseguirꢀapresentaꢀaꢀMatrizꢀProbabilidadeꢀxꢀImpacto,ꢀinstrumentoꢀresponsávelꢀpelaꢀdefinição

dosꢀcritériosꢀqualitativosꢀdeꢀclassificaçãoꢀdoꢀnívelꢀdeꢀrisco.

Probabilidadeꢀ(P)

MatrizꢀdeꢀRiscos

(PꢀxꢀI)

Baixo

Baixo

Baixo

Médio

Médio

Baixo

Médio

Alto

Alto

Médio

Alto

Baixo

Médio

Alto

Impactoꢀ(I)

Alto

ꢀ

OꢀprodutoꢀdaꢀProbabilidadeꢀpeloꢀImpactoꢀdeꢀcadaꢀriscoꢀgeraꢀnoveꢀcombinaçõesꢀpossíveisꢀnoꢀcontextoꢀda

Matrizꢀe,ꢀaꢀpartirꢀdestasꢀcombinações,ꢀdefine-seꢀa(s)ꢀação(ões)ꢀadequada(s)ꢀparaꢀoꢀtratamentoꢀdeꢀcadaꢀriscoꢀgerado.

2ꢀ-ꢀRISCOSꢀDOꢀPROCESSOꢀDEꢀCONTRATAÇÃOꢀEꢀGESTÃOꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

Todaꢀcontrataçãoꢀimplicaꢀemꢀalgunsꢀriscosꢀnasꢀfases:ꢀIꢀ-ꢀplanejamento;ꢀIIꢀ-ꢀseleçãoꢀdoꢀfornecedor;ꢀeꢀIIIꢀ-

gestãoꢀdoꢀcontrato.

Segueꢀabaixoꢀosꢀriscosꢀmaisꢀcomunsꢀverificadosꢀnosꢀprocedimentosꢀdeꢀcontratações:

RISCOꢀ01:ꢀSelecionarꢀequipeꢀinadequadaꢀparaꢀoꢀplanejamentoꢀdaꢀcontratação

ꢀ

Probabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlto

ꢀImpacto:

Dano

Realizarꢀestudoꢀfalho,ꢀincompletoꢀouꢀimpreciso,ꢀpodendoꢀocasionarꢀprejuízosꢀnaꢀcontratação.

Análise de Riscos 1017248

SEI 0000179-34.2026.6.23.8000 / pg. 1

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

SAO

Escolherꢀequipeꢀcomꢀconhecimentosꢀsuficientesꢀparaꢀosꢀestudosꢀemꢀtempo

hábilꢀparaꢀqueꢀnãoꢀhajaꢀprejuízosꢀduranteꢀaꢀfaseꢀdeꢀplanejamento.

ꢀ

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Substituirꢀ membrosꢀ daꢀ equipeꢀ deꢀ planejamentoꢀ queꢀ nãoꢀ estejamꢀ tendo

rendimento.

ꢀSAO

Designarꢀmembrosꢀcomꢀmaisꢀexperiênciaꢀemꢀcontratações.

ꢀ

Riscoꢀ02ꢀ–ꢀEspecificaçãoꢀdoꢀobjetoꢀaquém/alémꢀdaꢀrealꢀnecessidade

ꢀ(ꢀ)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀXꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀProbabilidade:

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀ(ꢀꢀꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀXꢀ)ꢀAlto

Dano

Atrasoꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀpoisꢀdependemꢀdaꢀcontratação.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Revisarꢀ cuidadosamenteꢀ oꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ quandoꢀ oꢀ objetoꢀ possuir

especificaçõesꢀtécnicasꢀouꢀcondiçõesꢀdeꢀprestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀdetalhados.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

PesquisarꢀcontrataçõesꢀsimilaresꢀdentroꢀdoꢀEstadoꢀdeꢀRoraima.

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Executarꢀaditivoꢀouꢀsupressãoꢀcontratualꢀparaꢀajustarꢀàꢀnecessidadeꢀreal.

SAO/DG

ꢀ

Riscoꢀ03ꢀ–ꢀRequisitos/Especificaçõesꢀdoꢀobjetoꢀincompletos,ꢀinexistentesꢀouꢀmalꢀdefinidosꢀnoꢀTermoꢀde

Referência

ꢀProbabilidade:

ꢀ(ꢀ)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀXꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀ(ꢀꢀꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀXꢀ)ꢀAlto

Dano

Atrasoꢀnaꢀcontratação.

Contrataçãoꢀdeꢀserviçosꢀdiferentesꢀdaꢀrealꢀnecessidade.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Revisarꢀ cuidadosamenteꢀ oꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ quandoꢀ oꢀ objetoꢀ possuir

especificaçõesꢀtécnicasꢀouꢀcondiçõesꢀdeꢀprestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀdetalhados.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

PesquisarꢀcontrataçõesꢀsimilaresꢀdentroꢀdoꢀEstadoꢀdeꢀRoraima.

Responderꢀ todosꢀ osꢀ questionamentosꢀ administrativosꢀ deꢀ formaꢀ efetivaꢀ e

eficaz.

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Determinarꢀaꢀcriaçãoꢀdeꢀumꢀnovoꢀprocessoꢀlicitatório.

SAO/DG

ꢀ

Riscoꢀ04ꢀ–ꢀEstimativaꢀdeꢀpreçoꢀinadequada

ꢀProbabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Realizarꢀ aꢀ licitaçãoꢀ semꢀ queꢀ hajaꢀ interessadosꢀ emꢀ participarꢀ devidoꢀ àsꢀ dificuldadesꢀ deꢀ exequibilidadeꢀ daꢀ proposta

devidoꢀàꢀestimativaꢀdeꢀpreçoꢀserꢀinferiorꢀaoꢀpreçoꢀpraticadoꢀnoꢀmercado,ꢀcausandoꢀlicitaçãoꢀdeserta.

Contratarꢀoꢀserviçoꢀcomꢀpreçoꢀsuperiorꢀaoꢀpraticadoꢀnoꢀmercadoꢀcausandoꢀgastosꢀdesnecessáriosꢀaosꢀcofreꢀpúblicos.

AçãoꢀPreventiva

Análise de Riscos 1017248

ꢀResponsável

SEI 0000179-34.2026.6.23.8000 / pg. 2

Utilizarꢀoꢀbancoꢀdeꢀpreçosꢀparaꢀcotaçãoꢀdoꢀitemꢀaꢀserꢀcontratado.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

Pesquisarꢀ contrataçõesꢀ similaresꢀ realizadasꢀ porꢀ outrosꢀ órgãosꢀ públicos

dentroꢀdoꢀEstadoꢀdeꢀRoraima.

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Revisarꢀosꢀpreçosꢀencontrados,ꢀverificandoꢀseꢀsãoꢀreferentesꢀouꢀsimilarꢀao

objetoꢀaꢀserꢀcontratado.

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀda

Contratação

ꢀ

Riscoꢀ05ꢀ–ꢀLicitaçãoꢀdeserta/fracassada

ꢀ

Probabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

ꢀImpacto:

Dano

Nãoꢀatendimentoꢀàꢀdemandaꢀnoꢀprazoꢀnecessário,ꢀprejudicandoꢀosꢀserviçosꢀdaꢀatividadeꢀmeioꢀeꢀfim.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Revisarꢀ cuidadosamenteꢀ oꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ quandoꢀ oꢀ objetoꢀ possuir

especificaçõesꢀ técnicasꢀ ouꢀ condiçõesꢀ deꢀ fornecimento/prestações

detalhadas.

SLIC

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Agendarꢀeꢀrealizarꢀnovaꢀsessãoꢀdeꢀlances.

Pregoeiro

ꢀ

Riscoꢀ06ꢀ–ꢀValorꢀofertadoꢀacimaꢀdaꢀmédiaꢀdeꢀmercado

ꢀProbabilidade:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(X)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Comprometimentoꢀdaꢀeconomicidadeꢀdaꢀcontratação.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

SLIC

Elaborarꢀnovaꢀpesquisaꢀdeꢀpreçoꢀoꢀmaisꢀrealistaꢀpossível.

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Negociarꢀ juntoꢀ aoꢀ vencedorꢀ dosꢀ lancesꢀ valoresꢀ maisꢀ vantajososꢀ à

Administração.

Pregoeiro

Agendarꢀeꢀrealizarꢀnovaꢀsessãoꢀdeꢀlances.

ꢀ

Riscoꢀ07ꢀ–ꢀImpugnaçãoꢀdoꢀprocessoꢀlicitatório

ꢀProbabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Nãoꢀatendimentoꢀàꢀdemandaꢀnoꢀprazoꢀnecessário,ꢀprejudicandoꢀosꢀserviçosꢀdaꢀatividadeꢀfimꢀeꢀmeio.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Revisarꢀ cuidadosamenteꢀ oꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ quandoꢀ oꢀ objetoꢀ possuir

especificaçõesꢀtécnicasꢀouꢀcondiçõesꢀdeꢀprestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀdetalhados.

PesquisarꢀcontrataçõesꢀsimilaresꢀdentroꢀdoꢀEstadoꢀdeꢀRoraima.

SLIC/SMP

Responderꢀ todosꢀ osꢀ questionamentosꢀ administrativosꢀ deꢀ formaꢀ efetivaꢀ e

eficaz.

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Análise de Riscos 1017248

SEI 0000179-34.2026.6.23.8000 / pg. 3

ꢀ

Riscoꢀ08ꢀ–ꢀAtrasoꢀnaꢀconclusãoꢀdaꢀlicitação

ꢀProbabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Nãoꢀatendimentoꢀàꢀdemandaꢀnoꢀprazoꢀnecessário,ꢀprejudicandoꢀosꢀserviçosꢀdaꢀatividadeꢀfimꢀeꢀmeio.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Naꢀaberturaꢀdoꢀprocessoꢀlicitatório,ꢀprevendo-seꢀnecessidadeꢀdeꢀfrequentes

respostasꢀ aꢀ recursos,ꢀ impugnaçõesꢀ eꢀ pedidosꢀ deꢀ esclarecimentos,ꢀ oꢀ setor

demandanteꢀdaráꢀprioridadeꢀparaꢀpronta-resposta.

SLIC

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Formaçãoꢀdeꢀequipeꢀmultidisciplinarꢀparaꢀagilidadeꢀnasꢀrespostas.

SAO

ꢀ

Riscoꢀ09ꢀ–ꢀFaltaꢀdeꢀrecursosꢀfinanceirosꢀdaꢀUnidadeꢀGestoraꢀparaꢀcumprimentoꢀdasꢀobrigaçõesꢀcontratuais

ꢀProbabilidade:

ꢀ(X)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(X)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlto

Dano

Aꢀempresaꢀnãoꢀreceberꢀpelosꢀserviçõesꢀprestados,ꢀprejudicandoꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Naꢀaberturaꢀdoꢀprocessoꢀlicitatório,ꢀverificarꢀnoꢀinícioꢀdaꢀcontrataçãoꢀseꢀhá

previsãoꢀdeꢀdotaçãoꢀorçamentária.

SAO/COF

Aprovisionarꢀrecursosꢀsuficientesꢀparaꢀasꢀobrigaçõesꢀcontratuaisꢀduranteꢀo

anoꢀdeꢀvigência

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Providenciarꢀ complementaçãoꢀ deꢀ recursosꢀ paraꢀ cumprimentoꢀ das

obrigaçõesꢀcontratuais.

SAO/COF

ꢀ

Riscoꢀ10ꢀ–ꢀAtrasoꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto

ꢀProbabilidade:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(X)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixoꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀMédioꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(X)ꢀAlto

Dano

Atrasoꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Acompanhamentoꢀpermanenteꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato.

EquipeꢀdeꢀContratação

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Estabelecerꢀ noꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ prazoꢀ adequadoꢀ paraꢀ entregaꢀ do

objeto.

EquipeꢀdeꢀContratação

GestãoꢀdoꢀContrato

FiscalꢀdoꢀContrato

Manterꢀ regularmenteꢀ comunicaçãoꢀ comꢀ aꢀ empresaꢀ desdeꢀ aꢀ assinaturaꢀ do

contrato.

ꢀ

Riscoꢀ11ꢀ–ꢀAplicarꢀSançõesꢀporꢀdescumprimentoꢀdeꢀcláusulasꢀcontratuais

ꢀProbabilidade:

ꢀ(ꢀꢀ)ꢀBaixaꢀꢀꢀ(X)ꢀMédiaꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(ꢀꢀ)ꢀAlta

ꢀImpacto:

Análise de Riscos 1017248

SꢀE(ꢀIꢀ)0ꢀB00a0ix1o7ꢀ9ꢀꢀ-ꢀ3(ꢀ4ꢀ).ꢀ2M02é6d.i6o.ꢀ2ꢀꢀ3ꢀꢀ.ꢀ8(0X0)0ꢀA/lptgo. 4

Dano

Paralisaçãoꢀtotalꢀouꢀparcialꢀdosꢀserviços.

AçãoꢀPreventiva

ꢀResponsável

Demandarꢀexplicaçõesꢀdetalhadasꢀeꢀdocumentadasꢀàꢀempresaꢀsobreꢀalertas

deꢀatraso.

GestãoꢀdoꢀContrato

FiscalꢀdoꢀContrato

Manterꢀ regularmenteꢀ comunicaçãoꢀ comꢀ aꢀ empresaꢀ desdeꢀ aꢀ assinaturaꢀ do

contrato.

AçãoꢀdeꢀContingência

ꢀResponsável

Aplicarꢀsanções.

SAO/DG

Rescindirꢀoꢀcontratoꢀeꢀautorizarꢀaberturaꢀdeꢀnovaꢀlicitação.

ꢀ

Aꢀ tabelaꢀ abaixoꢀ apresentaꢀ umaꢀ sínteseꢀ dosꢀ riscosꢀ identificadosꢀ eꢀ classificadosꢀ relacionadosꢀ aꢀ esta

contratação.

Nível

Risco

Id

Risco

Categoria/Fase

Probabilidade

Impacto

(PꢀxꢀI)

Baixo

Alto

Selecionarꢀequipeꢀinadequadaꢀparaꢀoꢀplanejamentoꢀda

contratação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Planejamento

Planejamento

Planejamento

Planejamento

Baixa

Média

Média

Baixa

Baixa

Média

Baixa

Baixa

Baixa

Média

Média

Médio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Baixo

Alto

Alto

Especificaçãoꢀdoꢀobjetoꢀaquém/alémꢀdaꢀrealꢀnecessidade

Requisitos/Especificaçõesꢀdoꢀobjetoꢀincompletos,

inexistentesꢀouꢀmalꢀdefinidosꢀnoꢀTermoꢀdeꢀReferência

Alto

Estimativaꢀdeꢀpreçoꢀinadequada

Licitaçãoꢀdeserta/fracassada

Médio

Médio

Alto

Seleçãoꢀdo

Fornecedor

Seleçãoꢀdo

Fornecedor

Valorꢀofertadoꢀacimaꢀdaꢀmédiaꢀdeꢀmercado

Impugnaçãoꢀdoꢀprocessoꢀlicitatório

Atrasoꢀnaꢀconclusãoꢀdaꢀlicitação

Seleçãoꢀdo

Fornecedor

Médio

Médio

Baixo

Alto

Seleçãoꢀdo

fornecedor

FaltaꢀdeꢀrecursosꢀfinanceirosꢀdaꢀUnidadeꢀGestoraꢀpara

cumprimentoꢀdasꢀobrigaçõesꢀcontratuais

Gestãoꢀda

Contratação

Gestãoꢀda

Contratação

1

0 Atrasoꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto

AplicarꢀSançõesꢀporꢀdescumprimentoꢀdeꢀcláusulas

contratuais

Gestãoꢀda

Contratação

11

Alto

ꢀ

EquipeꢀdeꢀContrataçãoꢀ

ꢀ

Integranteꢀ demandante:ꢀ Pedroꢀ Souza

VasconcelosꢀFilhoꢀ

Integranteꢀ técnico:ꢀ Mariaꢀ Verônicaꢀ de

Araújo

Cruz

Integranteꢀ administrativo:ꢀ Jecksonꢀ Souza

ꢀ

BoaꢀVista,ꢀ30ꢀdeꢀjaneiroꢀdeꢀ2026.

Análise de Riscos 1017248

SEI 0000179-34.2026.6.23.8000 / pg. 5

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀJECKSONꢀSOUZAꢀCRUZ,ꢀTécnicoꢀJudiciário,ꢀemꢀ09/04/2026,ꢀàsꢀ16:25,ꢀconformeꢀart.

1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀMARIAꢀVERÔNICAꢀDEꢀARAÚJO,ꢀChefeꢀdaꢀSeçãoꢀdeꢀManutençãoꢀPredial,ꢀem

13/04/2026,ꢀàsꢀ17:08,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificador

1017248ꢀeꢀoꢀcódigoꢀCRCꢀ462DA9CE.

0000179-34.2026.6.23.8000

1017248v2

Análise de Riscos 1017248

SEI 0000179-34.2026.6.23.8000 / pg. 6