TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

COORDENADORIAꢀDEꢀDESENVOLVIMENTOꢀEꢀARQUITETURAꢀDEꢀDADOS

ꢀ

ANÁLISEꢀDEꢀRISCOSꢀ/ꢀ2026

1ꢀ–ꢀINTRODUÇÃO

AꢀpresenteꢀAnáliseꢀdeꢀRiscosꢀtemꢀporꢀobjetivoꢀidentificar,ꢀavaliarꢀeꢀtratarꢀosꢀriscosꢀrelacionadosꢀàꢀaquisiçãoꢀdeꢀestações

deꢀtrabalhoꢀcomputacionaisꢀprojetadasꢀparaꢀinteligênciaꢀartificialꢀ(IA),ꢀconsideradasꢀfundamentaisꢀparaꢀoꢀtreinoꢀde

modelosꢀdeꢀalgoritmosꢀdeꢀinteligênciaꢀartificial,ꢀpossibilitandoꢀaosꢀprogramadoresꢀdoꢀTRE-RRꢀadquirirꢀconhecimentosꢀe

proficiênciaꢀtecnológica.

Osꢀriscosꢀforamꢀorganizadosꢀemꢀtrêsꢀcategorias:

a)ꢀRiscosꢀdoꢀProcessoꢀdeꢀContratação

b)ꢀRiscosꢀdaꢀExecuçãoꢀdosꢀServiços

c)ꢀRiscosꢀdoꢀProcessoꢀdeꢀGestãoꢀContratualꢀeꢀdaꢀSoluçãoꢀdeꢀTI

ꢀ

Aꢀanáliseꢀqualitativaꢀbaseia-seꢀnaꢀmatrizꢀdeꢀProbabilidadeꢀ(Baixa,ꢀMédia,ꢀAlta)ꢀversusꢀImpactoꢀ(Baixo,ꢀMédio,ꢀAlto).

Probabilidade Impacto

Baixa

Média

Alta

Baixo

Médio

Alto

MatrizꢀdeꢀRiscosꢀ(PꢀxꢀI):

Probabilidadeꢀ(P)

MatrizꢀdeꢀRiscos(PꢀxꢀI)

Baixo Médio

Alto

Baixo

Baixo Baixo Médio

Impactoꢀ(I)

Médio

Alto

Baixo Médio

Médio Alto

Alto

Alto

2ꢀ–ꢀRISCOSꢀDOꢀPROCESSOꢀDEꢀCONTRATAÇÃO

ꢀ

Riscoꢀ1:ꢀEspecificaçãoꢀtécnicaꢀinsuficienteꢀouꢀinadequada

Probabilidade:ꢀMédia

Impacto:ꢀAlto

NívelꢀdeꢀRisco:ꢀAlto

DanoꢀPotencial:

1

.ꢀ Aquisiçãoꢀdeꢀequipamentosꢀincompatíveisꢀcomꢀaꢀnecessidadeꢀreal.

.ꢀ Retrabalho,ꢀatrasoꢀeꢀeventualꢀnecessidadeꢀdeꢀnovaꢀcontratação.

2

AçãoꢀPreventiva:

Analisarꢀminuciosamenteꢀosꢀrequisitosꢀtécnicos,ꢀcomꢀapoioꢀdaꢀequipeꢀespecializadaꢀeꢀreferênciasꢀemꢀcontratações

similares.

Responsável:

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContratação

AçãoꢀdeꢀContingência:

Realizarꢀajustesꢀcontratuaisꢀporꢀmeioꢀdeꢀtermoꢀaditivo,ꢀseꢀviável.

Responsável:

GestorꢀdoꢀContrato/FiscalizaçãoꢀTécnica

ꢀ

Análise de Riscos 1030601

SEI 0002924-21.2025.6.23.8000 / pg. 1

Riscoꢀ2:ꢀValorꢀpropostoꢀacimaꢀdoꢀmercado

Probabilidade:ꢀBaixa

Impacto:ꢀMédio

NívelꢀdeꢀRisco:ꢀBaixo

DanoꢀPotencial:

1.ꢀ Comprometimentoꢀdaꢀeconomicidadeꢀdaꢀcontratação.

AçãoꢀPreventiva:

Realizarꢀpesquisaꢀdeꢀmercadoꢀcomꢀmúltiplasꢀfontes.

Responsável:

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContratação

AçãoꢀdeꢀContingência:

Avaliarꢀnovaꢀpesquisaꢀdeꢀpreçosꢀouꢀeventualꢀnegociaçãoꢀdiretaꢀcomꢀoꢀfornecedor.

Responsável:

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContratação

ꢀ

3ꢀ–ꢀRISCOSꢀDAꢀEXECUÇÃOꢀDAꢀENTREGAꢀEꢀGARANTIAꢀDOSꢀEQUIPAMENTOS

ꢀ

Riscoꢀ3:ꢀAtrasoꢀnaꢀentregaꢀdosꢀequipamentos

Probabilidade:ꢀAlto

Impacto:ꢀMédio

NívelꢀdeꢀRisco:ꢀAlto

DanoꢀPotencial:

1

.ꢀ Prejuízoꢀaoꢀcronogramaꢀdeꢀdisponibilizaçãoꢀdosꢀequipamentos.

.ꢀ Impactoꢀnaꢀcontinuidadeꢀdasꢀatividadesꢀinstitucionais.

2

AçãoꢀPreventiva:

Definirꢀprazosꢀclarosꢀnoꢀcontratoꢀeꢀpreverꢀaplicaçãoꢀdeꢀpenalidadesꢀemꢀcasoꢀdeꢀdescumprimento.

Responsável:

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContrataçãoꢀ/ꢀFiscalꢀTécnico

AçãoꢀdeꢀContingência:

Aplicarꢀpenalidadesꢀcontratuais,ꢀrenegociarꢀcronogramaꢀouꢀrescindirꢀemꢀcasoꢀdeꢀinadimplemento.

Responsável:

GestorꢀdoꢀContratoꢀ/ꢀFiscalꢀTécnico

ꢀ

Riscoꢀ4:ꢀEntregaꢀdeꢀequipamentosꢀforaꢀdasꢀespecificaçõesꢀcontratadas

Probabilidade:ꢀMédia

Impacto:ꢀAlto

NívelꢀdeꢀRisco:ꢀAlto

DanoꢀPotencial:

1

.ꢀ Recebimentoꢀdeꢀequipamentosꢀincompatíveisꢀcomꢀaꢀespecificação.

.ꢀ Necessidadeꢀdeꢀsubstituiçãoꢀeꢀatrasoꢀnaꢀimplantação.

2

AçãoꢀPreventiva:

Realizarꢀtestesꢀdeꢀconformidadeꢀeꢀverificaçãoꢀtécnicaꢀantesꢀdoꢀaceiteꢀdefinitivo.

Análise de Riscos 1030601

SEI 0002924-21.2025.6.23.8000 / pg. 2

Responsável:

ComissãoꢀdeꢀRecebimentoꢀdeꢀMaterial

AçãoꢀdeꢀContingência:

Recusarꢀoꢀrecebimentoꢀeꢀexigirꢀsubstituiçãoꢀimediataꢀpeloꢀfornecedor.

Responsável:

ComissãoꢀdeꢀRecebimentoꢀ/ꢀGestorꢀdoꢀContrato

ꢀ

4ꢀ–ꢀRISCOSꢀDOꢀPROCESSOꢀDEꢀGESTÃOꢀCONTRATUALꢀEꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀDEꢀTI

Riscoꢀ5:ꢀFalhasꢀdeꢀhardwareꢀduranteꢀoꢀperíodoꢀdeꢀgarantiaꢀsemꢀatendimentoꢀadequado

Probabilidade:ꢀBaixa

Impacto:ꢀAlto

NívelꢀdeꢀRisco:ꢀMédio

DanoꢀPotencial:

1

.ꢀ Indisponibilidadeꢀdosꢀequipamentosꢀparaꢀosꢀusuários.

.ꢀ Prejuízoꢀàsꢀatividadesꢀinstitucionais.

2

AçãoꢀPreventiva:

Exigirꢀgarantiaꢀon-siteꢀdeꢀ36ꢀmesesꢀcomꢀSLAꢀdefinidoꢀemꢀcontrato.

Responsável:

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContratação

AçãoꢀdeꢀContingência:

Acionarꢀsuporteꢀtécnicoꢀdoꢀfabricante/fornecedorꢀeꢀaplicarꢀpenalidadesꢀcontratuais.

Responsável:

FiscalꢀTécnico

Riscoꢀ6:ꢀObsolescênciaꢀtecnológicaꢀprematura

Probabilidade:ꢀMédio

Impacto:ꢀMédio

NívelꢀdeꢀRisco:ꢀMédio

DanoꢀPotencial:

1

.ꢀ Reduçãoꢀdaꢀcapacidadeꢀcomputacionalꢀparaꢀnovosꢀprojetos.

.ꢀ Necessidadeꢀdeꢀnovaꢀaquisiçãoꢀantesꢀdoꢀprazoꢀesperado.

2

AçãoꢀPreventiva:

Definirꢀespecificaçõesꢀatualizadas,ꢀcompatíveisꢀcomꢀusoꢀprolongadoꢀeꢀsoftwaresꢀinstitucionais.

Responsável:

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContrataçãoꢀ

AçãoꢀdeꢀContingência:

Planejarꢀnovaꢀaquisiçãoꢀcomꢀbaseꢀemꢀnecessidadesꢀtecnológicasꢀdosꢀnovosꢀmodelosꢀdeꢀalgoritmosꢀdeꢀinteligênciaꢀartific.

Responsável:

CoordenadoriaꢀdeꢀGovernançaꢀeꢀInteligênciaꢀdeꢀNegócio

ꢀ

5ꢀ–ꢀCONSIDERAÇÕESꢀFINAIS

Aꢀanáliseꢀevidenciaꢀriscosꢀrelevantesꢀàꢀaquisiçãoꢀdeꢀconhecimentoꢀtécnicoꢀquandoꢀaosꢀmodelosꢀgenerativosꢀemꢀcasoꢀde

contrataçãoꢀfracassadaꢀdeꢀestaçõesꢀdeꢀtrabalhoꢀcomputacionaisꢀprojetadasꢀparaꢀinteligênciaꢀartificialꢀ(IA),

especialmenteꢀquantoꢀàꢀadequaçãoꢀdasꢀespecificaçõesꢀtécnicas,ꢀprazosꢀdeꢀentrega,ꢀconformidadeꢀdosꢀequipamentosꢀe

Análise de Riscos 1030601

SEI 0002924-21.2025.6.23.8000 / pg. 3

suporteꢀduranteꢀoꢀperíodoꢀdeꢀgarantia.

Entretanto,ꢀaꢀadoçãoꢀdasꢀmedidasꢀpreventivasꢀpropostasꢀ—ꢀcomoꢀaꢀdefiniçãoꢀclaraꢀdasꢀespecificaçõesꢀtécnicas,

realizaçãoꢀdeꢀpesquisasꢀdeꢀmercado,ꢀexigênciaꢀdeꢀgarantiaꢀon-siteꢀdeꢀ36ꢀ(sessenta)ꢀmeses,ꢀaplicaçãoꢀdeꢀtestesꢀde

conformidadeꢀeꢀprevisãoꢀdeꢀpenalidadesꢀcontratuaisꢀ—ꢀbemꢀcomoꢀaꢀescolhaꢀcriteriosaꢀdaꢀempresaꢀcontratada,ꢀpermitem

reduzirꢀsignificativamenteꢀosꢀriscosꢀresiduaisꢀdaꢀcontratação.

Assim,ꢀconsidera-seꢀque,ꢀcomꢀaꢀimplementaçãoꢀdasꢀaçõesꢀprevistas,ꢀaꢀaquisiçãoꢀapresentaꢀriscoꢀcontroladoꢀe

aceitável,ꢀassegurandoꢀaꢀcontinuidadeꢀeꢀaꢀeficiênciaꢀoperacionalꢀdoꢀTRE-RR.

ꢀ

ꢀ

EquipeꢀdeꢀContrataçãoꢀꢀ(1016064)

ꢀ

ꢀ

AndsonꢀdeꢀLimaꢀGomes

IntegranteꢀDemandante

ꢀ

RafaelꢀSoaresꢀCruzꢀJunior

IntegranteꢀTécnico

ꢀ

JecksonꢀSouzaꢀCruz

IntegranteꢀAdministrativo

BoaꢀVista,ꢀ23ꢀdeꢀmarçoꢀdeꢀ2026.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀJECKSONꢀSOUZAꢀCRUZ,ꢀMembroꢀdeꢀComissão,ꢀemꢀ27/06/2026,ꢀàsꢀ10:46,ꢀconforme

art.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀRAFAELꢀSOARESꢀCRUZꢀJUNIOR,ꢀIntegranteꢀTécnico,ꢀemꢀ08/07/2026,ꢀàsꢀ16:37,

conformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀANDSONꢀDEꢀLIMAꢀGOMES,ꢀCoordenadorꢀdeꢀDesenvolvimentoꢀeꢀArquiteturaꢀde

Dados,ꢀemꢀ08/07/2026,ꢀàsꢀ16:38,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificador

1030601ꢀeꢀoꢀcódigoꢀCRCꢀ5BED6ECB.

0002924-21.2025.6.23.8000

1030601v6

Análise de Riscos 1030601

SEI 0002924-21.2025.6.23.8000 / pg. 4