SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E DE FERNANDO DE NORONHA

AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE- CPRH

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO, COM TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ESPAÇO AMBIENTALMENTE ADEQUADO, DO IMÓVEL DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA CPRH.

1.0 - OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para prestação de serviços Limpeza de Terreno, com Transporte do Material Resultante e Destinação Final em Espaço Adequado, do imóvel destinado a implantação do Prédio Sede da CPRH localizado na rua Marquês de Tamandaré, nº 85, Poço da Panela, CEP –  52.061 – 170, com área total do terreno de aproximadamente 5.500,00 m²

2.0 – DA JUSTIFICATIVA

2.1. A limpeza do terreno é indispensável para viabilizar o início dos levantamentos, vistorias e atividades técnicas necessárias à elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia da nova sede, assegurando condições de acesso, segurança, visibilidade e prevenção de riscos (acidentes, animais peçonhentos, focos de vetores, ocultação de entulhos e irregularidades do terreno).
2.2. A contratação atende ao interesse público por promover a preparação da área e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados.

### 3.0 – DA CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E PREMISSAS.

3.1. A área objeto da intervenção corresponde ao terreno da Nova Sede da CPRH, com metragem e características: urbanizada presença de obstáculos; pontos de energia/infraestrutura a serem confirmadas em vistoria prévia pela Contratada após a emissão da Ordem de Serviço.
3.2. Havendo impedimentos (ex.: estruturas, redes, postes, áreas sensíveis), a execução deverá

priorizar capina e/ou roçagem nas áreas com restrição de maquinário, em linha com a boa prática técnica.

4.0 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Limpeza geral do terreno, incluindo:

- 4.1.1. Roçagem e capina manual, com retirada de mato, ervas daninhas e vegetação rasteira.

- 4.1.2. Retirada mecanizada de vegetação e entulhos, quando aplicável, com emprego de maquinário compatível, especialmente em áreas extensas e/ou com acúmulo de resíduos.

- 4.1.3. Recolhimento e acondicionamento do material resultante da limpeza (vegetação, galhadas, resíduos e entulhos).

- 4.1.4. Carga, manobra e descarga do material em veículo apropriado.

- 4.1.5. Transporte dos resíduos até unidade receptora adequada.

- 4.1.6. Descarte/destinação final em aterro controlado/sanitário ou unidade licenciada, com apresentação de comprovantes de recebimento.

4.2. Restrições e vedações

- 4.2.1. É vedada a queima de resíduos no local.

- 4.2.2. É vedado o descarte irregular em vias, terrenos baldios, corpos d’água ou áreas protegidas.

- 4.2.3. A Contratada deverá adotar medidas para evitar danos a cercas, muros, redes, calçadas, drenagem, sinalização e demais infraestruturas existentes.

5.0 – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Imóvel destinado a nova sede da CPRH, localizado na rua Marquês de Tamandaré, nº 85, Poço da Panela, CEP –  52.061 – 170

### 6.0 – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO.

6.1 A execução ocorrerá mediante Ordem de Serviço expedida pela CPRH. 
6.2 O horário de execução será, preferencialmente, em horário comercial, podendo haver adequações por questões de segurança e/ou operação local.

6.3 A conclusão integral dos serviços deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

### 7.0 – DAS DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE.

7.1 A Contratada deverá observar a legislação aplicável à gestão de resíduos, bem como comprovar a destinação final ambientalmente adequada.
7.2 A Contratada responderá por quaisquer danos ambientais e por descarte irregular, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

- – DO VALOR ESTIMADO.

8.1 O valor estimado para os serviços objeto do presente T. R., é de R$ 128.506,76(cento e vinte e oito mil, quinhentos e seis reais setenta e seis centavos), utilizando-se preços referência SINAPI, data base dezembro/2025, com desoneração e conforme ANEXO III, do presente T. R..

  - O BDI utilizado na planilha foi de 25,81%, conforme ANEXO II.

8.3 Para fins de adjudicação, só serão aceitos os valores unitários e global, MÁXIMOS, admitidos pela Agência CPRH, conforme detalhamento de custos acima, sob pena de desclassificação da proposta.

# 9.0 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

9.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários para as obrigações decorrentes da contratação do objeto deste TR correrão por conta da existência e previsão de Dotação Orçamentária, conforme reserva informada pela Coordenadoria de Gestão – CGE:

- Programa de Trabalho – ?????????????

- Elemento de Despesa – 3.3.90

- Fonte – 0261 (Compensação ambiental)

- Unidade Orçamentária – 00310 - CPRH

9.2 Os recursos disponíveis para o presente objeto são compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No(s) exercício(s) seguinte(s) as despesas correrão a conta de recursos próprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato.

10.0 DO CODIGO E-FISCO.

O código e-Fisco adotado sera 411579 – 1.

# 11.0 DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado em, parcela única, até 15 (quinze) dias após a entrega definitiva dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor, responsável pela fiscalização dos trabalhos e, pelo(a) gestor(a) do contrato; bem como demais documentos contidos no Termo de Referência.

11.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação;

11.3 Constitui condição para o pagamento dos serviços objeto desse Termo de Referência, a regularização dos serviços junto ao CREA/PE (ART – Anotação de Responsabilidade Técnica- emitida em nome do Responsável Técnico pela empresa contratada, ou RRT – emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme objeto e valor total do contrato).

  - O serviço será contratado com preço fixo e irreajustável

# 12.0 – DO CONTRATO – PRAZO DE VIGÊNCIA

12.1 O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado a critério das partes e nos termos da Lei nº 14.133/21.

12.2 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, de acordo com o que dispõe os artigo Art. 90 da Lei nº 14.133/21.

12.3 A gestão do contrato ficará a cargo do Arquiteto Paulo Henrique Camaroti, mat 223161101, Chefe do Núcleo de Licenciamentos Estratégicos – NULE/CPRH.

12.4 A fiscalização do contrato ficará a cargo do Engº Ricardo Halla, mat 279875-1, Engº Civil, da Gerência de Gestão Institucional – GGI/CPRH.

12.5 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

- - REAJUSTE

O serviço objeto do presente T.R., será contratado com preço fixo e irreajustável.

# 14.0 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo de Referência e na legislação pertinente, as seguintes:

14.1	Informar à fiscalização, por escrito, o nome e o documento pessoal de identificação civil de todos os representantes e/ou prepostos da licitante vencedora que terão qualquer tipo de vinculação com o serviço. Para os membros da equipe alocada ao serviço objeto da

presente licitação, deverá ser apresentado cópia da carteira de trabalho e do livro de registro de empregados.

14.2	A Contratada assumirá a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Em hipótese alguma, os encargos sociais poderão estar incompatíveis com a situação trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto contratual;

14.3	Cumprir fielmente o objeto do presente Termo de Referência seus anexos e Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam inteiramente concluídos e acabados;

14.4  Executar os serviços com responsabilidade técnica, observando normas internas da CPRH e boas práticas. 
14.5 Assumir integralmente as despesas com remoção, transporte e destinação final de quaisquer resíduos/entulhos resultantes, incluindo custos de deslocamento, pedágio, taxas e demais encargos correlatos.
14.6 Apresentar, ao final, comprovante de descarte/destinação emitido pela unidade receptora licenciada (recibo, nota de recebimento, manifesto equivalente), além de registro fotográfico (antes/durante/depois), quando solicitado pela fiscalização.

14.4	Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

14.5	Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação;

14.6	Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, EPI’s, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

14.7	Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato;

14.8	Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no Termo de Referência.

14.9 O registro da obra e/ou serviço no CREA-PE e demais instituições necessárias ocorrerá por conta da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE;

14.10 Cabera à CONTRATADA o respectivo registro e obtenção das ART’s correspondentes, junto ao CREA/PE, sem onus para a CONTRATANTE.

14.11 	Apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de emissão da O.S. (Ordem de Serviço), a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA/PE, referente ao objeto desta licitação, conforme Art. 28°, § 1º da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA;

14.12 	Será por conta da CONTRATADA toda a mão-de-obra, obrigações sociais, seguros contra acidentes de trabalho específicos aos serviços, equipamentos de segurança, máquinas e equipamentos técnicos, ferramentas, bem como tudo o que for necessário à boa e eficaz execução dos serviços;

14.13 	A CONTRATADA será responsável pela administração dos serviços, bem como pela mobilização, desmobilização e deslocamentos de pessoal, dentre outras ações de logística que tornem possível a execução dos serviços de engenharia citados no objeto desse Termo de Referência;

14.14 	Toda a retirada de material proveniente de serviços de limpeza, bem como, a remoção de entulhos será de total responsabilidade da CONTRATADA;

14.15 Após o término dos serviços, o local deverá ser entregue pela CONTRATADA, completamente limpo, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou equipamentos utilizados;

14.16 A empresa contratada para a execução dos serviços deverá alocar equipe técnica composta de engenheiro e técnico pertencente ao seu quadro permanente devidamente, habilitados, corretamente uniformizados, utilizando crachás de identificação e com equipamentos de proteção individual e coletiva se for o caso – EPI’s e EPC’s, respectivamente -, quando em trabalho, verificando inclusive a necessidade de EPI´s para serviços em altura.

14.17 Assumir integralmente as despesas com remoção, transporte e destinação final de quaisquer resíduos/entulhos resultantes, incluindo custos de deslocamento, pedágio,

taxas e demais encargos correlatos.
14.18 Apresentar, ao final, comprovante de descarte/destinação emitido pela unidade receptora licenciada (recibo, nota de recebimento, manifesto equivalente), além de registro fotográfico (antes/durante/depois), e/ou quando solicitado pela fiscalização.

14.19 A CONTRATADA se responsabilizará por quarquer dano que vier a ocorrer na estrutura existente, seja muro de contorno, edificações existentes e etc..

14.20 Será de responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas referente a mobilização e desmobilização, transporte de maquinas, ferramentas e equipamentos.

# 15.0 -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

15.1 Emitir a Ordem de Serviço, indicando o local, o responsável pela fiscalização e condições de acesso.

15.2 Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a apresentação dos documentos hábeis para prática de tal ato;

15.3 Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções complementares, suficientes e necessários à respectiva execução;

  - Acompanhar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes;

15.5  Realizar o recebimento provisório e definitivo e atestar a Nota Fiscal, quando atendidas as condições.

16.0 - DAS PENALIDADES

16.1 Com fundamento nos artigos 155º e 156° da Lei nº 14.133/2021, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 6 (seis) anos, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e demais cominações legais:

	Não assinar o contrato no prazo estabelecido;

	Deixar de entregar documentação exigida no certame;

	Apresentar documentação falsa;

	Ensejar o retardamento da execução do objeto;

	Não mantiver a proposta;

	Falhar ou fraudar na execução do contrato;

	Comportar-se de modo inidôneo;

	Cometer fraude fiscal;

16.2 A aplicação das penalidades observará o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015:

16.3 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

	Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido;

	Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;

	Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;

	Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo se como recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado.

16.4 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e contratar.

16.5 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

16.6 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;

16.7 Caso o valor a ser pago ao Contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida;

16.8 Caso a faculdade prevista anteriormente não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos devidos ao Contratado;

16.9 Depois de esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 16.7 e 16.8, o Contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial;

16.10 Decorrido o prazo previsto no item 16.9, o Contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;

16.11 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo Contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da Contratante;

16.12 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

16.13 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

16.14 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;

16.15 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-

lhes franqueada vista do processo e sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei Estadual nº 11.781, de 2000 e Lei nº 18.071, de 2022.

17.0 – DA VISITA TÉCNICA

  - Os interessados deverão proceder a uma vistoria “in loco” para visualização das atuais condições das instalações físicas da edificação, de forma que, nos serviços a executar, constem todos os custos dos elementos necessários à plena e completa execução dos serviços;

  - As visitas podem ser agendadas com o gestor ou fiscal do contrato, na sede da CPRH, de segunda a sexta-feira das 8:30 às 12:00 horas e das 13:00h às 17:00h, localizada na rua Oliveira Goés, nº 395, Poço da Panela, Recife/PE., CEP – 52.061 – 340, telefones: (81) 3182-8837 ou 3182-8886, respectivamente.

  - Após a vistoria será emitida pelo Gestor do Contrato a DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, conforme o ANEXO I deste Termo de Referência a qual deverá ser entregue juntamente com os documentos de Habilitação.

  - Caso a empresa opte em não realizar a vistoria, deve apresentar, juntamente com os documentos de Habilitação, DECLARAÇÃO formal na qual atesta que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local do serviço, assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local.

  - DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Os casos omissos serão resolvidos conforme a legislação aplicável e as condições estabelecidas no processo administrativo de contratação.

  - Se você quiser, eu já deixo este TR “pronto para SEI” com: (i) identificação formal da unidade demandante/gestora, (ii) campos de endereço/m² para preenchimento, e (iii) minuta de Ordem de Serviço e checklist de recebimento, mantendo o texto acima como núcleo.

Recife, 20 de janeiro de 2026