##### EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº90008/2024 PROCESSO SEI Nº 6037 2024 0002532-6

##### CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL CONTRATANTE: SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILANDIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO – QUADRA DE FUTVOLEI LOCALIZADA NA PRAÇA SETE JOVENS - RUA EXPEDITO ARMANDO CARDOSO DE MELO - JARDIM ELISA MARIA.

##### ENDEREÇO ELETRÔNICO: (https://www.gov.br/compras)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO

##### EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90008/SUB-FB/2024

A SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILANDIA e a Comissão de Contratação, designada pela PORTARIA 035/2024, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo SEI 6037.2024/0002532-6, tornam público, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, por empreitada por menor preço Global nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: 25/10/2024

HORA: 10:30

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br CÓDIGO UASG: 955073

##### OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO – QUADRA DE FUTVOLEI LOZALIZADA NA PRAÇA SETE JOVENS - RUA EXPEDITO ARMANDO CARDOSO DE MELO - JARDIM ELISA MARIA-., conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição.

  - O prazo para execução do presente objeto é de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço

  - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta Concorrência descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

##### DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do contrato oriundo desta licitação onerarão a dotação orçamentária nº 43.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1, do orçamento vigente, observado se for o caso, o princípio da anualidade.

  - O valor global máximo estimado desta despesa importa em R$ 423.151,25 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto na Planilha Orçamentária Referencial, parte integrante deste edital.

##### DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Não será aplicado tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme inciso II, Art. 1º - A do Decreto nº 56.475/2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

    - Agente público, seja a que título for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de São Paulo;

    - Que tenham sido condenadas por agressões ao meio ambiente, ou infrações à legislação sobre segurança e saúde no trabalho nos termos da Lei Municipal nº 11.091/91.

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Cooperativas, conforme Decreto Municipal nº 62.100/2022.

  - O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.6.2. e 3.6.3. as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - A vedação de que trata o item 3.6.6 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

    - Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

##### DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

  - Cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1 Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, considerando o critério de julgamento por menor preço;

  - O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.8 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

### DA GARANTIA DA PROPOSTA

  - A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, deverá respeitar o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de dezembro de 2021., alterada pela Portaria Portaria SF nº 268/2024)e  Portaria SF nº 76, de 22 de março de 2019

  - De acordo com o Art. 20 da Portaria SF 268 de 29/08/2024, “O recebimento de garantias para processos licitatórios ocorrerá por meio de mensagem eletrônica para caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br direcionada à Divisão de Pagamentos Especiais, Devoluções e Custódia de Cauções (SF/SUTEM/DEFIN/DIPED) com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis antecedentes a data de abertura da licitação

  - O valor da garantia para o presente objeto será de R$ 4.231,51 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), relativos a 1% do valor estimado da contratação, conforme art. 58 da Lei nº 14.133/2021.

  - A solicitação do Ofício Garantia deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis que anteceda a data marcada para a abertura do certame, através do e-mail: licitação.subfb@smsub.prefeitura.sp.gov.br com cópia para gilbertosfranco@smsub.prefeitura.sp.gov.br, na qual deverá ser preenchido obrigatoriamente no modelo do ANEXO XII com os dados da empresa.

5.4.1 O prazo limite para a solicitação do Ofício Garantia será até as 16:00 horas do último dia do prazo informado no item 5.4, solicitações recebidas posteriormente não serão atendidas.

5.4.2	 Após emissão do Ofício Garantia caberá a licitante apresentar o recolhimento da garantia a Secretaria Municipal da Fazenda – SF, através do e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br , respeitando o artigo 20 da portaria SF n.º 268 de 29/08/2024.

    - O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverá ser apresentado juntamente com os documentos elencados no item 7.19.1. que será verificado pela comissão de licitação.

    - A Secretaria Municipal da Fazenda não emitirá o comprovante do recolhimento da garantia, sem o Ofício Garantia devidamente preenchido e assinado pela Comissão de Contratação da presente licitação

    - A Garantia não poderá ter validade inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do certame;

    - Caberá a licitante conferir o ofício recebido, sendo de sua inteira responsabilidade a falta de conferência no caso de algum equívoco.

5.5 A Comissão de Contratação da presente licitação não se responsabilizará por informações prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitações realizadas fora do prazo ou sem tempo hábil para análise e produção dos documentos necessários.

5.6   A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021 e PORTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SF Nº 338 de 2 de Dezembro de 2021.

  - A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato da licitante vencedora do certame ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

  - O licitante não deverá enviar  a garantia de proposta antes da abertura da sessão licitatória, somente  conforme item 7.19 do edital, ou seja , deve ser apresentado somente com a documentação de habilitação.

##### DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor total do item;

    - Descrição do objeto;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.

##### DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

    - Será desclassificada a proposta que identifique o licitante nos momentos em que o sigilo seja essencial ao procedimento.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1.000,00 (hum mil reais);

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes

apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

    - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a comissão de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

  - O agente de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2h (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, podendo este prazo ser prorrogado por decisão do agente, auxiliado pela equipe de apoio.

    - No prazo acima descrito o licitante apresentará à Administração, por meio eletrônico, na seguinte ordem:

- 1º Proposta Comercial (Anexo IV), utilizando como data-base a mesma do orçamento referencial elaborado pela Administração, ou seja, janeiro/2024;

#### 2º Garantia da Proposta.( com o comprovante de o recolhimento da garantia a enviado ao e-mail do licitante pela Secretaria Municipal da Fazenda – SF)

#### 3º Cópia do oficio enviado ao licitante pela Subprefeitura Freguesia Brasilândia

#### 4º Atestados de capacidade técnica ( se possível grifado o ítem solicitado no terno de referência)

      - 5º Planilha de Preços Propostos (Anexo IV- A), onde deverá constar os custos unitários e subtotais, correspondentes aos itens do orçamento referencial.

      - 6º Demonstrativos das composições da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo V), em forma de porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Preços Propostos.

#### 7º Planilha de Composição de Leis Sociais e Trabalhistas (ANEXO IV-B);

      - 8º Cronograma físico-financeiro (Anexo XIV), observando-se o prazo estabelecido no Edital e seus anexos.

  - Após o envio da documentação, essas não poderão ser substituidas sob pena de desclassificação conforme o art. 64 da Lei 14.133/21, salvo complementações e explicações aos ja enviados anteriormente, conforme segue:

... Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I- Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento ...”

##### DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, a comissão de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF; (Obrigação do licitante manter atualizado) , conforme item 9.9 desse instrumento.

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União;

    - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;

  - Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - Contiver vício insanável;

    - Não obedecer às especificações técnicas contidas no ANEXO I;

    - Apresentar preços inexequíveis, conforme §4º art. 59 do Decreto 62.100/2022, ou a proposta ou lance vencedor apresentar preço final superior ao preço máximo definido para a contratação;

    - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável;

  - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

  - Caso o SICAF do licitante no momento que a comissão de licitação tentar alcançar o documento e esse estiver desatualizado, será solicitado via chat a sua atualização imediata, sendo que as informações no SICAF são de responsabilidade da empresa conforme item 9.9 do edital.

##### DA FASE HABILITAÇÃO

  - Prova de HABILITAÇÃO JURÍDICA, por meio dos seguintes documentos:

    - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

    - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alterações subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

      - Arquivamento na Junta Comercial da publicação oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por ações, bem como Ata da Assembleia da última eleição de Diretoria;

    - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - Declaração Geral – Anexo VI.

##### Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:

    - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

      - Os interessados com sede em outro Município que tenham filial no Município de São Paulo deverão, também, comprovar inscrição no cadastro de contribuintes deste Município.

    - Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraído via INTERNET.

    - Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (CND).

    - Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente, que terá validade por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição, se outro prazo não estiver assinalado por Lei ou no próprio documento.

    - Regularidade perante a Fazenda Municipal de São Paulo, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários.

      - Na hipótese de não estar cadastrado como contribuinte neste Município, o licitante com sede fora do Município de São Paulo deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada

– ANEXO V.

9.2.1. Poderão ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, conforme Decreto nº 62.100/2022.

  - Prova de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

    - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

    - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

    - Apresentar capital mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação;

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

    - O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

    - Preeencher o ANEXO XVIII – CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRA

##### Prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio dos seguintes documentos:

    - Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na qual constem os seus responsáveis técnicos;

    - Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde conste a empresa licitante como contratada, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, conforme segue:

      - Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratação de empresas reunidas em consórcio, será considerado para fins de comprovação das experiências, o percentual de participação de cada consorciado.

    - Indicação de responsável técnico pela execução do objeto que trata a presente licitação, sendo este,

Engº Civil – Anexo VII-A.

    - Atestado de responsabilidade técnica pela execução de serviços e obras, cujo detentor seja o profissional citado no item anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

    - Os profissional(is) indicado(s) no item anterior deverão participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

    - A comprovação de vinculo do profissional que trata o item acima será realizada por apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.

    - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

    - Para efeito de qualificação técnica será exigido os serviços abaixo relacionados, mediante apresentação de Atestado(s) / certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) ter prestado serviços de natureza pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, com caracterização do bom desempenho da licitante conforme descrição e quantidades abaixo:

    - Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratação de empresas reunidas em consórcio, será considerado para fins de comprovação das experiências, o percentual de participação de cada consorciado.

    - Atestado de responsabilidade técnica pela execução de serviços e obras, cujo detentor seja o profissional citado no item anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, conforme segue:

    - A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada e/ou por publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que nenhum documento será autenticado pela Comissão de Contratação.

  - Os documentos deverão estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessão.

  - Toda e qualquer declaração emitida pela empresa deverá estar em papel timbrado da licitante, sendo a mesma datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

  - Os documentos cujo prazo de validade não esteja especificado neste Edital ou em lei, terão validade de 60 (sessenta) dias da data de sua expedição.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados, a não observância deste disposto poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do agente de contratação, podendo este prazo ser prorrogado por decisão do mesmo.

  - A verificação no SICAF e a solicitação de envio dos documentos de habilitação somente será feita ao licitante vencedor.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a comissão de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o item anterior.

##### DO RECURSO

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A intenção   de   recorrer   deverá   ser   manifestada   imediatamente,   sob   pena   de   preclusão,

exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do sistema;

  - A falta de manifestação da(s) licitante(s) no prazo estabelecido acarretará a decadência do direito de recurso.

  - As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da lavratura da ata de habilitação ou inabilitação,

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os demais licitantes, se desejarem, poderão apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da divulgação da interposição do recurso.

  - O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

  - Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos.

##### DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

##### DO CONTRATO

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

  - O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

    - Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital.

  - Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicatária deverá apresentar:

    - Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.

      - Caso a licitante vencedora da presente licitação esteja sediada em outro Estado, deverá providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho competente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica.

    - Documento comprobatório de garantia do contrato, que deverá ser prestada antes de sua lavratura do contrato.

    - Declaração com a indicação do responsável técnico pela execução do objeto do contrato, necessariamente o indicado na licitação e o preposto que o representará durante a execução dos trabalhos;

    - Declaração firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 5º do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009 e no artigo 5º do Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, do compromisso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenham procedência legal, e de utilização de produtos de empreendimentos minerários que tenham procedência legal, conforme modelos constantes nos ANEXOS X.

    - Certidão comprobatória de regularidade, perante a Prefeitura do Município de São Paulo, referente aos tributos relacionados com a prestação licitada e comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo.

    - Certidão comprobatória de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

    - Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

    - Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social.

  - Os documentos acima citados deverão estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do contrato.

  - Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa a ser contratada não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal.

  - A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administração e a licitante vencedora, constitui parte integrante deste Edital – ANEXO II, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as

regras e condições da contratação, inclusive, regras de medição, condições de pagamento dos serviços executados, critérios de reajuste, penalidades contratuais e condições de recebimento.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

##### DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que será prestada mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

  - A garantia contratual será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21.

  - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

  - O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade.

  - A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

  - A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM.

  - A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no item 13.2.

##### PENALIDADES

  - São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21.

  - As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

    - Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

    - Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

  - Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

    - Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

    - Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

14.3.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

  - À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 14.3 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

  - As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, previstas na Minuta do Contrato.

  - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

  - Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10h às 13h30 e das 15h às 16h30.

    - Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

    - Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

  - Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

  - São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

##### DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida à comissão de contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônico licitacao.subfb@smsub.prefeitura.sp.gov.br

  - Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

  - Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada, por

meio do endereço eletrônico licitacao.subfb@smsub.prefeitura.sp.gov.br com cópia para gilbertosfranco@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

    - No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia digitalizada dos seguintes documentos:

      - Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;

      - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.

  - Caberá à comissão de contratação se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades competentes, a respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

  - A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial.

  - Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sistema eletrônico para visualização dos interessados.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela comissão de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - A falta de apresentação dos documentos no que tange o item 15 “DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, decairá o direito.

##### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela comissão de contratação.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

  - A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

  - A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos.

  - A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

  - A comissão de contratação poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

  - No julgamento da habilitação e das propostas, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela comissão de contratação ouvidas, se for o caso, as unidades competentes.

  - Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.

  - A participação nesta CONCORRÊNCIA implica na aceitação integral e irretratável pelas licitantes, dos termos deste Edital e seus anexos, que passarão a integrar o contrato, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.

  - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

    - A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização do contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório.

    - A subcontratação que trata o subitem anterior deverá observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

  - As exigências constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem exceções, cuja responsabilidade pela implementação de qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

  - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

  - Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

  - Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

  - Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

I – TERMO DE REFERÊNCIA;

IA – ANÁLISE DE RISCO;

II– MINUTA DE CONTRATO;

- – MODELO DECLARAÇÃO DE VISTORIA

III- A - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

- – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

  - - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BÁSICOS

  - - TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

- – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.;

- – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE REGULARIDADE FISCAL;

- – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO;

VII-A MODELO DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

- – MODELO DE DECLARAÇÃO GERAL;

- – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES;

- – DECLARAÇÃO UNIFICADA EM CONFORMIDADE COM OS DECRETOS MUNICIPAIS Nºs 48.184/2007 E 50.977/2009;

- – DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA;

- – MODELO DE GARANTIA DE PROPOSTA;

- – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO;

- – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

- – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;

- – PROJETO BÁSICO;

- – E.T.P. (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR);

- – CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

- – MODELO CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS

São Paulo,	de	de 20xx.

##### Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria,

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – CONTRATAÇÃO DIRETA

# CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Contratação de empresa especializada engenharia ou arquitetura para execução de construção em espaço público – quadra localizada na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria, São Paulo – SP, nos termos da Planilha Orçamentária anexa ao presente, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados do(a) da data de emissão daOrdem de Início dos Serviços, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

# FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente destina-se a revitalização de espaço público (quadra) que é fundamental para a promoção de lazer da população, proporcionando melhorias na vivência e convívio, melhorando oacesso dos Munícipes.

  - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A solução adotada para revitalização do espaço está considerando o ciclo de vida objeto em conformidade com o art. 3º. Da Lei 12.305/2010.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO Sustentabilidade

  - Deverá ser apresentado pelos potenciais Licitantes – Declaração em Conformidade com os Decretos

Municipais Nos. 48.184/2007 e 50.977/2009, conforme modelo Anexo ao presente.

# Indicação de marcas ou modelos / Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

  - A execução dos serviços deverá ser realizada segundo as normas da ABNT, especificações e padrões dos dispositivos de EDIF/SIURB. Detalhamentos que se fizerem necessários deverão serprovidenciados durante a execução das obras.

  - Os materiais deverão ser de fabricação idônea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo as especificações técnicas do projeto e de conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT e SIURB;

  - Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a Prefeitura poderá exigir da Contratadaa sua análise em laboratório de notória especialização, como corpo de prova para a resistência doprojeto e do que se fizer necessário. Os serviços deverão ser executados seguindo as especificações e padrões dos dispositivos de EDIF/SIURB. Devendo obedecer a relação de serviços constantes na planilha orçamentária, composição de preços unitários de EDIF, assim como as determinações estabelecidas no Cadernode Encargos de EDIF, das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, segundo as determinações da fiscalização.

# Da exigência de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei nº 14.133, de 2021)

  - Não se aplica a presente contratação.

  - Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

# Garantia de Proposta

  - Será exigida a garantia de proposta no valor de 1% do valor estimado pela presente Contratação, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata § 1º do art. 96 da Lei nº14.133, de 2021.

# Garantia da contratação

  - Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato ou outro instrumento hábil que o substitua.

  - Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até adata de assinatura do contrato.

  - A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária.

  - O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia dacontratação.

# Vistoria

  - A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 16:00 horas.

  - Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

  - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.3.1.O licitante interessado em vistoriar o local destinado à execução das obras e serviços deverão agenda-la previamente, mediante solicitação via e-mailcplsubfb@smsub.prefeitura.sp.gov.br

  - Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada porseu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, devendo obrigatoriamente entregar a Declaração na Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, em até o último anterior a data de realização do certame, obtendo o protocolo da Declaração. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

# MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO Condições de execução

  - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

    - Início da execução do objeto: Em até 02 (dois) da emissão da Ordem de Início;

8.1.2.A Contratada deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro, descrevendo as etapasdos serviços a serem executados

8.1.3.Local e horário da prestação dos serviços

  - Os serviços serão prestados no Espaço Público Quadra localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria, São Paulo – SP, devendo ser prestadosos serviços em horário comercial.

# Materiais a serem disponibilizados

  - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades necessárias ao perfeito cumprimento do objeto contratual e de bom padrão de qualidade, respeitando sempre os Cadernos Técnicos da EDIF/SIURB, promovendo sua substituição quando necessário:

Exigências de habilitação técnica

Qualificação Técnica

  - Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

    - A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

  - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. (CREA/CAU), em plena validade

  - Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional

competente no Brasil.

  - Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou

serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

    - Para o Engenheiro Civil: Execução de serviços:

- Armadura em aço CA-50;

- Concreto FCK=20MPA - Usinado;

- Tela de nylon para cobertura de quadra; d) Forma comum de tábuas de pinus;

e) Broca de concreto – Diâmetro de 20cm; f) Colchão de areia;

- Cabo cobre flexível, isol. 750V não halogenado, antichamas – 4,0MM2

- Transporte de entulho por caminhão basculante, a partir de 1KM

  - O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

  - Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

  - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

- Armadura em aço CA-50 = 547,28 KG;

- Concreto FCK=20MPA – Usinado = 10,04 M³;

- Tela de nylon para cobertura de quadra = 155,00 M²;

- Forma comum de tábuas de pinus = M²;

- Broca de concreto – Diâmetro de 20cm = 105,00 M;

- Colchão de areia = 50,00 m³;

- Cabo cobre flexível, isol. 750V não halogenado, antichamas – 4,0MM2 = 410,00 M²;

- Transporte de entulho por caminhão basculante, a partir de 1KM = 1.625,00 M³XKM.

  - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados

# Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

  - A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

    - Obedecer fielmente aos Cadernos Técnicos, os Critérios Técnicos de Medição, as Composições de Preços Unitários, os Encargos Sociais em conformidade com a Lei.

    - Descrição dos serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES

      - Instalação de Placa de Obra;

      - Remoção de entulho;

      - Escavação manual.

# QUADRA

      - Demolição de concreto e alvenaria;

      - Execução de alambrado;

      - Execução de drenagem;

      - Execução de piso/areia;

      - Instalação de poste com rede para futevôlei;

      - Execução de pintura;

      - Instalações elétrica.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

      - Limpeza final da Obra.

# Especificação da garantia do serviço

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

# Procedimentos de transição e finalização do contrato

Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

# MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas

da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas taiscircunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

# Preposto

  - A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

  - A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período contratual.

  - A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

# Fiscalização

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

# Fiscalização Técnica

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridastodas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados paraa Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

  - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

  - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

  - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

  - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas,o fiscal

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

  - O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

# Fiscalização Administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

  - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tomeas providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

# Gestor do Contrato

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for ocaso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que tratao art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  - O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dosobjetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  - O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

##### ;CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024

PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO IA ANÁLISE DE RISCO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

#### ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

Termo de Contrato nº	/2024 PROCESSO:

##### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

Contratante: SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA

##### CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO:

##### DOTAÇÃO A SER ONERADA:

NOTA DE EMPENHO:

Termo     de     Contrato     que     entre      si      celebram      o Município de São Paulo, por meio da SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA e a empresa	.

O Município de São Paulo, por sua SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA, inscrita no CNPJ nº 06.108.854/0001-72, com sede na Rua João Marcelino Branco, 95/96 Vl Andrades – CEP 02610-000 - São Paulo/SP, neste ato representada pelo(a) Subprefeito(a), Senhor(a)			, adiante designada apenas CONTRATANTE e do outro lado a empresa		, inscrita no CNPJ sob o nº	, domiciliada na	, bairro			, CEP

, e-mail:	, telefone                             , neste ato, representada por seu representante legal ....................................... (qualificação completa, RG e CPF, adiante designada simplesmente CONTRATADA, nos termos da autorização contida no despacho de fls.         , do processo citado

na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

##### CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto do presente: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

1.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência e seus anexos, parte integrante deste contrato.

##### CLAUSULA SEGUNDA

DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - O	valor	global	da	presente	contratação	importa	em	R$	...................................

(....................................................................................................................................), nele   estando   incluídas

todas as despesas relativas ao presente.

    - O preço referido contempla todos os custos básicos diretos, todas as despesas indiretas e os benefícios da empresa, todos os materiais e equipamentos necessários à execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto deste contrato, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

2.2 Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a dotação nº 43.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.7999.1. do orçamento vigente, através da nota de empenho nº ................., no valor de R$ ...............................

##### CLAUSULA TERCEIRA DO REAJUSTE

3 1.      Não será concedido reajuste de preços, em cumprimento ao disposto na Portaria SF nº 104/1994.

  - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.

  - As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

##### CLAUSULA QUARTA DOS PRAZOS

  - O prazo para a execução terá duração de até 90 (noventa) dias, de ....../....../20.... até ....../....../20   , a contar

da data fixada na Ordem de Início de Serviços, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período e nas mesmas condições, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

  - As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, até a total e completa execução do objeto

conforme item 4.1 desse instrumento, que só será considerada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, atestando que o objeto contratual foi realizado corretamente e atendeu às especificações constantes do contrato em questão.

##### CLAUSULA QUINTA

DAS MEDIÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos ocorrerão em conformidade com a execução dos serviços, e terá prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data final da obrigação de cada fase de execução, e será efetuado por crédito em conta corrente na Agência do BANCO DO BRASIL S/A, indicada pela empresa CONTRATADA, observadas as disposições do Decreto Municipal nº 51.197/2010.

  - Os pagamentos serão efetuados no prazo previsto no subitem 5.1., devendo constar os documentos relacionados abaixo, sendo que o processo de liquidação e pagamento das despesas será formalizado pela Unidade Orçamentária Contratante, em expediente devidamente autuado, com a junção dos seguintes documentos, conforme o caso:

    - Nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente;

    - Cópia do contrato ou outro instrumento hábil equivalente e seus termos aditivos;

    - Cópia da Nota de Empenho correspondente;

    - Ateste da nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente, e de acordo com a Portaria SF n° 275/2024;

    - Demonstrativo da retenção dos impostos devidos e outros descontos referentes ao pagamento da despesa;

    - Medição detalhada do fornecimento atestando a execução no período a que se refere o pagamento;

    - Cópia do ato que designou o fiscal de contrato;

    - Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com a prestação licitada, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede da Licitante.

      - No caso de a Licitante ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Portaria CAT nº 20/1998 e observada a Resolução SF/PGE nº 3/2010.

      - No caso de a Licitante ter domicílio ou sede em outro Estado da Federação, deverá apresentar certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual atestando a inexistência de débitos.

    - Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

    - Certificado de Regularidade do FGTS;

    - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas;

    - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários da sede Licitante;

      - Se a Licitante não for cadastrada como contribuinte no Município de São Paulo deverá apresentar declaração firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com o objeto contratual, conforme modelo constante no (ANEXO VI) do Edital.

  - Haverá compensação financeira quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, mediante requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA, nos termos da Portaria SF nº 05/2012.

  - Para fins de cálculo da compensação financeira, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “(pro-rata- tempore)”, observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e a data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

  - O pedido de pagamento da respectiva medição deverá ser requerido pela unidade gestora, a partir do primeiro dia útil posterior ao período da sua execução.

  - A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar os documentos no processamento de cada medição, regulamentado pela Portaria SF nº 275/2024.

  - No processamento da medição deverá ser apresentada Nota fiscal de serviços eletrônica ou documento equivalente e será descontada a parcela correspondente ao ISS-Imposto sobre Serviços, nos termos da Lei Municipal no 13.701/2003, Decreto Municipal no 53.151/2012, relativo aos serviços executados, e será descontado o Imposto de Renda, nos termos da legislação vigente.

  - O Fiscal do Contrato, ao receber todos os documentos necessários à liquidação e pagamento, deverá identificar no documento fiscal a data de recebimento, nos termos do Anexo I da Portaria SF n° 275/2024.

  - Devem estar discriminados nos documentos fiscais, detalhadamente, a quantidade e o preço dos serviços, o período a que se referem, com os correspondentes preços unitários e totais.

  - Nos termos da legislação municipal, deverá ser verificada a inexistência de registro no Cadastro Informativo Municipal – CADIN;

  - Na ocorrência de infração contratual, deverão ser adotados os procedimentos previstos na Lei 14.133/21, e no decreto Municipal 62.100/22.

    - Aplicada penalidade pecuniária e transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso ou denegado provimento ao recurso interposto, o valor correspondente deverá ser retido na nota de liquidação e pagamento.

    - Após a publicação do despacho que denegou provimento ao recurso ou o decurso do prazo sem interposição de recurso, não havendo tempo hábil para que seja respeitado o prazo legal para o pagamento, a retenção do valor da multa deverá ocorrer na próxima nota de liquidação e pagamento.

    - Não havendo mais pagamentos a serem efetuados, a multa deverá ser recolhida por meio do DAMSP ou mediante execução da garantia contratual.

    - Se a multa aplicada for superior a garantia prestada e não for recolhida a diferença, o valor remanescente deverá ser inscrito no Cadastro Informativo Municipal nos termos do Decreto Municipal nº 47.096/2006, e encaminhado para execução judicial.

  - Independentemente da retenção do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, fica o responsável tributário obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação aplicável.

  - Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte inconteste dos serviços.

  - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela

CONTRATADA, nos termos deste ajuste.

  - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais pelos serviços executados ou implicará sua aceitação.

  - A apresentação da primeira via da Nota Fiscal eletrônica pela CONTRATADA deverá ser feita somente após a elaboração da planilha de medição pela fiscalização do contrato, da qual deverão constar os serviços efetivamente realizados no período de medição, bem como eventuais descontos, apontados estritamente de acordo com as especificações técnicas.

  - Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

  - A SUB-FB se reserva no direito de não incluir nos pagamentos das medições em desacordo com as especificações técnicas ou que tenham sido executados sem a expressa autorização da fiscalização, quando esta for absolutamente necessária.

##### CLAUSULA SEXTA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento das suas obrigações contratuais, além das decorrentes da lei, das condições de habilitação e classificação que lhe forem exigidas por ocasião do processo de Licitação e de normas regulamentares, constituem obrigações específicas da CONTRATADA:

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/ qualificação na fase da licitação.

    - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica.

    - Fornecer os serviços imediatamente após o recebimento da ordem de início, nos locais e horários fixados pelo CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de fazê-lo conforme o estabelecido.

    - Entregar os serviços de acordo com as especificações técnicas e em perfeitas condições de segurança, higiene e limpeza.

    - Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à execução dos serviços objeto da contratação.

    - Refazer, às suas expensas, todos e quaisquer trabalhos determinados como ineficientes ou insuficientes pela CONTRATANTE.

    - Reparar e/ou ressarcir por qualquer dano ou estrago causado por seus empregados a terceiros.

    - Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento das despesas com a execução do objeto, em especial tributários e fiscais decorrentes da execução deste termo de contrato, e ainda, por danos, inclusive morais, causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo de seus prepostos e/ou empregados, eximindo-se, desde logo, a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade subsidiária e/ou solidária presente ou futura, proveniente na inobservância dessas obrigações.

    - A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos serviços fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da constatação deles.

    - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e trabalhistas previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época.

    - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados.

    - Fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços objeto da presente contratação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devendo ser mantidas as condições de fornecimento.

    - Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato.

    - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao CONTRATANTE, por meio de preposto ou diretamente, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado deste contrato.

  - Executar o objeto da licitação obedecendo às especificações constantes deste contrato, do edital da licitação e dos anexos que dele fazem parte integrante.

  - Obedecer às orientações fornecidas pela CONTRATANTE, através do servidor responsável pela fiscalização dos serviços, que será indicado na Ordem de Início de Serviços.

  - Indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) registrado(s) no CREA/CAU, pela execução dos serviços que deverá(ão) emitir a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) de acordo com a Lei Federal nº 6.496/1977, correlação a Lei 12.378 de 31/12/2010 e Resolução nº 1025/2009 do CONFEA.

  - Adotar o livro de ordem para as obras e serviços de engenharia, em conformidade com a resolução nº 1.094/2017 – CONFEA ou aquela que vier a substitui-la.

  - Cumprir, durante toda a vigência deste Contrato, as disposições relativas às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme Constituição Federal.

##### CLAUSULA SETIMA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Indicar os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato, nos termos da legislação pertinente, a quem competirá o gerenciamento e a fiscalização, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.

  - Esclarecer dúvidas e informações pertinentes com relação aos locais, assim como outras que eventualmente se apresentarem, caso solicitadas pelos empregados da CONTRATADA ou prepostos.

  - Comunicar por escrito à CONTRATADA, quaisquer falhas, deficiências, imperfeições, irregularidades, inadequações, e/ou omissões verificadas no cumprimento deste instrumento contratual, estabelecendo prazo compatível para a devida correção.

  - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.

##### CLAUSULA OITAVA DAS PENALIDADES

  - São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/2021.

    - As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

      - Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

      - Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

    - Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

      - Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

      - Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 03 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura.

    - Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa inexecutada.

    - Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato.

    - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um por cento) sobre o valor da etapa da execução, por dia, até seu atendimento, não superior a 20% (vinte por cento), momento a partir do qual o atraso poderá ser considerado como inexecução parcial.

    - O atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica do período da medição, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, implicará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição.

    - Multa de 1,0% (um por cento), sobre o valor correspondente a etapa executada, quando:

8.1.7.1. Deixar de manter documentação atualizada nas mesmas condições de habilitação. A presente penalidade será aplicada por documento ou por ocorrência, que incorrer.

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva etapa de execução, por descumprimento de cláusula contratual não citada nos itens anteriores.

  - As importâncias relativas às multas e descontos poderão ser subtraídas dos pagamentos a que tiver direito a CONTRATADA, respondendo igualmente, pelas mesmas, a garantia prestada.

  - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

  - A CONTRATADA responderá pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, apurado por meio de processo administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e, se for constatado ter havido negligência, imprudência ou imperícia por parte dos prepostos da CONTRATADA, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento, podendo o valor referente ao prejuízo apurado ser descontado do pagamento do credor.

  - Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os prazos ali fixados.

  - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP). Não ocorrendo o pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao processo executivo.

##### CLAUSULA NONA

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATANTE consoante o disposto no artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas municipais pertinentes.

##### CLAUSULA DÉCIMA

DA GARANTIA CONTRATUAL

  - No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá prestar garantia, em qualquer das modalidades previstas no artigo 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será restituída, após recebimento definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da CONTRATADA, obedecidas as normas aplicáveis à espécie, mediante uma das seguintes modalidades de garantia:

    - - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

    - - Seguro-garantia;

    - - Fiança bancária.

10.1.1. Caberá a complementação da caução quando houver alteração contratual.

  - A garantia e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à CONTRATADA e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela CONTRATADA à CONTRATANTE em razão do presente contrato.

10.2.1. Caso a garantia não seja suficiente para o pagamento das multas, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, completar o pagamento, sob pena de rescisão do contrato.

  - O reforço e/ou a regularização da garantia, excetuada a hipótese prevista no item anterior, deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, feita por escrito pela CONTRATANTE, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades previstas neste Contrato.

  - O prazo acima aludido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela

CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado aceito pela CONTRATANTE.

  - Em caso de prorrogação do presente contrato, a garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a manter-se ininterruptamente garantido o contrato celebrado, sob pena de incorrer a CONTRATADA nas penalidades nele previstas.

  - Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garantia será liberado ou restituído, mediante requerimento da CONTRATADA, após a liquidação das multas aplicadas e dedução de eventual valor devido pela CONTRATADA.

##### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

  - Dar-se-á rescisão deste ajuste, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos do disposto no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

  - A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o presente contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

##### CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

12.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos preços e condições estabelecidos neste contrato, os acréscimos e supressões que lhe forem determinados, nos termos do artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

##### CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO COMPROMISSO ANTI CORRUPÇÃO

13.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

##### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA

DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO

  - A ocorrência de caso fortuito ou força maior poderá ensejar, a critério da PREFEITURA, a suspensão ou rescisão do ajuste.

  - Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação.

##### CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nela constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto ao contrato, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

  - A CONTRATADA no ato da assinatura deste apresentou os seguintes documentos:

15.2.1. Foi prestada a garantia, através de--------------------------, no valor de R$ ----------------- (--------------------------

--);

    - Indicação do responsável que a representará nos trabalhos;

    - Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO XIV);

    - Relação da Equipe Técnica (ANEXO XI);

  - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que o precedeu, seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, constantes do SEI nº	do processo administrativo nº 6037.2024/0002532-6

  - O contrato, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 14.133/2021, ao Decreto Municipal n° 62.100/2022 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.

  - A Prefeitura do Município de São Paulo, especialmente a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, se reserva o direito de executar através de outras contratadas, no mesmo local, obras ou serviços distintos dos abrangidos no presente contrato.

  - A empresa CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições de habilitação e qualificação demonstradas por ocasião desta licitação, durante a vigência da ata, respondendo civil e criminalmente pela omissão de qualquer fato relevante.

  - Caso as licitantes desclassificadas/inabilitadas não retirarem seus respectivos envelopes no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da convocação a ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação via Diário Oficial, serão eles destruídos.

  - A SUB-FB poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, sempre em decisão fundamentada na Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações.

  - A contagem dos prazos estabelecidas neste Edital observará ao disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021.

  - As alterações contratuais obedecerão à Lei Federal nº 14.133/2021 ou legislação que as vier substituir.

  - Caso a Comissão Permanente de Licitação constate, no curso do procedimento licitatório, a participação de empresa que apresente quaisquer das situações previstas no subitem 3.2 deste Edital, procederá à sua inabilitação, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

  - A licitante vencedora poderá ser alijada do certame, em qualquer fase, se a SUB-FB tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômico-financeira e qualificação técnica, que não forem apreciados pela Comissão Permanente de Licitação, supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

  - A empresa CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à SUB-FB e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação, isentando a SUB-FB de qualquer ônus.

  - Todos os elementos fornecidos pela SUB-FB, que compõem o presente Edital e seus Anexos, são complementares entre si.

  - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

  - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

  - A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração de seus dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do presente contrato e para todo e qualquer procedimento judicial dele oriundo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem de acordo, assinam o presente a CONTRATANTE e a CONTRATADA, por seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

##### SUBPREFEITURA FREGUESIA /BRASILÂNDIA

Testemunhas:

01.

##### CONTRATADA

Nome:

Cargo:

02.

Nome :	Nome:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

##### (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

À

##### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

Ref. CONCORRÊNCIA n° xxxx/SUB-FB/2024 - PROCESSO SEI nº 6037.2024/0002532-6

A empresa .............................., CNPJ nº ......................., com sede na (rua/avenida) ................................., nº

..................., neste ato representada por seu representante legal	, portador da Cédula de Identidade

RG nº ................... e CPF nº	DECLARA sob as penas da lei, que visitou e está ciente das condições

do(s) local(is) onde será executada a obra, verificando e tomando pleno conhecimento de todas as especificações do objeto do EDITAL e seus anexos, em especial do ANEXO I – Termo de Referência, a ser contratado, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser firmado com a Administração.

São Paulo, de	de  2024.

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO III-A - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

##### (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

À

##### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

Ref. CONCORRÊNCIA n° xxxx/SUB-FB/2024 - PROCESSO SEI nº 6037.2024/0002532-6

DECLARAMOS,    para    os    devidos    fins    de    direito    e    sob    as    penas    da    lei,    que    a    empresa

,     inscrita     no     Cadastro     Nacional     de     Pessoa     Jurídica     sob     o

n°	,   com   sede   na	,   Bairro	-   Cidade

UF      , por intermédio do seu representante legal senhor	, portador da     Cédula     de     Identidade     n°	,    inscrito    no    Cadastro     de     Pessoa     Física n°		, optou pela não realização da vistoria técnica, e tem pleno conhecimento do objeto do Edital e ciente de que não poderá alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, de	de  2024.

#### Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

##### OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

1. A empresa ..................................., C.N.P.J. nº ...................., estabelecida na	, pela

presente propõe executar o objeto licitado no processo acima referido pelo:

- Valor total de custos básicos: R$	(	).

- Valor da Taxa de Administração: R$	(	).

- Valor das Despesas diretas (BDI): R$	(	).

- Valor das Despesas Indiretas (BDI): R$	(	).

- Valor Total: R$	(	).

- Data Base	/ 202_.

- A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de	% (	) para	.

- A licitante declara que adotou a Taxa de Administração de	% (	).

- A licitante declara que adotou BDI’s de	% (	).

- Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

- Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

- Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

- Prazo de validade proposta: 90 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação.

- Informar conta corrente no BANCO DO BRASIL. Ag.	, C/c	.

- Declara que o preço ofertado contempla todos os custos básicos diretos, todas as despesas indiretas e os benefícios da empresa, todos os materiais e equipamentos necessários à execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto desta tomada de preços, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços/obra.

- Por oportuno, a proponente declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de sua participação no citado certame. Declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 62.100/2022, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo,	de	de 2024.

##### (assinatura e identificação do responsável legal/procurador da licitante) Nome:

Cargo:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO IV-A

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BÁSICOS

##### Deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO IV-B

##### TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS ( Atualizada )

Deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa

##### Local	,	de	de 2024.

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

##### Nome:

Cargo ou função:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO V

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

##### (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE REGULARIDADE FISCAL

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

##### À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

Ref. CONCORRÊNCIA n° XXXXX/SUB-FB/2024 - PROCESSO SEI nº 6037.2024/0002532-6

A	empresa......................................................................................................................................,	com	sede

em..............................................................................................................................., nº	, C.N.P.J. nº

..........................................................................., DECLARA sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade, que não possui débitos junto à Fazenda do Município de São Paulo.

São Paulo,	de	de 2024.

#### Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

##### OBS. Esta declaração deverá ser preenchida e apresentada no original.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO VII

##### MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

##### À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

A	empresa	........................................................................................com	sede	na

..........................................................., nº ...........C.N.P.J. nº	, DECLARA, sob as penas da lei,

que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo,	de	de 2024.

##### Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome legível / Cargo / Carimbo do CNPJ)

##### OBS. Esta declaração deverá ser preenchida e apresentada no original.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO VII-A

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TECNICO PELA OBRA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

##### OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

À

##### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

Prezados senhores, -----------------------------------------, estabelecida na ----------------------, no município de ---------

##### ------------- - Estado de	, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) nº -

-------------------------, por intermédio se seu representante legal o(a) Sr.(a)	, D E C L A R A , sob

##### as penas da lei, que se compromete a apresentar no ato da assinatura do contrato, caso seja vencedor da licitação, responsável técnico pela obra que pode se dar mediante contrato social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços com cópia autenticada do respectivo registro no CREA.

Local e data.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO GERAL (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

##### OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

À

##### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

A	empresa	..................................................................................................................,	com	sede	na

........................................................................................................,	nº	.................,	C.N.P.J.	nº

...........................................................................,	por	intermédio	de	seu	representante	legal

......................................................... portador(a) do R.G. nº ...................... e do CPF nº	,

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que:

- para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

- que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

- que suas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

- que estão cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

- na composição societária não existe participação de dirigentes e/ou empregados da entidade promotora da licitação.

- os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem responsabilidade pela elaboração dos projetos.

- que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

São Paulo,	de	de 2024.

##### Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

##### OBS. Esta declaração deverá ser preenchida e apresentada no original.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

##### (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

##### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

Pelo   presente    instrumento,    a    empresa    .........................,    CNPJ    nº    ......................,    com    sede    na

............................................, através de seu representante legal infra-assinado, declara, nos termos do disposto no art. 3º, § 3º, do Decreto Municipal nº 56.475/2015, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação, que se enquadra na situação de:

(   ) microempresa, ou

##### (   ) empresa de pequeno porte

São Paulo,        de	de 2024.

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Obs.: DECRETO Nº 56.475/2015 – art. 3º, § 3º - A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante.

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO X

DECLARAÇÃO UNIFICADA EM CONFORMIDADE

COM OS DECRETOS MUNICIPAIS n.º 48.184/2007 e 50.977/2009 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

##### OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

À

##### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

Em conformidade com o disposto nos Decretos Municipais n.º 48.184/2007 e 50.977/2009, eu,

, RG	, legalmente nomeado representante da empresa

, CNPJ	, e interessado em participar do procedimento licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA n° XXXX/SUB-FB/2024 - PROCESSO SEI nº 6037.2024/0002532-6, DECLARO, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, somente serão utilizados:

- Produtos de empreendimentos minerários devidamente licenciados, por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas previstas, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei.

- Produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscrição no CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei.

São Paulo,   de	de  2024.

(Assinatura e Identificação do Responsável Legal pela Licitante)

##### Nome:

R.G:

##### Cargo/função:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

##### (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À

##### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

A empresa .........., estabelecida na .......... nº .........., complemento .........., CNPJ nº .........., telefone:	, fax:

.........., e-mail: .........., bairro .........., Cidade: .........., Estado	, DECLARA para os devidos fins, que

disponibilizará para o objeto desta CONCORRÊNCIA n° XXXXXX/SUB-FB/2024 - PROCESSO SEI nº 6037.2024/0002532-6, a seguinte equipe técnica:

- (engenheiro responsável técnico).

- (engenheiro residente).

- (responsável técnico pela obra)

- XXX

- XXX

São Paulo,	de	de 2024.

##### (assinatura do responsável da licitante) Nome

RG/CPF

##### Cargo

OBS. Esta declaração deverá ser preenchida e apresentada no original pelo licitante vencedor, quando da assinatura do CONTRATO.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

#### ANEXO XII

MODELO DE GARANTIA DE PROPOSTA

( Preencher obrigatoriamente nesse anexo)

A empresa caucionante deverá apresentar, por meio de envio de mensagem eletrônica para caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, a garantia inicial a ser ofertada para Participação em Licitação, com os respectivos dados abaixo:

01. NOME DA EMPRESA:

02. C.N.P.J.:

- ENDEREÇO:

- MUNICÍPIO:

- TELEFONE:

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº .......

- Nº DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 0XX/SUB- FB/2024

- VALOR DA GARANTIA EXIGIDA EM R$:

- OBJETO DA LICITAÇÃO:

- LEI DA LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

- PRAZO DA GARANTIA: DE  ____/_____/______ até ____/_____/______

12  OBSERVAÇÕES  :

Atenciosamente,

assinatura do Licitante responsável

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XIII

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS LICITANTES

##### À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SUB-FB

Eu,	, portador do RG nº	e do CPF nº

, representante legal do licitante	(nome empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA n° XXX/SUB-FB/2024 - PROCESSO SEI nº 6037.2024/0002532-6, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

- o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

- o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal nº 12.846/2013, tais como:

- – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

- – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

- – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

- – No tocante a licitações e contratos:

  - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

  - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

  - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer

tipo;

  - fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

  - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

  - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

  - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

- – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo,        de	de 2024.

Empresa licitante Representante legal

##### OBS. Esta declaração deverá ser preenchida e apresentada no original juntamente com a proposta de preços (ANEXO IV).

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XIV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

##### OBS. Esta planilha deverá ser preenchida com os percentuais, bem como, os valores em reais (R$) registrados com apenas 02 (duas) casas decimais e apresentada no original pelo licitante vencedor, quando da assinatura do CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XV

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XVI PROJETO BÁSICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

##### OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XVII

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

#### OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo

- Jardim Elisa Maria, São Paulo – SP.

# LOCALIZAÇÃO

Os objetos do estudo estão localizados nos espaços públicos nos seguintes endereços:

2.1.	Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria, São Paulo - SP

# DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO

Os serviços de revitalização, bem como a recomposição de pavimento/passeios serão implantados pela Subprefeitura Freguesia / Brasilândia, no espaço público localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo

- Jardim Elisa Maria, São Paulo - SP. A cidade de São Paulo possui em seu território um grande número de praças que necessitam de manutenções, seja pelo crescimento urbano e pela ação do tempo, o que por consequência, resulta em desgaste nos equipamentos e espaços de convívio.

O projeto prevê a execução da revitalização de quadra com realização de piso, reconstrução de alambrado, instalação de gradil e iluminação de modo a trazer assim uma maior qualidade de utilização por parte dos moradores e transeuntes.

# ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Não se aplica

# ANÁLISE DE SOLUÇÕES

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objeto a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo, assim como execução de obras de engenharia, da revitalização de praças e demais serviços complementares ao objeto.

Os serviços acima descritos constituirão o objeto dos contratos resultantes do certame licitatório a que se refere este Estudo Técnico Preliminar e estão detalhados nos documentos técnicos anexos.

O ETP tem como objetivo dotar o Município de São Paulo de um instrumento capaz de garantir eficiência, celeridade e vantajosidade na contratação dos Serviços, como também descrever a especificidade da execução dos serviços.

### REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| Armadura em aço CA-50 | KG | 547,28 |
| Concreto FCK=20MPA - Usinado | M³ | 10,04 |
| Tela de nylon para cobertura de quadra | M² | 155,00 |
| Forma comum de tábuas de pinus | M² | 71,60 |
| Broca de concreto – Diâmetro de 20cm | M | 105,00 |
| Colchão de Areia | M³ | 50,00 |
| Cabo Cobre flexível, isol. 750V não halogenado, antichamas – 4,0MM2 | M² | 410,00 |

| Transporte de entulho por camnhão basculante, a partir de 1KM | M³xKM | 1.625,00 |
| --- | --- | --- |

- IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

### Metodologias de Serviços

A execução de obras de engenharia, envolve uma série de etapas e processos, entre eles:

# Levantamento e Planejamento:

O processo de readequação e melhorias do espaço público no trecho objeto deste Estudo Técnico Preliminar, inicia- se com análise técnica da região para avaliação das soluções de engenharia que são cabíveis para a obra.

Em seguida será desenvolvido um projeto executivo detalhado que abrange todas as especificações serem seguidas, incluindo o planejamento das etapas de demolição de concreto armado e alvenaria, execução de broca de concreto, armadura em aço (tela), fornecimento e aplicação de concreto usinado, execução de pintura, execução de drenagem de quadra, instalações elétricas e execução de serviços complementares.

Durante a execução, o controle de qualidade é realizado por meio de inspeções regulares para garantir a conformidade com as especificações e normas de segurança.

A finalização e entrega do projeto executivo, incluem a conclusão dos trabalhos, uma verificação final para garantir que todos os requisitos foram atendidos.

Projetos e documentos técnicos: Contem detalhadamente todas as metodologias dos itens acima bem como etapas e serviços adicionais para execução de serviços.

### 1.1	ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

| Requisito | Sim | Não | Não se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| As soluções são de domínio da PMSP? | X |  |  |
| A solução é de domínio de outras entidades públicas? | X |  |  |
| A solução é contemplada no Plano de Metas? | X |  |  |
| A solução possui Normatização (ABNT, DIN, ASTM etc.)? | X |  |  |

| A solução carece de manutenção constante? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

##### ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS

  - CÁLCULO DOS CUSTOS

Os memoriais de quantidades dos serviços estão discriminados e disponíveis nos Documentos Técnicos Anexos.

A planilha sintética traz os custos unitários de referência e os quantitativos de cada serviço necessário à plena execução da obra – chegando ao custo total de referência do serviço.

Os custos totais de referência de todos os serviços são, então, somados, chegando ao custo global de referência da obra – sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), a fim de obter o preço global de referência da obra, que guiará a aceitação das propostas dos licitantes.

  - MAPA COMPARATIVO DOS CÁLCULOS TOTAIS

Os valores estimados para a execução dos serviços estão discriminados a seguir:

| DESCRIÇÃO | VALOR COM DESONERAÇÃO |
| --- | --- |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 56.032,37 |
| FUNDAÇÃO | R$ 48.249,66 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 17.943,95 |
| DEMOLIÇÕES | R$ 682,20 |
| FECHAMENTO GRADIL | R$ 87.103,39 |
| DRENAGEM DA QUADRA | R$ 21.548,17 |
| PISO DA QUADRA | R$ 23.868,89 |
| PISO EXTERNO | R$ 12.002,69 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 55.711,12 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS | R$ 13.868,75 |
| BDI | R$ 86.140,06 |
| VALOR TOTAL | R$ 423.151,25 |

Pelo exposto, foi adotada a opção, COM DESONERAÇÃO.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

Com efeito, a comparação técnica e funcional precedendo a avaliação econômica detalhada, posto que o objetivo da contratação não é apenas economizar recursos públicos, mas qualificar o gasto, isto é, atender às necessidades do escopo com eficácia e efetividade, atendendo também ao princípio da economicidade

# 10 ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Quanto a quantidade dos serviços, uma vez que se trata de uma situação que podem ocorrer imprevistos, e relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços

# 11 ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado é de R$ 423.151,25 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos), para balizamento de preços referenciais, observou-se também a planilha orçamentária, onde possui como referência a tabela SIURB com data base na JAN/2024.

# 12 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. Ressalte-se que em obras, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra. Assim, para execução da obra de readequação e melhorias do espaço público, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade. Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado

# 12 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Tendo como base os levantamentos e documentos técnicos elaborados, a contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia do escopo mencionado, é de necessidade imprescindível, sendo adotado parecer viável, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

Por meio da presente, expomos as razões que fundamentam a não inclusão de empresas enquadradas nas modalidades de Consórcio no atual processo licitatório. Importante salientar que a proibição da participação de consórcios empresariais não comprometerá a competitividade do certame.

A participação de consórcios é recomendada em situações em que o objeto em questão é considerado "de alta complexidade ou vulto". Entretanto, este não é o cenário que se apresenta no objeto em análise. Não há elementos que justifiquem a participação de empresas em consórcio, uma vez que o referido objeto não possui características de alta complexidade e não se configura como um serviço de grande vulto econômico.

É relevante destacar que o edital em questão não apresenta, em seu termo de referência, atributos específicos que respaldem a admissão de empresas em consórcio. A ausência de alta complexidade e o valor econômico considerado não justificam a formação de consórcios, uma vez que permitir tal prática em um objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico contraria o princípio da competitividade.

Permitir a formação de consórcios em um contexto de baixa complexidade e valor econômico reduzido vai de encontro ao princípio da competitividade, pois possibilitaria a união de concorrentes que poderiam, efetivamente, competir individualmente. Tal concessão, respaldada pela Administração Pública, comprometeria a busca pela vantajosidade almejada, violando, de forma indireta, o princípio da competitividade

Diante do exposto, ratificamos a decisão de não permitir a participação de empresas em consórcio no presente processo licitatório, preservando assim a integridade e a eficiência do certame

# VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Devido à necessidade evidente demonstrada pelo objeto pretendido neste estudo e, após analisar as informações apresentadas pelo setor demandante, consideramos viável a Contratação de empresa de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização do espaço público (quadra) no endereço: Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria, São Paulo - SP, com fornecimento de material e mão de obra, seguindo as orientações técnicas contidas neste estudo.

# RECOMENDAÇÕES

Em	função	do	que	foi	apresentado	neste	relatório,	temos	as	seguintes recomendações:

#### Desenvolver projetos executivos referentes a cada disciplina a fim de apresentar uma solução adequada e eficaz a cada situação;

- Controlar ou até impedir (se possível) o tráfego de pessoas próximo ao local da intervenção;

#### Sinalizar de modo adequado, diuturnamente, o trecho em obras;

- Comunicar pedestres e moradores, acerca dos riscos a que estão sujeitos ao transitarem nas proximidades;

- Promover ações tempestivas no tocante à segurança da região e das edificações assim como a integridade física dos moradores circunvizinhos;

# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como representantes da Administração, especialmente designados, para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos fornecidos pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender cabíveis

.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XVIII

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 90008/SUB-FB/2024 PROCESSO Nº 6037.2024/0002532-6

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execução de obras de revitalização e melhorias dos espaços públicos (quadra) localizado na Praça Sete Jovens - Rua Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria

ANEXO XIX

MODELO DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Art.8º da Lei nº 13.709/2018)

(papel timbrado da empresa)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/SUB-FB/2024 PROCESSO:

## TIPO:

##### OBJETO:

À PMSP/ SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA

Pelo presente instrumento eu,	, titular dos dados

pessoais inseridos nos documentos em razão ao pregão eletrônico supracitado , DECLARO que autorizo expressamente a SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA a exposição meus dados pessoais, conforme as disposições deste Termo e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (art.16 da Lei nº 13.709/2018).

Na hipótese em que o consentimento requerido, será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.( ART. 9º § 1º da Lei nº 13.709/2018).

| Nome | Tipo Documento ( RG,CPF, outros) | Nº |
| --- | --- | --- |

Declaro que li e entendi este Termo em sua íntegra e que o assino livremente, em concordância com todas as suas disposições.

Esse termo deve ser assinado individualmente

Data:

Assinatura: