ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Objeto: Construção de Quadra Escolar Poliesportiva Coberta com Vestiário – Município de Caracol/PI.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem como finalidade a execução de obra de engenharia destinada à construção de quadra escolar poliesportiva coberta com vestiários, visando atender às demandas da rede pública municipal de ensino do Município de Caracol/PI.

Conforme consta no aviso da licitação, o objeto foi definido como:

“CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO”

A necessidade decorre da ausência ou insuficiência de infraestrutura adequada para práticas esportivas e atividades pedagógicas, o que compromete diretamente o desenvolvimento físico, social e educacional dos alunos.

O próprio projeto básico reforça que a implantação da quadra:

- melhora as condições de ensino-aprendizagem;

- promove integração social;

- incentiva a prática esportiva;

- garante ambiente adequado e protegido contra intempéries.

Além disso, trata-se de política pública alinhada às diretrizes do FNDE, que prevê a ampliação da infraestrutura escolar como instrumento de melhoria da qualidade educacional.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratar empresa especializada em engenharia para a execução da obra de construção de quadra escolar poliesportiva coberta com vestiários, incluindo:

- estrutura completa da quadra;

- cobertura metálica;

- vestiários com sanitários (inclusive acessibilidade);

- instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias;

- acabamentos e demais serviços necessários à plena funcionalidade.

Objetiva-se garantir:

- infraestrutura adequada para práticas esportivas escolares;

- melhoria da qualidade educacional;

- atendimento às normas técnicas e de acessibilidade.

3. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Infraestrutura / Obras Públicas do Município de Caracol – PI.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação por meio de empresa especializada é a solução mais eficiente, considerando:

- existência de projeto básico completo;

- necessidade de execução técnica especializada;

- maior controle da Administração sobre custos e qualidade;

- aderência ao modelo FNDE (projeto padrão nacional).

O projeto adota técnica construtiva convencional (concreto armado + estrutura metálica), o que facilita a execução por empresas do mercado.

5. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES

Foram analisadas as seguintes alternativas:

### Solução 1 – Execução direta pela Administração

- Necessidade de estrutura técnica própria (engenheiros, equipe, equipamentos);

- Alto risco de ineficiência;

- Maior prazo de execução.

👉 Descartada – inviável operacionalmente.

### Solução 2 – Contratação de empresa especializada (empreitada)

- Modelo padrão adotado em obras públicas;

- Permite controle por medição;

- Baseado em projeto FNDE padronizado;

- Redução de riscos técnicos.

👉 Solução escolhida.

### Solução 3 – Contratação integrada

- Exigiria anteprojeto mais robusto;

- Não é o caso, pois já existe projeto básico completo.

👉 Descartada – inviável operacionalmente.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor estimado da contratação:
R$ 1.070.994,20

Baseado em:

- planilhas orçamentárias do projeto básico;

- referências SINAPI/ORSE;

- composições de custo de engenharia.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na execução completa da obra, incluindo:

- Fornecimento de materiais;

- Mão de obra especializada;

- Equipamentos;

- Transporte e destinação de resíduos;

- Execução conforme normas técnicas.

A obra seguirá:

- Normas da ABNT;

- Referenciais SINAPI;

- Boas práticas de engenharia.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A contratação NÃO será parcelada, considerando que:

- Trata-se de obra integrada;

- Há interdependência técnica entre as etapas;

- O parcelamento comprometeria a execução e responsabilidade técnica;

- Melhor controle de qualidade e prazos com execução única.

👉 Fundamentação: art. 47 da Lei 14.133/21 (parcelamento quando viável técnica e economicamente — o que não se aplica aqui).

9. FORMA DE CONTRATAÇÃO

- Modalidade: Concorrência Eletrônica

- Critério de julgamento: Menor preço

- Regime de execução: Empreitada por preço global

Justificativa:

- Obra com projeto definido;

- Quantitativos previamente estabelecidos;

- Melhor controle financeiro.

10. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa deverá:

- Possuir registro no CREA/CAU;

- Comprovar capacidade técnica (CAT);

- Disponibilizar responsável técnico;

- Atender normas de segurança do trabalho;

- Utilizar materiais de qualidade;

- Seguir rigorosamente o projeto básico.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

- Melhoria da mobilidade urbana;

- Redução de custos com manutenção viária;

- Aumento da segurança;

- Fortalecimento econômico local;

- Maior qualidade de vida da população.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS

- Aprovação do projeto básico;

- Dotação orçamentária;

- Designação da equipe de fiscalização;

- Publicação do edital.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Possíveis impactos:

- Geração de resíduos;

- Poeira e ruído;

- Interferência temporária no tráfego.

Medidas mitigadoras:

- Destinação adequada de resíduos;

- Controle de poeira;

- Sinalização da obra;

- Cumprimento da legislação ambiental.

14. MATRIZ DE RISCOS

Principais riscos identificados:

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na obra | Alto | Cronograma + fiscalização |
| Inexecução parcial | Alto | Garantia contratual |
| Erros de execução | Médio | Fiscalização técnica |
| Problemas climáticos | Médio | Planejamento de etapas |
| Sobrepreço de insumos | Médio | Uso de tabelas oficiais |

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é plenamente viável, considerando:

- Existência de projeto básico detalhado;

- Orçamento baseado em tabelas oficiais;

- Necessidade pública evidente;

- Disponibilidade de mercado fornecedor.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade técnica, econômica e jurídica da contratação para execução da obra de pavimentação, recomendando-se a continuidade do processo licitatório na modalidade concorrência eletrônica.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Caracol – PI