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CEARA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO






TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023XXXX SDA/CE
PROCESSO Nº XXXXXXXX/2023
UASG: 943001
NÚMERO COMPRASNET XXXXXXXX
1. UNIDADE REQUISITANTE:
Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará – SDA/CE
2. OBJETO: 
Contratação de serviços para implantação de planos de melhorias ambientais no âmbito do Projeto de desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS/Projeto São José III – 2ª Fase, em conformidade com as especificações contidas no presente Termo de Referência.
2.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de execução indireta: empreitada por preço global.

2.2. As atividades envolvidas na execução dos serviços deste termo deverão ser realizadas em 06 (seis) meses.
2.3. Antes do início do serviço, a contratada deverá participar de atividades de capacitação sobre o Projeto São José, e salvaguardas socioambientais do Projeto, bem como reuniões de alinhamento.
3. DA JUSTIFICATIVA: 
O Governo do Estado do Ceará, em parceria com o Banco Mundial através de um acordo de empréstimo, atua por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário-SDA na promoção de ações de políticas públicas de desenvolvimento econômico e social e segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais do estado.
O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS/Projeto São José III – 2ª Fase visa contribuir com ações sustentáveis, voltadas à consolidação da produção e comercialização da agricultura familiar. O público alvo são agricultores familiares que, na maioria, desenvolvem atividades agrícolas e necessitam de orientações técnicas para obterem uma produção agrícola satisfatória.

Dentre os projetos apoiados na primeira fase do projeto, 80 (oitenta) apresentaram a necessidade de elaboração de Planos de Manejos (PM) para que assim tivessem suas atividades financiadas resguardando a devida preservação ambiental em atendimento às diretrizes das salvaguardas ambientais do Banco Mundial e os procedimentos estabelecidos no Manual Operacional do Projeto (MOP).  

Os PM são documentos técnicos que buscam levantar informações sobre a área proposta para o manejo, estabelecendo seu zoneamento e as normas que devem existir para um uso sustentável da área e dos recursos naturais em seu entorno. Esses planos foram convertidos em documentos simplificados aqui chamados de planos de melhorias ambientais.

Esta contratação se justifica, portanto, pela necessidade de serviços de implantação e preparo de área de plantio previstos nestes planos de melhorias para 31 (trinta e uma) organizações beneficiárias da primeira fase do PSJ (verificar ANEXO 1). 

Em tempo, salienta-se que a prestação de serviços contribuirá para o cumprimento das salvaguardas ambientais e sociais relevantes para o Projeto São José.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
Realizar a contratação de empresa na prestação de serviços para implantar planos de melhorias ambientais no âmbito do Projeto de desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS/Projeto São José III – 2ª Fase:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.

	01
	Implantação de planos de melhorias ambientais.
	UND
	31


Obs: Havendo divergências entre as especificações deste anexo e as do sistema,  prevalecerão as deste anexo.

4.1. Especificação Detalhada:
4.1.1. Os serviços estão organizados em três atividades, descritas no quadro 1, que poderão ser realizadas concomitantemente, desde que a atividade a ser executada não dependa de atividades anteriores, e serão desenvolvidas de acordo com as especificações contidas nesse Termo de Referência, observando a Ordem de Início de Serviço. Detalhamento dos serviços para implantação de planos de melhorias ambientais, cuja localização consta no ANEXO 1:
Quadro 1. Descrição dos serviços
	ITEM

  
	ESPECIFICAÇÃO


	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE

	1
	Serviço de cercamento de área
	
	

	1.1
	
Caixas com grampos galvanizados de 9x1” (20kg cada caixa)
	UND
	270

	1.2
	Estacas de madeira (2,15 m cada)
	UND
	72.955

	1.3
	Mourões intermediários (2,05m cada)
	UND
	7.685

	1.4
	Rolos de arame farpado galvanizado com 500 m de comprimento para carga de impacto de 350 kg e diâmetro de 1,60 mm com distância entre farpas de 125 mm
	UND
	1.393

	1.5
	Diárias Mão de obra/implantação cercamento de área
	DIÁRIA
	334

	2
	Serviço de preparo da área 
	
	

	2.1
	Preparo de solo para áreas de cultivo (destoca + aração e gradagem ou escarificação) 
	HECTARES
	513,72

	2.2
	Diárias Mão de obra/implantação preparo de área/solo
	DIÁRIA
	264

	3
	Serviço de implantação de área de cultivo
	
	

	3.1
	Mudas de capiaçu BRS 
	MILHEIRO
	48

	3.2
	Mudas de capim elefante 
	MILHEIRO
	9

	3.3
	Raquete de palma forrageira
	UND
	152.000

	3.4
	Raquete de palma forrageira gigante
	UND
	115.000

	3.5
	Raquete de palma forrageira orelha de elefante
	UND
	125.000

	3.6
	Adubo NPK 20.20.20 para milho (saca de 40 kg)
	UND
	17

	3.7
	Semente de capim buffel convencional (saca de 15kg)
	UND
	264

	3.8
	Semente de capim massai incrustado (saca de 20kg)
	UND
	13

	3.9
	Semente de feijão guandu (saca de 10kg)
	UND
	101

	3.10
	Semente de gliricídia (saca de 1kg)
	UND
	502

	3.11
	Semente de milho híbrido (saca de 20 kg)
	UND
	192

	3.12
	Semente de moringa (saca de 1kg)
	UND
	135

	3.13
	Semente de sorgo forrageiro (saca de 10kg)
	UND
	96

	3.14
	Semente de amendoim forrageiro (saca de 10kg)
	UND
	2

	3.15
	Semente de capim andropogon incrustado (saca de 10kg)
	UND
	15

	3.16
	Semente de capim Mombaça incrustado (saca de 20kg)
	UND
	3

	3.17
	Semente de sabiá (saca de 1kg)
	UND
	5

	3.18
	Semente de sabiá (pacote de 50g)
	UND
	25

	3.19
	Adubo NPK 20.05.20 para capineira (saca de 50kg)
	UND
	74

	3.20
	Adubo NPK 20.20.20 para palma (saca de 5kg)
	UND
	494

	3.21
	Esterco curtido (40kg cada)
	UND
	62

	3.22
	Diárias Mão de obra/implantação área de cultivo
	DIÁRIA
	292


Obs: Havendo divergências entre as especificações deste anexo e as do sistema,  prevalecerão as deste anexo.

4.2. Especificação Detalhada:

Os serviços a serem contratados se categorizam em 3 (três) macro grupos: 
4.2.1 Cercamentos de áreas de plantio e áreas de preservação ambiental - As áreas a serem cercadas estão descritas no ANEXO 3, indicando o município, a comunidade rural e o croqui da área a ser cercada. Além disso, a implantação deverá seguir orientação demonstrada conforme figura 01 deste documento, bem como a utilização dos materiais previsto no quadro 1. As áreas de preservação ambiental, descritas no ANEXO 3 e que não apresentarem croqui estão sujeitas a indicação da comunidade local no ato da implantação.
4.2.2. Preparo do solo das áreas de cultivo - As áreas onde haverá plantio deverão receber preparo de solo respeitando as especificações descritas no quadro 01 e mediante anuência da comunidade local
4.2.3. Implantação da área de cultivo (sementes e mudas) - A implantação das áreas deverá acontecer após preparo do solo e seguir conforme indicado no ANEXO 3 deste documento. A orientação técnica para plantio de cada espécie será indicada no plano de melhoria ambiental da comunidade local a ser disponibilizado pela contratante. 
A especificação das aquisições para prestação do serviço se encontra no ANEXO 2.

As informações relativas à localização e tamanho das áreas objeto da contratação, bem como localização do cercamento a ser feito constam no ANEXO 3.

Serão também fornecidos pela CONTRATANTE documentos contendo informações complementares para subsidiar o serviço da CONTRATADA.

Para o serviço de CERCAMENTO DE ÁREAS devem ser seguidas as seguintes orientações:

Como parâmetros de construção das cercas foram adotados um espaçamento de 1,00 m entre estacas e de 10,00 m entre mourões, diante da necessidade de evitar a entrada de animais. Além disso, as cercas propostas têm oito pernas de arame, esta quantidade se mostra suficiente para o objetivo do cercamento conforme figura 1. 
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Figura 1 – Dimensionamento da cerca proposta nas áreas do plano de manejo.

Importante salientar que especificamente para o serviço de CERCAMENTO DE ÁREAS de preservação ambiental o local será indicado pela organização de beneficiários no ato da implantação, estando essas áreas definidas num tamanho máximo de 1 (um) hectare. 

Para o serviço de PREPARO DO SOLO devem ser seguidas as seguintes orientações:

 O preparo das respectivas áreas afins será realizado com os implementos agrícolas necessários ao perfil do solo de cada região, possibilitando a utilização das técnicas de destoca, aração, gradagem ou escarificação.

· Aração 

A técnica da aração tem o objetivo de descompactar a terra, permitindo que o oxigênio expulse o gás carbônico, misturando a matéria orgânica. Essa combinação se transforma em húmus que ajudam no crescimento, nutrição e desenvolvimento das plantas. O arado passará no mínimo quatro vezes pelo solo. 

· Gradagem 

A técnica escolhida para se preparar o solo deve ocorrer geralmente após a aração e tem o intuito de romper os torrões de solo formados pela pressão do arado. Como resultado, deixando a terra plana para a semeadura, sendo as grades, os implementos responsáveis pela gradagem. As grades devem passar no mínimo duas vezes para romper os torrões remanescentes no solo.

· Destoca

A técnica do “destocamento" refere-se ao processo de remoção de tocos ou raízes de árvores que foram cortadas ou derrubadas. Quando árvores são cortadas, muitas vezes, parte da base da árvore, incluindo as raízes e o toco, pode permanecer no solo. O destocamento envolve a extração dessas partes. 

· Escarificação

A técnica da escarificação na agricultura é o processo de alterar a superfície do solo para melhorar sua estrutura, reduzir a compactação, melhorar a aeração e promover a absorção de água e nutrientes pelas plantas. Isso é feito por meio de instrumentos agrícolas que criam canais no solo. A escarificação é útil para preparar o solo antes do plantio, especialmente em solos compactados.

E por fim, para o serviço de IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE CULTIVO devem ser seguidas as orientações técnicas apresentadas em documento a ser fornecido posteriormente pela CONTRATANTE de acordo com as espécies a serem implantadas em cada área.

A CONTRATADA deve priorizar a utilização de mão de obra local de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico da comunidade, proporcionando oportunidades de emprego e renda para a mesma. 

A CONTRATADA deve enviar com antecedência, no prazo de 10 (dez) dias a contar do início do contrato, o cronograma de execução dos serviços visto que as atividades de implantação poderão ser acompanhadas de atividades de capacitação fornecidas pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá fornecer termo de recebimento de serviço após a realização de cada serviço prestado na comunidade local. O modelo do referido termo será disponibilizado pela CONTRATANTE e deverá ser assinado por representante da organização de beneficiários e por representante legal da empresa atestando qualidade do recebimento do serviço prestado. 
A CONTRATADA deverá fornecer relatório com recursos fotográficos da entrega dos serviços para fins de comprovação e acompanhamento/monitoramento da CONTRATANTE. O modelo do referido relatório será disponibilizado pela CONTRATANTE. 
5. PERFIL DA EMPRESA
A empresa deverá apresentar documentos comprobatórios (portfólio, contratos e atestados de capacidade técnica) relativos à experiência e a prestação de serviços na área do objeto deste Termo de Referência. 

A empresa deverá apresentar experiências em contratos firmados com órgãos de administração pública. 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos:
Dotação orçamentária: 
11940 - 21100037.20.606.311.10594.03.44903900.2.48.58.1.40
11811 -  21100037.20.606.311.10594.03.44903900.1.00.00.4.40
6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
Os serviços estão divididos em três macro grupos de atividades, descritas no item 4.2 deste documento e deverão ser realizadas de acordo com quadro 2 descrito neste documento.  
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.
7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
7.2. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
7.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
7.3.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
7.4. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
7.5. Proporcionalidade do pagamento
Os pagamentos pelas entregas executadas serão efetuados após a realização, na íntegra, das respectivas entregas descritas no quadro 2 (Cronograma físico do serviço). As proporções para o pagamento referente a cada Entrega estão descritas abaixo:
Pagamento de 10% do valor contratado, após aprovação da Entrega 1 
Pagamento de 30% do valor contratado, após aprovação da Entrega 2
Pagamento de 25% do valor contratado, após aprovação da Entrega 3
Pagamento de 35% do valor contratado, após aprovação da Entrega 4
8. DAS SANSÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
8.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. 
c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante.
8.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
8.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes ou descontado da garantia contratual, a contratada recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante, se não o fizer, será cobrado em processo de execução.
8.3. A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
8.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
9.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual. A inadimplência da contratada quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
9.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo em consonância com o Item 6 deste Termo. 
9.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
9.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.
9.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e demais normas do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e a medicina do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.
9.11. Respeitar a legislação relativa à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental e outros, conforme previsto em lei.
9.12. Observar e cumprir com o disposto nos Itens 13 a 19 deste Termo.
10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de ordem de serviço ou instrumento equivalente.
10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações.
10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
10.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
11. DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada, por um representante especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.
12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
12.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, sendo que os últimos 60 (sessenta) dias são reservados para prestação de contas, contado a partir da data definida no instrumento contratual. Abaixo, no quadro 2, segue o cronograma físico resumido proposto para a execução das atividades:
Quadro 2. Cronograma físico do serviço
	Item
	Entregas
	Mês

	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	Plano de trabalho com cronograma de execução 

	1.1
	Entrega do plano de trabalho e alinhamento do cronograma de execução do serviço
	
	
	
	
	
	

	2
	Serviço de cercamento de área

	2.1
	Cercamento integral das áreas definidas no anexo 03.
	
	
	
	
	
	

	3
	Serviço de preparo da área

	3.1
	Preparo integral das áreas a serem cultivada, definidas no anexo 03.
	
	
	
	
	
	

	4
	Serviço de implantação de área de cultivo

	4.1
	Plantio integral das áreas definidas no anexo 03 de acordo com a recomendação prevista no plano de melhoria ambiental.
	
	
	
	
	
	


13. DOS PROCEDIMENTOS
A contratante e a contratada estabelecerão oportunamente procedimentos detalhados visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular no referente a: preparação e atualização dos programas de trabalho, relatórios de andamento, habilitação de pessoal, comunicação, fiscalização e faturamento.
Os representantes da contratada deverão participar de reuniões com representantes da contratante, sempre que esta julgar necessário para avaliação do desenvolvimento do contrato, nas datas e locais propostas pela contratante e negociados com a contratada.
As dúvidas referentes aos serviços deverão ser esclarecidas a partir de discussões com a contratada propostas pela contratante ou vice-versa. 
14. DO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS
A contratada é responsável por todo o deslocamento necessário de sua equipe, assim como pelo transporte de seus instrumentos de trabalho até os locais de execução dos serviços e estará sob a responsabilidade desta, as despesas com seu custeio.
É de responsabilidade da contratada o transporte dos materiais para o local de execução dos serviços.
A contratante não considerará, em nenhum caso, indenizações por serviços paralisados pela falta de instrumentos de trabalho ou pessoal.
Quanto aos equipamentos, a contratada deverá dispor de toda a estrutura necessária, mão de obra qualificada e equipamentos suficientes para os trabalhos de escritório e de campo.
15. DA CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA
Considerar-se-á que a contratada conhece plenamente o presente Termo de Referência e que o aceita totalmente. As dúvidas deverão ser esclarecidas antes da apresentação da proposta, em conformidade com os prazos estabelecidos.
Considerar-se-á, também, que a participação da contratada nesses trabalhos implica ter verificado e dimensionado as dificuldades inerentes à execução dos serviços, inclusive as informações adicionais fornecidas pela contratante em decorrência deste Termo de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.
A não verificação, por qualquer causa, das dificuldades à execução dos serviços não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.
Por ocasião da emissão da Ordem de Início do Serviço a empresa deverá apresentar a equipe para o desenvolvimento dos trabalhos a qual deverá ser aprovada pela contratante, bem como, deverá demonstrar a capacidade de alocar insumos indispensáveis à execução dos serviços. Sem o atendimento dessas condições a contratante poderá rescindir o contrato.
16. DOS SERVIÇOS
Deverá ser mantida junto ao local do serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART emitida pelo CREA, devidamente assinada pelas partes. Os acessos aos locais dos serviços, quando necessário, serão executados pela contratada.
Caberá à contratada proteger as estruturas, caminhos, cercas, árvores, etc., durante a execução dos serviços, e uma vez concluídos, deverá retirar todos os resíduos e materiais, deixando o local em estado o mais próximo das condições iniciais, recuperando tudo o que houver sido danificado.
17. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I – Relação das Organizações de beneficiários 
ANEXO II – Lista de serviços por Organização
ANEXO III – Croqui das áreas.
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