### Secretaria de Gestão Pública

SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS

,

Matriz de Gerenciamento de Riscos

## Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação

……/2024	Thiago Ferreira Diniz	13/11/2024

Objeto da Matriz de Riscos

# Elaboração de Projeto estradas vicinais

## Riscos Identificados

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-01	Número pequeno de Veiculação	do	aviso	não	realizada Planejamento	Administração	Baixo fornecedores	adequadamente

Impactos

Impactos

1	Proposta com valores abaixo da outorga estimada e/ou fornecedores não dispostos a negociação

|  | Ações Preventivas |  |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Utilizar redes sociais do Órgão | Responsável: CPL |
|  | Ações de Contingência |  |
| C-01 | Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas | Responsável: Pregoeiro |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) Nº | Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-02 | Habilitar fornecedor Não verificar habilitação nec em desacordo itens específicos |  | essária para Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | 1 |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |

- Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado

- Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro

### Ações Preventivas

  - Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital	Responsável: Pregoeiro

  - Realizar checklist para o Edital em específico	Responsável: CPL e Pregoeiro

### Ações de Contingência

  - Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro Edital

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) Nº | Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-03 | Material não at o Órgão | ender Receber material/serviços em desaco ou solicitar não especificando o item | rdo Gestão de Contrato | Administração | Extremo | 1 |
| Impactos |  |  |  |  |  |  |

1	O Órgão continua sem o material/serviço desejado

### Ações Preventivas

P-01	Implantar um forte e centralizado Almoxarifado	Responsável: Secretaria solicitante P-02	Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações Responsável: Secretaria solicitante

dos pedidos

### Ações de Contingência

C-01	Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução. Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos

## Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

# SECRETARIA SOLICITANTE

Setor de Compras, CPL e/ou Almoxarife

- Painel