## MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de máquinas pesadas e veículos
Modalidade: Concorrência
Regime de execução: locação continuada
Vigência contratual: 12 meses

### 1. Conceito Legal

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocação objetiva dos riscos entre a Administração Pública e o contratado, indicando:

- Eventos supervenientes;

- Responsável pelo risco;

- Consequências econômico-financeiras;

- Medidas de mitigação.

2. Matriz de Alocação de Riscos

| Nº | Risco Identificado | Descrição do Evento | Probabilidade | Impacto | Responsável | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atraso na entrega dos veículos/máquinas | Não disponibilização dos equipamentos no prazo contratual | Média | Alto | Contratada | Multa contratual; exigência de cronograma; fiscalização prévia |
| 2 | Quebra ou falha mecânica | Paralisação por defeito mecânico | Alta | Alto | Contratada | Manutenção preventiva; equipamentos reserva |
| 3 | Indisponibilidade de equipamento substituto | Falta de máquina equivalente durante manutenção | Média | Médio | Contratada | Cláusula de substituição imediata |
| 4 | Aumento do custo de manutenção | Elevação inesperada nos custos operacionais | Média | Médio | Contratada | Risco ordinário do negócio |
| 5 | Aumento do preço de combustíveis | Oscilações de mercado | Alta | Médio | Administração* | Reequilíbrio econômico-financeiro (se combustível for responsabilidade do órgão) |
| 6 | Uso inadequado pelo operador | Danos causados por mau uso | Média | Alto | Administração (se operador próprio) / Contratada (se operador fornecido) | Treinamento; cláusula de responsabilidade |
| 7 | Acidentes de trabalho | Danos pessoais ou materiais | Baixa | Alto | Contratada | Seguro; cumprimento das normas de segurança |
| 8 | Multas ambientais | Operação em desacordo com normas ambientais | Baixa | Alto | Contratada | Licenças válidas; fiscalização |
| 9 | Inadimplência contratual | Descumprimento de cláusulas | Baixa | Alto | Contratada | Garantia contratual |
| 10 | Alteração da demanda | Redução ou aumento da necessidade de equipamentos | Média | Médio | Administração | Cláusula de quantitativos variáveis |
| 11 | Caso fortuito ou força maior | Eventos imprevisíveis (enchentes, greves gerais) | Baixa | Alto | Compartilhado | Suspensão contratual; recomposição do equilíbrio |
| 12 | Mudança legislativa | Nova norma que impacte o contrato | Baixa | Médio | Administração | Reequilíbrio econômico-financeiro |

Belo Jardim, 29 de abril de 2026

JOEDNA DE SOUZA SANTOS

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo

THIAGO FERREIRA DINIZ

Setor de Compras