## MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção (tapa buraco) de pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município de belo jardim – pe.	
Modalidade: Concorrência	
Vigência contratual: 12 meses

### 1. Conceito Legal

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocação objetiva dos riscos entre a Administração Pública e o contratado, indicando:

- Eventos supervenientes;

- Responsável pelo risco;

- Consequências econômico-financeiras;

- Medidas de mitigação.

### 2. Matriz de Risco – Obras de Tapa Buraco em Paralelepípedo

| Nº | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Plano de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Levantamento inadequado das vias com necessidade de manutenção | Média | Alto | Alto | Realizar vistoria técnica detalhada e levantamento fotográfico das vias | Revisar quantitativos e ajustar cronograma contratual | Setor de Engenharia |
| 02 | Elaboração inadequada do orçamento estimativo | Média | Alto | Alto | Utilizar referências atualizadas de mercado e tabelas oficiais | Revisão orçamentária antes da homologação | Setor de Engenharia/Compras |
| 03 | Falta de disponibilidade orçamentária e financeira | Baixa | Alto | Médio | Garantir previsão orçamentária e reserva de dotação | Readequação financeira e suplementação orçamentária | Setor Financeiro |
| 04 | Baixa competitividade no certame | Média | Médio | Médio | Divulgação ampla do edital e definição adequada dos requisitos de habilitação | Republicação do edital com ajustes técnicos | Comissão de Licitação |
| 05 | Impugnações ou recursos administrativos durante a licitação | Média | Médio | Médio | Elaborar edital claro e conforme a Lei nº 14.133/2021 | Análise jurídica célere e ajustes necessários | CPL/Assessoria Jurídica |
| 06 | Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada | Baixa | Alto | Médio | Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto | Aplicação de sanções e convocação do próximo colocado | Fiscal do Contrato |
| 07 | Atraso no início da execução dos serviços | Média | Alto | Alto | Estabelecer prazos contratuais claros e acompanhar mobilização da empresa | Aplicação de notificações e penalidades contratuais | Fiscal do Contrato |
| 08 | Execução inadequada dos serviços de tapa buraco | Média | Alto | Alto | Fiscalização contínua da execução e controle de qualidade dos materiais | Solicitação de refazimento dos serviços executados incorretamente | Fiscalização Técnica |
| 09 | Utilização de materiais fora das especificações | Média | Alto | Alto | Exigir ensaios, laudos e controle de recebimento dos materiais | Rejeição do material e substituição imediata | Fiscalização Técnica |
| 10 | Condições climáticas prejudicarem a execução dos serviços | Média | Médio | Médio | Planejamento das atividades conforme previsão climática | Reprogramação do cronograma físico | Empresa Contratada |
| 11 | Interferência no tráfego urbano durante a execução | Alta | Médio | Alto | Elaborar plano de sinalização e desvio de tráfego | Apoio da guarda municipal e ajustes operacionais | Contratada/Secretaria |
| 12 | Acidentes de trabalho durante a execução dos serviços | Média | Alto | Alto | Exigir uso de EPIs e cumprimento das normas de segurança | Acionamento imediato dos protocolos de segurança | Empresa Contratada |
| 13 | Descumprimento contratual pela empresa vencedora | Média | Alto | Alto | Acompanhamento rigoroso do contrato e notificações preventivas | Aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual | Fiscal do Contrato |
| 14 | Necessidade de aditivos por falhas no planejamento inicial | Média | Médio | Médio | Realizar planejamento técnico detalhado e levantamento preciso | Formalização de aditivo devidamente justificado | Secretaria de Infraestrutura |
| 15 | Paralisação dos serviços por problemas operacionais da contratada | Baixa | Alto | Médio | Verificar capacidade operacional da empresa durante habilitação | Aplicação de sanções e contratação remanescente | Fiscal do Contrato |

Belo Jardim, 07 de maio de 2026

AUGUSTO LINS E SILVA FILHO

Diretor de Engenharia

JOEDNA DE SOUZA SANTOS

Secretária de Infraestrutura e Urbanismo