Matriz de Gerenciamento de Riscos

| 1. Informações Básicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto da Matriz de Riscos | Responsável pela Edição Setor Demandante |  |  | Data de Criação 27/01/2026 |
| Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia. |  |  |  |
| 2. Riscos Identificados |  |  |  |
| Número Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) Nº Item |

Número pequeno de		Veiculação	do	aviso	não	realizada	Planejamento	Administração	Baixo fornecedores	adequadamente

Impactos

Ações Preventivas

1	Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação

Ações de Contingência

P-01	Utilizar redes sociais do Órgão	Responsável: CPL

C-01	Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas	Responsável: Pregoeiro

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item

  - Habilitar  fornecedor Não verificar habilitação necessária para Seleção do Fornecedor  Administração	Alto	1

Impactos

em desacordo	itens específicos

    - Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado

Ações Preventivas

Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro

  - Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital	Responsável: Pregoeiro

Ações de Contingência

Realizar checklist para o Edital em específico	Responsável: CPL e Pregoeiro

  - Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro Edital

Número  Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)  Nº Item

  - Material não atender Receber material/serviços em desacordo Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

Impactos

o Órgão	ou solicitar não especificando o item

    - Poeiras e ruídos, temporários, atté o término da construção.

Ações Preventivas

  - Gestão adequada de resíduos de construção.	Responsável: Contratada.

  - Minimizar da emissão de poeira e ruídos, controle da erosão e o manejo cuidadoso da vegetação local. Responsável:

Contratada.

Ações de Contingência

  - Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução. Responsável: Infraestrutura e Fiscais de Contratos.

- Responsáveis / Assinantes

## Equipe de Planejamento	Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE	SECRETARIA SOLICITANTE

Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife	Infraestrutura e/ou Fiscal de contrato

## Painel