# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA BELA VISTA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO – PE;

## 1. INTRODUÇÃO:

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como finalidade a análise da viabilidade e a definição dos requisitos para a contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA BELA VISTA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO – PE;

O presente estudo é um documento fundamental na fase de planejamento da contratação, em conformidade com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

As ruas são situadas em área de significativa atividade urbana e de desenvolvimento comunitário, carece de infraestrutura viária adequada. A ausência de pavimentação resulta em condições de tráfego precário, especialmente durante o período chuvoso, dificultando o acesso de moradores, e a circulação de veículos de serviços essenciais, como transporte escolar, coleta de lixo e ambulâncias.

## 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA BELA VISTA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO – PE, surge como uma necessidade administrativa de caráter urgente e essencial para o desenvolvimento local e a garantia da qualidade de vida dos cidadãos. A ausência de uma infraestrutura viária adequada nesta localidade representa um problema público crônico, com impactos diretos e negativos sobre a população residente e a economia da região.

Atualmente, as Ruas encontram-se em estado natural (leito de terra), o que acarreta uma série de consequências adversas que se intensificam ao longo do ano:

- Problemas de Trafegabilidade e Acesso: Durante o período chuvoso, a via se torna intrafegável devido à formação excessiva de lama e buracos, isolando moradores e dificultando o acesso de veículos. Em contrapartida, no período de estiagem, a poeira intensa gera problemas respiratórios e afeta a salubridade das residências.

- Prejuízo aos Serviços Públicos Essenciais: A condição precária da rua dificulta e, por vezes, impede o acesso regular de serviços fundamentais, como a coleta de lixo, o transporte escolar, o patrulhamento de segurança e o deslocamento de ambulâncias em casos de emergência, colocando em risco o bem-estar e a segurança da comunidade.

Diante do exposto, a necessidade da contratação transcende a simples execução de uma obra. Trata-se de uma medida indispensável para garantir o direito fundamental de ir e vir com segurança, promover a saúde pública, fomentar a economia local e assegurar a dignidade aos moradores. A pavimentação é a solução definitiva para sanar os problemas apresentados, integrando essas ruas à malha urbana qualificada do município e assegurando que os benefícios do desenvolvimento cheguem a todos os cidadãos de forma equânime.

## 3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

## A administração na faculdade que lhe é cabível, não detém do Plano de Contratações anual. Portanto, não se faz possível demonstrar a previsão desta contratação.

## 4. REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO:

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência Pública, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por preço unitário onde esta obra, a Prefeitura Municipal, pretende oferecer mais espaço para desenvolvimento de locomoção e proporcionar mais qualidade de espaço físico para proporcionar às famílias que ali residem boa circulação.

Os serviços de construção serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico.

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

## 5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO:

## O custo estimado das quantidades será obtido mediante informações coletadas nas bases oficiais das tabelas SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices), constarão informados planilha de custos do orçamento e memoria da fundações.

## 6. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há no mercado local e nacional diversas empresas de engenharia para realização de obras e serviços por preço unitário, o que possibilita ampla concorrência e vantagens à administração pública, propiciando transparência e legalidade para requerida contratação.

Assim, será elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento da licitação a planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde constem discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas.

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas, SINAPI/PE – Mês de ABRIL de 2025, NÃO desonerada.

## 7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO:

O valor estimado para a aquisição dos itens é de R$ 714.430,58                                   (setecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos ).

Para a elaboração do orçamento estimativo da obra referente à Contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA BELA VISTA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO – PE; foi adotada a composição de custos não desonerada.

## 8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Para atender a necessidade de garantir a trafegabilidade, a segurança e a qualidade de vida, a solução proposta consiste na execução completa da pavimentação da via em piso intertravado, incluindo os serviços de terraplenagem, drenagem superficial, e acabamentos correlatos. Esta abordagem integral visa não apenas a implantação de um revestimento durável, mas a construção de um sistema viário funcional e de baixa manutenção, adequado às características locais.

Ao final, a solução entregará à comunidade uma via completamente requalificada, com superfície de rolamento regular e segura, sistema de drenagem funcional e vida útil elevada, solucionando de forma definitiva os problemas de poeira, lama e inacessibilidade que hoje afligem os moradores dessas ruas.

## 9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

## 10. RESULTADOS PRETENDIDOS:

A execução do objeto deste Estudo Técnico Preliminar visa alcançar um conjunto de resultados diretos e indiretos que, alinhados ao interesse público, justificam plenamente a contratação. Os resultados pretendidos devem ser mensurados em termos de eficácia (entrega da solução), eficiência (uso racional dos recursos) e efetividade (impacto positivo na comunidade).

Espera-se que, com a conclusão da obra, os seguintes resultados sejam alcançados:

Resultados Diretos e Imediatos:

- Infraestrutura Viária Implantada: 100% da extensão das Ruas Projetadas 1, 2 e 3, conforme trecho definido em projeto, com pavimentação em paralelepípedo concluída, nivelada e em perfeitas condições de uso.

- Sistema de Drenagem Funcional: Implantação completa de meios-fios e sarjetas que garantam o escoamento rápido e eficiente das águas pluviais, prevenindo alagamentos, erosão e danos ao pavimento.

- Eliminação das Condições Precárias: Erradicação completa da poeira em períodos de estiagem e da lama em períodos chuvosos, proporcionando uma superfície de rolamento segura e estável.

- Conformidade com as Normas Técnicas: Execução da obra em total conformidade com as normas da ABNT e as boas práticas da engenharia, garantindo a qualidade, durabilidade e segurança da via.

## 11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Para a plena exequibilidade e o máximo aproveitamento dos resultados pretendidos com a pavimentação das ruas é fundamental identificar outras contratações que guardem relação de dependência ou complementaridade com o objeto principal. Este levantamento previne falhas de planejamento, evita que obras futuras danifiquem o novo pavimento e otimiza a aplicação dos recursos públicos.

- Implantação ou Melhoria da Rede de Iluminação Pública:

A pavimentação da via pode ser uma oportunidade para a instalação ou modernização da infraestrutura de iluminação pública, com a instalação de postes, braços e luminárias mais eficientes (como as de LED). A execução coordenada permite que as bases dos postes sejam instaladas durante os serviços de terraplenagem, otimizando a obra.

## 12. MATRIZ DE RISCOS:

## Risco 01: Licitação Deserta

## Probabilidade: Baixa;

## Impacto: Alto;

## Ação Preventiva: Planejamento considerando as atuais necessidades;

## Risco 02: Contratada com materiais desqualificados

## Probabilidade: Baixa;

## Impacto: Alto;

## Ação Preventiva: Constar no Edital a análise dos requisitos imprescindíveis à contratação;

## Ação de Contingência: Exigir comprovações e solicitar que a Contratada tome as providencias cabíveis caso seja necessário;

## Risco 03: Não conformidade com as medidas exigentes

## Probabilidade: Média;

## Impacto: Alto;

## Ação Preventiva: Fiscalização dos materiais com as normas exigentes;

## Ação de Contingência: Solicitar que a Contratada forneça outro produto adequado;

## Risco 04: Atrasos na Entrega

## Probabilidade: Média;

## Impacto: Alto;

## Ação Preventiva: Notificar a empresa para que a mesma cumpra o prazo estabelecido;

## Ação de Contingência: Aplicar sanção do Contrato.

## 13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS:

A execução de obras de pavimentação, ainda que de pequeno porte e com solução de baixo impacto como o piso intertravado , gera efeitos no meio ambiente que devem ser identificados e gerenciados. A análise a seguir apresenta os potenciais impactos ambientais do objeto e as respectivas medidas mitigadoras e/ou compensatórias que deverão ser exigidas da empresa contratada, sob fiscalização da administração municipal.

De modo geral, os impactos previstos são de natureza localizada, temporários (restritos à fase de obras) e de baixa a moderada magnitude, sendo passíveis de controle com a adoção das medidas propostas.

- Geração de Poeira e Ruídos

Durante as fases de terraplenagem, transporte de materiais e compactação do solo, é inevitável a emissão de material particulado (poeira) e a geração de ruídos por máquinas pesadas. Tais fatores impactam diretamente a qualidade do ar e o bem-estar da população residente no entorno da obra. Para mitigar esses efeitos, a contratada deverá adotar um cronograma de umidificação constante das frentes de trabalho por aspersão de água, além de garantir que todos os caminhões que transportam solo ou agregados circulem com a carga coberta por lona. Adicionalmente, os trabalhos ruidosos deverão ser restritos ao horário comercial, e todo o maquinário deverá possuir sistemas de abafamento de ruído (silenciosos) em perfeitas condições de funcionamento.

- Gestão de Resíduos e Risco de Contaminação do Solo

A atividade construtiva produzirá diversos tipos de resíduos, como solo de escavação, restos de vegetação, embalagens e entulho. O descarte inadequado desses materiais pode poluir áreas vizinhas. Soma-se a isso o risco de vazamento de óleos e combustíveis dos equipamentos. Como medida mitigadora, será exigido que a contratada implemente um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), assegurando a separação, o acondicionamento e a destinação final de todo o resíduo em locais licenciados. Ficará também estabelecido que a manutenção e o abastecimento de máquinas ocorram em locais apropriados e, quando em campo, que a equipe mantenha um kit de contenção para o caso de derramamentos acidentais.

- Alteração do Escoamento Hídrico e Consumo de Recursos Naturais

A pavimentação modifica a forma como a água da chuva escoa pela superfície e consome recursos naturais pétreos em sua execução. A solução de engenharia adotada já atua como principal medida mitigadora para o primeiro ponto, pois o projeto contempla um sistema de drenagem superficial com sarjetas para conduzir a água de forma segura. Além disso, a escolha do piso intertravado, por sua natureza permeável, é ambientalmente mais vantajosa que soluções totalmente impermeáveis. Para mitigar o consumo de recursos, será uma exigência contratual que a empresa comprove a origem legal de todos os agregados (areia, paver), que deverão ser extraídos de jazidas e fornecedores com o devido licenciamento ambiental.

## 14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação da empresa de engenharia para a Contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DA BELA VISTA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO – PE, mostra-se tecnicamente e juridicamente viável, considerando os objetivos sociais.

O projeto é compatível com o planejamento estratégico do município e está alinhado às diretrizes do programa federal, configurando uma iniciativa prioritária para a gestão pública local no tocante à promoção de bem-estar, saúde e inclusão social.

Ribeirão,07  de novembro  de 2025.

Tayanne Maria Rufino da Silva

Secretária Municipal de Infraestrutura