ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para conclusão da construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizado na cidade de Pacatuba, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pacatuba-SE.

- Informações básicas

Conclusão da construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizado na cidade de Pacatuba, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pacatuba-SE.

- Descrição da necessidade

2.1. O presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para conclusão da construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizado na cidade de Pacatuba, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município  de Pacatuba-SE, através da liberação de recursos do Termo de Repactuação para Retomada de Obra ou Serviço de Engenharia – TRR, proposta nº 11368671000113005, para fomentar a estruturação dos sistemas locais de saúde e a garantia de um atendimento de saúde universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer a prevenção, promoção e recuperação da saúde, atuando de maneira direta e indireta no processo saúde/doença da população local.

2.2. A retomada da construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pacatuba representa uma ação estratégica para a ampliação e modernização da rede de saúde do município, proporcionando à população um atendimento de urgência e emergência mais ágil, humanizado e eficiente. A conclusão deste equipamento de saúde permitirá oferecer serviços de baixa e média complexidade de forma descentralizada, reduzindo a necessidade de deslocamento para unidades de outros municípios e promovendo maior resolutividade nos atendimentos locais. Trata-se de uma infraestrutura já iniciada, cuja continuidade garantirá o pleno aproveitamento dos investimentos públicos já realizados, assegurando economicidade e a correta aplicação dos recursos. A retomada da obra contribuirá para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Pacatuba, ampliando a capacidade de resposta da rede municipal e regional às demandas de saúde, além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico local com a geração de empregos diretos e indiretos durante a fase de execução e operação da unidade. A conclusão da UPA está alinhada com as diretrizes do Ministério da Saúde e com os princípios constitucionais da universalidade e integralidade, sendo uma iniciativa essencial para garantir à população acesso digno e de qualidade aos serviços de saúde de pronto atendimento.

- Área requisitante

Secretaria Municipal de Saúde

Responsável: Rosivânia Batista Monte Lemos

- Descrição dos requisitos da contratação

4. Requisitos da contratação

4.1 Sustentabilidade em obras de engenharia

4.1.1. Critérios gerais de sustentabilidade:

4.1.1.1. Adesão ao guia nacional de contratações sustentáveis

4.1.1.2. Alinhamento com o Plano de Gestão e Logística Sustentável do órgão

4.1.1.3. Incorporação das dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais

4.1.1.4. Alinhamento com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981)

4.1.1.5. Alinhamento com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009)

4.1.1.6. Alinhamento com Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)

Especificações técnicas de sustentabilidade

4.1.2.1. Ventilação e iluminação naturais

4.1.2.1.1. Design que maximiza a luz natural

4.1.2.1.2. Promoção de ventilação adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais

4.1.2.2. Uso racional da água

4.1.2.2.1. Implementação de sistemas de reuso de água cinza

4.1.2.2.2. Sistemas de captação de água de chuva

4.1.2.3. Energia solar

4.1.2.3.1. Instalação de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos

4.1.2.4. Materiais de baixo impacto ambiental

4.1.2.4.1. Seleção de materiais sustentáveis certificados

4.1.2.5. Gerenciamento de resíduos

4.1.2.5.1. Planos para redução, reutilização e reciclagem de resíduos de construção

4.1.2.6. Redução da poluição

4.1.2.6.1. Práticas para minimizar a poluição durante construção e operação

4.1.2.7. Biodiversidade

4.1.2.7.1. Proteção e promoção da biodiversidade no local da obra

4.2 Indicação de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133, de 2021)

4.2.1. Seleção baseada em estudos técnicos: permite a especificação de marcas ou modelos que atendam às exigências técnicas e de qualidade estipuladas nos Estudos Técnicos Preliminares, conforme inciso I do Art. 41 da Lei nº 14.133.

4.3 Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço (Inciso III do art. 41 da Lei nº 14.133, de 2021)

4.3.1. Restrições comerciais: A administração recusará produtos/marcas específicos baseando-se nas, de acordo com o inciso III do Art. 41.

4.4 Carta de solidariedade

4.4.1. Compromisso do fabricante: Exigir carta de solidariedade de fabricantes para garantir apoio na execução contratual, conforme inciso IV do Art. 41.

4.5 Subcontratação

4.5.1. Proibição e permissões:

- Proibição total: Não é admitida a subcontratação do objeto contratual

4.6 Garantia da contratação

4.6.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual 5% e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.6.2. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

4.6.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

4.7 Vistoria

4.7.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas.

4.7.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual poderá ser agendada através do e-mail obras@pacatuba.se.gov.br

4.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.8. Padrões mínimos de qualidade

4.8.1. Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas contidas nos anexos, a serem atendidas pela contratada. Assim, deverão ser de primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de modo a atender integralmente no que lhes couber as especificações da ABNT, dos projetos e anexos, respondendo às exigências citadas nas normas sanitárias em relação às especificidades que dizem respeito à mitigação do risco sanitário e demais riscos pertinentes a um estabelecimento assistencial de saúde.

4.8.2. A substituição de materiais especificados por similares só poderá ser realizada mediante justificativa e autorização prévia expressa pelos responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização da obra, que poderão exigir a troca, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade.

4.8.3. Os critérios, tipos de materiais e serviços a serem executados, bem como as normas para a execução, serão claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

4.9. Enquadramento do Objeto como Bem de Luxo

4.9.1 O artigo 20 da Lei nº 14.133/2021 proíbe a aquisição de artigos de luxo para suprir as demandas da Administração Pública, determinando que os itens devem ter qualidade comum. O Decreto nº 10.818/2021 específica que bens de consumo adquiridos pela Administração Pública Federal devem ter baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda. No entanto, o objeto em questão trata-se de serviços de obras e engenharia, classificados como investimentos e não como bens de consumo. Esses serviços são considerados ativos duráveis com vida útil estendida e essenciais para a entrega de serviços públicos, portanto, o teor do Decreto nº 10.818/2021 não se aplica a eles. Além disso, tais serviços não possuem características de ostentação ou requinte mencionadas no Decreto.

4.10. Da padronização (Portaria Seges/ME nº 938/2022)

4.10.1. A Lei das Licitações nº 14.133/2021 no seu art. 40, § 1º, inc. I, prevê a utilização preferencial dos produtos constantes do catálogo eletrônico de padronização. (Art. 40, § 1º, inc. I: I - especificamente do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança). Considerando que até o presente momento o item objeto desta contratação não consta cadastrado no mencionado repositório, não existe possibilidade fática de sua utilização por esta unidade solicitante.

4.11. Requisitos gerais

4.11.1. A obra será executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nas quantidades especificadas na planilha devidamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Pacatuba / SE.

4.11.2 A empresa contratada será responsável por fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos especificados na planilha orçamentária e nos memoriais descritivos, garantindo a correta adequação desses itens à obra da Unidade Básica de Saúde. Esta medida visa evitar que instalações futuras comprometam a obra concluída, prevenindo danos e prejuízos aos serviços já executados.

4.11.3 Todos os serviços deverão ser realizados em estrita conformidade com os princípios de boa prática técnica e atender, rigorosamente, às normas brasileiras aplicáveis à construção civil. Em caso de divergências na interpretação dos documentos fornecidos, será adotada a seguinte ordem de prioridade:

4.11.3.1. Em caso de divergências entre a especificação da planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Pacatuba deverá ser consultada.

4.11.3.2. Em caso de divergência entre projetos com datas diferentes, prevalecerá o mais recente.

4.11.3.3. Em caso de divergências no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representação gráfica em escala, a Prefeitura Municipal de Pacatuba de deverá ser consultada.

4.9.4. A contratante, Prefeitura Municipal de Pacatuba, designará engenheiros, arquitetos e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

4.12. Requisitos legais e normativos que disciplinam a execução da obra.

4.12.1 A solução técnica proposta, com base no projeto arquitetônico fornecido, está em conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária vigente no país, especificamente na Resolução-RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, que estabelece o regulamento técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Esta norma aborda aspectos fundamentais como infraestrutura, áreas, dimensionamentos, instalações e acabamentos.

4.12.2. A proposta também observa as demais normas transversais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pertinentes ao objeto em questão. Além de Normas da ABNT, Instrumentos Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.12.3. Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências. Lei nº 12.378/2010, que regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF).

- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências

- Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

- RDC nº 63/2011 Anvisa – Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de Saúde.

- RDC nº 222/2018 Anvisa – Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de Saúde.

- RDC nº 36/2013 Anvisa – Institui ações para a segurança do paciente em serviços de Saúde.

- RDC nº 15/2012 Anvisa – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

- RDC nº 611 Anvisa – Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas, e demais normas, como as NBR/ABNT.

- RDC nº 197/2017 – Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana.

- Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

- Resolução Conama nº 358/2005 – Tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de Saúde.

- ABNT NBR 9050/2020 – Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- ABNT NBR 12.188/2016 – Sistema centralizado de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de Saúde.

- ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) – Requisitos para projetos e execução das instalações.

- ABNT NBR 13532/1995 – Elaboração de projetos de edificações.

- ABNT NBR 6492/1994 – Representação de projetos de arquitetura.

4.12.4. Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde.

4.12.5. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referência.

4.10 Participação de consórcio

4.10.1. Esta licitação não permitirá a formação de consórcios, uma medida considerada excepcional e que, conforme o art. 15, caput, da Lei nº 14.133/2021, requer justificativa técnica. A decisão se baseia na discricionariedade da Administração Pública e na avaliação do objeto licitado, que não apresenta a escala ou a complexidade que justificariam a atuação conjunta de empresas. Como aponta Marçal Justen Filho, consórcios não são incentivados pelo direito brasileiro devido ao risco de práticas anticompetitivas e à redução da concorrência.

4.10.2. A restrição visa garantir a qualidade dos serviços, considerando que o objeto da licitação, referente a serviços e obras de engenharia para a construção de UBS porte I, não exige qualificações distintas que justifiquem a formação de consórcios. Embora a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) permita consórcios como regra geral, é comum que a Administração Pública os autorize apenas quando o porte ou a complexidade do objeto requeira tal associação, o que não é o caso. Dessa forma, a vedação busca preservar a isonomia entre os participantes e assegurar um processo licitatório mais justo e competitivo.

5. Levantamento de mercado

5.1.1. No levantamento realizado sobre o panorama do mercado, por meio de pesquisa em fontes especializadas e análise de processos licitatórios semelhantes, verificou-se que, em se tratando de soluções aplicáveis à conclusão de edificações públicas de saúde, a prática consolidada na Administração Pública é a contratação de empresas especializadas para a execução integral dos serviços remanescentes. Essa abordagem decorre da complexidade técnica envolvida nas etapas finais da obra, que exigem mão de obra qualificada, cumprimento rigoroso das normas de vigilância sanitária, e integração adequada das instalações prediais (hidrossanitárias, elétricas, gases medicinais, climatização, entre outras).

5.1.2. A obra em questão, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), é parte fundamental da rede de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um equipamento público de grande impacto social e estratégico para o município. Sua conclusão atende, além das necessidades da população, a determinações administrativas, judiciais e de políticas públicas de fortalecimento da saúde local.

5.1.3. O planejamento da retomada foi estruturado de modo a assegurar total conformidade com as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes da ANVISA, Corpo de Bombeiros, normas da ABNT, normas de acessibilidade e segurança. Os processos de trabalho foram alinhados às boas práticas de execução de obras em fase de acabamento, priorizando a qualidade técnica, a economicidade, a segurança e a funcionalidade da edificação.

5.1.4. Considerando o estágio atual da obra, onde a estrutura e as vedações já se encontram concluídas, a análise de soluções no mercado concentrou-se em métodos e tecnologias direcionadas à execução de instalações prediais, acabamentos de alto desempenho para ambientes hospitalares, e integração de sistemas especiais. Foram analisados aspectos como economicidade, eficácia, disponibilidade de materiais e serviços, durabilidade, facilidade de manutenção e conformidade normativa.

5.4. Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

5.4.1. O objeto deste estudo é a execução da construção de Unidade De Pronto Atendimento, utilizando a metodologia de construção convencional. O projeto referenciado, padrão I do Ministério da Saúde, tem a natureza de obra de engenharia e se enquadra em obras comuns de engenharia conforme alínea "a" do inciso XXI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

5.4.2. Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execução da construção, caracteriza-se a obra como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que:

I. Os serviços a serem realizados possuem um nível reduzido de complexidade técnica;

II. Esses serviços são comumente executados pela Administração Pública;

III. Os métodos construtivos, os equipamentos e os materiais empregados são amplamente utilizados no setor;

IV. Os critérios de desempenho e qualidade são avaliados com base em especificações técnicas padrão;

V. Há uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo licitatório.

5.5. Forma de seleção do fornecedor e modalidade de licitação

A definição da modalidade licitatória para a contratação dos serviços remanescentes da obra da UPA considerou aspectos técnicos, econômicos e legais, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021. Foram analisadas as opções disponíveis, com foco na escolha do procedimento mais adequado à natureza e ao valor estimado da contratação.

A Dispensa foi descartada, uma vez que o valor estimado da obra supera os limites legais estabelecidos no art. 75, inciso I, da nova Lei de Licitações, tornando inaplicável essa modalidade.

O Pregão Eletrônico, por sua vez, é direcionado à aquisição de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia. Contudo, em função das especificidades técnicas envolvidas, como a execução de instalações de gases medicinais, sistemas de climatização e adequações sanitárias rigorosas, o objeto não se enquadra integralmente como serviço comum, inviabilizando o uso do pregão para a presente contratação.

O Sistema de Registro de Preços (SRP) também foi analisado, mas descartado, uma vez que se aplica a contratações recorrentes e escalonadas, o que não é o caso da obra em questão, que demanda contratação única e integral para sua conclusão.

Dessa forma, a modalidade licitatória mais adequada é a Concorrência Eletrônica, conforme previsto nos artigos 6º, inciso XII, 28, inciso II, e 29 da Lei nº 14.133/2021. A concorrência é o procedimento indicado para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, quando o objeto exige análise detalhada de propostas técnicas e comerciais, garantindo ampla competitividade e transparência.

A escolha da Concorrência justifica-se pelas exigências técnicas do projeto, que envolvem a execução de sistemas críticos para o funcionamento da UPA, como redes de gases medicinais, instalações de climatização, adequações de acessibilidade universal e acabamentos hospitalares de alta performance. Além disso, a contratação demanda fornecedores que atendam a rigorosos critérios de qualificação técnica e capacidade operacional, assegurando a conformidade com as normas sanitárias e de segurança.

6.  Abrangência da obra.

6.1. Definição da localidade: A obra será realizada próximo a Rodovia SE -204, situada no município de Pacatuba-SE, CEP: 49.970-000.

6.3. Data de execução: O prazo de execução do contrato é de 10 meses contados a partir da data de ordem de serviço, com início previsto para o dia 06 de outubro de 2025, e prazo de vigência do contrato é de 12 meses.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas para UBS porte I

7.1 A contratação para a construção da UBS porte I, por se tratar de uma obra de infraestrutura, envolve a composição de diversos itens, descritos detalhadamente no orçamento sintético analítico. Esses itens foram analisados por um grupo de trabalho interdisciplinar do Ministério da Saúde, conforme os memoriais descritivos e a planilha orçamentária. A quantidade estimada dessa contratação está apresentada na tabela a seguir:

| Item | Descrição | Unidade de medida | Quantidade | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para conclusão da construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizado na cidade de Pacatuba, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pacatuba-SE, conforme proposta nº 11368671000113005. | unidade | 1 | R$1.000.000,00 |

8. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

8.1. Em conformidade com o disposto no artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto licitado deve ser criteriosamente avaliado, sendo desaconselhável apenas quando existirem razões de ordem técnica ou econômica que justifiquem sua não adoção, como a necessidade de preservar a economia de escala ou a integridade de sistemas cuja execução fragmentada comprometeria sua funcionalidade e eficiência.

8.2. No caso específico, após análise técnica identificou que o fracionamento das atividades em múltiplos contratos geraria uma complexidade operacional excessiva, com riscos concretos de interferências negativas na integração dos sistemas construtivos e nos processos de acabamento, instalações prediais e fluxos internos de execução. As interdependências entre as diversas disciplinas técnicas — como instalações elétricas, hidrossanitárias, estruturais e de climatização — exigem uma coordenação integrada e contínua, condição que seria comprometida caso o objeto fosse dividido.

8.3. Dessa forma, a decisão fundamentada é pela NÃO ADOÇÃO DO PARCELAMENTO DO OBJETO, uma vez que os riscos técnicos e operacionais inerentes à divisão superariam eventuais benefícios decorrentes de uma ampliação da competitividade. Além dos riscos técnicos, a fragmentação do contrato acarretaria aumento significativo nos custos de gestão, fiscalização e supervisão, impactando negativamente a economicidade e a eficiência administrativa. A contratação em lote único assegura uma execução mais coordenada, com maior controle de qualidade e coerência no cronograma físico-financeiro, resultando em uma infraestrutura de saúde mais robusta, segura e duradoura.

8.4. Ressalta-se que esta decisão está plenamente alinhada aos princípios e diretrizes estabelecidos no artigo 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, privilegiando uma gestão contratual mais eficaz e mitigando riscos que possam comprometer a qualidade final da obra. A opção por não parcelar o objeto demonstra uma abordagem técnica responsável e criteriosa, focada em garantir a entrega de uma UBS que atenda plenamente às necessidades da comunidade, com infraestrutura adequada, durabilidade e funcionalidade asseguradas.

9. Providências a serem adotadas

9.1 A empresa que vier a ser contratada por meio do processo licitatório será responsável pela obtenção de todas as licenças, registros e autorizações necessárias à regularização da obra perante os órgãos competentes. Isso inclui:

- O licenciamento ambiental junto à ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente);

- O registro e acompanhamento técnico junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme a atividade profissional envolvida;

10. Possíveis impactos ambientais

10.1. Consumo de recursos naturais: a construção civil é uma das maiores consumidoras de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira.

10.2. Desmatamento: a escolha do local para a construção pode envolver o desmatamento de áreas verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementação de medidas de compensação ambiental é crucial.

10.3. Poluição atmosférica: as obras geram emissões de poeira e gases de veículos e maquinário, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e controle rigoroso do pó são medidas recomendadas.

10.4. Geração de resíduos: a construção civil produz uma quantidade significativa de resíduos. Por isso, a segregação, reciclagem e disposição adequada dos materiais são essenciais para minimizar os impactos.

10.5. Consumo de água: o alto consumo de água em canteiros de obra pode atingir reservas hídricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de água e eficiência na utilização são fundamentais.

10.6. Permeabilidade do solo: a construção pode impermeabilizar o solo, afetando a drenagem e aumentando o risco de inundações. Soluções como pavimentos permeáveis podem ser adotadas.

10.7. Mudança no clima local: a alteração da paisagem pode modificar microclimas locais. O planejamento cuidadoso e a inclusão de áreas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.

10.8. Impacto na biodiversidade: a interrupção de habitats naturais pode ocorrer, especialmente em áreas rurais ou de conservação. Dessa maneira, estudos de impacto ambiental são necessários para avaliar e mitigar esses efeitos.

10.9. Poluição sonora: o ruído gerado pela construção pode ser significativo, afetando a comunidade local. Como solução, horários de trabalho regulados e barreiras de som podem reduzir esse impacto.

10.10. Emissões de gases de efeito estufa: materiais de construção, como cimento e aço, são grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentáveis e eficientes pode diminuir a pegada de carbono da obra.

11. Declaração de viabilidade

11.1 DECLARA-SE COMO VIÁVEL A REFERIDA CONTRATAÇÃO com base em uma análise técnica aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a execução da obra, visando a retomada da obra para conclusão da Unidade de Pronto Atendimento.

12 – Classificação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

16.1 O estudo técnico em questão não contém informações sensíveis, conforme estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) –, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Pacatuba -SE, em 20 de março de 2025.

Allan Carlos Rocha Mello

Engenheiro CREA: 0000517410

CPF:056.***.***-13

Fabiane Francelino da Silva Bita

Assessora Técnica

CPF: 029.***.***-01

Aprovo, em_____ de __________ de _____.

Secretária Municipal de Saúde

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar

e autorizo a realização do Processo Administrativo