ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo: 20456/2025

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR DEMANDA DE CAMPOS POLIESPORTIVOS EM SAIBRO EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

- INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar a melhor solução para supri-la no mercado, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

- OBJETO DO ESTUDO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS

A contratação destina-se à execução de serviços de construção por demanda de campos poliesportivos em saibro em localidades diversas, conforme projetos básicos a serem elaborados e aprovados para cada demanda específica, a serem executados no Município de Arapiraca/AL.

A concepção da presente contratação fundamenta-se na necessidade contínua do município de manter, recuperar e implantar espaços públicos de lazer, convivência, esporte e recreação, assegurando qualidade urbanística, acessibilidade, segurança e conforto à população.

As soluções técnicas adotadas deverão atender às normas técnicas da ABNT, legislações urbanísticas, ambientais e de acessibilidade vigentes, bem como às diretrizes municipais aplicáveis.

- LOCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

A execução do objeto contratual, referente à contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção por demanda de campos poliesportivos em saibro em localidades diversas, ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da administração e a disponibilidade orçamentária e financeira.

As intervenções serão realizadas em diversas localidades do Município de Arapiraca/AL, exclusivamente em áreas públicas, a serem definidas posteriormente por meio de ordens de serviço, não sendo possível sua individualização prévia em razão da adoção do Sistema de Registro de Preços.

Todos os serviços deverão ser executados dentro dos limites territoriais do Município de Arapiraca/AL, observadas as normas técnicas, urbanísticas, ambientais e de acessibilidade vigentes.

- NATUREZA E FINALIDADE DO OBJETO CONTRATUAL

O objeto em questão é caracterizado como serviço comum de engenharia visto que:

I) os serviços a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

II) são executadas corriqueiramente pela administração;

III) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são frequentemente empregados;

IV) os padrões de desempenho e qualidade são aferidos através de especificações técnicas usuais (entre estas se destaca as elaboradas pela ABNT);

V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório.

- CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO DESTE DOCUMENTO

As informações contidas no presente estudo poderão estar disponíveis para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas na forma da Lei nº 12.527/2011.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A necessidade de realização do objeto Obras e Serviços de Construção por Demanda de Campos Poliesportivos em Saibro em Localidades Diversas do Município de Arapiraca/AL, levando em consideração os motivos que a justificam abaixo relacionados: Esta demanda surge da necessidade premente de promover o acesso à prática esportiva e lazer para a população local, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, levando em consideração os motivos que a justificam abaixo relacionados:

  - A prática de atividades esportivas é essencial para a promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento social da população. O município de Arapiraca/AL possui uma demanda crescente por espaços adequados que incentivem a prática de esportes, especialmente entre crianças e jovens. A construção por demanda de campos poliesportivos em        saibro visa atender essa necessidade, promovendo o esporte, a inclusão social e a formação de cidadãos mais saudáveis.

  - Com a construção desses campos, buscamos garantir que todas as comunidades tenham acesso a atividades esportivas, desenvolvendo tanto a parte física quanto a social dos indivíduos, proporcionando infraestruturas adequadas para a prática de esportes.

  - A falta de áreas esportivas apropriadas tem sido um obstáculo para a prática regular de atividades esportivas na cidade. Os atuais espaços disponíveis são insuficientes para atender à demanda da população local, resultando na desmotivação dos jovens e na redução das atividades físicas. Esta contratação se justifica, portanto, pela urgente necessidade de criar ambientes que estimulem o lazer ativo e promovam a convivência comunitária.

  - Oferecer estrutura adequada onde os moradores das localidades possam praticar diversas atividades físicas, além de proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para as crianças, jovens e adultos se exercitarem e socializarem. Estes campos poliesportivos também contribuirão para a inclusão social, pois favorecerão a interação entre diferentes faixas etárias e grupos sociais.

  - Impacto da Não Realização da Contratação: Caso a contratação não se concretize, o município poderá enfrentar consequências, como o aumento do sedentarismo, a proliferação de comportamentos antissociais entre os jovens e a diminuição das oportunidades de socialização saudável. Além disso, a ausência de investimentos em infraestrutura esportiva pode deixar Arapiraca em desvantagem em comparação a outros municípios, prejudicando sua imagem e comprometendo o desenvolvimento do potencial esportivo local.

  - A construção por demanda dos campos em saibro irá beneficiar diretamente a população, contribuindo para o fortalecimento da cultura esportiva no município. A iniciativa está alinhada às diretrizes da Secretaria Municipal de Esporte, que busca promover atividades inclusivas e acessíveis a todos, independentemente da classe social. Ademais, este projeto é uma oportunidade de fomentar a cidadania, promovendo também valores de cooperação, respeito e trabalho em equipe entre os participantes.

Esses pontos destacam a necessidade de espaços poliesportivos na promoção do bem-estar social e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, a realização destas obras não apenas justifica o investimento público como igualmente enriquece a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, em especial o direito ao lazer, à cultura e à saúde.

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

O objeto em questão encontra-se previsto no Plano Anual de Contratações. Ademais, a contratação pretendida está alinhada ao planejamento da Administração, estando inserida no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A obra será executada por empresa de engenharia no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro projeto básico. O objeto a ser contratado possui prazo de execução previsto em cronograma físico financeiro, estabelecido no projeto básico. No projeto básico foram apresentados os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Os requisitos abaixo foram cuidadosamente avaliados, não havendo especificações capazes de macular o caráter competitivo da seleção.

  - Requisitos técnicos da contratação

Para correta execução do objeto devem ser observados os seguintes requisitos:

- Definição da área pública de intervenção conforme demanda;

- Garantia do fornecimento de água e Energia;

- A metodologia executiva a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas técnicas vigentes;

- A definição do orçamento e do prazo de execução da obra, estão delineados no cronograma físico-financeiro elaborado para cada Obra-Serviço, conforme ordem de serviço;

- Deverá ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RCC (CONAMA 307), garantindo o correto descarte destes segundo sua classe;

- Para fins de habilitação, deverá o licitante, apresentar de certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, constando os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;

- Deverá ser apresentado comprovação de aptidão técnica, consistente, pela apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico Profissional;

- Deverá ser apresentado, por parte da contratada, Atestado de Capacidade Técnico Operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado; com ênfase aos Itens de Relevância definidos na Curva ABC:

A exigência de Capacidade Técnica Operacional se restringe:

I)	Ao item de maior relevância global (são aqueles que constituem o escopo da licitação, representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”;

II)	Aos itens de maior relevância técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado (curva ABC), em número máximo de 8 (oito) itens, e não superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades licitadas para o serviço específico

III)	Não é vedado o somatório de atestados, para o atendimento dos itens de “maior relevância global” e / ou aos de “maior relevância técnica contidas no objeto a ser licitado”. Justificativa: de acordo com o Acórdão nº 2.760/2012 – Plenário.

- Exigência de Capacidade Técnica Operacional;

As quantidades determinadas na tabela a seguir correspondem a 40% do total de cada item, sendo esse o mínimo a ser comprovado pelas empresas participantes da licitação.

| DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M³ | 3.123,14 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 1.373,98 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 1.662,72 |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 982,40 |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 2.206,80 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | UN | 743,52 |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1466,40 |

OBS.: As quantidades determinadas na tabela correspondem a cerca de 40% do total do item, sendo esse o mínimo a ser comprovado pelas empresas participantes da licitação.

  - Requisitos de sustentabilidade

A empresa contratada deverá utilizar na execução das obras as boas práticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

- Uso produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações da ANVISA.

- Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos.

- Sempre que possível, fazer uso de energia renovável.

- Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as Associações e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis.

- Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de relatórios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecológica recomendada pela Advocacia Geral de União, disponível no endereço eletrônico: www.agu.gov.br/econfont.

- Adoção de uso preferencialmente de papel não clorado na impressão de documentos e relatórios.

- Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos.

- Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a Resolução CONAMA Nº 257/1999.

- Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento.

- Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades.

- Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da contratação, empresas que tenham certificação ambiental.

- Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais.

  - Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Decretos Municipais de Arapiraca;

- Normas da ABNT, e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

- Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021;

- Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

8.4 Critério de julgamento “menor preço aferido de forma global” e modo de disputa “aberto e fechado”

8.4.1. Sobre o Critério de Julgamento Menor preço, aferido de forma global.

A Lei 14.133/2021, por meio de seu artigo 33, arrolou os critérios de julgamento a serem utilizados em um procedimento licitatório.

As hipóteses constantes nos incisos I a VI consistem, portanto, em meios de se alcançar a maior vantajosidade possível em uma contratação pública. A escolha do critério mais adequado significa estabelecer uma base para a adoção de um parâmetro mínimo suficiente e condizente com a satisfação da necessidade municipal. Por conta disso, os critérios de julgamento devem ser objetivos, ou seja, capazes de serem traduzidos em parâmetros claros de avaliação e vantajosidade da proposta.

O critério de julgamento menor preço, aferido de forma global, se provou ser mais vantajosa, pelas razões de que preço enquanto fator de seleção da proposta visa obter o menor custo possível para a Administração Pública, atrelada com as exigências já estabelecidas nas especificações técnicas e aos projetos, provoca mais atenção – aos futuros concorrentes participantes – ao ofertarem preços justos para conclusão do objeto. Além disso, pelo motivo da Administração Pública disponibilizar planilha de custos aos interessados, motiva uma análise completa de todas as etapas construtivas, assim, os interessados ao verificarem seus métodos produtivos ofertam preços na realidade pontual da sua empresa.

Concluindo assim, que o critério de julgamento menor preço, aferido de forma global, é mais vantajoso para este objeto para contratação pública, principalmente pela robustez de material técnico disponibilizado para os interessados adequarem aos seus preços produtivos e ofertarem preços justos a suas realidades.

8.4.2. Sobre o modo de disputa Aberto e Fechado.

Os Modos de Disputas Aberto e Fechado consistem na combinação dos dois tipos aludidos anteriormente, nesta ordem. Nesse caso, a primeira parte da licitação, classificatória, ocorre de forma aberta, com a possibilidade de ajuste das propostas em resposta às ofertas dos concorrentes. Já a segunda parte do certame, que só participarão os licitantes classificados na fase inicial, ocorre de forma fechada, preservando a confidencialidade das propostas até o encerramento do processo licitatório.

Em última etapa, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Por se tratar de obras e serviços de engenharia comum, e não haver necessidade de averiguar a melhor técnica, em atenção a Lei 14.133/21 sobrou os modos de disputa “Aberto e Fechado” ou “Fechado e Aberto”, se verifica que “Aberto e Fechado” mais vantajoso pelo motivo que após a fase classificatória de oferta de lances, na fase fechada gera ao licitante oferte uma proposta mais qualificada. Além disso, viabiliza a composição de preços dos licitantes mais próxima da real valoração subjetiva do proponente, posto que não influenciado pelo conhecimento das demais propostas.

- ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Estima-se a necessidade de construção de vinte campos em saibro nesta municipalidade. Considerando os quantitativos dos serviços correlacionados ao objeto que estão detalhados em planilhas em anexo, com nível de precisão adequado, devendo ser construidos conforme demandado pela Prefeitura Municipal de Arapiraca, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações de Serviços e, Manuais Técnicos em vigor da ABNT. Os serviços, especificações, quantidades, propostos para execução das obras e Serviços em questão, conforme serviços descritos na planilha.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Para atendimento das necessidades relativas à construção por demanda de campos poliesportivos em saibro em localidades diversas do município de Arapiraca/AL, foram analisadas as alternativas disponíveis no mercado e os modelos de contratação aplicáveis à Administração Pública, considerando aspectos técnicos, operacionais, econômicos e administrativos.

Solução 1 – Licitações individualizadas para cada campo de saibro: A realização de procedimentos licitatórios específicos para campo de saibro foi considerada, porém mostrou-se inadequada diante da natureza recorrente da demanda. Esse modelo implicaria maior morosidade administrativa, aumento de custos operacionais, repetição de procedimentos licitatórios e risco de descontinuidade na execução dos serviços, além de dificultar o planejamento e a padronização técnica das intervenções.

Solução 2 – Registro de Preços para serviços padronizados de construção de campos de saibro: A adoção do Sistema de Registro de Preços para a contratação de serviços padronizados de construção de campos de saibro apresenta-se como a solução mais vantajosa para a Administração Pública. Esse modelo permite maior flexibilidade na execução dos serviços, contratação sob demanda, agilidade na formalização das ordens de serviço e melhor gestão dos recursos públicos. Ademais, possibilita a padronização técnica dos serviços, a obtenção de economia de escala e o atendimento contínuo das necessidades do Município, em conformidade com o art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

Solução 3 – Execução direta pela Prefeitura: A execução direta dos serviços pela Prefeitura foi analisada, porém considerada inviável, em razão da insuficiência de estrutura operacional, de mão de obra técnica de engenharia e de equipamentos necessários para atender, de forma simultânea e eficiente, às diversas demandas de construção de campos. Além disso, a execução direta implicaria aumento de custos fixos, maior complexidade administrativa e riscos de ineficiência, não se mostrando a alternativa mais econômica ou vantajosa para a Administração.

Diante do exposto, conclui-se que a Solução 2, por meio do Sistema de Registro de Preços, com regime de execução a empreitada por preço unitário (nos termos da Lei 14.133/2021) é a alternativa que melhor atender a execução do objeto e aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, sendo, portanto, a solução adotada para o presente processo.

  - Audiência ou consulta pública

Não há necessidade de realizar audiência e/ ou consulta pública, pois trata-se de uma obra de engenharia a ser executada em diversas localidades dentro do município de Arapiraca, a ser usada pela população.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os quantitativos, delineado em projeto, serão determinados pelo levantamento dos serviços, realizados de acordo com o estudo de Projeto básico com serviços e quantitativos levantados com base nos serviços já comumente realizados e na demanda do município. Os preços unitários adotados, foram os do SINAPI, ORSE. As especificações dos serviços, orçamento, serão elaborados baseados nas normativas vigentes.

O valor total estimado para contratação é de R$ 6.249.575,13 (seis milhoes duzentos e quarenta e nove mil, quinhetos e setenta e cinco reais e treze centavos), data base: SINAPI AL – 12/2025 e ORSE SE -11/2025; sem desoneração. Tendo como data da consolidação da planilha o dia 12 de janeiro de 2026.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O objeto da contratação compreenderá serviços de engenharia e arquitetura urbana voltados à construção de campos.

Todos os serviços elencados no projeto, deverão seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As intervenções deverão manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva;

  - Localização da obra objeto de contratação

Diversos bairros do município de Arapiraca, de acordo com a demanda, aprovação dos projetos e liberação dos serviços por parte da Prefeitura Municipal de Arapiraca.

  - Titularidade das áreas:

Os locais onde serão realizadas as intervenções serão sempre pertencentes ao Município de Arapiraca/AL e liberados conforme demandas.

  - Natureza e finalidade da obra de engenharia

O objeto da contratação, qual seja a construção de campos de saibro no Município de Arapiraca/AL, é caracterizada como obra de engenharia, nos termos do art.6º, item XII, da Lei 14.133/2001, tendo em vista ser a atividade, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza e acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Trata-se de contratação de empresa de engenharia para a execução de obras e serviços de construção por demanda de campos poliesportivos em saibro em localidades diversas do município de arapiraca/al. A decisão pela não adoção do parcelamento do objeto justifica-se pelos seguintes motivos:

- Economia de custos: O parcelamento excessivo do objeto, por meio de contratações isoladas para cada intervenção, tende a elevar os custos globais da Administração, em razão da repetição de despesas administrativas, mobilização e desmobilização de equipes, logística de canteiro, além da variação de preços ao longo do tempo. A contratação unificada, por meio de Registro de Preços, possibilita maior racionalização dos recursos públicos e melhor aproveitamento da economia de escala.

- Eficiência na execução dos serviços: A execução dos serviços de construção, de campos de saibro de forma integrada permite melhor planejamento técnico-operacional, otimização do uso de equipamentos, insumos e mão de obra de engenharia, além de maior agilidade na emissão de ordens de serviço, assegurando respostas mais rápidas às demandas da Administração.

- Facilidade de gestão e fiscalização: A gestão contratual centralizada simplifica o acompanhamento técnico, o controle da qualidade dos serviços, a fiscalização das intervenções e a padronização dos métodos construtivos, reduzindo riscos administrativos e facilitando a atuação dos setores responsáveis pela execução e fiscalização do contrato.

- Atendimento ao interesse público: A contratação integrada possibilita maior celeridade na implantação, requalificação e manutenção dos espaços públicos, garantindo à população o acesso contínuo a campos de saibro, funcionais e adequados ao lazer, à convivência social e à prática de atividades físicas, promovendo melhorias diretas na qualidade de vida e na paisagem urbana do município.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

A Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de construção por demanda de campos poliesportivos em saibro em localidades diversas, no Município de Arapiraca/AL assegurará melhorias significativas nos aspectos sociais, urbanos e econômicos, considerando o papel desses espaços como esporte, lazer, áreas de convivência, bem-estar e integração comunitária.

Com a implantação nos espaços públicos contemplados, serão alcançados os seguintes resultados:

a) Benefício social, por meio da ampliação e qualificação de áreas destinadas ao lazer, à convivência comunitária e à prática de atividades físicas, promovendo inclusão social, melhoria da qualidade de vida da população e fortalecimento do uso democrático do espaço público;

b) Benefício econômico, decorrente da valorização do entorno urbano, estímulo às atividades comerciais locais, atração de investimentos e otimização dos recursos públicos, além da redução de custos futuros com manutenções corretivas e intervenções emergenciais.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 2021 acerca da participação no procedimento. A empresa contratada deverá:

- Observar as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação;

- Executar o contrato conforme o projeto, as especificações contidas no projeto básico e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

- Manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva;

- Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos serviços;

- Prestar esclarecimentos ou informações quando solicitado pela CONTRATANTE. Será providenciado pela administração:

- Publicação do Edital;

- Indicação de futuro fiscal dos serviços a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade dos serviços, a realização das medições mensais e o cumprimento integral do contrato;

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A demanda não é inedita na Administração Pública, bem como nesta munipalidade, tendo em vista que houver processo similar regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

- Processo 5409/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE REQUALIFICAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo se torna necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto:

- A observância de normas e critérios de sustentabilidade;

- O emprego apurado dos recursos públicos;

- À conservação e gestão responsável de recursos naturais;

- Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

- À remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos.

- À observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

Por se tratar de execução de obra, a contratação em tela deverá estar, obrigatoriamente, licenciada junto ao Órgão Ambiental responsável, entretanto como trata-se de um registro de preço, onde os serviços serão executados por demanda, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Arapiraca/AL emitirá as autorizações ambientais conforme a elaboração, aprovação dos projetos e solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme declaração de ausência de licença ambiental anexada a este processo.

- MAPA DE RISCOS

O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

(Fonte: DNER, 1996)

RISCO 01

| ANALISE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade de danos ao erário: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Dano |  |  |
| Realizar estudo inadequado, incompleto ou impreciso, passível de ocasionar prejuízos ao processo de contratação. |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Constata-se que a equipe dispõe de capacitação técnica adequada e prazo suficiente para assegurar a eficiência da etapa de planejamento, bem como a regular condução do procedimento licitatório. |  | Equipe para elaboração de ETP da SME/SEMINFRA/CGL |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| Não houve necessidade de substituição dos membros da equipe de planejamento, uma vez que os profissionais designados possuem experiência nas áreas de Engenharia e Arquitetura. |  | Equipe para elaboração de ETP da SME/SEMINFRA/CGL. |

RISCO 02

| FRACASSO, ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO NA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Dano |  |  |
| Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Elaboração e análise conduzidas de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, assegurando a comunicação eficiente e a integração entre todos os órgãos participantes e envolvidos, especialmente no processo de contratação pública, de modo a garantir o adequado andamento do presente procedimento. |  | SME/SEMINFRA/CGL |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| Gestão e Fiscalização da execução contratual de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, garantindo a comunicação efetiva entre todos os órgãos participantes e envolvidos. |  | SEMINFRA |

RISCO 03

| INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta |  |
| Dano |  |  |
| A não contratação do objeto licitado. |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| Planejamento financeiro para Contratações |  | SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| Reprogramação de Planejamento financeiro. |  | SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |

Ressalta-se que este mapa de riscos não alcança a gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas o elemento essência que permeia a efetividade da formalização do procedimento da contratação.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A 	SEMINFRA não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução da obra em questão, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de empresa de engenharia, para atendimento da demanda exarada.

Considerando:

- O provável estado de conservação dos espaços públicos de lazer e convivência do município de Arapiraca/AL, levando em conta o tempo de manutenção, e a degradação ocorrida com a usabilidade e intempéries.

- As obrigações institucionais da SEMINFRA/AL;

- A necessidade de garantir a trafegabilidade constante e segura dos locais em pauta;

- Todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Declara-se a necessidade e viabilidade de contratação dos serviços indicados neste ETP.

Arapiraca/AL, 12 de janeiro de 2026.

Equipe técnica:

Ana Karolline Santos Rocha            Engenheira Civil

Secretaria de Infraestrutura

Bárbara Laryssa Duarte da Silva

Arquiteta e Urbanista

Secretaria de Infraestrutura

Equipe de Apoio Administrativo:

Sileide Barbosa do Nascimento

Secretaria de Infraestrutura

Guilherme ferreira Matos

Secretaria Municipal de Esporte

Estheffany Kelly Lima Costa

Coordenação - Geral de Licitações

Evelyn Nayara Bezerra da Silva

Engenheira Civil

Coordenadora da Equipe de Planejamento