ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INTRODUÇÃO

  - O presente documento descreve as análises realizadas em relação às condições da contratação em termos de necessidades, requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, e que demonstra a viabilidade técnica e econômica da contratação e integra a fase de Planejamento da Contratação de acordo com o levantamento e consolidação das informações.

  - Sendo assim, evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade da contratação, auxiliando a elaboração do termo de referência que será elaborado posteriormente para atender a necessidade da administração pública, com fulcro inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

- DAS UNIDADES INTERESSADAS

  - SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

    - RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Marco Valério Aleluia da Silva

- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - Lei 14.133/21, (que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências);

  - Instrução Normativa n 58/2022, (que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital);

  - Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

  - Decreto municipal nº 98 – Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos;

  - Decreto municipal nº 102 – Regime de transição para aplicação integral e exclusiva da Lei nº 14.133/2021 e ultratividade das Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 12.462/2011.

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

  - No âmbito do Município de Pilar foi editado o Decreto Municipal nº 98, de 21 de novembro de 2024, que dispõe, sobre do Plano de Contratação Anual, no âmbito dos órgãos da administração direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1° de abril de 2021.

  - Contudo, o plano está sendo elaborado no exercício financeiro de 2026 com aplicação para exercício de 2027. Ademais, como nos anos anteriores não havia legislação acerca do Plano de Contratação Anual, portanto este tópico resta prejudicado.

  - Todavia, a contratação pretendida não prevista formalmente no Plano Anual de Contratações para o ano de 2026, está prevista na LDO e LOA do corrente ano, com a previsão de despesas como manutenção das atividades administrativas.

  - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no PPA (Plano Pluri Anual) e LOA (Lei Orçamentária Anual) do Município de Pilar/AL.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto ao fornecimento de insumos asfálticos, compreendendo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), emulsão asfáltica para serviços de imprimação e emulsão asfáltica RR-1C, destinados à execução de serviços de pavimentação, recapeamento e manutenção da malha viária urbana do Município de Pilar.

  - O Município vem experimentando expansão urbana significativa, com aumento de áreas habitacionais, comerciais e de circulação viária, o que tem gerado maior demanda sobre a infraestrutura existente. Paralelamente, verifica-se a deterioração progressiva da malha viária atual, caracterizada pela presença de buracos, fissuras, trincas e processos erosivos, comprometendo a trafegabilidade e a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas.

  - Sob a perspectiva do interesse público, a situação atual representa risco concreto à integridade física dos cidadãos, eleva a probabilidade de acidentes de trânsito e acarreta prejuízos materiais aos usuários das vias públicas. Além disso, a degradação das vias impacta negativamente a mobilidade urbana, dificulta o acesso a serviços essenciais e compromete o desenvolvimento econômico local.

  - A ausência de intervenção estruturada tende a agravar o quadro, resultando na intensificação de ações emergenciais, que, além de mais onerosas aos cofres públicos, mostram-se menos eficientes sob o ponto de vista técnico e econômico no médio e longo prazo. A adoção de medidas preventivas e planejadas, por meio da contratação do fornecimento de insumos asfálticos, permite a execução de serviços de recomposição e pavimentação com maior durabilidade, qualidade e racionalidade na aplicação dos recursos públicos.

  - 5.5. A utilização de CBUQ e emulsões asfálticas proporcionará benefícios diretos e indiretos à coletividade, tais como:

- Redução de acidentes e diminuição de custos com manutenções corretivas frequentes;

- Melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida da população;

- Valorização imobiliária e fortalecimento da infraestrutura urbana;

- Atendimento às metas de desenvolvimento urbano sustentável do Município.

  - A demanda, portanto, fundamenta-se na necessidade de assegurar condições seguras, acessíveis e adequadas de circulação, garantindo à população o direito a uma cidade estruturada, eficiente e preparada para o crescimento ordenado, em consonância com os princípios da eficiência, da economicidade e do planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021.

- DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

  - Para enfrentamento do problema relacionado à deterioração da malha viária urbana e à necessidade de manutenção e expansão da pavimentação no Município de Pilar, foram identificadas, em análise preliminar de mercado, as seguintes alternativas técnicas:

| Alternativa | Descrição | Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- | --- | --- |
| Solução 1 – Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) associado ao uso de emulsões asfálticas | Sistema de pavimentação composto por mistura asfáltica produzida em usina e aplicada a quente, com utilização de emulsões asfálticas para imprimação e ligação entre camadas. | • Alta resistência ao tráfego • Maior durabilidade • Melhor desempenho estrutural • Integração adequada entre camadas do pavimento • Menor necessidade de manutenção frequente | • Custo inicial superior às soluções paliativas • Exige controle técnico adequado na produção e aplicação |
| Solução 2 – Tratamento Superficial Simples ou Duplo (TSS/TSD) | Aplicação de ligante asfáltico com camada de agregados, geralmente utilizada para conservação de vias de baixo fluxo. | • Menor custo inicial • Execução mais simples e rápida | • Menor durabilidade • Baixa resistência ao tráfego intenso • Não indicado para vias urbanas principais |
| Solução 3 – Pavimento Rígido (Concreto Portland) | Pavimentação executada com concreto estrutural. | • Elevada durabilidade • Alta resistência estrutural • Menor frequência de manutenção a longo prazo | • Custo inicial elevado • Execução mais complexa • Maior tempo para liberação ao tráfego |
| Solução 4 – Manutenção Corretiva Emergencial (Tapa-buracos com massa fria) | Intervenções pontuais e emergenciais para recomposição superficial de defeitos. | • Aplicação rápida • Baixo custo imediato | • Baixa durabilidade • Solução paliativa • Maior custo acumulado no médio prazo • Não resolve problemas estruturais da via |

  - Justificativa da escolha da solução

    - Após análise das alternativas disponíveis no mercado para recuperação e pavimentação da malha viária municipal, conclui-se que a Solução 1 – sistema de pavimentação com CBUQ associado ao uso de emulsões asfálticas se apresenta como a alternativa tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para atendimento da necessidade identificada.

    - A escolha fundamenta-se nos seguintes elementos e características técnicas:

      - Desempenho estrutural superior.

CBUQ apresenta elevada resistência mecânica e capacidade de suporte ao tráfego urbano, inclusive em vias com fluxo intenso de veículos leves e pesados, sendo potencializado pelo uso de emulsões asfálticas que garantem adequada ligação entre camadas.

      - Maior durabilidade e vida útil prolongada.

Comparativamente às soluções superficiais ou paliativas, o sistema composto por CBUQ e emulsões asfálticas oferece maior vida útil, reduzindo a frequência de intervenções corretivas.

      - Melhor relação custo-benefício global

Embora o investimento inicial possa ser superior ao de soluções emergenciais, o menor índice de retrabalho e manutenção reduz custos ao longo do tempo, atendendo ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021.

      - Segurança viária e redução de riscos

A aplicação adequada do sistema asfáltico proporciona superfície regular, melhor aderência e adequado comportamento frente às condições climáticas, reduzindo riscos de acidentes.

      - Adequação técnica às características urbanas do Município

Considerando o estágio de deterioração da malha viária, o sistema adotado é o que melhor atende às exigências técnicas para recomposição de pavimentos urbanos.

      - Padronização e eficiência operacional

A adoção de insumos compatíveis (CBUQ e emulsões) permite padronização das intervenções, facilitando planejamento, fiscalização e gestão contratual.

      - Conformidade com o dever de planejamento

A escolha da solução observa o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, decorrendo de análise comparativa das alternativas sob os aspectos técnicos, econômicos e de interesse público.

    - Dessa forma, a adoção do sistema de pavimentação baseado em CBUQ associado ao uso de emulsões asfálticas revela-se a solução mais adequada para garantir segurança, mobilidade urbana, racionalidade na aplicação dos recursos públicos e atendimento eficiente às demandas da população do Município de Pilar.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

  - A solução a ser contratada consiste na aquisição de insumos asfálticos, compreendendo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), emulsão asfáltica para serviços de imprimação e emulsão asfáltica RR-1C, destinados à execução de serviços de pavimentação, recapeamento e manutenção corretiva e preventiva da malha viária urbana do Município de Pilar, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura..

    - Elemento Principal da Solução

Fornecimento de insumos asfálticos compostos por:

- Massa asfáltica do tipo CBUQ, produzida em usina apropriada, conforme especificações técnicas aplicáveis às obras de pavimentação urbana, composta por mistura de agregados minerais graduados, material de enchimento (fíler) e ligante betuminoso, devidamente dosados e usinados a quente;

- Emulsão asfáltica para serviços de imprimação, destinada à preparação da base para aplicação do revestimento asfáltico;

- Emulsão asfáltica RR-1C, utilizada para ligação entre camadas e melhoria da aderência do pavimento

      - Forma de Disponibilização do Material

Os materiais deverão ser disponibilizados nas dependências da contratada, em condições adequadas de qualidade e, no caso do CBUQ, em temperatura compatível com os padrões técnicos de aplicação, cabendo à Administração a responsabilidade pela retirada, transporte e aplicação, conforme planejamento operacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura..

    - Características Técnicas Mínimas

      - O material deverá atender, no mínimo, às seguintes características:

- Produção do CBUQ em usina de asfalto devidamente regularizada;

- Composição granulométrica compatível com aplicação em vias urbanas;

- Utilização de ligantes asfálticos adequados às condições climáticas da região;

- Disponibilização do CBUQ em temperatura compatível com os padrões técnicos de aplicação;

- Condições que assegurem resistência mecânica, durabilidade e estabilidade estrutural;

- Emulsões asfálticas com especificações compatíveis com normas técnicas vigentes (DNIT/ABNT);

- Capacidade de desempenho adequada ao tráfego leve e pesado, conforme classificação das vias municipais.

      - Poderão ser exigidos laudos técnicos e controle tecnológico que comprovem a qualidade dos materiais fornecidos, garantindo conformidade com normas técnicas aplicáveis do DNIT, ABNT ou equivalentes..

    - Finalidade da Contratação

      - A finalidade da contratação é:

- Restaurar trechos deteriorados da malha viária;

- Executar serviços de recomposição estrutural do pavimento;

- Promover melhoria das condições de trafegabilidade;

- Reduzir riscos de acidentes e danos materiais;

- Proporcionar maior durabilidade às intervenções realizadas pela Administração.

    - Público-Alvo Beneficiado

      - A solução atende diretamente:

- Moradores do Município;

- Pedestres, ciclistas e motoristas;

- Prestadores de serviços públicos essenciais (saúde, educação, segurança, transporte);

- Setor produtivo local, mediante melhoria da logística urbana.

  - ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO

    - A estimativa de quantitativos foi elaborada com base em levantamento técnico da malha viária municipal, mediante identificação e medição das áreas que demandam intervenção, considerando-se os trechos com maior grau de deterioração e necessidade de recomposição estrutural.

    - Para fins de dimensionamento, foi adotada espessura média de aplicação compatível com as características das vias urbanas, sendo os quantitativos de CBUQ convertidos em volume (m³) e, posteriormente, em peso (toneladas), com base na densidade média de 2,40 t/m³, conforme parâmetros técnicos usuais de engenharia de pavimentação.

    - No que se refere às emulsões asfálticas, os quantitativos foram estimados com base nas taxas médias de consumo por metro quadrado, conforme parâmetros técnicos aplicáveis aos serviços de imprimação e ligação entre camadas, considerando as características das vias e o tipo de intervenção prevista.

    - Adicionalmente, a estimativa considerou o histórico de consumo da Administração em exercícios anteriores, bem como a projeção de crescimento da demanda decorrente da expansão urbana e da necessidade de manutenção preventiva e corretiva da malha viária, sendo incorporada margem técnica de segurança destinada a assegurar o atendimento de demandas sazonais, especialmente em períodos chuvosos..

    - A memória de cálculo detalhada dos quantitativos encontra-se consolidada na planilha orçamentária anexa, garantindo transparência, rastreabilidade e verificabilidade dos dados utilizados na definição da demanda.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO necessários e suficientes à escolha da solução:

  - Requisitos Técnicos

    - A contratada deverá fornecer CBUQ que atenda, no mínimo, aos seguintes parâmetros:

      - Especificações Técnicas do Material

        - CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente):

- Mistura asfáltica produzida em usina apropriada, por processo a quente;

- Composição granulométrica compatível com aplicação em vias urbanas;

- Utilização de ligante betuminoso adequado às condições climáticas regionais;

- Atendimento às normas técnicas aplicáveis do DNIT, ABNT ou equivalentes vigentes;

- Resistência mecânica e estabilidade compatíveis com tráfego urbano leve e pesado;

        - Emulsão asfáltica para serviços de imprimação:

- Produto adequado à impermeabilização e preparação da base do pavimento;

- Atender às especificações técnicas vigentes do DNIT/ABNT;

- Apresentar viscosidade, tempo de ruptura e aderência compatíveis com o tipo de aplicação;

        - Emulsão asfáltica RR-1C:

- Produto destinado à ligação entre camadas asfálticas;

- Atendimento às normas técnicas aplicáveis do DNIT/ABNT;

- Características físico-químicas compatíveis com uso em revestimentos asfálticos urbanos;

      - Controle Tecnológico

- Apresentação de laudos técnicos de controle de qualidade da mistura;

- Comprovação de ensaios laboratoriais (granulometria, teor de ligante, estabilidade e fluência);

- Possibilidade de coleta de amostras para verificação pela fiscalização municipal, quando tecnicamente justificado.

      - Vedação de Marca Específica

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, é vedada a indicação de marca específica, salvo justificativa técnica formal, não se aplicando ao presente caso. O objeto será definido por desempenho e especificação técnica.

  - Requisitos Funcionais

    - A solução deverá:

- Garantir adequada aderência e regularidade superficial das vias;

- Proporcionar durabilidade compatível com o padrão de pavimentação urbana;

- Permitir execução de serviços de recapeamento, recomposição e manutenção estrutural;

- Reduzir a incidência de intervenções emergenciais de curto prazo.

  - Requisitos Operacionais

    - Produção e Disponibilização do Material

- A usina de produção deverá estar devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes;

- O CBUQ deverá ser produzido em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, assegurando qualidade, homogeneidade e desempenho adequado;

- O material deverá ser disponibilizado na usina da contratada, imediatamente após sua produção, em temperatura compatível com os padrões técnicos de aplicação;

- Caberá à Administração a responsabilidade pela retirada, transporte e aplicação do material, devendo a contratada assegurar condições adequadas de carregamento;

- A disponibilização do material deverá ocorrer em horários compatíveis com a operação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, previamente ajustados entre as partes.

    - Localização da Usina de produção

- Considerando a necessidade de preservação das características técnicas do CBUQ, especialmente quanto à manutenção da temperatura adequada até sua aplicação, e tendo em vista que o transporte será de responsabilidade da Administração, a usina de produção deverá estar localizada a uma distância máxima aproximada de 10 km do Município de Pilar.

- Tal exigência fundamenta-se na necessidade de garantir a eficiência da execução, evitar perda de material e assegurar a qualidade do pavimento, não configurando restrição indevida à competitividade, mas medida necessária à adequada execução contratual.

    - Obrigações Adicionais da Contratada

      - Se tecnicamente justificável no Termo de Referência, poderá ser exigido:

- Disponibilização de controle tecnológico da mistura asfáltica durante o fornecimento;

- Apresentação de laudos técnicos e ensaios laboratoriais que comprovem a conformidade do material;

- Apoio técnico quanto às orientações de aplicação do material, quando solicitado pela Administração;

- Garantia quanto à qualidade do material fornecido, responsabilizando-se por eventuais não conformidades verificadas no momento da retirada ou aplicação.

    - Licenças, Autorizações e Regularidade

      - A contratada deverá comprovar:

- Licença ambiental válida para operação da usina;

- Registro regular nos órgãos competentes;

- Regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;

- Atendimento às normas de segurança do trabalho.

  - Critérios de Sustentabilidade

    - Em consonância com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU e com o princípio do desenvolvimento sustentável previsto na Constituição Federal (art. 225) e incorporado à Lei nº 14.133/2021, deverão ser observados:

- Adoção de processos produtivos ambientalmente regulares;

- Destinação ambientalmente adequada de resíduos da usinagem;

- Redução de emissão de poluentes na produção e transporte;

- Possibilidade de utilização de materiais reciclados (ex.: RAP – Reclaimed Asphalt Pavement), quando tecnicamente viável;

- Observância da legislação ambiental vigente.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução a ser contratada consiste no fornecimento de insumos asfálticos, compreendendo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), emulsão asfáltica para serviços de imprimação e emulsão asfáltica RR-1C, classificados como bens comuns, nos termos da Lei nº 14.133/2021, por se tratarem de materiais cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, amplamente disponíveis junto a fornecedores especializados.

  - A presente contratação possui natureza continuada, tendo em vista que se destina ao atendimento de necessidade pública permanente e recorrente da Administração, relacionada à manutenção e conservação da malha viária urbana do Município.

    - A deterioração das vias públicas é um fenômeno contínuo, decorrente de fatores como:

      - tráfego constante de veículos;

      - ação de intempéries (chuvas, variações térmicas);

      - desgaste natural dos pavimentos;

      - expansão urbana e aumento da demanda viária.

    - Nesse contexto, a necessidade de fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) não se exaure em uma contratação específica ou pontual, mas se renova ao longo do tempo, exigindo intervenções frequentes e planejadas.

  - Considerando a imprevisibilidade da quantidade exata de intervenções ao longo do exercício, especialmente em razão de fatores sazonais (período chuvoso), expansão urbana e necessidades emergenciais, a contratação poderá ser realizada por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), instrumento adequado para aquisições frequentes, com fornecimentos parcelados, permitindo maior flexibilidade, eficiência no planejamento e racionalidade na gestão dos recursos públicos.

  - O prazo de vigência previsto para a ata de registro de preços e/ou contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, período considerado suficiente para atendimento das demandas ordinárias e eventuais necessidades supervenientes da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

  - O regime de fornecimento será sob demanda, mediante emissão de ordens de fornecimento expedidas pela Administração, conforme planejamento operacional e disponibilidade orçamentária. A disponibilização do material ocorrerá na usina da contratada, cabendo à Administração a responsabilidade pela retirada, transporte e aplicação, devendo a contratada assegurar condições adequadas de carregamento e qualidade do material fornecido.

  - A solução atenderá às necessidades da Administração ao permitir a execução programada e eficiente de serviços de recomposição e pavimentação, assegurando melhoria das condições de trafegabilidade, redução de riscos de acidentes, maior durabilidade das intervenções e diminuição de gastos com manutenções emergenciais. Dessa forma, promove-se eficiência administrativa, economicidade na aplicação dos recursos públicos e sustentabilidade da infraestrutura urbana.

  - Quanto à manutenção e assistência técnica, considerando tratar-se de fornecimento de material, não há previsão de assistência técnica continuada. Contudo, a contratada deverá garantir a qualidade do produto fornecido, responsabilizando-se por eventuais vícios ou inconformidades identificadas no momento da retirada ou aplicação, devendo substituir o material, às suas expensas, quando comprovada falha de fabricação ou não conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

  - dmite-se subcontratação parcial, desde que previamente autorizada pela Administração, restrita a atividades acessórias relacionadas ao processo produtivo, permanecendo a contratada integralmente responsável pela qualidade do material e pelo cumprimento das obrigações contratuais.

  - Não será exigida garantia contratual, considerando a natureza do objeto e o risco reduzido da contratação, salvo se, por decisão motivada da autoridade competente, entender-se necessária sua previsão no instrumento convocatório.

  - Não haverá previsão de remuneração variável vinculada ao desempenho, uma vez que o pagamento será realizado conforme o quantitativo efetivamente fornecido e aceito pela Administração, mediante aferição objetiva.

  - Não se admite pagamento antecipado, observando-se o regime ordinário de liquidação da despesa após a entrega do material e a devida atestação pelo fiscal do contrato, em consonância com os princípios da legalidade, da eficiência e da responsabilidade fiscal.

- DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em referenciais oficiais de custos amplamente utilizados na Administração Pública, garantindo objetividade, transparência e aderência aos parâmetros de mercado, conforme disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

  - Para o fornecimento do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), adotou-se como referência a Tabela ORSE (Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Sergipe), por refletir valores compatíveis com a realidade regional e com os padrões técnicos aplicáveis à pavimentação urbana.

  - A composição do valor estimado encontra-se detalhada em planilha orçamentária anexa, contemplando:

- Memória de cálculo dos quantitativos;

- Composições unitárias de custos;

- Insumos, equipamentos e mão de obra necessários à produção do CBUQ.

  - A metodologia adotada assegura que o valor estimado esteja fundamentado em parâmetros técnicos e econômicos confiáveis, permitindo adequada aferição da exequibilidade das propostas e garantindo a observância dos princípios da economicidade, da eficiência e do planejamento, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021 e as boas práticas indicadas pelos órgãos de controle.

  - Justificativa da Escolha dos Referenciais de Custos (ORSE)

    - A definição do valor estimado da contratação foi realizada com fundamento em sistemas referenciais oficiais de custos amplamente reconhecidos na Administração Pública, garantindo confiabilidade, transparência e aderência aos parâmetros de mercado, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

    - Para o item Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), adotou-se como referência a Tabela ORSE (Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Sergipe), considerando que:

- Trata-se de sistema referencial regional, adequado à realidade de preços praticados no Estado;

Apresenta composições atualizadas e compatíveis com serviços de pavimentação urbana;

- Reflete custos de insumos, mão de obra e equipamentos ajustados ao contexto local;

É amplamente utilizado por órgãos públicos estaduais e municipais, conferindo maior segurança técnica à estimativa.

    - A utilização da ORSE mostra-se tecnicamente justificável por representar, com maior precisão, os custos efetivamente praticados na região, evitando distorções decorrentes da adoção exclusiva de parâmetros nacionais que não considerem variações locais.

    - Para os insumos não contemplados diretamente nas composições referenciais, foram utilizados valores compatíveis com o mercado, devidamente demonstrados na planilha orçamentária, observando-se critérios de razoabilidade e aderência aos preços praticados.

    - A memória de cálculo, planilha orçamentária, composições unitárias, encontram-se anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, garantindo transparência e rastreabilidade do processo de formação do preço estimado.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

  - Antes da formalização da ata de registro de preços e/ou contrato, a Administração deverá adotar as seguintes providências:

    - Providências Operacionais

- Planejamento logístico interno para aplicação do material;

- Verificação da disponibilidade de equipe operacional da Secretaria;

- Checagem de equipamentos próprios (rolo compactador, vibroacabadora, etc.);

- Planejamento das frentes de serviço;

- Organização de cronograma preliminar de intervenções prioritárias.

    - Providências Relacionadas à Sustentabilidade

- Verificação das licenças ambientais da futura contratada;

- Definição de critérios de controle de resíduos de fresagem;

- Planejamento de reaproveitamento de material, quando viável;

- Avaliação de impacto ambiental das intervenções.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

  - onsiderando que o objeto consiste na aquisição de insumos asfálticos, compreendendo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), emulsão asfáltica para serviços de imprimação e emulsão asfáltica RR-1C, destinados à manutenção e pavimentação da malha viária municipal, identificam-se as seguintes contratações correlatas e/ou interdependentes, cuja existência pode impactar direta ou indiretamente a execução da solução.:

    - Locação ou Manutenção de Equipamentos de Pavimentação

      - A aplicação do CBUQ demanda a utilização de equipamentos específicos, tais como:

- Vibroacabadora;

- Rolo compactador liso e/ou pneumático;

- Caminhões basculantes (para transporte do material a partir da usina até o local de aplicação, sob responsabilidade da Administração);

- Fresadora de asfalto (quando houver recomposição estrutural);

- Placa vibratória e compactadores manuais.

Caso o Município não disponha de frota própria suficiente ou em condições operacionais adequadas, poderá ser necessária contratação complementar para locação ou manutenção desses equipamentos, a fim de viabilizar a execução eficiente do objeto.

    - Serviços de Drenagem Urbana

      - Em muitos casos, a deterioração da malha viária está associada a falhas no sistema de drenagem. Assim, podem ser necessárias contratações correlatas para:

- Recuperação de sarjetas e meio-fio;

- Limpeza ou desobstrução de galerias pluviais;

- Implantação de dispositivos de drenagem.

A ausência dessas intervenções pode comprometer a durabilidade do pavimento.

    - Sinalização Viária

      - Após a execução da pavimentação, poderá ser necessária:

- Reexecução de sinalização horizontal;

- Implantação ou reposição de sinalização vertical.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

  - A contratação para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) pode gerar impactos socioambientais diretos e indiretos, os quais devem ser previamente identificados e mitigados, em observância aos princípios da sustentabilidade, prevenção e eficiência na gestão de recursos públicos.

  - Impactos Ambientais Potenciais

    - Emissão de poluentes atmosféricos

      - A produção e aplicação de CBUQ envolvem aquecimento de agregados e ligantes betuminosos, podendo gerar emissão de gases e material particulado.

Medidas Mitigadoras:

- Exigência de que a usina de produção possua licença ambiental válida;

- Comprovação de sistemas de controle de emissão de poluentes;

- Atendimento às normas ambientais vigentes;

- Priorizar fornecedores que utilizem tecnologias mais eficientes energeticamente.

    - Consumo elevado de energia na usinagem

      - A produção de massa asfáltica a quente é processo de alta demanda energética.

Medidas Mitigadoras:

- Preferência por fornecedores que utilizem fontes energéticas mais limpas ou sistemas de reaproveitamento térmico;

- Incentivo à adoção de usinas com maior eficiência energética;

- Planejamento logístico para reduzir deslocamentos desnecessários.

    - Extração de agregados minerais

      - A produção do CBUQ depende da extração de brita e areia, podendo impactar áreas naturais.

Medidas Mitigadoras:

- Exigir comprovação de origem regular dos agregados;

- Exigir que os fornecedores adquiram insumos de pedreiras licenciadas;

- Incentivar o uso de material reciclado (RAP – Reclaimed Asphalt Pavement), quando tecnicamente viável.

    - Geração de resíduos e sobras de pavimento

      - Durante serviços de fresagem e recomposição, podem ser gerados resíduos asfálticos.

Medidas Mitigadoras:

- Implementação de logística reversa para reaproveitamento do material fresado;

- Destinação ambientalmente adequada de resíduos;

- Possibilidade de reutilização do material em novas misturas asfálticas, quando tecnicamente viável.

    - Ruído e impactos temporários à comunidade

      - As atividades de pavimentação podem gerar ruído e interferência no tráfego.

Medidas Mitigadoras:

- Planejamento das intervenções em horários adequados;

- Sinalização preventiva das áreas;

- Comunicação prévia à comunidade afetada.

  - Impactos Sociais Positivos

    - A contratação apresenta impactos sociais relevantes, tais como:

- Melhoria da mobilidade urbana;

- Redução de acidentes;

- Valorização imobiliária;

- Geração de empregos diretos e indiretos;

- Melhoria do acesso a serviços públicos essenciais.

  - Requisitos de Sustentabilidade a Serem Incorporados

    - A contratação poderá contemplar os seguintes requisitos:

- Exigência de licenciamento ambiental válido da usina produtora;

- Comprovação de regularidade ambiental dos fornecedores de insumos;

- Incentivo ao uso de material reciclado na composição da massa, quando tecnicamente viável;

- Planejamento logístico que minimize consumo de combustível;

- Utilização racional de recursos e redução de desperdícios;

- Destinação adequada de resíduos;

- Observância às normas de segurança do trabalho.

  - Logística Reversa e Reciclagem

    - Quando houver fresagem de pavimento existente:

- O material removido poderá ser reutilizado como agregado reciclado;

- A contratada poderá ser responsável pela destinação ambientalmente adequada;

- Poderá ser previsto reaproveitamento em novas misturas, conforme viabilidade técnica.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

  - A presente contratação visa alcançar resultados concretos sob as perspectivas da economicidade, eficiência administrativa e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

  - Sob o aspecto da economicidade, a adoção do fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) como solução estruturante permitirá a redução de despesas recorrentes com manutenções corretivas emergenciais, que historicamente apresentam menor durabilidade e maior custo acumulado no médio e longo prazo. A execução planejada de intervenções estruturais reduz retrabalho, minimiza desperdício de insumos e proporciona maior vida útil às vias urbanas, gerando economia indireta com menor frequência de reparos.

  - A utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), com fornecimento sob demanda, contribui para evitar aquisição excessiva de material, reduzindo risco de deterioração por armazenamento inadequado e assegurando que o pagamento ocorra apenas pelo quantitativo efetivamente solicitado e utilizado. Tal sistemática favorece o equilíbrio orçamentário e a previsibilidade financeira.

  - No que se refere ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, a contratação permitirá que a equipe própria da Secretaria atue de forma programada e organizada, com planejamento prévio das frentes de serviço, evitando mobilizações emergenciais constantes. Isso reduz desgaste operacional, melhora a produtividade das equipes e possibilita distribuição mais racional das atividades técnicas e administrativas.

  - Quanto aos recursos materiais, a contratação sob demanda permite otimização do uso de equipamentos municipais, como rolos compactadores, vibroacabadoras e caminhões, evitando ociosidade e promovendo melhor gestão da frota. O planejamento das intervenções também possibilita utilização sequencial dos equipamentos, reduzindo custos indiretos e consumo excessivo de combustível.

  - Sob a ótica dos recursos financeiros, a estimativa fundamentada em referenciais oficiais (ORSE), aliada ao controle por planilhas, composições e curva ABC, assegura transparência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos. A adoção de critérios técnicos para medição e pagamento evita desembolsos indevidos e fortalece o controle interno.

  - Adicionalmente, a melhoria das condições da malha viária gera efeitos econômicos indiretos relevantes, tais como:

- Redução de custos com indenizações por danos a veículos;

- Diminuição de acidentes e gastos associados;

- Valorização imobiliária;

- Estímulo à atividade econômica local.

  - Assim, os resultados pretendidos transcendem a simples aquisição de insumo, refletindo melhoria estrutural da infraestrutura urbana, otimização da gestão pública e aplicação eficiente dos recursos disponíveis, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021.

- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

  - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a regra geral é o parcelamento do objeto quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Contudo, no presente caso, embora o objeto seja composto por mais de um item, conclui-se pela não adoção de parcelamento em lotes distintos, considerando a natureza técnica e a interdependência funcional entre os itens.

  - Os itens que compõem a contratação — usinagem de concreto asfáltico (CBUQ) com controle tecnológico, emulsão asfáltica para serviços de imprimação e emulsão asfáltica RR-1C — são insumos complementares e usualmente empregados de forma conjunta na execução de serviços de pavimentação asfáltica.

  - A eventual contratação de fornecedores distintos para cada item poderia gerar:

    - Descompasso no fornecimento dos insumos necessários à execução das frentes de serviço;

    - Risco de incompatibilidade técnica entre materiais;

    - Dificuldades na gestão contratual e na fiscalização;

    - Aumento do risco de atrasos na execução das obras;

    - Dificuldade na responsabilização em caso de falhas na qualidade do pavimento.

  - A contratação em lote único assegura:

    - Padronização dos insumos utilizados;

    - Maior eficiência na gestão contratual;

    - Melhor sincronização das etapas de execução;

    - Redução de riscos operacionais;

    - Ganho de escala e potencial obtenção de proposta mais vantajosa.

  - Ressalta-se que a modelagem adotada não restringe indevidamente a competitividade, uma vez que os itens são amplamente comercializados por empresas do ramo de pavimentação e insumos asfálticos.

  - Dessa forma, conclui-se que a contratação em lote único é a solução mais adequada sob os aspectos técnico, econômico e administrativo, garantindo maior eficiência, qualidade e segurança na execução.

- FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Forma de Seleção do Fornecedor

    - A seleção do fornecedor será realizada por meio de Pregão Eletrônico, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, considerando o valor total da proposta para o conjunto dos itens que compõem o objeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de contratação de fornecimento de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no Termo de Referência.

  - Adequação da Modalidade Pregão Eletrônico

    - A modalidade Pregão, na forma eletrônica, mostra-se adequada ao objeto, considerando que:

      - Os itens possuem especificações técnicas padronizadas e amplamente disponíveis no mercado;

      - Não demandam avaliação predominantemente intelectual ou técnica complexa;

      - Permitem comparação objetiva entre propostas;

      - Enquadram-se como fornecimento de bens comuns, conforme definição legal.

      - A forma eletrônica amplia a competitividade, assegura maior transparência, promove isonomia entre os licitantes e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e competitividade.

    - Além disso, o Pregão Eletrônico reduz custos administrativos do certame, amplia o universo de participantes e favorece a disputa por meio de lances sucessivos.

  - Critério de Julgamento – Menor Preço Global

    - O critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerando o valor total da proposta para o conjunto dos itens que compõem o objeto, conforme planilha orçamentária.

    - A adoção do critério de menor preço global justifica-se em razão:

        - Da interdependência técnica entre os itens;

        - Da necessidade de padronização dos insumos utilizados na pavimentação;

        - Da simplificação da gestão e fiscalização contratual;

        - Da redução de riscos operacionais decorrentes da contratação de múltiplos fornecedores.

    - O critério adotado assegura:

      - Julgamento objetivo e simplificado;

      - Maior clareza na formação do preço;

      - Compatibilidade com a modelagem do objeto;

      - Maior eficiência administrativa.

  - Fases de Habilitação

    - A habilitação observará os seguintes requisitos:

      - Habilitação Jurídica

        - Comprovação da existência legal da empresa e poderes de representação.

      - Regularidade Fiscal e Trabalhista

        - Comprovação de regularidade perante:

        - Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

        - FGTS;

        - Justiça do Trabalho;

        - Seguridade Social.

      - Qualificação Técnico-Operacional

        - Comprovação de experiência anterior compatível com o objeto, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica que demonstrem fornecimento de insumos asfálticos ou materiais similares.

      - Qualificação Econômico-Financeira

        - Comprovação da saúde financeira da empresa, podendo incluir balanço patrimonial e índices contábeis adequados ao objeto.

  - Critérios de Aceitabilidade das Propostas

    - Serão consideradas aceitáveis as propostas que:

    - Apresentarem valor global compatível com o estimado pela Administração;

    - Demonstrarem exequibilidade;

    - Não apresentarem valores manifestamente inexequíveis ou excessivos;

    - Atenderem integralmente às especificações técnicas do objeto.

    - Poderá ser exigida a comprovação da viabilidade da proposta em caso de preços significativamente inferiores ao estimado.

  - Julgamento das Propostas e Tratamento Diferenciado

    - O julgamento será realizado com base no menor preço global ofertado.

    - Serão aplicados os critérios de preferência previstos na legislação para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), assegurando:

    - Direito de preferência em caso de empate ficto;

    - Aplicação dos benefícios previstos na legislação específica.

    - Não se aplica a exclusividade para ME/EPP até R$ 80.000,00, considerando que o valor global estimado da contratação ultrapassa esse limite.

    - Quanto à cota reservada, não se aplica no presente caso, considerando a adoção de lote único, devidamente justificada neste Estudo Técnico Preliminar, em razão da interdependência técnica entre os itens e da necessidade de garantir eficiência na execução.

- DA ANÁLISE DE RISCOS

  - Foi elaborado o seguinte mapa de riscos para identificar, analisar e propor ações de tratamento aos principais riscos associados a esta contratação:

| Causa do Risco | Evento de Risco | Consequência | Probabilidade | Impacto | Medidas de Tratamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variação do preço do CAP no mercado | Elevação significativa do custo do insumo | Desequilíbrio econômico e redução da vantajosidade | Média | Alto | Adoção de SRP e pesquisa de preços atualizada |
| Falhas no controle de qualidade da produção/entrega | Fornecimento de CBUQ fora das especificações | Comprometimento da durabilidade da pavimentação e retrabalho | Baixa | Alto | Controle tecnológico e fiscalização rigorosa |
| Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor | Atraso na entrega do material | Paralisação de serviços e aumento de custos operacionais | Média | Médio | Definição de prazos, sanções e planejamento de demanda |
| Especificações técnicas inadequadas ou restritivas | Restrição à competitividade do certame | Redução de propostas e risco de sobrepreço | Baixa | Alto | Definição de requisitos técnicos amplos e não restritivos |
| Planejamento insuficiente da demanda | Subdimensionamento dos quantitativos | Necessidade de contratações emergenciais e ineficiência | Média | Médio | Margem técnica de segurança e planejamento contínuo |

- CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO - Orçamento não sigiloso (público)

  - Não há presente elementos técnicos e de ordem prática que justifiquem adotar o sigilo no valor máximo aceitável, nos termos permitidos no art. 24, Lei 14.133, de 2021, uma vez que há razoável certeza na precisão do valor médio praticado pela mercado para fornecer os materiais dessa natureza.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

  - Diante das análises técnicas, econômicas e operacionais realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade, adequação e conveniência da contratação destinada ao fornecimento de insumos asfálticos, compreendendo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), emulsão asfáltica para serviços de imprimação e emulsão asfáltica RR-1C, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

  - A necessidade da contratação restou devidamente demonstrada pela situação atual da malha viária municipal, marcada por deterioração progressiva, presença de buracos, fissuras e irregularidades que comprometem a segurança viária, a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. A ausência de intervenção estruturada tende a agravar os danos existentes, aumentar custos com manutenções emergenciais e elevar riscos de acidentes e prejuízos materiais, o que evidencia o interesse público subjacente à contratação.

  - No que se refere ao levantamento de mercado, foram analisadas alternativas técnicas disponíveis, incluindo tratamento superficial, pavimento rígido e manutenção corretiva pontual. A análise comparativa demonstrou que as soluções baseadas em insumos asfálticos, especialmente o CBUQ, apresentam melhor desempenho estrutural, maior durabilidade, melhor relação custo-benefício no médio e longo prazo e maior adequação às características do tráfego urbano municipal.

  - A descrição da solução escolhida evidencia que o fornecimento sob demanda, por meio do Sistema de Registro de Preços, com disponibilização do material na usina da contratada e retirada sob responsabilidade da Administração, assegura flexibilidade operacional, eficiência administrativa e melhor gestão contratual, permitindo adequada programação das intervenções e otimização dos recursos disponíveis.

  - A estimativa de quantitativos foi fundamentada em levantamento técnico da malha viária e análise histórica de consumo, enquanto a estimativa de preços foi construída com base em referencial oficial de custos (ORSE), garantindo aderência ao mercado e mitigação de riscos de sobrepreço ou inexequibilidade. A modalidade de seleção definida — Pregão Eletrônico com critério de julgamento pelo menor preço global, assegura julgamento objetivo, transparência, competitividade e adequada gestão financeira.

  - Foram igualmente identificados os riscos da contratação, estabelecidas medidas mitigadoras e avaliados os impactos socioambientais, com previsão de requisitos sustentáveis e controle ambiental, reforçando a governança e o planejamento da contratação.

  - Manifesta-se posicionamento conclusivo favorável pela viabilidade e adequação da contratação, recomendando-se seu prosseguimento para a fase subsequente do procedimento licitatório.

- ASSINATURA

  - Diante do que foi exposto, assinamos o presente estudo técnico preliminar

Pilar/AL, 25 de Março de 2026.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

____________________________________________

Integrante Requisitante

Marco Valério Aleluia da Silva

Engenheiro

Crea/AL 020078255-0

______________________________________________

Integrante Administrativo

Laicia Cristina da Costa Almeida

Matrícula nº XXXXXXXXX

De Acordo:

Cicero José Quirino dos Santos

Secretário Municipal de Infraestrutura