ANEXO II - CHECKLIST DE ROLLOUT (SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

Este documento descreve os passos a serem realizados na substituição de 550 (quinhentos e cinquenta) computadores do Contrato 014/2022.

Considerando que:

- Que a Contratada instalou imagem do Windows 11 criada em bancada pela equipe de TI da Contratante em todas as CPU´s a serem fornecidas;

- Que a Contratada entregou lote de computadores para a Contratante com  imagens do Windows instaladas;

- Que a Contratada enviou Planilha contendo Número de Patrimônio, Número de Série e MAC Address.

A Contratante executará as seguintes tarefas administrativas:

- No dia anterior a troca

  - Baseado no cronograma de substituição imprimir etiquetas com HostName + IP em três vias:

    - cola uma etiqueta na caixa do equipamento;

    - colar uma etiqueta na CPU;

    - pega os números de patrimônio do equipamento a ser instalado a fim de documentar o destino do equipamento na “Tabela De-para”.

  - Digita os dados coletados na “Tabela De-Para” (relacionar IP e HostName com número de patrimônio, número de série e mac address fornecidos antecipadamente pela Contratada);

  - Digitar ou importar no SISTI (Sistema interno de DHCP) o Mac-Address fazendo sua relação com o IP;

  - Imprimir ficha de entrega por Centro de Custos;

  - Imprimir ficha de devolução por Centro de Custos;

  - Coloca clips “juntando”: Ficha de Entrega + Ficha de Devolução + Terceira Etiqueta com HostName + IP.

- No dia da substituição do equipamento no setor (Rollout):

  - O técnico da Contratada deverá entregar os HDs e as Fichas de Entrega e Devolução referentes ao dia anterior, devidamente preenchidas. A liberação de novas entregas ficará condicionada ao recebimento integral dessas fichas, sem pendências ou incorreções.

  - O técnico da Contratante entrega clips com fichas de  entrega + devolução + etiquetas para cada técnico da contratada.

  - O técnico da Contratada pega as máquinas no estoque leva aos Setores. É feita a troca conforme checklist no final deste documento;

  - O técnico da Contratada preenche as Fichas de Devolução (Anexo IV) e assina. Preenche a Ficha de Entrega (Anexo IV) ,colhe assinatura de recebimento do funcionário do setor;

  - O técnico da Contratada deverá retirar o HD do equipamento substituído, identificar o componente com etiqueta contendo o HostName + IP correspondentes e, em seguida, acondicionar as CPUs substituídas nas caixas dos equipamentos novos. Ao final, os equipamentos substituídos deverão ser encaminhados ao local de armazenamento indicado pela Contratante.

  - No final do dia ou início do dia posterior o técnico da Contratada deverá entregar as Fichas de Entrega e Devolução, bem como HD´s das CPU´s substituídas ao técnico designado da Contratante.

- Verificação das máquinas retiradas:

  - todos os dias o técnico designado da Contratante irá até o depósito a fim de conferir a correta devolução das máquinas substituídas.

Checklist para Rollout de Computadores:

Observações Iniciais:

- Computadores com etiquetadora, impressora de senha, impressora de papel (conectada na USB) ou impressora de pulseira serão instalados pela equipe de TI da Contratante.

- Ao chegar no local de substituição deverá:

  - anotar a instalação atual das impressoras/etiquetadora (física, IP, USB, compartilhamento). No caso de impressora USB compartilhada, manter nome do compartilhamento;

  - anotar unidades mapeadas;

  - anotar usuário e senha do usuário logado;

- Logar com usuário a ser informado pela Contratante. Neste documento será denominado USUARIO_ROLLOUT:

  - anotar unidades mapeadas;

  - anotar usuário e senha do usuário logado;

  - logar com usuário USUARIO_ROLLOUT;

  - efetuar backup de todos os perfis das seguintes pastas: meus documentos, área de trabalho e downloads da CPU antiga através da BAT do drive E:

  - anotar o hostname da máquina;

  - anotar demais usuário da lista do windows.

    - Obs: não precisa migrar usuários: Administrador, Public, USER, usuario, tecnico, suporte, adminstrador, publico, abmartins, alexandre, alexandre_oag, atomazela, comtech, evandro, ednaldo, efcasini|  |fabio, importinvest, junior, karlus, Leandro, lhaguiar, lpessoa, moh_domingues, raquel, rconceicao, rc_filho, rlopes, rserafim, rzambom, sandro;

- Se o computador possui IP iniciado por 172.20 deve-se anotar número IP. As informações abaixo serão utilizados mais a frente neste tutorial:

  - Máscara 255.255.0.0

  - Gateway 172.20.1.1

  - dns1: 172.20.100.36

  - dns2: 172.20.100.37

- Montar CPU nova no lugar da velha:

  - Retirar HD da CPU velha e colocar etiqueta com HostName + IP;

  - colocar CPU velha na caixa da CPU nova junto com cabos que sobraram.

- Retirar monitor velho:

  - atentar para se for monitor patrimoniado deverá ser contatado o técnico da Contratante para resolver a questão;

  - colocar monitor da marca Positivo (contrato velho) na caixa do monitor novo.

- na máquina nova:

  - Caso o equipamento possua wi-fi e bluetooth deve entrar no setup de desabilitar esta opção;

    - Colocar hostname da máquina retirada;

    - Se for ip iniciado por 172.20 deve-se logar com usuário local:

      - Nome do usuário: usuario

    - Sem senha

      - Colocar configurações de IP anotados anteriormente

      - reiniciar máquina

    - colocar no domínio HCFMB.AD

      - Ao renomear a máquina deve-se colocar Descrição do Local do Computador no campo “Descrição do Computador”.

    - logar com usuário USUARIO_ROLLOUT

      - incluir usuário(s) na tabela de users

        - entrar em Painel de controle / Contas de Usuários / Gerenciar Conta de Usuários

          - Adicionar todos os usuários anotados anteriormente clicando em “Adicionar” e inserindo o nome do usuário e o domínio HCFMB.AD. Escolha a opção “Padrão”

      - incluir usuário(s) no secpol

        - clicar “Janela + R” executar secpol.msc

        - Duplo click “Políticas Locais”

        - Duplo click “Atribuição de direitos de usuário”

        - Duplo click “Permitir Logon Local”

          - retirar os usuários: “convidado, usuários e operadores de cópia”

          - acrescentar todos os usuários anotados antes de trocar a máquina

      - instalar etiquetadoras compartilhadas

        - abrir o Windows Explorer

        - digitar \\IP_Anotado_da_Etiquetadora

        - Enter

        - Escolhe a etiquetadora: duplo click e instalar

      - instalar impressoras

        - Entrar no painel de controle / Dispositivos e impressoras ou Hardware e Sons/Exibir impressoras e Dispositivos

        - Clicar “Impressoras e scanners”

        - Clicar “Adicionar dispositivo”

        - Escolher “Adicionar um novo dispositivo manualmente”

        - Escolher a 3º opção: “Selecione uma impressora compartilhada por nome”

        - Inserir o caminho “http://200.145.131.85:631/printers/Nº Impressora”

        - Escolher o driver correspondente

        - Manter o driver instalado

        - Escolher “não compartilhar” e concluir

        - Em “Propriedade de Impressoras” aba “Avançado” / “Padrões de Impressão”

        - Na aba “Básico”: no item“impressão dos dois lados” escolher opção “Nenhuma”

        - Na aba “Papel”

          - Desabilitar opção “Agrupar”

          - “Tamanho da Saída”: escolher A4

          - "“Tipo”: escolher “Papel Normal”

          - Escolher opção “mm” (milímetro)

        - Na aba “Avançado” habilitar a opção “Ignorar páginas em branco”.

        - Repetir o mesmo processo com o segundo servidor “http://200.145.131.86:631/printers/Nº Impressora”

      - voltar os backups de todos os usuários:

        - usar a BAT do drive E: para restore

    - Logar com credenciais do usuário do computador:

      - Logar com usuário USUARIO_ROLLOUT no domínio HCFMB

        - mover backup deste usuário recortando do desktop do usuário USUARIO_ROLLOUT e colocando no usuário do computador;

        - Logar novamente com credenciais do usuário do computador.

      - configurar unidades mapeadas caso tenha;

      - testes pós instalação

        - testar E Compart

        - abrir tela principal do Sistema MV (atalho Sistema MV)

      - Personalizar perfil do usuário:

        - Botão direito na barra de tarefas do windows

          - escolher "Configurações da barra de tarefas"

          - Na opção Pesquisar, escolher “Ocultar”

            - Desativar "Visão de tarefas"

            - Desativar "Widgets"

          - em "Outros ícones da bandeja do sistema":

            - desmarcar "Microsoft OneDrive"

            - marcar "TightVNC Server"

          - Na barra de tarefas desafixar:

            - Outlook (new)

            - Microsoft Store

            - Copilot

        - Abrir Adobe Reader e aceitar como visualizador padrão

      - Caso tenha mais usuários na máquina, se possível, logar com cada um deles e repetir os passos acima.

- levar monitor e CPU para depósito.