ANEXO V- – CRONOGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – ROLLOUT

A execução do rollout deverá ter início em 24/08/2026. Considerando que a última segunda-feira anterior ao prazo final inicialmente previsto (02/11) coincide com o feriado nacional de Finados, o cronograma da última semana foi ajustado para a instalação de 10 (dez) computadores por dia, de modo que as 10 (dez) últimas entregas sejam concluídas em 09/11/2026.

AGOSTO / 2026

- Semana 01 (24/08 a 28/08) — Semana Padrão

- 24/08 (Segunda-feira): 10 computadores

- 25/08 (Terça-feira): 10 computadores

- 26/08 (Quarta-feira): 10 computadores

- 27/08 (Quinta-feira): 10 computadores

- 28/08 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

- Semana 02 (31/08 a 04/09) — Semana Padrão

- 31/08 (Segunda-feira): 10 computadores

- 01/09 (Terça-feira): 10 computadores

- 02/09 (Quarta-feira): 10 computadores

- 03/09 (Quinta-feira): 10 computadores

- 04/09 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

SETEMBRO / 2026

- Semana 03 (07/09 a 11/09) — Feriado na Segunda

- 07/09 (Segunda-feira): Feriado Nacional (Independência) - Sem entregas

- 08/09 (Terça-feira): 12 computadores

- 09/09 (Quarta-feira): 12 computadores

- 10/09 (Quinta-feira): 13 computadores

- 11/09 (Sexta-feira): 13 computadores

- Total da semana: 50 computadores

- Semana 04 (14/09 a 18/09) — Semana Padrão

- 14/09 (Segunda-feira): 10 computadores

- 15/09 (Terça-feira): 10 computadores

- 16/09 (Quarta-feira): 10 computadores

- 17/09 (Quinta-feira): 10 computadores

- 18/09 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

- Semana 05 (21/09 a 25/09) — Semana Padrão

- 21/09 (Segunda-feira): 10 computadores

- 22/09 (Terça-feira): 10 computadores

- 23/09 (Quarta-feira): 10 computadores

- 24/09 (Quinta-feira): 10 computadores

- 25/09 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

- Semana 06 (28/09 a 02/10) — Semana Padrão

- 28/09 (Segunda-feira): 10 computadores

- 29/09 (Terça-feira): 10 computadores

- 30/09 (Quarta-feira): 10 computadores

- 01/10 (Quinta-feira): 10 computadores

- 02/10 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

OUTUBRO / 2026

- Semana 07 (05/10 a 09/10) — Semana Padrão

- 05/10 (Segunda-feira): 10 computadores

- 06/10 (Terça-feira): 10 computadores

- 07/10 (Quarta-feira): 10 computadores

- 08/10 (Quinta-feira): 10 computadores

- 09/10 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

- Semana 08 (12/10 a 16/10) — Feriado na Segunda

- 12/10 (Segunda-feira): Feriado Nacional (Nsa. Sra. Aparecida) - Sem entregas

- 13/10 (Terça-feira): 12 computadores

- 14/10 (Quarta-feira): 12 computadores

- 15/10 (Quinta-feira): 13 computadores

- 16/10 (Sexta-feira): 13 computadores

- Total da semana: 50 computadores

- Semana 09 (19/10 a 23/10) — Semana Padrão

- 19/10 (Segunda-feira): 10 computadores

- 20/10 (Terça-feira): 10 computadores

- 21/10 (Quarta-feira): 10 computadores

- 22/10 (Quinta-feira): 10 computadores

- 23/10 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

- Semana 10 (26/10 a 30/10) — Semana Padrão

- 26/10 (Segunda-feira): 10 computadores

- 27/10 (Terça-feira): 10 computadores

- 28/10 (Quarta-feira): 10 computadores

- 29/10 (Quinta-feira): 10 computadores

- 30/10 (Sexta-feira): 10 computadores

- Total da semana: 50 computadores

NOVEMBRO / 2026

- Semana 11 (02/11 a 09/11) — Semana Final (Encerra na Segunda)

- 02/11 (Segunda-feira): Feriado Nacional (Finados) - Sem entregas

- 03/11 (Terça-feira): 10 computadores

- 04/11 (Quarta-feira): 10 computadores

- 05/11 (Quinta-feira): 10 computadores

- 06/11 (Sexta-feira): 10 computadores

- 09/11 (Segunda-feira): 10 computadores — PRAZO FINAL CONCLUÍDO!

- Total da semana: 50 computadores