ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: O PRESENTE ESTUDO TEM COMO OBJETIVO DEMONSTRAR A MELHOR VIABILIDADE TÉCNICA A FIM DE PROMOVER A “EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO2- PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE”.

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MÊS DE MAIO DE 2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE |  |
| --- | --- |
| Setor requisitante | Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro/SE |
| Responsável pela demanda | Josevanda Mendonça Franco |
| Matrícula / CPF | 138.657.495-34 |
| E-mail | josevandafranco@gmail.com |
| Telefone | 79 998559516 |

- DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Estudo tem como objetivo demonstrar a melhor viabilidade técnica a fim de promover a “EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO2- PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE”.

1. 2 Esse Instrumento fundamenta-se no Art. 18° da Lei 14.133/2021, inciso I, § 1º e seus incisos, os § 2º e § 3º, bem como na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022.

- DA DESCRIÇÃO DA DEMANDA

2.1 - A demanda é inerente à necessidade de “EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO2- PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE”.

- DA JUSTIFICATIVA

Como justificativa do presente documento, segue na íntegra o que consta no DFD respectivo:

Inicialmente a contratação para construção deste equipamento se deu através de dois termos contratuais, a saber: Contrato nº 188/2016 para a execução da obra de terraplanagem, assinado em 22/09/2016 com a empresa EURO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; e Contrato nº 088/PJ/MUNICÍPIO/2016, assinado em 02/08/2016 com a empresa EDUARDO BARRETO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP para a execução da obra de construção da creche.

Por decisão judicial liminar, no ano de 2016, a execução da obra fora paralisada em decorrência de vícios no processo de desapropriação da área onde seria alocado o equipamento em tela. Em razão desta situação, os contratos foram rescindidos e em função da alteração da localização da construção da mesma, novas licitações foram realizadas.

Em 08/01/2020 foi firmado o contrato nº 04/2020/SEMED com a empresa SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME LTDA cujo objeto consistiu na “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO2- PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE”.

Porém, em 27/04/2020 o contrato nº 04/2020/SEMED com a empresa SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME LTDA fora rescindido.

Como consequência da CONCORRÊNCIA 001/2020/SEMED, em 19/08/2020 foi firmado o contrato nº 61/2020/SEMED com a empresa CONORTE- CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇO LTDA cujo objeto consistiu na “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO2- PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO PARQUE DOS FARÓIS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE” para conclusão dos serviços remanescentes.

Porém, mais uma vez, em 27/03/2023 o contrato nº 61/2020/SEMED com a empresa CONORTE- CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇO LTDA foi rescindido.

Diante dos fatos expostos, deve-se dar continuidade e finalização da obra dentro dos prazos e padrões de qualidade esperados, para que possam ser atendidas as demandas da comunidade local.

- DA PREVISÃO PARA CONTRATAÇÃO

4.1 - Conforme previsto no PCA, a contratação está prevista para o corrente mês de junho/2024 e possui tais informações:

- ID PCA no PNCP: 13128814001049-0-000001/2024

- Data de publicação no PNCP: 05/03/2024

- ID do item no PCA: 19736

- Classe/Grupo: Obras e Instalações - 5199

4.2 - Não obstante, definiu-se o GRAU DE PRIORIDADE no ITEM supracitado, sendo este configurado com o grau de prioridade alto, visando cumprir prazos judiciais.

- DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

De modo geral a “Administração Pública poderá obter o objeto pretendido através da Execução Direta ou da Execução Indireta”.

Como Execução Direta do objeto pretendido, tem-se a hipótese em que a própria Administração Pública, através de seus próprios meios, ou seja, os seus próprios órgãos e entidades executam o serviço pretendido. Para que se configure a dita espécie de execução, deverá a Administração Pública, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à concretização do fim pretendido, ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc à conclusão dos serviços pretendidos, sob pena de não se configurar a hipótese em questão, impondo a contratação de terceiro para sua execução, respeitadas as disposições inerentes ao processo licitatório.

Já a Execução Indireta se dá quando a Administração Pública, para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer o produto almejado. “Tal espécie de execução do objeto contratado se dá através das seguintes formas: Empreitada por Preço Global; Empreitada por Preço Unitário; Tarefa; Empreitada Integral.” AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administração Pública - as espécies de execução do contrato administrativo. Disponível em:

www.rodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/ artigos/136583889/Acesso em: 04 de março de 2024

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço unitário, tendo em vista que o Município de Nossa Senhora do Socorro não detém os meios necessários à concretização do objeto e que há meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrão/especificações e uma unidade de medida, para fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada.

5.2 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DAS OPÇÕES DE MERCADO:

Como o município de Nossa Senhora do Socorro possui carência de servidores, materiais, equipamentos etc, a execução indireta apresenta-se como a única alternativa existente no mercado para atender a necessidade do órgão.

Instruo que a contratação deverá ser feita nos moldes da Lei 14.133/2021, na modalidade concorrência e de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 que “Dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional”.

- DO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via do não parcelamento, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

Assim, para execução de obras de reforma em questão, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

Porém, recomendamos a possibilidade de subcontratação dos serviços que não se enquadrem nas parcelas relevantes e de acordo com cláusulas contratuais a serem definidas quando da elaboração do Edital.

- QUANTIDADE A SER CONTRATADO

A relação entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá do levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, detalhados no Projeto Executivo, o que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

- ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preços da contratação encontra-se compatível com os quantitativos levantados no projeto executivo e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é uma tabela muito utilizada no orçamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil. Tal sistema de custos da construção civil é disponibilizado na internet pela Caixa Econômica Federal.

O orçamento de referência para as obras em tela foi elaborado seguindo as regras do Decreto 7983/2013 que “Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências”.

Baseados em orçamento, o valor de referência da contratação:

- Remanescente-Edificação principal da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO FNDE)- R$1.808.491,20 (Um milhão oitocentos e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos).

- Serviços de implantação da Creche Proinfância Tipo 2 - (RECURSO PROPRIO)- R$ 177.503,21 (Cento e setenta e sete mil quinhentos e três reais e vinte e um centavos)

- Total: R$1.985.994,41 (Um milhão novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos).

A demonstração da estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, encontram-se em anexo e foram elaborados utilizando-se o sistema ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe, o qual foi desenvolvido e é mantido pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe - CEHOP há mais de dez anos, para atender à determinação contida nos artigos 8º e 9º da Lei Estadual nº 4.189 de 28.12.1999 que criou o Sistema Estadual de Registro de Preços para Obras e Serviços de Engenharia.

- VÍNCULO OU DEPENDÊNCIA

Após a conclusão da obra, será necessária a aquisição de mobiliário e equipamentos para que o prédio possa funcionar como Escola Municipal de Educação Infantil (creche).

O prazo de execução previsto no Projeto Executivo é de 08 (oito) meses para a conclusão das obras e, portanto, a Secretaria Municipal de Educação terá no mínimo esse prazo para promover as ações necessárias à aquisição de mobiliário e equipamentos de lógica e climatização, sob pena de incorrer no risco da obra ser concluída e a Escola Municipal de Educação Infantil não entrar em operação em tempo.

- DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Execução dos serviços remanescentes para conclusão da obra em tela;

- Entregar a população uma Escola Municipal de Educação Infantil, com condições de funcionamento;

- Garantir que o Contratado siga as normas e legislações aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal.

- DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por preço unitário.

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Executivo.

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

A empresa a ser contratada deverá seguir as normas da ABNT e as especificações contidas no Projeto Executivo.

Por se tratar de uma obra de edificação com pouca área a ser construída sem pavimento, a obra em questão é classificada como comum, já que embute um baixo grau de incerteza na execução e, portanto possui natureza de escopo, a futura contratação não terá caráter continuado.

Conforme cronograma físico-financeiro do Projeto Executivo, o prazo inicial de execução será de 08 (oito) meses.

Não é característico da proposta de contratação em tela a necessidade de transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

Facultar, à contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serão executados os serviços, dos acessos disponíveis, da logística de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na execução dos serviços.

A empresa a ser contratada deverá ter Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicílio ou sede da licitante.

A empresa a ser contratada deverá apresentar Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, emitido(s) em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) Atestado(s), que comprove(m) ter a empresa licitante executado obra(s) e/ou serviço(s) com compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto do Projeto Executivo e seus anexos, especificamente nas características e quantidades.

- DAS DESCRIÇÕES DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

É dispensada a necessidade de audiência pública, tanto pelo valor quanto pela baixa complexidade do objeto.

A solução de mercado exclusiva para a licitação em tela é a contratação de empresa de engenharia especializada em obras civis, cujo mercado é bastante amplo.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Elaboração de Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes com todos os elementos necessários.

Necessidade de obtenção de licença ambiental de instalação.

A Administração tomará as seguintes providências logo após a conclusão da licitação:

1)Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras;

2)Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização;

3)Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das reformas.

13.1 – Mitigação Prévia a Contratação:

13.1.1 – Analisar e/ou aprovar documentação de habilitação da empresa, no que se refere a habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira, técnica, bem como as declarações a serem apresentadas;

13.1.2 – Viabilizar, preferencialmente, por meios eletrônicos a assinatura do contrato no dia da sua autorização pela Procuradoria do Munícipio;

13.1.3 – Formalizar, preferencialmente, por meios eletrônicos as comunicações entre as partes;

13.1.4 – Emitir ordem de serviço com prazo prévio de 72 (setenta e duas) horas antes da necessidade de execução definitiva dos serviços;

13.1.5 – Estabelecer em Termo de Referência parâmetros de marco de execução;

13.1.6 – De mesmo modo, delimitar fiscalização de contrato conforme os art. 8 ao 9 do DECRETO MUNICIPAL Nº 1641, DE 11 DE MAIO DE 2023;

13.1.7 – Provocar os atos formais, bem como acompanhar o andamento destes.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Geração de resíduos sólidos comuns à obras de construção civil, com previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 inclusa nas obrigações da contratada.

Um dos aspectos a ser considerado é o consumo de recursos naturais, para isso, o processo de formulação e execução de procedimentos administrativos pode envolver o uso intensivo de papel, recursos de escritório e outros insumos. Para diminuição dos gastos com esses insumos, é sugerível que os relatórios sejam em formato digital, viabilizando o envio através de plataformas digitais, contribuindo para diminuição do consumo de recursos naturais e geração de resíduos.

Outro fator indireto, mas preponderante, é a emissões de gases de efeito estufa (GEE), geradas pelos deslocamentos físicos de profissionais da empresa contratada para reuniões presenciais ou visitas ao órgão público. Visando a diminuição dos impactos ambientais, o esclarecimento de possíveis dúvidas durante os processos serão sanadas através de telefonemas e quando não for suficiente, será realizado o envio das documentações (relatórios, guias etc.) através de e-mail ou outra plataforma digital acordada entre as partes, diminuindo a frequência com que a empresa precise se deslocar até o município.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DO ESTUDO

Considerando o exposto, em especial no item 3 - Justificativa, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, opinando-se pelo prosseguimento do feito.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Nossa Senhora do Socorro/ SE, 28 de maio de 2024.

Joyce Gabrielly Rodrigues Silva

Responsável Técnico

Membro Integrante

THIAGO SANTOS MARQUES

Presidente – Equipe de Planejamento