ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

- Informações Básicas

## Número do processo: 094/2025

## DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por finalidade a construção de 25 unidades habitacionais no município de Marcionílio Souza – BA, visando atender à demanda crescente por moradias dignas, seguras e adequadas para famílias em situação de vulnerabilidade social e/ou em condições habitacionais precárias.

O município enfrenta déficit habitacional significativo, agravado por fatores socioeconômicos, pela limitação orçamentária de famílias de baixa renda e pela existência de edificações inadequadas ou insalubres. Além disso, estudos realizados pelas secretarias municipais competentes apontam a necessidade de ações estruturantes que contribuam para a redução do risco social, melhoria das condições de habitabilidade e promoção da inclusão social.

A construção das 25 casas se justifica ainda pela necessidade de:

- Garantir moradia digna, em consonância com o direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal;

- Reduzir situações de risco, como ocupações irregulares, residências em áreas sujeitas a alagamentos ou em condições estruturais inadequadas;

- Promover desenvolvimento urbano organizado, contribuindo para o reordenamento territorial e melhoria da infraestrutura urbana;

- Fomentar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos durante a execução da obra;

- Atender demandas registradas junto à assistência social e aos cadastros municipais de habitação, que evidenciam a necessidade urgente da intervenção.

Dessa forma, a execução deste projeto constitui medida essencial para a promoção do bem-estar social, desenvolvimento urbano sustentável e melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas, justificando plenamente a realização do certame e a consequente contratação para construção das 25 unidades habitacionais.

## ÁREA REQUISITANTE

3.1 	Secretario de Infraestrutura e Serviços Publicos de Marcionílio Souza-BA

## DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

## Certificado PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat):

## A adoção do PBQP-H como critério de qualificação técnica justifica-se por se tratar de um programa do Governo Federal voltado a elevar a qualidade e a produtividade da construção civil, especialmente no âmbito de habitações de interesse social, incentivando empresas a se certificarem nos sistemas SiAC, SiMaC e SiNAT, condição necessária para acessar financiamentos e participar de iniciativas como o Minha Casa, Minha Vida. A certificação promove a melhoria contínua dos processos construtivos, desde a gestão de obras até a fabricação de materiais, garantindo maior credibilidade técnica, padronização, segurança na execução e acesso a crédito, o que resulta em contratações mais eficientes e alinhadas às melhores práticas do setor.

## A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2o, inciso VI da Lei n. 14.133/2021; para a presente contratação será elaborado Projeto Básico com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

## Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

    - Licitação Pública na modalidade de Concorrência ELETRÔNICO, para Contratação de empresa especializada para a construção de Unidades Habitacionais no âmbito no Programa MCMV sub-50, no Município de Marcionílio Souza/BA.

## A empresa a ser contratada para execução das obras / serviços deverá comprovar, através de atestados de capacitação técnico operacionais e técnico­ profissionais as experiências mínimas requeridas nos critérios de habilitação que poderão ser melhores definidos posteriormente;

## A CONTRATADA deve possuir Responsável Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de atuação;

## A CONTRATADA não poderá estar inadimplente junto a Órgãos Federais em razão de procedimentos e/ou contratos anteriores e deve possuir nível mínimo de formação e experiência exigidos pelo CREA/CAU;

## Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão as ARTs/ RRTs de execução de obras / serviços;

## As obrigações da CONTRATADA e CONTRATANTE estão previstas no Termo deReferência.

## A contratação deverá prever, no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

## Preferência por produtos de baixo impacto ambiental;

## Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

## Preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei 12.305/2010);

## Aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados; e

## Adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos.

## As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitas às penalidades previstas no Capítulo I da Lei 14.133/2021, assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.

## A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas;

## LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para assumir as obrigações financeiras decorrentes de contratação pública. Serve de base para comparar e examinar as propostas recebidas no procedimento licitatório, além de indicar o preço estimado do bem ou serviço que a Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública, funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames licitatórios e àqueles executados nas respectivas contratações. Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor real do bem ou do produto para uma pretensa contratação, de forma que o preço a se pagar seja justo e esteja compatível com os valores praticados pela Administração Pública. Dentre as diversas funções da pesquisa de preços, destacam-se as seguintes:

I. Informar a todos interessados o preço estimado e justo que a Administração está disposta a contratar;

II. delimitar e prover os recursos orçamentários necessários à licitação;

III. auxiliar na identificação do enquadramento da modalidade licitatória;

IV. fundamentar a justificativa de preços na contratação direta;

V. identificar sobrepreço em itens de planilhas de custos;

VI. identificar jogos de planilhas;

VII. conferir maior segurança na análise da exequibilidade da proposta ou de itens da proposta;

VIII. impedir a contratação acima do preço praticado no mercado;

IX. servir de parâmetro objetivo para julgamento das ofertas apresentadas;

X. garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;

XI. auxiliar o gestor a identificar a necessidade de negociação com os fornecedores, sobre os preços registrados em ata, em virtude da exigência de pesquisa periódica;

XII. servir de parâmetro nas renovações contratuais;

XIII. subsidiar decisão do pregoeiro para desclassificar as propostas apresentadas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital;

XIV. auxiliar à identificação de vantagem econômica na adesão à uma ata de registro de preços;

XV. auxiliar na definição dos critérios de recebimento do objeto a ser contratado;

XVI. identificar a obrigatoriedade de aplicação de margem de preferência de bens ou produtos, quando o valor influenciar a mesma;

XVII.prevenir aplicação de sanções aos agentes públicos por parte dos órgãos de controle.

5.2 Para o processo Licitatório admite a prévia elaboração de orçamento por parte da administração para avaliação da exequibilidade das propostas;

5.2.1 Esta etapa do ciclo de orçamentação pode ser racionalizada mediante a utilização de tabelas referenciais de custos contendo composições de custo unitário padronizadas. Além disso, ouso de sistemas referenciais de custos traz segurança jurídica para orçamentistas e gestores públicos, representando um parâmetro de avaliação objetivo para os órgãos de controle;

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

## Serviços Preliminare

## Mobilização e desmobilização da equipe e equipamentos;

## Implantação do canteiro de obras;

## Limpeza e preparação do terreno;

## Execução de cercamento provisório, quando necessário.

## Infraestrutura

## Execução de fundações conforme projeto estrutural;

## Instalação de rede de água potável, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e energia elétrica;

## Ligações provisórias e definitivas às redes públicas, quando aplicável.

## Estrutura e Alvenaria

## Execução de toda a estrutura de concreto armado, conforme especificações;

## Levantamento de alvenaria externa e interna;

## Execução de vergas, contravergas e elementos de travamento.

## Cobertura

## Estrutura de madeira ou metálica conforme projeto

## Telhamento com telhas cerâmicas ou de fibrocimento (conforme especificações técnicas);

## Calhas e condutores pluviais.

## Instalações Elétricas e Hidrossanitárias

## Instalação de quadro de distribuição, circuitos, tomadas, interruptores e iluminação;

## Instalações hidrossanitárias completas (água fria, esgoto e aparelhos sanitários);

## Especificações atendendo às normas técnicas vigentes (NBRs aplicáveis).

## Acabamentos

## Revestimentos cerâmicos em pisos e paredes de áreas molhadas;

## Reboco, massa corrida e pintura interna e externa;

## Instalação de portas, janelas, louças, metais e demais componentes;

## Execução de contrapiso e soleiras.

## Urbanização e Entorno

## Execução de passeios, acessibilidade e rampas quando aplicável;

## Compactação e nivelamento do entorno imediato das unidades;

## Drenagem superficial na área comum, quando prevista no projeto.

## Entrega e Documentação Final

## Limpeza e entrega das unidades prontas para uso;

## Apresentação de ARTs/RRTs dos responsáveis técnicos;

## Relatórios fotográficos de execução;

## Garantias obrigatórias dos materiais e serviços, conforme legislação.

## ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

## As quantidades estimadas solicitadas seguiram parâmetros baseados no projeto e nas planilhas que que foram apresentadas e discutidas com a equipe da Secretario de Infraestrutura e Serviços Publicos de Marcionílio Souza-BA.

## ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Pela natureza do objeto, o valor total estimado para esta contratação é de R$ 3.249.935,34 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), tendo considerado previsão de serviços a serem registrados e condições de disponibilidade financeira;

## JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

## Em consonância com as regras legais, entende a equipe de planejamento ser possível a subcontratação de parte do objeto licitado, em razão das características deste. Ressalta-se que, diante da possibilidade de surgimento de necessidades diversas, a equipe não tem como especificar com exatidão qual parcela poderia ser objeto de subcontratação. Além disso, não há como motivar e prever o interesse público em tal subdivisão, o que ocorrerá somente no caso concreto, o qual será analisado quando aparecerem as demandas. Portanto, quanto á subcontratação, indica-se a sua permissão, desde que:

## 1) seja previamente aprovada pela fiscalização;

## 2) não constitua o escopo principal do objeto licitado;

## CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

## Não é necessário a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo dessa contratação seja atingido.

## RESULTADOS PRETENDIDOS

## Os benefícios diretos almejados com a contratação nos moldes propostos, é a construção de Unidades Habitacionais no âmbito no Programa MCMV sub-50, com a maior possiblidade de economicidade, eficácia, eficiência e aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros possíveis, incluindo respeito a impactos ambientais.

## Os responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação deverão viabilizar as ações planejadas para acompanhar a execução dos serviços de forma satisfatórias;

## PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

## Para além do recebimento correto e verificação das condições do cumprimento das condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, no edital/anexos, e compromissos firmados na licitação, durante o ato da entrega e posterior destinação correta dos serviços de mão de obra e materiais, NÃO se verifica a necessidade de adotar maiores providências no que tange a aquisição que foram descritas neste Estudo.

## DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

## - A equipe de planejamento considera viável esta contratação.

## Justificativa da Viabilidade

## A viabilidade se justifica em virtude dos benefícios diretos almejados com a contratação nos moldes propostos, e a construção de Unidades Habitacionais no âmbito no Programa MCMV sub-50 no município, com a maior possiblidade de economicidade, eficácia, eficiência e aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros possíveis, incluindo respeito a impactos ambientais.

Laudilene Pires de Souza Simões

Sec. Municipal de Assistência Social