ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

- Informações Básicas

## Número do processo: 0095/2025

## DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 A presente contratação tem por objetivo a revitalização da Praça Deraldo Flores, no município de Marcionílio Souza/BA, visando promover a melhoria dos espaços públicos, oferecer áreas adequadas de convivência e lazer à população e fortalecer o desenvolvimento urbano e social da cidade.

O município carece de espaços públicos estruturados que permitam a integração comunitária, atividades culturais, práticas esportivas leves e convivência entre famílias. A ausência de áreas adequadas para lazer impacta negativamente a qualidade de vida dos moradores, especialmente crianças, jovens e idosos. Além disso, o local destinado ao empreendimento atualmente apresenta condições inadequadas, carecendo de urbanização e infraestrutura que atendam aos padrões mínimos de funcionalidade, acessibilidade e segurança.

2.2 Diante da relevância social, urbanística e comunitária da obra, a construção da Praça Deraldo Flores representa investimento essencial para elevar a qualidade de vida dos moradores, fortalecer a identidade local e promover o desenvolvimento sustentável do município. Assim, resta plenamente justificada a execução do projeto e a contratação dos serviços necessários.

## ÁREA REQUISITANTE

3.1 	Secretario de Infraestrutura e Serviços Publicos de Marcionílio Souza-BA

## DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

## A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2o, inciso VI da Lei n. 14.133/2021; para a presente contratação será elaborado Projeto Básico com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

## Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

    - Licitação Pública na modalidade de Concorrência ELETRÔNICO, para Contratação de empresa especializada para a revitalização da praça Deraldo Flores, no município de Marcionílio Souza-BA.

## A empresa a ser contratada para execução das obras / serviços deverá comprovar, através de atestados de capacitação técnico operacionais e técnico­ profissionais as experiências mínimas requeridas nos critérios de habilitação que poderão ser melhores definidos posteriormente;

## A CONTRATADA deve possuir Responsável Técnico junto ao CREA e/ ou CAU e possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de atuação;

## A CONTRATADA não poderá estar inadimplente junto a Órgãos Federais em razão de procedimentos e/ou contratos anteriores e deve possuir nível mínimo de formação e experiência exigidos pelo CREA/CAU;

## Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão as ARTs/ RRTs de execução de obras / serviços;

## As obrigações da CONTRATADA e CONTRATANTE estão previstas no Termo deReferência.

## A contratação deverá prever, no que couber, práticas de sustentabilidade nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

## Preferência por produtos de baixo impacto ambiental;

## Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

## Preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei 12.305/2010);

## Aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados; e

## Adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos.

## As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitas às penalidades previstas no Capítulo I da Lei 14.133/2021, assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.

## A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com todas as especificações mínimas exigidas;

## LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para assumir as obrigações financeiras decorrentes de contratação pública. Serve de base para comparar e examinar as propostas recebidas no procedimento licitatório, além de indicar o preço estimado do bem ou serviço que a Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública, funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames licitatórios e àqueles executados nas respectivas contratações. Assim, sua principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor real do bem ou do produto para uma pretensa contratação, de forma que o preço a se pagar seja justo e esteja compatível com os valores praticados pela Administração Pública. Dentre as diversas funções da pesquisa de preços, destacam-se as seguintes:

I. Informar a todos interessados o preço estimado e justo que a Administração está disposta a contratar;

II. delimitar e prover os recursos orçamentários necessários à licitação;

III. auxiliar na identificação do enquadramento da modalidade licitatória;

IV. fundamentar a justificativa de preços na contratação direta;

V. identificar sobrepreço em itens de planilhas de custos;

VI. identificar jogos de planilhas;

VII. conferir maior segurança na análise da exequibilidade da proposta ou de itens da proposta;

VIII. impedir a contratação acima do preço praticado no mercado;

IX. servir de parâmetro objetivo para julgamento das ofertas apresentadas;

X. garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;

XI. auxiliar o gestor a identificar a necessidade de negociação com os fornecedores, sobre os preços registrados em ata, em virtude da exigência de pesquisa periódica;

XII. servir de parâmetro nas renovações contratuais;

XIII. subsidiar decisão do pregoeiro para desclassificar as propostas apresentadas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital;

XIV. auxiliar à identificação de vantagem econômica na adesão à uma ata de registro de preços;

XV. auxiliar na definição dos critérios de recebimento do objeto a ser contratado;

XVI. identificar a obrigatoriedade de aplicação de margem de preferência de bens ou produtos, quando o valor influenciar a mesma;

XVII.prevenir aplicação de sanções aos agentes públicos por parte dos órgãos de controle.

5.2 Para o processo Licitatório admite a prévia elaboração de orçamento por parte da administração para avaliação da exequibilidade das propostas;

5.2.1 Esta etapa do ciclo de orçamentação pode ser racionalizada mediante a utilização de tabelas referenciais de custos contendo composições de custo unitário padronizadas. Além disso, ouso de sistemas referenciais de custos traz segurança jurídica para orçamentistas e gestores públicos, representando um parâmetro de avaliação objetivo para os órgãos de controle;

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

## O presente escopo visa detalhar os serviços e elementos que compõem a execução da obra de revitalização da Praça Deraldo Flores, localizada no município de Marcionílio Souza/BA. O projeto tem como finalidade reorganizar o espaço urbano, criar ambiente de convivência e fortalecer o lazer comunitário, promovendo melhoria da qualidade de vida da população.

## Serviços Preliminares

## Levantamento topográfico da área.

## Mobilização e instalação do canteiro de obras.

## Demarcação do terreno e locação dos equipamentos urbanos previstos.

## Limpeza, remoção de entulhos e preparação da área.

## Infraestrutura

## Escavações e aterros para nivelamento.

## Implantação de rede de drenagem superficial.

## Execução de base e sub-base para pavimentações.

## Infraestrutura elétrica e dutos para iluminação.

## Pavimentação e Passeios

## Pavimentação de áreas de circulação com piso intertravado ou concreto desempenado, conforme projeto.

## Construção de passeios com acessibilidade (rampas, piso podotátil e largura adequada).

## Delimitação de canteiros, rotas acessíveis e áreas de convivência.

## Paisagismo

## Implantação de jardins, áreas verdes e espécies vegetais adequadas ao clima local.

## Preparação do solo, plantio e instalação de sistema de irrigação (quando previsto).

## Criação de áreas sombreadas com arborização estratégica.

## Equipamentos Urbanos

## Instalação de bancos, lixeiras, mesas e/ou mobiliário urbano.

## Construção/instalação de pergolados, quiosques ou estruturas de convivência, se previstos.

## Instalação de estruturas de proteção e guarda-corpo quando necessário.

## Iluminação Pública

## Implantação de postes, luminárias em LED e fiação subterrânea/aérea conforme projeto.

## Instalação de sistema de iluminação decorativa e funcional.

## Comunicação Visual

## Instalação de placa identificadora da praça.

## Eventual instalação de totens, letreiros ou sinalizações informativas.

## Serviços Finais

## Limpeza geral da obra.

## Testes de iluminação e verificação final dos equipamentos.

## Entrega da praça totalmente funcional ao município.

## ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

## As quantidades estimadas solicitadas seguiram parâmetros baseados no projeto e nas planilhas que que foram apresentadas e discutidas com a equipe da Secretario de Infraestrutura e Serviços Publicos de Marcionílio Souza-BA.

## ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Pela natureza do objeto, o valor total estimado para esta contratação é de R$ 769.639,33 (Setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), tendo considerado previsão de serviços a serem registrados e condições de disponibilidade financeira;

## JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

## Em consonância com as regras legais, entende a equipe de planejamento ser possível a subcontratação de parte do objeto licitado, em razão das características deste. Ressalta-se que, diante da possibilidade de surgimento de necessidades diversas, a equipe não tem como especificar com exatidão qual parcela poderia ser objeto de subcontratação. Além disso, não há como motivar e prever o interesse público em tal subdivisão, o que ocorrerá somente no caso concreto, o qual será analisado quando aparecerem as demandas. Portanto, quanto á subcontratação, indica-se a sua permissão, desde que:

## 1) seja previamente aprovada pela fiscalização;

## 2) não constitua o escopo principal do objeto licitado;

## CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

## Não é necessário a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo dessa contratação seja atingido.

## RESULTADOS PRETENDIDOS

## Os benefícios diretos almejados com a contratação nos moldes propostos, é a revitalização da praça Deraldo Flores, com a maior possiblidade de economicidade, eficácia, eficiência e aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros possíveis, incluindo respeito a impactos ambientais.

## Os responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação deverão viabilizar as ações planejadas para acompanhar a execução dos serviços de forma satisfatórias;

## PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

## Para além do recebimento correto e verificação das condições do cumprimento das condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, no edital/anexos, e compromissos firmados na licitação, durante o ato da entrega e posterior destinação correta dos serviços de mão de obra e materiais, NÃO se verifica a necessidade de adotar maiores providências no que tange a aquisição que foram descritas neste Estudo.

## DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

## - A equipe de planejamento considera viável esta contratação.

## Justificativa da Viabilidade

## A viabilidade se justifica em virtude dos benefícios diretos almejados com a revitalização da praça Deraldo Flores no município, com a maior possiblidade de economicidade, eficácia, eficiência e aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros possíveis, incluindo respeito a impactos ambientais.

Giorlanio Campos Fernandes

Sec. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos