MATRIZ DE RISCO

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE  SERVIÇOS FINAIS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SERRALHERIA, ESQUADRIAS E VIDROS, PEÇAS E ACESSÓRIOS) DE OBRA NA REFORMA DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE BARRA DO ROCHA, ESTADO DA BAHIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, sob o regime de execução de empreitada por preço global, contratação esta que se dará de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas neste termo de referência.

- – Riscos de Projeto

| 1 - RISCOS DE PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação |
| 1.1 | Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços | Contratada | - – Disponibilização dos elementos de anteprojeto; - – Responsabilidade da contratada pelas soluções de engenharia a serem adotadas; - – Retenção de pagamento pelo não atingimento dos níveis de serviço; - – Performance Bond; - – Seguro de Risco de Engenharia. |
| 1.2 | Atraso na entrega dos projetos | Atraso, por ação ou omissão da Contratada, na entrega dos projetos | Contratada | - - Contínua fiscalização; - - Penalidades contratuais por atraso; - - Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original. |
| 1.3 | Atraso na aprovação dos projetos | Atraso injustificado da Contratante na aprovação dos projetos, sem que haja culpa do Contratada | Contratante | - - Acompanhamento do Contratante junto aos Órgãos Públicos para liberação dos projetos; - - Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original. |

- – Riscos de Construção da Infraestrutura

| 2 - RISCOS DE CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação |
| 2.1 | Alteração do cronograma físico- financeiro dos projetos de infraestrutura | Equívoco na estimativa do prazo para execução das obras e/ou equívoco na adoção de medidas ou soluções técnicas que altere o cumprimento do cronograma físico-financeiro inicialmente estabelecido | Contratada | - - Apresentação de Plano de Seguros (Performance Bond e Seguro de Risco de Engenharia). - – Elaboração de cronograma detalhado de obra e caminho crítico a ser acompanhados pela fiscalização. |
| 2.2 | Roubos, furtos e/ou destruição de infraestrutura e equipamentos | Roubo/furto/destruição de materiais/ infraestrutura e equipamentos entregues pelo contratante à contratada para o início e execução dos serviços, conforme termo de vistoria e entrega | Contratada | - - Guarda em local próprio e seguro; - - Contratação de vigilância e segurança privada. - - Contratação de seguros contra roubos e furtos |
| 2.3 | Custos trabalhistas | Custos trabalhistas, decorrentes de contratação direta e indireta | Contratada | 1 - Avaliação completa de todos os encargos incorridos previamente à apresentação da proposta econômica no processo licitatório; 2 - Gestão dos empregados e terceiros contratados para verificação do cumprimento da legislação trabalhista; 3 - Seguro Garantia;. |
| 2.4 | Processos de Responsabilidade Civil | Custos relacionados a indenizações por danos decorrentes de acidentes causados durante a execução da obra e instalação dos equipamentos e outras ações de terceiros ou usuários contra a contratada | Contratada | 1 - Implementação de normas de segurança e atendimento para reduzir o índice de potenciais eventos danosos; 2 - Contratação de Seguros de responsabilidade civil pelo Contratada. |
| 2.5 | Aumento extraordinário dos custos dos insumos e serviços | Risco de ocorrer um aumento extraordinário nos custos dos insumos e serviços utilizados na execução das obras, em razão de fatores externos ao controle da contratada, gerando custos extraordinários ou até mesmo inviabilizando a continuidade da obra | Contratante | 1 - Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original. |
| 2.6 | Caso fortuito e força maior | Eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que retardam o prosseguimento e a conclusão das obras e intervenções | Contratante | 1 - Apresentação de Plano de Seguros; 2- Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original. |

- – Riscos Econômico-Financeiros

| 3- RISCOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação |
| 3.1 | Risco de Indisponibilidade de financiamento | Falta de recursos próprios ou de terceiros para o empreendimento | Contratada | 1 -Avaliação das possíveis estruturas de financiamento previamente à participação na licitação |
| 3.2 | Risco de Refinanciamento | Reestruturação financeira | Contratada | 1 - Cláusulas no contrato que resguardem a possibilidade de refinanciamento. |
| 3.3 | Risco de inadimplência do Contratada junto às instituições financeiras | Contratada para de honrar os compromissos financeiros junto às instituições financeiras | Contratada | 1 - Cláusula que assegure acesso dos financiadores ao controle da concessão para sua reestruturação. |
| 3.4 | Contraprestação pública insuficiente | Contraprestação pública insuficiente para o pagamento dos custos e despesas do contrato | Contratada | 1 - Análise aprofundada sobre os riscos, custos e despesas do projeto. |

- – Riscos de Término Antecipado do Contrato

| RISCOS DE TÉRMINO ANTECIPADO DO CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Risco | Definição | Alocação | Mitigação |
| 4.1 | Intervenção por descumprimento do contrato por parte do Contratada | Intervenção em razão de descumprimento de condições contratuais pela Contratada, gerando custos adicionais | Contratada | 1 - Fiscalização contínua. Procedimentos prévios à intervenção (advertências, período de cura e multas); 2 - Completion Bond. |
| 4.2 | Rescisão Consensual | Possibilidade de rescisão contratual por acordo entre Poder Contratante e Contratada | Contratante/ Contratada | 1 - Critérios e procedimentos para indenização por lucros cessantes. |
| 4.3 | Anulação | Anulação do contrato por falhas de naturezas diversas e insanáveis | Contratante/ Contratada | 1 - Critérios e procedimentos para indenização. |